

**"Инженерлік-көлік инфрақұрылымын қамтамасыз ете отырып, Астана қаласының жинақы құрылысы жөніндегі 2019 – 2023 жылдарға арналған кешенді жоспарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 қыркүйектегі № 590 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1052 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Инженерлік-көлік инфрақұрылымын қамтамасыз ете отырып, Астана қаласының жинақы құрылысы жөніндегі 2019 – 2023 жылдарға арналған кешенді жоспарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 қыркүйектегі № 590 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Инженерлік-көлік инфрақұрылымын қамтамасыз ете отырып, Нұр-Сұлтан қаласының жинақы құрылысы жөніндегі 2019 – 2023 жылдарға арналған кешенді жоспарды бекіту туралы";

      1, 2, 3, 4 және 5-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Инженерлік-көлік инфрақұрылымын қамтамасыз ете отырып, Нұр-Сұлтан қаласының жинақы құрылысы жөніндегі 2019 – 2023 жылдарға арналған кешенді жоспар (бұдан әрі – Кешенді жоспар) бекітілсін.

      2. Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Кешенді жоспардың орындалуын үйлестіруді қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдары Кешенді жоспарда көзделген іс-шараларды іске асыруды және олардың орындалуы туралы ақпаратты Нұр-Сұлтан қаласының әкіміне жарты жылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Нұр-Сұлтан қаласының әкімі жарты жылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-нен кешіктірмей Кешенді жоспарда көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы жиынтық ақпаратты Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Р. В. Склярға жүктелсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Инженерлік-көлік инфрақұрылымын қамтамасыз ете отырып, Астана қаласының жинақы құрылысы жөніндегі 2019 – 2023 жылдарға арналған кешенді жоспарда:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Инженерлік-көлік инфрақұрылымын қамтамасыз ете отырып, Нұр-Сұлтан қаласының жинақы құрылысы жөніндегі 2019 – 2023 жылдарға арналған кешенді жоспарды бекіту туралы";

      бүкіл мәтін бойынша:

      "Астана" деген сөз "Нұр-Сұлтан" деген сөзбен ауыстырылсын";

      "Мақсаттар мен стратегиялық міндеттер" деген бөлімнен кейін мынадай мазмұндағы бөліммен толықтырылсын:

      "Нұр-Сұлтан қаласының тұрғын алаптарын дамыту

      Нұр-Сұлтан қаласының тұрғын алаптарын дамыту осы Кешенді жоспарға қосымшаға сәйкес жүзеге асырылатын болады.";

      "Инженерлік-көлік инфрақұрылымын қамтамасыз ете отырып, Астана қаласының жинақы құрылысы жөніндегі 2019 – 2023 жылдарға арналған кешенді жоспар" деген бөлімде:

      реттік нөмірлері 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 17-жолдарда "ИДМ" деген аббревиатура "ИИДМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын";

      реттік нөмірі 7-жолда "АШМ" деген аббревиатура "ЭГТРМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

      ескертпеде: аббревиатуралардың толық жазылуында:

      "ИДМ − Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі",

      "АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі" деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "ИИДМ – Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі";

      ЭГТРМ – Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі";

      осы қаулыға қосымшаға сәйкес "Нұр-Сұлтан қаласының тұрғын алаптарын дамыту" деген бөліммен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының* *Премьер-Министрі* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1052 қаулысына қосымша |
|  | Инженерлік-көлік инфрақұрылымын қамтамасыз ете отырып, Нұр-Сұлтан қаласының жинақы құрылысы жөніндегі 2019 - 2023 жылдарға арналған кешенді жоспарға қосымша |

**Нұр-Сұлтан қаласының тұрғын алаптарын дамыту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Орындауға жауаптылар | Орындау мерзімі | Болжамды шығыстар  (млн. теңге) | | Қаржыландыру көзі |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | "Байқоңыр" ауданы | | | | | | |
| 1.1. | "Өндіріс" тұрғын алабы | | | | | | |
| 1.1.1 | Жол және инженерлік инфрақұрылым | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР ИИДМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 4 900 | республикалық бюджет |
| 2021 жыл | 1 450 |
| 2022 жыл | 3 450 |
| барлығы | 5 397 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 792 |
| 2021 жыл | 1 660 |
| 2022 жыл | 2 945 |
| 1.1.2. | Әлеуметтік объектілер | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР ДСМ, ҚР МСМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 1 800 | республикалық бюджет |
| 2020 жыл | 800 |
| 2021 жыл | 1 000 |
| барлығы | 4 054 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 144 |
| 2021 жыл | 1 060 |
| 2022 жыл | 2 850 |
| 1.1.3 | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 жыл | барлығы | 618 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 618 |
| 1.2. | "Кирпичный" тұрғын алабы | | | | | | |
| 1.2.1 | Жол және инженерлік инфрақұрылым | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР ИИДМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 600 | республикалық бюджет |
| 2020 жыл | 300 |
| 2021 жыл | 300 |
| барлығы | 441 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 391 |
| 2021 жыл | 25 |
| 2022 жыл | 25 |
| 1.2.2 | Әлеуметтік объектілер | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 1 300 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 40 |
| 2021 жыл | 630 |
| 2022 жыл | 630 |
| 1.2.3. | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 – 2021 жылдар | барлығы | 575 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 35 |
| 2021 жыл | 540 |
| 1.3. | "Қазқалашық" тұрғын алабы | | | | | | |
| 1.3.1. | Жол және инженерлік инфрақұрылым | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР ИИДМ,  ҚР ҰЭМ,  ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 500 | республикалық бюджет |
| 2021 жыл | 500 |
| барлығы | 262 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 20 |
| 2021 жыл | 15 |
| 2022 жыл | 227 |
| 1.3.2. | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 жыл | барлығы | 35 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 35 |
| 2 | "Сарыарқа" ауданы | | | | | | |
| 2.1. | "Көктал-1" тұрғын алабы | | | | | | |
| 2.1.1. | Жол және инженерлік инфрақұрылым | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР ИИДМ,  ҚР ЭМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 6 020 | республикалық бюджет |
| 2020 жыл | 1 710 |
| 2021 жыл | 2 710 |
| 2022 жыл | 1 600 |
| барлығы | 1 880 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 370 |
| 2021 жыл | 585 |
| 2022 жыл | 925 |
| 2.1.2. | Әлеуметтік объектілер | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 жыл | барлығы | 607 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 607 |
| 2.1.3. | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі,  ҚР ИИДМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 4 904 | республикалық бюджет |
| 2020 жыл | 2 700 |
| 2021 жыл | 261 |
| 2022 жыл | 1943 |
| барлығы | 1 858 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 1 792 |
| 2021 жыл | 8 |
| 2022 жыл | 58 |
| 2.2. | "Көктал-2" тұрғын алабы | | | | | | |
| 2.2.1. | Жол және инженерлік инфрақұрылым | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР ИИДМ, ҚР ЭМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 8 370 | республикалық бюджет |
| 2020 жыл | 2 485 |
| 2021 жыл | 3 885 |
| 2022 жыл | 2 000 |
| барлығы | 1 096 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 117 |
| 2021 жыл | 519 |
| 2022 жыл | 460 |
| 2.2.2. | Әлеуметтік объектілер | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР МСМ,  ҚР ІІМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 2 650 | республикалық бюджет |
| 2020 жыл | 1 000 |
| 2021 жыл | 1 100 |
| 2022 жыл | 550 |
| барлығы | 104 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 55 |
| 2021 жыл | 33 |
| 2022 жыл | 16 |
| 2.2.3. | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 жыл | барлығы | 34 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 34 |
| 2.3. | "Агроқалашық" тұрғын алабы | | | | | | |
| 2.3.1. | Жол және инженерлік инфрақұрылым | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР ЭМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 4 000 | республикалық бюджет |
| 2021 жыл | 2 000 |
| 2022 жыл | 2 000 |
| барлығы | 7 693 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 773 |
| 2021 жыл | 2 285 |
| 2022 жыл | 4 635 |
| 2.3.2. | Әлеуметтік объектілер | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 – 2021 жылдар | барлығы | 3 165 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 796 |
| 2021 жыл | 2 369 |
| 2.3.3. | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі,  ҚР ИИДМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 1 500 | республикалық бюджет |
| 2021 жыл | 500 |
| 2022 жыл | 1 000 |
| барлығы | 1 277 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 852 |
| 2021 жыл | 311 |
| 2022 жыл | 115 |
| 3 | "Алматы" ауданы | | | | | | |
| 3.1 | "Желездорожный" тұрғын алабы | | | | | | |
| 3.1.1. | Жол және инженерлік инфрақұрылым | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР ИИДМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 2 700 | республикалық бюджет |
| 2021 жыл | 1 350 |
| 2022 жыл | 1 350 |
| барлығы | 4 351 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 51 |
| 2021 жыл | 2 150 |
| 2022 жыл | 2 150 |
| 3.1.2. | Әлеуметтік объектілер | Қазақстан Республикасының Үкіметіне аппарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР МСМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2021 жылдар | барлығы | 1800 | республикалық бюджет |
| 2020 жыл | 800 |
| 2021 жыл | 1000 |
| барлығы | 54 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 24 |
| 2021 жыл | 30 |
| 3.1.3. | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі,  ҚР ИИДМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 жыл | барлығы | 40 | республикалық бюджет |
| 2020 жыл | 40 |
| барлығы | 4 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 4 |
| 3.2. | "Промышленный" тұрғын алабы | | | | | | |
| 3.2.1. | Жол және инженерлік инфрақұрылым | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР ИИДМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 1 860 | республикалық бюджет |
| 2021 жыл | 930 |
| 2022 жыл | 930 |
| барлығы | 675 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 403 |
| 2021 жыл | 103 |
| 2022 жыл | 169 |
| 3.2.2. | Әлеуметтік объектілер | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР ДСМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 295 | МЖӘ |
| 2020 жыл | 98 |
| 2021 жыл | 98 |
| 2022 жыл | 98 |
| 3.2.3. | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі,  ҚР ИИДМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2021 жылдар | барлығы | 68 | республикалық бюджет |
| 2020 жыл | 68 |
| барлығы | 417 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 246 |
| 2021 жыл | 171 |
| 3.3. | "Интернациональный" тұрғын алабы | | | | | | |
| 3.3.1. | Жол және инженерлік инфрақұрылым | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 – 2021 жылдар | барлығы | 12 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 4 |
| 2021 жыл | 8 |
| 3.3.2 | Әлеуметтік объектілер | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 1819 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 28 |
| 2021 жыл | 323 |
| 2022 жыл | 1468 |
| 3.3.3. | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 жыл | барлығы | 5 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 5 |
| 3.4. | "Мичурин" тұрғын алабы | | | | | | |
| 3.4.1. | Жол және инженерлік инфрақұрылым | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 жыл | барлығы | 8 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 8 |
| 3.4.2. | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 жыл | барлығы | 1 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 1 |
| 3.5. | "Күйгенжар" тұрғын алабы | | | | | | |
| 3.5.1. | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 жыл | барлығы | 1 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 1 |
| 3.6. | "Оңтүстік-Шығыс" тұрғын алабы | | | | | | |
| 3.6.1. | Жол және инженерлік инфрақұрылым | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі ҚР ИИДМ  ҚР ҰЭМ  ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 6 650 | республикалық бюджет |
| 2021 жыл | 3 650 |
| 2022 жыл | 3 000 |
| барлығы | 1 820 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 1 118 |
| 2021 жыл | 332 |
| 2022 жыл | 370 |
| 3.6.2. | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі,  ҚР ИИДМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 3 200 | республикалық бюджет |
| 2021 жыл | 1 600 |
| 2022 жыл | 1 600 |
| барлығы | 114 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 20 |
| 2021 жыл | 50 |
| 2022 жыл | 44 |
| 4 | "Есіл" ауданы | | | | | | |
| 4.1. | "Үркер" тұрғын алабы | | | | | | |
| 4.1.1. | Жол және инженерлік инфрақұрылым | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР ИИДМ,  ҚР ҰЭМ,  ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 19 753 | республикалық бюджет |
| 2020 жыл | 7 570 |
| 2021 жыл | 8 713 |
| 2022 жыл | 3 290 |
| барлығы | 721 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 315 |
| 2021 жыл | 296 |
| 2022 жыл | 110 |
| 4.1.2. | Әлеуметтік объектілер | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР МСМ,  ҚР ІІМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 2 336 | республикалық бюджет |
| 2020 жыл | 1 179 |
| 2021 жыл | 699 |
| 2022 жыл | 458 |
| барлығы | 3 296 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 114 |
| 2021 жыл | 2 344 |
| 2022 жыл | 838 |
| 4.1.3 | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 – 2021 жылдар | барлығы | 1 821 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 1 251 |
| 2021 жыл | 570 |
| 4.2. | "Пригородный" тұрғын алабы | | | | | | |
| 4.2.1 | Жол және инженерлік инфрақұрылым | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР ИИДМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2022 жылдар | барлығы | 3 251 | республикалық бюджет |
| 2020 жыл | 51 |
| 2021 жыл | 1 400 |
| 2022 жыл | 1 800 |
| барлығы | 315 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 205 |
| 2021 жыл | 50 |
| 2022 жыл | 60 |
| 4.2.2. | Әлеуметтік объектілер | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР ИИДМ,  ҚР ҰЭМ, ҚР Қаржымині | 2020 – 2021 жылдар | барлығы | 1 288 | республикалық бюджет |
| 2020 жыл | 625 |
| 2021 жыл | 663 |
| барлығы | 40 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 40 |
| 4.2.3. | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 жыл | барлығы | 19 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 19 |
| 4.3. | "Заречный" тұрғын алабы | | | | | | |
| 4.3.1. | Жол және инженерлік инфрақұрылым | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 жыл | барлығы | 47 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 47 |
| 4.3.2. | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 жыл | барлығы | 21 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 21 |
| 4.5. | "Тельман" тұрғын алабы | | | | | | |
| 4.5.1. | Жол және инженерлік инфрақұрылым | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі, ҚР ИИДМ,  ҚР ҰЭМ,  ҚР Қаржымині | 2020 – 2021 жылдар | барлығы | 2 611 | республикалық бюджет |
| 2020 жыл | 1 311 |
| 2021 жыл | 1 300 |
| барлығы | 149 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 69 |
| 2021 жыл | 80 |
| 4.5.2. | Абаттандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне  ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 жыл | барлығы | 19 | жергілікті бюджет |
| 2020 жыл | 19 |

      Нұр-Сұлтан қаласының тұрғын алаптарын дамытудың 2020 – 2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға арналған болжамды шығыстардың көздері

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Болжамды шығыстардың көзі (млн. теңге) | Барлығы | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл |
| 1. | Республикалық бюджет | 80 621 | 20 339 | 35 011 | 25 271 |
| 2. | Жергілікті бюджет | 46 123 | 11 482 | 16 546 | 18 095 |
| 3. | МЖӘ | 393 | 197 | 98 | 98 |
| 4. | Жиыны: | 127 137 | 32 018 | 51 655 | 43 464 |

      Инженерлік-көлік инфрақұрылымын қамтамасыз ете отырып, Нұр-Сұлтан қаласының 2019 – 2023 жылдарға арналған жинақы құрылысы жөніндегі кешенді жоспарды іске асыруға және Нұр-Сұлтан қаласының тұрғын алаптарын дамытудың 2020 – 2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға арналған болжамды ортақ шығыстардың көздері

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Болжамды шығыстардың көздері (млн. теңге) | Барлығы | 2019 жыл | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл |
| 1. | Республикалық бюджет | 906 091 | 162 963 | 218 585 | 229 765 | 177 228 | 117 550 |
| 2. | Республикалық бюджеттен берілетін кредиттік қаражат | 20 685 | 11 471 | 6 404 | 2 810 | - | - |
| 3. | МЖӘ / Республикалық бюджет | 100 518 | 10 329 | 32 554 | 42 837 | 14 798 | - |
| 4. | Жергілікті бюджет | 436 432 | 95 400 | 104 562 | 84 505 | 91 898 | 60 067 |
| 5. | Бағалы қағаздар шығару есебінен | 72 351 | 13 535 | 10 496 | 22 500 | 19 800 | 6 020 |
| 6. | МЖӘ | 64 521 | 1 211 | 3 366 | 12 912 | 23 565 | 23 467 |
| 7. | Жиыны: | 1 600 598 | 294 909 | 375 967 | 395 329 | 327 289 | 207 104 |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК