

**2014 жылға дейін "АрселорМиттал Теміртау" акционерлік қоғамының өндірісін дамыту мен жаңғырту жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 22 қыркүйектегі N 247-ө Өкімі

      Қазақстан Республикасының металлургия саласын дамытуды қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған 2014 жылға дейін "АрселорМиттал Теміртау" акционерлік қоғамының өндірісін дамыту мен жаңғырту жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, мүдделі заңды тұлғалар Жоспардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіне жүктелсін.

*Премьер-Министр                               К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2008 жылғы 22 қыркүйектегі

N 247-ө өкімімен

бекітілген

**2014 жылға дейін "АрселорМиттал Теміртау" акционерлік қоғамының**

**өндірісін дамыту мен жаңғырту жобасын іске асыру**

**жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с

N
 |
Іс-шара
 |
Аяқталу нысаны
 |
Жауапты орындаушылар
 |
Орындалу мерзімі
 |
Болжанатын

шығыстар

мен қар-

жыландыру

көздері

(млн. теңге)
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
6
 |
|
**1. Минералды**
**қ**
**шикізат базасын**
**ұ**
**лғайту**
 |
|
1
 |
Көмір өндіру жөнінде жер қойнауын пайдалану құқығын алуға құжаттарды ресімдеу мүмкіндігін қарау:

"Шахтинская" шахтасы:

N 42-42 бис резервтік алаңындағы қорлардың бөлігін бөліп беру;

Костенко атындағы шахта:

таратылған "Қарағанды" шахтасының қорларын бөліп беру;

N 86/87 резервтік шахта алаңын бөліп беру;

"Тентек" шахтасы:

қорларды бөліп беру және 100 м көкжиегінен 340 м көкжиегіне дейін тау-кен бөлісін өзгерту;

N 10 "Тентек" жаңа шахтасын салу:

N 10 резервтік алаңын бөліп беру
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ЭМРМ, Қоршағанортамині, Қаржымині, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша)
 |
2009 жылғы қаңтар
 |
Талап етілмейді
 |
|
2
 |
Қаражал қаласындағы "Өркен" Атасу ЖШС-ның өндірістік қуатын кеңейту үшін жалпы алаңы 500 га жер учаскесін таңдаудың және берудің орындылығын қарау:

алаңы 210 га байыту фабрикасын салу;

алаңы 100 га алаңы бар бөген және алаңы 100 га қалдық сақтағыш салу;

алаңы 25 га темір жол тұйығын салу;

алаңы 30 га су құбырын, алаңы 5 га электр тарату желісін жүргізу;

алаңы 5 га кіші станция салу және тағы өзгелеріне 25 га
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
Қарағанды облысының әкімдігі, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), ЖРА, "Өркен" ЖШС (келісім бойынша)
 |
2009 жылғы ақпан
 |
Талап етілмейді
 |
|
**2. Металлургиялық өндірісті дамыту**
 |
|
3
 |
Теміртау қаласының және Бұқар жырау ауданының жерлерінен мына объектілерге жалпы алаңы 2160 га жер учаскесін таңдау және бөлудің орындылығын қарау:

алаңы 63 га домна цехының қож жинағышы; алаңы 123 га конвертер цехының қож жинағышы;

алаңы 640 күл жиғыш;

алаңы 534 га қалдық сақтағыш;

алаңы 300 га энергия торабы;

алаңы 500 га қысып-тығыздау құбыр жолдары, су құбырлары, арналар мен электрлік кіші станциялары
 |
Қазақстан  Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
Қарағанды облысының әкімдігі, Қоршағанортамині, ЖРА, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша)
 |
2009 жылғы наурыз
 |
Талап етілмейді
 |
|
**3. Инженерлік инфрақұрылымды дамыту**
 |
|
**Темір жолдар мен станциялар**
 |
|
4
 |
Қаражал қаласынан Теміртау қаласына жылына 10 млн. тонна тасымалдауды қамтамасыз ету мақсатында "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ-ның инфрақұрылымына қайта жаңарту жүргізу
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ККМ, "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ (келісім бойынша), "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша)
 |
2009 жылғы маусым
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты
 |
|
5
 |
Жаңа-ауыл станциясы мен Соқыр-Углерудная темір жол учаскесін "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-ның меншігіне беру мүмкіндігін қарау
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс
 |
ККМ, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша), Қарағанды облысының әкімдігі, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша)
 |
2009 жылғы қазан
 |
Талап етілмейді
 |
|
**4. Энергетикалық және су шаруашылығы кешендерін дамыту**
 |
|
6
 |
Теміртау қаласының жаңа зауытын энергетикалық қамтамасыз етуді дамытудың кешенді бағдарламасын әзірлеу
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ЭМРМ, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша), "КЕGОС" АҚ (келісім бойынша), "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), Қарағанды облысының әкімдігі
 |
2009 жылдың 4-тоқсаны
 |
Талап етілмейді
 |
|
7
 |
Жаңа энергия көзін салу және жұмыс істеп тұрған ЖЭО-2 және ЖЭО-ПВС қайта жаңарту үшін техникалық тапсырма әзірлеу және бекіту
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), ЭМРМ, "КЕGОС" АҚ (келісім бойынша)
 |
2009 жылдың 4-тоқсаны
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты
 |
|
8
 |
Жаңа энергия көздерінің  техникалық-экономикалық негіздемесі мен жобалау-сметалық құжаттаммасын әзірлеу және бекіту
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ЭМРМ, "КЕGОС" АҚ (келісім бойынша), "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-ы (келісім бойынша)
 |
2009 жылдың 4-тоқсаны
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты
 |
|
9
 |
Жаңа электр станция салу және жұмыс істеп тұрған ЖЭО-2 және ЖЭО-ПВС қайта жаңарту
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), ЭМРМ, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша), "КЕGОС" АҚ (келісім бойынша)
 |
2009-2013 жылдар
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты
 |
|
10
 |
Қаражал қаласының су шаруашылығы кешенін қайта жаңарту
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
Қарағанды облысының әкімдігі, АШМ, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша)
 |
2008-2009 жылдар
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты
 |
|
**5. Әлеуметтік жобалар**
 |
|
11
 |
Білім және ғылым министрлігінің талаптарына сәйкес мектептер салу, жер учаскесін таңдау, жобаның ТЭН және ЖСҚ әзірлеу жөніндегі жұмыстарды қаржыландыру, жинақтау
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне жарты жылдық есеп
 |
Қарағанды облысының әкімдігі, БҒМ, ЖРА, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша)
 |
2010 жылдың 3-тоқсаны
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты
 |
|
12
 |
Теміртау қаласында металлургия өнеркәсібі қызметкерлерін даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру жөнінде өңіраралық орталық салу. Орталықты салуға жер беру.
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне жарты жылдық есеп
 |
Қарағанды облысының әкімдігі, БҒМ, Еңбекмині, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша)
 |
2011 жылдың 2-тоқсаны
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты
 |
|
13
 |
Тіршілікті қамтамасыз ету, жол инфрақұрылымдары, әлеуметтік сала мен тұрғын үйлер объектілерін дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп
 |
Қарағанды облысының әкімдігі, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша)
 |
2009 жылдың 4-тоқсаны
 |
Талап етілмейді
 |
|
14
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ-дағы жұмыс үшін кадрларды даярлау және қайта даярлау жөніндегі бағдарламаны әзірлеу және қабылдау
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп
 |
БҒМ, Еңбекмині, ЖРА, Қарағанды облысының әкімдігі, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша)
 |
2009 жылдың 3-тоқсаны
 |
Талап етілмейді
 |
|
15
 |
Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетін (Теміртау қаласы) қазіргі заманғы ғылыми-зертханалық жабдықпен жасақтау
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), Қарағанды облысының әкімдігі, БҒМ
 |
2011 жылдың 1-жарты жылдығы
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты
 |
|
16
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ-дағы жұмыс үшін кадрларды даярлау және қайта даярлау бағдарламасы шеңберінде ақша гранттарын бөлуді көздеу
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), БҒМ
 |
2009 жылдың 1-жарты жылдығы
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ бағдарламасына сәйкес
 |
|
17
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ-дағы технологиялық процестерде қазақстандық ғалымдардың әзірлемелерін барынша пайдалану
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), БҒМ
 |
жыл сайын
 |
Талап етілмейді
 |
|
18
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ-ның ішкі ережесіне сәйкес жалақы төлей отырып, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-ның кәсіпорындарында қазақстандық студенттердің практикадан өту мәселесін қарау
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
"АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), БҒМ
 |
жыл сайын
 |
Талап етілмейді
 |

**Ескертпе: аббревиатураларды**
**ң**
**толы**
**қ**
**жазылуы:**

ИСМ          - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда

               министрлігі;

ЭМРМ         - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық

               ресурстар министрлігі;

ЭБЖМ         - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік

               жоспарлау министрлігі;

Қаржымині    - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі;

АШМ          - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі;

ККМ          - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация

               министрлігі;

Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау

               министрлігі;

БҒМ          - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі;

Еңбекмині    - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік

               қорғау министрлігі;

ЖРА          - Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару

               агенттігі;

"ҚТЖ" ҰК" АҚ - "Қазақстан Темір Жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік

                қоғамы;

"Самұрық" АҚ - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі

                қазақстандық холдингі акционерлік қоғамы

"Өркен" ЖШС - "Өркен" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК