

**2014 жылға дейін "АрселорМиттал Теміртау" акционерлік қоғамының өндірісін дамыту мен жаңғырту жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 22 қыркүйектегі N 247-ө Өкімі

      Қазақстан Республикасының металлургия саласын дамытуды қамтамасыз ету мақсатында:
  
      1. Қоса беріліп отырған 2014 жылға дейін "АрселорМиттал Теміртау" акционерлік қоғамының өндірісін дамыту мен жаңғырту жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.
  
      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, мүдделі заңды тұлғалар Жоспардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.
  
      3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіне жүктелсін.

*Премьер-Министр                               К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы  
  
Премьер-Министрінің   
  
2008 жылғы 22 қыркүйектегі
  
N 247-ө өкімімен       
  
бекітілген

**2014 жылға дейін "АрселорМиттал Теміртау" акционерлік қоғамының**
  
**өндірісін дамыту мен жаңғырту жобасын іске асыру**
  
**жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с   N | Іс-шара | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Болжанатын   шығыстар   мен қар-   жыландыру   көздері   (млн. теңге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Минералды** **қ** **шикізат базасын** **ұ** **лғайту** | | | | | |
| 1 | Көмір өндіру жөнінде жер қойнауын пайдалану құқығын алуға құжаттарды ресімдеу мүмкіндігін қарау:   "Шахтинская" шахтасы:   N 42-42 бис резервтік алаңындағы қорлардың бөлігін бөліп беру;   Костенко атындағы шахта:   таратылған "Қарағанды" шахтасының қорларын бөліп беру;   N 86/87 резервтік шахта алаңын бөліп беру;   "Тентек" шахтасы:   қорларды бөліп беру және 100 м көкжиегінен 340 м көкжиегіне дейін тау-кен бөлісін өзгерту;   N 10 "Тентек" жаңа шахтасын салу:   N 10 резервтік алаңын бөліп беру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ, Қоршағанортамині, Қаржымині, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2009 жылғы қаңтар | Талап етілмейді |
| 2 | Қаражал қаласындағы "Өркен" Атасу ЖШС-ның өндірістік қуатын кеңейту үшін жалпы алаңы 500 га жер учаскесін таңдаудың және берудің орындылығын қарау:   алаңы 210 га байыту фабрикасын салу;   алаңы 100 га алаңы бар бөген және алаңы 100 га қалдық сақтағыш салу;   алаңы 25 га темір жол тұйығын салу;   алаңы 30 га су құбырын, алаңы 5 га электр тарату желісін жүргізу;   алаңы 5 га кіші станция салу және тағы өзгелеріне 25 га | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), ЖРА, "Өркен" ЖШС (келісім бойынша) | 2009 жылғы ақпан | Талап етілмейді |
| **2. Металлургиялық өндірісті дамыту** | | | | | |
| 3 | Теміртау қаласының және Бұқар жырау ауданының жерлерінен мына объектілерге жалпы алаңы 2160 га жер учаскесін таңдау және бөлудің орындылығын қарау:   алаңы 63 га домна цехының қож жинағышы; алаңы 123 га конвертер цехының қож жинағышы;   алаңы 640 күл жиғыш;   алаңы 534 га қалдық сақтағыш;   алаңы 300 га энергия торабы;   алаңы 500 га қысып-тығыздау құбыр жолдары, су құбырлары, арналар мен электрлік кіші станциялары | Қазақстан  Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, Қоршағанортамині, ЖРА, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2009 жылғы наурыз | Талап етілмейді |
| **3. Инженерлік инфрақұрылымды дамыту** | | | | | |
| **Темір жолдар мен станциялар** | | | | | |
| 4 | Қаражал қаласынан Теміртау қаласына жылына 10 млн. тонна тасымалдауды қамтамасыз ету мақсатында "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ-ның инфрақұрылымына қайта жаңарту жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ, "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ (келісім бойынша), "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2009 жылғы маусым | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| 5 | Жаңа-ауыл станциясы мен Соқыр-Углерудная темір жол учаскесін "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-ның меншігіне беру мүмкіндігін қарау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ККМ, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша), Қарағанды облысының әкімдігі, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2009 жылғы қазан | Талап етілмейді |
| **4. Энергетикалық және су шаруашылығы кешендерін дамыту** | | | | | |
| 6 | Теміртау қаласының жаңа зауытын энергетикалық қамтамасыз етуді дамытудың кешенді бағдарламасын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша), "КЕGОС" АҚ (келісім бойынша), "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), Қарағанды облысының әкімдігі | 2009 жылдың 4-тоқсаны | Талап етілмейді |
| 7 | Жаңа энергия көзін салу және жұмыс істеп тұрған ЖЭО-2 және ЖЭО-ПВС қайта жаңарту үшін техникалық тапсырма әзірлеу және бекіту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), ЭМРМ, "КЕGОС" АҚ (келісім бойынша) | 2009 жылдың 4-тоқсаны | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| 8 | Жаңа энергия көздерінің  техникалық-экономикалық негіздемесі мен жобалау-сметалық құжаттаммасын әзірлеу және бекіту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ, "КЕGОС" АҚ (келісім бойынша), "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-ы (келісім бойынша) | 2009 жылдың 4-тоқсаны | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| 9 | Жаңа электр станция салу және жұмыс істеп тұрған ЖЭО-2 және ЖЭО-ПВС қайта жаңарту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), ЭМРМ, "Самұрық" АҚ (келісім бойынша), "КЕGОС" АҚ (келісім бойынша) | 2009-2013 жылдар | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| 10 | Қаражал қаласының су шаруашылығы кешенін қайта жаңарту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, АШМ, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2008-2009 жылдар | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| **5. Әлеуметтік жобалар** | | | | | |
| 11 | Білім және ғылым министрлігінің талаптарына сәйкес мектептер салу, жер учаскесін таңдау, жобаның ТЭН және ЖСҚ әзірлеу жөніндегі жұмыстарды қаржыландыру, жинақтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне жарты жылдық есеп | Қарағанды облысының әкімдігі, БҒМ, ЖРА, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылдың 3-тоқсаны | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| 12 | Теміртау қаласында металлургия өнеркәсібі қызметкерлерін даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру жөнінде өңіраралық орталық салу. Орталықты салуға жер беру. | Қазақстан Республикасының Үкіметіне жарты жылдық есеп | Қарағанды облысының әкімдігі, БҒМ, Еңбекмині, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2011 жылдың 2-тоқсаны | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| 13 | Тіршілікті қамтамасыз ету, жол инфрақұрылымдары, әлеуметтік сала мен тұрғын үйлер объектілерін дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | Қарағанды облысының әкімдігі, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2009 жылдың 4-тоқсаны | Талап етілмейді |
| 14 | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-дағы жұмыс үшін кадрларды даярлау және қайта даярлау жөніндегі бағдарламаны әзірлеу және қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | БҒМ, Еңбекмині, ЖРА, Қарағанды облысының әкімдігі, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша) | 2009 жылдың 3-тоқсаны | Талап етілмейді |
| 15 | Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетін (Теміртау қаласы) қазіргі заманғы ғылыми-зертханалық жабдықпен жасақтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), Қарағанды облысының әкімдігі, БҒМ | 2011 жылдың 1-жарты жылдығы | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ қаражаты |
| 16 | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-дағы жұмыс үшін кадрларды даярлау және қайта даярлау бағдарламасы шеңберінде ақша гранттарын бөлуді көздеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), БҒМ | 2009 жылдың 1-жарты жылдығы | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ бағдарламасына сәйкес |
| 17 | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-дағы технологиялық процестерде қазақстандық ғалымдардың әзірлемелерін барынша пайдалану | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), БҒМ | жыл сайын | Талап етілмейді |
| 18 | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-ның ішкі ережесіне сәйкес жалақы төлей отырып, "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-ның кәсіпорындарында қазақстандық студенттердің практикадан өту мәселесін қарау | БҒМ-ге ақпарат | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ (келісім бойынша), БҒМ | жыл сайын | Талап етілмейді |

**Ескертпе: аббревиатураларды**
**ң**
**толы**
**қ**
**жазылуы:**

ИСМ          - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
  
               министрлігі;
  
ЭМРМ         - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
  
               ресурстар министрлігі;
  
ЭБЖМ         - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік
  
               жоспарлау министрлігі;
  
Қаржымині    - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі;
  
АШМ          - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі;
  
ККМ          - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация
  
               министрлігі;
  
Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
  
               министрлігі;
  
БҒМ          - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі;
  
Еңбекмині    - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік
  
               қорғау министрлігі;
  
ЖРА          - Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару
  
               агенттігі;
  
"ҚТЖ" ҰК" АҚ - "Қазақстан Темір Жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік
  
                қоғамы;
  
"Самұрық" АҚ - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі
  
                қазақстандық холдингі акционерлік қоғамы
  
"Өркен" ЖШС - "Өркен" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК