

**Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясы саласын дамытудың 2013 - 2015 жылдарға арналған кешенді шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2013 жылғы 10 қаңтардағы № 1-ө Өкімі

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясы саласын дамытудың 2013 – 2015 жылдарға арналған кешенді шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспары) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдары, өзге де ұйымдар (келісім бойынша):

      1) Жоспарды іске асыру жөніндегі шараларды қабылдасын;

      2) жартыжылдық қорытындылары бойынша 5 шілдеден және 5 қаңтардан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігіне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі жыл сайын 25 шілдеде және 25 қаңтарда Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты Қазақстан Республикасының Үкіметіне беруді қамтамасыз етсін.

*Премьер-Министр                                      С. Ахметов*

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2013 жылғы 10 қаңтардағы

№ 1-ө өкімімен

бекітілген

 **Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясы саласын дамытудың**
**2013 - 2015 жылдарға арналған кешенді шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с
№ | Іс-шара | Аяқтау нысаны | Орындауға жауаптылар | Орындау мерзімі | Болжамды шығыстар (млн. теңге)\* | Қаржыландыру көзі |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ұшу қауіпсіздігі мен авиациялық қауіпсіздік деңгейін арттыру |
| 1 | Халықаралық азаматтық авиация ұйымы (ИКАО) аудитінің ескертулерін жою және қазақстандық авиакомпаниялардың Еуропалық Одақ елдеріне ұшуына қойылған шектеулерді алып тастау жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ | 2013 жыл | Талап етілмейді | Талап етілмейді |
| 2 | Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Азаматтық авиация комитетінің қызметкерлерін оқыту және біліктілігін арттыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ | 2013 жыл | 14,5 | РБ
(001 «Көлік және коммуникация саласында саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау бойынша қызметтер») |
| 3 | «Азаматтық авиация академиясы» АҚ базасында ИКАО өңірлік авиациялық қауіпсіздік оқу орталығын құру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ, БҒМ | 2013 жыл | Талап етілмейді | Талап етілмейді |
| 4 | Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясы мамандықтарының тізбесіне азаматтық авиация саласы мамандықтарын енгізу бойынша шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ (жинақтау), ККМ | 2013 жыл | Талап етілмейді | Талап етілмейді |
| 2. Әуежайлар мен әуеайлақтар инфрақұрылымын дамыту |
| 5 | Қызылорда, Атырау, Павлодар, Ақтөбе, Көкшетау, Петропавл, Қостанай, Астана, Өскемен, Семей, Шымкент қалаларының мемлекеттік әуежайларын біріктіру жолымен басқарушы компания құру жөніндегі ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ККМ (жинақтау), Қаржымині, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жыл | Талап етілмейді | Талап етілмейді |
| 6 | Тараз қаласы әуежайының жасанды ұшу-қону жолағын және № 2 рульдеу жолағын қайта жаңарту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ (жинақтау), ЭДСМ, Жамбыл облысының әкімдігі | 2013 жыл | 4 761 | РБ
(006 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және қайта жаңарту») |
| 7 | Орал қаласы әуежайының ұшу-қону жолағын қайта жаңарту жөніндегі ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ (жинақтау), Қаржымині, ЭДСМ, Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013-2014 жылдар | Талап етілмейді | Талап етілмейді |
| 8 | Авиакөлікке «е-freight» ИАТА стандартын енгізу жөніндегі шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ (жинақтау), «Эйр Астана» АҚ (келісім бойынша), ҚР әуежайлары (келісім бойынша) | 2015 жыл | 1 000 | Бюджеттен тыс қаражат |
| 3. Аэронавигациялық жүйені дамыту |
| 9 | Әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелері (ӘҚБАЖ), авиациялық электр байланысы, навигация жүйелері, қадағалау жүйелері, ұшуды электр техникалық камтамасыз етуді жетілдіру орталықтарын дамыту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ (жинақтау), «ҚАН» РМК | 2013-2014 жылдар | 27 248 | Бюджеттен тыс қаражат |
| 10 | ҰРТҚ ғимараттарын, құрылыстары мен объектілерін салу және күрделі жөндеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ (жинақтау), «ҚАН» РМК | 2013-2014 жылдар | 13 602 | Бюджеттен тыс қаражат |
| 11 | Аэронавигациялық ақпаратты халықаралық стандарттарға сәйкес келтіру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ (жинақтау), «ҚАН» РМК | 2013-2014 жылдар | 579 | Бюджеттен тыс қаражат |
| 12 | Әуе трассаларының және әуеайлақтардың географиялық координаталарын аэронавигациялық ақпарат құжаттарында айқындау және жариялау үшін бірыңғай тірек жүйесі ретінде 1984 (WGS-84) – Дүниежүзілік геодезиялық координаталар жүйесін енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ (жинақтау), «ҚАН» РМК | 2013 жыл | 1 600 | Бюджеттен тыс қаражат |
| 13 | Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы ұшуды іздестіру-құтқарумен қамтамасыз ету жүйесін ИКАО талаптарына сәйкес келтіру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ (жинақтау), «ҚАН» РМК | 2015 жыл | 600 | Бюджеттен тыс қаражат |
| 4. Авиациялық қызметтер көрсетуді дамыту |
| 14 | «2013–2020 жылдар кезеңінде Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясын дамытудың негізгі міндеттері, басымдықтары және бағыттары» тақырыбында зерттеу жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ, «ҚАН» РМК (келісім бойынша) | 2013 жыл | 150 | Бюджеттен тыс қаражат |
| 15 | Халықаралық және ішкі әуе қатынастарын одан әрі ырықтандыру жөніндегі шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ (жинақтау), СІМ | 2013-2014 жылдар | Талап етілмейді | Талап етілмейді |
| 16 | Ел экономикасының авиациялық қызметтер көрсетуге қажеттіліктерін қанағаттандыру, сондай-ақ қызметтер сапасын арттыру мақсатында әуе кемелерінің паркін жаңарту жөніндегі шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ (жинақтау), «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ | 2013-2014 жылдар | 39 750 | Бюджеттен тыс қаражат |
| 17 | Әлеуметтік маңызды авиамаршруттарды субсидиялауды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ (жинақтау), Қаржымині, облыс әкімдері | 2013-2015 жылдар | Тиісті қаржы жылына РБ-да көзделген қаражат есебінен және шегінде | РБ
(019 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау») |
| 5. Нормативтік құқықтық базаны жетілдіру |
| 18 | Азаматтық авиация саласын дамыту жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ | 2013-2015 жылдар | Талап етілмейді | Талап етілмейді |
| 19 | Азаматтық авиация саласындағы нормативтік құқықтық актілерді ИКАО талаптарына және қабылданған халықаралық міндеттемелерге сәйкес келтіру жөніндегі шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ | 2013-2015 жылдар | Талап етілмейді | Талап етілмейді |

      Ескертпе:

\* іс-шараларды қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді түзеу кезінде нақтыланатын болады.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ККМ – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

      Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

      ЭДСМ – Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

      БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

      СІМ – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

      «ҚТЖ» ҰК» АҚ – «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

      «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ – «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

      МҚІА - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

      ӘҚБАЖ – Әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесі

      ИКАО – Халықаралық азаматтық авиация ұйымы

      ИАТА – Әуе көлігінің халықаралық қауымдастығы

      «ҚАН» РМК – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны

      РБ – Республикалық бюджет

      ҰРТҚ – ұшуды радиотехникамен қамтамасыз ету

      WGS-84 – 1984 - Дүниежүзілік геодезиялық координаталар жүйесін енгізу

      АҚ – Акционерлік қоғам

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК