

**О плане мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности**

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года № 19.

      Приняв к сведению информацию Евразийской экономической комиссии о ходе работы по реализации пункта 3 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68

      "Об Основных направлениях развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности", Высший Евразийский экономический совет решил:

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

      2. Правительствам государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии обеспечить реализацию и финансирование мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим Решением.

      3. Евразийской экономической комиссии обеспечить ежегодно разработку и утверждение Советом Евразийской экономической комиссии детализированного плана по выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

      Члены Высшего Евразийского экономического совета:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
*От Республики*
*Армения* |
*От Республики*
*Беларусь* |
*От Республики*
*Казахстан* |
*От Российской*
*Федерации* |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНРешением ВысшегоЕвразийского экономического советаот 8 мая 2015 г. № 19 |

 **ПЛАН**
**мероприятий по реализации Основных направлений развития**
**механизма "единого окна" в системе регулирования**
**внешнеэкономической деятельности**
**I. Введение**

      Настоящий план разработан во исполнение Решения Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 68 "Об Основных направлениях развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности" и основывается на положениях Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор о Союзе), международных договоров и актов в области внешнеэкономической деятельности, составляющих право Евразийского экономического союза (далее - Союз), а также нормах, правилах и принципах Всемирной торговой организации, международных рекомендациях Организации Объединенных Наций и Всемирной таможенной организации.

      Настоящий план является логическим продолжением проводимой в государствах – членах Союза (далее – государства-члены) политики по совершенствованию системы регулирования внешнеэкономической деятельности, внедрению современных информационных технологий, направленных на упрощение процедур международной торговли.

 **II. Определения**

      Для целей настоящего плана используются понятия, которые означают следующее:

      1) "бизнес-процесс" – набор взаимосвязанных и структурированных действий, направленных на достижение определенного результата в сфере внешнеэкономической деятельности;

      2) "взаимное признание документов" – признание и использование в одном государстве-члене необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности электронных документов, формируемых уполномоченными органами (организациями) другого государства-члена;

      3) "гармонизация сведений" – сбор, определение, анализ и согласование требований к информации, содержащейся в электронных документах и бумажных копиях электронных документов, используемых в одних и тех же областях применения, с целью повышения сопоставимости таких документов с точки зрения содержания и формата;

      4) "государственные процедуры" – деятельность государственных органов государств-членов в соответствии с их компетенцией, связанная с регулированием правоотношений в сфере внешнеэкономической деятельности, при осуществлении государственных функций (административных процедур) и предоставлении государственных услуг заинтересованным лицам;

      5) "механизм "единого окна" – механизм взаимодействия между государственными органами, регулирующими внешнеэкономическую деятельность, и участниками внешнеэкономической деятельности, который позволяет участникам внешнеэкономической деятельности однократно представлять документы в стандартизированном виде через единый пропускной канал для последующего использования заинтересованными государственными органами и иными организациями в соответствии с их компетенцией при проведении контроля за осуществлением внешнеэкономической деятельности;

      6) "разрешительные документы" – документы, выдаваемые государственными органами и (или) уполномоченными государством организациями (далее – уполномоченные организации), наличие которых необходимо для осуществления внешнеэкономической деятельности и совершения отдельных юридически значимых действий при осуществлении экспортных, импортных и транзитных операций;

      7) "стандартизированный вид документов" – документ в электронном виде, оформляемый в соответствии с гармонизированными и унифицированными структурой и форматами, имеющий равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе;

      8) "унификация сведений" – определение и согласование набора сведений, содержащихся в электронных документах и бумажных копиях электронных документов, по областям применения на основании стандартов, методик и рекомендаций, применяемых в международной торговле;

      9) "экспортные, импортные и транзитные операции" – все виды внешнеэкономических операций, связанных с вывозом товаров с таможенной территории Союза, ввозом товаров на такую территорию и их перевозкой через таможенную территорию Союза;

      10) "электронная коммерция" – совокупность технических и организационных форм совершения финансовых и торговых транзакций, осуществляемых с использованием электронных систем.

 **III. Цель**

      Целью реализации настоящего плана является формирование организационно-правовых и технических основ для создания условий развития и сближения национальных механизмов "единого окна",

      а также организации их взаимодействия на наднациональном

      уровне при построении эффективной системы регулирования внешнеэкономической деятельности на территории Союза.

 **IV. Задачи**

      Цель настоящего плана достигается путем решения следующих задач:

      содействие развитию национальных механизмов "единого окна";

      обеспечение сближения подходов по развитию национальных механизмов "единого окна";

      обеспечение взаимного признания, унификации, стандартизации и гармонизации электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности;

      организация информационного взаимодействия национальных механизмов "единого окна";

      координация действий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности (далее – Основные направления).

 **V. Общее описание эталонной модели**
**национального механизма "единого окна"**

      Эталонная модель национального механизма "единого окна"

      (далее – эталонная модель) является инструментом упрощения процедур международной торговли с целью оптимизации государственных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью, и создания условий для осуществления электронных операций и электронной коммерции. Эталонная модель призвана обеспечить переход на качественно новый уровень развития национальных механизмов "единого окна", создание условий для снижения транзакционных издержек лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и оказывающих услуги в данной области (далее – заинтересованные лица), и сокращение административных издержек в работе государственных органов государств-членов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность (далее – государственные органы).

      Эталонная модель представляет собой инновационный трансграничный интеллектуальный механизм, который позволяет заинтересованным лицам получать комплекс услуг для совершения экспортных, импортных и транзитных операций в ходе взаимодействия с государственными органами и (или) уполномоченными организациями государств-членов.

      Эталонная модель учитывает положения международных стандартов Всемирной таможенной организации и рекомендаций Организации Объединенных Наций, интегрирует опыт построения современных моделей механизма "единого окна", используя прогрессивные организационно-правовые, технические и технологические решения

      .Эталонная модель имеет ряд характерных особенностей.

 **1. Однократное представление документов**
**и (или) сведений**

      Заинтересованные лица должны иметь возможность однократно представлять документы и (или) сведения в стандартизированном виде через единый пропускной канал для последующего использования всеми заинтересованными государственными органами, при этом ранее представленные документы и (или) сведения повторно не представляются, за исключением случая, когда такие документы и (или) сведения имеют ограниченный срок действия.

      В случае если в представленных документах и (или) сведениях недостаточно информации для принятия решения государственными органами и (или) уполномоченными организациями государств-членов, заинтересованные лица по запросу таких органов и (или) организаций повторно представляют только недостающие сведения.

      Необходимые для осуществления внешнеэкономической деятельности документы и (или) сведения, представляемые в виде электронных документов, могут не являться точной копией документа на бумажном носителе.

 **2. Широкий спектр услуг**

      Заинтересованным лицам должен быть предоставлен широкий спектр услуг на всех этапах цепи поставки товаров с момента регистрации заинтересованных лиц до выпуска товаров и последующего аудита хозяйственной деятельности.

 **3. Интеллектуальный механизм**

      Эталонная модель является инструментом предоставления услуг ее пользователям. Такой механизм универсален, способен в режиме реального времени оказывать комплекс услуг, оперативно обрабатывать и анализировать документы и (или) сведения, представленные заинтересованными лицами, перераспределять их между государственными органами и (или) уполномоченными организациями государств-членов исходя из запрашиваемых услуг, информировать заинтересованных лиц о ходе рассмотрения заявок, оценивать риски, выдавать решения.

      Интеллектуальный механизм позволяет заинтересованным лицам получать необходимую информацию о лицах, предоставляющих услуги в сфере внешнеэкономической деятельности, мерах регулирования, производить расчеты и электронную уплату таможенных и иных платежей, формировать отчетность и получать статистические данные.

 **4. Гибкость и прозрачность предоставляемых услуг**

      В рамках функционирования национального механизма "единого окна" заинтересованные лица должны иметь возможность создавать "личные кабинеты", иметь комплексное представление о совершаемых экспортных, импортных и транзитных операциях на всех этапах цепи поставки товаров.

      Национальный механизм "единого окна" должен позволять заинтересованным лицам с помощью "личного кабинета" получать услуги, предоставляемые в рамках национальных механизмов "единого окна" других государств-членов, с использованием технологических и информационных инноваций.

 **5. Обеспечение различных уровней информационного взаимодействия**
**пользователей национального механизма "единого окна"**

      Эталонная модель позволяет обеспечивать информационное взаимодействие между заинтересованными лицами, государственными органами и уполномоченными организациями государств-членов, межведомственное информационное взаимодействие, информационное взаимодействие заинтересованных лиц между собой при совершении экспортных, импортных и транзитных операций, а также информационное взаимодействие национальных механизмов "единого окна".

 **6. Высокая степень доверия**

      Эталонная модель должна обеспечивать высокую степень доверия пользователей, способствовать установлению отношений доверия между заинтересованными лицами, государственными органами и уполномоченными организациями государств-членов.

 **7. Сфера охвата эталонной модели**

      Эталонная модель охватывает:

      1) сферы государственного регулирования: сфера таможенного, валютного, налогового, таможенно-тарифного, нетарифного, технического регулирования, сфера применения санитарных, ветеринарно-санитарных, карантинных фитосанитарных мер, сфера регулирования финансовых услуг (банковских, страховых), транспорта и перевозок, охраны и защиты прав интеллектуальной собственности;

      2) виды деятельности: внешнеторговая, деятельность по предоставлению транспортных и логистических услуг, финансовых услуг (банковских, страховых), а также деятельность в сфере таможенного дела;

      3) субъекты:

      государственные органы государств-членов: в области таможенного дела, налогообложения, таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; государственные органы государств-членов, осуществляющие: выдачу разрешительных документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью, транспортный контроль, санитарный, ветеринарно-санитарный, карантинный фитосанитарный контроль (надзор), контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов, экспортный, радиационный, валютный и другие виды государственного контроля;

      организации, уполномоченные на выдачу разрешительных документов, в том числе торгово-промышленные палаты, органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), осуществляющие работу в области оценки (подтверждения) соответствие требованиям технических регламентов Союза;

      заинтересованные лица: юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность; лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела (таможенные представители, таможенные перевозчики, владельцы складов временного хранения, владельцы таможенных складов, владельцы свободных складов, владельцы магазинов беспошлинной торговли); уполномоченные экономические операторы; транспортно-экспедиторские, логистические компании, перевозчики, экспресс-перевозчики; администрации воздушных портов, автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска; банки и страховые организации; патентные организации (патентные поверенные), операторы почтовой связи и иные организации.

      Детальное описание функций и архитектуры эталонной модели, перечень государственных процедур и услуг, охватываемых эталонной моделью, разрабатываются по результатам проведения оценки и анализа состояния проектов, направленных на разработку и создание национальных механизмов "единого окна" в государствах-членах.

      Эталонную модель целесообразно создавать в соответствии со структурой согласно приложению № 1.

 **VI. Информационное взаимодействие в рамках функционирования национальных механизмов "единого окна"**

      Информационное взаимодействие в рамках функционирования национальных механизмов "единого окна" государственных органов и уполномоченных организаций государств-членов осуществляется с использованием интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее – интегрированная система) в соответствии с утверждаемыми Евразийской экономической комиссией (далее – Комиссия) регламентами взаимодействия и должно соответствовать нормам права Союза, в частности, положениям

      статьи 23 Договора о Союзе.

      Развитие информационного взаимодействия между национальными механизмами "единого окна" осуществляется путем оптимизации перечня общих процессов в рамках Союза, реализуемых с использованием интегрированной системы.

      Разработка структур электронных документов, используемых в рамках функционирования национальных механизмов "единого окна", осуществляется на основе общей модели данных, создаваемой на основе и с учетом международных стандартов.

      Информационное взаимодействие в рамках функционирования национальных механизмов "единого окна" базируется на следующих принципах:

      возможность использования информации, полученной от заинтересованных лиц через национальный механизм "единого окна" одного государства-члена, заинтересованными государственными органами других государств-членов в соответствии с их компетенцией;

      организация обмена электронными документами, содержащими актуальные, унифицированные и гармонизированные сведения, достаточные для совершения экспортных, импортных и транзитных операций;

      возможность подключения на равных условиях к информационному взаимодействию в рамках функционирования национальных механизмов "единого окна" новых государств-членов;

      возможность организации информационного взаимодействия в рамках функционирования национальных механизмов "единого окна" государств, не являющихся членами Союза, по принципу "экспорт одного государства – импорт в другом государстве".

      Описание функциональной модели информационного взаимодействия в рамках функционирования национальных механизмов "единого окна" разрабатывается по результатам проведения мониторинга процессов межведомственного информационного взаимодействия.

      Мероприятия по защите информации в рамках функционирования национальных механизмов "единого окна" проводятся в соответствии с планами создания и развития интегрированной системы. Настоящим планом указанные мероприятия не предусмотрены.

      Создание и обеспечение функционирования общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде и трансграничного пространства доверия осуществляются в рамках работ и в соответствии с планами создания и развития интегрированной системы.

 **VII. Сроки и этапы реализации плана**

      Настоящий план разработан на 6-летний период,

      с 2015 по 2020 год включительно. Ежегодно разрабатываются детализированные планы. Каждый последующий детализированный план учитывает результаты выполнения предыдущего детализированного плана.

      В настоящий план и детализированные планы могут вноситься изменения с учетом внутренних и внешних факторов, существенно влияющих на своевременное и качественное выполнение соответствующих мероприятий.

      Реализация настоящего плана осуществляется поэтапно в соответствии с сетевым графиком согласно приложению № 2. В целях обеспечения оптимального распределения ресурсов и своевременного исполнения мероприятий настоящего плана мероприятия, отнесенные к различным этапам, могут выполняться параллельно.

      Настоящий план реализуется с учетом следующих этапов:

      подготовительный этап;

      этап разработки;

      этап реализации;

      этап мониторинга и оценки достигнутых результатов.

      На подготовительном этапе определяется организационный механизм выполнения настоящего плана, проводится анализ текущего состояния проектов, направленных на создание национальных механизмов "единого окна", определяются необходимые организационно-правовые, технологические и технические требования по созданию и (или) развитию национальных механизмов "единого окна", а также оцениваются перспективы их сближения.

      На данном этапе также осуществляется оценка возможных финансовых затрат на развитие национальных механизмов "единого окна" и обеспечение информационного взаимодействия в рамках их функционирования, которые учитываются при принятии решений.

      По итогам проведенного анализа формируются заключения по созданию и (или) развитию национальных механизмов "единого окна", сближению подходов по их развитию.

      На этапе разработки на основе заключений, сформированных на подготовительном этапе, готовятся предложения по оптимизации государственных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью, и бизнес-процессов, унификации состава сведений, включаемых в электронные документы, необходимые для осуществления внешнеэкономической деятельности, а также разрабатываются и принимаются решения и рекомендации по сближению или развитию национальных механизмов "единого окна", совершенствованию положений актов, входящих в право Союза, регулирующих внешнеэкономическую деятельность, и законодательства государств-членов, в том числе утверждается детальное описание функций и архитектуры эталонной модели, перечень государственных процедур и услуг, охватываемых эталонной моделью.

      При подготовке указанных решений и рекомендаций учитываются предложения бизнес-сообщества государств-членов.

      В рамках данного этапа могут вноситься изменения в принятые документы на основе предложений, сформированных по результатам мониторинга и оценки достигнутых результатов.

      На этапе реализации принимаются решения по внедрению или развитию национальных механизмов "единого окна", обеспечению надлежащего информационного взаимодействия посредством интегрированной системы, а также реализуется комплекс организационно-технологических, правовых и технических мероприятий, обеспечивающих осуществление взаимного признания, унификации, стандартизации и гармонизации электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, и их использование государственными органами и (или) уполномоченными организациями государств-членов.

      На данном этапе также проводится популяризация работы по сближению или развитию национальных механизмов "единого окна": работа со средствами массовой информации, организация открытых дискуссий, семинаров, конференций по вопросам реализации Основных направлений и настоящего плана.

      На этапе мониторинга и оценки достигнутых результатов постоянно осуществляется анализ достигнутых результатов на основе установленных целевых индикаторов (значений) и показателей, по результатам которого подготавливаются предложения о внесении изменений в настоящий план, корректировке объемов финансирования, изменении целевых индикаторов (значений) и показателей.

 **VIII. Источники финансирования**

      Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет бюджетов государств-членов и бюджета Союза, а также за счет внебюджетных источников.

 **IX. Показатели результативности и эффективности**
**исполнения плана**

      В настоящем плане предусмотрена двухуровневая система показателей результативности и эффективности выполнения мероприятий:

      первый уровень – показатели результативности (показатели непосредственного результата);

      второй уровень – показатели эффективности (показатели конечного эффекта).

      Показателями результативности выполнения мероприятий (ежегодно и в целом по плану нарастающим итогом) являются:

      доля выполненных мероприятий (подготовленное и принятое решение, рекомендация Комиссии, проект документа, принятый документ и др.) от общего количества мероприятий, предусмотренных настоящим планом и детализированными планами;

      доля мероприятий, выполненных своевременно, от общего количества мероприятий, срок выполнения которых наступил.

      По невыполненным и несвоевременно выполненным мероприятиям должно быть представлено обоснование объективных причин их невыполнения или несвоевременного выполнения.

      Показателями эффективности выполнения мероприятий, характеризующими положительные последствия развития национальных механизмов "единого окна" для государственных органов и бизнес-сообщества государств-членов, являются:

      доля необходимых участнику внешнеэкономической деятельности для перемещения товаров через таможенную границу Союза документов, представляемых в электронном виде;

      предельное время прохождения государственных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью (отдельно по экспортным, импортным и транзитным операциям);

      доля участников внешнеэкономической деятельности, оценивающих качество услуг, предоставляемых в рамках функционирования национального механизма "единого окна", как удовлетворительное, от общего количества участников внешнеэкономической деятельности;

      доля форм отчетности, представляемых в электронном виде при выполнении государственных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью;

      уменьшение объема административных издержек предпринимателей (трудовых, временных и финансовых затрат на осуществление государственных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью).

      Базовые и ежегодные целевые индикаторы (значения) показателей эффективности выполнения настоящего плана, а также методика их расчета утверждаются Комиссией.

 **Х. Возможные риски при реализации плана**

      В ходе реализации настоящего плана могут возникнуть риски, связанные с отсутствием единообразного понимания конечной цели и шагов по его реализации, недостаточной координацией между государственными органами, уполномоченными организациями государств-членов и Комиссией, принятием в Комиссии и (или) государствах-членах решений, не учитывающих положения Основных направлений в части приоритета применения электронных документов, недостаточным финансированием, ресурсным обеспечением мероприятий по реализации настоящего плана.

      Указанные риски могут быть минимизированы путем своевременного выявления и принятия соответствующих управленческих решений.

 **XI. Организационный механизм,**
**обеспечивающий реализацию плана**

      Организационный механизм на наднациональном уровне, обеспечивающий реализацию настоящего плана, основан на структуре органов Союза, предусмотренной Договором о Союзе.

      Совет Комиссии принимает решения по стратегическим вопросам реализации настоящего плана, в том числе по системным вопросам, утверждению и финансированию ежегодных детализированных планов.

      Коллегия Комиссии принимает решения и рекомендации, предусмотренные настоящим планом.

      Коллегией Комиссии создается рабочая группа по реализации настоящего плана под руководством одного из членов Коллегии Комиссии.

      Указанная рабочая группа обеспечивает общую координацию и мониторинг исполнения настоящего плана, готовит предложения в виде проектов актов органов Союза, осуществляет разработку проектов ежегодных детализированных планов, рассматривает отчеты об исполнении настоящего плана.

      На национальном уровне в государствах-членах создается координирующие (совещательные) органы, уполномоченные на реализацию настоящего плана, в состав которых включаются руководители государственных органов, а также представители бизнес-сообщества. Такие координирующие (совещательные) органы обеспечивают представление государственным органам предложений по созданию и развитию национальных механизмов "единого окна" в рамках реализации настоящего плана.

      Уполномоченный государственный орган, ответственный за реализацию Основных направлений, осуществляет организацию деятельности национального координирующего (совещательного) органа.

      С целью координации выполнения настоящего плана национальные координирующие (совещательные) органы и рабочая группа осуществляют взаимодействие.

      Схема организационного механизма, обеспечивающего реализацию настоящего плана, приведена в приложении № 3.

 **XII. Перечень мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наименование мероприятия |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

|  |
| --- |
|
1. Развитие национальных механизмов "единого окна" |
|
1.1. Сравнение терминов, используемых в описании механизма "единого окна" в законодательстве государств-членов и международной практике |
II кв. |
– |
– |
– |
– |
– |
|
1.2. Согласование подходов государств-членов к моделированию и анализу государственных процедур и бизнес-процессов, связанных с внешнеэкономической деятельностью |
II кв. |
– |
– |
– |
– |
– |
|
1.3. Разработка методики оценки состояния развития национальных механизмов "единого окна" |
III кв. |
– |
– |
– |
– |
– |
|
1.4. Проведение анализа состояния развития национальных механизмов "единого окна" в соответствии с разработанной методикой |
IV кв. |
I-II кв. |
– |
– |
– |
– |
|
1.5. Сбор и обобщение результатов оценки состояния развития национальных механизмов "единого окна". Разработка заключений по каждому государству-члену по оптимизации государственных процедур и бизнес-процессов, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а также по развитию национальных механизмов "единого окна" |
IV кв. |
I-II кв. |
– |
– |
– |
– |
|
1.6. Разработка и утверждение детального описания функций и архитектуры эталонной модели национального механизма "единого окна", перечня государственных процедур и услуг, охватываемых этой эталонной моделью, с учетом наднационального сегмента |
IV кв. |
I-II кв. |
– |
– |
– |
– |
|
1.7. Разработка, внедрение и оптимизация национальных механизмов "единого окна" |
IV
кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-III кв. |
– |
|
2. Сближение подходов по развитию
национальных механизмов "единого окна" |
|
2.1. Определение приоритетных направлений сближения подходов по развитию национальных механизмов "единого окна" |
III-IV кв. |
– |
– |
– |
– |
– |
|
2.2. Оценка и мониторинг развития национальных механизмов "единого окна", подготовка рекомендаций по внесению необходимых изменений в работу национальных механизмов "единого окна" с учетом пункта 1.5 настоящего перечня |
– |
– |
I кв. |
I кв. |
I кв. |
I кв. |
|
2.3. Внесение изменений в функционирование национальных механизмов "единого окна" в соответствии с рекомендациями |
– |
– |
I кв. |
I кв. |
I кв. |
I кв. |
|
3. Взаимное признание электронных документов, необходимых для осуществления
внешнеэкономической деятельности |
|
3.1. Анализ документов и сведений, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, и оценка необходимости внесения изменений в акты, входящие в право Союза, и законодательство государств-членов с целью унификации и гармонизации сведений из документов |
II-IV кв. |
– |
– |
– |
– |
– |
|
3.2. Унификация и гармонизация сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, а также содержащихся в электронных документах, оформляемых на территории Союза, в целях их взаимного признания |
III-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-II
кв. |
|
3.3. Переход на оформление уполномоченными органами государств-членов и использование электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности |
III-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-II
кв. |
|
3.4. Использование сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Союза, выданных уполномоченными органами государств, не являющихся государствами-членами |
– |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-II
кв. |
|
3.5. Обеспечение уникальной идентификации субъектов внешнеэкономической деятельности |
III-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
– |
– |
– |
|
4. Организация информационного взаимодействия |
|
4.1. Унификация процедур взаимодействия заинтересованных лиц и государственных органов в рамках национальных механизмов "единого окна" |
III-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
|
4.2. Оптимизация процедур межведомственного информационного взаимодействия в рамках национальных механизмов "единого окна" |
III-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
|
4.3. Оптимизация и реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в обеспечении функционирования национальных механизмов "единого окна" |
III-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
|
4.4. Упрощение процедур использования национальных механизмов "единого окна" заинтересованными лицами |
III-IV кв. |
III-IV кв. |
III-IV кв. |
III-IV кв. |
III-IV кв. |
III-IV кв. |
|
4.5. Формирование и развитие единой системы нормативно-справочной информации Союза, необходимой для обеспечения функционирования национальных механизмов "единого окна" |
III-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
|
5. Формирование понятийного аппарата |
|
5.1. Разработка глоссария терминов, используемых при реализации Основных направлений |
III-IV кв. |
– |
– |
– |
– |
– |
|
5.2. Ведение (актуализация) глоссария терминов, используемых при реализации Основных направлений |
– |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-II
кв. |
|
6. Организационный механизм, обеспечивающий реализацию
настоящего плана (механизм управления) |
|
6.1. Разработка и утверждение организационной структуры механизма управления |
III кв. |
– |
– |
– |
– |
– |
|
6.2. Создание рабочей группы по реализации настоящего плана |
III кв. |
– |
– |
– |
– |
– |
|
6.3. Определение государствами-членами уполномоченных органов, ответственных за реализацию Основных направлений |
III кв. |
– |
– |
– |
– |
– |
|
6.4. Создание государствами-членами координирующих (совещательных) органов, уполномоченных на реализацию настоящего плана |
III кв. |
– |
– |
– |
– |
– |
|
6.5. Совершенствование организационной структуры механизма управления |
– |
IV
кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
– |
|
7. Организационные вопросы |
|
7.1. Популяризация механизма "единого окна": работа со СМИ, организация открытых дискуссий, семинаров, конференций по реализации Основных направлений и настоящего плана |
II-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
I-IV кв. |
|
7.2. Подготовка и публикация отчетов о проделанной работе по реализации Основных направлений и настоящего плана |
IV
кв. |
II, IV кв. |
II, IV кв. |
II, IV кв. |
II, IV кв. |
II, IV кв. |

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к плану мероприятий пореализации Основныхнаправлений развитиямеханизма "единого окна"в системе регулированиявнешнеэкономической деятельности |

 **Структура эталонной модели**
**национального механизма "единого окна"**



      Примечание. В настоящей структуре используются следующие обозначения:

      "B2B" – информационное взаимодействие заинтересованных лиц между собой;

      "B2G/G2B" – информационное взаимодействие между заинтересованными лицами, государственными органами и (или) уполномоченными организациями государств-членов;

      "G2G" – межведомственное информационное взаимодействие;

      "ЕЭК" – Евразийская экономическая комиссия.

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к плану мероприятий пореализации Основныхнаправлений развитиямеханизма "единого окна"в системе регулированиявнешнеэкономическойдеятельности |

 **Сетевой график реализации плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Мероприятие |
2015 год |
2016 год |
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.1 |
Сравнение терминов, используемых в описании механизма "единого окна" в законодательстве государств-членов и международной практике |
 |
A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1.2 |
Согласование подходов государств-членов к моделированию и анализу государственных процедур и бизнес-процессов, связанных с внешнеэкономической деятельностью |
 |
A |
D |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1.3 |
Разработка методики оценки состояния развития национальных механизмов "единого окна" |
 |
 |
A |
D |
 |
 |
 |
 |
|
1.4 |
Проведение анализа состояния развития национальных механизмов "единого окна" в соответствии с разработанной методикой |
 |
 |
 |
A/D |
A |
A |
D  |
 |
|
1.5 |
Сбор и обобщение результатов оценки состояния развития национальных механизмов "единого окна". Разработка заключений по каждому государству-члену по оптимизации государственных процедур и бизнес-процессов, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а также по развитию национальных механизмов "единого окна" |
 |
 |
 |
A/D |
A |
A |
D  |
 |
|
1.6 |
Разработка и утверждение детального описания функций и архитектуры эталонной модели национального механизма "единого окна", перечня государственных процедур и услуг, охватываемых такой эталонной моделью, с учетом наднационального сегмента |
 |
 |
 |
B |
B |
B |
 |
D |
|
1.7 |
Разработка, внедрение и оптимизация национальных механизмов "единого окна" |
 |
 |
 |
B |
B |
B |
B |
B/D |
|
2.1 |
Определение приоритетных направлений сближения подходов по развитию национальных механизмов "единого окна" |
 |
 |
A |
В/D |
 |
 |
 |
 |
|
2.2 |
Оценка и мониторинг развития национальных механизмов "единого окна", подготовка рекомендаций по внесению необходимых изменений в работу национальных механизмов "единого окна" с учетом пункта 1.5 настоящего графика |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2.3 |
Внесение изменений в функционирование национальных механизмов "единого окна" в соответствии с рекомендациями |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3.1 |
Анализ документов и сведений, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, и оценка необходимости внесения изменений в акты, входящие в право Союза, и законодательство государств-членов с целью унификации и гармонизации сведений из документов |
 |
А |
A |
A/D |
 |
 |
 |
 |
|
3.2 |
Унификация и гармонизация сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, а также содержащихся в электронных документах, оформляемых на территории Союза, в целях их взаимного признания |
 |
 |
A |
B/D |
B |
B |
B |
B/D |
|
3.3 |
Переход на оформление уполномоченными органами государств-членов и использование электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности |
 |
 |
B |
B/D |
C |
C |
C |
C/D |
|
3.4 |
Использование сведений из документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Союза, выданных уполномоченными органами государств, не являющихся государствами-членами |
 |
 |
 |
 |
B |
B |
B |
C/D |
|
3.5 |
Обеспечение уникальной идентификации субъектов внешнеэкономической деятельности |
 |
 |
B |
B/D |
B |
B |
B/C |
B/C/D |
|
4.1 |
Унификация процедур взаимодействия заинтересованных лиц и государственных органов в рамках национальных механизмов "единого окна" |
 |
 |
A/B |
B/C |
D/B |
B/C |
B/С |
B/C |
|
4.2 |
Оптимизация процедур межведомственного взаимодействия в рамках национальных механизмов "единого окна" |
 |
 |
A/B |
B/C |
D/B |
B/C |
B/С |
B/C |
|
4.3 |
Оптимизация и реализация общих процессов в рамках Союза, задействованных в функционировании национальных механизмов "единого окна" |
 |
 |
A/B |
B/C |
D/B |
B/C |
B/С |
B/C |
|
4.4 |
Упрощение процедур использования национальных механизмов "единого окна" хозяйствующими субъектами |
 |
 |
A |
D |
 |
A |
A |
D |
|
4.5 |
Формирование и развитие единой системы нормативно-справочной информации Союза, необходимой для функционирования национальных механизмов "единого окна" |
 |
 |
B |
C |
C |
C |
C |
C |
|
5.1 |
Разработка глоссария терминов, используемых при реализации Основных направлений |
 |
 |
B |
B/D |
 |
 |
 |
 |
|
5.2 |
Ведение (актуализация) глоссария терминов, используемых при реализации Основных направлений |
 |
 |
 |
 |
C |
C |
C |
C/D |
|
6.1 |
Разработка и утверждение организационной структуры механизма управления |
 |
 |
A/B/C |
D |
 |
 |
 |
 |
|
6.2 |
Создание рабочей группы по реализации плана мероприятий |
 |
 |
A/B/C |
D |
 |
 |
 |
 |
|
6.3 |
Определение государствами-членами уполномоченных органов, ответственных за реализацию Основных направлений |
 |
 |
A/B/C |
D |
 |
 |
 |
 |
|
6.4 |
Создание государствами-членами координирующих (совещательных) органов (советов, комиссий) по реализации плана мероприятий |
 |
 |
A/B/C |
D |
 |
 |
 |
 |
|
6.5 |
Совершенствование организационной структуры механизма управления |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
D |
|
7.1 |
Популяризация механизма "единого окна": работа со СМИ, организация открытых дискуссий, семинаров, конференций по реализации Основных направлений и плана мероприятий |
 |
C |
C |
D |
C |
C |
C |
C/D |
|
7.2 |
Подготовка и публикация отчетов о проделанной работе по реализации Основных направлений и плана мероприятий |
 |
 |
 |
C |
 |
C |
 |
C  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
B/C |
B/C |
B/C |
B/C/D |
B/C |
B/C |
C |
C/D |
C |
C |
C |
D |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
D |
 |
 |
 |
D |
 |
 |
 |
D |
 |
 |
 |
D |
 |
 |
 |
|
D |
 |
 |
 |
D |
 |
 |
 |
D |
 |
 |
 |
D |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
B  |
B  |
B/C |
B/C/D |
B/C |
B/C |
B/C |
C/D |
C |
C |
C |
C/D |
C |
C |
 |
D |
|
C |
C |
C |
C/D |
C |
C |
C |
C/D |
C |
C |
C |
C/D |
C |
C |
 |
D |
|
C |
C |
C |
C/D |
C |
C |
C |
C/D |
C |
C |
C |
C/D |
C |
C |
 |
D |
|
C |
C |
C |
C/D |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
D/B |
B/C |
B/С |
B/C |
D/B |
B/C |
B/С |
B/C |
D/B |
B/C |
B/С |
B/C |
D/B |
B/C |
B/С |
B/C |
|
D/B |
B/C |
B/С |
B/C |
D/B |
B/C |
B/С |
B/C |
D/B |
B/C |
B/С |
B/C |
D/B |
B/C |
B/С |
B/C |
|
D/B |
B/C |
B/С |
B/C |
D/B |
B/C |
B/С |
B/C |
D/B |
B/C |
B/С |
B/C |
D/B |
B/C |
B/С |
B/C |
|
 |
A |
A |
D |
 |
A |
A |
D |
 |
A |
A |
D |
 |
A |
A |
D |
|
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
B |
B/C |
C |
C/D |
C |
C |
C |
C/D |
B |
B/C |
C |
C/D |
C |
C |
 |
D |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
B |
B |
В |
D |
B |
B |
В |
D |
B |
B |
В |
D |
 |
 |
 |
 |
|
C |
C |
C |
C/D |
C |
C |
C |
C/D |
C |
C |
C |
C/D |
C |
C |
C |
C/D |
|
 |
C |
 |
C  |
 |
C |
 |
C  |
 |
C |
 |
C |
 |
C |
 |
C |

      Примечание. В настоящем графике используются следующие обозначения:

      "А" – подготовительный этап;

      "В" – этап разработки;

      "С" – этап реализации;

      "D" – этап мониторинга и оценки достигнутых результатов.

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к плану мероприятий пореализации Основныхнаправлений развитиямеханизма "единого окна"в системе регулированиявнешнеэкономической деятельности |

 **Схема организационного механизма, обеспечивающего**
**реализацию плана мероприятий по реализации Основных**
**направлений развития механизма "единого окна" в системе**
**регулирования внешнеэкономической деятельности**



 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан