

**О плане мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2018 года № 37.

      В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы.

      2. Просить правительства государств – членов Евразийского экономического союза предусмотреть финансирование мероприятий, необходимых для создания, обеспечения функционирования и развития национальных сегментов государств – членов Евразийского экономического союза интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, а также реализации в национальных сегментах средствами указанной системы общих процессов по направлениям в соответствии с приложением № 1 к плану, утвержденному настоящим распоряжением, согласно установленным срокам.

      3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

**Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики** **Армения** | **От Республики** **Беларусь** | **От Республики** **Казахстан** | **От Кыргызской** **Республики** | **От Российской** **Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **А. Мамин** | **Ж. Разаков** | **А. Силуанов** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2018 г. № 37 (в редакции распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 11 сентября 2020 г. № 22) |

**ПЛАН**  
**мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы**

      Сноска. План - в редакции распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 29.09.2020 № 22 (вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Союза).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок исполнения | | Исполнитель | Объем финансирования1 (тыс. рублей) | |
| 2019 год | 2020 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно – интегрированная система, Союз), в том числе: |  | | | | 171 650,0 | 136 553,0 |
| а) актуализация перечня общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 (далее – перечень общих процессов), в соответствии с перечнем направлений для реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза согласно приложению № 1 | актуализированный перечень | на постоянной основе | на постоянной основе | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), уполномоченные органы государств –членов Союза (далее соответственно – уполномоченные органы, государства-члены) | – | – |
| б) разработка нормативно-методических документов о развитии технологии общих процессов во взаимосвязи с моделью данных Союза, в том числе при реализации комплексных проектов, затрагивающих несколько сфер регулирования | проекты нормативно-методических документов | I – II кварталы | – | Комиссия, уполномоченные органы | 7 630,0 | – |
| в) разработка нормативно-методических документов, регламентирующих осуществление межгосударственных (трансграничных) электронных услуг | проекты нормативно-методических документов | на постоянной основе | – | Комиссия, уполномоченные органы | 5 750,0 | – |
| г) разработка и актуализация инструктивно-методических документов, регламентирующих проведение технической экспертизы компонентов интегрированной системы | проекты инструктивно-методических документов | III – IV кварталы | – | Комиссия | 3 000,0 | – |
| д) разработка технических решений по развитию вычислительной инфраструктуры интегрированной системы | технические решения | на постоянной основе | – | Комиссия, уполномоченные органы | 15 370,0 | – |
| е) разработка и актуализация инструктивно-методических документов о формировании и совершенствовании единой системы нормативно-справочной информации Союза | проекты инструктивно-методических документов | III – IV кварталы | – | Комиссия, уполномоченные органы | 2 470,0 | – |
| ж) развитие модели данных Союза | модель данных Союза, описание модели данных Союза | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 32 800,0 | 10 300,0 |
| з) актуализация перечня приоритетных для реализации межгосударственных (трансграничных) электронных услуг | перечень межгосударственных (трансграничных) электронных услуг | III – IV кварталы | III – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | – | – |
| и) актуализация плана мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Союза на 2019 – 2020 годы | план мероприятий | I квартал | I – II кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | – | – |
| к) разработка проектов требований к электронному виду документов, используемых при представлении сведений в электронном виде хозяйствующими субъектами и физическими лицами государств-членов уполномоченным органам (далее – процедуры взаимодействия B2G), в соответствии с перечнем, утверждаемым Комиссией | проекты требований к электронному виду документов | II – IV кварталы | – | Комиссия, уполномоченные органы | 47 500,0 | 19 300,0 |
| л) разработка проектов унифицированных требований к реализации процедур взаимодействия B2G в электронном виде в соответствии с перечнем, утверждаемым Комиссией | проекты требований к процедурам взаимодействия B2G | на постоянной основе | – | Комиссия, уполномоченные органы |
| м) разработка справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза в соответствии с планом мероприятий, указанным в подпункте "и" настоящего пункта | справочники и классификаторы | II – IV кварталы | – | Комиссия, уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов |
| н) разработка проектов правил реализации общих процессов в соответствии с перечнем общих процессов и Порядком реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. № 169 (далее – Порядок реализации общих процессов) | проекты правил реализации общих процессов | на постоянной основе | – | Комиссия |
| о) разработка проектов технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации общих процессов (далее – технологические документы), в соответствии с перечнем общих процессов и Порядком реализации общих процессов | проекты технологических документов, протоколы демонстрации прототипов программных средств | на постоянной основе | – | Комиссия |
| п) разработка проектов нормативно-технических документов, регламентирующих информационное взаимодействие в соответствии с международными договорами Союза с третьей стороной (при необходимости) | проекты нормативно-технических документов | на постоянной основе | – | Комиссия |
| р) согласование уполномоченными органами проектов правил реализации общих процессов в соответствии с перечнем общих процессов и Порядком реализации общих процессов | проекты правил реализации общих процессов | на постоянной основе | на постоянной основе | уполномоченные органы | – | – |
| с) согласование уполномоченными органами проектов технологических документов в соответствии с перечнем общих процессов и Порядком реализации общих процессов | проекты технологических документов | на постоянной основе | на постоянной основе | уполномоченные органы | – | – |
| т) согласование уполномоченными органами проектов нормативно-технических документов, регламентирующих информационное взаимодействие в соответствии с международными договорами Союза с третьей стороной (при необходимости) | проекты нормативно-технических документов | на постоянной основе | на постоянной основе | уполномоченные органы | – | – |
| у) разработка проектов стандартов и рекомендаций, необходимых для развития и обеспечения функционирования интегрированной системы | стандарты и рекомендации | II – IV кварталы | – | Комиссия, уполномоченные органы | 2 250,0 | – |
| ф) разработка частных технических заданий на модернизацию и создание подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы (далее – интеграционный сегмент Комиссии) в соответствии с техническим заданием на создание интегрированной системы и перечнем согласно приложению № 2  (пункты 1 – 11) | частные технические задания | на постоянной основе | – | Комиссия, уполномоченные органы | 26 200,0 | **–** |
| х) разработка инструктивно-методических документов, регламентирующих порядок использования сервисов интегрированной системы при формировании цифровой платформы | проекты инструктивно-методических документов | II – IV кварталы | – | Комиссия, уполномоченные органы | 12 300,0 | – |
| ц) разработка технических решений и инструментов для использования сервисов интегрированной системы при формировании цифровой платформы | технические решения | на постоянной основе | – | Комиссия, уполномоченные органы | 13 880,0 | 39 150,0 |
| ч) техническая экспертиза работ, выполняемых при общесистемном проектировании интегрированной системы | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | I квартал | Комиссия | 2 500,0 | 803,0 |
| ш) комплексная техническая экспертиза интегрированной информационной системы Союза | отчеты, акты выполненных работ, проекты инструктивно-методических документов, проекты стандартов и рекомендаций | – | IV квартал | Комиссия | – | 67 000,0 |
| 2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии, в том числе: |  | | | | 219 520,0 | 89 650,0 |
| а) модернизация подсистем в составе интеграционного сегмента Комиссии в соответствии с техническим заданием на создание интегрированной системы и приложением № 2 к настоящему плану (пункты 1 – 11) | технорабочие проекты, акты выполненных работ | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия | 68 640,0 | 25 600,0 |
| б) создание (модернизация и развитие) программного обеспечения сервисов общих процессов в составе интеграционного сегмента Комиссии в соответствии с приложением № 1 к настоящему плану | технорабочие проекты, акты выполненных работ | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия | 147 880,0 | 63 250,0 |
| в) создание (модернизация и развитие) базовых компонентов программного обеспечения сервисов общих процессов для их использования при проведении межгосударственных испытаний интегрированной системы и в национальных сегментах заинтересованных государств-членов интегрированной системы (далее – национальные сегменты) в соответствии с приложением № 1 к настоящему плану | технорабочие проекты, акты выполненных работ | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия |
| г) создание (модернизация и развитие) сервисов, обеспечивающих возможность формирования заинтересованными лицами необходимых для реализации процедур взаимодействия B2G документов в электронном виде в соответствии с унифицированными требованиями | технорабочие проекты, акты выполненных работ | – | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы2 |
| д) проведение тестирования информационного взаимодействия между информационными системами участников общих процессов в соответствии с порядками присоединения, входящими в состав технологических документов, перечнем общих процессов и Порядком реализации общих процессов | акты тестирования | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы2 |
| е) техническая экспертиза работ по модернизации и развитию интеграционного сегмента Комиссии | отчеты | на постоянной основе | I квартал | Комиссия | 3 000,0 | 800,0 |
| 3. Координация работ по модернизации и развитию национальных сегментов, в том числе: |  | | | | 17 430,0 | – |
| а) разработка планов модернизации и развития национальных сегментов | планы модернизации и развития национальных сегментов | в соответствии с законодательством государства-члена | в соответствии с законодательством государства-члена | уполномоченные органы, Комиссия | – | – |
| б) модернизация и развитие национальных сегментов в соответствии с планами, предусмотренными подпунктом "а" настоящего пункта | промежуточные отчеты | в соответствии с законодательством государства-члена | в соответствии с законодательством государства-члена | уполномоченные органы2, Комиссия | – | – |
| в) разработка и модернизация (при необходимости) программных средств (адаптеров) для обеспечения взаимодействия между интеграционным шлюзом национального сегмента и применяемой в государстве-члене системой межведомственного взаимодействия в электронном виде (для интеграционных шлюзов национальных сегментов, реализованных на основе типового шлюза) | технорабочие проекты, акты выполненных работ | на постоянной основе | – | Комиссия, уполномоченные органы | 17 430,0 | – |
| г) обеспечение реализации общих процессов в национальных сегментах в соответствии с приложением № 1 к настоящему плану3 | отчеты | на постоянной основе | на постоянной основе | уполномоченные органы2, Комиссия | – | – |
| д) подготовка отчетов о ходе работ по модернизации и развитию национальных сегментов | отчеты | IV квартал | IV квартал | уполномоченные органы, Комиссия | – | – |
| 4. Создание и развитие инфраструктуры трансграничного пространства доверия, в том числе: |  | | | | 73 800,0 | 111 650,0 |
| а) разработка и актуализация проектов нормативных правовых актов и организационно-технических документов для реализации требований к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия | проекты актов органов Союза (в том числе о внесении изменений в акты органов Союза), концепции | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 4 500,0 | 8 750,0 |
| б) создание и утверждение архитектуры трансграничного пространства доверия 2-го этапа развития, включая технические требования к интеграционному компоненту общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде | описание архитектуры, технические требования, отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | – | Комиссия, уполномоченные органы | 3 000,0 | – |
| в) модернизация и развитие подсистемы доверенной третьей стороны в соответствии с пунктом 12 приложения № 2 к настоящему плану | частные технические задания, технорабочие проекты, технические решения, акты выполненных работ | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия | 8 400,0 | 31 250,0 |
| г) модернизация и развитие удостоверяющего центра службы доверенной третьей стороны интегрированной системы в соответствии с пунктом 13 приложения № 2 к настоящему плану | частные технические задания, технорабочие проекты, технические решения, акты выполненных работ | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия | 9 900,0 | 12 800,0 |
| д) модернизация и развитие удостоверяющего центра Комиссии в соответствии с пунктом 14 приложения № 2 к настоящему плану | частные технические задания, технорабочие проекты, технические решения, акты выполненных работ | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия | 8 750,0 | 12 400,0 |
| е) создание инфраструктуры управления привилегиями и полномочиями субъектов электронного взаимодействия для обеспечения контроля правомерности применения электронных цифровых подписей в исходящих (входящих) электронных документах в соответствии с законодательством государств-членов | технические требования, частные технические задания, технорабочие проекты, акты выполненных работ | на постоянной основе | – | Комиссия, уполномоченные органы | 8 900,0 | – |
| ж) обеспечение технической поддержки гарантийного и послегарантийного обслуживания удостоверяющего центра Комиссии | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия | 5 200,0 | 6 800,0 |
| з) обеспечение технической поддержки, гарантийного и послегарантийного обслуживания подсистемы доверенной третьей стороны Комиссии | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия | 6 250,0 | 8 450,0 |
| и) обеспечение технической поддержки гарантийного и послегарантийного обслуживания подсистем доверенной третьей стороны государств-членов (при необходимости) | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 18 900,0 | 31 200,0 |
| 5. Реализация проекта по совместной разработке специализированных средств криптографической защиты информации Союза | технические задания, документация технического проекта, рабочая конструкторская документация, отчет о проведении патентных исследований, опытные образцы, протоколы и акты проведения испытаний опытных образцов, акты выполненных работ | на постоянной основе | на постоянной основе | уполномоченные органы, Комиссия | 13 500,0 | 119 260,0 |
| 6. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы, в том числе: |  | | | | 257 498,2 | 217 222,0 |
| а) аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия | 43 080,2 | 42 996,3 |
| б) приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного сегмента Комиссии | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия | 22 124,1 | 22 000,0 |
| в) приобретение (аренда) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного сегмента Комиссии | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия | 87 978,9 | 62 585,7 |
| г) сопровождение разработанных в 2015 – 2018 годах подсистем и компонентов интегрированной системы | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия | 55 500,0 | 55 900,0 |
| д) актуализация справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза | справочники и классификаторы | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов | 20 915,0 | 8 240,0 |
| е) сопровождение и обеспечение функционирования интеграционных шлюзов национальных сегментов | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы2 | 24 100,0 | 25 500,0 |
| ж) техническая экспертиза работ по поддержке функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы | отчеты | на постоянной основе | – | Комиссия | 3 800,0 | – |
| 7. Обучение пользователей работе со средствами информатизации, в том числе: |  | | | | 15 585,0 | – |
| а) обучение сотрудников и должностных лиц Комиссии работе с подсистемами интегрированной системы в составе интеграционного сегмента Комиссии | отчет | II и IV кварталы | II и IV кварталы | Комиссия | 2 015,0 | – |
| б) обучение представителей уполномоченных органов | отчет | II квартал | – | Комиссия, уполномоченные органы | 4 690,0 | – |
| в) организация и проведение мероприятий по продвижению сервисов интегрированной системы среди физических лиц и хозяйствующих субъектов государств-членов | отчет | II квартал | – | Комиссия, уполномоченные органы | 1 180,0 | – |
| г) организация и проведение конкурсов инновационных проектов | отчет | на постоянной основе | – | Комиссия, уполномоченные органы | 7 700,0 | – |
| Итого по пунктам 1 – 7 настоящего плана | | | | | 768 983,2 | 674 335,0 |
| 8. Мероприятия и проекты по выполнению основных направлений реализации цифровой повестки Союза | проекты нормативно-технических документов, технорабочие проекты, акты выполненных работ | II – IV кварталы | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | – | 500 000,04 |
| Всего | | | | | 768 983,2 | 1 174 335,0 |

1 Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Союза.

2 Финансирование мероприятий в части, касающейся работ, выполняемых в национальных сегментах, осуществляется за счет средств бюджетов государств-членов.

3 Состав и сроки выполнения мероприятий определяются соответствующими порядками присоединения, входящими в состав утверждаемых Комиссией технологических документов.

4Финансирование мероприятий и проектов осуществляется после принятия актов органов Союза об инициации и реализации проектов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО Решением Совета  Евразийской экономической  комиссии от 20 г. № |

**ПОЛОЖЕНИЕ**   
**о комиссии по проверке компонентов общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде на соответствие требованиям к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия**

      1. Комиссия по проверке компонентов общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде на соответствие требованиям к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия (далее – межгосударственная комиссия) создается в соответствии с пунктом 18 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

      2. Понятия, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, определенных Требованиями к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 г. № (далее – Требования).

      3. В состав межгосударственной комиссии включаются должностные лица Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) и представители уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – уполномоченные органы, государства-члены), к компетенции которых относятся вопросы создания национальных сегментов государств-членов интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, обеспечения информационной безопасности и юридической значимости электронных документов, используемых в рамках трансграничного электронного документооборота, с учетом равного представительства государств-членов.

      4. Состав межгосударственной комиссии утверждается распоряжением Совета Комиссии.

      5. Председателем межгосударственной комиссии является член Коллегии Комиссии, к компетенции которого относятся вопросы информатизации и информационно-коммуникационных технологий.

      Председатель межгосударственной комиссии осуществляет общее руководство работой межгосударственной комиссии.

      6. По решению межгосударственной комиссии в ее составе могут быть сформированы подкомиссии, а также рабочие и экспертные группы.

      7. Решения межгосударственной комиссии принимаются консенсусом.

      8. Порядок проведения заседаний межгосударственной комиссии, формирования подкомиссий, рабочих и экспертных групп, привлечения экспертов, принятия межгосударственной комиссией решений и их оформления, а также формы документов, принимаемых межгосударственной комиссией, устанавливаются регламентом работы межгосударственной комиссии, определяемым Комиссией.

      9. Межгосударственная комиссия выполняет следующие основные функции:

      а) по предложениям уполномоченных органов и Комиссии формирует и утверждает план-график проведения проверок государственных и интеграционного компонентов общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде на соответствие Требованиям;

      б) разрабатывает и представляет для рассмотрения Коллегией Комиссии методические документы по проведению проверок на соответствие Требованиям элементов, входящих в состав государственных и интеграционного компонентов общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде, а также мер и способов обеспечения защиты информации, реализуемых операторами общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде в отношении таких элементов (далее – проверки);

      в) проводит на основании заявлений уполномоченных органов и Комиссии проверки в соответствии пунктом 11 данного Положения;

      г) подготавливает заключение о необходимости включения сведений об элементах, входящих в состав государственных и интеграционного компонентов общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде, в том числе сведений об операторах таких элементов, в перечень элементов общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде, утверждаемый Комиссией (далее – перечень);

      д) оценивает перечень на предмет соответствия приложению № 1 к Требованиям, в том числе достаточности включенных в перечень сведений для осуществления межгосударственного обмена данными и электронными документами органов государственной власти государств-членов между собой и с Комиссией.

      10. Проверки проводятся в порядке и сроки, которые определяются регламентом работы межгосударственной комиссии.

      11. Проверка выполняется последовательно в 2 этапа:

      I этап – оценка соответствия элемента, входящего в состав государственного или интеграционного компонента общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде Требованиям, осуществляемая на основании сведений, представленных уполномоченным органом или Комиссией в составе заявления о включении такого элемента в перечень (далее – заявление);

      II этап – подготовка заключения о необходимости включения в перечень элемента, входящего в состав государственного или интеграционного компонента общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде.

      12. Порядок представления заявлений и состав указываемых в нем сведений определяются межгосударственной комиссией.

      13. В случае выявления несоответствия представленных в составе заявления сведений либо их неполноты межгосударственная комиссия направляет в уполномоченный орган или Комиссию соответствующий акт.

      По результатам рассмотрения акта уполномоченный орган или Комиссия представляет в межгосударственную комиссию соответствующие сведения либо отзывает заявление.

      14. Межгосударственная комиссия подготавливает заключения о необходимости исключения из перечня элементов, входящих в состав государственных или интеграционного компонентов общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде, на основании ходатайств, представлявших заявления уполномоченных органов или Комиссии.

      15. Заключения о необходимости включения в перечень элементов, входящих в состав государственных или интеграционного компонентов общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде, или исключения их из перечня подписываются председателем межгосударственной комиссии и направляются в Комиссию.

      16. В случае выявления несоответствия перечня приложению № 1 к Требованиям, в том числе недостаточности включенных в перечень сведений для осуществления межгосударственного обмена данными и электронными документами органов государственной власти государств-членов между собой и с Комиссией, межгосударственная комиссия уведомляет об этом уполномоченные органы или Комиссию и запрашивает недостающие сведения.

      17. В случае прекращения полномочий оператора элемента, входящего в состав государственного или интеграционного компонента общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде и включенного в перечень, или выявления существенного нарушения Требований и (или) законодательства государства-члена уполномоченный орган или Комиссия, представившие заявление в отношении такого элемента, направляют в межгосударственную комиссию ходатайство об исключении этого элемента из перечня.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к плану мероприятий по  созданию,  обеспечению функционирования  и развитию интегрированной  информационной системы  Евразийского экономического  союза  на 2019 – 2020 годы |

**ПЕРЕЧЕНЬ**   
**направлений для реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза**

      1. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование.

      2. Таможенное регулирование.

      3. Техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.

      4. Информационное взаимодействие национальных механизмов "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

      5. Прослеживаемость товаров в Евразийском экономическом союзе.

      6. Зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин.

      7. Зачисление и распределение специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.

      8. Конкурентная (антимонопольная) политика.

      9. Энергетическая политика.

      10. Валютная политика.

      11. Интеллектуальная собственность.

      12. Финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования, валютный рынок, рынок ценных бумаг).

      13. Обеспечение деятельности органов Евразийского экономического союза.

      14. Промышленная политика.

      15. Агропромышленная политика.

      16. Обращение лекарственных средств и медицинских изделий.

      17. Трудовая миграция и социальное обеспечение.

      18. Государственные (муниципальные) закупки.

      19. Функционирование внутренних рынков.

      20. Макроэкономическая политика.

      21. Транспортные перевозки.

      22. Взаимная торговля услугами.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к плану мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы (в редакции распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 11 сентября 2020 г. № 22) |

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**модернизируемых подсистем и компонентов интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза**

      Сноска. Приложение № 2 - в редакции распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 29.09.2020 № 22 (вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Союза).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срок разработки частного технического задания | | Срок модернизации подсистемы | |
| I этап | II этап | I этап | II этап |
| 1. Информационный портал Евразийского экономического союза | II квартал 2019 г. | – | IV квартал 2019 г. | – |
| 2. Информационно-аналитическая подсистема | III квартал 2019 г. | – | – | – |
| 3. Статистика | III квартал 2019 г. | – | – | – |
| 4. Управление проектами и программами | III квартал 2019 г. | – | – | – |
| 5. Анализ барьеров и препятствий | IV квартал 2019 г. | – | – | – |
| 6. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование | III квартал 2019 г. | – | – | – |
| 7. Техническое регулирование | III квартал 2019 г. | – | – | – |
| 8. Управление общими процессами | II квартал 2019 г. | – | IV квартал 2019 г. | – |
| 9. Интеграционная платформа | III квартал 2019 г. | – | – | – |
| 10. Ведение нормативно-справочной информации, реестров и регистров | III квартал 2019 г. | – | – | – |
| 11. Информационная безопасность | IV квартал 2019 г. | – | – | – |
| 12. Доверенная третья сторона Евразийской экономической комиссии | III квартал 2019 г. | – | IV квартал 2020 г. | – |
| 13. Удостоверяющий центр службы доверенной третьей стороны интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза | III квартал 2019 г. | – | IV квартал 2020 г. | – |
| 14. Удостоверяющий центр Евразийской экономической комиссии | IV квартал 2020 г. | – | IV квартал 2020 г. | – ". |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к плану мероприятий по  созданию,  обеспечению функционирования  и развитию интегрированной  информационной системы  Евразийского экономического  союза  на 2019 – 2020 годы |

**Подсистема,**   
**создаваемая в составе интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза**

      Сноска. Приложение № 3 исключено распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2020 № 3 (вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза).

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к плану мероприятий по  созданию, обеспечению  функционирования и развитию  интегрированной  информационной системы  Евразийского экономического  союза  на 2019 – 2020 годы |

**ОБЪЕМ**  
**финансирования реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2019 – 2020 годы, за счет средств бюджета Евразийского экономического союза**

      Сноска. Приложение № 4 исключено распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2020 № 3 (вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан