

**О плане мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2021 год**

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 года № 42

      В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Совет Евразийской экономической комиссии **решил:**

      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2021 год (далее – план).

      2. Члену Коллегии (Министру) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии обеспечить представление ежеквартально государствам – членам Евразийского экономического союза информации о реализации мероприятий, предусмотренных планом.

      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

|  |
| --- |
|
Члены Совета Евразийской экономической комиссии: |
|
От РеспубликиАрмения |
От РеспубликиБеларусь |
От РеспубликиКазахстан |
От КыргызскойРеспублики |
От РоссийскойФедерации |
|
М. Григорян |
И. Петришенко |
А. Смаилов |
У. Кармышаков |
А. Оверчук |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНРешением СоветаЕвразийской экономической комиссиит 23 апреля 2021 г. № 42 |

 **ПЛАН**
**мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Мероприятие |
Ожидаемый результат |
Срок исполнения |
Исполнитель |
Объем финансирования (тыс. рублей)1 |
|
1. Общесистемное проектирование интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (далее соответственно – интегрированная система, Союз), в том числе: |  |  |  |  |
|
а) актуализация перечня общих процессов в рамках Союза  |
актуализированный перечень |
на постоянной основе |
Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), уполномоченные органы государств – членов Союза (далее соответственно – уполномоченные органы, государства-члены) |
– |
|
б) разработка проекта плана мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Союза на 2021 – 2022 годы |
план мероприятий |
I квартал |
Комиссия,
уполномоченные органы |
– |
|
в) разработка проекта технического задания на развитие интегрированной системы на 2022 – 2024 годы |
проект технического задания |
III – IV кварталы |
Комиссия,
уполномоченные органы |
– |
|
г) разработка и актуализация проектов нормативно-методических документов по вопросам развития технологии общих процессов, модели данных Союза, единой системы нормативно-справочной информации Союза, интеграции цифровых платформ |
проекты нормативно-методических документов |
III – IV кварталы |
Комиссия, уполномоченные органы |
–2 |
|
д) развитие модели данных Союза |
модель данных Союза, описание модели данных Союза |
на постоянной основе |
Комиссия,
уполномоченные органы |
–2 |
|
е) сопровождение (актуализация) модели данных Союза |
модель данных Союза, описание модели данных Союза |
на постоянной основе |
Комиссия,
уполномоченные органы |
11 620,5 |
|
ж) разработка проектов нормативно-технических документов, необходимых для реализации общих процессов в рамках Союза, информационного взаимодействия с третьими странами и международными организациями |
проекты правил реализации общих процессов, технологических документов, нормативно-технических документов |
II – IV кварталы |
Комиссия |
–2 |
|
з) актуализация (сопровождение) проектов нормативно-технических документов, необходимых для реализации общих процессов в рамках Союза, информационного взаимодействия с третьими странами и международными организациями |
проекты правил реализации общих процессов, технологических документов,
нормативно-технических документов |
на постоянной основе |
Комиссия |
15 571,7 |
|
и) разработка справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза |
справочники и классификаторы |
III – IV кварталы |
Комиссия,
уполномоченные органы,операторы по ведению справочников и классификаторов |
–2 |
|
к) актуализация справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза |
актуализированные справочники и классификаторы |
на постоянной основе |
Комиссия,
уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов |
7 437,2 |
|
л) разработка частных технических заданий на модернизацию и создание подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы (далее – интеграционный сегмент Комиссии)  |
частные технические задания |
II – IV кварталы |
Комиссия,уполномоченные органы |
–2 |
|
2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии, в том числе: |  |  |  |  |
|
а) создание и развитие подсистем в составе интеграционного сегмента Комиссии |
технорабочие проекты,акты выполненных работ |
III – IV кварталы |
Комиссия |
–2 |
|
б) модернизация подсистем в составе интеграционного сегмента Комиссии для обеспечения первоочередных задач и реализации требований актов органов Союза (в том числе по заявкам) |
технорабочие проекты,акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия |
11 388,2 |
|
в) модернизация подсистемы криптографической защиты информации (организация защищенной сети передачи данных интегрированной системы) |
технорабочий проект, техническое решение, комплект документации, технические средства, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия |
9 064,0 |
|
г) создание программного обеспечения в составе интеграционного сегмента Комиссии для реализации общих процессов в рамках Союза (сервисов общих процессов, компонентов базовой реализации, адаптеров взаимодействия с третьими странами и международными организациями)  |
технорабочие проекты, акты выполненных работ |
III – IV кварталы |
Комиссия |
–2 |
|
д) сопровождение и модернизация (при необходимости) программного обеспечения в составе интеграционного сегмента Комиссии для реализации общих процессов в рамках Союза (сервисов общих процессов, компонентов базовой реализации, адаптеров взаимодействия с третьими странами и международными организациями)  |
технорабочие проекты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия |
16 733,7 |
|
е) организация внедрения компонентов интегрированной системы и проведение тестирования информационного взаимодействия между информационными системами участников общих процессов в рамках Союза |
протоколы тестирования, акты введения в действие |
на постоянной основе |
Комиссия,уполномоченные органы |
12 085,4 |
|
3. Координация работ по модернизации и развитию национальных сегментов, в том числе: |  |  |  |  |
|
а) разработка планов модернизации и развития национальных сегментов |
планы модернизации и развития национальных сегментов |
в соответствии с законода-тельством государства-члена |
уполномоченные органы, Комиссия |
– |
|
б) модернизация и развитие национальных сегментов в соответствии с планами, предусмотренными подпунктом "а" настоящего пункта |
промежуточные отчеты |
в соответствии с законода-тельством государства-члена
  |
уполномоченные органы3, Комиссия |
– |
|
в) разработка и модернизация (при необходимости) типового программного обеспечения для использования в национальных сегментах заинтересованных государств-членов |
технорабочие проекты, акты выполненных работ |
III – IV кварталы |
Комиссия,
уполномоченные органы |
–2 |
|
г) обеспечение реализации общих процессов в национальных сегментах в соответствии с Порядком реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2016 г. № 169, и порядками присоединения, входящими в состав технологических документов |
отчеты |
на постоянной основе |
уполномоченные органы3,
Комиссия |
– |
|
д) подготовка отчетов о ходе работ по модернизации и развитию национальных сегментов |
отчеты |
IV квартал |
уполномоченные органы,Комиссия |
– |
|
4. Создание и развитие инфраструктуры трансграничного пространства доверия, в том числе: |  |  |  |  |
|
а) создание экспортного варианта доверенной третьей стороны (технического решения на основе подсистемы доверенной третьей стороны Комиссии) для государств-членов |
частные технические задания, технорабочие проекты, технические решения, акты приема-передачи, акты выполненных работ |
IV квартал |
Комиссия |
25 539,4 |
|
б) обеспечение технической поддержки, обслуживания удостоверяющего центра Комиссии |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия |
6 540,8 |
|
в) обеспечение технической поддержки, обслуживания подсистемы доверенной третьей стороны Комиссии |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия |
6 507,4 |
|
г) обеспечение технической поддержки, обслуживания подсистем доверенной третьей стороны государств-членов (при необходимости) |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия, уполномоченные органы |
20 452,3 |
|
5. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы, в том числе: |  |  |  |  |
|
а) аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия |
50 280,3 |
|
б) приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного сегмента Комиссии |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия |
25 139,0 |
|
в) приобретение (аренда) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного сегмента Комиссии |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия |
52 986,9 |
|
г) приобретение (аренда) лицензий, сертификатов технической поддержки производителей услуг, предоставление базы данных на программные и программно-аппаратные комплексы средств защиты информации |
лицензии, сертификаты технической поддержки, подписки на обновление баз данных, отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия |
36 021,0 |
|
д) модернизация вычислительной, телекоммуникационной инфраструктуры и средств защиты информации интеграционного сегмента Комиссии |
технорабочие проекты, акты выполненных работ, поставка оборудования (товаров) |
II – IV кварталы |
Комиссия |
–2 |
|
е) обеспечение миграции подсистем и компонентов интегрированной системы на модернизированную вычислительную, телекоммуникационную инфраструктуру |
рабочая документация, акты выполненных работ |
III – IVкварталы |
Комиссия |
–2 |
|
ж) сопровождение и техническое обслуживание подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии (кроме подсистемы информационной безопасности, подсистемы доверенной третьей стороны, удостоверяющих центров) |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия |
29 748,6 |
|
з) сопровождение и техническое обслуживание подсистемы информационной безопасности  |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия |
11 388,1 |
|
и) сопровождение и техническое обслуживание интеграционных шлюзов национальных сегментов |
отчеты, акты выполненных работ |
на постоянной основе |
Комиссия,
уполномоченные органы3 |
19 522,6 |
|
6. Мероприятия по развитию интегрированной системы, выполняемые по результатам проведения комплексной технической экспертизы в соответствии с распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 11 сентября 2020 г. № 22 |  |
III – IV кварталы |
Комиссия,
уполномоченные органы |
–2 |
|
Итого по пунктам 1 – 6 настоящего плана |  |  |  |
368 027,1 |
|
7. Мероприятия и проекты по выполнению основных направлений реализации цифровой повестки Союза |  |
на постоянной основе |
Комиссия,
уполномоченные органы |
354 268,94 |
|
Всего |  |  |  |
722 296,0 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      1 Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Союза на 2021 год на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной информационной системы Союза в размере 248 645,0 тыс. рублей, и остатков целевых средств в размере 473 651,0 тыс. рублей, образовавшихся на счетах Комиссии по состоянию на 1 января 2021 г., в том числе в размере 119 382,1 тыс. рублей на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной информационной системы Союза и в размере 354 268,9 тыс. рублей на реализацию цифровой повестки Союза.

      2 Мероприятия будут реализовываться по результатам комплексной технической экспертизы, проводимой в соответствии с распоряжением Совета Евразийский экономической комиссии от 11 сентября 2020 г. № 22, в пределах средств в сумме до 350 000,0 тыс. рублей после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в настоящий план.

      3 Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджетов государств-членов.

      4 Финансирование проектов осуществляется после принятия актов органов Союза о реализации проектов.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан