

**О Программе улучшения материально-технической базы исправительных
учреждений и следственных изоляторов Республики Казахстан на 2001-2003 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 января 2001 года N 92

<\*>

     Сноска. Заголовок с изменениями - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.

     В соответствии со Стратегией национальной безопасности Республики Казахстан на 1999-2003 годы и в целях улучшения деятельности уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан постановляет: <\*>

     Сноска. Преамбула с изменениями - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.

     1. Утвердить прилагаемую Программу улучшения материально-технической базы исправительных учреждений и следственных изоляторов Республики Казахстан на 2001-2003 годы. <\*>

     Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

                                            Утверждена

                                   постановлением Правительства

                                        Республики Казахстан

                                    от 22 января 2001 года N 92

**Программа**

**улучшения материально-технической базы**

**исправительных учреждений и следственных**

**изоляторов Республики Казахстан на 2001-2003 годы**

**1. Паспорт**

      Наименование Программы и срок ее реализации:

      "Программа улучшения материально-технической базы исправительных учреждений и следственных изоляторов Республики Казахстан на 2001-2003 годы".

      Цель и задачи Программы:

      Создание условий для дальнейшей реализации положений уголовно-исполнительного законодательства, а также улучшение материально-технической базы исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан.

      Строительство новых и реконструкция действующих исправительных учреждений и следственных изоляторов, а также их оснащение современными инженерно-техническими средствами охраны, укрепление материально-технической базы уголовно-исполнительной системы.

**2. Введение**

      Предлагаемая Программа разработана в соответствии с пунктом 4.3.28. Плана мероприятий по реализации Стратегии национальной безопасности       Республики Казахстан на 1999-2003 годы.

      Разработка Программы вызвана необходимостью приведения условий содержания осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в соответствии с действующим уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан, строительства новых и укрепления материально-технической базы имеющихся исправительных учреждений и следственных изоляторов, а также тем, что предыдущая Правительственная программа "О мерах по стабилизации деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы и мест предварительного заключения под стражу в Республике Казахстан", утвержденная постановлением Правительства республики от 1 октября 1996 года, в основном выполнена, и срок ее действия истек. <\*>

      Сноска. Раздел 2 с изменениями - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.

**3. Анализ современного состояния уголовно-исполнительной**

**системы Республики Казахстан**

      Уголовно-исполнительная система Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее - МВД Республики Казахстан) является составной частью системы органов внутренних дел республики и представляет собой совокупность организаций, учреждений и структурных подразделений, осуществляющих исполнение уголовных наказаний, а также обеспечивающих содержание под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

      На сегодняшний день уголовно-исполнительная система республики включает в себя 91 подразделение, из них: исправительных колоний - 21 общего, 15 строгого и 3 особого режимов, 23 колонии-поселения, 3 воспитательные колонии для несовершеннолетних, 1 тюрьма, 8 специализированных лечебных учреждений и 17 следственных изоляторов для лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

      Во всех перечисленных учреждениях содержится 85 тысяч 744 человек, из них в колониях отбывают наказание: на общем режиме - 33 556 человек; на строгом - 18 730; на особом - 2 001; в колониях-поселениях - 4 839; в тюрьме - 292; 3 268 - женщин; 1 128 - несовершеннолетних; в следственных изоляторах - 17 141 подозреваемых и обвиняемых. При этом численность осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений выглядит следующим образом:

                                                       Таблица 1

**Численность осужденных в исправительных учреждениях**

**в динамике по состоянию на 1 января каждого года**

|  |
| --- |
|  Год    ! 1995  ! 1996   ! 1997   ! 1998   ! 1999   !2000    ! 2001
        !       !        !        !        !        !        ! Прогноз  |

Числен-  65 165   73 687   65 329   67 906   61 924   58 961   70 800

ность

-------------------------------------------------------------------------

    Снижение численности осужденных по состоянию на 1 января 1997 и 2000 годов обусловлено применением амнистий к отдельным категориям осужденных, а на 1 января 1999 года - пересмотром приговоров в соответствии с введением нового Уголовного кодекса Республики Казахстан.

                                                          Таблица 2

**Численность осужденных в течение 2000 года по месяцам**

-------------------------------------------------------------------------

     ! I  ! II !III ! IV ! V  ! VI ! VII!VIII! IX ! X  ! XI !XII

-------------------------------------------------------------------------

     !    !    !    !    !    !    !    !    !    !    ! Прогноз

-------------------------------------------------------------------------

Коли-    58   59   60   60   62   63   64   66   67   68   69   70

чество  961  559  337  995  995  392  919  150  200  603  600  800

-------------------------------------------------------------------------

    Вышеприведенные данные свидетельствуют о ежемесячном увеличении численности осужденных в среднем на 1000 человек, что позволяет сделать вывод о том, что численность осужденных на 1 января 2001 года увеличится на 12 тысяч человек и в последующие 5 лет будет также увеличиваться.

                                                    Таблица 3

**Прогноз увеличения численности осужденных на период**

**2001-2005 годов**

------------------------------------------------------------------------

Год        ! 2001    !  2002   !  2003   !  2004    !  2005

------------------------------------------------------------------------

Количество ! 70 800     82 800    94 800    106 800    118 800

------------------------------------------------------------------------

     В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан лица, осужденные к лишению свободы, должны отбывать наказания в исправительных учреждениях (далее - ИУ) на территории области, в которой они проживали до ареста или были осуждены. Однако дислокация имеющихся учреждений не обеспечивает выполнения этого требования. Нет колонии общего режима в Кызылординской области, колоний строгого режима в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, в результате чего осужденные к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима из этих областей отбывают наказания в колониях строгого режима других регионов республики.

      Имеющиеся три исправительные колонии особого режима дислоцируются в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, в связи с чем осужденные со всех регионов республики направляются в исправительные колонии вышеперечисленных областей.

      Недостаточно колоний для содержания женщин и несовершеннолетних. Осужденные женщины из всех областей республики отбывают наказание в двух исправительных колониях, находящихся в Алматинской и Карагандинской областях, а несовершеннолетние - в трех воспитательных колониях в Актюбинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях.

      Аналогичная ситуация складывается в следственных изоляторах республики. Большинство из них размещены в старых зданиях, не отвечающих санитарным и техническим требованиям. К таковым относятся построенные в 18-19 веках следственные изоляторы в городах Алматы, Караганде, Семипалатинске, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте, которые находятся в аварийном состоянии. Следственного изолятора в Мангистауской области нет вообще, подозреваемые и обвиняемые в количестве 400 человек содержатся в следственном изоляторе города Атырау. Следственные изоляторы в городах Астане и Алматы переполнены, перелимит численности составляет 22 и 132% соответственно. Численность спецконтингента, содержащегося в следственных изоляторах республики, ежемесячно увеличивается на 700-800 человек. Таким образом, к 1 января 2001 численность спецконтингента в них составит около 18 300 человек.

                                                      Таблица 4

**Плановое и фактическое наполнение следственных изоляторов**

-------------------------------------------------------------------------

Следственный                 !Год ввода в   ! Лимит   ! Фактическое

изолятор (далее - СИ)        !эксплуатацию  ! мест    ! наполнение

-------------------------------------------------------------------------

СИ-1 город Алматы             1952 год        1 690      3 888

СИ-2 город Семипалатинск      1773 год          760        698

СИ-3 город Шымкент            1964 год          550        905

СИ-4 город Уральск            1858 год          530        553

СИ-5 город Актобе             1954 год        1 230      1 033

СИ-6 город Талды-Корган       1954 год          660        566

СИ-7 город Костанай           1912 год        1 010        918

СИ-9 город Атырау             1971 год          510        351

СИ-10 город Кызыл-Орда        1810 год          700        277

СИ-12 город Астана            1977 год          880      1 036

СИ-13 город Тараз             1870 год        1 300      1 451

СИ-14 город Павлодар          1980 год          760        920

СИ-16 город Караганда         1946 год        1 370      1 773

СИ-17 город Усть-Каменогорск  1720 год          760        981

СИ-18 город Петропавловск     1954 год          570        610

СИ-20 город Кокшетау          1981 год          510        457

СИ-21 город Жезказган         1993 год          765        545

Локальный участок при                           300        179

Тюрьме N 1 города Аркалыка

Итого                                        14 855     17 141

--------------------------------------------------------------------------

                                                      Таблица 5

 **Прогноз численности спецконтингента в СИ республики на период**

**2001-2005 годов**

-------------------------------------------------------------------------

Год          ! 2001   !  2002   !  2003    !  2004    ! 2005

-------------------------------------------------------------------------

Количество    17 300    18 000    18 700     19 400    20 100

-------------------------------------------------------------------------

     В настоящий момент перевозка осужденных из следственных изоляторов в исправительные учреждения по видам режима, в соответствии с приговором суда, осуществляется железнодорожным транспортом. Предусмотрено 12 плановых маршрутов, совершающих до 36 рейсов в месяц, продолжительностью от 1-х суток следования в пути до 6-ти. Для этих целей соответствующие службы уголовно-исполнительной системы арендуют 16 специальных вагонов у Республиканского государственного предприятия "Казакстан темiр жолы" и 3 специальных вагона у "Предприятия железнодорожного транспорта" Российской Федерации. Вышеупомянутые специальные вагоны нуждаются в капитальном ремонте и подлежат полной замене в связи с истечением срока их эксплуатации. Аналогичная ситуация сложилась со специальными автомобилями для перевозки спецконтингента, что в конечном итоге может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций при перевозках осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, автомобильным и железнодорожным транспортом.

      Проблемным является вопрос оборудования исправительных учреждений и следственных изоляторов закрытого типа современными инженерно-техническими средствами охраны (далее - ИТСО). В настоящее время в исправительных учреждениях республики установлены такие технические средства охраны как: "Ночь-12", "Пион", "Мимоза-4" и так далее, которые из-за длительного срока эксплуатации нуждаются в ремонте или переустановке. При этом необходимо дополнительно оборудовать исправительные учреждения и следственные изоляторы промышленными телевизионными установками для осуществления контроля за поведением лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и безопасности сотрудников подразделений уголовно-исполнительной системы. <\*>

      Сноска. Абзац третий исключен - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.

**4. Цель и задачи Программы**

      Целью Программы является укрепление материально-технической базы исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан, обновление инженерно-технических средств охраны, приведение коммунально-бытовых условий содержания осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также их перевозки в соответствие с требованиями действующего уголовно-исполнительного законодательства.

      Задачи, стоящие перед уголовно-исполнительной системой по выполнению настоящей Программы, заключаются в следующем:

      1) снижение плотности содержания осужденных в исправительных учреждениях и следственных изоляторах путем строительства новых и реконструкции действующих исправительных учреждений и следственных изоляторов;

      2) создание условий для отбывания наказания всех категорий осужденных в пределах того региона, где они были осуждены или проживали до ареста;

      3) уменьшение количества перевозок осужденных по республике;

      4) повышение безопасности содержания осужденных в исправительных учреждениях при отбывании наказания;

      5) снижение количества преступлений среди осужденных, количества их побегов из охраняемых исправительных учреждений и следственных изоляторов.

**5. Основные направления и механизмы реализации Программы**

      В целях реализации требований законодательства об отбывании наказаний осужденными на территории области, в которой они проживали до ареста или были осуждены, продолжить работу по созданию в каждой области соответствующих условий для отбывания наказаний всеми категориями осужденных к лишению свободы мужчин, женщин, несовершеннолетних, а также больных инфекционными заболеваниями.

      Продолжить работу по созданию стройной системы прогрессивного отбывания наказания, стимулирующей максимально эффективную ресоциализацию осужденных, включающую в себя дифференцированное содержание осужденных в пределах одного исправительного учреждения и перевод в иные исправительные учреждения с более мягким режимом, вплоть до условно-досрочного освобождения.

      Укрепить режим отбывания наказания, надежность охраны мест лишения свободы, используя современные инженерно-технические средства охраны, созданные на основе последних достижений в области науки и техники. В целях безопасности сотрудников обеспечить их современными средствами индивидуальной защиты, связи, вооружением.

      На первоначальном этапе реализация Программы возложена на Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

      В дальнейшем реализацию Программы планируется возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан в связи с передачей пенитенциарной системы в ведение указанного Министерства, кроме следственных изоляторов. <\*>

      Сноска. Раздел 5 с дополнениями - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.

**6. Необходимые ресурсы и источники финансирования**

**Программы**

**Потребность в финансировании Программы по годам** <\*>

      Сноска. Раздел 6 в новой редакции - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.

-------------------------------------------------------------------

N  !   Мероприятие   !Предпо-!Источ-!    Бюджетные программы в

п/п!                 !лагае- !ник   !      бюджетной заявке

   !                 !мые    !финан-!------------------------------

   !                 !расходы!сиро- !Код бюд-!  Сумма (млн. тенге)

   !                 !(млн.  !вания !жетной  !---------------------

   !                 !тенге) !      !програм-! 2001 !  2002 ! 2003

   !                 !       !      !мы      ! год  !  год  ! год

-------------------------------------------------------------------

1   Реконструкция         389        42; 306      89    -       300

    военного объекта

    в поселке Жем

    Актюбинской

    области под

    исправительную

    колонию строгого

    режима на 1500

    мест

     2   Реконструкция         223        42; 300;   45,1      40  137,9

    военного городка                 305

    в поселке Сол-

    нечный Восточно-

    Казахстанской

    области под

    исправительную

    колонию для

    содержания

    осужденных женщин

    с лимитом напол-

    нения 300 мест

     3   Капитальный          55,7        42         55,7     -      -

    ремонт воспита-

    тельной колонии

    для содержания

    осужденных

    несовершеннолет-

    них с лимитом

    наполнения 300            Рес-

    мест в городе             публи-

    Усть-Каменогорске         кан-

                              ский

4   Реконструкция          15 бюджет 42; 300       5      10    -

    исправительной

    колонии-поселения

    в поселке Зареч-

    ный Алматинской

    области под

    исправительную

    колонию строгого

    режима с лимитом

    наполнения 1500

    мест

     5   Реконструкция       10,05        42; 300       7   3,051    -

    исправительной

    колонии-поселения

    в городе Уральске

    под исправитель-

    ную колонию

    строгого режима с

    лимитом наполне-

    ния 900 мест

     6   Реконструкция под  456,15        42; 300;   30,2  115,949   310

    исправительную                   303

    колонию общего

    режима с лимитом

    наполнения 1000

    мест на базе

    завода стеновых

    материалов в

    городе Кызылорде

     7   Реконструкция          44        42; 300       4      40    -

    здания бывшего

    профтехучилища в

    городе Атырау под

    исправительную

    колонию для

    содержания осуж-

    денных женщин на

    300 мест

8   Реконструкция         415        42; 300;     24      91    300

    психоневрологи-                  304

    ческого дома-

    интерната в

    Жамбылской

    области под

    исправительную

    колонию общего

    режима с лимитом

    наполнения 1200

    мест

     9   Строительство         127        42; 304     100      27    -

    режимного корпуса

    следственного

    изолятора с лими-

    том наполнения на

    336 мест в городе

    Караганде

     10  Строительство       858,1        42; 304;  237,5     280  340,6

    следственного                    304

    изолятора с лими-

    том наполнения на

    1500 мест в горо-

    де Алматы

     11  Строительство         345        42; 304;    145     100    100

    следственного                    304

    изолятора с лими-         Рес-

    том наполнения на         публи-

    1000 мест в горо-         кан-

    де Шымкенте               ский

                              бюджет

12  Реконструкция       690,3        42; 304;    100     133  457,3

    военно-техничес-                 304

    кой школы в

    городе Актау под

    следственный изо-

    лятор с лимитом

    наполнения на

    510 мест

     13  Строительство       223,5        42; 304;   22,5     100    101

    режимного корпуса                304

    следственного

    изолятора с лими-

    том наполнения на

    600 мест в городе

    Павлодаре

     14  Реконструкция и         5        42            5      -      -

    расширение след-

    ственного изоля-

    тора на 2000

    мест в городе

    Астане

     15  Реконструкция и       178        201; 201      -      89     89

    ремонт инженерно-

    технических

    сооружений 6-ти

    исправительных

    учреждений

     16  Оборудование           50        203; 203      -      25     25

    следственных

    изоляторов

    инженерно-техни-

    ческими средст-

    вами охраны

     17  Закуп специальных    33,6        42; 200    13,6      -      20

    автомобилей для

    исправительных

    колоний

     18  Закуп специаль-     16,64        202         -        -   16,64

    ного транспорта

    для следственных

    изоляторов (авто-

    мобилей для пере-

    возки спецконтин-

    гента)

         Итого по исправи-  1819,5                  273,6    389  1156,9

    тельным колониям

         Итого по следст-  2315,54                  610      665 1040,54

    венным изоляторам

         Всего             4135,04                  883,6   1054 2197,44

-------------------------------------------------------------------

      Примечание.

      1. Наименование бюджетных программ Министерства юстиции:

      код программы 200 - "Оснащение уголовно-исполнительной системы

оборудованием, инвентарем, средствами специального назначения и

транспортными средствами";

      код программы 201 - "Оснащение исправительных учреждений

инженерно-техническими средствами охраны";

      код программы 300 - "Строительство, реконструкция и капитальный

ремонт исправительных учреждений";

      код программы 303 - "Реконструкция под исправительную колонию

общего режима на базе завода стеновых материалов в городе Кызылорде";

      код программы 304 - "Реконструкция психоневрологического

дома-интерната под исправительную колонию общего режима в Жамбылской

области";

      код программы 305 - "Реконструкция военного городка в поселке Солнечный под исправительную колонию для женщин в Восточно-Казахстанской области";

      код программы 306 - "Реконструкция военного объекта "Эмба-5" в поселке Жем под исправительную колонию строгого режима в Актюбинской

области".

      2. Наименование бюджетных программ Министерства внутренних дел:

      код программы 42 - "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт следственных изоляторов и исправительных учреждений";

      код программы 202 - "Оснащение органов внутренних дел оборудованием, средствами специального назначения и транспортом";

      код программы 203 - "Оснащение следственных изоляторов инженерно-техническими средствами охраны";

      код программы 304 - "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт следственных изоляторов".

      3. Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Потребность в бюджетных средствах на реализацию Программы на 2001-2003 годы составляет - 4135,04 млн. тенге.

**7. Ожидаемые результаты от реализации Программы**

     Выполнение Программы позволит привести в соответствие с действующим уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан условия содержания осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, обеспечить необходимый уровень безопасности персонала исправительных учреждений и следственных изоляторов, что в конечном итоге будет способствовать поддержанию стабильной и прогнозируемой ситуации в местах лишения свободы республики.

**8. План мероприятий по реализации Программы улучшения**

**материально-технической базы исправительных учреждений**

**и следственных изоляторов Республики Казахстан**

**на 2001-2003 годы** <\*>

      Сноска. Раздел 8 в новой редакции - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.

-------------------------------------------------------------------

N  !       Мероприятие    ! Форма за- !Ответ-!Срок  !Предпо-!Источ-

п/п!                      ! вершения  !ствен-!реали-!лагае- !ник

   !                      !           !ные за!зации !мые    !финан-

   !                      !           !испол-!(ис-  !расходы!сиро-

   !                      !           !нение !полне-!(млн.  !вания

   !                      !           !      !ния)  !тенге) !

-------------------------------------------------------------------

1   Капитальный ремонт     Отчет в      МЮ    2001     55,7   РБ

    воспитательной колонии Правитель-         г.

    для содержания осуж-   ство

    денных несовершенно-

    летних с лимитом

    наполнения 300 мест в

    городе Усть-

    Каменогорске

2   Реконструкция и расши- Отчет в      МВД   2001        5   РБ

    рение следственного    Правитель-         г.

    изолятора на 2000 мест ство

    в городе Астане

3   Реконструкция исправи- Отчет в      МЮ    2001-      15   РБ

    тельной колонии-       Правитель-         2002

    поселения в поселке    ство               гг.

    Заречный Алматинской

    области под исправи-

    тельную колонию

    строгого режима с

    лимитом наполнения

    1500 мест

4   Реконструкция исправи- Отчет в      МЮ    2001-   10,05   РБ

    тельной колонии-       Правитель-         2002

    поселения в городе     ство               гг.

    Уральске под исправи-

    тельную колонию

    строгого режима с

    лимитом наполнения

    900 мест

5   Реконструкция здания   Отчет в      МЮ    2001-      44   РБ

    бывшего профтехучилища Правитель-         2002

    в городе Атырау под    ство               гг.

    исправительную колонию

    для содержания

    осужденных женщин на

    300 мест

6   Строительство          Отчет в      МВД   2001-     127   РБ

    режимного корпуса      Правитель-         2002

    следственного          ство               гг.

    изолятора с лимитом

    наполнения на 336 мест

    в городе Караганде

7   Реконструкция военного Отчет в      МЮ    2001-     389   РБ

    объекта в поселке Жем  Правитель-         2003

    Актюбинской области    ство               гг.

    под исправительную

    колонию строгого

    режима на 1500 мест

8   Реконструкция военного Отчет в      МЮ    2001-     223   РБ

    городка в поселке      Правитель-         2003

    Солнечный Восточно-    ство               гг.

    Казахстанской области

    под исправительную

    колонию для содержания

    осужденных женщин с

    лимитом наполнения

    300 мест

9   Реконструкция под      Отчет в      МЮ    2001-  456,15   РБ

    исправительную колонию Правитель-         2003

    общего режима с лими-  ство               гг.

    том наполнения 1000

    мест на базе завода

    стеновых материалов в

    городе Кызылорде

     10  Реконструкция          Отчет в      МЮ    2001-     415   РБ

    психоневрологического  Правитель-         2003

    дома-интерната в       ство               гг.

    Жамбылской области под

    исправительную колонию

    общего режима с лими-

    том наполнения 1200

    мест

11  Строительство следст-  Отчет в      МВД   2001-   858,1   РБ

    венного изолятора с    Правитель-         2003

    лимитом наполнения на  ство               гг.

    1500 мест в городе

    Алматы

12  Строительство следст-  Отчет в      МВД   2001-     345   РБ

    венного изолятора с    Правитель-         2003

    лимитом наполнения на  ство               гг.

    1000 мест в городе

    Шымкенте

13  Реконструкция военно-  Отчет в      МВД   2001-   690,3   РБ

    технической школы в    Правитель-         2003

    городе Актау под       ство               гг.

    следственный изолятор

    с лимитом наполнения

    на 510 мест

14  Строительство          Отчет в      МВД   2001-   223,5   РБ

    режимного корпуса      Правитель-         2003

    следственного          ство               гг.

    изолятора с лимитом

    наполнения на 600 мест

    в городе Павлодаре

15  Закуп специальных      Отчет в      МЮ    2001-    33,6   РБ

    автомобилей для        Правитель-         2003

    исправительных колоний ство               гг.

16  Реконструкция и ремонт Отчет в      МЮ    2002-     178   РБ

    инженерно-технических  Правитель-         2003

    сооружений исправи-    ство               гг.

    тельных учреждений

    ОВ-156/2, АК-159/21,

    УК-161/4, ОВ-156/14,

    ЛА-155/8, ЛА-155/14

17  Оборудование следст-   Отчет в      МВД   2002-      50   РБ

    венных изоляторов      Правитель-         2003

    инженерно-техническими ство               гг.

    средствами охраны

18  Закуп специального     Отчет в      МВД   2003    16,64   РБ

    транспорта для следст- Правитель-         г.

    венных изоляторов      ство

    (автомобилей для

    перевозки спецконтин-

    гента)

19  Подготовить норматив-  Постанов-

    ный правовой акт по    ление

    созданию в форме       Правитель-

    государственных        ства

    учреждений:

    исправительных                      МЮ    2003

    учреждений и арестных                     г.

    домов;

    следственных изолято-               МВД   -//-

    ров

    Итого по исправитель-               МЮ    2001-  1819,5   РБ

    ным колониям                              2003

                                              гг.

    Итого по следственным               МВД   -//-  2315,54   -//-

    изоляторам

    Всего по плану                                  4135,04   -//-

    мероприятий

-------------------------------------------------------------------

      Примечание.

      Расшифровка буквенных аббревиатур:

      МЮ - Министерство юстиции

      МВД - Министерство внутренних дел

      РБ - республиканский бюджет

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан