

**Об утверждении Плана комплексных мер дальнейшего развития и реформирования железнодорожной отрасли Республики Казахстан на 2008-2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2008 года N 321

      Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемый План комплексных мер дальнейшего развития и реформирования железнодорожной отрасли Республики Казахстан на 2008-2010 годы (далее - План комплексных мер).

      2. Центральным государственным органам и иным организациям Республики Казахстан обеспечить своевременное исполнение мероприятий предусмотренных Планом комплексных мер и ежегодно, до 30 сентября представлять информацию в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ежегодно, до 20 октября представлять информацию в Правительство Республики Казахстан о ходе реализации Плана комплексных мер.

      4. Контроль за исполнением, настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                                      К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 4 апреля 2008 года N 321

**План комплексных мер**   
**дальнейшего развития и реформирования железнодорожной**   
**отрасли Республики Казахстан на 2008-2010 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия | Форма   завершения | Ответ-   ствен-   ные за   испол-   нение   (реали-   зацию) | Срок   испол-   нения   (реали-   зации) | Предпо-   лагаемые   расходы | Источник   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Организационная структура АО "НК "ҚТЖ"** | | | | | | |
| 1. | Закрепление за   АО "НК "ҚТЖ"   функции нацио-   нального   перевозчика   грузов | Предложе-   ние в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МТК   (созыв),   МИТ,   АО   "Холдинг   "Самрук"   (по   согласо-   ванию),   АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию) | 2   квартал   2008   года | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета | Собст-   венные   средства |
| 2. | Выработка   предложений по   выведению   некоторых   активов и   предприятий,   входящих в   холдинговую   структуру АО   "НК "ҚТЖ", в   конкурентную   среду | Заключение   независи-   мого   оценщика,   решение   Совета   Директоров   АО "НК   "ҚТЖ" | АО   "Холдинг   "Самрук"   (по   согласо-   ванию),   АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию),   МТК,   МИТ | ежегод-   но до   1 июля | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета | Собст-   венные   средства |
| **2. Пассажирские перевозки** | | | | | | |
| 3. | Внесение бюд-   жетных заявок   на полное   государственное   субсидирование   социально-   значимых   межобластных   пассажирских   перевозок | Бюджетная   заявка | МТК   (созыв),   АО   "Холдинг   "Самрук"   (по   согласо-   ванию),   МЭБП | ежегод-   но до   1   апреля | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета |  |
| 4. | Совершенство-   вание системы   субсидирования   социально-   значимых   маршрутов с   учетом опыта   прошедших лет | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТК   (созыв),   МЭБП,   АО "НК   "ҚТЖ"   (по сог-   ласова-   нию),   АО "ПП"   (по сог-   ласова-   нию),   АО   "Холдинг   "Самрук"   (по сог-   ласова-   нию) | ежегод-   но до   20   октября | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета |  |
| 5. | Передача   46,7545 %   пакета акций   акционерного   общества   "Алматинский   вагоноремонтный   завод", 100 %   пакетов акций   акционерных   обществ   "Багажные   перевозки" и   "Вокзалсервис",   а также 100 %   доли участия в   товариществе с   ограниченной   ответственнос-   тью "Оператив-   но-технологи-   ческий центр   управления   пассажирскими   перевозками",   принадлежащих   АО "ПП", в   собственность   АО "НК "ҚТЖ" | Акт   приема-   передачи | АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию),   АО "ПП"   (по   согласо-   ванию),   МТК,   МИТ,   АО   "Холдинг   "Самрук"   (по сог-   ласова-   нию) | 1   квартал   2009   года | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета | Собст-   венные   средства |
| 6. | Передача 100 %   пакета акций   АО "ПП", в   состав которого   входят 100 %   пакетов акций   акционерных   обществ   "Пригородные   перевозки",   "Пассажирская   лизинговая   вагонная   компания",   "Вагонсервис",   а также 100 %   доли участия в   товариществе с   ограниченной   ответственнос-   тью "Компания   "Жолаушылар-   транс",   принадлежащих   АО "НК "ҚТЖ",   в собственность   АО "Холдинг   "Самрук" | Акт   приема-   передачи | АО   "Холдинг   "Самрук"   (по   согласо-   ванию),   АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию),   АО "ПП"   (по   согласо-   ванию),   МТК,   МИТ | 1   квартал   2009   года | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета | Собст-   венные   средства |
| 7. | Выработка   предложений о   внесении   поправок в   законодатель-   ство, преду-   сматривающих   субсидирование   убытков по   содержанию   железнодорож-   ных вокзалов,   международных   пассажирских   перевозок и   обновление   пассажирского   вагонного   парка | Предложение   на МВК | МТК   (созыв),   МЭБП,   АО   "Холдинг   "Самрук"   (по   согласо-   ванию),   местные   исполни-   тельные   органы | 2   квартал   2008   года | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета |  |
| **3. Услуги локомотивной тяги** | | | | | | |
| 8. | Внесение   изменений и   дополнений в   Правила   предоставления   услуг локомо-   тивной тяги   для дальнейшего   развития   конкуренции | Приказ МТК | МТК, АО   "Холдинг   "Самрук"   (по   согласо-   ванию),   АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию),   акцио-   нерное   общество   "Локомо-   тив" (по   согласо-   ванию) | 4   квартал   2008   года | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета |  |
| **4. Магистральная железнодорожная сеть** | | | | | | |
| 9. | Принятие   Программы   модернизации   МЖС на   2008-2012 годы   с определением   источников   финансирования   и поставки   современного   оборудования | Приказ   АО   "Холдинг   "Самрук" | АО   "Холдинг   "Самрук"   (по   согласо-   ванию),   АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию),   АРЕМ,   МЭБП,   МТК | 2   квартал   2008   года | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета | Собст-   венные   средства |
| 10. | Прием-передача   имущества,   находящегося в   сфере действия   Соглашения   между   Правительством   Республики   Казахстан и   Правительством   Российской   Федерации об   особенностях   правового   регулирования   деятельности   предприятий,   учреждений и   организаций   железнодорож-   ного транспорта   от 18 октября   1996 года, и   Соглашения   между   Правительством   Республики   Казахстан и   Правительством   Кыргызской   Республики об   особенностях   правового   регулирования   деятельности   предприятий,   учреждений и   организаций   железнодорож-   ного транспорта   от 8 апреля   1997 года | Акт   приема-   передачи | КГИП,   МТК,   АО   "Холдинг   "Самрук"   (по   согласо-   ванию),   АО НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию) | посто-   янно | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета | Собст-   венные   средства |
| **5. Перевозочная деятельность** | | | | | | |
| 11. | Внесение   изменений и   дополнений в   Правила   перевозок   грузов в целях   конкретизации   деятельности в   рыночных   условиях | Приказ МТК | МТК,   АО   "Холдинг   "Самрук"   (по   согласо-   ванию),   АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию) | 4   квартал   2008   года | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета | Собст-   венные   средства |
| 12. | Разработка и   внедрение   информационно-   автоматизиро-   ванных систем,   направленных   на развитие   рынка пассажи-   рских перевозок   и перевозок   грузов желез-   нодорожным   транспортом | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТК   (созыв),   АРЕМ,   АО   "Холдинг   "Самрук"   (по   согласо-   ванию),   АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию) | ежегод-   но до   20   октября | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета | Собст-   венные   средства |
| 13. | Разработка и   внедрение   документов по   раздельному   учету доходов   и затрат по   перевозочной   деятельности | Приказ   АО "НК   "ҚТЖ" | АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию),   АРЕМ,   МТК | 2   квартал   2009   года | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета | Собст-   венные   средства |
| 14. | Развитие сети   многофункцио-   нальных   грузовых   терминалов   (транспортно-   логистических   центров) для   усиления   мощности по   погрузке и   выгрузке грузов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТК   (созыв),   МИТ,   АО   "Холдинг   "Самрук"   (по   согласо-   ванию),   АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию) | ежегод-   но до   20   октября | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета | Собст-   венные   средства |
| **6. Тарифная политика** | | | | | | |
| 15. | Выработка   предложений о   внесении   поправок в   законодатель-   ство, преду-   сматривающих   отнесение к   компетенции   Правительства   Республики   Казахстан   определения   понятия и   критериев   отнесения   грузов к   социально-   значимым и   высокодоходным,   утверждение   перечня и   правил   установления   платы за   перевозки   социально-   значимых и   высокодоходных   грузов железно-   дорожным   транспортом | Предложение   на МВК | МТК   (созыв),   АРЕМ,   АО   "Холдинг   "Самрук"   (по   согласо-   ванию),   АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию) | 2   квартал   2008   года | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета |  |
| 16. | Определение   понятия и   критериев   отнесения   грузов к   социально-   значимым и   высокодоходным,   утверждение   перечня и   правил   установления   платы за   перевозки   социально-   значимых и   высокодоходных   грузов железно-   дорожным   транспортом | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТК   (созыв),   АРЕМ,   АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию),   АО   "Холдинг   "Самрук"   (по   согласо-   ванию) | 4   квартал   2008   года | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета |  |
| 17. | Разработка   Методики   ведения   раздельного   учета доходов,   затрат и   задействованных   активов по   каждому виду   регулируемых   услуг и в   целом по иной   деятельности | Приказ   АО "НК   "ҚТЖ" | АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию),   АРЕМ,   МТК | 2   квартал   2008   года | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета | Собст-   венные   средства |
| 18. | Разработка   Методик расчета   тарифов на   услуги   локомотивной   тяги, платы за   пользование   вагонами и   контейнерами,   на услуги   перевозчика   грузов | Приказы   субъектов   рынка | АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию),   акцио-   нерное   общество   "Локомо-   тив" (по   согласо-   ванию),   АРЕМ,   МТК | 1   квартал   2009   года | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета | Собст-   венные   средства |
| 19. | Проведение   второго этапа   унификации   тарифов на   услуги   магистральной   железнодорожной   сети | Приказ   АРЕМ | АРЕМ,   МЭБП,   МТК,   АО   "Холдинг   "Самрук"   (по   согласо-   ванию),   АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию) | 3   квартал   2010   года | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета |  |
| **7. Развитие инфраструктуры** | | | | | | |
| 20. | Реализация   инфраструктур-   ных проектов по   строительству,   модернизации и   электрификации   железных дорог | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТК   (созыв),   МИТ,   АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию) | ежегод-   но до   20   октября | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета | Средства   концес-   сионеров,   собст-   венные и   заемные   средства   АО "НК   "ҚТЖ" |
| 21. | Организация   строительства   заводов по   сборке локомо-   тивов, грузовых   и пассажирских   вагонов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТК   (созыв),   МИТ,   АО   "Холдинг   "Самрук"   (по   согласо-   ванию) | ежегод-   но до   20   октября | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета | Частные   инвести-   ции и   привле-   ченные   средства |
| **8. Формирование рыночно-конкурентных условий выполнения**   **грузоотправителем и грузополучателем работ,**   **сопутствующих перевозке грузов** | | | | | | |
| 22. | Разработка   новой Концепции   развития   экспедиторского   бизнеса в   Казахстане,   направленной   на применение   международных   требований и   норм, освоения   транзитного   потенциала | Постанов-   ление   Правитель-   ства   Республики   Казахстан | МТК,   АО "НК   "ҚТЖ"   (по   согласо-   ванию) | 3   квартал   2008   года | Не   требует   финанси-   рования   из   государ-   ственного   бюджета | Собст-   венные   средства |

**Примечание** .   
Расшифровка аббревиатур:   
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан   
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан   
АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий   
КГИП - Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан   
МВК - Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности   
АО "Холдинг "Самрук" - акционерное общество "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук"   
АО "НК "ҚТЖ" - акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"   
АО "ЛСЦ" - акционерное общество "Локомотивный сервисный центр"   
АО "ПП" - акционерное общество "Пассажирские перевозки"   
АО "ЦТС" - акционерное общество "Центр транспортного сервиса"   
МЖС - магистральная железнодорожная сеть

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан