

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 – 2017 годы"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2019 года № 400. Утроатило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2022 года № 871.

      Сноска. Утратило силу постановление Правительства РК от 04.11.2022 № 871.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 - 2017 годы" следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района Карагандинской области на 2019 - 2022 годы";

      пункты 1, 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района Карагандинской области на 2019 - 2022 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, местным исполнительным органам Карагандинской области и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам года, не позднее 15 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 1 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.";

      Комплексный план социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района Карагандинской области на 2012 - 2020 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2019 года № 400 |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 |

**Комплексный план**  
**социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района Карагандинской области на 2019 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок реализации** | **Предполагаемые расходы**  **(млн. тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Расширение минерально-сырьевой базы** |
| 1. | Организация проведения поисковых работ на участках Северо-Тобылгинский, Сарыдалинский, Борсенгир, Унгурли-сайский, Кенгирский в пределах Жезказганской впадины | Геологический отчет | МИИР | 2019 год | 2019 год - 233,6 | РБ |
| 2. | Организация проведения поисковых работ на участках Куленьский, Юго-Восточная часть Жезказганской впадины, Жанайское, Южно-Жездинское, Южно-Ащикульское | Геологический отчет | МИИР | 2019-2022  годы | 2019 год - 300,0  2020 год - 987,8\*  2021 год - 1230,9\*  2022 год - 446,4\* | РБ |
| 3. | Вовлечение во вторичную переработку техногенных минеральных образований:  1) отвальных шлаков Жезказганского медеплавильного завода в объеме - 1000 тыс. тонн;  2) хвостохранилища № 3 Жезказганской обогатительной фабрики № 1 и № 2 в объеме - 62 371,9 тыс. тонн с проведением дополнительных мероприятий по геологоразведочным работам и проведением экспертизы государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан | Протокол заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан | Акимат  Карагандинской области,  МИИР, МЭ, ТОО "Корпорация Казахмыс" (по согласованию) | 2019-2020 годы | 2019 год - 74,4  2020 год - 50,0 | Средства ТОО "Корпорация Казахмыс" |
| 4. | Проведение Мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков поселка Жезказган и прилегающих населенных пунктов Весовая, Крестовский, Перевалка и Геолоразведочного поселка для государственных нужд в целях разработки месторождений полезных ископаемых: |  | Акимат  Карагандинской области, МИИР, МСХ, МФ | 2019-2022  годы |  |  |
| 1) выплата компенсации за изъятие:  земельных участков и жилья; | Получение компенсации юридическими и физическими лицами | 2019 год - 1 036,2 | МБ |
| хозяйственных построек, гаражей; | 2019 год - 123,8 |
| объектов предпринимательства; | 2019 год - 2 552,0 |
| 2) строительство жилья; | Акт ввода в эксплуатацию | 2019 год - 1 575,0  2020 годы - 1575,0\* | РБ |
| 2019 год - 175,0  2020 год - 175,0\* | МБ |
| 3) строительство канализационного коллектора от микрорайона № 8 до хозфекальных очистных сооружений города Сатпаева; | 2021 год - 300,0\*  2022 год - 1 245,1 | РБ |
| 2020 год - 100,0\*  2021 год - 183,5\*  2022 год - 183,5\* | МБ |
| 4) строительство детского сада на 320 мест в городе Сатпаеве | 2019 год - 351,4  2020 год - 351,4\* | МБ |
| 5. | Начало разработки запасов медьсодержащих руд охранного целика под поселком Жезказган и прилегающих населенных пунктов Весовая, Крестовский, Перевалка и Геолоразведочного поселка | Добыча медьсодержащей руды | Акимат  Карагандинской области, МИИР, ТОО "Корпорация Казахмыс" (по согласованию) | 2020 год | В пределах предусмотренных средств | Средства ТОО "Корпорация Казахмыс" |
| **2. Индустриально-инновационное развитие** |
| 6. | Строительство химического завода по выпуску промышленного реагента в городе Жезказгане | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области, ТОО "Каз Хим Синтез" (по согласованию) | 2019-2020 годы | 2019 год - 300,0  2020 год - 580,0 | ЧИ |
| 7. | Строительство Жезказганского завода по производству строительных материалов | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области, ТОО "С и Жест"  (по согласованию) | 2019-2020 годы | 2019 год - 161,0  2020 год - 161,0 | ЧИ |
| 8. | Внесение предложений по выработке технологии для гидрометаллургии для бедных сульфидных руд с последующим созданием производства | Предложение в МИИР | Акимат  Карагандинской области, ТОО "Корпорация Казахмыс"  (по согласованию) | 2019 год | - | Не требуется |
| 9. | Организация добычи бурого угля на месторождении Киякты Улытауского района | Добыча бурого угля | Акимат  Карагандинской области, АО "СПК "Сарыарка"  (по согласованию) | 2019-2020 годы | 2019 год - 125,0  2020 год - 1 000,0 | ЧИ |
| 10. | Организация производства свинцового листа в городе Сатпаеве | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Карагандинской области, ТОО "Сары арка"  (по согласованию) | 2019 год | 2019 год - 228,0 | ЧИ |
| 11. | Создание индустриального парка в городе Сатпаеве площадью 12 га | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области,  ТОО "Корпорация Казахмыс"  (по согласованию) | 2019-2020 годы | 2019 год - 645,0  2020 год - 645,3\* | МБ |
| **3. Развитие предпринимательства** |
| 12. | Строительство супермаркета в поселке Кенгир | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Карагандинской области, ТОО "Корпорация Казахмыс" (по согласованию), ТОО "ПИК Ютария ltd" (по согласованию) | 2019 год | 2019 год - 1 044,4 | ЧИ |
| 13. | Строительство гипермаркета в городе Жезказгане | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области, ИП "Исина А.Б." (по согласованию) | 2019 год | 2019 год - 400,0 | ЧИ |
| 14. | Оказание мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городов Жезказгана, Сатпаева в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" и Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек" (2 направление) | Информация в МНЭ | Акимат  Карагандинской области,  АО "ФРП "Даму"  (по согласованию) | 2019-2020 годы | В пределах предусмотренных средств | МБ |
| **4. Агропромышленный комплекс** |
| 15. | Организация создания молочно-товарной фермы и откормочной площадки в городе Сатпаеве | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области, ИП  "Айтбек И."  (по согласованию) | 2019 год | 2019 год - 25,0 | ЧИ |
| 16. | Проработка вопроса по строительству водовода протяженностью 7 км от водоема Жартас для организации орошаемого земледелия в городе Сатпаеве | Предложение в МСХ | Акимат  Карагандинской области | 2019 год | - | Не требуется |
| 17. | Создание кормовой базы для развития животноводства (увеличение поголовья лошадей, площадей посева фуражных культур, многолетних трав) в селе Улытау:  1) приобретение сельскохозяй-ственной техники в лизинг (тракторов - 15 ед., комбайнов - 5 ед., сельхозмашин - 60 ед. ежегодно);  2) кредитование весенне-полевых и уборочных работ | Информация в МСХ | Акимат  Карагандинской области | 2019-2020 годы | 2019 год - 160,0  2020 год - 178,0 | Средства  СХТП,  Заемные средства АО "НУХ "КазАгро", БВУ |
| 18. | Создание сервисно-заготовительного центра по производству кормов, организация откорма крупного рогатого скота и реализации сельхозпродукции в Улытауском районе | Информация в МСХ | Акимат  Карагандинской области | 2019 год | 2019 год - 500,0 | Средства  СХТП,  Заемные средства АО "НУХ "КазАгро", БВУ,  АО "СПК"  Сарыарка" |
| **5. Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| **Теплоснабжение** |
| 19. | Реконструкция тепловых сетей города Жезказгана: | Акт  ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области, МИИР | 2019-2022 годы | 2019 год - 1 107,2  2020 год - 1 651,2\* | РБ |
| 1) 1 очередь; |
| 2) 2 очередь | Акимат  Карагандинской области, МНЭ | 2019 год - 400,0  2020 год - 1 200,0\*  2021 год - 1 200,0\*  2022 год - 1 200,0\* | РБ |
| 2021 год - 474,0\* | МБ |
| 20. | Ремонт инженерных сетей и тепловой станции № 1 города Сатпаева | Акт  ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области, ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн"  (по согласованию) | 2019-2020 годы | 2019 год - 249,6  2020 год - 249,6 | ЧИ |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 21. | Завершение строительства Эскулинского водовода с учетом водоснабжения города Жезказгана | Акт ввода в эксплуатацию | МСХ, акимат  Карагандинской области | 2019 год | 2019 год - 500,0 | РБ |
| 22. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водовода с Уйтас-Айдосского месторождения с расширением до Кожамсеитского месторождения. | Заключение госэкспертизы | Акимат  Карагандинской области, ТОО "Корпорация Казахмыс"  (по согласованию) | 2019 год | 2019 год - 182,6 | Средства ТОО "Корпорация Казахмыс" |
| 23. | Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказгана:  1 очередь; | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области, МИИР | 2019-2021 годы | 2019 год - 317,3  2020 год - 820,0\*  2021 год - 1 754,7\* | РБ |
| 2019 год - 361,5  2020 год - 361,5\* | МБ |
| 2 очередь; | 2019 год - 429,2  2020 год - 923,8\* | РБ |
| 2019 год -233,3  2020 год - 233,3\* | МБ |
| 3 очередь | 2019 год - 251,0  2020 год - 831,1\* | РБ |
| 2019 год - 196,0  2020 год - 196,0\* | МБ |
| 24. | Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказгана:  2 очередь; | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области, МИИР | 2019-2022 годы | 2020 год - 1 500,0\*  2021 год - 3 439,4\*  2022 год - 3 439,4\* | РБ |
| 2019 год - 523,7  2020 год - 523,7\*  2021 год - 523,7\*  2022 год - 523,7\* | МБ |
| 3 очередь | 2019 год - 500,0  2020 год - 1 005,4\*  2021 год - 2 000,0\* | РБ |
| 2019 год - 219,1  2020 год - 219,1\*  2021 год - 219,1\*  2022 год - 219,1\* | МБ |
| 25. | Реконструкция хозфекальных очистных сооружений в городе Сатпаеве | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Карагандинской области, МИИР | 2020-2022 годы | 2020 год - 1 000,0\*  2021 год - 2 300,0\*  2022 год - 2 700,0\* | РБ |
| 2020 год - 700,0\*  2021 год - 500,0\*  2022 год - 300,0\* | МБ |
| 26. | Строительство центральной канализации в селе Улытау | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области, МИИР | 2019 год | 2019 год - 960,7 | РБ |
| 2019 год - 128,0 | МБ |
| 27. | Строительство канализационных сетей в 66, 74 жилых кварталах города Сатпаева | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области | 2021 год | 2021 год - 107,6\* | МБ |
| 28. | Проведение реконструкции Жездинского водохранилища с магистральным каналом Талапской оросительной системы протяжен-ностью 15,8 км с площадью 3,6 га | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области, МСХ | 2019-2020 годы | 2019 год - 373,1  2020 год - 870,6 | Заемные средства Азиатского банка  развития |
| 29. | Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений города Жезказгана | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области, МИИР | 2020-2022 годы | 2020 год - 2 285,0\*  2021 год - 3 428,0\*  2022 год - 3 428,0\* | РБ |
| 2022 год - 921,7\* | МБ |
| 30. | Реконструкция системы водоотведения города Жезказгана | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области | 2021 год | 2021 год - 802,5\* | МБ |
| **Развитие благоустройства и коммунального хозяйства** |
| 31. | Реконструкция городского парка и скверов города Жезказгана, площадью 7 га | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области | 2019 год | 2019 год - 94,0 | МБ |
| **6. Жилищное строительство** |
| 32. | Строительство арендного жилья в городе Жезказгане в рамках Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер" | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области, МИИР | 2019-2020 годы | 2019 год - 141,1  2020 год - 209,1\* | РБ |
| 2019 год - 14,1  2020 год - 24,8\* | МБ |
| 33. | Строительство арендных жилых многоквартирных домов в городе Сатпаеве в рамках Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер" | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области, МИИР | 2019-2020 годы | 2019 год - 108,7  2020 год - 280,4\* | РБ |
| 2019 год - 10,8  2020 год - 32,4\* | МБ |
| 34. | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городе Жезказгане | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области, МИИР, ТОО "Центр модернизации жилищного фонда  Карагандинской области"  (по согласованию) | 2020 год | В пределах предусмотренных средств | ЧИ |
| **7. Транспортная инфраструктура** |
| 35. | Реконструкция путепровода № 4 города Жезказган | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Карагандинской области | 2019 год | 2019 год - 551,0 | МБ |
| 36. | Реконструкция путепровода № 1 города Жезказган | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Карагандинской  области | 2020 год | 2020 год - 839,9\* | МБ |
| 37. | Реконструкция путепровода № 2 города Жезказган | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Карагандинской области | 2020 год | 2020 год - 583,3\* | МБ |
| **8. Социальная инфраструктура** |
| **Образование** |
| 38. | Строительство детского сада в селе Кенгир на 140 мест (город Жезказган) | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области | 2019 год | 2019 год - 484,1 | ЧИ в рамках ГЧП |
| 39. | Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в городе Жезказгане | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Карагандинской области, МОН | 2019 год | 2019 год - 1 246,1 | РБ |
| 2019 год - 138,4 | МБ |
| 40. | Строительство Дворца школьников в городе Сатпаеве | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области | 2019-2020 годы | 2019 год - 273,0  2020 год - 273,0\* | МБ |
| **Здравоохранение** |
| 41. | Восстановление больничного городка в городе Жезказгане | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат Карагандинской области | 2019 год | 2019 год - 270,0 | МБ |
| **Спорт** |
| 42. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Жезказгане | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области | 2020 год | 2020 год - 920,0\* | МБ |
| 43. | Строительство спортивного комплекса для гребных видов спорта в городе Жезказгане | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области | 2019 год | 2019 год - 150,0 | МБ |
| **Культура** |
| 44. | Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области | 2019 год | 2019 год - 160,9 | МБ |
| 45. | Строительство Визит-центра на территории "Национального историко- культурного и природного заповедника-музея "Улытау" | Акт ввода в эксплуатацию | МКС, акимат Карагандинской области | 2019 год | 2019 год - 461,9 | РБ |
| 46. | Строительство культурно-развлекательного центра в городе Жезказгане | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области, ИП "Шайжанова"  (по согласованию) | 2019 год | 2019 год - 90,0 | ЧИ |
| **9. Экология и природопользование** |
| 47. | Модернизация системы управления твердо-бытовыми отходами в городах Жезказгане, Сатпаеве | Информация в МЭ | Акимат Карагандинской области | 2019-2020 годы | 2019 год - 50,0  2020 год - 120,0 | ЧИ в рамках ГЧП |
| 48. | Посадка зеленых насаждений вокруг Кенгирского водохранилища, площадью 104 га города Жезказгана | Акт приемки выполненных работ | Акимат Карагандинской области, ТОО "Корпорация Казахмыс"  (по согласованию) | 2019-2020 годы | 2019 год - 110,0  2020 год - 110,0 | ЧИ |
| **10. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций** |
| 49. | Строительство спасательной станции в городе Жезказгане | Акт ввода в эксплуатацию | МВД,  акимат Карагандинской области | 2020-2021 годы | 2021 год - 101,0\* | РБ |
| 2020 год - 4,0\* | МБ |
| 50. | Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в городе Жезказгане | Акт ввода в эксплуатацию | МВД,  акимат Карагандинской области | 2020-2022 годы | 2020 год - 20,6\*  2021 год - 271,9\*  2022 год - 271,9\* | РБ |
| 51. | Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в городе Сатпаеве | Акт ввода в эксплуатацию | МВД,  акимат Карагандинской области | 2020-2022 годы | 2020 год - 15,9\*  2021 год - 237,2\*  2022 год - 237,2\* | РБ |
| **11. Меры по укреплению правопорядка, общественной безопасности** |
| 52. | Строительство здания центра оперативного управления в городе Сатпаеве | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат  Карагандинской области | 2019-2020 годы | 2019 год - 18,3  2020 год - 415,7\* | МБ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребность в ресурсах:** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **Итого** |
| **РБ** | 8 531,8 | 14 305,3 | 16 263,1 | 12 968,0 | 52 068,2 |
| **МБ** | 8 225,5 | 6 598,4 | 2 810,4 | 2 148,0 | 19 782,3 |
| **Внебюджетные средства** | 4 557,2 | 3 319,2 |  |  | 7 876,4 |
| **Итого:** | **21 314,5** | **24 222,9** | **19 073,4** | **15 116,0** | **79 726,9** |

**Примечания:**

      \* - объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут рассмотрены в установленном законодательством Республики Казахстан порядке при уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий год.

**Расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МИИР | - | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| МКС | - | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МЭ | - | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| АО "НУХ "КазАгро" | - | акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" |
| АО СПК "Сарыарка" | - | акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка" |
| АО "ФРП "Даму" | - | акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
| БВУ | - | банки второго уровня |
| ГЧП | - | государственно-частное партнерство |
| ИП | - | индивидуальный предприниматель |
| МБ | - | местный бюджет |
| РБ | - | республиканский бюджет |
| СХТП | - | сельскохозяйственные товаропроизводители |
| ТОО | - | товарищество с ограниченной ответственностью |
| ЧИ | - | частные инвестиции |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан