

**Об утверждении Плана мероприятий по устранению замечаний аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и снятию ограничений на полеты казахстанских авиакомпаний в страны Европейского Союза**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 ноября 2012 года № 222-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по устранению замечаний аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и снятию ограничений на полеты казахстанских авиакомпаний в страны Европейского Союза» (далее - План).  
      2. Заинтересованным государственным органам Республики Казахстан:  
      1) принять меры по реализации Плана;  
      2) ежеквартально к 10 числу следующего за отчетным периодом месяца представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.  
      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан обеспечить ежеквартально к 25 числу месяца, следующего за отчетным периодом, представление сводной информации о ходе исполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.   
      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Кушербаева К.Е.

*Премьер-Министр                            С. Ахметов*

Утвержден              
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 30 ноября 2012 года № 222-р

**План мероприятий**  
**по устранению замечаний аудита Международной организации**  
**гражданской авиации (ИКАО)  и снятию ограничений на полеты**  
**казахстанских авиакомпаний в страны Европейского Союза**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственныеза исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы (млн. тенге\*) | Источник финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Принять меры по заключению Меморандума о сотрудничестве с Европейской конференцией гражданской авиации (ЕКГА) для последующего вступления Казахстана в ЕКГА | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, МИД | 2012-2013 г.г. | Не требуются | - |
| 2. | После заключения Меморандума о сотрудничестве с ЕКГА рассмотреть возможность заключения Соглашения о сотрудничестве с Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) в целях сбора и обмена информацией в области безопасности полетов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, МИД | 2013 г. | Не требуются | - |
| 3. | Проведение встреч с представителями стран Европейского Союза и Региональным Бюро ИКАО Европа/Северная Атлантика по вопросу вывода казахстанских авиакомпаний из черного списка | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, МИД | 2012-2013 г.г. | Не требуются | - |
| 4. | Рассмотрение возможности либерализации условий воздушного сообщения с государствами ЕС и заключения горизонтального соглашения с ЕК | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, МИД, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | 2013 г. | Не требуются | - |
| 5. | Участие казахстанской делегации на очередных заседаниях Комитета по безопасности полетов Европейского Союза | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, МИД | 2012-2013 г.г. | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год | Республиканский бюджет |
| 6. | Рассмотрение возможности увеличения штатной численности инспекторов Комитета гражданской авиации, осуществляющих контрольно–надзорные функции, в пределах общего лимита штатной численности МТК РК | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, АДГС, МФ, МЭРТ | 2012 г. | Не требуются |  |
| 7. | Рассмотрение возможности установления фиксированных надбавок к окладам работников структурных подразделений Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, осуществляющих государственный контроль и надзор, а также расследование в сфере гражданской авиации | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, МФ, МЭРТ, АДГС | Октябрь 2012 г. | Не требуется |  |
| 8. | Рассмотрение возможности обучения и повышения квалификации сотрудников уполномоченного органа в области гражданской авиации | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК (созыв), МОН, МФ | 2013-2014 г.г. | Не требуются |  |
| 9. | Рассмотрение возможности привлечения консалтинговой компании для оказания содействия по снятию ограничений с авиакомпаний РК на полеты в Еврозону | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, МФ, РГП «ЦОБП» (по согласованию), РГП «КАН» (по согласованию) | 2012-2013 г.г. |  | Внебюджетные средства |
| 10. | Принятие мер по привлечению иностранных специалистов для работы в РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов» в целях передачи опыта | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, МТСЗ, акиматы городов Астаны и Алматы, РГП «ЦОБП» (по согласованию) | 2012-2013 г.г. |  | Внебюджетные средства |
| 11. | Принятие мер по приобретению комплектов походного снаряжения для проведения расследования авиационных происшествий сотрудниками управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МТК (Основание: Doc 9756 AN/965 ИКАО) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК | 2012 г. | За счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2012 год. | Республиканский бюджет |
| 12. | Обеспечение внедрения Всемирной геодезической системы координат - 1984 (WGS-84) в качестве единой опорной системы для определения и публикации в документах аэронавигационной информации географических координат воздушных трасс и аэродромов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК (созыв), КНБ, МО, МЭРТ, АУЗР, РГП «КАН» (по согласованию) | 2013 г. | 1,352 | Собственные средства РГП «КАН» |
| 13. | Снятие ограничений на публикацию и распространение геопространственных данных во Всемирной геодезической системе координат - 1984 (WGS-84) в целях обеспечения международных и национальных пользователей воздушного пространства Республики Казахстан электронными данными о местности и препятствиях в соответствии с требованиями стандартов ИКАО (приложения 4, 11, 14, 15) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК (созыв), КНБ, МО, МЭРТ, АУЗР, РГП «КАН» (по согласованию) | Декабрь 2012 г. | Не требуются | - |
| 14. | Проработка вопроса автоматизации деятельности авиационной администрации Республики Казахстан в целях обеспечения непрерывного и полноценного контроля и надзора в сфере гражданской авиации | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, МЭРТ, МФ | 2013 г. | Не требуются |  |

**Примечание**:  
      \* объемы финансирования мероприятий будут уточняться при корректировке республиканского и местного бюджетов на соответствующий финансовый год;  
      **расшифровка аббревиатур**:   
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
      МО - Министерство обороны Республики Казахстан  
      МЭРТ - Министерство экономики и торговли Республики Казахстан  
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
      АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы  
      АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами  
      АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»   
      РГП «КАН» - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения по управлению воздушным движением, технической эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи «Казаэронавигация»  
      РГП «ЦОБП» - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр по обеспечению безопасности полетов»  
      ИКАО - Международная организация гражданской авиации  
      ЕКГА - Европейская конференция гражданской авиации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан