

**О региональной программе по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы**

***Утративший силу***

Решение Атырауского областного Маслихата 11 февраля 2005 года N 183-III. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 19 марта 2005 года N 2377. Не подлежит гос. регистрации - письмо ДЮ Атырауской области N 3-2185/06 от 23.05.2006 г. Утратило силу - письмом Атырауского областного маслихата от 3 октября 2011 года № 275/1711/-МШ

      Сноска. Утратило силу - письмом Атырауского областного маслихата от 3.10.2011 275/1711/-МШ.

 Извлечение из письма N 3-2185/06 от 23 мая 2006г.

      "Согласно заключения, проведенной повторной юридической экспертизы департаментом юстиции Атырауской области и письма ДРНПА Министерства юстиции Республики Казахстан от 31 марта 2006 года N 44-2-1/и623 направляется список ранее зарегистрированных нормативно-правовых актов, не отвечающие требованиям статьи 38 Закона "Республики Казахстан "О нормативных правовых актах", и, следовательно, не подлежащие государственной регистрации для внесения соответствующей записи в Базу Данных "Закон"

      Приложение на 2 листах.

      Начальник ДЮ

      ...

      17) Решение Атырауского областного Маслихата 11 февраля 2005 года N 183-III "О региональной программе по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы" (Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 19 марта 2005 года N 2377.)

     В целях реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 19 марта 2005 года "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации" Атырауский областной маслихат III созыва на Х сессии решил:

     1. Утвердить Региональную программу по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы" внесенную на сессию постановлением областного акимата N 21 от 15 января 2005 года "О региональной программе по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы" (прилагается).

     2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам социальной защиты, здравоохранения, культуры и по делам молодежи областного маслихата (Ж.Б. Умирбекова).

*Председатель Х сессии*

*областного маслихата*

*Секретарь областного маслихата*

Постановление Атырауского областного маслихата

Приложение

к постановлению акимата области

от 15 января 2005 года N 21

 **Региональная Программа**
**по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению**
**организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы Содержание**

1. Паспорт Программы

2. Введение

3. Анализ состояния материально-технической базы лечебно-профилактических

организаций области.

4. Цель и задачи Программы

5. Основные направления и механизм реализации Программы

6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования

7. Ожидаемый результат от реализации Программы

8. План мероприятий по реализации Программы

 **1. Паспорт Программы**

Наименование  Региональная программа по капитальному

Программы     ремонту и материально-техническому

              оснащению организаций здравоохранения

              Атырауской области на 2005-2007 годы

Основание для Постановление Правительства Республики

разработки    Казахстан от 20 августа 2003 года N 838

              "О плане мероприятий на 2004-2006 годы по

              реализации Государственной программы

              развития сельских территорий Республики

              Казахстан на 2004-2010 годы"  Послание

                Президента народу Казахстана от 19 марта

              2004 года "К конкурентоспособному

              Казахстану, конкурентоспособной экономике,

              конкурентоспособной нации", Протокол

              расширенного заседания Правительства

              Республики Казахстан с участием Президента

              Республики Казахстан "Об итогах социально-

              экономического развития Республики

              Казахстан за первое полугодие 2004 и

              задачах на второе полугодие" от 2 августа

              2004 года N 01-7.5., Распоряжение Акима

              Атырауской области N 219-р от 2 сентября

              2004 года "Об утверждении Плана мероприятий

              по исполнению Протокола расширенного

              заседания Правительства с участием

              Президента Республики Казахстан "Об итогах

              социально-экономического развития

              Республики Казахстан за первое полугодие

              2004 года и задачах на второе полугодие"

              от 2 августа 2004 года N 01-7.5, Указ

                Президента Республики Казахстан N 1438

              от 13 сентября 2004 года "О

              Государственной программе реформирования

              и развития здравоохранения Республики

              Казахстан на 2005-2010 годы"

Основной      Департамент здравоохранения

разработчик   Атырауской области

Цель           Повышение уровня оснащенности

              лечебно-профилактических учреждений

              области медицинским оборудованием.

              Осуществление преобразований в сфере

              здравоохранения, направленных на

              улучшение здоровья населения, путем

              создания условий для сохранения основных

              средств, поддержка их в эксплутационном

              состоянии.

Задачи        Разработка конкретных планов по проведению

              капитального ремонта в объектах

              здравоохранения и оснащению медицинским

              оборудованием лечебно-профилактических

              учреждений области.

Необходимые    Финансирование Программы в 2005-2007 годах

ресурсы и      будет осуществляться за счет средств

источники      местного бюджета и других не

финансирования запрещенных законодательством Республики

               Казахстан источников.

                    Общие дополнительные затраты составят:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы  | Итого  |          В том числе:  |
| Республиканский бюджет  | Местный бюджет  | Иные средства  |
| 2005  | 426066,0  |        -  | 426066,0  |     -  |
| 2006  | 477410,0  |        -   | 477410,0  |     -  |
| 2007  | 557839,0  |        -   | 557839,0  |     -  |
| Всего  | 1461315,0  |        -  | 1461315,0  |     -  |

     Объем бюджетных средств, необходимых для

     реализации Программы в 2005-2007 годах,

     ежегодно будет уточняться при формировании

     бюджетов на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые      Повышение уровня обеспеченности населения

результаты     услугами здравоохранения. Работникам

              системы здравоохранения будут созданы

              условия для повышения качества и объемов

              оказываемой медицинской помощи. Оснащение

              оборудованием до уровня предусмотренного

              нормативами.

Срок           2005-2007 годы

реализации

 **2. Введение**

      Региональная программа капитального ремонта и материально-технического оснащения организаций здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы (далее - Программа) разработана для реализациизадач, поставленных в Послании Президента Республики Казахстан к народуКазахстан от 19 марта 2004 года "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации".

     Стратегией основных направлений развития здравоохранения в Республике Казахстан до 2010 года, базирующейся на основные принципы Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2010 года, в качестве одной из приоритетных задач предусмотрена ориентация здравоохранения на внедрение современных технологий диагностики и лечения.

     Широкое внедрение в практику передовых медицинских технологий, совершенствование материально-технической базы медицинских организации, рационального использования имеющегося оборудования является одним из приоритетных направлений Государственной программы реформирования здравоохранения.

     Кризисные явления переходного периода обусловили ухудшение материально-технической оснащенности и состояние государственных объектов здравоохранения. Но в настоящее время ситуация в данном вопросе приобретает тенденцию к улучшению в связи с увеличением выделений финансовых средств на приобретение нового высокотехнологического медицинского оборудования и проведение капитального ремонта.

     Государство приоритетно стало уделять внимание вопросам укрепления материально-технической базы объектов здравоохранения и оснащения необходимым медицинским оборудованием в соответствии с требованием времени.

     В Программе определены цель и задачи повышения уровня оснащенности лечебных учреждений современным медицинским оборудованием и проведение капитального ремонта действующих объектов здравоохранения.

 **3. Анализ состояния материально-технической базы**
**лечебно-профилактических организаций области.**

     В системе здравоохранения области имеется следующая сеть лечебно-профилактических учреждений:

     - самостоятельные амбулаторно-поликлинические организации - 76 единиц, в том числе государственных 54, частных 22.

     - больничные организации - 39 единиц, в том числе государственные 36, частные 3.

     - городские больницы - 2

     - центральные районные больницы - 7

     - районные больницы -1

     - сельские участковые больницы - 11

     - туберкулезные больницы - 8

     - противотуберкулезные санатории - 2 (взрослый и детский)

     - дом ребенка - 1

     - паталогоанатомическое бюро - 1

     - областной центр крови - 1

     - областной центр СПИД - 1

     - городская станция скорой медицинской помощи - 1

     - территориальный центр медицины катастроф - 1

     - центр по пропаганде здорового образа жизни - 1

     - медицинский колледж - 1

     - СВА - 41

     - ФАП - 20

     - ФП - 46

     Всего развернуто стационарных коек 3235, в том числе государственных 3200, частных 35.

     Из 39 больничных организаций - 19 и из 76 амбулаторно-поликлинических организаций - 40 расположены в сельской местности.

     За последние годы значительно возрос потенциал материально-технической базы здравоохранения за счет увеличения объема финансирования и введения новых объектов здравоохранения.

     За период 2002-2004 годы за счет средств местного бюджета капитальным ремонтом было охвачено 76 объектов здравоохранения Атырауской области. Выделение бюджетных средств на проведение капитального ремонта выглядит следующим образом: в 2002 году на капитальный ремонт 30-ти объектов было выделено 153761,0 тысяч тенге, в 2003 году - для 24-х объектов - 188980,0 тысяч тенге, в 2004 году - для 22-х объектов - 178699,0 тысяч тенге.

     В 2004 году за счет средств целевых трансфертов из республиканского бюджета предусмотрено 442130,0 тысяч тенге:   завершено строительство одного объекта на сумму   192130,0 тысяч тенге, начато строительство 2-х объектов 250000,0 тысяч тенге.

     В целом материально-техническая база организаций здравоохранения остается слабой. Выделенные средства на капитальный ремонт в первую очередь направляются на ремонт наружных и внутренних отопительных систем, систем водоснабжения, общестроительные работы, ремонт кровли.

     В неудовлетворительном состоянии находятся медицинские организации в сельских населенных пунктах, объекты ПМСП размещены в приспособленных помещениях, где нет холодного, горячего водоснабжения, в 21-м объекте отопление печное.

     База лечебно-профилактических организаций не в полной мере соответствует санитарным нормам, так на сегодняшний день из 149 объектов здравоохранения в типовых зданиях размещены 30 лечебно-профилактических учреждений, всего 20%.

     из 11 сельских участковых больниц, типовых - 1

     из 41 семейно-врачебных амбулаторий находятся в приспособленных зданиях 38

     из 20 фельдшерско-акушерских пунктов в типовых зданиях размещены 3 ФАП

     из 46 фельдшерских пунктов в типовых зданиях расположены - 7.

     Туберкулезная служба представлена областным противотуберкулезным диспансером и 7 районными туберкулезными больницами. В типовых зданиях размещены областной противотуберкулезный диспансер и построенная за счет средств республиканского бюджета в 2004 году районная туберкулезная больница в селе Ганюшкино Курмангазинского района.

     В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Республики Казахстан  N 677 от 12 сентября 2003 года "Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению Республики Казахстан", N 737 от 10 сентября 2003 года "Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи городскому населению Республики Казахстан" и N 253 от 16 марта 2004 года "О мерах по оснащению медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения организаций здравоохранения Республики Казахстан" проведена определенная работа по анализу оснащения сельских лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения.

     Проведенный анализ показывает низкую оснащенность учреждений области медицинским оборудованием, особенно на уровне ФАП, ФП, используемые оборудования имеют моральный и физический износ, что влияет на доступность, своевременность и качество оказания медицинской помощи населению.

     Оснащенность медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения в целом по области по состоянию на 1 декабря 2004 года составляет - 43,2%:

     Областные учреждения            80,3%

     Городские учреждения            44,1%

     Центральные районные больницы   65,3%

     Поликлиники (сельские)         75%

     Поликлиники (городские)        71%

     Сельские врачебные амбулатории  20,4%

     Сельские участковые больницы    23,1%

     Фельдшерские акушерские пункты   5,2%

     Фельдшерские пункты              4,8%

     В 2002 году в "Год здоровья" на укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения было выделено 239000,0 тысяч тенге, в 2003 году - 59100,0 тысяч тенге, в 2004 году - свыше 245000,0 тысяч тенге.

     Выполнение намеченных мероприятий данной программы предусматривает проведение капитального ремонта всех медицинских организаций и доведение уровня оснащенности в первую очередь сельских лечебно-профилактических организаций до минимального уровня оснащенности.

     Уровень телефонизации сети ПМСП: из 34 СВА сельской местности телефонизировано 30 (88,2%), из 20 ФАП сельской местности телефонизировано 3 (15%) и все ФП снабжены рациями. Телефонизация будет продолжена согласно Региональной Программе Развитие сельских территорий по Атырауской области на 2005-2010 годы. Учреждения ПМСП оснащены компьютерной техникой на 60%. Обеспеченность санитарным автотранспортом учреждений здравоохранения составляет - 46,7 процентов, в том числе: в сельской местности - 33 процента.

 **4. Цель и задачи Программы**

     Целью Программы является повышение уровня оснащенности лечебно-профилактических учреждений области медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения, проведение  капитального ремонта действующих объектов здравоохранения.

     К основным задачам относятся:

     1. Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, в первую очередь ПМСП. Поэтапное обеспечение каждого лечебного учреждения необходимым современным медицинским оборудованием.

     2. Проведение капитального ремонта в лечебно-профилактических учреждениях.

     3. Обеспечение доступной телефонной связью в сельской местности, телефонизация всех учреждений ПМСП.

     Оснащение компьютерной техникой и автотранспортом.

 **5. Основные направления и механизм реализации**
**Программы**

      Основными направлениями Программы являются:

     1. Программа предусматривает по объектную расшифровку медицинских организаций для проведения капитального ремонта.

     2. Разработан план мероприятий, предусматривающий поэтапное исполнение намеченных мер, которые будут способствовать укреплению материально-технической базы.

     - оснащение медицинским оборудованием в следующем порядке:

     - ФП, ФАП

     - СВА, СУБ

     - ЦРБ, районные и городские поликлиники

     Для разработки и реализации комплексных мер необходимо:

     - тщательная инвентаризация имеющегося медицинского оборудования с созданием базы данных.

     - изучение реальной потребности медицинских организаций в приобретении медицинского оборудования.

     - доведение уровня оснащенности ЛПУ области до минимального норматива

медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.

     Программа будет реализована областным департаментом здравоохранения при содействии областного акимата.

 **6. Необходимые ресурсы и источники финансирования**

     Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет и в пределах средств, выделяемых местным бюджетом на соответствующий финансовый год.

     Всего для реализации данной программы необходимо - 1 461 315,0 тысяч тенге, в том числе на капитальный ремонт - 1 022 920,0 тысяч тенге, на материально-техническое оснащение - 438 395,0 тысяч тенге.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий  | Всего  |          В том числе:  |
| 2005  | 2006  | 2007  |
| Капитальный ремонт  | 1022920,0  | 298246,0  | 334187,0  | 390487,0  |
| Материально-техническое оснащение  | 438395,0  | 127820,0  | 143223,0  | 167352,0  |
| Всего  | 1461315,0  | 426066,0  | 477410,0  | 557839,0  |

 **7. Ожидаемые результаты от реализации Программы**

     Введение новых медицинских технологий является одним из основополагающих факторов в улучшении деятельности системы здравоохранения.

     Внедрение разработанных мероприятий позволит поднять уровень оснащенности

лечебно-профилактических учреждений области необходимым медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения, что заметно повлияет на улучшение доступности, своевременности и повышения качества оказания медицинской помощи населению. Также отразится на улучшении медико-демографических показателей состояния здоровья населения и деятельности лечебно-профилактических организаций.

     В связи с достаточным оснащением учреждений ПМСП улучшится профилактическая направленность работы, своевременная диагностика и возможность получение лечения на уровне ПМСП. Сократится необоснованная госпитализация в стационары. Разгрузка стационаров определит более качественную специализированную помощь, обоснованную планомерную

госпитализацию больных.

     В целом данная программа позволит реализовать все мероприятия, намеченные "Программой реформирования и развития здравоохранения Атырауской области на 2005-2007 годы".

 **План мероприятий по реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | Мероприятия  | Форма завершения  | Ответственные за исполнение  | Срок реализации  | Предполагаемые расходы   | Источник финансирования  |
|
 |
 |
 |
 |
 | 2005  | 2006  | 2007  |
 |
| **1** | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|
 | 1. Капитальный ремонт объектов здравоохранения.  |
| 1/1  | Исатайский район  |
 |
 |
 | 6000  | 9000  | 0  |
 |
|
 | СУБ Новобогат    | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 6000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Чапаевская  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 4000  |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Забурунский   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 2500  |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Кзылуйский   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 2500  |
 | местный бюджет  |
| 1/2  | Махамбетский район  |
 |
 |
 | 19000  | 14000  | 43000  |
 |
|
 | СВА Алмалинская   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 10000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Актогайская  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 5000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Топали   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 2000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Есполский  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 2000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Жалгансай   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 5000  |
 | местный бюджет  |
|
 | Районный санэпиднадзор  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 5000  |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Береке  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 2000  |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Старый Сарайчик   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 2000  |
 | местный бюджет  |
|
 | ЦРБ в селе Махамбет   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 20000  | местный бюджет  |
|
 | СУБ Зауральный   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 15000  | местный бюджет  |
|
 | ФП Есмахан  | Акт гос
ударственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 3000  | местный бюджет  |
|
 | ФП Томан   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 5000  | местный бюджет  |
| 1/3  | Макатский район  |
 |
 |
 | 20000  | 10500  | 40000  |
 |
|
 | ЦРБ пос. Макат   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005,200  | 20000  |
 | 40000  | местный бюджет  |
|
 | Районный санэпиднадзор   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 10500  |
 | местный бюджет  |
| 1/4  | Курмангазинский район  |
 |
 |
 | **13000** | **27000** | **70000** |
 |
|
 | Калининская СВА   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 2000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | Кудряшовская СУБ   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 6000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Асанский   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 2000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Азгирский  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Коптагайский  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ЦРБ в селе Ганюшкино   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 40000  | местный бюджет  |
|
 | Районная поликлиника  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 10000  |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Котяевский   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 2000  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Курмангазинская   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 2000  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Енбекшинская   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 3000  |
 | местный бюджет  |
|
 | СУБ Акколь   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006-2007  |
 | 5000  | 10000  | местный бюджет  |
|
 | СУБ Суюндук  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | Районный санэпиднадзор   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 5000  |
 | местный бюджет  |
|
 | СУБ Шортанбай  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 10000  | местный бюджет  |
|
 | СУБ Балкудук  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 10000  | местный бюджет  |
| 1/5  | Жылыойский район  |
 |
 |
 | 3000  | 28000  | 0  |
 |
|
 | СВА Косчагил   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 3000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Шокпартогай  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 2000  |
 | местный бюджет  |
|
 | Детская поликлиника   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 10000  |
 | местный бюджет  |
|
 | Районная поликлиника   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 10000  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Жана Каратон   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 3500  |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Аккудук   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 2500  |
 | местный бюджет  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1/6  | **Индерский район**  |
 |
 |
 | **0** | **15000** | **15000** |
 |
|
 | СВА Орликовская  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 5000  |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Тайсойганский  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 2000  |
 | местный бюджет  |
|
 | Районный санэпиднадзор   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 3000  |
 | местный бюджет  |
|
 | Туббольница  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 5000  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Елтайская  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 5000  | местный бюджет  |
|
 | ФП Кызылжарский  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 2000  | местный бюджет  |
|
 | ФАП Курлысский  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 3000  | местный бюджет  |
|
 | ФАП Гребенщиковский   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 3000  | местный бюджет  |
|
 | ФП Кетебайский  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 2000  | местный бюджет  |
| 1/7  | Кызылкугинский район  |
 |
 |
 | 0  | 22687  | 35000  |
 |
|
 | СУБ Тасшагил   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 10000  |
 | местный бюджет  |
|
 | Районный санэпиднадзор   | Акт гос
ударственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 3500  |
 | местный бюджет  |
|
 | СУБ Сагиз  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 5000  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Джамбульская  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 4187  |
 | местный бюджет  |
|
 | ЦРБ в селе Миялы  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 20000  | местный бюджет  |
|
 | СВА Мукурская  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 5000  | местный бюджет  |
|
 | СВА Карабауская  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 5000  | местный бюджет  |
|
 | СВА Кзыл-туская   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 5000  | местный бюджет  |
| 1/8  | Городские ЛПУ  |
 |
 |
 | 40500  | 38000  | 87487  |
 |
|
 | Городская больница N 2 г.Атырау  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005-2006  | 5500  | 30000  |
 | местный бюджет  |
|
 | Здание филиала городской поликлиники  2 в микрора йоне Жилгородок  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 15000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | Здание филиала N 1 городской поликлиники № 1  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 10000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Бирликский СВА N 19   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 2000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Амангельды СВА N 14  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 4000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА N 15 Еркинкала  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 4000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА N№16 Жумыскер  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 4000  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА N 8 Акжар  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 2500  |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Джамбул СВА N 14  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 1500  |
 | местный бюджет  |
|
 | Городская поликлиника N№2   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 30000  | местный бюджет  |
|
 | Городская поликлиника N№3   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 30000  | местный бюджет  |
|
 | Городская детская поликлиника   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 10000  | местный бюджет  |
|
 | Станция скорой медицинской помощи  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 10000  | местный бюджет  |
|
 | Городская поликлиника № 4   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 7487  | местный бюджет  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | **Областные ЛПУ**  |
 |
 |
 | **196746** | **170000** | **100000** |
 |
|
 | Областная детская больница  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 100000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | Областной противотуберкулезный диспансер  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005-2007  | 40000  | 20000  | 30000  | местный бюджет  |
|
 | Областной детский тубсанаторий   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 7000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | Областной психоневрологический диспансер   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 25000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | Областная база медспецснабжения   | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005,200  | 7000  |
 | 15000  | местный бюджет  |
|
 | Областной наркологический диспансер  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 5000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | Областной родильный дом  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005  | 10000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | Областной медицинский колледж  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2005-2006  | 2746  | 20000  |
 | местный бюджет  |
|
 | Областная больница (старое здание)  г. Атырау  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 20000  |
 | местный бюджет  |
|
 | Областной кожно-венерологический диспансер г. Атырау  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 10000  |
 | местный бюджет  |
|
 | Областной онкологический диспансер  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 100000  |
 | местный бюджет  |
|
 | Областной патолого-анатомическое бюро  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 30000  | местный бюджет  |
|
 | Областной противотуберкулезный санаторий в селе Ганюшкино Курмангазинского района  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 25000  | местный бюджет  |
|
 | Итого   |
 |
 |
 | 298246  | 334187  | 390487  |
 |
| 2. Материально-техническое оснащение организаций здравоохранения.  |
| **2/1** | Жылыойский район  |
 |
 |
 | 4080  | 87701  | 15885  |
 |
|
 | ФАП Аккудык  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 411  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Майкомген  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1045  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Косчагыльская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1045  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Тургызба  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 995  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Аккистогай  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 995  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Шокпортогай  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 995  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Каратонская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 900  |
 | местный бюджет  |
|
 | ЦРБ  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 34480  |
 | местный бюджет  |
|
 | Детская поликлиника  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 28035  |
 | местный бюджет  |
|
 | Взрослая поликлиника  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006-2007 г.г.  |
 | 22880  | 15885  | местный бюджет  |
| 2/2  | Индерский район  |
 |
 |
 | 9238  | 3126  | 35244  |
 |
|
 | ФП Сыралинский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 970  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Жулдызский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 990  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Кзылтюбинский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 997  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Тайсойганский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 970  |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Кзылжарский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 980  | местный бюджет  |
|
 | ФП Кетебайский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 970  | местный бюджет  |
|
 | ФАП Горский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 442  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Курлысский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 442  | местный бюджет  |
|
 | ФАП Гребенщиковский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 442  | местный бюджет  |
|
 | СВА Буденевская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 2155  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Жарсуатская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 2156  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Орликовская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 2156  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Елтайская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 1200  | местный бюджет  |
|
 | СУБ Кулагино  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 764  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СУБ Зеленый  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 764  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | Райполиклиника  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 31210  | местный бюджет  |
| 2/3  | Исатайский район  |
 |
 |
 | 7613  | 2567  | 0  |
 |
|
 | ФП Кетешагильский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1100  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Айбасский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1100  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Туманный  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 800  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Уштаганский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 904  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Кзылуйский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 800  |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Нарынский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 668  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Забурунский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 667  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Забурунская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1300  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Исатайская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1558  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Чапаевская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 1100  |
 | местный бюджет  |
|
 | СУБ Новобогат  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 183  |
 |
 | местный бюджет  |
| 2/4  | Курмангазинский район  |
 |
 |
 | 26909  | 2599  | 59720  |
 |
|
 | ФП Асанский  |
 |
 | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Азгирский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Егин- Кудукский   | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Батырбекский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Жалпакский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Коныр- Теректинский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 900  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Жасталапский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 920  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Большой Куйгенский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 950  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Каска- тюбинский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Разъезд 8  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Богатый  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Кошалакский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Ст.Аэропорт  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Кигашский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Кзыл-Обинский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Д.Нурпеисовой  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Жамбылский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Лабайский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 994  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Коптогайский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 489  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Красноармейский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 489  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Сафоновка  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 489  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Приморье  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 492  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Котяевский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 489  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Кировская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1050  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Калининская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1050  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Алгинская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1050  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Утеринская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1055  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Нуржауская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1067  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Курмангазинская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 1055  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Енбекшинская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 1055  |
 | местный бюджет  |
|
 | СУБ Суюндук  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 957  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СУБ Кудряшово  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 957  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СУБ Акколь  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 957  | местный бюджет  |
|
 | СУБ Шортамбай  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 957  | местный бюджет  |
|
 | СУБ Балкудук  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 957  | местный бюджет  |
|
 | ЦРБ  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 35937  | местный бюджет  |
|
 | Райполиклиника  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 20912  | местный бюджет  |
| 2/5  | Кзылкогинский район  |
 |
 |
 | 7913  | 1400  | 29659  |
 |
|
 | ФП Кенбайский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1050  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Когамский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1050  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Жантерекский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1050  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Соркольский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1050  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Жангельдинская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1300  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Тайсойганская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1013  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Каракульская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1400  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Джамбульская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 1400  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Мукурская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 1400  | местный бюджет  |
|
 | СВА Карабауская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 1300  | местный бюджет  |
|
 | СВА Кзыл-туская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 1400  | местный бюджет  |
|
 | СУБ Сагиз  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 890  | местный бюджет  |
|
 | СУБ Тасшагил  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 890  | местный бюджет  |
|
 | ЦРБ   | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 23779  | местный бюджет  |
| 2/6  | Макатский район  |
 |
 |
 | 13696  | 41270  | 0  |
 |
|
 | ФП Искининский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 491  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Кошкарский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 491  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Комсомольский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 490  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Ескене  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 602  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Байга-тюбе  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 602  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Байчунас  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1233  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ЦРБ  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005-2007 г.г.  | 9787  | 41270  |
 | местный бюджет  |
| 2/7  | Махамбетский  район  |
 |
 |
 | 9401  | 2070  | 26844  |
 |
|
 | ФП Томан  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 979  | местный бюджет  |
|
 | ФП Есмахан  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 979  | местный бюджет  |
|
 | ФАП Редут  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 710  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Тополи  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 739  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Есполский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 680  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Жалгансайский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 650  |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Береке  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 710  |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Старый Сарайчик  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 710  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Алмалинская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Актогайская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 980  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Чкаловская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 980  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Сарайчиковская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 400  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Сартугайская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 980  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Тандайская  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 980  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Акжайык  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 980  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА Алга  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 972  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СУБ Зауральный  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 1000  | местный бюджет  |
|
 | ЦРБ  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2007  |
 |
 | 23886  | местный бюджет  |
| 2/8  | Город  |
 |
 |
 | 48970  | 2490  | 0  |
 |
|
 | ФП Бирликский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 570  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Ракуша  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 570  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФП Новокирпичный  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 572  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Алгабасский  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 488  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Амангельды  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 488  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | ФАП Джамбул  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 490  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА №15  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА №19  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 1000  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА №16  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 1000  |
 | местный бюджет  |
|
 | СВА №8  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2006  |
 | 1000  |
 | местный бюджет  |
|
 | СУБ Дамба  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 2200  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | Городская поликлиника №1  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 13400  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | Городская поликлиника №2  | Приказ  | Управление здравоохранения  | 2005  | 28682  |
 |
 | местный бюджет  |
|
 | Итого   |
 |
 |
 | 127820  | 143223  | 167352  |
 |
| **1** | Капитальный ремонт объектов здравоохранения  | Акт государственной комиссии  | Управление здравоохранения  |
 | 298246  | 334187  | 390487  | местный бюджет  |
| **2** | Материально-техническое оснащение организаций здравоохранения  | Приказ  | Управление здравоохранения  |
 | 127820  | 143223  | 167352  | местный бюджет  |
|
 | Всего по программе  |
 |
 |
 | 426066  | 477410  | 557839  | местный бюджет  |

     Примечение: Список сокращенных наименование

      ЛПУ-лечебно-профилактические учреждения

     ЦРБ-центральная районная больница

     СУБ-сельская участковая больница

     ПМСП-первичная медико-санитарная помощь

     СВА-сельские врачебные амбулатории

     ФАП-фельдшерско-акушерский пункт

     ФАП-фельдшерский пункт

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан