

**О мерах по воспроизводству лесов, охране и защите лесов на землях государственного лесного фонда Акмолинской области**

***Утративший силу***

Постановление акимата Акмолинской области от 23 января 2007 года N А-2/18. Зарегистрировано департаментом юстиции Акмолинской области 22 февраля 2007 года N 3216. Утратило силу - постановлением акимата Акмолинской области от 20 июня 2008 года № А-5/250

*Утратило силу - постановлением акимата Акмолинской области от 20 июня 2008 года № А-5/250*

      В соответствии с  Лесным кодексом Республики Казахстан от 8 июля 2003 года,  Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", акимат области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Информацию "О ходе выполнения Плана мероприятий по воспроизводству лесов, лесоразведению, охране и защите лесов на землях государственного лесного фонда Акмолинской области на 2004-2006 годы" принять к сведению.

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по воспроизводству, охране и защите лесов на землях государственного лесного фонда на 2007 год.

      3. Департаменту природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области:

      1) совместно с департаментом внутренних дел Акмолинской области (по согласованию) ужесточить контроль за сохранностью лесов;

      2) совместно с департаментами по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области (по согласованию) и противопожарной службы Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (по согласованию) продолжить обучение специалистов лесной отрасли по борьбе со степными и лесными пожарами, а также обеспечить проведение оперативно-тактических учений по данному вопросу.

      4. Департаменту противопожарной службы Министерства

по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (по согласованию):

      регулярно проверять противопожарное состояние государственных учреждений по охране лесов и животного мира, укомплектованность пожарно-химических станций;

      качественно проводить первоначальное расследование  по лесным, степным пожарам и сельскохозяйственным палам с последующей передачей материалов в правоохранительные органы.

      5. Акмолинскому областному территориальному управлению лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (по согласованию):

      для проведения работ по передаче участков лесного фонда в долгосрочное лесопользование обеспечить составление в 2007 году лесоустроительных проектов  государственных учреждений лесного хозяйства области;

      постоянно проводить работу по пропаганде и разъяснению среди населения области мер предосторожности и соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;

      усилить контроль за использованием пилорам в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании, при выявлении нарушений принимать необходимые меры.

      6. Признать утратившим силу постановление акимата Акмолинской области "О плане мероприятий по воспроизводству лесов, лесоразведению, охране и защите лесов на землях государственного лесного фонда на 2004-2006 годы" от 12 августа 2004 года N А-8/193, зарегистрированное департаментом юстиции Акмолинской области N 2758, опубликовано 14 октября 2004 года в газете "Акмолинская правда".

      7. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на заместителя акима области Отарова К.М.

      8. Настоящее постановление акимата области вступает в силу со дня государственной регистрации и вводится в действие со дня официального опубликования.

*И.о. акима области*

            УТВЕРЖДЕН

      постановлением акимата

      Акмолинской области

      от 23.01.2007 года

      N А-2/18

**ПЛАН**

**мероприятий по воспроизводству, охране и защите лесов на землях государственного лесного фонда**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**
**п/п**  | **Наименование  мероприятий**  | **Форма**
**завершения**  | **Исполнители**  | **Срок**
**исполнения**  |
| 1  | Проводить воспроизводство лесов на участках
государственного лесного фонда с соблюдением экологических и санитарно- эпидемиологических требований
способами обеспечивающими создание в наиболее короткие
сроки
высокопродуктивных и устойчивых насаждений с учетом лесорастительных условий и экономической целесообразности  | Информация в аппарат
акима области  | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской
области, государственные учреждения по охране лесов и животного мира  | в течение года  |
| 2  | Провести заготовку семян на объектах постоянной лесосеменной базы, а в случае их недостатка в нормальных насаждениях  | Информация в аппарат акима области  | Государственные учреждения по охране лесов и животного мира  | IV квартал 2007 года   |
| 3  | Для воспроизводства лесов и лесоразведения на территории государственного лесного фонда, организации озеленительных работ в населенных
пунктах
обеспечить
выращивание стандартного посадочного материала на питомниках области  | Информация в аппарат
акима области  | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской
области **,** государственные учреждения по охране лесов и животного мира  | 15 декабря2007 года  |
| 4  | Провести инвентаризацию специализированной техники  | Информация в аппарат
акима области  | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, государственные учреждения по охране лесов и животного мира  | 1 марта
2007 года  |
| 5  | В целях повышения технической оснащенности государственных учреждений по охране лесов и животного мира, создать условия для обновления специализированной техники в зависимости от потребления  | Информация в аппарат
акима области  | Акиматы районов, городов Кокшетау и Степногорска, департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, департамент
финансов Акмолинской области  | 1 ноября 2007 года  |
| 6  | Внести на рассмотрение бюджетной комиссии вопрос по выделению финансовых средств на укрепление материально-технической базы государственных учреждений и проведение комплекса мероприятий по увеличению объемов лесовосстановительных работ в 2007 году в сумме
44 408,0 тыс. тенге.  | Информация в аппарат
акима области  | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, департамент экономики и бюджетного планирования Акмолинской   области  | II квартал 2007 года  |
| 7  | Рассмотреть вопрос увеличения
объема выделения денежных средств на подготовку и переподготовку кадров лесного хозяйства на базе государственного коммунального казенного предприятия "Колледж экологии
и лесного хозяйства" при Департаменте образования Акмолинской области, улучшения обеспечения материально-технической базы данного учебного заведения  | Информация в аппарат
акима области  | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования,  департамент образования Акмолинской области, департамент экономики и бюджетного планирования Акмолинской области  | II квартал 2007 года  |
| 8  | Осуществлять аттестацию и учет объектов селекционно-семеноводческого назначения на участках государственного лесного фонда  | Информация в аппарат
акима области  | Акмолинское областное территориальное управление лесного и охотничьего хозяйства    Министерства
cельского хозяйства Республики Казахстан (по согласованию)  | IV квартал 2007 года  |
| 9  | Осуществлять контроль по недопущению реализации и посева семенами культур не прошедших проверку    | Информация в аппарат
акима области  | Акмолинское областное территориальное управление лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (по согласованию)  | в течение года  |
| 10  | В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах запретить отжиги травяной растительности на всех категориях
земель, кроме управляемых отжигов на территории лесного фонда и прилегаемых к нему территориях,
проводимых лесовладельцами в целях снижения пожароопасной обстановки   | Информация в аппарат
акима области  | Государственные учреждения по охране лесов и животного мира  | 10 мая 2007 года  |
| 11  | Принять исчерпывающие меры по проведению
служебных расследований о причинах возникновении лесных пожаров, привлечению виновных лиц к ответственности    | Информация в аппарат
акима области  | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, департамент внутренних дел Акмолинской области (по согласованию)  | в течение года   |
| 12  | Обеспечить службы авиа, лесной и егерской охраны памятками порядка
и схем оповещения
о возникновении лесных пожаров  | Информация в аппарат
акима области  | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, государственные учреждения по охране лесов и животного мира  | 8 мая 2007 года  |
| 13  | Разработать схемы-карты источников водоснабжения, а также резервуаров
для хранения воды в случае тушения пожаров в разрезе каждого
государственного учреждения по охране лесов и животного мира  | Информация в аппарат
акима области  | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, государственные учреждения по охране лесов и животного мира  | 15 мая 2007 года  |
| 14  | В целях сохранения
лесов от пожаров и других лесонарушений, образовать в установленном порядке (по согласованию) добровольные дружины лесной охраны из числа преподавателей и учащихся учебных заведений, создать необходимые условия их эффективного функционирования  | Информация в аппарат
акиму области  | Акиматы районов, городов Кокшетау и Степногорска, департамент образования Акмолинской области, департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области  | 1 июня 2007 года  |
| 15  | Ограничить на период высокой пожарной опасности посещение физическими лицами, въезд транспортных средств, а также проведение определенных видов работ на территории государственного лесного фонда   | Постановление
акимата   | Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области  | 10 мая 2007 года  |
| 16  | Проводить разъяснительную и профилактическую работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности на территории лесного фонда  | Информация в аппарат
акиму области  | Акиматы районов, городов Кокшетау и Степногорска, департамент природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области  | в течение года  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан