

**Трансшекаралық сенім кеңістігін дамыту стратегиясының бірінші кезеңін іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары туралы**

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 33 өкімі.

      Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 27 қыркүйектегі № 105 шешімімен бекітілген Трансшекаралық сенім кеңістігін дамыту стратегиясын іске асыру мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Трансшекаралық сенім кеңістігін дамыту стратегиясының бірінші кезеңін іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары бекітілсін.

      2. Осы Өкім Еуразиялық экономикалық одақтың ресми сайтында жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

|  |  |
| --- | --- |
| *Еуразиялық экономикалық комиссия*  *Алқасының Төрағасы* | *Т. Саркисян* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің |
|  | 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 33 шешімімен |
|  | БЕКІТІЛГЕН |

**Трансшекаралық сенім кеңістігін дамыту стратегиясының бірінші кезеңін іске асыру бойынша іс-шаралар ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Іс-шараның атауы | Орындау мерзімі | Орындаушы | Күтілетін нәтиже |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 3 ақпандағы № 10 шешіміне (ҚБП) сәйкес ақпараттық қауіпсіздік және бұзушының іс-қимылдары қауіптері моделін әзірлеу бойынша іс-шараларды аяқтау | 2017 ж.  маусым | Еуразиялық экономикалық комиссия (бұдан әрі – Комиссия), Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер (бұдан әрі –мүше мемлекеттер) | Комиссия Алқасының шешімі |
| 2.      Комиссияның трансшекаралық сенім кеңістігінің жұмыс істеуі және дамуы үшін қажетті ғылыми зерттеулерді жүргізуі туралы ұсыныстар дайындау | 2017 ж.  маусым | Комиссия,  мүше мемлекеттер | Комиссияның Ақпараттық технологиялар департаментінің Комиссияның ғылыми-зерттеу жұмыстары жоспарына іс-шараларды қосу туралы ұсынысы |
| 3.      Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 2 маусымдағы № 49 шешіміне (ҚБП) сәйкес ақпараттық қауіпсіздік және бұзушының іс-қимылдары қауіптері модельдерін әзірлеу бойынша іс-шараларды аяқтау | 2017 ж.  тамыз | Комиссия,  мүше мемлекеттер | Комиссия Алқасының шешімі |
| 4.      Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 2 маусымдағы № 50 шешіміне (ҚБП) сәйкес өткізу каналдарында ақпараттық қауіпсіздік және бұзушының іс-әқимылдары қауіптері модельін әзірлеу бойынша іс-шараларды аяқтау | 2017 ж.  қыркүйек | Комиссия,  мүше мемлекеттер | Комиссия Алқасының шешімі |
| 5.      Трансшекаралық сенім кеңістігін құруға, дамытуға және жұмыс істеуіне қойылатын талаптарды әзірлеу бойынша іс-шараларды аяқтау | 2017 ж.  қараша | Комиссия,  мүше мемлекеттер | Комиссияның Ақпараттық технологиялар департаментінің есебі |
| 6.      Үшінші тарапқа сенім білдірген куәландыру орталығы қызметінің жұмыс істеу тәртібін әзірлеу | 2017 ж. желтоқсан | Комиссия,  мүше мемлекеттер | Комиссия Алқасының шешімі |
| 7.      Комиссияның куәландыру орталығының жұмыс істеу тәртібін әзірлеу | 2017 ж.  желтоқсан | Комиссия,  мүше мемлекеттер | Комиссия Алқасының шешімі |
| 8.      Үшінші тарапқа сенім білдірген қызметтің жұмыс істеу тәртібін әзірлеу | 2017 ж.  желтоқсан | Комиссия,  мүше мемлекеттер | Комиссия Алқасының шешімі |
| 9.      Мүше мемлекеттердің мемлекеттік билік органдарының бір-бірімен және Комиссиямен трансшекаралық өзара іс-қимылы кезінде электрондық құжаттар алмасуы кезінде қақтығысты жағдайларды шешу тәртібін әзірлеу | 2017 ж.  желтоқсан | Комиссия,  мүше мемлекеттер | Комиссия Алқасының шешімі |
| 10.      Еуразиялық экономикалық одақтың заңды тұлғаларының (шаруашылық жүргізуші субъектілерінің) мүше мемлекетердің мемлекеттік органдарымен (B2G) трансшекаралық өзара іс-қимылы кезінде үшінші тарапқа сенім білдірген қызметті пайдалану тәртібін әзірлеу | 2017 ж.  желтоқсан | Комиссия,  мүше мемлекеттер | Комиссия Алқасының шешімі |
| 11.      Халықаралық ұйымдармен және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттермен өзара іс-қимыл мақсатында трансшекаралық сенім кеңістігін кеңейту бойынша іс-шараларды дайындау | 2017 ж.  желтоқсан | Комиссия,  мүше мемлекеттер | Комиссияның Ақпараттық технологиялар департаментінің Трансшекаралық сенім кеңістігін дамыту стратегиясының екінші кезеңін іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын дайындау мәселелері жөніндегі ұсыныстары |

      Ескерту. Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру шеңберінде трансшекаралық сенім кеңістігін дамыту бойынша іс-шаралар Комиссия Кеңесі бекітетін Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту бойынша 2017 – 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК