

**Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі 2017-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізу туралы**

Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2017 жылғы 15 қыркүйектегі № 30 өкімі

      Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық өзара іс-қимыл туралы хаттаманың (Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа №3 қосымша) 27-тармағына сәйкес:

      1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2017 жылғы 13 қаңтардағы №6 өкімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі 2017-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізілсін.

      2. Осы Өкім Еуразиялық экономикалық одақтың ресми сайтында жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

**Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің мүшелері:**

*Армения*   *Беларусь*   *Қазақстан*   *Қырғыз*   *Ресей*

*Республикасынан Республикасынан Республикасынан Республикасынан*  *Федерациясынан*

*В.Габриелян*   *В.Матюшевский*  *А.Мамин* *Т.Абдыгулов*  *И.Шувалов*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің |
|  | 2017 жылғы 15 қыркүйектегі №30 өкіміне |
|  | ҚОСЫМША |

**Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі 2017-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР**

      1.1-тармақ мынадай мазмұндағы "у" - "ш" тармақшаларымен толықтырылсын:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **"у) Одақ шеңберінде бақылап отыру (соның ішінде сәйкестендіру) жүйесін (бұдан әрі - бақылап отыру жүйесі) қалыптастыру тұжырымдамасын әзірлеу** | **тұжырымдама** | **IV тоқсан** | **-** | **Комиссия\*,**  **уәкілетті органдар** |
| ф) бақылап отыру жүйесінің архитектурасын әзірлеу | есеп,  архитектураны сипаттау | - | І  тоқсан | Комиссия\*,  уәкілетті органдар |
| х) бақылап отыру жүйесіне техникалық тапсырмалар әзірлеу | техникалық тапсырма | IV тоқсан | - | Комиссия\*,  уәкілетті органдар |
| ц)осы тармақтың "у" тармақшасына сәйкес Одақ шеңберінде бақылап отыру (соның ішінде сәйкестендіру) жүйесін (бұдан әрі - бақылап отыру жүйесі) қалыптастыру тұжырымдамасын іске асыру мақсатында нормативтік құқықтық актілер жобаларын әзірлеу | нормативтік құқықтық актілер жобалары | - | І-ІІІ  тоқсандар | Комиссия\* |
| ч) бақылап отыру жүйесінің жұмыс істеуі мақсатында уәкілетті органдармен ақпараттық өзара іс-қимылға қойылатын талаптарды әзірлеу | талаптар | - | ІІ-ІV  тоқсандар | Комиссия\*,  уәкілетті органдар |
| ш) бақылап отыру жүйесін іске асыру бойынша жобалық офистің жұмыс істеуін қалыптастыру және қамтамасыз ету | есептер | ІV  тоқсан | І-ІV  тоқсандар | Комиссия\*". |

      2.2-тармақ мынадай мазмұндағы "е" тармақшасымен толықтырылсын:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **"е)Комиссияның интеграциялық сегменті құрамында бақылап отыру жүйесінің компонентерін жасау** | **техникалық-жұмыс жобалары,**  **орындалған жұмыстардың актілері** | **-** | **І-ІV**  **тоқсандар** | **Комиссия\*".** |

      3.3-тармақ мынадай мазмұндағы "е" тармақшасымен толықтырылсын:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **"е) ұлттық сегменттер құрамында бақылап отыру жүйесінің компонентерін жасау** | **техникалық-жұмыс жобалары,**  **орындалған жұмыстардың актілері** | **-** | **І-ІV**  **тоқсандар** | **уәкілетті органдар\*\*".** |

      4. Көрсетілген жоспарға №4 қосымшада:

      а) "2017 жыл" графасының 1-тармағындағы "172 500,0" цифрлары "181 200,0" цифрларымен ауыстырылсын, "2018 жыл" графасындағы "176 900,0" цифрлары "205 281,2" цифрларымен ауыстырылсын;

      б) "2018 жыл" графасының 2-тармағындағы"291 800,0" цифрлары "317 800,0" цифрларымен ауыстырылсын.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК