

**Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі 2017-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізу туралы**

Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2017 жылғы 15 қыркүйектегі № 30 өкімі

      Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық өзара іс-қимыл туралы хаттаманың (Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа №3 қосымша) 27-тармағына сәйкес:

      1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2017 жылғы 13 қаңтардағы №6 өкімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі 2017-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізілсін.

      2. Осы Өкім Еуразиялық экономикалық одақтың ресми сайтында жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

 **Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің мүшелері:**

      *Армения*   *Беларусь*   *Қазақстан*   *Қырғыз*   *Ресей*

*Республикасынан Республикасынан Республикасынан Республикасынан*  *Федерациясынан*

  *В.Габриелян*   *В.Матюшевский*  *А.Мамин* *Т.Абдыгулов*  *И.Шувалов*

|  |  |
| --- | --- |
|   | Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің  |
|   | 2017 жылғы 15 қыркүйектегі №30 өкіміне |
|   | ҚОСЫМША |

 **Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі 2017-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР**

      1.1-тармақ мынадай мазмұндағы "у" - "ш" тармақшаларымен толықтырылсын:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
**"у) Одақ шеңберінде бақылап отыру (соның ішінде сәйкестендіру) жүйесін (бұдан әрі - бақылап отыру жүйесі) қалыптастыру тұжырымдамасын әзірлеу**
  |
**тұжырымдама** |
**IV тоқсан** |
**-** |
**Комиссия\*,**
**уәкілетті органдар** |
|
ф) бақылап отыру жүйесінің архитектурасын әзірлеу |
есеп,
архитектураны сипаттау |
- |
І
тоқсан |
Комиссия\*,
уәкілетті органдар
  |
|
х) бақылап отыру жүйесіне техникалық тапсырмалар әзірлеу |
техникалық тапсырма |
IV тоқсан |
- |
Комиссия\*,
уәкілетті органдар
  |
|
ц)осы тармақтың "у" тармақшасына сәйкес Одақ шеңберінде бақылап отыру (соның ішінде сәйкестендіру) жүйесін (бұдан әрі - бақылап отыру жүйесі) қалыптастыру тұжырымдамасын іске асыру мақсатында нормативтік құқықтық актілер жобаларын әзірлеу
  |
нормативтік құқықтық актілер жобалары |
- |
І-ІІІ
тоқсандар |
Комиссия\*
  |
|
ч) бақылап отыру жүйесінің жұмыс істеуі мақсатында уәкілетті органдармен ақпараттық өзара іс-қимылға қойылатын талаптарды әзірлеу
  |
талаптар |
- |
ІІ-ІV
тоқсандар |
Комиссия\*,
уәкілетті органдар
  |
|
ш) бақылап отыру жүйесін іске асыру бойынша жобалық офистің жұмыс істеуін қалыптастыру және қамтамасыз ету |
есептер |
ІV
тоқсан |
І-ІV
тоқсандар |
Комиссия\*".
  |

      2.2-тармақ мынадай мазмұндағы "е" тармақшасымен толықтырылсын:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
**"е)Комиссияның интеграциялық сегменті құрамында бақылап отыру жүйесінің компонентерін жасау** |
**техникалық-жұмыс жобалары,**
**орындалған жұмыстардың актілері** |
**-** |
**І-ІV**
**тоқсандар** |
**Комиссия\*".**
  |

      3.3-тармақ мынадай мазмұндағы "е" тармақшасымен толықтырылсын:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
**"е) ұлттық сегменттер құрамында бақылап отыру жүйесінің компонентерін жасау** |
**техникалық-жұмыс жобалары,**
**орындалған жұмыстардың актілері** |
**-** |
**І-ІV**
**тоқсандар** |
**уәкілетті органдар\*\*".**
  |

      4. Көрсетілген жоспарға №4 қосымшада:

      а) "2017 жыл" графасының 1-тармағындағы "172 500,0" цифрлары "181 200,0" цифрларымен ауыстырылсын, "2018 жыл" графасындағы "176 900,0" цифрлары "205 281,2" цифрларымен ауыстырылсын;

      б) "2018 жыл" графасының 2-тармағындағы"291 800,0" цифрлары "317 800,0" цифрларымен ауыстырылсын.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК