

**Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін жетілдірудің кейбір мәселелері туралы**

Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2020 жылғы 29 қыркүйектегі № 22 өкімі

      Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық өзара іс-қимыл туралы хаттаманың 27-тармағына сәйкес (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 3 қосымша):

      1. Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің өкімдеріне қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.

      2. Еуразиялық экономикалық комиссия алқасы (бұдан әрі – Комиссия):

      а)  Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 29 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі жалпы процестер тізбесін жаңарту үшін Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің 2017 жылғы 11 қазандағы № 12 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың 2025 жылға дейінгі цифрлық күн тәртібін іске асырудың негізгі бағыттары шеңберінде Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесіне (бұдан әрі тиісінше – интеграцияланған жүйе, Одақ) кешенді техникалық сараптама, сондай-ақ жобаларды іске асыру кезінде интеграцияланған жүйе құралдарын пайдалану мүмкіндігіне талдау жүргізуді;

      б) Одаққа мүше мемлекеттердің барлығынан мердігер ұйымдарды міндетті түрде шақыра отырып, интеграцияланған жүйеге кешенді техникалық сараптама жүргізу үшін ұйымды (ұйымдарды) айқындау мақсатында конкурстық рәсімдер өткізуді;

      в) Одақ органдарының ықпалдастырылған жүйені құруды, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету мен дамытуды регламенттейтін актілеріне оларды жаңарту мақсатында талдау жүргізуді;

      г) Одақ бюджетінің тиісті қаржы жылына арналған жобасына, сондай-ақ интеграцияланған жүйені құру, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарларына материалдар құрамында интеграцияланған жүйені дамыту және жаңғырту бойынша жұмыстардың қаржы-экономикалық негіздемесін дайындауды;

      д) оның ішінде интеграцияланған жүйені құру, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарларын келісу мақсатында Одаққа мүше мемлекеттің интеграцияланған жүйесінің ұлттық сегменті Комиссиясы мен тапсырыс берушісінің, Комиссияның және мемлекеттік функционалдық тапсырыс берушілердің (интеграцияланған жүйені пайдаланып, мемлекетаралық өзара іс-қимылға қатысатын Одаққа мүше мемлекеттердің мемлекеттік билік органдары мен ұйымдарының) өзара іс-қимыл тәртібін әзірлеудің орындылығы туралы мәселені қарауды қамтамасыз етсін.

      3.  Комиссияның Ішкі нарықтар, ақпараттандыру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жөніндегі алқа мүшесіне (министр):

      а) 2021 жылғы I тоқсанның соңына дейін комиссия Комиссия Алқасының қарауы үшін интеграцияланған жүйені дамыту және жаңғырту жөніндегі ұсынымдарды қоса алғанда, оның кешенді техникалық сараптамасының нәтижелеріне талдау жүргізу туралы ақпарат берсін;

      б) Комиссия Кеңесіне осы Өкімнің іске асырылу қорытындылары туралы баяндасын.

      4. Осы Өкім Одақтың ресми сайтында жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

 **Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің мүшелері:**

      *Армения*   *Беларусь*   *Қазақстан*   *Қырғыз*   *Ресей*

*Республикасынан Республикасынан Республикасынан Республикасынан*  *Федерациясынан*

 *М.Григорян*  *И.Петришенко*  *А.Смаилов* *Э.Асрандиев* *А.Оверчук*

|  |  |
| --- | --- |
|   | Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2020 жылғы 11 қыркүйектегі  |
|   | № 22 өкіміне  |
|   | ҚОСЫМША |

 **Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің өкімдеріне енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР**

      1. "Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі 2019 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары туралы" Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2018 жылғы 5 желтоқсандағы № 37 өкімінде:

      а) көрсетілген өкіммен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі 2019 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары мынадай редакцияда жазылсын:

|  |  |
| --- | --- |
|   | "Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2020 жылғы 5 желтоқсандағы  |
|   | № 37 өкімімен |
|   | БЕКІТІЛГЕН (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2020 жылғы 11 қыркүйектегі  |
|   | № 22 өкімінің редакциясында) |

 **Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі 2019 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Іс-шара |
Күтілетін нәтиже |
Орындалу мерзімі |
Орындаушы |
Қаржыландыру көлемі1 (мың рубль) |
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін (бұдан әрі тиісінше – интеграцияланған жүйе, Одақ) жалпыжүйелік жобалау, оның ішінде: |  |
171 650,0 |
136 553,0 |
|
а) № 1 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде жалпы процестерді іске асыруға арналған бағыттар тізбесіне сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 29 Шешімімен бекітілген жалпы процестер тізбесін жаңарту
(бұдан әрі – жалпы процестер тізбесі)  |
жаңартылған тізбе |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Еуразиялық экономикалық комиссия (бұдан әрі – Комиссия), Одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары (бұдан әрі тиісінше – уәкілетті органдар, мүше мемлекеттер) |
– |
– |
|
б) Одақтың деректер моделімен өзара байланыста, оның ішінде реттеудің бірнеше саласын қозғайтын кешенді жобаларды іске асыру кезінде жалпы процестер технологиясын дамыту туралы нормативтік-әдістемелік құжаттарды әзірлеу |
нормативтік-әдістемелік құжаттардың жобалары |
I – II тоқсандар |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
7 630,0 |
– |
|
в) мемлекетаралық (трансшекаралық) электрондық қызметтерді жүзеге асыруды регламенттейтін нормативтік-әдістемелік құжаттарды әзірлеу |
нормативтік-әдістемелік құжаттардың жобалары |
тұрақты негізде |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
5 750,0 |
– |
|
г) интеграцияланған жүйенің құрамдастарына техникалық сараптама жүргізуді регламенттейтін нұсқаулықтық-әдістемелік құжаттарды әзірлеу және жаңарту |
нұсқаулықтық-әдістемелік құжаттардың жобалары |
III – IV тоқсандар |
– |
Комиссия |
3 000,0 |
– |
|
д) интеграцияланған жүйенің есептеу инфрақұрылымын дамыту жөніндегі техникалық шешімдерді әзірлеу |
техникалық шешімдер |
тұрақты негізде |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
15 370,0 |
– |
|
е) Одақтың нормативтік-анықтамалық ақпаратының бірыңғай жүйесін қалыптастыру және жетілдіру туралы нұсқаулықтық-әдістемелік құжаттарды әзірлеу және жаңарту |
нұсқаулықтық-әдістемелік құжаттардың жобалары |
III – IV тоқсандар |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
2 470,0 |
– |
|
ж) Одақтың деректер моделін дамыту |
Одақтың деректер моделі, Одақтың деректер моделінің сипаттамасы |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия,
уәкілетті органдар |
32 800,0 |
10 300,0 |
|
з) мемлекетаралық (трансшекаралық) электрондық қызметтерді іске асыру үшін басым қызметтер тізбесін жаңарту |
мемлекетаралық (трансшекаралық) электрондық қызметтердің тізбесі |
III – IV тоқсандар |
III – IV тоқсандар |
Комиссия, уәкілетті органдар |
– |
– |
|
и) Одақтың 2019-2020 жылдарға арналған нормативтік-анықтамалық ақпаратының бірыңғай жүйесін қалыптастыру және жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын жаңарту |
іс-шаралар жоспары |
I тоқсан |
I – II тоқсандар |
Комиссия,
уәкілетті органдар |
– |
– |
|
к) Комиссия бекітетін тізбеге сәйкес мәліметтерді мүше мемлекеттердің шаруашылық жүргізуші субъектілері мен жеке тұлғалары уәкілетті органдарға электрондық түрде ұсыну кезінде (бұдан әрі – B2G өзара іс-қимыл рәсімдері) пайдаланылатын құжаттардың электрондық түріне қойылатын талаптардың жобаларын әзірлеу |
электрондық түрдегі құжаттарға қойылатын талаптардың жобалары |
II – IV тоқсандар |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
47 500,0 |
19 300,0 |
|
л) Комиссия бекітетін тізбеге сәйкес B2G өзара іс-қимыл рәсімдерін электрондық түрде іске асыруға қойылатын бірыңғай талаптардың жобаларын әзірлеу
  |
B2G өзара іс-қимыл рәсімдеріне қойылатын талаптардың жобалары |
тұрақты негізде |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
| м) осы тармақтың "и" тармақшасында көрсетілген іс-шаралар жоспарына сәйкес Одақтың нормативтік-анықтамалық ақпаратының бірыңғай жүйесінің анықтамалары мен сыныптауыштарын әзірлеу
  |
анықтамалар мен сыныптауыштар |
II – IV тоқсандар |
– |
Комиссия,
уәкілетті органдар,
анықтамалықтар мен сыныптауыштарды жүргізу жөніндегі операторлар  |
|
н) Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 19 желтоқсандағы № 169 шешімімен бекітілген Жалпы процестер тізбесіне және Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде жалпы процестерді іске асыру тәртібіне (бұдан әрі – Жалпы процестерді іске асыру тәртібі) сәйкес жалпы процестерді іске асыру қағидаларының жобаларын әзірлеу |
жалпы процестерді іске асыру қағидаларының жобалары |
тұрақты негізде |
– |
Комиссия |
|
о) Жалпы процестер тізбесіне және Жалпы процестерді іске асыру тәртібіне сәйкес жалпы процестерді іске асыру кезінде ақпараттық өзара іс-қимылды регламенттейтін технологиялық құжаттардың (бұдан әрі – технологиялық құжаттар) жобаларын әзірлеу |
технологиялық құжаттардың жобалары, бағдарламалық құралдардың прототиптерін көрсету хаттамалары |
тұрақты негізде |
– |
Комиссия |
|
п) Одақтың үшінші тараппен халықаралық шарттарына сәйкес (қажет болған кезде) ақпараттық өзара іс-қимылды регламенттейтін нормативтік-техникалық құжаттардың жобаларын әзірлеу |
нормативтік-техникалық құжаттардың жобалары |
тұрақты негізде |
– |
Комиссия |
|
р) жалпы процестер тізбесіне және Жалпы процестерді іске асыру тәртібіне сәйкес уәкілетті органдардың жалпы процестерді іске асыру қағидаларының жобаларын келісуі |
жалпы процестерді іске асыру қағидаларының жобалары |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
уәкілетті органдар |
– |
– |
|
с) жалпы процестер тізбесіне және Жалпы процестерді іске асыру тәртібіне сәйкес уәкілетті органдардың технологиялық құжаттардың жобаларын келісуі |
технологиялық құжаттардың жобалары |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
уәкілетті органдар |
– |
– |
|
т) Одақтың үшінші тараппен халықаралық шарттарына сәйкес
(қажет болған жағдайда)уәкілетті органдардың ақпараттық өзара іс-қимылды регламенттейтін нормативтік-техникалық құжаттар жобаларын келісуі |
нормативтік-техникалық құжаттардың жобалары |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
уәкілетті органдар |
– |
– |
|
у) интеграцияланған жүйені дамыту және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті стандарттар мен ұсынымдардың жобаларын әзірлеу |
стандарттар мен ұсынымдар |
II – IV тоқсандар |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
2 250,0 |
– |
|
ф) интеграцияланған жүйені құруға арналған техникалық тапсырмаға және № 2 қосымшаға сәйкес (1 – 11 тармақтар) Интеграцияланған жүйе комиссиясының интеграциялық сегментінің (бұдан әрі – Комиссияның интеграциялық сегменті) кіші жүйелері мен құрамдастарын жаңғыртуға және құруға
арналған жеке техникалық тапсырмаларды әзірлеу |
жеке техникалық тапсырмалар |
тұрақты негізде |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
26 200,0 |
**–** |
|
х) цифрлық платформаны қалыптастыру кезінде интеграцияланған жүйенің сервистерін пайдалану тәртібін регламенттейтін нұсқаулықтық-әдістемелік құжаттарды әзірлеу |
нұсқаулықтық-әдістемелік құжаттардың жобалары |
II – IV тоқсандар |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
12 300,0 |
– |
|
ц) цифрлық платформаны қалыптастыру кезінде интеграцияланған жүйенің сервистерін пайдалануға арналған техникалық шешімдер мен құралдарды әзірлеу |
техникалық шешімдер |
тұрақты негізде |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
13 880,0 |
39 150,0 |
|
ч) интеграцияланған жүйені жалпыжүйелік жобалау кезінде орындалатын жұмыстарға техникалық сараптама |
есептер, орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
I тоқсан |
Комиссия |
2 500,0 |
803,0 |
|
ш) Одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесіне кешенді техникалық сараптама |
есептер, орындалған жұмыстардың актілері, нұсқаулықтық-әдістемелік құжаттардың жобалары, стандарттар мен ұсынымдардың жобалары |
– |
IV тоқсан |
Комиссия |
– |
67 000,0 |
|
2. Комиссияның интеграциялық сегментін жаңғырту және дамыту, оның ішінде: |  |
219 520,0 |
89 650,0 |
|
а) интеграцияланған жүйені құруға арналған техникалық тапсырмаға және осы жоспарға № 2 қосымшаға (1 – 11 тармақтар) сәйкес Комиссияның интеграциялық сегментінің құрамында кіші жүйелерді жаңғырту |
техножұмыс жобалары,
орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия |
68 640,0 |
25 600,0 |
|
б) осы жоспарға № 1 қосымшаға сәйкес Комиссияның интеграциялық сегментінің құрамында жалпы процестер сервистерін бағдарламалық қамтамасыз етуді құру (жаңғырту және дамыту) |
техножұмыс жобалары,
орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия |
147 880,0 |
63 250,0 |
|
в) осы жоспарға № 1 қосымшаға сәйкес интеграцияланған жүйеге мемлекетаралық сынақтар жүргізу кезінде және интеграцияланған жүйеге мүдделі мүше мемлекеттердің ұлттық сегменттерінде (бұдан әрі-ұлттық сегменттер) оларды пайдалану үшін ортақ процестер сервистерін бағдарламалық қамтамасыз етудің базалық құрамдауыштарын құру (жаңғырту және дамыту) |
техножұмыс жобалары,
орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия |
|
г) мүдделі тұлғалардың B2G өзара іс-қимыл рәсімдерін іске асыру үшін қажетті құжаттарды сәйкестендірілген талаптарға сәйкес электрондық түрде қалыптастыруы мүмкіндігін қамтамасыз ететін сервистерді құру (жаңғырту және дамыту) |
техножұмыс жобалары,
орындалған жұмыстардың актілері |
– |
тұрақты негізде |
Комиссия,
уәкілетті органдар2 |
|
д) технологиялық құжаттардың құрамына кіретін қосылу тәртібіне, жалпы процестер тізбесіне және Жалпы процестерді іске асыру тәртібіне сәйкес жалпы процестерге қатысушылардың ақпараттық жүйелері арасындағы ақпараттық өзара іс-қимылға тестілеу жүргізу |
тестілеу актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия, уәкілетті органдар2 |
|
е) Комиссияның интеграциялық сегментін жаңғырту және дамыту жөніндегі жұмыстардың техникалық сараптамасы |
есептер |
тұрақты негізде |
I тоқсан |
Комиссия |
3 000,0 |
800,0 |
|
3. Ұлттық сегменттерді жаңғырту және дамыту жөніндегі жұмыстарды үйлестіру, оның ішінде: |  |
17 430,0 |
– |
|
а) ұлттық сегменттерді жаңғырту және дамыту жоспарларын әзірлеу |
Ұлттық сегменттерді жаңғырту
және дамыту жоспарлары |
мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес |
мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес |
уәкілетті органдар,Комиссия |
– |
– |
|
б) осы тармақтың "а" тармақшасында көзделген жоспарларға сәйкес ұлттық сегменттерді жаңғырту және дамыту |
аралық есептер |
мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес |
мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес |
уәкілетті органдар2, Комиссия |
– |
– |
|
в) ұлттық сегменттің интеграциялық шлюзі мен мүше мемлекетте қолданылатын ведомствоаралық өзара іс-қимыл жүйесі арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз етуге арналған бағдарламалық құралдарды (адаптерлерді) электрондық түрде (үлгілік шлюз негізінде іске асырылған ұлттық сегменттердің интеграциялық шлюздері үшін) әзірлеу және жаңғырту |
техножұмыс жобалары,
орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
17 430,0 |
– |
|
г) осы жоспарға № 1 қосымшаға3 сәйкес ұлттық сегменттерде жалпы процестерді іске асыруды қамтамасыз ету |
есептер |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
уәкілетті органдар2, Комиссия |
– |
– |
|
д) ұлттық сегменттерді жаңғырту және дамыту жөніндегі жұмыс барысы туралы есептерді дайындау |
есептер |
IV тоқсан |
IV тоқсан |
уәкілетті органдар, Комиссия |
– |
– |
|
4. Трансшекаралық сенім кеңістігінің инфрақұрылымын құру және дамыту,
оның ішінде: |  |
73 800,0 |
111 650,0 |
|
а) трансшекаралық сенім кеңістігін құруға, дамытуға және оның жұмыс істеуіне қойылатын талаптарды іске асыру үшін нормативтік құқықтық актілер мен ұйымдық-техникалық құжаттар жобаларын әзірлеу және оларды жаңғырту |
Одақ органдары актілерінің жобалары
(оның ішінде Одақ органдарының актілеріне өзгерістер енгізу туралы), тұжырымдамалар |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия, уәкілетті органдар |
4 500,0 |
8 750,0 |
|
б) ақпаратты электронды түрде құжаттаудың жалпы инфрақұрылымының интеграциялық құрамдасына қойылатын техникалық талаптарды қоса алғанда, дамудың 2-ші кезеңінің трансшекаралық сенім кеңістігінің сәулетін құру және бекіту |
сәулеттің сипаттамасы, техникалық талаптар, есептер, орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
3 000,0 |
– |
|
в) осы жоспарға № 2 қосымшаның 12-тармағына сәйкес сенім білдірілген үшінші тараптың кіші жүйесін жаңғырту және дамыту
  |
жеке техникалық тапсырмалар, техножұмыс жобалары, техникалық шешімдер, орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия |
8 400,0 |
31 250,0 |
|
г) осы жоспарға № 2 қосымшаның 13-тармағына сәйкес интеграцияланған жүйенің сенім білдірілген үшінші тарап қызметінің куәландырушы орталығын жаңғырту және дамыту
  |
жеке техникалық тапсырмалар, техножұмыс жобалары, техникалық шешімдер, орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия |
9 900,0 |
12 800,0 |
|
д) осы жоспарға № 2 қосымшаның 14-тармағына сәйкес Комиссияның куәландырушы орталығын жаңғырту және дамыту |
жеке техникалық тапсырмалар, техножұмыс жобалары, техникалық шешімдер, орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия |
8 750,0 |
12 400,0 |
|
е) мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес электрондық шығыс (кіріс) құжаттарда электрондық цифрлық қолтаңбаларды қолданудың заңдылығын бақылауды қамтамасыз ету үшін электрондық өзара іс-қимыл субъектілерінің артықшылықтары мен өкілеттіктерін басқару инфрақұрылымын құру |
техникалық талаптар, жеке техникалық тапсырмалар, техножұмыс жобалары, орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
8 900,0 |
– |
|
ж) Комиссияның куәландырушы орталығына кепілдікті және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді техникалық қолдауды қамтамасыз ету |
есептер, орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия |
5 200,0 |
6 800,0 |
|
з) Комиссияның сенім білдірілген үшінші тарапының кіші жүйесіне техникалық қолдауды, кепілдікті және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді қамтамасыз ету |
есептер, орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия |
6 250,0 |
8 450,0 |
|
и) мүше мемлекеттердің сенім білдірілген үшінші тарапының кіші жүйелеріне техникалық қолдауды, кепілдік беру және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді қамтамасыз ету
(қажет болған жағдайда) |
есептер, орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия, уәкілетті органдар |
18 900,0 |
31 200,0 |
|
5. Одақ ақпаратын криптографиялық қорғаудың мамандандырылған құралдарын бірлесіп әзірлеу жөніндегі жобаны іске асыру |
техникалық тапсырмалар, техникалық жобаның құжаттамасы, жұмыс конструкторлық құжаттама, патенттік зерттеулер жүргізу туралы есеп, тәжірибелік үлгілер, тәжірибелік үлгілерге сынақтар жүргізу хаттамалары мен актілері, орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
уәкілетті органдар, Комиссия |
13 500,0 |
119 260,0 |
|
6. Интеграцияланған жүйенің ақпараттық-телекоммуникациялық және есептеу инфрақұрылымының жұмыс істеуін қолдау, оның ішінде: |  |
257 498,2 |
217 222,0 |
|
а) Комиссияның интеграциялық сегменті мен ұлттық сегменттер арасындағы өзара іс-қимыл үшін деректер беру арналарын жалға алу |
есептер, орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия |
43 080,2 |
42 996,3 |
|
б) Комиссияның интеграциялық сегментінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін деректерді өңдеу орталығының қызметтерін сатып алу |
есептер, орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия |
22 124,1 |
22 000,0 |
|
в) Комиссияның интеграциялық сегментінің жұмыс істеуі үшін қажетті жалпыжүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуге лицензияларды сатып алу (жалға алу) |
есептер, орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия |
87 978,9 |
62 585,7 |
|
г) 2015 – 2018 жылдары әзірленген интеграцияланған жүйенің кіші жүйелері мен құрамдастарын сүйемелдеу  |
есептер, орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия |
55 500,0 |
55 900,0 |
|
д) Одақтың нормативтік-анықтамалық ақпаратының бірыңғай жүйесінің анықтамалары мен сыныптауыштарын жаңарту |
анықтамалықтар мен сыныптауыштар |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия,
уәкілетті органдар, анықтамалықтар мен сыныптауыштарды жүргізу жөніндегі операторлар |
20 915,0 |
8 240,0 |
|
е) ұлттық сегменттердің интеграциялық шлюздерінің жұмыс істеуін сүйемелдеу және қамтамасыз ету |
есептер, орындалған жұмыстардың актілері |
тұрақты негізде |
тұрақты негізде |
Комиссия,
уәкілетті органдар2 |
24 100,0 |
25 500,0 |
|
ж) интеграцияланған жүйенің ақпараттық-телекоммуникациялық және есептеу инфрақұрылымының жұмыс істеуін қолдау жөніндегі жұмыстардың техникалық сараптамасы |
есептер |
тұрақты негізде |
– |
Комиссия |
3 800,0 |
– |
|
7. Пайдаланушыларды ақпараттандыру құралдарымен жұмыс істеуге оқыту, оның ішінде: |  |
15 585,0 |
– |
|
а) Комиссияның қызметкерлері мен лауазымды адамдарын Комиссияның интеграциялық сегментінің құрамында интеграцияланған жүйенің кіші жүйелерімен жұмыс істеуге оқыту |
есеп |
II және IV тоқсандар |
II және IV тоқсандар |
Комиссия |
2 015,0 |
– |
|
б) уәкілетті органдардың өкілдерін оқыту |
есеп |
II тоқсан |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
4 690,0 |
– |
|
в) мүше мемлекеттердің жеке тұлғалары мен шаруашылық жүргізуші субъектілері арасында интеграцияланған жүйе сервистерін ілгерілету бойынша іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу |
есеп |
II тоқсан |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
1 180,0 |
– |
|
г) инновациялық жобалар конкурстарын ұйымдастыру және өткізу |
есеп |
тұрақты негізде |
– |
Комиссия, уәкілетті органдар |
7 700,0 |
– |
|
Осы жоспардың 1 – 7-тармақтары бойынша жиыны |
768 983,2 |
674 335,0 |
|
8.  Одақтың цифрлық күн тәртібін іске асырудың негізгі бағыттарын орындау жөніндегі іс-шаралар мен жобалар |
нормативтік-техникалық құжаттардың жобалары, техно-жұмыс жобалары, орындалған жұмыстардың актілері |
II – IV тоқсандар |
тұрақты негізде |
Комиссия,
уәкілетті органдар |
– |
500 000,04 |
|
Барлығы  |
768 983,2 |
1 174 335,0 |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      1 Іс-шараларды қаржыландыру Одақ бюджетінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      2  Ұлттық сегменттерде орындалатын жұмыстарға қатысты бөлігінде іс-шараларды қаржыландыру мүше мемлекеттер бюджеттерінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      3  Іс-шаралардың құрамы мен оларды орындау мерзімдері Комиссия бекітетін технологиялық құжаттардың құрамына кіретін қосылудың тиісті тәртіптерімен айқындалады.

      4  Іс-шаралар мен жобаларды қаржыландыру Одақ органдарының жобаларға бастамашылық жасау және оларды іске асыру туралы актілері қабылданғаннан кейін жүзеге асырылады.";

      б)  көрсетілген жоспарға № 2 қосымша мынадай редакцияда жазылсын:

|  |  |
| --- | --- |
|   | "Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі 2019 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына |
|   | № 2 ҚОСЫМША(Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2020 жылғы 11 қыркүйектегі  |
|   | № 22 өкімінің редакциясында) |

 **Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесінің Еуразиялық экономикалық комиссияның жаңғыртылатын кіші жүйелері мен интеграциялық сегменті құрамдастарының ТІЗБЕСІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |
Жеке техникалық тапсырманы әзірлеу мерзімі |
Кіші жүйені жаңғырту мерзімі |
|
I кезең |
II кезең |
I кезең |
II кезең |
|
1. Еуразиялық экономикалық одақтың ақпараттық порталы |
2019 ж. II тоқсан  |
– |
2019 ж. IV тоқсан  |
– |
|
2. Ақпараттық-талдамалық кіші жүйе |
2019 ж. III тоқсан  |
– |
– |
– |
|
3. Статистика |
2019 ж. III тоқсан  |
– |
– |
– |
|
4. Жобалар мен бағдарламаларды басқару |
2019 ж. III тоқсан |
– |
– |
– |
|
5.  Тосқауылдар мен кедергілерді талдау |
2019 ж. IV тоқсан  |
– |
– |
– |
|
6. Кедендік-тарифтік және тарифтік емес реттеу |
2019 ж. III тоқсан  |
– |
– |
– |
|
7. Техникалық реттеу |
2019 ж. III тоқсан  |
– |
– |
– |
|
8. Жалпы процестерді басқару |
2019 ж. II тоқсан  |
– |
2019 ж. IV тоқсан  |
– |
|
9. Интеграциялық платформа |
2019 ж. III тоқсан |
– |
– |
– |
|
10. Нормативтік-анықтамалық ақпаратты, тізілімдерді және тіркелімдерді жүргізу |
2019 ж. III тоқсан |
– |
– |
– |
|
11. Ақпараттық қауіпсіздік |
2019 ж. IV тоқсан  |
– |
– |
– |
|
12. Еуразиялық экономикалық комиссияның сенім білдірілген үшінші тарапы |
2019 ж. III тоқсан  |
– |
2020 ж. IV тоқсан  |
– |
|
13. Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесінің сенім білдірілген үшінші тарапы қызметінің куәландырушы орталығы |
2019 ж. III тоқсан  |
– |
2020 ж. IV тоқсан |
– |
|
14. Еуразиялық экономикалық комиссияның куәландырушы орталығы |
2020 ж. IV тоқсан  |
– |
2020 ж. IV тоқсан  |
– ". |

      2.  Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің "Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту жөніндегі 2019 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізу туралы" 2020 жылғы 30 қаңтардағы № 3 өкімінің 2-тармағының күші жойылды деп танылсын.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК