

**Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде тауарларды сәйкестендіру құралдарын криптографиялық қорғаудың бірыңғай тәсілдерін қолдану жөніндегі іс-шаралар жоспарын ("жол картасын") бекіту туралы**

Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2022 жылғы 17 қазандағы № 32 өкімі

      2018 жылғы 2 ақпандағы Еуразиялық экономикалық одақта тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалау туралы келісімді іске асыру мақсатында, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің "Еуразиялық экономикалық одақта тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалау кезінде криптографиялық қорғаудың бірыңғай тетіктері туралы" 2021 жылғы 23 сәуірдегі № 41 шешімін орындау шеңберінде Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесі шешті:

      1. Қоса беріліп отырған Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде тауарларды сәйкестендіру құралдарын криптографиялық қорғаудың бірыңғай тәсілдерін қолдану жөніндегі іс-шаралар жоспары ("жол картасы") бекітілсін.

      2. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің үкіметтерінен Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасымен бірлесіп, осы өкіммен бекітілген жоспарда көзделген іс-шаралардың іске асырылуын қамтамасыз ету сұралсын.

      3. Осы өкім Еуразиялық экономикалық одақтың ресми сайтында жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

 **Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің мүшелері:**

      *Армения*   *Беларусь*   *Қазақстан*   *Қырғыз*   *Ресей*

*Республикасынан Республикасынан Республикасынан Республикасынан*  *Федерациясынан*

 *М.Григорян*  *И.Петришенко*  *Б.Жұманғарин* *А.Касымалиев* *А.Оверчук*

|  |  |
| --- | --- |
|   | Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2022 жылғы 17 қазандағы № 32 шешімімен  |
|   | БЕКІТІЛГЕН |

 **Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде тауарларды сәйкестендіру құралдарын криптографиялық қорғаудың бірыңғай тәсілдерін қолдану жөніндегі іс-шаралар жоспары ("жол картасы")**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Іс-шараның атауы |
Орындау мерзімі |
Орындаушы |
|
1. Мынадай мәліметтерді қамтитын тауарларды сәйкестендіру құралдарын криптографиялық қорғаудың бірыңғай тетіктерін іске асыру мақсатында таңбалау кодтарын тексерудің ашық кілттерімен (бұдан әрі – ашық кілттер) алмасу қағидаларын әзірлеу:
 ашық кілттермен алмасу инфрақұрылымына қатысушылардың құрамы, міндеттері, өкілеттіктері және жауапкершілігі;
 ашық кілттерді тарату, оларды кері қайтарып алу тәртібі,
 олардың қолданылу мерзімдерін тоқтата тұру және ұзарту |
2023 жылғы 1 наурызда
  |
Ресей Федерациясы, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттер (бұдан әрі – мүше мемлекеттер),
Еуразиялық экономикалық комиссия (бұдан әрі – Комиссия)  |
|
2. Ашық кілттермен алмасу қағидалары туралы Комиссия актісін қабылдау  |
2023 жылғы 1 сәуірде |
Комиссия,
мүше мемлекеттер |
|

3. Мүше мемлекеттердің ашық кілттермен алмасу инфрақұрылымын құруы

  |

осы жоспардың "4" тармағының "а" тармақшасы орындалған күннен бастап 12 ай ішінде |

мүше мемлекеттер
Комиссия |
|
4. Тауарларды сәйкестендіру құралдарын криптографиялық қорғаудың бірыңғай тетіктерін іске асыру үшін қажетті ұйымдастыру-техникалық іс-шараларды орындау: |  |  |
|
а) МЕМСТ 34.10-2018 мемлекетаралық стандартының базасында тауарларды сәйкестендіру құралдарын криптографиялық қорғаудың бірыңғай тетіктерін іске асыру мақсатында ақпаратты криптографиялық қорғау саласында техникалық шешімді (бұдан әрі – техникалық шешім) әзірлеу және Комиссияның мүше мемлекеттердің ұлттық операторларына қажетті техникалық талаптар мен үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін жеткілікті құжаттаманы қоса алғанда, техникалық шешімді беруі:
 сәйкестендіру құралдарын криптографиялық қорғаудың бірыңғай тетіктерін және мүше мемлекеттердің ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарының үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін қажетті параметрлерді іске асыруға арналған криптографиялық алгоритмдердің техникалық сипаттамасы;
 таңбалау кодтарын тексеру кодының форматының сипаттамасы;
 ашық кілттер мен талаптар форматының сипаттамасы
 оларды қамтитын құжаттарға
 ашық кілттермен алмасу инфрақұрылымына қатысушылар |
қаржыландыру берілген күннен бастап 9 ай ішінде
(2024 жылдың қыркүйегінен кешіктірмей) |
Комиссия,
 мүше мемлекеттер |
|
б) техникалық шешімді тәжірибелік пайдалануды жүргізу
және Комиссияны оның нәтижелері туралы хабардар ету |
техникалық шешімді алған күннен бастап 3 ай ішінде |
мүше мемлекеттер |
|
в) комиссияның техникалық шешімге спецификацияны және техникалық талаптарды бекітуі
       |
осы тармақтың "б" тармақшасы орындалған күннен бастап 2 ай ішінде  |
Комиссия
мүше мемлекеттер |
|
г) техникалық шешімді оператораралық тестілеуді жүргізу және оны пысықтау (қажет болған жағдайда)
  |
осы тармақтың "в" тармақшасы орындалған күннен бастап 3 ай ішінде |
мүше мемлекеттер |
|
5. Мүше мемлекеттерде тауарларды бірдейлендіру құралдарын қорғаудың жеке криптографиялық құралдарын әзірлеу жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шараларды орындау, оның ішінде сертификаттауды (қажет болған жағдайда) жүргізу (мемлекеттік сараптама): |  |  |
|
а) мүше мемлекеттерде техникалық шешіммен үйлесімді техникалық шешімдерді (бұдан әрі – мүше мемлекеттер әзірлеген техникалық шешімдер) әзірлеу  |
осы жоспардың 4-тармағының "а" тармақшасы орындалған күннен бастап 9 айдан кешіктірмей |
мүше мемлекеттер |
|
б) мүше мемлекеттер әзірлеген техникалық шешімдерді тәжірибелік пайдалануды жүргізу және Комиссияны оның нәтижелері туралы хабардар ету |
осы тармақтың "а" тармақшасы орындалған күннен бастап 3 ай ішінде  |
мүше мемлекеттер |
|
в) мүше мемлекеттер әзірлеген техникалық шешімдерге оператораралық тестілеу жүргізу және оларды пысықтау (қажет болған жағдайда)
  |
осы тармақтың "б" тармақшасы орындалған күннен бастап 3 ай ішінде |
мүше мемлекеттер |
|
г) мүше мемлекеттер әзірлеген техникалық шешімдерді қолданысқа енгізу |
осы тармақтың "в" тармақшасы орындалған күннен бастап 6 ай ішінде  |
мүше мемлекеттер |
|
6. Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2021 жылғы 23 сәуірдегі № 41 шешіміне сәйкес Еуразиялық экономикалық одақта тауарларды сәйкестендіру құралдарын криптографиялық қорғаудың бірыңғай тәсілдерін қолдануды қамтамасыз ету  |
2026 жылғы 1 тамызда |
мүше мемлекеттер |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК