

**Астана қаласының инженерлік инфрақұрылымын және жолдарын 2010 жылға дейiн
дамыту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 11 қараша N 1190

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2О05 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Астана қаласының инженерлiк инфрақұрылымын және жолдарын дамытудың 2010 жылға дейiнгi жобасы мен бағдарламаларының тiзбесi мақұлдансын.

      2. Астана қаласының әкiмi, Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi, Қаржы министрлiгi заңнамада белгiленген тәртiппен жыл сайын жоба мен бағдарламаларды iске асыру үшiн қаражат көздесiн.

      3. Астана қаласының әкiмi Қазақстан Республикасының Yкiметiне жыл сайын 1 ақпанға және 1 тамызға жоба мен бағдарламалардың iске асырылу барысы туралы ақпарат ұсынуды қамтамасыз етсiн.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары К.Қ. Мәсiмовке жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2002 жылғы 11 қарашадағы

N 1190 қаулысына

қосымша

 **Астана қаласының инженерлік инфрақұрылымын және**
**жолдарын дамытудың 2010 жылға дейінгі жобасы мен**
**бағдарламаларының тізбесі**

------------------------------------------------------------------

Р/с!    Атауы    ! Қаржыландыру!Объектілердің !  Жылдар бойынша

 N !             !     көзі    !ірілендірілген!-------------------

   !             !             ! көрсеткіштер ! 2003-ға ! 2003

   !             !             ! бойынша құны ! дейін   !

------------------------------------------------------------------

 1 !      2      !       3     !       4      !    5    !    6

------------------------------------------------------------------

1.  Сол жақ       республикалық     26481,25    2385,00   6491,60

    жағалаудағы   бюджет

    инженерлік    ------------------------------------------------

    желілер мен   жергілікті         2570,60     983,50   1587,10

    жолдар        бюджет

    құрылысының   ------------------------------------------------

    бағдарламасы  қаржыландыру       7483,05       0,00      0,00

                  көзі

                  айқындалған

                  жоқ

------------------------------------------------------------------

2.  Сумен         республикалық     33855,60       0,00      0,00

    қамтамасыз    бюджет

    ету және су

    тарту жобасы

------------------------------------------------------------------

3.  Нөсерлік      қаржыландыру       9021,10       0,00      0,00

    кәріз         көзі

    жүйелерін     айқындалған

    дамыту        жоқ

    бағдарламасы

------------------------------------------------------------------

4.  Орталықтан.   қаржыландыру      23918,87       0,00      0,00

    дырылған      көзі

    жылумен       айқындалған

    жабдықтау     жоқ

    жүйесін

    дамыту

    бағдарламасы

------------------------------------------------------------------

5.  Электрмен     қаржыландыру      12015,09       0,00      0,00

    жабдықтау     көзі

    жүйесін       айқындалған

    дамыту        жоқ

    бағдарламасы

------------------------------------------------------------------

6.  Телекоммуни.  "Қазақтелеком"      498,00       0,00    171,00

    кациялар      ААҚ-ның өз

    желілері мен  инвестициялары

    құрылыстарын

    дамыту

    бағдарламасы

------------------------------------------------------------------

7.  Көшелер мен   жергілікті        36790,30       0,00   4006,80

    жолдар салу   бюджет

    және оларды

    қайта жаңарту

    бағдарламасы

------------------------------------------------------------------

8.  Қауырт бұзу   қаржыландыру       6310,71       0,00      0,00

    аумағындағы   көзі

    инженерлік-   айқындалған

    көліктік      жоқ

    инфрақұрылым

    құрылысының

    бағдарламасы

------------------------------------------------------------------

    Жоба мен                       158944,57     3368,5   12256,5

    бағдарламалар

    бойынша жиыны

------------------------------------------------------------------

таблицаның жалғасы:

------------------------------------------------------------------

Р/с!                  қаржыландыру, млн. теңге

 N !--------------------------------------------------------------

   !  2004 !  2005 !  2006 ! 2007 ! 2008 ! 2009 ! 2010 ! Ескерту

------------------------------------------------------------------

 1 !   7   !   8   !   9   !  10  !  11  !  12  !  13  !   14

------------------------------------------------------------------

1.  8658,95  8945,70                                   Мемлекеттік

    -------------------------------------------------- комиссияның

                                                       2001 жылғы

    -------------------------------------------------- 20 шілдедегі

    3542,50  3940,55  1239,59                          N ІІ-6/005-

    -------------------------------------------------- 198 хаттама.

                                                       сымен бекі.

                                                       тілді.

------------------------------------------------------------------

2.  3280,40 10348,10 10125,93 9121,52 979,65           Жапон халық.

                                                       аралық ынты.

                                                       мақтастық

                                                       банкінің

                                                       үкіметтік

                                                       сыртқы

                                                       қарызының

                                                       есебінен

------------------------------------------------------------------

3.  1656,40 1447,60 1152,40 1020,40 972,80 1042,60     Астана

                                               1728,90 қаласы

                                                       мәслихатының

                                                       2002 ж. 2

                                                       мамырдағы N

                                                       157/30-11

                                                       шешімі.

                                                       Техникалық-

                                                       экономикалық

                                                       негіздеме

                                                       әзірлеу

                                                       талап

                                                       етіледі.

------------------------------------------------------------------

4.  3750,40 5306,13 5842,30 7197,73 680,63 878,63      Астана

                                                263,04 қаласы

                                                       мәслихатының

                                                       2002 ж. 2

                                                       мамырдағы N

                                                       160/30-11

                                                       шешімі.

                                                       Техникалық-

                                                       экономикалық

                                                       негіздеме

                                                       әзірленді.

------------------------------------------------------------------

5.  1670,77 1922,21 1273,20 1454,46 1243,79 2420,88    Астана

                                               2029,78 қаласы

                                                       мәслихатының

                                                       2002 ж. 3

                                                       қазандағы N

                                                       53/13-11

                                                       шешімі.

                                                       Техникалық-

                                                       экономикалық

                                                       негіздеме

                                                       әзірленді.

------------------------------------------------------------------

6.   115,00  7,00  78,00   5,00  52,00  35,00  35,00   "Қазақ.

                                                       телеком" ААҚ

                                                       әзірледі.

------------------------------------------------------------------

7.  9626,60 7013,90 5280,60 4558,20 2089,00 2368,80    Астана

                                               1846,40 қаласы

                                                       мәслихатының

                                                       2002 ж. 2

                                                       мамырдағы N

                                                       158/13-11

                                                       шешімі.

                                                       Техникалық-

                                                       экономикалық

                                                       негіздеме

                                                       әзірлеу

                                                       талап

                                                       етіледі.

------------------------------------------------------------------

8.  2103,60  2103,60  2103,51                          Астана

                                                       қаласы

                                                       мәслихатының

                                                       2002 ж. 2

                                                       мамырдағы N

                                                       159/13-11

                                                       шешімі.

                                                       Техникалық-

                                                       экономикалық

                                                       негіздеме

                                                       әзірлеу

                                                       талап

                                                       етіледі.

------------------------------------------------------------------

    34404,62

            41034,79

                    25855,94

                           23357,3

                                  6017,88

                                         6745,91

                                                5903,12

------------------------------------------------------------------

      Ескерту: жоба мен бағдарламаларды қаржыландыруға жіберуге көзделетін сомалар тиісті жылға арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру кезінде нақтылануы тиіс.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК