

**Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 25 шiлдедегi N 1006 қаулысына өзгерiстер енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2003 жылғы 25 ақпан N 199. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 сәуірдегі № 302 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.04.14 № 302 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. "Уран өндiретiн кәсiпорындарды консервациялаудың және уран кен орындарын өндiрудiң салдарларын жоюдың 2001-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 25 шілдедегi N 1006 қаулысына мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:   
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Уран өндiретiн кәсiпорындарды консервациялаудың және уран кен орындарын өндiрудiң салдарларын жоюдың 2001-2010 жылдарға арналған бағдарламасында:   
      3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:   
"                                                          3-кесте   
             Өңдеу шаралары құнының жинақтық кестелері   
                      I кезектегі объектiлер   
                         (2001-2005 жж.)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
P/c| Объектiлер   |Жұмыстардың   | Жұмыс құны   |Орындалу кезеңі;   
N |              |    түрі      | млн. теңге   |қаржыландыру көзі   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1   Солтүстiк   
    Қазақстан       сақтауға қою      103,6           2001-2002   
     N 5 кен                        (49,3-54,3)     республикалық   
   басқармасының                                       бюджет   
    N 12 кенiшi   
   (Грачев кен   
      орны)

2    N 4 кен        сақтауға қою      118,0           2001-2003   
   басқармасының                   (50,4-60,1-7,5)  республикалық   
    N 3 кенiшi                                         бюджет   
   (Шоқпақ және   
    Қамыс кен   
    орындары)

3    N 4 кен           жою            127,0           2001-2003   
   басқармасының                   (50,3-69,0-7,7)  республикалық   
   N 1 және N 2                                        бюджет   
    кенiштерi   
  (Есiл кен орны)

4   Қосашы кен      сақтауға қою      106,6           2002-2003   
      орны                          (52,0-54,6)     республикалық   
                                                       бюджет

5    Оңтүстік          жою            506,4           2002-2005   
     Қазақстан                     (75,0-182,0-     республикалық   
     Восточный                     150,0-99,4)         бюджет   
      кеніші   
   (Ботабұрым және   
    Жусандала кен   
     орындары)

6    N 3 кен         сақтауға қою     260,0           2003-2004   
   басқармасының                   (138,0-122,0)     республикалық   
     N 8 кеніші                                        бюджет   
   (Заозерное кен   
       орны)

7    N 3 кен           жою            161,9           2003-2004   
   басқармасының                   (49,4-112,5)     республикалық   
    N 9 кеніші                                          бюджет   
   (Тастыкөл кен   
       орны)

8   Қордай кеніші      жою            136,5          2004-2005   
    (Қордай кен                     (66,5-70,0)     республикалық   
       орны)                                           бюджет

                                      1520,0   
                                   соның ішінде:   
       ЖИЫНЫ                        2001-150,0   
                                    2002-310,4   
                                    2003-439,2   
                                    2004-451,0   
                                    2005-169,4   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_";

      6-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Бағдарламаны іске асыру жөніндегі шаралар жоспары   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Р/с|  Іс-шара   |   Аяқтау  |  Орындауға   |Орын.|Болжамды|Қаржылан.   
N |            |   нысаны  |(Іске асыруға)|далу |шығыстар|  дыру   
   |            |           |  жауаптылар  |мер. |        | көздері   
   |            |           |              |зімі |        |   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1       2            3            4         5       6        7   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1   N 5 кен      2-н. және 3-н. "Уранлик-  2001-  103,6    Республи.   
   басқармасы.   бойынша орын.  видруд.    2002   (49,3-   калық   
   ның N 12      далған жұмыс.  ник" РМК   жұмыс  54,3)    бюджет   
   кенішін       тардың акті.              орын.  қаражат   
   сақтауға      лері, Ведом.              далды  толығы.   
   қою           ствоаралық                       мен   
                 комиссияның                      пайда.   
                 қабылдап алу                     ланылды   
                  актілері

2   N 4 кен      2-н. және 3-н. "Уранлик-  2001-  118,0    Республи.   
    басқармасы.  бойынша орын.  видруд.    2003   (50,4-   калық   
    ның N 3      далған жұмыс.  ник" РМК          60,1-    бюджет   
    кенішін      тардың акті.                     7,5)   
    сақтауға     лері,   
    қою          Ведомствоара.   
                 лық комиссия.   
                 ның қабылдап   
                 алу актілері

3   N 4 кен      2-н. және 3-н. "Уранлик-  2001-  127,0    Республи.   
    басқармасы.  бойынша орын.  видруд.    2003   (50,3-   калық   
    ның N 1      далған жұмыс.  ник" РМК          69,0-    бюджет   
    және N 2     тардың акті.                     7,7)   
    кеніштерін   лері,   
    сақтауға     Ведомствоара.   
    қою          лық комиссия.   
                 ның қабылдап   
                 алу актілері

4   Республика.    ИСАК         Қазақстан  2002      0       -   
    дағы иондау.  бойынша       Республи.         қаражат   
    шы сәулеле.  электронды     касы ЭМРМ-        бөлінген   
    нудің ампу.   дерек қор     нің Атом            жоқ   
    лалық                       энергети.   
    көздерін                    касы   
    (ИСАК)                      жөніндегі   
    түгендеу                    комитеті   
    және дерек   
    қорын жасау

5   Қосашы кен   2-н. және 3-н. "Уранлик-  2002-  106,6    Республи.   
    орнын сақ.   бойынша орын.  видруд.    2003   (52,0-   калық   
    тауға қою    далған жұмыс.  ник" РМК          54,6)    бюджет   
                 тардың акті.   
                 лері,   
                 Ведомствоара.   
                 лық комиссия.   
                 ның қабылдап   
                 алу актілері

6   Восточный    2-н. және 3-н. "Уранлик-  2002-  506,4    Республи.   
    кенішін жою  бойынша орын.  видруд.    2005   (75,0-   калық   
                 далған жұмыс.  ник" РМК          182,0-   бюджет   
                 тардың акті.                     150,0-   
                 лері,                            99,4)   
                 Ведомствоара.   
                 лық комиссия.   
                 ның қабылдап   
                 алу актілері

7   N 3 кен      2-н. және 3-н. "Уранлик-  2003-  260,0    Республи.   
    басқарма.    бойынша орын.  видруд.    2004   (138,0-  калық   
    сының N 8    далған жұмыс.  ник" РМК          122,0)   бюджет   
    кенішін      тардың акті.   
    сақтауға     лері,   
    қою          Ведомствоара.   
                 лық комиссия.   
                 ның қабылдап   
                 алу актілері

8   N 3 кен      2-н. және 3-н. "Уранлик-  2003-  161,9    Республи.   
    басқарма.    бойынша орын.  видруд.    2004   (49,4-   калық   
    сының N 9    далған жұмыс.  ник" РМК          112,5)   бюджет   
    кенішін      тардың акті.   
    жою          лері,   
                 Ведомствоара.   
                 лық комиссия.   
                 ның қабылдап   
                 алу актілері

9   Қордай       2-н. және 3-н. "Уранлик-  2004-  136,5    Республи.   
    кенішін жою  бойынша орын.  видруд.    2005   (66,5-   калық   
                 далған жұмыс.  ник" РМК          70,0)    бюджет   
                 тардың акті.   
                 лері,   
                 Ведомствоара.   
                 лық комиссия.   
                 ның қабылдап   
                 алу актілері   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК