

**Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 25 шiлдедегi N 1006 қаулысына өзгерiстер енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2003 жылғы 25 ақпан N 199. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 сәуірдегі № 302 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.04.14 № 302 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. "Уран өндiретiн кәсiпорындарды консервациялаудың және уран кен орындарын өндiрудiң салдарларын жоюдың 2001-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 25 шілдедегi N 1006 қаулысына мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Уран өндiретiн кәсiпорындарды консервациялаудың және уран кен орындарын өндiрудiң салдарларын жоюдың 2001-2010 жылдарға арналған бағдарламасында:

      3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

"                                                          3-кесте

             Өңдеу шаралары құнының жинақтық кестелері

                      I кезектегі объектiлер

                         (2001-2005 жж.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P/c| Объектiлер   |Жұмыстардың   | Жұмыс құны   |Орындалу кезеңі;

N |              |    түрі      | млн. теңге   |қаржыландыру көзі

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1   Солтүстiк

    Қазақстан       сақтауға қою      103,6           2001-2002

     N 5 кен                        (49,3-54,3)     республикалық

   басқармасының                                       бюджет

    N 12 кенiшi

   (Грачев кен

      орны)

2    N 4 кен        сақтауға қою      118,0           2001-2003

   басқармасының                   (50,4-60,1-7,5)  республикалық

    N 3 кенiшi                                         бюджет

   (Шоқпақ және

    Қамыс кен

    орындары)

3    N 4 кен           жою            127,0           2001-2003

   басқармасының                   (50,3-69,0-7,7)  республикалық

   N 1 және N 2                                        бюджет

    кенiштерi

  (Есiл кен орны)

4   Қосашы кен      сақтауға қою      106,6           2002-2003

      орны                          (52,0-54,6)     республикалық

                                                       бюджет

5    Оңтүстік          жою            506,4           2002-2005

     Қазақстан                     (75,0-182,0-     республикалық

     Восточный                     150,0-99,4)         бюджет

      кеніші

   (Ботабұрым және

    Жусандала кен

     орындары)

6    N 3 кен         сақтауға қою     260,0           2003-2004

   басқармасының                   (138,0-122,0)     республикалық

     N 8 кеніші                                        бюджет

   (Заозерное кен

       орны)

7    N 3 кен           жою            161,9           2003-2004

   басқармасының                   (49,4-112,5)     республикалық

    N 9 кеніші                                          бюджет

   (Тастыкөл кен

       орны)

8   Қордай кеніші      жою            136,5          2004-2005

    (Қордай кен                     (66,5-70,0)     республикалық

       орны)                                           бюджет

                                      1520,0

                                   соның ішінде:

       ЖИЫНЫ                        2001-150,0

                                    2002-310,4

                                    2003-439,2

                                    2004-451,0

                                    2005-169,4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_";

      6-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Бағдарламаны іске асыру жөніндегі шаралар жоспары

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Р/с|  Іс-шара   |   Аяқтау  |  Орындауға   |Орын.|Болжамды|Қаржылан.

N |            |   нысаны  |(Іске асыруға)|далу |шығыстар|  дыру

   |            |           |  жауаптылар  |мер. |        | көздері

   |            |           |              |зімі |        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1       2            3            4         5       6        7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1   N 5 кен      2-н. және 3-н. "Уранлик-  2001-  103,6    Республи.

   басқармасы.   бойынша орын.  видруд.    2002   (49,3-   калық

   ның N 12      далған жұмыс.  ник" РМК   жұмыс  54,3)    бюджет

   кенішін       тардың акті.              орын.  қаражат

   сақтауға      лері, Ведом.              далды  толығы.

   қою           ствоаралық                       мен

                 комиссияның                      пайда.

                 қабылдап алу                     ланылды

                  актілері

2   N 4 кен      2-н. және 3-н. "Уранлик-  2001-  118,0    Республи.

    басқармасы.  бойынша орын.  видруд.    2003   (50,4-   калық

    ның N 3      далған жұмыс.  ник" РМК          60,1-    бюджет

    кенішін      тардың акті.                     7,5)

    сақтауға     лері,

    қою          Ведомствоара.

                 лық комиссия.

                 ның қабылдап

                 алу актілері

3   N 4 кен      2-н. және 3-н. "Уранлик-  2001-  127,0    Республи.

    басқармасы.  бойынша орын.  видруд.    2003   (50,3-   калық

    ның N 1      далған жұмыс.  ник" РМК          69,0-    бюджет

    және N 2     тардың акті.                     7,7)

    кеніштерін   лері,

    сақтауға     Ведомствоара.

    қою          лық комиссия.

                 ның қабылдап

                 алу актілері

4   Республика.    ИСАК         Қазақстан  2002      0       -

    дағы иондау.  бойынша       Республи.         қаражат

    шы сәулеле.  электронды     касы ЭМРМ-        бөлінген

    нудің ампу.   дерек қор     нің Атом            жоқ

    лалық                       энергети.

    көздерін                    касы

    (ИСАК)                      жөніндегі

    түгендеу                    комитеті

    және дерек

    қорын жасау

5   Қосашы кен   2-н. және 3-н. "Уранлик-  2002-  106,6    Республи.

    орнын сақ.   бойынша орын.  видруд.    2003   (52,0-   калық

    тауға қою    далған жұмыс.  ник" РМК          54,6)    бюджет

                 тардың акті.

                 лері,

                 Ведомствоара.

                 лық комиссия.

                 ның қабылдап

                 алу актілері

6   Восточный    2-н. және 3-н. "Уранлик-  2002-  506,4    Республи.

    кенішін жою  бойынша орын.  видруд.    2005   (75,0-   калық

                 далған жұмыс.  ник" РМК          182,0-   бюджет

                 тардың акті.                     150,0-

                 лері,                            99,4)

                 Ведомствоара.

                 лық комиссия.

                 ның қабылдап

                 алу актілері

7   N 3 кен      2-н. және 3-н. "Уранлик-  2003-  260,0    Республи.

    басқарма.    бойынша орын.  видруд.    2004   (138,0-  калық

    сының N 8    далған жұмыс.  ник" РМК          122,0)   бюджет

    кенішін      тардың акті.

    сақтауға     лері,

    қою          Ведомствоара.

                 лық комиссия.

                 ның қабылдап

                 алу актілері

8   N 3 кен      2-н. және 3-н. "Уранлик-  2003-  161,9    Республи.

    басқарма.    бойынша орын.  видруд.    2004   (49,4-   калық

    сының N 9    далған жұмыс.  ник" РМК          112,5)   бюджет

    кенішін      тардың акті.

    жою          лері,

                 Ведомствоара.

                 лық комиссия.

                 ның қабылдап

                 алу актілері

9   Қордай       2-н. және 3-н. "Уранлик-  2004-  136,5    Республи.

    кенішін жою  бойынша орын.  видруд.    2005   (66,5-   калық

                 далған жұмыс.  ник" РМК          70,0)    бюджет

                 тардың акті.

                 лері,

                 Ведомствоара.

                 лық комиссия.

                 ның қабылдап

                 алу актілері

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК