

**"Салық төлеушiлердiң және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi" ақпараттық жүйесiн енгiзу жоспары туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 наурыздағы N 308 қаулысы

      Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегі N 470 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспарын орындау үшiн Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған "Салық төлеушiлердiң және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тізілiмi" ақпараттық жүйесiн енгізу жоспары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары К.Қ.Мәсiмовке жүктелсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енеді.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2003 жылғы 31 наурыздағы

N 308 қаулысымен

бекiтiлген

 **"Салық төлеушiлердiң және салық салу**
**объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi" ақпараттық**
**жүйесiн енгiзу жоспары**

------------------------------------------------------------------

Р/с!    Іс-шараның атауы       ! Жауапты орындаушы  !  Орындау

N !                           !                    !  мерзімі

------------------------------------------------------------------

1.  ҚарМ-нiң орталық атқарушы   ҚарМ, ККМ, СА, ӘдМ,  2003 жылғы

    уәкiлеттi органдармен       IIМ, ҚОҚМ, АШМ,      10 сәуiр

    электронды құжат алмасуы    EХҚМ, ЭМРМ, КДА,

    туралы бiрлескен бұйрықтар  ЖРА

    қабылдау

2.  СТжСО АЖ енгізу жөнiндегі   ҚарМ, ККМ, СА, ӘдМ,  2003 жылғы

    ведомствоiшiлiк жұмыс       ІІМ, ҚОҚМ, АШМ,      15 сәуiр

    топтарын құру               EХҚМ, ЭМРМ, КДА, ЖРА

3.  Ведомствоiшiлiк жұмыс       ҚарМ, ККМ, СА, ӘдМ,  2003 жылғы

    топтары жетекшiлерiнiң      ІІМ, ҚОҚМ, АШМ,      30 сәуiр

    арасынан СТжСО АЖ енгiзу    EХҚМ, ЭMPM, КДА, ЖРА

    жөнiндегi ведомствоаралық

    жұмыс комиссиясын құру

4.  Орталық атқарушы және       ҚарМ                 2003 жылғы

    аймақтық органдардың                             13 - 14 сәуір

    қызметкерлерi үшiн

    "СТжСО" уәкiлетті

    органының клиенттiк

    қосымшасы" бағдарламалық

    қамтамасыз етуiн орнату

    және пайдалану жөнiнде

    семинар өткiзу

5.  Жеткiзушiнiң уәкiлеттi      ҚарМ, ККМ, СА, ӘдМ,  2003 жылғы

    органға арналған "СТжСО     IIМ, ҚОҚМ, АШМ,      10 - 24 сәуiр

    уәкiлеттi органының         EХҚМ, ЭМРМ, КДА, ЖРА

    клиенттiк қосымшасы"

    бағдарламалық қамтамасыз

    етуiн ӘдМ, IIМ, ҚОҚМ,

    АШМ, ККМ, ЕХҚМ, ЭMPM,

    СА, КДА, ЖРА-ға орнатуы

    және iске қосуы

6.  "СТжСО уәкiлеттi органының  ҚарМ, ККМ, СА, ӘдМ,   2003 жылғы

    клиенттік қосымшасы" БҚ-ны  ІІМ, ҚОҚМ, АШМ,       20 сәуiр

    орталық атқарушы            EХҚМ, ЭМРМ, КДА, ЖРА

    органдардың ҚарМ СК

    өкiлдерінің қатысуымен

    aумақтық бөлiмшелерде

    орнатуы

7   ӘдМ, CA, IIM, ЖРА-ға        ҚарМ, СА, ӘдМ, IIМ,   2003 жылғы

    СТжСО-ны пилоттық енгiзу    ЖРА                   24 сәуiр -

    (пилоттық енгiзудiң                               1 қазан

    бірінші кезеңi)

8   ҚОҚМ, АШМ, KKM, ЕХҚМ,       ҚарМ, ККМ, ҚОКМ,      2003 жылғы

    ЭМРМ, КДА-ға СТжСО-ны       АШМ, ЕХҚМ, ЭМРМ, КДА  5 мамыр -

    пилоттық енгізу (пилоттық                         1 қазан

    енгiзудің екiншi кезеңi)

9   СТжСО-ны пилоттық енгiзу    ҚарМ, ККМ, СА, ӘдМ,   2003 жылғы

    қорытындылары бойынша       ІІМ, ҚОҚМ, АШМ, ЕХҚМ, 7 қазан

    Қазақстан Республикасы      ЭМРМ, КДА, ЖРА

    Үкiметiнiң мәжiлiсiн

    өткiзу

10  СТжСО-ны пилоттық енгiзу    ҚарМ                  2003 жылғы

    нәтижелерi бойынша                                17 қараша

    уәкiлеттi орган үшiн

    СТжСО-ны бағдарламалық

    қамтамасыз етудi жаңғырту

11  Орталық атқарушы            ҚарМ                  2003 жылғы

    органдардың қызметкерлерi                         19 - 20

    үшiн "СТжСО уәкiлеттi                             қараша

    органының клиенттiк

    қосымшасы" бағдарламалық

    қамтамасыз етуiн жаңғырту

    жөнiнде семинар өткiзу

12  СТжСО уәкiлеттi органының   ҚарМ, ККМ, СА, ӘдМ,   2003 жылғы

    бағдарламалық қамтамасыз    ІІМ, ҚОҚМ, АШМ,       24 қараша -

    етуiн жаңарту және iске     ЕХҚМ, ЭМРМ, КДА,      15 желтоқсан

    қосу                        ЖРА

13  СТжСО-ны тәжiрибелiк        ҚарМ, KKM, СА, ӘдМ,   2003 жылғы

    пайдалануға iске қосу       IIМ, ҚОҚМ, АШМ,       18 желтоқсан

                                EХҚМ, ЭМРМ, КДА, ЖРА

14. Қазақстан Республикасының   ҚарМ, ККМ, СА, ӘдМ,   2003 жылғы

    Yкiметiне есеп              ІІМ, ҚОҚМ, АШМ,       22 желтоқсан

                                EХҚМ, ЭMPM, КДА, ЖРА

------------------------------------------------------------------

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК