

**Кейбiр қалаларды жылумен жабдықтау проблемаларын шешу жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 6 қазандағы N 1025 қаулысы

      Кейбiр қалаларды жылумен жабдықтау проблемаларын шешу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Кейбiр қалаларды жылумен жабдықтау проблемаларын шешу жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары, өзге де мемлекеттік органдары (келiсiм бойынша):   
      Жоспарда белгіленген iс-шаралардың тиiсiнше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн;   
      Есептi тоқсаннан кейiнгі айдың 5-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiн Жоспардың iс-шараларының орындалу барысы туралы хабардар етсiн.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары C.M. Мыңбаевқа жүктелсiн.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi және жариялануға тиiс.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң           
2003 жылғы 6 қазандағы     
N 1025 қаулысымен       
бекiтiлген

**Кейбiр қалаларды жылумен жабдықтау проблемаларын шешу жөнiндегi iс-шаралар жоспары**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Р/с|                                | Аяқтау  |  Жауапты   |Орындау   
N  |       Іс-шара                  | нысаны  |орындаушылар|мерзімі   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
**1. Озық тәжiрибенi енгiзу**   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
1.1  Облыстардың әкiмдерiне   
     Лисаковск қаласының   
     халықтың коммуналдық           Облыстар    Облыстар.   2003   
     төлемдерiн төлеуiн             әкімде.       дың       жылғы   
     қамтамасыз ету және қалада      рінің      әкімдері     4-   
     жылумен жабдықтауды            шешімдері               тоқсан   
     ұйымдастыру жөнiндегi   
     тәжiрибесiн енгiзудi ұсыну   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
**2. Tұрғын үй қорын оңтайландыру**   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
2.1  Қалалардың қолайсыз   
     аудандарынан қоныстандыру     Қазақстан    Облыстар.   2003    
     үшін жарамды тұрғын үйдi      Республика.  дың және    жылғы   
     айқындау мақсатында бар         сының       шағын      қазан-   
     тұрғын үй қорын түгендеудi    Үкiметiне    қалалар.    қараша   
     жүргiзу                        ақпарат       дың   
                                                әкiмдерi

2.2  Қажеттi қаражат iздестiру   
     және Қостанай облысының   
     Арқалық, Жамбыл облысының       Тиiстi      Тиiстi     2003   
     Жаңатас, Қаратау және          облыстар    облыстар.   жылғы   
     Оңтүстiк Қазақстан облысының   әкімде.       дың        4-   
     Кентау қалаларының iшiнде       рінің      әкімдері    тоқсан   
     тұрғын үйдi оңтайландыруды     шешімдері   
     жүргiзудi және халықты   
     қоныстандыруды қамтамасыз   
     ету

2.3  Тұрғын үй қорын оңтайландыру   
     шеңберiнде тұрғын үйді         Қазақстан   
     азаматтардың жеке меншiгiне    Республика.   ИСМ,      2003   
     беру бөлiгiнде заңнамаға         сының       ӘдМ       жылғы   
     өзгерiстер мен толықтырулар.   Үкіметіне                4-   
     ды енгiзудің орындылығы        ұсыныстар               тоқсан   
     жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу

2.4  Тұрғын үй қорын оңтайландыру   
     шеңберiнде тepic пиғылды       Қазақстан   
     меншiк иелерiнен жылжымайтын   Республика.   ИСМ,      2004   
     мүлiкке өндiрiп алу айналымы.    сының       ӘдМ       жылғы   
     ның тетiгiн жетiлдiруге        Үкiметiне                1-   
     қатысты ұсыныстар әзiрлеу      ұсыныстар               тоқсан   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
**3. Қаржы мәселелері**   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
3.1  Отын сатып алуға мемлекеттiк   
     бюджеттен жылумен жабдық.                              2003   
     таушы коммуналдық меншiк       Нормативтiк             жылғы   
     кәсiпорындарын субсидиялауды    құқықтық     ЭМРМ      10   
     көздейтiн нормативтiк           кесiмнiң              қазанға   
     құқықтық кесiм жобасын           жобасы                дейін     
     әзiрлеу

3.2  Жылумен жабдықтаушы                                 3.1-тармақ.   
     коммуналдық меншiк             Экономика            та көрсе.   
     кәсiпорындарын күзгi-            және                тілген   
     қысқы жылыту маусымына         бюджеттiк    ЭБЖМ    нормативтік   
     дайындау жөнiндегi             жоспарлау             құқықтық   
     iс-шараларды қаржыландыру       министр.             кесімді   
     бағдарламасын Бiрыңғай          лiгiнiң              қабылда.   
     бюджеттiк жiктемеге енгізу      бұйрығы              ғаннан   
                                                          кейiн үш   
                                                            күн   
                                                           мерзiмде

3.3  Кентау қаласының әкiмдiгiне    Әкiмнiң    Кентау      2003   
     қолданыстағы заңнамаға          шешiмi   қаласының    жылғы   
     сәйкес тұрғын үй жәрдемақы.                әкімі    4-тоқсан   
     ларын төлеудi қамтамасыз   
     етсiн

3.4  Жамбыл облысының әкiмдiгіне    Әкiмнiң    Жамбыл      2003   
     2003 жылға арналған бюджеттi    шешiмi   облысының    жылғы   
     нақтылау кезiнде Сарысу және              әкімі      4-тоқсан   
     Талас аудандарының бюджетiне   
     тұрғын үй жәрдемақыларын   
     төлеу үшiн көмек көрсетудi   
     көздеу ұсынылсын

3.5  Сарысу және Талас ауданда.     Әкiмдер.    Сарысу      2003   
     рының әкiмдерi жергiлiктi       дің         және       жылғы   
     бюджеттен қаржыландырылатын    шешімдері    Талас     4-тоқсан   
     ұйымдар және халық тұтынған                ауданда.   
     жылу энергиясы үшiн берешектi               рының   
     өтеу жөнiнде шаралар                       әкімдері   
     қабылдасын

3.6  Түсiндiру жұмыстарын жүргiзу   Әкiмнiң     Арқалық,    2003   
     және заңнамаға сәйкес шаралар   шешімі      Кентау     жылғы   
     қабылдау арқылы жылу энергиясын            қалалары.  4-тоқсан   
     тұтынушылардың төлем тәртiбiн                ның,   
     арттыру шешiмi                              Сарысу   
                                                және Талас   
                                                ауданда.   
                                                 рының   
                                                әкімдері   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
**4. Негiзгi қорларды жаңарту**   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
4.1  Кентау қаласында жылумен       Бюджет.    Оңтүстік     2004   
     жабдықтау жүйесiн ұйымдастыру   тiк       Қазақстан    жылғы   
     жөнiндегi жобаны iске асыру    өтінім     облысының   1-тоқсан   
     үшiн 2004 және 2005 жылдарға                әкімі,   
     арналған республикалық                      ЭМРМ   
     бюджеттен қаражат бөлуге   
     бюджеттiк өтiнiм дайындау

4.2  Кентау қаласының әкiмi          Кентау     Оңтүстік    2003   
     жергiлiктi бюджет қаражаты      қаласы     Қазақстан   жылғы   
     есебiнен "Кентау қаласын       әкімінің    облысының  4-тоқсан   
     жылумен жабдықтау жүйесiн       шешімі       және   
     ұйымдастыру" жобасының                      Кентау   
     техника-экономикалық                       қаласының   
     негiздемесiн дайындасын                     әкімдері

4.3  Pecпубликаның басқа            Қазақстан   Оңтүстік     2003   
     қалаларына тарату              Республика. Қазақстан    жылғы   
     перспективасымен жылумен         сының       және      4-тоқсан   
     жабдықтау көздерiнiң           Үкіметіне    Жамбыл   
     ағымдағы жағдайын ескере       ұсыныстар   облыстары.   
     отырып, Оңтүстiк Қазақстан                    ның   
     облысының Кентау және                      әкімдері,   
     Жамбыл облысының Жаңатас                     ЭМРМ   
     және Қаратау қалаларындағы   
     жылумен жабдықтау ұйымдары.   
     ның қолайлы жүйесi жөнiнде   
     ұсыныстар енгiзу   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
**5. Taрифтік саясат**   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
5.1  50 Гкал/сағ. дейiн             Қазақстан     ТМРА       2003   
     белгiленген қуатпен жылу       Республика. (келісім     жылғы   
     энергиясын өндiру бойынша        сының     бойынша),   4-тоқсан   
     табиғи монополиялар            Үкіметіне    ЭМРМ   
     субъектiлерiнiң қызметтер       ақпарат   
     көрсетуiне арналған   
     тарифтердi бекiтуге өтінім.   
     дер берудiң оңайлатылған   
     тәртiбiн енгiзу мүмкiндiгiн   
     қарастырсын   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
**6. Басқа да мәселелер**   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
6.1  Қостанай облысының             Қазақстан   Қостанай,     2003   
     Арқалық, Оңтүстiк Қазақстан    Республика. Оңтүстік      жылғы   
     облысының Кентау, Жамбыл         сының     Қазақстан   4-тоқсан   
     облысының Жаңатас және         Үкіметіне     және          
     Қаратау қалаларының әкiмдерi    ақпарат     Жамбыл       2004   
     тиiстi қалаларды дамыту                     облыста.     жылғы   
     бағдарламаларының шеңберiнде                 рының     1-тоқсан   
     қалалардың экономикалық                     әкімдері,   
     әлеуетiн арттыру жөнiндегi                   ЭБЖМ   
     iс-шараларды әзiрлеудi және   
     iске асыруды қамтамасыз етсiн   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК