

**Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 7 мамырдағы N 520 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 қазандағы N 1003 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі N 1411 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. "Арал өңiрiнiң проблемаларын кешендi шешу жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламаны бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 7 мамырдағы N 520  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 21, 270-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзілсiн:   
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Арал өңiрінің проблемаларын кешендi шешу жөніндегi 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламада:   
      "1. Бағдарламаның паспорты" деген бөлiмде:   
      "Мiндеттерi" деген жолдағы "қоныс аудару iс-шараларын ұйымдастыру" деген сөздер "халыққа әлеуметтiк көмек көрсету" деген сөздермен ауыстырылсын;   
      "Қаржыландыру көздерi" деген жолдағы "44796,56 млн. теңге, оның iшiнде 2004 жылы - 10693,41 млн. теңге, 2005 жылы - 16077,09 млн. теңге, 2006 жылы - 18026,06 млн. теңге" деген сөздер "31928,4 млн. теңге, оның iшiнде 2004 жылы - 11120,9 млн. теңге, 2005 жылы - 13073,2 млн. теңге, 2006 жылы - 7734,3 млн. теңге" деген сөздермен ауыстырылсын;   
      "Бағдарламаны iске асырудан күтілетiн нәтижелер" деген жолдағы "республикалық бюджет қаражаты есебiнен 7 туберкулезге қарсы аурухана және диспансер, 11 мектеп, 9 бас және шаруашылықаралық арна, 9 су қоймасы, 1 коллектор және басқа да объекттер салынады немесе қайта құрылады" деген сөздер "республикалық бюджет қаражаты есебiнен 10 туберкулезге қарсы аурухана мен диспансер, 2 орталық аудандық аурухана, 2 емхана, 1 перзентхана, 19 мектеп салынады немесе құрылысы басталады, 12 магистральды және шаруашылықаралық арна, 1 су қоймасы, 1 коллектор және басқа да объектілер қайта құрылады" деген сөздермен ауыстырылсын;   
      "2. Кiрiспе" деген бөлiмнiң төртiншi абзацындағы "қоныс аудару iс-шараларын ұйымдастыруды" деген сөздер "халыққа әлеуметтiк көмек көрсетудi" деген сөздермен ауыстырылсын;   
      "4. Бағдарламаның мақсаты мен мiндеттерi" деген бөлiмнiң сегiзiншi абзацындағы "қоныс аудару шараларын ұйымдастыру" деген сөздер "халыққа әлеуметтiк көмек көрсету" деген сөздермен ауыстырылсын;   
      "5. Бағдарламаны iске асырудың негiзгi бағыттары мен тетiгi" деген бөлiмде:   
      бiрiншi абзацтағы "қоныс аудару іс-шараларын пысықтау" деген сөздер "халыққа әлеуметтiк көмек көрсету" деген сөздермен ауыстырылсын;   
      "5.1. Экологиялық ахуалды оңалту" деген кiшi бөлiмде:   
      мынадай мазмұндағы үшiншi және төртiншi абзацтармен толықтырылсын:   
      "2006 жылдан бастап Сырдария өзенінiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнің солтүстiк бөлігін сақтау жөніндегi жобаны iске асыру - 2 кезең;   
      Қызылорда облысының бас ағызу құрылысы бар Қараөзек сағасын қайта жаңарту;";   
      бесiншi абзац алынып тасталсын;   
      "5.2. Халықты сауықтыру, әлеуметтiк инфрақұрылымды дамыту және сапалы ауыз суға қол жеткiзудi қамтамасыз ету" деген кiшi бөлімде:   
      алтыншы, жетiншi және сегiзiншi абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:   
      "Ақтөбе облысында Қандыағаш, Шалқар қалаларында және Шұбарқұдық кентiнде туберкулезге қарсы ауруханалар, Байғанин ауылында аудандық аурухана, Шалқар қаласында емхана, Тасқопа, Кеңесту, Мөңке би, Байқадам ауылдарында мектептер салу;   
      Қызылорда облысында Жосалы кентiнде туберкулезге қарсы диспансер, Арал қаласында, Тереңөзек және Әйтеке би кенттерiнде туберкулезге қарсы ауруханалар, Жаңақорған кентiнде орталық аудандық аурухана, Арал қаласында емхана, Қызылорда және Арал қалаларында, Ақтөбе, Тартоғай, Бесарық, Сұлутөбе ауылдарында, Төретам және Жақсықылыш кенттерiнде мектептер салу;   
      Оңтүстік Қазақстан облысында Түркiстан қаласында туберкулезге қарсы диспансер, Арыс қаласы мен Шәуілдiр ауылында туберкулезге қарсы ауруханалар, Шолаққорған ауылында перзентхана, Шолаққорған, Мелдеби, Ортақ, Шорнақ, Жуантөбе, Арыс ауылдарында, Новостройка бөлімшесiнде мектептер салу.";   
      тоғызыншы абзацтағы "11 мектеп салу" деген сөздер "19 мектеп салу және құрылысын бастау" деген сөздермен ауыстырылсын;   
      он үшiншi абзацтағы "және "Ырғыз-Тельман-Коминтерн" магистральды су аққысын" деген сөздер алынып тасталсын;   
      он төртiншi абзацта:   
      ", Қаратерең кентiнде "Струя" су тазарту қондырғысын, Шиелі кентiнде тарату желілерiн салуды," деген сөздер "салуды жүзеге асыру, Қазалыны (Жаңа Қазалыны) сумен жабдықтауды қамтамасыз ету, Шиелі ауданының Жиделi су аққысына қоса отырып, жаңа Бекет-1, Жансейiт, Ортақшыл кенттерiнде су іркуіш құрылыстарын салу, Сырдария ауданының Тереңөзек кентiнде сумен жабдықтау жүйесiн қайта жаңарту, Тасбөгет кентiнде сумен жабдықтау және су әкеткi жүйесін қайта жаңарту және кеңейту," деген сөздермен ауыстырылсын;   
      ", Төретам кентiнде тарату желілерiн" деген сөздер алынып тасталсын;   
      он бесiншi және он алтыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:   
      "Қызылорда қаласының сарқынды суларын биологиялық тазарту станциясына баратын қысымды коллекторлар мен кәрiздiк сорғы станцияларын салу және қайта жаңарту;   
      Оңтүстiк Қазақстан облысында Кентау-Түркiстан топтық су құбырын салуды жүзеге асыру, Шардара топтық су құбырын қайта жаңарту, Созақ ауданының Қарақұр, Отырар ауданының Шәуiлдiр және Әметбек елдi мекендерiн сумен жабдықтауды қамтамасыз ету, Арыс, Шойманов, Темiр, Қоғам, Көкмардан, Қызыл ту елдi мекендерiнде су құбырын салу және Түркiстан қаласының сумен жабдықталуын жақсарту.";   
      "5.3. Өңiрде экономикалық белсендiлiктi арттыру үшiн жағдай жасау, өндiрiстiк инфрақұрылымды дамыту және суды ұтымды пайдалану" деген кiшi бөлiмнің сегiзiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:   
      "12 магистральды және шаруашылықаралық арнаны, 1 су қоймасын, 1 коллекторды қайта жаңарту және жөндеу;";   
      "5.4. Қоныс аудару іс-шараларын ұйымдастыру" деген кiшi бөлiм мынадай редакцияда жазылсын:   
      "5.4. Арал өңiрiнiң халқына әлеуметтік көмек   
      Халықты әлеуметтiк қорғау үшiн мыналар көзделеді:   
      Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарының және Ақтөбе облысы Шалқар ауданының халқына мемлекеттік атаулы әлеуметтiк көмек көрсету;   
      "Қазалы - Сексеуiл", "Қазалы - Жосалы", "Қызылорда - Жосалы" бағыттары бойынша Қызылорда облысының әлеуметтiк маңызды облысiшілiк қала маңы поездарын субсидиялау үшін нысаналы трансферттер бөлу мүмкіндігін қарастыру.";   
      "6. Қажетті ресурстар және қаржыландыру көздерi" деген бөлiмде:   
      тоғызыншы абзацтағы "17285,33 млн. теңге, оның iшiнде 2004 жылы - 5051,28, 2005 жылы - 7884,33, 2006 жылы - 4349,72 млн. теңге" деген сөздер "14433,79 млн. теңге, оның iшiнде 2004 жылы - 4822,04 млн. теңге, 2005 жылы - 5045,69 млн. теңге, 2006 жылы - 4566,06 млн. теңге" деген сөздермен ауыстырылсын;   
      оныншы абзацтағы "44796,56 млн. теңге, оның iшінде 2004 жылы - 10693,41 млн. теңге, 2005 жылы - 16077,09 млн. теңге, 2006 жылы - 18026,06 млн. теңге" деген сөздер "31928,4 млн. теңге, оның iшiнде 2004 жылы - 11120,9 млн. теңге, 2005 жылы - 13073,2 млн. теңге, 2006 жылы - 7734,3 млн. теңге" деген сөздермен ауыстырылсын;   
      "7. Бағдарламаны iске асырудан күтілетін нәтижелер" деген бөлiмнiң бесінші абзацындағы "республикалық бюджет қаражаты есебiнен 7 туберкулезге қарсы аурухана және диспансер, 11 мектеп, 9 магистральды және шаруашылықаралық арна, 9 су қоймасы, 1 коллектор және басқа да объектiлер салынады және қайта жөнделедi" деген сөздер "республикалық бюджет қаражаты есебiнен 10 туберкулезге қарсы аурухана мен диспансер, 2 орталық аудандық аурухана, 2 емхана, 1 перзентхана, 19 мектеп салынады немесе құрылысы басталады, 12 магистральды және шаруашылықаралық арна, 1 су қоймасы, 1 коллектор және басқа да объектiлер қайта құрылады" деген сөздермен ауыстырылсын;   
      "8. Арал өңiрiнің проблемаларын кешендi шешу жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары" деген бөлiм қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

*Қазақстан Pecпубликасының*   
*Премьер-Министрі*

                                           Қазақстан Республикасы   
                                                 Үкіметінің   
                                           2005 жылғы 6 қазандағы   
                                              N 1003 қаулысына   
                                                    қосымша

**8. Арал өңiрiнiң проблемаларын кешендi шешу жөнiндегі**   
**2004-2006 жылдарға арналған бағдарламаны iске асыру**   
**жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с   N | Iс-шара | Аяқталу   нысаны | Орында-   луына   (iске   асырыл-   уына)   жауапты | Орын-   дау   (iске   асыру)   мерзi-   мі | Бол-   жалды   шығындар   (млн.   теңге) | Қаржы-   лындыру   көздерi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **1. Экологиялық ахуалды оңалту** |
| 1 | "Арал өңiрiндегi   экологиялық қа-   сiрет салдары-   нан зардап шек-   кен азаматтарды   әлеуметтiк   қорғау туралы"   Қазақстан Респу-   бликасы Заңының   қолданысына   жататын ауылдық   аймақтарға эко-   логиялық-демо-   графиялық зерт-   теу жүргiзу,   әкiмшілiк аудан-   дардың экология-   лық паспорттарын   жасау | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | Қоршаған-   ортаминi | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 9,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 2 | Әзiрленетiн   Қоршаған ортаны   қорғаудың 2005-   2007 жылдарға   арналған   бағдарламасы   шеңберiнде Арал   өңiрi аймағының   шөлейттенуiне   қарсы күрес   жөнiндегi шара-   ларды көздеу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | Қоршаған-   ортаминi,   АШМ, ЖРА,   Ақтөбе,   Қараған-   ды, Қы-   зылорда,   Оңтүстiк   Қазақстан   облыс-   тарының   әкiмдерi | 2004   жылғы   4-   тоқсан | Талап   етiлмейдi |  |
| 3 | Киiктердi және   олардың көшу   жолдарында, қыс-   тау және жазғы   жайылым орында-   рында мекендеу   ортасын сақтау   жөнiндегi шара-   ларды әзiрлеу | Норма-   тивтік   құқықтық   кесiм   жобасы | АШМ,   Ақтөбе,   Қараған-   ды, Қы-   зылорда,   Оңтүстiк   Қазақстан   облыс-   тарының   әкiмдерi | 2005   жылғы   1-   тоқсан | Талап   етiлмейдi |  |
| 4 | Сырдария өзені-   нің атырауы мен   жайылмасындағы   тоғайлы ормандар   мен жайылымдық   жерлердi сақтау   және қалпына   келтiру жөнiнде   шаралар әзiрлеу | Норма-   тивтік   құқықтық   кесiмдер   жобалары | Ақтөбе,   Қараған-   ды, Қы-   зылорда,   Оңтүстiк   Қазақстан   облыс-   тарының   әкiмдерi,   AШM, Қоршаған-   ортаминi | 2005   жылғы   1-   тоқсан | Талап   етiлмейдi |  |
| 5 | Сырдария өзенi-   нiң арнасын   реттеу және   Арал теңiзiнiң   солтүстік бөлi-   гiн сақтау жө-   нiндегi жобаны   жүзеге асыру | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лiгiне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20 шілде | 2004 жыл - 3144,47   2005 жыл - 2917,76   2006 жыл - 1477,36 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 6 | Сырдария өзе-   нiнiң арнасын   реттеу және   Арал теңiзiнiң   солтүстік бөлi-   гiн сақтау жө-   нiндегi жобаны   жүзеге асыру   (2-кезең) | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лiгiне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20 шілде | 2006 жыл - 88,9 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 7 | Торғай мемлекет-   тiк табиғи зоо-   логия қаумалын-   дағы 33 көлдi   сақтау үшін су   реттейтін шлюз-   дердi салу жө-   нiндегi ұсыныс-   тарды дайындау | Қазақстан   Республи-касының   Үкiметіне   ұсыныстар | АШМ (жи-   нақтау),   Ақтөбе   облысының   әкімі | 2005 жылғы   4-   тоқсан | Талап   етiлмейдi |  |
| 8 | Қызылорда қала-   сының қоршаған   ортасы мен оның   халқының денсау-   лығы мониторин-   гiн ұйымдастыру | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметіне   ақпарат | Қоршаған-   ортаминi,   ДСМ,   Қызылорда   облысының   әкiмi | 2004 жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл -   4,55 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 9 | Қоршаған ортаның   жай-күйiн қада-   ғалайтын пункт-   тер желiсiн   кеңейту | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметіне   ақпарат | Қоршаған-   ортаминi | 2004 жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 8,3 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 10 | Сырдария   өзенiнің жер   бетi суларының   сапасын кешенді   бағалауды жүргізу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметіне   ақпарат | Қоршаған-   ортаминi | 2004 жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 5,1 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 11 | Қызылорда және   Оңтүстік Қазақ-   стан облыстарын-   да бөгеттердiң,   су қоймаларының   қауiпсiздiгiн   қамтамасыз ету   мен елдi мекен-   дерiн қыс мерзi-   мiнде көтерiңкi   су өтімiнен қор-   ғау жөніндегi   ұсыныстарды   дайындау | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметіне   ұсыныстар | АШМ,   Қызылорда   және   Оңтүстік   Қазақстан   облыс-   тарының   әкiмдерi | 2004 жылғы   2-   тоқсан | Талап   етiлмейдi |  |
| 12 | Сырдария өзенi-   нiң төменгi жа-   ғында экология-   лық су жiберу   нормаларын   анықтау | Норма-   тивтік   құқықтық   кесiм   жобасы | АШМ,   Қоршаған-   ортамині,   Қызылорда   облысының   әкiмi | 2004 жылғы   4-   тоқсан | Талап   етiлмейдi |  |
| 13 | Қызылорда   облысының бас   ағызу құрылысы   бар Қараөзек   сағасын қайта   жаңарту | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   шiлде | 2005 жыл - 400,0   2006 жыл - 200,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
|  | **2. Халықты сауықтыру, әлеуметтiк инфрақұрылымды дамыту**  **және сапалы ауыз суға қол жеткiзудi қамтамсыз ету** |
| 1 | "Арал өңiрiнiң   экологиялық қа-   сiрет салдары-   нан зардап шек-   кен азаматтарды   әлеуметтiк   қорғау туралы"   Қазақстан Респу-   бликасы Заңының   қолданысына жа-   татын аумақтарда   тұратын, оның   iшiнде 1992   жылмен салыстыр-   ғанда, халықтың   денсаулығының   жағдайы туралы   кешендi қоры-   тынды дайындау | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметіне   ақпарат | ДСМ,   Ақтөбе,   Қараған-   ды, Қы-   зылорда,   Оңтүстік   Қазақстан   облыс-   тарының   әкiмдерi | 2005   жылғы   1-   тоқсан | Талап   етілмейдi |  |
| 2 | Арал өңiрiнiң   аймағындағы   денсаулық сақтау   желiсiнiң жай-   күйiне талдау   жасау және ауыл-   дық елдi мекен-   дердiң перс-   пективалылығын   ескере отырып,   оны одан әрi   дамыту жөнiндегi   ұсыныстарды ен-   гiзу (туберку-   лезге қарсы   ауруханалар,   перзентханалар,   орталық аудан-   дық ауруханалар) | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметіне   ұсыныстар | ДСМ,   Ақтөбе,   Қараған-   ды, Қы-   зылорда,   Оңтүстік   Қазақстан   облыс-   тарының   әкiмдерi | 2005   жылғы   2-   тоқсан | Талап   етілмейдi |  |
| 3 | Арал өңiрi айма-   ғындағы бiлiм   беру желiсінің   жай-күйіне тал-   дау жасау және   ауылдық елді   мекендердiң пер-   спективалылығын   ескере отырып   оны одан әрi   дамыту жөнiндегі   ұсыныстарды ен-   гiзу (мектептер,   кәсiптiк-техни-   калық мектептер) | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметіне   ұсыныстар | БҒМ,   Ақтөбе,   Қараған-   ды, Қы-   зылорда,   Оңтүстік   Қазақстан   облыс-   тарының   әкiмдерi | 2005   жылғы   2-   тоқсан | Талап   етілмейдi |  |
| 4 | Ақтөбе облысы   Мұғалжар ауда-   нының Қандыағаш   қаласында 60   төсектік тубер-   кулезге қарсы   аурухана салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Ақтөбе   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 80,0   2005 жыл - 240,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 5 | Ақтөбе облысы   Темiр ауданының   Шұбарқұдық қала-   сында 60 төсек-   тiк туберкулезге   қарсы аурухана   салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Ақтөбе   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 100,0   2005 жыл - 240,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 6 | Ақтөбе облысы   Шалқар ауданының   Шалқар қаласында   60 төсектiк   туберкулезге   қарсы аурухана   салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Ақтөбе   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 140,0   2005 жыл - 220,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 7 | Ақтөбе облысы   Байғанин ауданы-   ның Байғанин   ауылында 60 тө-   сектiк Байғанин   аудандық ауру-   ханасын салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Ақтөбе   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2005 жыл - 150,0   2006 жыл - 208,9 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 8 | Ақтөбе облысы   Шалқар ауданының   Шалқар қаласында   бала және әйел   консультацияла-   ры, 30 төсектік   күндiзгi стаци-   онары мен бала-   ларға арналған   сүт тағамдары   асханасы бар   250 адамға ар-   налған орталық   аудандық емхана   құрылысын бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Ақтөбе   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2006 жыл - 100,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 9 | Оңтүстiк Қазақ-   стан облысының   Түркiстан   қаласында 200   адамға арналған   емханасы бар 60   төсектiк тубер-   кулезге қарсы   диспансер салу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | Оңтүстiк   Қазақстан   облысының   әкiмi | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 54,65 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 10 | Қызылорда облысы   Қармақшы ауданы-   ның Жосалы кен-   тiнде 60 төсек-   тiк туберкулезге   қарсы диспансер   салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 100,0   2005 жыл - 92,15 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 11 | Қызылорда облысы   Сырдария ауданы-   ның Тереңөзек   кентiнде 50 тө-   сектiк туберку-   лезге қарсы   аурухана салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 100,0   2005 жыл - 251,54 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 12 | Қызылорда   облысының Арал   қаласында 100   төсектiк тубер-   кулезге қарсы   аурухана салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 100,0   2005 жыл - 222,47 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 13 | Қызылорда облы-   сының Жаңақорған   кентiнде 190   төсектiк Жаңа-   қорған орталық   аудандық   ауруханасының   құрылысын бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 130,0   2006 жыл - 249,55 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 14 | Қызылорда   облысының Арал   қаласында ауы-   сым 300 адамға   арналған емхана   құрылысын бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2006 жыл - 100,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 15 | Қызылорда облы-   сы Қазалы ауда-   нының Әйтеке би   кентiнде 100   төсектiк тубер-   кулезге қарсы   аурухана құры-   лысын бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2006 жыл - 100,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 16 | Оңтүстік Қазақ-   стан облысының   Арыс қаласында   50 төсектiк   туберкулезге   қарсы аурухана   құрылысын бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Оңтүстiк   Қазақстан   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 100,0   2006 жыл - 100,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 17 | Оңтүстiк Қазақ-   стан облысы   Отырар ауданы-   ның Шәуiлдiр   ауылында 50 тө-   сектiк туберку-   лезге қарсы   аурухана салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Оңтүстiк   Қазақстан   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 80,0   2006 жыл - 240,32 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 18 | Оңтүстiк Қазақ-   стан облысы   Созақ ауданының   Шолаққорған ауы-   лында 40 төсек-   тiк перзентхана   құрылысын бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Оңтүстiк   Қазақстан   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2006 жыл - 100,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 19 | Ақтөбе облысы   Темiр ауданының   Тасқопа ауылын-   да 320 орынға   арналған Теректi   мектебiн салу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметiне   ақпарат | Ақтөбе   облысының   әкімі | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 132,5 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 20 | Ақтөбе облысы   Темiр ауданының   Кеңесту ауылында   320 орынға   арналған Қопа   орта мектебiн   салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Ақтөбе   облысының   әкімі | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 52,08   2006 жыл - 125,14 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 21 | Ақтөбе облысы   Шалқар ауданы-   ның Мөңке би   ауылында 320   орынға арналған   M.Тәжин атында-   ғы орта мектеп   салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Ақтөбе   облысының   әкімі | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 100,0   2006 жыл - 69,34 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 22 | Ақтөбе облысы   Шалқар ауданы-   ның Байқадам   ауылында 270   орынға арналған   Қорғантұз орта   мектебiн салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Ақтөбе   облысының   әкімі | 2006   жылғы   20   шілде | 2006 жыл - 52,17 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 23 | Қызылорда қала-   сының Әл Фараби   көшесiнде 624   орынға арналған   орта мектеп   құрылысын бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2006 жыл - 150,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 24 | Қызылорда   облысының Арал   қаласында 864   орынға арналған   мектеп салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 200,0   2005 жыл - 66,25 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 25 | Қызылорда облысы   Қармақшы ауданы-   ның Ақтөбе   ауылында 464   орынға арналған   мектеп салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 90,0   2005 жыл - 59,83 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 26 | Қызылорда облысы   Шиелi ауданының   Тартоғай ауылын-   да 464 орынға   арналған мектеп   салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 90,0   2005 жыл - 96,45 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 27 | Қызылорда облысы   Сырдария ауданы-   ның Бесарық   ауылында 360   орынға арналған   мектеп салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 50,0   2006 жыл - 141,75 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 28 | Қызылорда облысы   Қармақшы ауданы-   ның Төретам   кентiнде 464   орынға арналған   орта мектептің   құрылысын бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2006 жыл - 100,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 29 | Қызылорда облысы   Арал ауданының   Жақсықылыш   кентiнде 624   орынға арналған   орта мектеп   құрылысын бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2006 жыл - 100,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 30 | Қызылорда облысы   Шиелi ауданының   ауылында 464   орынға арналған   N 41 мектептiң   құрылысын бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2006 жыл - 100,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 31 | Оңтүстiк Қазақ-   стан облысы   Созақ ауданының   Шолаққорған   ауылында 1266   орынға арналған   мектеп салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Оңтүстік   Қазақстан   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 190,0   2005 жыл - 152,97 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 32 | Оңтүстiк Қазақ-   стан облысы   Созақ ауданының   Жуантөбе ауылын-   да 622 орынға   арналған Сейфул-   лин атындағы   орта мектеп   құрылысын бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Оңтүстік   Қазақстан   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2006 жыл - 68,6 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 33 | Оңтүстiк Қазақ-   стан облысы   Шардара ауданы-   ның Мелдiби   ауылында 1266   орынға арналған   мектеп салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Оңтүстік   Қазақстан   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 170,0   2005 жыл - 160,77 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 34 | Оңтүстік Қазақ-   стан облысының   Түркiстан қаласы   Қарашық ауылының   Новостройка   бөлiмшесiнде 900   орынға арналған   мектеп салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Оңтүстік   Қазақстан   облысының   әкiмi | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 193,63 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 35 | Оңтүстiк Қазақ-   стан облысы   Түркiстан қала-   сының Ортақ ауы-   лында 800 орынға   арналған мектеп   құрылысын бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Оңтүстік   Қазақстан   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 100,0   2006 жыл - 180,34 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 36 | Оңтүстiк Қазақ-   стан облысы   Отырар ауданы-   ның Арыс кентiн-   де 624 орынға   арналған орта   мектеп салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Оңтүстік   Қазақстан   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 100,0   2006 жыл - 94,48 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 37 | Оңтүстік Қазақ-   стан облысы   Түркiстан қала-   сының Шорнақ   ауылында N 5   мектеп интернат-   тың жатақ орны,   спортзалы, асха-   насы, шаруашылық   блогы және қа-   зандығы бар 250   орынға арналған   оқу блогының   құрылысын бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Оңтүстік   Қазақстан   облысының   әкiмi | 2006   жылғы   20   шілде | 2006 жыл - 70,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 38 | Арал өңiрiнiң   халқын сумен   жабдықтау жағ-   дайын кешенді   бағалауды жүр-   гiзу және оны   одан әрi жақ-   сарту жөнiнде   ұсыныстар енгiзу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметіне   ұсыныстар | АШМ,   ЭМРМ,   Ақтөбе,   Қараған-   ды, Қы-   зылорда,   Оңтүстік   Қазақстан   облыс-   тарының   әкімдері | 2005   жылғы   1-   тоқсан | Талап   етілмейді |  |
| 39 | Ақтөбе облысы   Байғанин ауда-   нының Байғанин   ауылында су құ-   быры құрылысының   кешенiн қайта   жаңарту | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметіне   ақпарат | АШМ | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 87,63 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 40 | Қызылорда облысында Жиделi топтық су құбырын қайта жаңарту | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметіне   ақпарат | АШМ | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 260,73 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 41 | Қызылорда облысы Жалағаш ауданының Жалағаш аудан орталығында су құбырын кеңейту | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметіне   ақпарат | АШМ | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 118,35 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 42 | Қызылорда облысының Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының IV кезегiнiң құрылысын бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 287,08   2005 жыл - 148,28 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 43 | Қызылорда облы-   сында Арал-   Сарыбұлақ топтық   су құбырын (IV   кезегi) салу.   Қазалы ауданы   Ақтан батыр,   Жанқожа батыр,   Бекарыстан би,   Майдакөл, Түктi-   баев ауылдарының   тарату желiлерiн   қосу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 201,72   2006 жыл - 200,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 44 | Қызылорда облы-   сының Арал-Сары-   бұлақ топтық су   құбырының V   кезегiнің   құрылысын бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   шілде | 2005 жыл - 53,0   2006 жыл - 300,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 45 | Қызылорда облы-   сының Октябрь   топтық су құбы-   рының құрылысын   бастау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 17,3   2006 жыл - 250,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 46 | Қызылорда облысы   Қармақшы ауданы-   ның Жосалы аудан   орталығында су   құбырын салу   (II кезегi) | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметіне   ақпарат | АШМ | 2004   жылғы   3-   тоқсан | 2004 жыл - 119,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 47 | Қызылорда облысы   Жаңақорған ауда-   нының Жаңақорған   кентiн Жиделi   топтық су   құбырына қосу   тармағын салу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметіне   ақпарат | АШМ | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 10,5 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 48 | Қызылорда облы-   сының Қазалы   (Жаңа қазалы)   қаласын сумен   жабдықтауды   қамтамасыз ету | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   шілде | 2004 жыл - 28,37   2005 жыл - 643,62   2006 жыл - 337,03 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 49 | Қызылорда облысы   Шиелi ауданының   Жиделi су тарт-   қышына қоса   отырып, жаңа   Бекет-1, Жансе-   йiт, Ортақшыл   кенттерiнде су   тартқыш құры-   лыстарын салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 93,84   2006 жыл - 92,75 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 50 | Қызылорда облысы   Сырдария ауданы-   ның Тереңөзек   кентiнде сумен   жабдықтау   жүйесiн қайта   жаңарту | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 26,88   2006 жыл - 134,78 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 51 | Қызылорда облысы   Tacбөгет кентiн-   де сумен жабдық-   тау және су   тарту жүйелерiн   қайта жаңарту   және кеңейту | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 37,5   2006 жыл - 150,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 52 | Қызылорда облысы   Жалағаш ауданы-   ның Жалағаш   аудан орталығын-   да су құбырын   кеңейту. Бас су   iркуiш құрылысы   (2-кезең) | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2005 жыл - 139,86 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 53 | Оңтүстiк Қазақ-   стан облысы   Отырар ауданының   Шәуiлдір елдi   мекенiн сумен   жабдықтауды   қамтамасыз ету | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2005 жыл - 46,33 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 54 | Арыс, Шойманов,   Темір, Қоғам,   Көкмардан, Қызыл   ту елдi мекенде-   рiнiң су құбырын   салу. Оңтүстiк   Қазақстан   облысының Темiр   кентi | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 30,0   2006 жыл - 46,47 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 55 | Арыс, Шойманов,   Темір, Қоғам,   Көкмардан, Қызыл   ту елдi мекенде-   рiнiң су құбырын   салу. Оңтүстiк   Қазақстан облы-   сының Көкмардан   кентi | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 25,0   2006 жыл - 34,64 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 56 | Арыс, Шойманов,   Темiр, Қоғам,   Көкмардан, Қызыл   ту елдi мекенде-   рiнiң су құбырын   салу. Оңтүстік   Қазақстан облы-   сының Арыс кентi | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2005 жыл - 31,97 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 57 | Арыс, Шойманов,   Темiр, Қоғам,   Көкмардан, Қызыл   ту елдi мекенде-   рiнiң су құбырын   салу. Оңтүстік   Қазақстан облы-   сының Қызыл ту   кентi | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2005 жыл - 13,36 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 58 | Арыс, Шойманов,   Темiр, Қоғам,   Көкмардан, Қызыл   ту елдi мекенде-   рiнiң су құбырын   салу. Оңтүстік   Қазақстан облы-   сының Шойманов   кентi | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2005 жыл - 28,54 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 59 | Арыс, Шойманов,   Темiр, Қоғам,   Көкмардан, Қызыл   ту елдi мекенде-   рiнiң су құбырын   салу. Оңтүстік   Қазақстан облы-   сының Қоғам   кентi | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2005 жыл - 24,87 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 60 | Оңтүстік Қазақ-   стан облысы   Отырар ауданының   Әметбек елдi   мекенiн сумен   жабдықтауды   қамтамасыз ету | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2005 жыл - 26,15 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 61 | Оңтүстік Қазақ-   стан облысы   Шардара ауданы-   ның Шардара топ-   тық су құбырын   қайта жаңғырту | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2004   жылғы   3-   тоқсан | 2004 жыл - 27,5 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 62 | Оңтүстік Қазақ-   стан облысы   Созақ ауданының   Қарақұр ауылын   сумен жабдықтау-   ды қамтамасыз   ету | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметіне   ақпарат | АШМ | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 46,7 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 63 | Арал өңiрi елдi   мекендерін сумен   жабдықтауды және   оның санитария-   сының жобасын   iске асыру | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   шілде | 2004 жыл - 627,4   2005 жыл - 313,16   2006 жыл - 446,24 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 64 | Қызылорда облы-   сының Жиделi   топтық су құбы-   рының құрылысын   аяқтау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 200,0   2005 жыл - 56,16 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 65 | Оңтүстiк Қазақ-   стан облысының   Түркiстан   қаласын сумен   жабдықтауды   жақсарту | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 100,0   2006 жыл - 200,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 66 | Оңтүстік Қазақ-   стан облысының   Кентау-Түркiстан   топтық су құбы-   рының құрылысын   аяқтау | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   шілде | 2004 жыл - 481,11   2005 жыл - 400,0   2006 жыл - 233,96 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 67 | Қызылорда қала-   сының сарқынды   суларын биоло-   гиялық тазарту   станциясын салу | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қоршаған-   ортамині | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 500,0   2005 жыл - 676,73 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 68 | Қызылорда облысы   Жаңақорған ауда-   нының Жаңақорған   кентiнде сумен   жабдықтау   жүйесiн қайта   жаңарту | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 100,0   2005 жыл - 52,7 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 69 | Қызылорда облысы   Қызылорда қала-   сының сарқынды   суларын тазарту   станциясына   баратын қысымды   коллекторлар   мен кәрiздiк   сорғы станцияла-   рын салу және   қайта жаңарту | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қоршаған-   ортамині | 2006   жылғы   20   шілде | 2006 жыл - 955,73 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| **3. Өңiрде экономикалық белсендiлiктi арттыру үшін**  **жағдай жасау, өндiрiстік инфрақұрылымды дамыту және**  **суды ұтымды пайдалану** |
| 1 | Арал-Сырдария   бассейнiнде ба-   ғалы балық түр-   лерiн сақтау,   көбейту және   ұтымды пайдалану   жөнiндегi шара-   ларды әзiрлеу | Норма-   тивтiк   құқықтық   кесiм   жобасы | АШМ,   Ақтөбе,   Қараған-   ды, Қы-   зылорда,   Оңтүстiк   Қазақстан   облыс-   тарының   әкiмдерi | 2005   жылғы   2-   тоқсан | Талап   етiлмейдi |  |
| 2 | Арал өңiрiнiң   экономика сала-   ларындағы су   шаруашылығы объ-   ектілерiн оңалту   және суды ұтымды   пайдалану жөнiн-   дегi ұсыныстарды   дайындау | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ұсыныстар | АШМ,   Ақтөбе,   Қараған-   ды, Қы-   зылорда,   Оңтүстiк   Қазақстан   облыс-   тарының   әкiмдерi | 2005   жылғы   4-   тоқсан | Талап   етiлмейдi |  |
| 3 | Қызылорда қала-   сының коммунал-   дық объектілерi   желiсiнiң жай-   күйiне, инженер-   лiк инфрақұры-   лыммен қамтама-   сыз етiлу дең-   гейiне талдау   жасау және   оларды одан әрi   дамыту жөнiнде   ұсыныстар енгiзу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ұсыныстар | Қызылорда   облысының   әкімі | 2004   жылғы   3-   тоқсан | Талап   етiлмейдi |  |
| 4 | Қызылорда қала-   сының жылу-энер-   гия көздерi мен   тұрғын үй   секторын iлеспе   газға көшiру | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Қызылорда   облысының   әкімі | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2004 жыл - 2000,0   2005 жыл - 3506,8 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 5 | Шұбарқұдық -   Байғанин газ   құбырын салу   жөнiнде ұсыныс-   тар енгiзу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ұсыныстар | ЭMPM,   Ақтөбе   облысының   әкiмi,   ЭБЖМ | 2005   жылғы   2-   тоқсан | Талап   етiлмейдi |  |
| 6 | Қарабұтақ - Ыр-   ғыз - Қызылорда   облысының шека-   расы автомобиль   жолын қайта   жаңартуды аяқтау | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | ККМ | 2006   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 860,84 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 7 | Ақтөбе облысының   шекарасы - Қызы-   лорда - Шымкент   учаскесiнде   Самара - Шымкент   автомобиль жолын   қайта жаңарту | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | ККМ | 2004   жылғы   3-   тоқсан | 2004 жыл - 184,24 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 8 | "Қызылорда - Жезқазған" авто-   мобиль жолын   қайта жаңартуды   жалғастыру жө-   нiнде ұсыныстар   дайындау | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ұсыныстар | ККM,   Қызылорда   облысының   әкiмi | 2004   жылғы   3-   тоқсан | Талап   етiлмейдi |  |
| 9 | Арал өңiрiнiң   аймағында егiн   шаруашылығына   экологиялық   таза технология-   ларды енгiзу   жөнiнде ұсыныс-   тар енгiзу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ұсыныстар | АШМ,   Қоршаған-   ортаминi,   Ақтөбе,   Қызыл-   орда,   Оңтүстiк   Қазақстан   облыс-   тарының   әкiмдерi | 2004   жылғы   3-   тоқсан | Талап   етiлмейдi |  |
| 10 | Арал өңiрiнiң   ауыл шаруашылық   өндiрiсiне агра-   рлық азық-түлік   өңiрлiк бағдар-   ламасы шеңберiн-   де тұзға төзiмдi   және құрғақшы-   лыққа төзiмдi   шөп сұрыптарын   енгiзу жөнiнде   ұсыныстар енгiзу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ұсыныстар | Ақтөбе,   Қызыл-   орда,   Оңтүстiк   Қазақстан   облыс-   тарының   әкiмдерi,   АШМ | 2004   жылғы   3-   тоқсан | Талап   етiлмейдi |  |
| 11 | Қызылорда облы-   сының Жаңақорған   ауданы Қандыарал   жүйесiнiң маги-   стральды арнасын   қайта жаңарту | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | АШМ | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 16,62 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 12 | Қызылорда облы-   сының Жаңақорған   ауданы Келiнтөбе   жүйесiнiң маги-   стральды арнасын   қайта жаңарту | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20 қаңтар | 2004 жыл - 30,0   2005 жыл - 35,41 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 13 | Қызылорда облы-   сының Жаңақорған   ауданы Сұмағара   жүйесiнiң маги-   стральды арнасын   қайта жаңарту | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | АШМ | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 35,1 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 14 | Қызылорда облы-   сының Сырдария   ауданы Әйтек   жүйесiнiң магис-   тральды арнасын   қайта жаңарту | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | АШМ | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 17,78 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 15 | Қызылорда   облысының Арал   ауданы Басқара   жүйесiнiң магис-   тральды арнасын   қайта жаңарту | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | АШМ | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 10,18 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 16 | Қызылорда облы-   сының Қазалы   ауданы Басқара   жүйесiнiң магис-   тральды арнасын   қайта жаңарту | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20 қаңтар | 2004 жыл - 11,4   2005 жыл - 16,75 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 17 | Қызылорда қала-   сында оң жаға-   лаудағы магис-   тральды арнасын   қайта жаңарту | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20 қаңтар | 2004 жыл - 19,0   2005 жыл - 17,34 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 18 | Қызылорда облысы   Сырдария ауданы-   ның сол жағалау-   дағы магист-   ральды арнасын   қайта жаңарту | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20 қаңтар | 2004 жыл - 21,58   2005 жыл - 79,4 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 19 | Қызылорда облысы   Сырдария ауданы-   ның сол жағалау-   дағы 9-магист-   ральды арнасын   қайта жаңарту | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | АШМ | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 12,62 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 20 | Қызылорда облысы   Жалағаш ауданы   Әйтек жүйесінің   Әйтек, Комму-   низм, Бәйбіхан   арналарын қайта   жаңарту | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20 қаңтар | 2004 жыл - 17,02   2005 жыл - 10,84 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 21 | Қызылорда облысы   Шиелі ауданының   Ботабай арнасын   қайта жаңарту | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | АШМ | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 8,6 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 22 | Қызылорда облысы   Қазалы ауданының   Қазалы сол жаға-   лаудағы магист-   ральды арнасын   ПК 137+12-ден   бастап ПК-ны   қоса алғанда   қайта жаңарту | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | АШМ | 2006   жылғы   20   шілде | 2005 жыл - 24,35   2006 жыл - 135,85 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 23 | Тоғысқан және   Жаңақорған -   Шиелi суару ал-   қаптарының су шаруашылығы объектілерін қайта жаңарту және қалпына келтiру жөнiнде ұсыныстар дайындау | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ұсыныстар | Қызылорда   облысының   әкiмi,   АШМ | 2005   жылғы   2-   тоқсан | Талап   етілмейді |  |
| 24 | Жаңадария және   Қуандария суару-   суландыру трак-   тыларын қалпына   келтiру жөнiнде   ұсыныстар енгiзу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ұсыныстар | Қызылорда   облысының   әкiмi,   АШМ | 2004   жылғы   2-   тоқсан | Талап   етілмейді |  |
| 25 | Қызылорда облысы   Жалағаш ауданы-   ның Солтүстік   коллекторына   жөндеу жүргiзу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | АШМ,   Қызылорда   облысының   әкiмi | 2004   жылғы   4-   тоқсан | 2004 жыл - 63,13 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 26 | Оңтүстiк Қазақ-   стан облысы   Түркiстан өңi-   рiнiң Ақтөбе су   қоймасын қайта   жаңарту | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | АШМ | 2004   жылғы   2-   тоқсан | 2004 жыл - 6,2 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 27 | Қызылорда облы-   сының Арал ауда-   нында балықты   қайта өңдейтiн   кәсiпорын салу   жөнiнде ұсыныс-   тар дайындау | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ұсыныстар | АШМ,   Қызылорда   облысының   әкiмi | 2005   жылғы   2-   тоқсан | Талап   етілмейді |  |
| 28 | Арал өңiрi ау-   дандарында   шағын кәсiпкер-   лiк саласындағы   жобаларға кредит   беру мәселеле-   рiн пысықтау | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | ИСМ,   "Шағын   кәсiп-   керлiктi   дамыту   қоры"   акцио-   нерлiк   қоғамы   (келiсiм   бойынша) | 2005   жылғы   1-   тоқсан | Талап   етілмейді |  |
| 29 | Қазақстан Респу-   бликасының инду-   стриялық-инно-   вациялық даму   стратегиясы   шеңберiнде Арал   өңiрi экономика-   сының нақты сек-   торындағы инвес-   тициялық жоба-   ларды қаржылан-   дыру мәселеле-   рiн пысықтау | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ұсыныстар | ИСМ, "Қа-   зақстан   Даму   Банкi"   акцио-   нерлiк   қоғамы   (келiсiм   бойынша),   "Инвес-   тициялық   компания:   Қазақ-   станның   инвести-   циялық   қоры" ак-   ционерлiк   қоғамы   (келiсiм   бойынша),   "Ұлттық   иннова-   циялық   қор" ак-   ционерлiк   қоғамы   (келiсiм   бойынша),   Ақтөбе,   Қараған-   ды, Қы-   зылорда,   Оңтүстiк   Қазақстан   облыс-   тарының   әкiмдерi | 2004   жылғы   3-   тоқсан | Талап   етілмейді |  |
| **4. Арал өңiрiнiң халқына әлеуметтік көмек көрсету** |
| 1 | Арал, Қазалы ау-   дандарының хал-   қына мемлекеттiк   атаулы әлеумет-   тiк көмек көрсе-   ту үшін Қызылор-   да облысының об-   лыстық бюджетiне   ағымдағы нысана-   лы трансферттер   бөлу мүмкiндiгін   қарастыру | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Еңбекминi | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2005 жыл - 40,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 2 | Шалқар ауданының   халқына мемле-   кеттiк атаулы   әлеуметтiк көмек   көрсету үшін   Ақтөбе облысының   облыстық бюдже-   тiне ағымдағы   нысаналы транс-   ферттер бөлу   мүмкiндiгін   қарастыру | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | Еңбекминi | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2005 жыл - 20,0 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
| 3 | "Қазалы-Сексе-   уіл", "Қазалы-   Жосалы", "Қызы-   лорда-Жосалы"   бағыттары бойын-   ша Қызылорда об-   лысының әлеумет-   тік маңызды об-   лысішілiк қала   маңы поездарын   субсидиялау үшiн   нысаналы транс-   ферттер бөлу   мүмкiндiгiн   қарастыру | Қазақстан   Респу-   бликасы   Экономика   және   бюджеттiк   жоспарлау   министр-   лігіне   ақпарат | ККМ | 2006   жылғы   20   қаңтар | 2005 жыл - 153,1 | Рес-   публи-   калық   бюджет |
|  | ЖИЫНЫ (жылдар   бойынша қаржы-   ландыру көлемi) |  |  |  | 2004 жыл - 11120,9   2005 жыл - 13073,2   2006 жыл - 7734,3 | Рес-   публи-   калық   бюджет |

      Ескертпе. Аббревиатуралардың толық жазылуы:   
      Қоршағанортаминi - Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi   
      АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлігі   
      ДСМ - Денсаулық сақтау министрлiгi   
      БҒМ - Бiлiм және ғылым министрлiгi   
      ЭМРМ - Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі   
      ККM - Көлiк және коммуникация министрлігі   
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлiгi   
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi   
      Еңбекминi - Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгі   
      ЖРА - Жер ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiк

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК