

**Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 10 мамырдағы N 377 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қыркүйектегі N 1006 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.09.30 N 1006 Қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 11 сәуірдегі N 86  Жарлығын орындау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі  **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ мүдделі ұйымдар:

      1) Жоспардың іске асырылуы жөніндегі шараларды қабылдасын;

      2) жарты жылдықтың қорытындылары бойынша 10 қаңтарға және 10 шілдеге қарай Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігіне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Қазақстан Республикасының Үкіметіне жыл сайын 20 қаңтарға және 20 шілдеге қарай Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі К.Қ. Мәсімовке жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

                                             Қазақстан Республикасы

                                                   Үкіметінің

                                             2006 жылғы»10 мамырдағы

                                                 N 377 қаулысымен

                                                   бекітілген

**Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік**

**стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.11.27. N  1124 , 2007.01.16.  N 28 , 2007.02.28.  N 161 қаулыларымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с
N №  | Іс-шаралар
мазмұны  | Аяқталу
нысаны  | Орын-
далу
(іске
асыры-
лу)
үшін
жауап-
тылар  | Орын-
далу
(іске
асыру)
мер-
зімде-
рі  | Болжа-
нып
отыр-
ған
шығыс-
тар
(млрд.
теңге)  | Қаржы-
лан-
дыру
көзі  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **1. Көлік қызметін мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру** |
| Халықаралық деңгейде  |
| 1.1.  | Әртүрлі
өңірлік және
халықаралық
ұйымдарға қаты-
су және құқық-
тық әрі эконо-
микалық мүдде-
лерді қамтама-
сыз ету  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
СІМ  | жыл
сайын
қаңтар  | Талап
етіл-
мейді  | -  |
| Ұлттық деңгейде  |
| 1.2.  | Қазақстан
Республикасы
Көлік кодексінің
жобасын әзірлеу  | Қазақстан
Республи-
касы
Көлік
кодексінің
жобасы  | ККМ  | 2006
3, 4-
тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  | **-** |
| **2. Темір жол көлігінде** |
| 2.1.  | Әлеуметтік
маңызы бар
облысаралық
қатынастар бой-
ынша темір жол
жолаушы тасы-
малдарын субси-
диялау жөнінде
шаралар қабыл-
дау  | Қазақстан
Республи-
касы
Үкіметінің
қаулысы  | ККМ  | 2006-
2015  | 2006 -
8,8
2007 - \*
2008 - \*  | РБ  |
| 2.2.  | Әлеуметтік
маңызы бар
ауданаралық
және қалаара-
лық қатынастар
бойынша темір
жол жолаушы
тасымалдарын
субсидиялау
жөнінде шара-
лар қабылдау  | Мәслихат-
тар шешімі  | Облыс
әкім-
дері  | 2006-
2008  | 2006 -
1,1
2007 -
1,1\*
2008 -
1,1\*  | РБ-дан
ЖБ-ға
мақ-
сатты
транс-
ферт-
тер  |
| **3. Автомобиль көлігінде** |
| 3.1.  | Қазақстан Рес-
публикасының
халықаралық
конвенциялар
мен келісімдер-
ге, оның ішін-
де:
а) "Жасыл
карта" автокө-
лік құралдары
иелерінің
азаматтық жау-
апкершілігін
сақтандыру
жөніндегі
халықаралық
келісімге
(Әмбебап шарт)
(Касабланка
қаласы, 1956
жыл) қосылу
жөнінде шара-
лар қабылдау;
б) Қазақстан-
ның Уақытша
әкелу туралы
кедендік кон-
венцияға
(Стамбул, 1990
жыл) қосылуы
жөніндегі мәсе-
лені шешу;
в) Женева
қаласында 1958
жылы қол қой-
ылған Дөңгелек-
ті көлік
құралдарында
орнатылуы
және (немесе)
пайдаланылуы
мүмкін дөңге-
лекті көлік
құралдарына,
жабдық құрал-
дары мен
бөліктеріне
арналған бір-
келкі техника-
лық нұсқамалар-
ды қабылдау
туралы және
осы нұсқамалар
негізінде бері-
летін ресми
талаптарды
өзара тану
шарттары тура-
лы келісімге
(1995 жылғы
16 қазанда
күшіне енген
өзгерістер мен
толықтырулар-
мен бірге);
г) 1997 жылы
Вена қаласында
қол қойылған
Дөңгелекті
көлік құралда-
рын мерзімді
техникалық
тексеруге
арналған бір-
келкі техника-
лық шарттарды
қабылдау туралы
және осындай
тексерулерді өзара тану туралы келісім-
ге қосылуы
жөніндегі
жұмысты
жандандыру  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  |

               ҚҚА,
Қаржы-
мині,
ККМ

                        Қаржы-
мині,
ККМ

            ІІМ,
ККМ,
ИСМ,
Қорша-
ғанор-
тамині

                                                      ІІМ,
ККМ  |

               2008-
2010
жыл
сайын

                        2007-
2010
жыл
сайын
қаңтар

        2007-
2010
жыл
сайын
қаңтар

                                                        2007-
2010
жыл
сайын
қаңтар  | Талап
етіл-
мейді  | -  |
| 3.2.  | Қазақстан Рес-
публикасының
сауда серіктес-
тері-мемлекет-
терімен халықаралық
автомобиль
тасымалы сала-
сындағы үкіме-
таралық келі-
сімдерге қол
қою  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ  | 2007-
2015
жыл
сайын
қаңтар  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| Бюджеттік жоспарлау тиімділігін арттыру  |
| 3.3.  | Автомобиль
жолдарын
жөндеу және
күтіп-ұстау
жөніндегі
жұмыстарды
нормативтік
қаржыландыруға
кезең-кезеңмен
көшу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ККМ  | Жыл
сайын,
қаңтар  | 2006 -
17,2 2007 -
23,8\*
2008 -
27,2\*  | РБ  |
| **4. Су көлігінде** |
| 4.1.  | Теңіз көлігі
саласындағы
Халықаралық
теңіз ұйымының
халықаралық
конвенцияларына
қосылу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
ІІМ  | Жыл
сайын,
қаңтар  | Талап
етіл-
мейді  | -  |
| 4.2.  | Каспий жағалау-
ындағы мемле-
кеттермен теңіз
көлігі саласын-
дағы келісім-
дерге қол қою  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ  | 2006-
2008  | ККМ  | -  |
| 4.3.  | Кеме қатынасын
дамытудың және
ішкі су жолда-
рында қауіпсіз-
дікті қамтама-
сыз етудің
2007 - 2012
жылдарға арнал-
ған бағдарлама-
сын әзірлеу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі
қаулысының
жобасы  | ККМ  | 2006
қыр-
күйек  | Талап
етіл-
мейді  | -  |
| 4.4.  | Қазақстан Рес-
публикасының
теңіз көлігін
дамытудың
2006 - 2012
жылдарға арнал-
ған бағдарлама-
сын әзірлеу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі
қаулысының
жобасы  | ККМ  | 2006
қыр-
күйек  | Талап
етіл-
мейді  | -  |
| **5. Әуе келігінде** |
| Халықаралық әуе қатынасын дамыту үшін жағдайлар жасау  |
| 5.1.  | Халықаралық
авиа тасымал-
дарын реттеу
жүйесін кезең-
кезеңмен ырық-
тандыру мақса-
тында әуе қа-
тынасы туралы
қолданыстағы
үкіметаралық
келісімдерге
өзгерістер
енгізу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
СІМ  | 2010
жылға
дейін
4 -
тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  | -  |
| 5.2.  | Қазақстандық
авиакомпаниялар
үшін жаңа авиа-
циялық нарық-
тарды ашу мақ-
сатында жаңа
үкіметаралық
келісімдер
жасасу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
СІМ  | 2010
жылға
дейін
4 -
тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  | -  |
| Әуе қозғалысын ұйымдастыру жүйесінің жаңа тұжырымдамасын енгізу  |
| 5.3.  | Қазақстан Рес-
публикасының
аэронавигация-
лық жүйесін
дамытудың
2007-2015 жыл-
дарға арналған
тұжырымдамасын
әзірлеу  | Қазақстан Республи-
касы
Көлiк және
коммуника-
ция
министрі-
нің
бұйрығы  | ККМ  | 2007
жылғы
ақпан  | Талап
етіл-
мейді  | -  |
| **6. Көлік инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту** |
| **6.1. Темір жол көлігінде** |
| Темір жолдар салу  |
| 6.1.1  | Маңғышлақ -
Баутино темір
жолын (ұзақты-
ғы 135,1 км)
салу жөнінде
шаралар қабылдау  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қа-
зақ-
стан
темір
жолы"
ҰК" АҚ  | 2006-
2008  | 22,759  | Жеке ин-
вестиция-
лар, ха-
лықаралық
қаржы
институт-
тары.
Жоба ВОТ
(салу-
пайдала-
ну-тапсы-
ру) схе-
масы бой-
ынша кон-
цессиялық
негізде
іске асы-
рылуы
мүмкін  |
| 6.1.2  | Ералиева-Құрық
темір жолын
салу жөнінде
шаралар қабыл-
дау (пайдала-
нымдық ұзақты-
ғы 14,1 км,
құрылыс ұзынды-
ғы - 31,79 км)  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қа-
зақ-
стан
темір
жолы"
ҰК" АҚ  | 2006-
2008  | 7,568  | Жеке ин-
вестиция-
лар, ха-
лықаралық
қаржы
институт-
тары.
Жоба ВОТ
схе-
масы бой-
ынша кон-
цессиялық
негізде
іске асы-
рылуы
мүмкін  |
| 6.1.3  | Қорғас-Сарыөзек
темір жол учас-
кесін (ұзақты-
ғы 235 км) салу
жөнінде шаралар
қабылдау  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қа-
зақ-
стан
темір
жолы"
ҰК" АҚ  | 2006-
2009  | 67,500  | Жеке ин-
вестиция-
лар, ха-
лықаралық
қаржы
институт-
тары.
Жоба ВОТ
схе-
масы бой-
ынша кон-
цессиялық
негізде
іске асы-
рылуы
мүмкін  |
| 6.1.4  | Жезқазған -
Бейнеу темір
жол учаскесін
(ұзақтығы 960
км) салу жөнін-
де шаралар
қабылдау
  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қа-
зақ-
стан
темір
жолы"
ҰК" АҚ   | 2006-
2009    | 184,1   | Жеке ин-
вестиция-
лар, ха-
лықаралық
қаржы
институт-
тары.
Жоба ВОТ
схе-
масы бой-
ынша кон-
цессиялық
негізде
іске асы-
рылуы
мүмкін  |
| 6.1.5  | Әлеуметтік
маңызы бар
қатынастар
бойынша жолаушы
тасымалдарын
ұйымдастыру
үшін жаңа
жолаушы вагон-
дарын сатып алу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қа-
зақ-
стан
темір
жолы"
ҰК" АҚ,
"Жо-
лаушы
ли-
зинг-
тік
вагон
компа-
ния-
сы"
АҚ  | 2006-
2010  | 2006
жыл-
12,7

        2007 - \*
2008 - \*
2009 - \*
2010 - \*  | "Қазақс-
тан темір
жолы"
ҰК"
АҚ-тың
меншікті
және
қарыз
қаражаты

            РБ
  |
| Темір жолдарды электрлендіру  |
| 6.1.6  | Хромтау-Алтын-
сарин темір жол
учаскесін
(ұзындығы 402
км) электрлен-
діру жөнінде
шаралар қабыл-
дау  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қа-
зақ-
стан
темір
жолы"
ҰК" АҚ  | 2008-
2010  | 49,028  | Жеке ин-
вестиция-
лар, ха-
лықаралық
қаржы
институт-
тары.
Жоба ВОТ
схе-
масы бой-
ынша кон-
цессиялық
негізде
іске асы-
рылуы
мүмкін  |
| 6.1.7  | Мақат-Қандыағаш
(ұзындығы 392
км) темір жол
учаскесін элек-
трлендіру жө-
нінде шаралар
қабылдау  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қа-
зақ-
стан
темір
жолы"
ҰК" АҚ  | 2010-
2012  | 47,809  | Жеке ин-
вестиция-
лар, ха-
лықаралық
қаржы
институт-
тары.
Жоба ВОТ
схе-
масы бой-
ынша кон-
цессиялық
негізде
іске асы-
рылуы
мүмкін  |
| 6.1.8  | Алматы-Ақтоғай
темір жол учас-
кесін (ұзындығы
558 км) электр-
лендіру  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қа-
зақ-
стан
темір
жолы"
ҰК" АҚ  | 2009-
2011  | 32,544  | Жеке ин-
вестиция-
лар, ха-
лықаралық
қаржы
институт-
тары.
Жоба ВОТ
схе-
масы бой-
ынша кон-
цессиялық
негізде
іске асы-
рылуы
мүмкін  |
| 6.1.9  | Қостанай-Желе-
зорудный темір
жол учаскесін
(ұзындығы 48
км) электрлен-
діру жөнінде
шаралар қабыл-
дау   | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қа-
зақ-
стан
темір
жолы"
ҰК" АҚ  | 2006  | 1,497  | Жеке ин-
вестиция-
лар, ха-
лықаралық
қаржы
институт-
тары.
Жоба ВОТ
схе-
масы бой-
ынша кон-
цессиялық
негізде
іске асы-
рылуы
мүмкін  |
| Тарамданған көлік-логистикалық тізбек құру (көлік-логистикалық
орталықтарын дамыту)  |
| 6.1.
10  | Алматы қаласын-
да көлік-логис-
тикалық орталық
құру және дамы-
ту  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Аста-
на Конт-
ракт"
АҚ  | 2006-
2009  |
 | Жеке
меншік
және
қарыз
қаражаты  |
| **6.2. Автомобиль көлігінде** |
| 6.2.1  | Республикалық
маңызы бар мы-
надай автомоби-
ль жолдарын
қайта жаңарту:
1) Алматы -
Аягөз -
Георгиевка -
Өскемен;
2) Үшарал -
Достық;
3) Жезқазған -
Петропавл;
4) Қызылорда -
Павлодар;
сондай-ақ
республикалық
маңызы бар
жолдардың басым
учаскелері  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  |

  ККМ  | 2013-
2015
қаңтар  |

  479,
02\*  |

  РБ  |
| **7. Су көлігінде** |
| **7.1. Теңіз көлігінде** |
| Теңіз сауда флотын құру  |
| 7.1.1  | - танкерлік
флотты құру;  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қаз-
теңіз-
көлік
флоты"
ҰТКҚК"
АҚ,
"Қаз-
Мұнай-
Газ"
ҰК" АҚ  | 2006-
2012
қаңтар  | 33,218  | Қарыз
қаражаты  |
| - құрғақ жүк
флотын қалыптастыру;  | 2,432  |
| - теңіз опера-
цияларын қолдау
флотын құру
және сатып алу  | 23,898  |
| Порт инфрақұрылымын құру және дамыту  |
| 7.1.2  | Ақтау портын
солтүстік
бағытта кеңейту  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"АХТСП"
РМК  | 2006-
2008
қаңтар  | 32,717  | Жеке ин-
вестиция-
лар және
қарыз
қаражаты
(ҚР-дің
екінші
деңгейде-
гі банк-
тері,
халықара-
лық қар-
жы инсти-
туттары)  |
| Теңіз көлігі инфрақұрылымының объектілерін құру  |
| 7.1.3  | Кеме жөндеу
базасын салу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қаз-
теңіз-
көлік
флоты"
ҰТКҚК"
АҚ,
Маң-
ғыстау
облы-
сының
әкім-
дігі  | 2012-
2015
1-тоқ-
сан  | 4,840  | Қарыз
қаражаты  |
| **7.2. Ішкі су көлігінде** |
| Инфрақұрылымдык жобаларды іске асыру  |
| 7.2.1  | Атырау өзен
(сағалық) портын қайта
жаңарту  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Аты-
рау-
өзен-
порты"
АҚ  | 2010-
2012
қаңтар  | 4,000  | Жеке ин-
вестиция-
лар мен
қарыз
қаражаты
(екінші
деңгейде-
гі банк-
тері)  |
| 7.2.2  | Кеме жасау өндірісін оңалту  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Комплекс"
АҚ  | 2012-
2015
қаңтар  | 0,541  | Жеке ин-
вестиция-
лар мен
қарыз
қаражаты
(екінші
деңгейде-
гі банк-
тері)  |
| **8. Әуе көлігінде** |
| Жердегі инфрақұрылым объектілерін жаңғыртуды және дамытуды жүзеге
асыру (ЖҰҚЖ, аэровокзал кешендерін қайта жаңарту, әуежайларды
қазіргі заманғы арнайы техникамен жарақтандыру), ӘКБ бойынша
өндірістік қуаттарды жаңғырту  |
| 8.1.  | Орал, Тараз,
Қарағанды,
Көкшетау,
Жезқазған,
Балқаш қалалары
әуежайларының
жердегі инфра-
құрылымын қайта
жаңартуды кезең
кезеңмен жүргі-
зу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ККМ  | 2008-
2015  | 13,3\*  | Әуежай
меншік
иелерінің
(акция-
лар
ұстаушы-
ларының)
инвести-
циялары  |
| Әуе кемелері паркін жаңарту  |
| 8.2.  | Ұлттық авиаком-
панияны дамыту
үшін әуе кеме-
лерін сатып алу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ККМ
(жи-
нақ-
тау),
"Эйр
Аста-
на"
АҚ  | 2009-
2015  |
 | Халықара-
лық қаржы
институт-
тарының
инвести-
цияларын
тарта
отырып  |
| **9. Көлік қызметтері нарығын дамыту** |
| **9.1. Темір жол көлігінде** |
| 9.1.1  | Контейнерге
жарамды жүктер-
дің негізгі жүк
ағындары бойын-
ша контейнерлік
поездарды ұйым-
дастыру  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қаз-
көлік-
сер-
вис"
АҚ,
"Қа-
зақс-
тан
темір
жолы"
ҰК"»АҚ  | жыл
сайын
желтоқ-
сан  | -  | -  |
| **9.2. Автомобиль көлігінде** |
| 9.2.1  | Автомобиль кө-
лігімен жолаушы
тасымалдарын
диспетчерлік
басқарудың
енгізілуін
ынталандыру  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ  | 2007-
2010
жыл
сайын
қаңтар  | Талап
етіл-
мейді  | -  |
| 9.2.2  | Жолаушы және
жүк тасымалда-
рындағы автокө-
ліктің жұмысын
жедел есепке
алу жүйесін
қалпына келтіру
жөніндегі
іс-шараларды
жүргізу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | СА,
ККМ  | 2009  | Талап
етіл-
мейді  | -  |
| **9.3. Су көлігінде** |
| Теңіз көлігінде  |
| 9.3.1  | Ақтау порты
арқылы жүк
ағындарын тарту
жөнінде марке-
тингілік
іс-шараларды
жүргізу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ККМ,
"АХТСП"
РМК  | 2015
жылға
дейін
желтоқ-
сан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| **10. Көлік жүйесінің аймақтық дамуы** |
| Темір жол көлігінде  |
| 10.1  | 2006-2011 жыл-
дарға Достық
халықаралық
темір жол шека-
ралық өткелін
және Ақтоғай -
Достық темір
жол учаскесін
одан әрі дамыту
бойынша шаралар
жоспарын әзір-
леу  | Қазақстан
Республи-
касы
Үкіметінің
қаулысы  | ККМ  |
 | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| **11. Көлік процестерінің қауіпсіздігін арттыру** |
| 11.1  | Көліктегі қыз-
меттің норма-
тивтік құқықтық
қамтамасыз еті-
луін жетілдіру  | Қазақстан
Республи-
касы
Үкіметінің
қаулысы  | ККМ  | 2006-
2009  | Талап
етіл-
мейді  | -  |
| 11.2  | Көліктік дерек-
қордың және
тасымалдау
қауіпсіздігі
мониторингінің
ақпараттық-
талдау жүиесін
әзірлеу және
енгізу  | Тапсыру-
қабылдау
актілері  | ККМ  | 2006-
2007  | 2006 -
0,32942
2007 -
0,2689\*  | РБ  |
| Темір жол көлігінде  |
| 11.3  | Жолдың жоғарғы
құрылысын және
жасанды құры-
лыстарды ұстау
мен пайдалану
үшін бақылауды
күшейту.  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ККМ  | жыл
сайын,
ақпан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 11.4  | Жолаушылардың,  жол жүгінің
және жүк тасы-
малдарына бақы-
лауды күшейту.  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ККМ  | жыл
сайын,
ақпан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 11.5  | Локомотивтер-
дің, жолаушы
және жүк вагон-
дарының техни-
калық жай-
күйіне, сондай-
ақ  жоспарлы
жөндеу түрлерін
қабылдауға
тұрақты бақылау
жасау.  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ККМ,
"Қа-
зақс-
тан
темір
жолы"
ҰК"
АҚ  | жыл
сайын,
ақпан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| Автомобиль көлігінде  |
| Жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру  |
| 11.6  | Салынып жатқан
және қайта
жаңартылып жат-
қан автожол
учаскелерінде
басым орналас-
тыра отырып
көліктік бақы-
лау бекеттерін
шоғырландырудың
схемасын оңтай-
ландыру жөнінде
ұсыныс енгізу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныс  | ККМ  | 2006-
2007
4-
тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 11.7  | Қазіргі заманғы
техникалық
құрылғылардың
негізінде авто-
көлік құралда-
рының рұқсат
етілген пара-
метрлерін бақы-
лауды жетілдіру
жөнінде ұсыныс
енгізу\*\*\*  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныс  | ККМ  | 2007-
2009  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| Экологиялық қауіпсіздікті арттыру  |
| 11.8  | Қазақстан
Республикасының
аумағында айна-
лысқа шығарыл-
ған автомобиль
техникасының
зиянды шығарын-
дыларына қойы-
латын талаптар-
ды және мұнай
өнімдерінің
сипаттамаларына
қойылатын не-
гізгі техника-
лық талаптарды
белгілеу  | Техникалық
регламент  | ККМ  | 2006  | 2006 -
0,0045  | РБ  |
| 11.9  | Автокөлік
құралдарына
қойылатын эко-
логиялық талап-
тарды арттыру  | Техникалық
регламент  | ККМ,
Қорша-
ғанор-
тами-
ні, ИСМ  | 2006-
2010  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| Су көлігінде  |
| 11.10  | Қоршаған ортаны
қорғау жөнінде-
гі іс-шаралар-
ды жүргізу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қаз-
теңіз-
көлік
флоты"
ҰТКҚК"
АҚ  | жыл
сайын,
1 -
тоқсан  | 1,8  | Қарыз
қаражаты  |
| Теңіз көлігінде  |
| Еңбекті қорғауды және қауіпсіздік техникасын ұйымдастыру  |
| 11.11  | Халықаралық
теңіз ұйымының
талаптарына
сәйкес келетін
қауіпсіздікті
басқару жүйесін
енгізу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | "Қаз-
теңіз-
көлік
флоты"
ҰТКҚК"
АҚ  | 2007  | 2,7  | Қарыз
қаражаты  |
| Әуе көлігінде  |
| Ұшу қауіпсіздігі мен авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету  |
| 11.12  | Қазақстан
Республикасының
ірі әуежайла-
рында азаматтық
авиация сала-
сындағы ұшу
қауіпсіздігі
мен авиациялық
қауіпсіздікті
бақылау жөнін-
дегі уәкілетті
органның аумақ-
тық бөлімшеле-
рін құру мәсе-
лесі жөнінде
ұсыныс енгізу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ККМ,
ЭБЖМ  | 2007-
2008  | Талап
етіл-
мейді  | -  |
| 11.13  | Қазақстан
Республикасының
азаматтық әуе
кемелерінің ті-
зіліміне енгі-
зілген әуе ке-
мелерінің ұшуға
жарамдылығын
бақылау мен
күтімі бойынша
сараптау
орталықтарын
(Алматы және
Атырау қалала-
рында) құру
жөнінде ұсыныс
енгізу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ККМ  | 2008  | Талап
етіл-
мейді  | -  |
| 11.14  | Қазақстан
Республикасының
ірі әуежайларын
Халықаралық
азаматтық авиа-
ция ұйымының
талаптарына
сәйкес қазіргі
заманғы мете-
орологиялық
жабдықпен
жарақтандыруды
қамтамасыз ету  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | Қорша-
ғанор-
тами-
ні,
ККМ  | 2007-
2015  | 2007 -
0,8133\*
2008 -
0,3314\*
2009 -
0,4423\*  | РБ  |
| **12. Қазақстан Республикасының транзиттік әлеуетін пайдаланудың тиімділігін арттыру** |
| Темір жол көлігінде  |
| 12.1  | N.E.W-соrrіdоr
(ҚХР-Қазақстан
(Достық-Петро-
павл)-Ресей-
Норвегия)
жобасы бойынша
Халықаралық
темір жол ода-
ғымен және
Темір жол
ынтымақтастығы
ұйымымен жұмыс
жүргізу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қа-
зақс-
тан
темір
жолы"
ҰК"»АҚ  | жыл
сайын,
желтоқ-
сан  |
 |
 |
| 12.2  | Республиканың
негізгі көлік
дәліздері бой-
ынша контейнер-
лік поездарды
ұйымдастыру  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қаз-
көлік-
сер-
вис"
АҚ,
"Қа-
зақс-
тан
темір
жолы"
ҰК"»АҚ  | жыл
сайын,
желтоқ-
сан  |
 |
 |
| 12.3  | Шектес
мемлекеттердегі
контейнерге
жарамды жүктер-
ді тасымалдау
көлемдерін
барынша тарту  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қаз-
көлік-
сер-
вис"
АҚ,
"Қа-
зақс-
тан
темір
жолы"
ҰК"»АҚ  | жыл
сайын,
желтоқ-
сан  |
 |
 |
| 12.4  | Қазақстанда
төмендетілген
коэффициенттер-
ді ұсыну есебі-
нен контейнер-
лердегі тран-
зиттік жүктерді
тарту  | Хаттамалық
шешім  | ККМ,
"Қа-
зақс-
тан
темір
жолы"
ҰК"»АҚ  | жыл
сайын,
желтоқ-
сан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| Автомобиль көлігінде  |
| 12.5  | (NELTI) - Жаңа
еуразиялық ав-
токөлік баста-
масы Пекин-
Берлин "Жасыл
дәліз" жобасын
іске асыру  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
Қазақ-
стан
Рес-
публи-
касы-
ның
халық-
аралық
авто-
моби-
льмен
тасы-
мал-
даушы-
лар
одағы  | 2007 -
2009
жыл
сайын
қаңтар  |
 | Жеке
инвести-
циялар  |
| Су көлігінде  |
| Теңіз көлігінде  |
| 12.6  | Қазақстандық
компаниялардың
Каспий теңізі
қайраңының
қазақстандық
секторын игеру
жөніндегі жоба-
лар шеңберінде
жүктерді тасы-
малдаудың муль-
тимодальдық
схемаларына
қатысуы  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
ЭМРМ,
"Қаз-
Мұнай-
Газ"
ҰК" АҚ,
"Қаз-
теңіз-
көлік-
флоты"
ҰТКҚК"
АҚ  | жыл
сайын
1 -
тоқсан  | -  |
 |
| Ішкі су көлігінде  |
| 12.7  | Қытай-Қазақстан - Ертіс өзенін-
де Ресей тран-
зиттік бағытын
ұйымдастыру
мәселесін пы-
сықтау  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ  | 2007-
2008  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| Әуе көлігінде  |
| 12.8  | Еуропа -
Қазақстан - Азия
халықаралық ба-
ғыттар желісін
(трансферттік
тасымалдар)
қалыптастыру
мақсатында
халықаралық
тораптық әуе-
жайларды -
"хабтарды"
(Астана,
Алматы, Атырау)
дамыту үшін
жағдайлар қа-
лыптастыру  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ  | жыл
сайын,
желтоқ-
сан  | Талап
етіл-
мейді  |
 |
| 12.9  | Ірі ұлттық
авиакомпанияның
халықаралық
тасымалдар
географиясын
кеңейту (авиа-
циялық бағыттар
желісін дамыту)  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ККМ,
"Эйр
Аста-
на"
АҚ  | жыл
сайын,
желтоқ-
сан  | Талап
етіл-
мейді  | -  |
| 12.10  | Қытаймен және
Ресеймен шека-
рада қосымша
әуе дәліздерін
ашу жөнінде
жұмыс жүргізу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ККМ,
"Қаза-
эро-
нави-
гация"
РМК  | 2008
жылғы
4 -
тоқсан  | Талап
етіл-
мейді  | -  |
| **13. Көлік саласындагы инновациялық даму** |
| Темір жол көлігінде  |
| Контейнерлік тасымалдардың көлік инфрақұрылымын инновациялық дамыту
(контейнерлік тасымалдар саласында қазіргі заманғы   технологияларды
енгізу)  |
| 13.1  | Жүк тасымалда-
рының, контеи-
нерлік тасымал-
дардың инфрақұ-
рылымын иннова-
циялық дамытуды
қамтамасыз ету,
танк-контейнер-
лерді, балк-
контейнерлерді,
арнайы контей-
нерлерді, конт-
рейлерлік тасы-
малдарды қолда-
на отырып тасы-
малдарды енгі-
зуге арналған
жағдайларды
зерделеу және
оларды жасау  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қа-
зақс-
тан
темір
жолы"
ҰК" АҚ,
"Қаз-
көлік-
сер-
вис"
АҚ,
"Қа-
зақ-
ауыл-
маш"
АҚ  | 2006-
2011  |
 | Меншікті
қаражат
және жеке
инвести-
циялар  |
| 13.2  | Контейнерлік
тасымалдарды
басқарудың
автоматтанды-
рылған жүйесін
енгізу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ,
"Қа-
зақс-
тан
темір
жолы"
ҰК" АҚ,
"Қаз-
көлік-
сер-
вис" АҚ  | 2006-
2011  | 0,5   | "Қазақс-
тан темір
жолы" ҰК" АҚ,
"Қазкө-
лік-
сервис"
АҚ
қаражаты
  |
| Автомобиль көлігінде  |
| 13.3  | Жарамдылық
сертификатын
бере отырып
Еуро стандарты-
ның экологиялық
талаптарына
сәйкестік мәні-
не автокөлік
құралдарын
куәландыруды
жүргізу жөнін-
дегі орталық
құру  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | Қорша-
ғанор-
тами-
ні,
ИСМ,
ККМ,
Қазақ-
стан
Рес-
публи-
касы-
ның
халық-
аралық
авто-
моби-
льмен
тасы-
мал-
даушы-
лар
одағы  | 2007-
2009  | 0,0815  | Жеке
инвести-
циялар,
халықара-
лық қаржы
институт-
тары  |
| Су көлігінде  |
| Теңіз көлігінде  |
| 13.4  | Маңғыстау
облысының
Түпқараған
шығанағында
кеме қозғалысын
басқару жүйесін
құру  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ККМ  | 2006-
2007  | 0,3214
2006 -
0,1607
2007 -
0,1607\*  | РБ  |
| Әуе көлігінде  |
| 13.5  | Әуе қозғалысын
басқарудың бас
және өңірлік
орталықтарын
құра отырып әуе
қозғалысын бас-
қарудың»авто-
маттандырылған
жүйесін дамыту-
ды қамтамасыз
ету (ӘҚБАЖ)  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ККМ,
"Қаза-
эро-
нави-
гация"
РМК  | 2015  | Кәсіп-
орын-
дардың
даму
жоспар-
ларында
көздел-
ген
қаражат
шегінде  | Бюджеттен
тыс
қаражат  |
| 13.6  | Жаңа техноло-
гиялар енгізу
және Алматы мен
Ақтөбе қалала-
рындағы қазақс-
тандық авиажөн-
деу зауыттарын-
да әуе кемеле-
ріне техникалық
қызмет көрсету
мен жөндеу
жөнінде көрсе-
тілетін қызмет-
тердің аясын
кеңейту  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ИСМ,
ККМ  | 2015  | Кәсіп-
орын-
дардың
даму
жоспар-
ларында
көздел-
ген
қаражат
шегінде  | Бюджеттен
тыс
қаражат  |
| 13.7  | Халықаралық
азаматтық авиа-
ция ұйымы ұсын-
ған әуе қозға-
лысын басқару-
дың жаңа тұжы-
рымдамасын
(CNS/ATM)енгізу
жөніндегі іс-
шаралар кеше-
нін жүргізу  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | ККМ,
"Қаза-
эро-
нави-
гация"
РМК  | 2015  | Кәсіп-
орын-
дардың
даму
жоспар-
ларында
көздел-
ген
қаражат
шегінде  | Бюджеттен
тыс
қаражат  |
| **14. Көлік саласында ғылыми және кадр әлеуетін арттыру** |
| Темір жол көлігінде  |
| 14.1  | Темір жол көлі-
гі саласында
кадрлар даярлау
және қайта
даярлау жүйесін
жетілдіру  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат  | ККМ  | 2007-
2015  | 2007 -
0,0831  | Жеке
инвести-
циялар,
халықара-
лық қаржы
институт-
тары  |
| Су көлігінде  |
| 14.2  | Отандық флоттың
қажеттіліктерін
кадрлық қамта-
масыз ету
жүйесін құру  | Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
есеп  | "Қаз-
теңіз-
көлік-
флоты"
ҰТКҚК"
АҚ  | 2007-
2010  | 0,6  | Қарыз
қаражаты  |

      Ескертпе:

      \* - тиісті жылға арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде жыл сайын нақтыланатын қаржыландыру көлемі

      \*\* - шығыстар сомасы болжамды болып табылады және кәсіпорындардың даму жоспарларымен нақтыланатын болады

      \*\*\* - РБК оң шешімі жағдайында

      Аббревиатураларды ашып жазу:

      ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

      Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

      Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

      ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералды ресурстар министрлігі

      СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

      ҚҚА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі

      СА - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

      ЖБ - жергілікті бюджет

      РБ - республикалық бюджет

      АҚ - акционерлік қоғам

      РМК - республикалық мемлекеттік кәсіпорын

      АХТСП - Ақтау халықаралық теңіз сауда порты

      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК