

**Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2006-2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 желтоқсандағы N 1200 Қаулысы

         "Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 ақпандағы N 1019  Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ** :

      1. Қоса беріліп отырған Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2006-2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар Жоспар іс-шараларының іске асырылуын қамтамасыз етсін және Алматы қаласының әкіміне жылына екі рет, жарты жылдықтың қорытындылары бойынша 20 қаңтарға және 20 шілдеге қарай оның орындалу барысы туралы ақпаратты ұсынсын.

      3. Алматы қаласының әкімі жылына екі рет, жарты жылдықтың қорытындылары бойынша 1 ақпанға дейін және 1 тамызға дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспар іс-шараларының іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпаратты ұсынсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары К.Қ. Мәсімовке жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2006 жылғы»14 желтоқсандағы

N 1200 қаулысымен бекітілген

**АЛМАТЫ ҚАЛАСЫН ДАМЫТУДЫҢ 2003-2010 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК**

**БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ 2006-2008 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН**

**ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Іс шаралар атауы  | Аяқтау нысаны  | Орындалуына жауаптылар  | Орындау мерзімі  | Болжалды шығыстар (млн. теңге)  | Қаржыландыру көзі  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **1. Әлеуметтік сала** |
| **1.1. Демографиялық даму** |
| 1.1.1.  | "Байбесік" оралмандар кентін салуды аяқтау  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы каласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж. - 50 2007 ж. - 50 2008 ж. - 50  | Құрылыс салушылардың меншікті қаражаты  |
| **1.2. Тұрмыс деңгейі** |
| 1.2.1.  | Республикалық бюджет қаражаты есебінен мүгедектерге және психикалық ауру азаматтарға арналған интернат-үйін салу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы каласының әкімі  | 2008 жылғы IV тоқсан  | 2008 ж. - 200  | Республикалық бюджет  |
| 1.2.2.  | Мүгедектерге арналған спорт мектебін салуды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы каласының әкімі  | IV тоқсан 2007-2008 жылдар  | 2007 ж. - 12(ПСД) 2008 ж. - 250  | Алматы каласының бюджеті  |
| **1.3. Денсаулық сақтау** |
| 1.3.1.  | "Заря Востока" кентінде, "Жұлдыз", "Шаңырақ", "Қалқаман" шағын аудандарында дәрігерлік амбулаториялар ашу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы каласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | 2006 ж. - 37 2007 ж. - 105 2008 ж. - 57  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 1.3.2.  | Деректерді берудің корпоративтік порталдары бар корпоративтік желісін құру.
Қаланың бекітілген халкының электрондық тіркелімін қалыптастыру.
Қаланың денсаулық сақтау ұйымдарын есептеу техникасының құралдарымен сан жағынан толықтыруды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы каласының әкімі  | IV тоқсан, 2007 - 2008 жылдар  | 2007 ж. - 50 2008 ж. - 60  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 1.3.3.  | Мынадай кұрылыстарды қамтамасыз ету:  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы каласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  |
 |
 |
|
 | 250 төсектік қалалық перинаталдық орталықтың  |
 |
 |
 | 2008 ж. - 800  | Республикалық бюджет  |
|
 | ауданаралық 260 орындық туберкулезге қарсы диспансердің  |
 |
 |
 | 2008 ж. - 1000  | Республикалық бюджет  |
|
 | 350 тесектік жедел шұғыл жәрдем ауруханасының  |
 |
 |
 | 2008 ж. - 500  | Республикалық бюджет  |
|
 | "Алтай" шағын ауданындағы жедел медициналық жәрдем кіші станциясының Түркісіб ауданы  |
 |
 |
 | 2008 ж. - 148  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | крематориімен қоса қала мәйітхананың;  |
 |
 |
 | 2006ж.- 14(ПСД)
2007 ж. - 300 2008 ж. - 450  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 1.3.4.  | Есірткі диспансерінің ғимаратын қайта жаңартуды жүргізу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | 2006 жылғы I тоқсан  | 2006 ж. - 394  | Алматы қаласының бюджеті  |
| **1.4. Білім беру** |
| 1.4.1.  | Мыналардың құрылысын жүзеге асыру:  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  |
 |
 |
|
 | Бостандық ауданындағы мектептің  |
 |
 |
 | 2006ж. - 71
2007 ж. - 466  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | "Мамыр" шағын ауданында 1000 орындық мектептің  |
 |
 |
 | 2006 ж. - 150
2007 ж. - 588  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | 200 орындық N 4
мектеп-гимназиясына жаңа ғимараттың  |
 |
 |
 | 2006 ж. - 53
2007 ж. - 267  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | "Ақсай-1" шағын ауданында 1000 орындық мектептің  |
 |
 |
 | 2007 ж. - 11 (ПСД)
2008 ж.- 300  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | 400 орындық N 104  мектеп-гимназиясына жаңа ғимараттың  |
 |
 |
 | 2008 ж.- 450  | Алматы қаласының бюлжеті  |
|
 | 400 орындық№N 105 мектеп-гимназиясына жаңа ғимараттың  |
 |
 |
 | 2008 ж.- 320  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | N 171 мектепке 280 орындық жаңа ғимараттың (Медеу ауданы)  |
 |
 |
 | 2008 ж. - 205  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | "Шаңырақ-1" шағын ауданында 140 орындық бала бақшасының  |
 |
 |
 | 2008 ж.- 92  | Республикалық бюджет  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
 | "Құлагер" шағын ауданында 280 орындық бала бақшасының  |
 |
 |
 | 2008 ж.- 380  | Алматы қаласының юджеті  |
|
 | "Таугүл" шағын ауданында 140 орындық бала бақшасының  |
 |
 |
 | 2007 ж.- 206  | Алматы қаласының юджеті  |
|
 | Мамыр" шағын ауданында 140 орындық бала бақшасының  |
 |
 |
 | 2007 ж.- 207  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | "Красный трудовик" шағын ауданында 320 орындық бала бақшасының  |
 |
 |
 | 2008 ж.- 380  | Алматы каласының бюджеті  |
|
 | "Жұлдыз" ықшам ауданында 720 орындық кәсіптік мектептің  |
 |
 |
 | 2008 ж. - 10(ПСД)  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | "Қалкаман" шағын ауданында 1000 орындық мектептің  |
 |
 |
 | 2008 ж. - 400  | Республикалық бюджет  |
|
 | "Шаңырақ-4" шағын ауданында 1000 орындық мектептің  |
 |
 |
 | 2008 ж. - 400  | Республикалық бюджет  |
| 1.4.2.  | Кәсіптік-техникалық цикл пәндері бойынша жаңа оқулықтар мен оку-әдістемелік кабинеттерді санақтан өткізу жөніндегі эксперименттік жұмысты одан әрі жалғастыру  | Алматы қаласы әкімінің шешімі  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  |
 | Бюджеттік емес қаражат есебінен  |
| 1.4.3.  | Психологиялық-педагогикалық консультация жұмысын ұйымдастыру ережесін әзірлеу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласыныңәкімі  | 2006 жылғы IV тоқсан  | Талап етілмейді  |
 |
| 1.4.4.  | Білім беру жүйесіне қашықтықтан басқару технологиясын енгізу  | Алматы қаласы әкімінің шешімі  | Алматы каласының әкімі  | IV тоқсан, 2007-2008 жылдар  | Жергілікті         бюждет қаражат шегінде  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 1.4.5.  | Кластерлік бастамаларды ескере отырып, ғылымды қажетсінетін жоғарғы технологиялық өндірістер үшін жоғары кәсіптік білімі бар мамандарға Алматы қаласы мен Алматы облысы экономика салаларының қажеттілігін айқындау  | Алматы қаласының әкіміне ақпарат  | ИСМ, БҒМ, Алматы қаласының, Алматы облысының әкімдері  | 2006 жылғы IV тоқсан  |
 | Бюджеттік емес қаражат есебінен  |
| 1.4.6.  | Алматы қаласының ЖОО-ында халықаралық стандарттарға сәйкес сапа менеджментініңжүйесін кезең-кезеңмен енгізуді қамтамасыз ету  | Алматы қаласының әкіміне ақпарат  | БҒМ  | IV тоқсан, 2006-2007 жылдар  |
 | Бюджеттік емес қаражат есебінен  |
| **1.5. Мәдениет және спорт** |
| 1.5.1.  | "Орталық ғылыми кітапхана" Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын кешенін қайта жаңартуды жүзеге асыру  | Алматы қаласының әкіміне ақпарат  | БҒМ  | I тоқсан, 2007-2008 жылдар  | 2006 ж.- 342
2007 ж.- 500
2008 ж.-1438  | Республикалық бюджет  |
| 1.5.2.  | Кітапханалардың үй-жайларын қайта жаңартуды жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласыныңәкімі  | IV тоқсан, 2007-2008 жылдар  | 2007 ж.- 50
2008 ж.- 50  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 1.5.3.  | Ұлттық-мәдени орталықтармен Қазақстан Республикасы халыктарының ұлттық дәстүрлері мен мәдениетін дамыту және қолдау мәселелері жөніндегі жұмысты жандандыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | Талап етілмейді  |
 |
| 1.5.4.  | "Көшпенділер өркениеті мұражайын" құру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласыныңәкімі  | 2008 жылғы IV тоқсан  | 2008 ж.-150  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 1.5.5.  | Қаланың мемлекеттік ұйымдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарында іс жүргізуге мемлекеттік тілді кеңінен енгізуді қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласыныңәкімі  | 2006 жылғы IV тоқсан  | Талап етілмейді  |
 |
| 1.5.6.  | Жыртқыштарды ұстауға арналған үй-жайлардың, хайуанаттар паркінің аумағын қоршау құрылыстарын қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласыныңәкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | 2006 ж.- 87
2007 ж.- 50
2008 ж.- 69  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 1.5.7.  | "Шаңырақ" ықшам ауданында спорттағы дарынды балаларға арналған республиалық мектеп-интернаттың құрылысын жүзеге асыру  | Алматы қаласының әкіміне ақпарат  | Туризм және спорт министрлігі  | 2007 жылғы IV тоқсан  | 2006 ж.-943  | Республикалық бюджет  |
| 1.5.8.  | 2011 жылғы Азия ойындарын өткізуге дайындықты жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 ж.  | 2006 ж. - 1000  | Республикалық бюджет  |
| 1.5.9.  | Жеке тұрғын үй құрылысы шағын аудандарында дене шынықтыру-сауықтыру кешендерін дамытуды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | 2007 ж.- 6 (ПСД)
2008 ж.- 200  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 1.5.10.  | Орталық стадионды қайта жаңарту мен күрделі жөндеуді жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | 2007 жылғы I тоқсан  | 2006 ж.-175  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 1.5.11.  | Дене тәрбиесі мен спортты дамытудың қалалық бағдарламасын әзірлеу  | Мәслихаттың шешімі  | Алматы қаласының әкімі  | 2006 жылғы II тоқсан  | Талап етілмейді  |
 |
| **2. Өнеркәсіп және энергетикалық кешен** |

|  |
| --- |
| **2.1. Өнеркәсіп** |
| 2.1.1.  | Тамак өнеркәсібінде кластерлік байланыстардың дамуын қамтамасыз ету  | Алматы қаласы мен Алматы облысы әкімдеріқаулыларының жобалары  | Алматы қаласының, Алматы облысының әкімдері, Ауылшаруашылық министрлігі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | Талап етілмейді  |
 |
| 2.1.2.  | Халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесін әзірлейтін және енгізетін кәсіпорындарды ынталандыру жөнінде шаралар қабыллау  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | Талап етілмейді  |
 |
| **2.2. Энергетикалық кешен** |
| 2.2.1.  | Мыналарды қайта жаңартумен кеңейту: N 8 қазандық агрегатын орната отырып ЖЭО-2-ні  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | 2006 ж.- 2000
2007 ж.- 3000
2008 ж.- 4000  | Шаруашылық субъектілерінің қаражаты  |
|
 | ЖЭО-3-ті  |
 |
 |
 | 2007 ж.-1000
2008 ж.- 2000  | Шаруашылық субъектілерінің қаражаты  |
| 2.2.2.  | Мыналардың құрылысын қамтамасыз ету: "Ақ қайың" косымша станциясының  | Қазақстан Республикасы Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | 2006 ж.- 658
2007 ж.- 500
2008 ж.- 500  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | Бұрыннан бар 35 және 6 кВ желілерінің түйіндерін жаңа қосымша станцияға қайта жалғай отырып, "Алмалы" кешенінің аумағы сыртындагы жаңа екі трансформаторлық 35/6 кВ косымша станциясының  |
 |
 |
 | 2006 ж.- 332  | Республикалық бюджет  |
|
 | кабельді ЛЭП 110 кВ-мен Мамыр қосымша станциясының;  |
 |
 |
 | 2007 ж.- 520
2008 ж.- 1880  | Шаруашылық субъектілерінің қаражаты  |
|
 | сорғы станциясымен ЖЭО-1 мен ЖЭО-2 жалғағыш жылу жолдарының  |
 |
 |
 | 2006 ж.-1000
2007 ж.- 2000
2008 ж.- 3000  | Шаруашылық субъектілерінің қаражаты  |
| 2.2.3.  | Мыналарды қайта жаңартуды жүзеге асыру:  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  |
 |
 |
|
 | ЖЭО-2 N 1-6 градиренін  |
 |
 |
 | 2006 ж.- 500
2007 ж.- 500
2008 ж.- 472  | Шаруашылықсубъектілерінің қаражаты  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
 | ЖЭО-3 N 1-4 градиренін  |
 |
 |
 | 2006 ж.- 329
2007 ж.- 387
2008 ж.- 119  | Шаруашылық субъектілерінің қаражаты  |
|
 | ЖЭО-1-ді  |
 |
 |
 | 2007 ж. - 2660
2008 ж. - 1632  | Шаруашылық субъектілерінің қаражаты  |
|
 | Гагарин-Мыңбаев көшелері ауданындағы N7 жылу магистралын  |
 |
 |
 | 2008 ж.- 1234  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | авариялық электр, жылу, су және кәрізі желілерін  |
 |
 |
 | 2006 ж.-500 2007 ж.-500
2008 ж.-500  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | авариялық коммуналдық инженерлік желілерін (иесіз желілер)  |
 |
 |
 | 2006 ж.- 300
2007 ж.-600
2008 ж. - 600  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 2.2.4.  | Жеке тұрғын үй құрылысы аудандарын электрмен жабдықтауды дамыту жөніндегі жұмысты жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж.
- 250 2007 ж.
- 250 2008 ж.
- 250  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 2.2.5.  | Қаланың оңтүстік бөлігін жылумен жабдықтау, оның ішінде "Орбита" қазандығын кеңейту мен қайта жаңарту жөніндегі жұмысты жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2007 жылдар  | 2006 ж.
- 840
2007 ж.
- 1645  | Республикалық бюджет  |
| 2.2.6.  | Алматы қаласын жылумен жабдықтаудың 2020 жылға дейінгі схемасын әзірлеуді аяқтау  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | 2007 жылғы  I тоқсан  | 2006 ж. - 12 (ПСД)  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 2.2.7.  | Мыналардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу: магистралдық жылу желілерін кеңейту  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | 2007 жылғы I тоқсан  | 2006 ж. - 60  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | ЭБЖ-ін қайта жаңарту мен   салу  |
 |
 |
 | 2006 ж.-80  | Алматы қаласының бюджеті  |
| **2.3. Ғылым және инновациалық қызмет** |
| 2.3.1.  | Басым инвестициялық және инновациялық жобаларды, оларды жыл сайын түзете отырып, ілгерілету мен іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу  | Қазақстан Респу бликас ының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі, "Қазына тұрақты даму қоры" АҚ "Қазақстанның даму банкі" АҚ "Инновациялық қор" АҚ  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | Талап етілмейді  |
 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2.  | 2-ші деңгейдегі банктермен басым инновациялық жобаларды ілгерілету мен іске асыру жөніндегі жұмысты жандандыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | Талап етілмейді  |
 |
| 2.3.3.    | Инновациялык өнімдерді ілгерілету мен коммерцияландыру үшін олардың дерекқорын қалыптастыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | 2006 жылғы ІІІ тоқсан  | Талап етілмейді  |
 |
| **3. Шағын және орта бизнес** |
| 3.1.  | Ақпараттық-маркетингтік орталық құру мен дамыту жөніндегі шараларды қабылдау  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | 2008 жылғы IV тоқсан  | 2008 ж. - 150  | Шаруашылық субъектілерінің қаражаты  |
| 3.2.  | Жаңа енгізілімдерге, оның ішінде венчурлық бизнеске жедел ден қоятын икемді, ұтқыр технологияларға және өндірістерге бағдарланған шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі шараларды қабылдау  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж. - 50
2007 ж. - 50
2008 ж. - 50  | Шаруашылық субъектілерінің қаражаты, гранттар  |
| 3.3.  | "Үздік әлеуметтік жауапкершілігі мол кәсіпкер" конкурсының өткізілуін қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | Талап етілмейді  |
 |
| 3.4.  | Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне кредиттерді кепілдендіру жүйесін дамытуды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі, "Шағын кәсіпкерлікті дамыту коры" АҚ  | 2007 жылғы I тоқсан  | Талап етілмейді  |
 |
| **4. Туризм** |
| 4.1.  | Алматы қаласының туризмін дамытудың 2004 -2010 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыруды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж. - 15
2007 ж. - 16
2008 ж. - 18  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 4.2.  | "Туризм" пилоттық кластерің кұру мен дамыту жөніндегі жоспардың орындалуын қамтамасыз етуге қатысу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | ТСМ, Алматы қаласының және Алматы облысының әкімдері   | 2006 жылғы IV тоқсан  | Талап етілмейді  |
 |
| 4.3.  | Алматы қаласында "Саяхат және туризм" Халықаралық Қазакстандық КІТҒ көрмесін өткізу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | II тоқсан, 2007 - 2008 жылдар  | 2007 ж. - 1
2008 ж. - 2  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 4.4.  | Қалада және оның төңірегінде тәулік бойғы режімде жұмыс істейтін туристтерге көмек ретінде "Жедел байланыс" телефон ақпараттық қызметін құру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | 2006 ж. - 1
2007 ж. - 2
2008 ж. - 2  | Алматы қаласының бюджеті  |

|  |
| --- |
| **5. Қала құрылысы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы** |
| **5.1. Қала құрылысы және қаланы көркейту** |
| 5.1.1.  | Геологиялық және экологиялық талаптарды ескере отырып, Алматы қаласының аумағында қала құрылыс қызметін регламенттеудің, қала шекарасын кеңейтудің нормативтік-құқықтық базасын әзірлеу  | Алматы қаласы мен Алматы облысы мәслихаттарының шешімі  | Алматы қаласының, Алматы облысының әкімдері  | 2006 жылғы IV токсан  | Жергілікті      бюждет қаражат шегінде  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 5.1.2.  | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетімен жерді уақытша өтеулі пайдалануға жасалған шарттар туралы және лицензиялық қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыруға берілген лицензиялар туралы электрондық ақпаратпен алмасуды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы каласының әкімі  | 2007 жылғы I тоқсан  | Талап етілмейді  |
 |
| 5.1.3.  | Салық төлеушілер бойынша бірегей банк құру және жер кадастрімен модем байланысын орнату  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | 2007 жылғы I тоқсан  | Жергілікті  бюждет қаражат шегінде  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 5.1.4.  | Мыналардың құрылысын жүзеге асыру:  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  |
 |
 |
|
 | Саин көшесі - Райымбек даңғылы қиылысында айналма көлік жолының  |
 |
 |
 | 2006ж.- 232  | Республикалық бюджет  |
|
 | Рысқұлов - Сейфуллин даңғылдары мен Жансүгіров көшесінің қиылысында айналма көлік жолының  |
 |
 |
 | 2006 ж.-4510
2007 ж.-1112  | Республикалық бюджет  |
|
 | Рысқұлов даңғылы мен Бөкейханов көшесі қиылысында айналма көлік жолының  |
 |
 |
 | 2006 ж.-3000 2007 ж.-1513  | Республикалық бюджет  |
|
 | Рысқұлов даңғылы мен Кудерин көшесі қиылысында айналма көлік жолының  |
 |
 |
 | 2006 ж.-3000 2007 ж.-1482  | Республикалық бюджет  |
|
 | Саин - Шаляпин көшелерінің қиылысында айналма көлік жолының  |
 |
 |
 | 2008 ж.-3000  | Республикалық бюджет  |
|
 | Райымбек даңғылы мен Пушкин - Сүйінбай көшелерінің қиылысында айналма көлік жолының  |
 |
 |
 | 2008 ж.-4000  | Республикалық бюджет  |
|
 | Сәтбаев - Жандосов - Абай көшелерінің қиылысында айналма көлік жолының  |
 |
 |
 | 2008 ж.-3800  | Республикалық бюджет  |
|
 | Фурманов көшесі - Әл-Фараби даңғылының қиылысында айналма көлік жолының  |
 |
 |
 | 2007 ж.-3500 2008 ж.-2000  | Алматы қаласының бюджеті  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
 | Мақатаев көшесінен Райымбек даңғылына дейін Мұқанов көшесінің  |
 |
 |
 | 2007ж.-1353  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | Достық даңғылынан Луганский көшесіне дейін Жолдасбеков көшесінің  |
 |
 |
 | 2007 ж.-523  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | Яссауи көшесінен Әуезов көшесіне дейін ("Қалкаман" шағын ауданы) Төле би көшесінің  |
 |
 |
 | 2008 ж.-500  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | Гоголь көшесінен Райымбек даңғылына дейін Әуезов көшесінің  |
 |
 |
 | 2008 ж.-3000  | Алматы қаласының бюджеті  |
|
 | Жолдасбеков көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін Меңдіқұлов бульварының  |
 |
 |
 | 2008 ж.-500  | Алматы каласының бюджеті  |
|
 | Шағын құрылыстар ықшам аудандардағы автомобиль жолдарының  |
 |
 |
 | 2006ж.-441(р.б.)
2006ж.-112(ж.б.)
2007 ж.- 450 (ж.б.)
2008 ж.- 700 (ж.б.)  | Республикалық бюджет,Алматы қаласының бюджеті  |
| 5.1.5.  | Қала аумағы бойынша қала құрылысы регламенттерін, құрылыс салу ережелерін және жерге әртараптандырылған салық салудың шамасын белгілеу үшін Алматы қаласының аумағын функционалдық аймақтарға бөлудің жоспарын әзірлеуді қамтамасыз ету  | Мәслихаттың шешімі  | Алматы қаласының әкімі  | 2007 жылғы II тоқсан  | Жергілікті         бюждет қаражаты шегінде  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 5.1.6.  | Мектепке дейінгі балалар мекемелерінің аулалары аумақтарын көркейту жөніндегі қалалық бағдарламаны әзірлеу  | Мәслихаттың шешімі  | Алматы қаласының әкімі  | 2006 жылғы IV тоқсан  |
 | Бюджеттен тыс қаражат есебінен  |
| 5. 1.7  | "Алматы қаласы табиғи аймағының аумағын жоспарлау мен қала құрылысы жағынан реттеудің кешенді схемасын" іске асыру жөніндегі кала құрылысы іс-шараларын әзірлеу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | 2006 жылғы IV тоқсан  |
 |
 |
| 5.1.8.  | Мұрағат ғимаратын салуды жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж. - 25
(ПСД)
2007 ж. - 300
2008 ж.- 300  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 5.1.9.  | Үлкен Алматы айналма автомобиль жолының (ҮАААЖ) жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеуді жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының және Алматы облысының әкімдері  | 2008 жылғы IV тоқсан  | 2006 ж. - 150 ж.б (ПСД)
2007 ж.  - 1224 қаржыландырудың басқада көздері  | Алматы қаласының бюджеті, қаржыландырудың басқада көздері  |
| 5.1.10.  | Үлкен Алматы айналма автомобиль жолының (ҮАААЖ) құрылысын жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының және Алматы облысының әкімдері  | 2008 жылғы IV тоқсан  | 2008 ж. - 2000  | қаржыландырудың басқа да көздері  |
| 5.1.11.  | Бірқатар көшелердің қиылысында екі деңгейдегі жол өтпелерін жобалауды және салуды жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж. - 338 (ж.б.ПИР)
2007 ж. -600 (ж.б.ПИР)
2008 ж. - 3000 (р.б.)
2008 ж. - 700 (ж.б.)  | Республикалық бюдже т, Алматы қаласының бюджеті  |
| 5.1.12.  | Жолдарды күрделі жөндеуді қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006ж. - 1700
2007 ж. - 2500
2008 ж. - 2500  | Алматы қаласының бюджеті  |
| **5.2. Тіршілік ету ортасы** |
| 5.2.1.  | Мыналарды республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру мүмкіндігін қарастыру:  | Қазақстан Республикасы Үкіметіне Алматы қаласы әкімінің ұсынысы  | Алматы қаласының әкімі, ТЖМ  | 2006 жылғы IV тоқсан  |
 |
 |
|
 | Беделбай және Батарейка өзендерінде қорғаныс құрылысының каскадтарын салу  |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Кіші Алматы өзені қойнауында көшкінге қарсы қорғаныс құрылысын салу  |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Медеу мұз айдыны, Көктөбе, Каменка үстірті ауданында тау көшкініне қарсы іс-шаралар жүргізу  |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Есентай, Бұталы, Кімасар, Қарғалы, Кіші Алматы өзендерінің арналарын тұрақтандыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5.2.2.  | Сейсмикалық жағынан қауіпті тұрғын үй қорын қайта жаңартуды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2007-2008 жылдар  | 2008 ж. - 500  | Республикалық бюджет  |
| 5.2.3.  | Денсаулық сақтау объектілерінің сейсмикалық жағынан күшейтілуін қамтамасыз ету  | Денсаулық сақтау министрлігіне ақпарат  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж. 1000
2007 ж. - 500
2008 -
1000  | Республикалық бюджет  |
| 5.2.4.  | Білім беру объектілерінің сейсмикалық жағынан күшейтілуін қамтамасыз ету  | Білім және ғылым министрлігіне ақпарат  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж. 1000
2007 ж. - 500
2008 -
1000  | Республикалық бюджет  |
| 5.2.5.  | Сейсмобиостационарлар құру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының және Алматы облысының әкімдері  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2007 ж. - 10
2008 ж. - 20  | Алматы қаласының бюджеті  |
| **5.3. Тұрғын үй қорының жай-күйі** |
| 5.3.1.  | Халықтың әлеуметтік қорғалатын топтары үшін тұрғын үй салу мен сатып алуды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж.- 363
2007 ж. -
363
2008 ж. -
363
  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 5.3.2.  | Апатты жағдайдағы ескі үйлерді бұзудың қалалық бағдарламасын іске асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2007-2008 жылдар  | 2007 ж. -
480
2008 ж. -
360  | Алматы қаласының бюджеті  |
| **5.4. Газбен жабдықтау** |
| 5.4.1.  | "Орбита" қазандығына газ жеткізетін құбыр салуды жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | 2008 жылғы IV тоқсан  | 2008 ж. - 800  | Республикалық бюджет  |
| 5.4.2.  | Жеке меншік тұрғын үй құрылысы аудандарын газбен жабдықтауды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2007-2008 жылдар  | 2006 ж.- 35
2007 ж. -
50
2008 ж. -
50  | Алматы қаласының бюджеті  |
| **5.5. Сумен жабдықтау және су беру** |
| 5.5.1.  | Жеке меншік тұрғын үй құрылысы аудандарында
су құбыры, кәріз желілерін салуды және қайта жаңартуды жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж.- 200
2007 ж. -
330
2008 ж. -
330  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 5.5.2.  | Кәріздік тазалау құрылыстарының казіргі технологиялық схемаларын жаңғыртуды жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2007-2008 жылдар  | 2006 ж. -18 (ПСД)
2007 ж. - 275
2008 ж. - 293  | Алматы қаласының бюджеті  |
| **6. Көлік-коммуникациялық кешені** |
| **6.1. Көлік** |
| 6.1.1.  | Қазіргі заманғы трамвай жүйесін салуды жүзеге асыру  | Пилоттық жоба  | Алматы қаласының әкімі, "Көлік" ҒЗИ  | IV тоқсан, 2007-2008 жылдар  | 2008 ж. - 2000  | Басқа да қаржыландыру көздері  |
| 6.1.2.  | Метрополитеннің бірінші кезегінің құрылысын жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж.- 8000
2007 ж. -
20000
2008 ж. -
23597  | Республикалық бюджет  |
| 6.1.3.  | Метрополитеннің құрылысы үшін тау-кен өту жабдықтарын сатып алуды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Көлік және коммуникация министрлігі  | 2006 жылғы IV тоқсан  | 2006 ж. - 2500  | Республикалық бюджет  |
| 6.1.4.  | Электр көліктерін сатып алуды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | 2006 жылғы IV тоқсан  | 2006 ж.- 450
2007 ж. -
389
2008 ж. -
400  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 6.1.5.  | Жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесін дамытуды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж.- 150
2007 ж. -
250
2008 ж. -
280  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 6.1.6  | Троллейбус, трамвай желілерін, жолдар мен қосымша станцияларын салу мен қайта жаңартуды жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2007-2008 жылдар  | 2007 ж. - 500
2008 ж. - 800  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 6.1.7.  | Қоғамдық көліктің соңғы диспетчерлік пункттерін (терминалдарын) салуды жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж.- 45 (ПСД)
2007 ж. - 1045
2008 ж.
1045    | Алматы қаласының бюджеті  |
| **6.2. Байланыс** |
| 6.2.1.  | Ұқсас станцияларды қазіргі заманғы электронды станцияларға толық ауыстыруды, сондай-ақ сенімділігі жоғары станцияаралық цифрлық байланыс жүйесіне көшуді жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж.- 1000
2007 ж. - 1500
2008 ж.
1500    | "Қазақтелком" АҚ   |
| 6.2.2.  | Қаланың шеткері аудандарын: "Құрылысшы", "Шаңырақ", "Қалқаман", Киров атындығы, "Таулы Қырат", "Көктөбе", "Ақбұлақ", "Қарғалы", "Көкқайнар", "Еңбекші", "Қазақфильм", "Ұлжан", "Думан", "Атырау", "Дархан" кенттері мен шағын аудандарын тендерлік негізде телефон байланысымен қамтамасыз ету    | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж.- 1000
2007 ж. - 1000
2008 ж.
1000    | Шаруашылық субъектелерінің қаражаты    |
| **7. Инвестициялық ахуал** |
| **7.1. Инвестициялық қызмет** |
| 7.1.1.  | Қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының басым жобаларын іске асыруға тікелей инвестицияларды тартуды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  |   IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | Талап етілмейді  |
 |
| 7.1.2.  | Ақпараттық бизнес орталықтары желілерін дамытуды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  |   IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | Талап етілмейді  |
 |
| **7.2. Қаржы құралдары мен технологиялары** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1.  | Алматы қаласында халықаралық (өңірлік) қаржы орталығын құруды қамтамасыз ету  | Алматы қаласының әкіміне ақпарат  | Қазақстан Республикасы Өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі, Алматы қаласының әкімдігі, Қаржымині, Әділетмині, ҚР ҰБ  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | 2006 ж.-1400 2007 ж.-1500 2008 ж.-1600  | Республикалық бюджет  |
| 7.2.2.  | Қаржы лизингі тетіктерін пайдалану арқылы кәсіпорындардың негізгі өндірістік қорларын жаңарту бағдарламасын әзірлеу  | Пилоттық жоба, Мәслихаттың шешімі  | Алматы қаласының әкімі, "Қазақстандық инвестицияға жәрдемдесу орталығы" ЖШС  | 2007 жылғы IV тоқсан  | Талап етілмейді  |
 |
| 7.2.3.  | Қаржылық және жедел лизинг тетіктерін пайдалану арқылы тұрғын емес қорды коммерциялық салуды және объектілерді пайдалануға беруді қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасы Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі, "Қазақстандық инвестицияға жәрдемдесу орталығы" ЖШС  | 2007 жылғы IV тоқсан  | Талап етілмейді  |
 |
| 7.2.4.  | Қалалық жобаларға қосымша инвестициялар тарту үшін мемлекеттік активтерді пайдалану тетігін әзірлеу  | Мәслихаттың шешімі  | Алматы қаласының әкімі, "Қазакстандық инвестицияға жәрдемдесу орталығы" ЖШС  | 2007 жылғы I тоқсан  | Талап етілмейді  |
 |
| 7.2.5.  | Қалалық жобаларға тікелей инвестицияларды тарту мәселелері бойынша өңірлік іс-шаралар жүргізуді, халықаралық ұйымдардың өкілдерімен бірлесіп семинарлар, дөңгелек үстелдер, конференциялар, тұсау кесерлік-көрме іс-шараларын өткізуді қамтамасыз ету  |
 | Алматы қаласының әкімі, "Қазақстандық инвестицияға жәрдемдесу орталығы" ЖШС  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  |
 | Бюджеттік емес қаражат есебінен  |
| **8. Сауда** |
| 8.1.  | Қала базарларын оңтайландыруды жүргізу  | Қазақстан Республикасы Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | Талап етілмейді  |
 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.    | Халыққа сауда қызметін көрсетудің сапасын        арттыру мақсатында супермаркеттер желісін дамытуды қамтамасыз ету  | Қазақс тан     Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | 2006 ж. - 500
2007 ж. - 500
2008 ж. - 500  | Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаражаты  |
|
 | **9. Салықтар және бюджет**  |
| 9.1.  | Жаппай жеке тұрғын үй құрылысын салу аудандарында жер учаскелерін тиімді пайдалану және тұрғын үй мен тұрғын үйге жатпайтын құрылыстарды ресімдеуді реттеу мақсатында Алматы қаласы жерінің ақпараттық базасын құру  | ҚазақстанРеспубликасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | 2006 жылғы IV тоқсан  | Жергілікті  бюждет қаражат шегінде  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 9.2.  | Қаржы ресурстарының қозғалысы туралы қаржы есептері мен ақпаратты БАҚ-та және Веб-сайтте жариялау арқылы бюджеттік қаржыландырудың ашықтығы мен мөлдірлігін қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | Талап етілмейді  |
 |
| 9.3.  | Алматы қаласы заңды тұлғаларының 70%-ын салық есебін электрондық түрде беруге тартуды қамтамасыз ету  | ҚазақстанРеспубликасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | 2008 жылғы I тоқсан  | Талап етілмейді  |
 |
| 9.4.  | Қаланың барлық салық коммитеттерінде ақпараттарды қабылдау мен өңдеу орталықтарының жұмыс істеуіне қалыпты жағдай жасау жөнінде шаралар қабылдау  | ҚазақстанРеспубликасының Үкіметіне есеп  | Алматы каласының әкімі  | IV тоқсан, 2007-2008 жылдар  | Талап етілмейді  |
 |
| **10. Мемлекеттік активтерді басқару** |
| 10.1.  | Коммуналдық меншіктегі үй-жайларды мүліктік
жалға беру бойынша жалға беру ақысының
мөлшерін айқындауды жетілдіру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | 2006 жылғы IV тоқсан  | Талап етілмейді  |
 |
| 10.2.  | Қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақты ұдайы өндірісінің негізі ретінде мемлекеттік меншіктің ролін арттыру мақсатында ағымдағы және перспективалық мүмкіндіктерін ескере отырып, коммуналдық меншік объектілерін жіктеуді жүргізу  | ҚазақстанРеспубликасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | 2007 жылғы II тоқсан  | Талап етілмейді  |
 |
| 10.3.  | Акцияларының пакеттері коммуналдық меншіктегі коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындар мен акционерлік қоғамдардың әкімшілік шығыстарын оңтайландыруды жүргізу  | ҚазақстанРеспубликасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | Талап етілмейді  |
 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4.  | Бір жылдан астам уақыт өз мақсатында пайдаланылмаған коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің объектілерін шағын кәсіпкерлік субъектілеріне кейіннен өтеусіз меншікке беру құқығымен мүліктік жалға (жалға беруге) немесе сенімді басқаруға бір жыл мерзімге беруді жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы каласының әкімі  | IV токсан, 2006 - 2008 жылдар  | Талап етілмейді  |
 |
| **11. Қоршаған ортаны қорғау** |
| 11.1.  | Өнеркәсіптік уытты қалдықтарды көметін жаңа полигон салуды жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | 2006ж.-10(ПСД) 2007 ж.-22 (ПСД)
2008 ж.- 600  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 11.2.  | Дендропарк салуды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006-2008 жылдар  | 2006 ж.-250
2007 ж.-500
2008 ж.-500  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 11.3.  | Тұрмыстық қатты қалдықтарды көметін Қарасай полигонын қайта жаңартуды жүргізу  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | 2007 жылғы IV тоқсан  | 2007 ж.-18  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 11.4.  | Испаниялық "Имабе Иберика" компаниясының технологиясы бойынша қатты тұрмыстық қалдықтарды сорттау мен тайлау жөніндегі зауыт салуды жүзеге асыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2007 жылдар  | 2006 ж.-1500 2007 ж.-2400  | Шаруашылық субъектілерінің қаражаты  |
| **12. Қаланы дамытудың бейнелік көрінісі** |
| 12.1.  | Азаматтық қоғамды дамытудың өзекті мәселелері бойынша үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен "дөңгелек үстелдер" ұйымдастыру  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  |
 | Бюджеттік емес қаражат есебінен  |
| 12.2.  | Алматы қаласының бірыңғай ақпараттық кеңістігін құруды қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы каласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | 2006 ж. - 106
2007 ж. - 150
2008 ж. - 150  | Алматы қаласының бюджеті  |
| 12.3.  | Республикалық және шетелдік ақпараттық басылымдарда, Алматы қаласы әкімдігінің сайтында мегаполиске халықаралық маңызы бар қаржылық, іскерлік, сауда, мәдени және инновациялық орталық функцияларын беру туралы мақалалар және ақпараттар сериясын жариялауды ұйымдастыру  | Қазакстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан,2006-2008 жылдар  | Талап етілмейді  |
 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4.  | "Электрондық портал МАГ" ақпараттық жоба шеңберінде Алматы қаласы шаруашылық субъектілерінің баска өңірлердің кәсіпорындарымен ақпараттық өзара іс-қимылын қамтамасыз ету  | Қазақстан Республикасының Үкіметіне есеп  | Алматы қаласының әкімі  | IV тоқсан, 2006 - 2008 жылдар  | Талап етілмейді  |
 |
|
 | Бюджет ресурстарына қажеттілік: республикалық  |
 |
 |
 | 2006 ж. - 28540
2007 ж.- 28752
2008 ж. - 47127  |
 |
|
 | жергілікті бюджет  |
 |
 |
 | 2006 ж.- 6809
2007 ж. - 17795
2008 ж. - 21976  |
 |
|
 | Жиыны:  |
 |
 |
 | 2006 ж. - 35349
2007 ж. - 46547
2008 ж. - 69103  |
 |

          Ескертпе: Республикалық бюджеттен бөлінетін шығыстардың жыл сайынғы мөлшері тиісті қаржы жылына арналған "Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес нақтыланатын болады.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК