

**Халықаралық талаптарға сәйкес агроөнеркәсіптік кешен өнімі қауіпсіздігінің тәуекелін бағалау және сапасын бақылау жүйесін қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 қыркүйектегі N 828 Қаулысы

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысымен бекітілген Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарының 255-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ** :

      1. Қоса беріліп отырған Халықаралық талаптарға сәйкес агроөнеркәсіптік кешен өнімі қауіпсіздігінің тәуекелін бағалау және сапасын бақылау жүйесін қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - жоспар) бекітілсін.

      2. Жоспарды орындау жөніндегі жұмыстарды үйлестіру және осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне жүктелсін.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

                                             Қазақстан Республикасы   
                                                  Үкіметінің   
                                          2007 жылғы 24 қыркүйектегі   
                                               N 828 қаулысымен   
                                                   бекітілген

**Халықаралық талаптарға сәйкес агроөнеркәсіптік кешен**   
**өнімі қауіпсіздігінің тәуекелін бағалау және сапасын**   
**бақылау жүйесін қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/**  **с**  **N** | **Іс-шаралар** | **Аяқталу**  **нысаны** | **Жауап-**  **ты**  **орын-**  **даушы-**  **лар** | **Орын-**  **далу**  **мер-**  **зімі** | **Бол-**  **жамды**  **шығыс-**  **тар**  **(мың**  **тең-**  **ге)\*** | **Қаржы-**  **лан-**  **дыру**  **көз-**  **дері** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Ветеринариялық   зертханалар   объектілерін   дамыту | Қазақ-   стан   Респу-   блика-   сының   Үкіме-   тіне   есеп | АШМ | 2008-   2010   жыл-   дардың   4-тоқ-   саны | 2008   жыл -   4 000   000,0   2009   жыл -   8 457 352,0   2010   жыл -   3 125   948,0 | Респу-   блика-   лық   бюджет |
| 2 | Агроөнеркә-   сіптік кешен   өнімі қауіп-   сіздігінің   тәуекелін   бағалау   жүйесін   әзірлеу | Әдісте-   мелік   ұсыным-   дар | АШМ,   ДСМ,   "Қаз-   Агро   Инно-   вация"   АҚ   (келі-   сім   бойын-   ша) | 2009   жылдың   4-тоқ-   саны | 2009   жыл -   22 000,0 | Респу-   блика-   лық   бюджет |
| 3 | Халықаралық   стандарттарды   енгізу   мәселелері   бойынша   агроөнеркә-   сіптік кешен   субъектілері   үшін оқыту   семинарларын   ұйымдастыру   және өткізу | Қазақ-   стан   Респу-   блика-   сының   Үкіме-   тіне   есеп | АШМ,   ИСМ,   "Қаз-   Агро   Инно-   вация"   АҚ   (келі-   сім   бойын-   ша) | 2008-   2010   жыл-   дардың   4-тоқ-   саны | Талап   етіл-   мейді |  |
| 4 | Мемлекеттік   ветеринариялық   инспекторларды   ХАССП (НАССР)   қағидаларына   оқыту | Қазақ-   стан   Респу-   блика-   сының   Үкіме-   тіне   ақпарат | АШМ | 2009-   2010   жыл-   дардың   4-тоқ-   саны | 2009   жыл -   9 400,0   2010   жыл -   9 400,0 | Респу-   блика-   лық   бюджет |
| 5 | Мемлекеттік   өсімдіктер   карантині   жөніндегі   инспекторларды   ХАССП (НАССР)   қағидаларына   оқыту | Қазақ-   стан   Респу-   блика-   сының   Үкіме-   тіне   есеп | АШМ | 2009-   2010   жыл-   дардың   4-тоқ-   саны | 2009   жыл -   8 600,0   2010   жыл -   8 600,0 | Респу-   блика-   лық   бюджет |
| 6 | ХАССП (НАССР)   стандарттарын   енгізген   агроөнөркә-   сіптік кешен   субъектіле-   рінің   мониторингі | Қазақ-   стан   Респу-   блика-   сының   Үкіме-   тіне   ақпарат | АШМ | Жыл   сайын   жарты   жылдық   бойын-   ша | Талап   етіл-   мейді |  |
|  |  |  |  |  | **Барлығы: -**  **15 641 300,0**  **2008 жыл -**  **4 000 000,0**  **2009 жыл -**  **8 497 352,0**  **2010 жыл -**  **3 143 948,0** |

**Ескертпе** :   
      \* тиісті жылға арналған республикалық бюджет шеңберінде нақтыланатын болады   
**Аббревиатуралардың толық жазылуы** :   
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі   
      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі   
      АҚ - Акционерлік қоғам   
      ХАССП (НАССР) - Тәуекелдер мен шекті бақылау нүктелерін талдау

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК