

**Экономиканың басым шикізат емес салаларында "серпінді" және инфрақұрылымдық инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі бас жоспарды бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 қаңтардағы N 81 Қаулысы

      Қазақстан Республикасы экономикасының орнықты өсуі және оны әртараптандыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ** :

      1. Қоса беріліп отырған Экономиканың басым шикізат емес салаларында "серпінді" және инфрақұрылымдық инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі бас жоспар (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Мемлекеттік органдар мен ұйымдар, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері:   
      1) Жоспардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;   
      2) жарты жылдың және жылдың қорытындылары бойынша 5 қаңтарға және 5 шілдеге Жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіне ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі жылына екі рет 15 қаңтарға және 15 шілдеге Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

                                         Қазақстан Республикасы   
                                               Үкіметінің   
                                       2008 жылғы 31 қаңтардағы   
                                            N 81 қаулысымен   
                                                бекітілген

**Экономиканың басым шикізат емес салаларында "серпінді"**   
**және инфрақұрылымдық инвестициялық жобаларды**   
**іске асыру жөніндегі бас жоспар**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **р/с** | **Атауы** | **Серпінді**  **жобаларды іске асы-**  **ру жөнін-**  **дегі іс-**  **шаралар**  **және**  **орындау**  **мерзімі** | **Ұсыныл-**  **ған жо-**  **баны мемле-**  **кеттік**  **орган-**  **дар**  **мен ұй-**  **ымдарға**  **бекіту** | **Жобаның жалпы құны (млн. АҚШ дол-**  **лары)** | **Қаржы-**  **ландыру**  **көздері** | **Аяқ-**  **талу**  **ныса-**  **ны** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жылына фер-   рохромды   1,2 млн. тоннаға   дейін, ұсақ   концентратты   700 мың тон-   наға дейін,   700 мың тон-   на шекемтас-   тарды, 150   мың тонна   брикеттерді,   150 мың тон-   на хромдық   және 80 мың   тонна марга-   нецті бри-   кеттерді,   200 мың тон-   на жоғары   көміртекті   феррохромды   шығаруды ұл-   ғайту | Іске асыру   мерзімі - 2007-2012   жылдар   пайдалану-   ға беру   - 2011   жыл жоба-   лық қуаты-   на шығу -   2012 жыл | ИСМ, Ақтөбе облысы-   ның   әкімдігі | 285 | Жобаны іске ас-   ыратын ұйымның қарыз және меншікті қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 2 | Павлодар хи-   мия зауыты   базасында жылына қуаты   30 мың тонна   каустикалық   сода, 16,7   мың тонна   хлор (сұй-   ық), 24,9   мың тонна   тұзды қышқы-   лды хлор сілтілі   өндірісін   салу | Іске асыру   мерзімі -   2007-2011 жылдар пайдалану-   ға берудің   1-кезеңі -   2009 жыл   пайдалану-   ға берудің   2-кезеңі   - 2010 жыл   пайдалану-   ға берудің   3-кезеңі -   2011 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2011 жыл | ИСМ, Павлодар облысы-   ның   әкімдігі | 108,3 | Жобаны іске ас-   ыратын   ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға беру актісі |
| 3 | Қуаты жылына   250 мың тон-   на құбыр,   700 мың тон-   на болатты   арматура, 50   мың тонна болатты   қалыптасқан   шарлар шыға-   ратын Павло-   дар құбыр   прокат зауы-   тын салу | Іске асыру   мерзімі -   2007-2009   жылдар пайдалану-   ға берудің   1-кезеңі -   2008 жыл   пайда-   лануға бе-   рудің   2-кезеңі -   2009 жыл   жобалық   қуатына шығу - 2009 жыл | ИСМ,   Павлодар   облысы-   ның   әкімдігі | 800 | Жобаны   іске ас-   ыратын   ұйымның   қарыз және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға беру актісі |
| 4 | "Алайғыр" қорғасын-кү-   міс кен ор-   нының база-   сында байыту   фабрикасы   мен қара   қорғасын   өндірісін   сала отырып,   металлургия   өндірісін   құру және   қуаты 2008   жылы 1,2 млн. дана,   2010 жылы 3   млн. дана   қорғасынды   аккумулятор-   лық батарея-   ларды шығару   жөніндегі   өндірісті   ұйымдастыру | Іске асыру   мерзімі -   2008-2010 жылдар пайдалану-   ға беру   - 2009 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2010 жыл | ИСМ, Оң-   түстік   Қазақс-   тан об-   лысының   әкімдігі | 100 | Жобаны іске ас-   ыратын   ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 5 | Павлодар об-   лысында қуа-   ты жылына   бастапқы   алюминийдің   250 мың тон-   насын өнді-   ретін бас-   тапқы алюми-   ний өндірісі   жөніндегі   электролизді зауыт салу | Іске асыру   мерзімі -   2005-2010 жылдар пайдалану-   ға берудің   1-кезеңі -   2007 жыл   пайдалану-   ға берудің   2-кезеңі -   2009 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2010 жыл | ИСМ, Павлодар   облысы-   ның әкімдігі | 864,5 | Жобаны іске ас-   ыратын   ұйымның   қарыз және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 6 | Қуаты жылына   2,16 млн.   тонна табақ-   тық және   сорттық про-   кат шығару   жөніндегі "ССКӨБ" АҚ-   та металлур-   гиялық зауыт   салу | Іске асыру   мерзімі -   2011-2013   жылдар пайдалану-   ға беру -   2013 жыл жобалық   қуатына   шығу -   2013 жыл | ИСМ,   Қостанай   облысын-   ың әкім-   дігі қа-   ражаты | 350 | Жобаны   іске ас-   ыратын   ұйымның   қарыз   және   меншікті | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 7 | Жылына қуаты   2,4 млн. тонна метал-   данған өнім   шығаратын   "ССКӨБ" АҚ-   та темірді   тікелей қал-   пына келтіру   жөніндегі   өндіріс құру | Іске асыру   мерзімі -   2009-2012 жылдар пайдалану-   ға беру -   2012 жыл   жобалық   қуатына   шығу - 2012 жыл | ИСМ, Қостанай облысын-   ың әкім-   дігі | 470 | Жобаны іске асыратын ұйымның қарыз және меншікті қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 8 | Қуаты жылына   50-65 млн.   тонна мыс рудасын өн-   діретін Ақ-   тоғай тау-   кен байыту   комбинатын   салу | Іске асыру   мерзімі -   2010-2016   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2015 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2016 жыл | ИСМ,   Шығыс Қазақс-   тан об-   лысының   әкімдігі | 1500 | Жобаны іске асыратын ұйымның қарыз және меншікті қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 9 | Қуаты жылына   4 млн. дана   Астана қала-   сында "А"   қаласының   шиналарын   шығару жөн-   інде жаңа   зауыт салу | Іске асыру   мерзімі -   2008-2011   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2011 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2011 жыл | ИСМ, Астана қаласын-   ың әкім-   дігі | 256 | Жобаны іске асыратын ұйымның қарыз және меншікті қаражаты | Пайдалануға беру актісі |
| 10 | Қуаты жылына   200-250 мың   тонна тура   тігісті бо-   лат құбырлар   (коррозияға   қарсы оқшау-   ланған) өн-   дірісін құру | Іске асыру   мерзімі -   2008-2010   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2010 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2010 жыл | ИСМ, Қараған-   ды облы-   сының   әкімдігі | 148 | Жобаны іске асыратын ұйымның қарыз және меншікті қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 11 | Локомотив-   терді құрас-   тыру жөнінде   зауыт салу   (Астана   қаласы) | Іске асыру   мерзімі -   2007-2009   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2009 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2009 жыл | ИСМ, Астана қаласы-   ның   әкімдігі | 78 | Жобаны іске асыратын ұйымның қарыз және меншікті қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 12 | Қуаты 140 мың тонна ферроникель өндірісін   ұйымдастыру,   сондай-ақ   жоғары сапа-   лы болат өн-   дірісін ұй-   ымдастыру | Іске асыру   мерзімі -   2008-2011   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2010 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2011 жыл | ИСМ, Қостанайоблысы-   ның   әкімдігі | 600 | Жобаны іске асыратын ұйымның қарыз және меншікті қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 13 | Ферроқорытпа өнімінің өн-   дірісін ұй-   ымдастыру,   болат балқы-   ту, электро-   кальцийлен-   дірілген ан-   трацит, ка-   тодтық блок-   тар мен ано-   дтық масса-   лар өндірі-   сін ұйымдас-   тыру | Іске асыру   мерзімі -   2006-2009   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2009 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2009 жыл | ИСМ, Жамбыл   облысы-   ның   әкімдігі | 127,8 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 14 | Жылына қуаты   80 мың тонна   катод мысын   өндіретін   мыс балқыта-   тын және   электролиз   зауыттарын   салу | Іске асыру   мерзімі -   2006-2009   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2009 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2009 жыл | ИСМ, Шығыс   Қазақс-   тан об-   лысының   әкімдігі | 270 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 15 | Қуаты 400 мың тонна   кальцийлен-   дірілген со-   да өндірісін   ұйымдастыру | Іске асыру   мерзімі -   2008-2011   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2011 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2011 жыл | ИСМ, Павлодар облысы-   ның   әкімдігі | 275 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 16 | Астана қала-   сында авто-   мобильдерді   шығару жө-   нінде зауыт   салу | Іске асыру   мерзімі -   2008-2010   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2010 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2010 жыл | Астана қаласы-   ның   әкімдігі | 110 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 17 | "А" класын-   дағы көлік-   логистикалық   орталығын   салу | Іске асыру   мерзімі -   2008-2010   жылдар пайдалану-   ға берудің   1-кезеңі   - 2008 жыл   пайдалану-   ға берудің   2-кезеңі - 2010 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2010 жыл | Астана қаласы-   ның   әкімдігі | 100 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 18 | Шалқия кен   орнында қуа-   ты 4 млн.   тонна сирек   металдарды   ала отырып   қорғасын-мы-   рыш концен-   траттарын   өндіру | Іске асыру   мерзімі -   2008-2011   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2011 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2011 жыл | ИСМ, Қызылор-   да облы-   сының   әкімдігі | 500 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 19 | Қуаты 300 МВт Мойнақ су электр станциясын салу | Іске асыру   мерзімі -   2008-2011   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2011 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2011 жыл | "Самұ-   рық" МХ   (келісім   бойынша)   ЭМРМ,   Алматы   облысы-   ның әкімдігі | 402,8 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 20 | Атырау облы-   сында қуаты   жылына 800   мың тонна   полиэтилен   және 400 мың   тонна полип-   ропилен өн-   діретін бір-   інші интег-   рацияланған   мұнай-химия   кешенін салу | Іске асыру   мерзімі -   2007-2012   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2012 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2012 жыл | ЭМРМ, Атырау облысы-   ның әкімді-   гі, "Са-   мұрық"   МХ (келісім   бойынша) | 5200 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 21 | Жылына 133 мың тонна бензолды және жылына 496 мың тон-   на паракси-   лолды шығару   бойынша Аты-   рау мұнай   өңдеу зауы-   тының база-   сында хош   иісті көмір-   сутегілерін   өндіру жөнінде кешен салу | Іске асыру   мерзімі -   2008-2012   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2012 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2012 жыл | ЭМРМ, Атырау облысы-   ның әкімді-   гі, "Са-   мұрық"   МХ   (келісім   бойынша) | 850 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 22 | Солтүстік бағыттағы Ақтау порты-   ның қуатын   жылына 9,6   млн. тонна   мұнай құюға   және 1,5 млн. тонна   құрғақ жүкке   ұлғайту | Іске асыру   мерзімі -   2007-2010   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2010 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2010 жыл | ККМ, Маңғыс-   тау об-   лысының   әкімді-   гі, "Са-   мұрық" МХ (келісім   бойынша) | 315 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 23 | Ұзақтығы 535   км Жезқазған   - Сексеуіл   темір жол   желісін салу | Іске асыру   мерзімі -   2008-2013   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2012 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2013 жыл | ККМ, Қараған-   ды және   Маңғыс-   тау об-   лыстары-   ның әкімдік-   тері | 1046,5 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 24 | Ұзақтығы 468   км Бейнеу -   Шалқар   (Сексеуіл)   темір жол   желісін салу | Іске асыру   мерзімі -   2008-2013   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2012 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2013 жыл | ККМ, Ақ-   төбе жә-   не Маң-   ғыстау   облыста-   рының   әкімдік-   тері | 873 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 25 | Қазақстан   бойынша 130   км Өзен   Түрікменстанмен мемле-   кеттік шека-   ра темір жол   желісін салу | Іске асыру   мерзімі -   2008-2014   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2012 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2014 жыл | ККМ, Маңғыс-   тау об-   лысының   әкімдігі | 150 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 26 | Бейнеу - Шалқар жаңа автомобиль жолын салу | Іске асыру   мерзімі -   2010-2012   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2012 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2012 жыл | ККМ, Маңғыс-   тау об-   лысының   әкімдігі | 399,7 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 27 | Қазақстан Республика-   сының аумағы   бойынша   ұзақтығы 2   787 км Батыс   Еуропа - Батыс Қытай   транзиттік   автожол дә-   лізін қайта   жаңарту | Іске асыру   мерзімі -   2007-2012   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2012 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2013 жыл | ККМ, Ал-   маты жә-   не Маң-   ғыстау   облыста-   рының   әкімдік-   тері | 2288 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 28 | Ұзақтығы 224   км, 6 жолақ-   ты қозғалысы   бар 1-санат-   ты техника-   лық Астана-   Щучье авто-   жолын салу | Іске асыру   мерзімі -   2006-2009   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2009 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2009 жыл | ККМ,   Ақмола   облысы-   ның   әкімдігі | 816 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 29 | Ұзақтығы 298   км Қорғас -   Жетіген темір жол   желісін салу | Іске асыру   мерзімі -   2007-2012   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2012 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2012 жыл | ККМ,   Алматы   облысы-   ның   әкімдігі | 745 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 30 | Ұзақтығы 135   км Маңғыш-   лақ-Баутино   темір жол   желісін салу | Іске асыру   мерзімі -   2007-2010   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2010 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2011 жыл | ККМ, Маңғыс-   тау об-   лысының   әкімдігі | 187 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 31 | Қуаты жылына   110 мың тон-   на сүт және   11 мың тонна   сүт өнімдері   болатын сүт   және сүт   өнімдерінің   өндірісі | Іске асыру   мерзімі -   2007-2014   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2012 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2013 жыл | АШМ,   Алматы   облысы-   ның   әкімдігі | 345 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 32 | Ауыл шаруа-   шылығы өні-   мін шығару,   оны ішкі және сыртқы   нарықтарда   қайта өңдеу   және бөлу   жөніндегі тігінен ин-   теграциялан-   ған құрылым   құру | Іске асыру   мерзімі -   2008-2012   жылдар   пайдалану-   ға беру -   бірінші   кезең 2008 жыл жоба-   лық қуаты-   на шығу -   2012 жыл | АШМ,   Алматы,   Шығыс   Қазақс-   тан, Қостанай   және   Жамбыл   облыста-   рының   әкімдігі | 589 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 33 | Экологиялық таза ауыл   шаруашылығы   өнімінің өн-   дірісін құру | Іске асыру   мерзімі -   2007-2011   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2010 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2011 жыл | АШМ, Алматы   облысы-   ның   әкімдігі | 112 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |
| 34 | Шымкент қа-   ласында жыл-   дық көлемі   13 млн. метр   - мата, 6   млн. дана -   дайын джинси   бұйымдарын,   1 млн. дана   - күнделікті   киім бұйым-   дарын, 5   млн. дана -   дайын трико-   таж бұйым-   дарын шыға-   ратын қазір-   гі заманғы   тоқыма фаб-   рикасын салу | Іске асыру   мерзімі -   2007-2009   жылдар   пайдалану-   ға беру -   2009 жыл   жобалық   қуатына   шығу -   2009 жыл | Оңтүстік Қазақс-   тан об-   лысының   әкімдігі | 250 | Жобаны   іске   асыратын ұйымның   қарыз   және   меншікті   қаражаты | Пайда-   лануға   беру   актісі |

**Ескертпе** : аббревиатуралардың толық жазылуы:

ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі   
ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі   
АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі   
ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар   
       министрлігі   
"Самұрық" МХ - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі   
               қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК