

**Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің арсеналдарында, базалары мен қоймаларында қару-жарақтың, оқ-дәрілер мен жарылғыш заттардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 3 шілдедегі N 1030 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **Қ АУЛЫ ЕТЕДІ:**   
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің арсеналдарында, базалары мен қоймаларында қару-жарақтың, оқ-дәрілер мен жарылғыш заттардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - іс-шаралар жоспары) бекітілсін.   
      2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі Қазақстан Республикасының Үкіметіне тоқсанына бір рет есептіден кейінгі айдың 20-күніне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жинақтық ақпарат берсін.   
      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне жүктелсін.   
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі.                              К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
2009 жылғы 3 шілдедегі   
N 1030 қаулысымен   
бекітілген

**Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің арсеналдарында,**   
**базалары мен қоймаларында қару-жарақтың оқ-дәрілер мен жарылғыш**   
**заттардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с   N | Іс-шаралардың атауы | Аяқталу нысаны | Орындауға жауаптылар | Орындалу мерзімі | Болжамды шығыстар, мың теңге | Қаржыландыру көзі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдерімен әртүрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындардың оқ-дәрілер мен жарылғыш заттарды кәдеге жарату жобасын жүзеге асыруға қатысу мүмкіндігі мәселесі бойынша жұмыс кеңесін өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қорғанысмині, ИСМ, Қоршағанортамині, Қаржымині, ҰҚК (келісім бойынша), ІІМ, ТЖМ, РҰ (келісім бойынша) | 2009 жылғы шілде | Талап етілмейді |  |
| 2. | Мемлекеттік монополияға оқ-дәрілерді кәдеге жарату бойынша функцияларын берудің орындылығын зерделеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қорғанысмині, ИСМ, Қоршағанортамині, Қаржымині, ҰҚК (келісім бойынша), ИМ, ТЖМ, РҰ (келісім бойынша) | 2009 жылғы шілде | Талап етілмейді |  |
| 3. | Қару-жарақ пен оқ-дәрілерді сақтау объектілерінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жоспарды әзірлеу | Қорғанысминінің бұйрығы | Қорғанысмині | 2009 жылғы шілде | Талап етілмейді |  |
| 4. | "Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заң жобасының тұжырымдамасын Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаруды, оқ-дәрілер мен жарылғыш заттарды сақтау объектілерінде тыйым салынған аймақтар мен аудандар белгілеуді регламенттейтін актілерді бекіту жөніндегі құзыретін айқындау бөлігінде Заң жобасы қызметінің мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның қарауына енгізу | Қазақстан Республикасының Заңы жобасының тұжырымдамасы | Қорғанысмині, ИСМ, Қоршағанортамині, Қаржымині, ҰҚК (келісім бойынша), ІІМ, ТЖМ, РҰ (келісім бойынша) | 2010 жылғы I тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 5. | Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының арсеналдары, базалары мен қоймалары жанында қару, оқ-дәрілер мен жарылғыш заттар сақтауды жүзеге асыратын тыйым салынған аймақтар мен аудандарды белгілеу ережесін әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасы | Қорғанысмині, ИСМ, Қоршағанортамині, Қаржымині, ҰҚК (келісім бойынша), ІІМ, ТЖМ, РҰ (келісім бойынша) | "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері және қорғанысы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңын қабылдағаннан кейін 2 ай мерзімде | Талап етілмейді |  |
| 6. | Арыс қаласында оқ-дәрілерді кәдеге жарату пунктінде болған оқиға салдарынан келтірілген зиянның орнын толтыру жөнінде жұмыс жүргізу | Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Хатшылығына ақпарат | Қорғанысмині | 2009 жылғы тамыз | Талап етілмейді |  |
| 7. | Қапшағай, Арыс, Отар қалаларының кәдеге жарату өнімдері қоймаға салынған жерлерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Хатшылығына ақпарат | Қорғанысмині | 2009 жылғы шілде | Талап етілмейді |  |
| 8. | Отар станциясындағы N 3 кәдеге жарату пунктін күрделі салудан кейін пайдалануға қабылдауды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қорғанысмині | 2009 жылғы қазан | Талап етілмейді |  |
| 9. | Қапшағай және Арыс қалаларындағы өндірістік учаскелерде кәдеге жарату өнімдерін сату жөнінде заңнамада белгіленген тәртіппен шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қорғанысмині | 2009 жылғы қараша | Талап етілмейді |  |

**Қосымша: аббревиатуралардың толық жазылуы:**   
Қорғанысмині          - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі   
ІІМ                   - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі   
Қоршағанортамині      - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау   
                        министрлігі   
ИСМ                   - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда   
                        министрлігі   
Қаржымині             - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі   
ҰҚК                   - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік   
                        комитеті   
ТЖМ                   - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар   
                        министрлігі   
РҰ                    - Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы   
Әділетмині            - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК