

**Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 19 қыркүйектегі N 865 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 9 желтоқсандағы N 2052 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 қарашадағы № 1321 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.11.11 N 1321 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      1. "Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының әлеуметтік-экономикалық даму проблемаларын шешу жөніндегі 2009 - 2011 жылдарға арналған кешенді жоспарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 19 қыркүйектегі N 865 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:  
      тақырыбындағы және 1-тармақтағы "2011" деген сандар "2012" деген сандармен ауыстырылсын;  
      көрсетілген қаулымен бекітілген Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының әлеуметтік-экономикалық даму проблемаларын шешу жөніндегі 2009 - 2011 жылдарға арналған кешенді жоспар осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.  
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                              К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2009 жылғы 9 желтоқсандағы  
N 2052 қаулысына       
қосымша

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2008 жылғы 19 қыркүйектегі  
N 865 қаулысымен     
бекітілген

**МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ЖАҢАӨЗЕН ҚАЛАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ПРОБЛЕМАЛАРЫН ШЕШУ ЖӨНІНДЕГІ 2009 - 2012 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН КЕШЕНДІ ЖОСПАР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  N | Іс-шаралар | Аяқтау нысаны | Орындауға (іске асыруға) жауапты | Орындау (іске асыру) мерзімі | Болжамды шығыстар (млн. теңге) | | Қаржыландыру көздері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. Жұмыспен қамту және экономиканы әртараптандыру мәселелерін шешу | | | | | | | |
| 1. Демографиялық жағдай | | | | | | | |
| 1. | Оралмандардың келуі, орналасуы және жұмыспен қамтылуы рәсімдерін жетілдіру жөнінде шаралар қабылдау | Әкімдік қаулысы | Маңғыстау облысының әкімі | 2009 жылғы шілде | Жергілікті бюджет қаражатының шегінде | | Жергілікті бюджет |
| 2. | "Жұлдыз", "Мерей" жаңа шағын аудандарының құрылысын аяқтау | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | Жыл сайын, қаңтар, шілде | Талап етілмейді | |  |
| 3. | "Нұрлы көш" бағдарламасы шеңберінде Маңғыстау облысында пилоттық жобаны іске асыру мәселесін пысықтау | ЭБЖМ-ге ақпарат | Еңбекмині, ЭБЖМ, Маңғыстау облысының әкімі | Жыл сайын, қаңтар, шілде | "Нұрлы көш" бағдарламасында көзделген қаражат шегінде | | Республикалық бюджет |
| 2. Жұмыспен қамту бағдарламасын іске асыру | | | | | | | |
| 4. | Оралмандар қатарынан жұмыссыздарды басым түрде тарта отырып, қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | Жыл сайын, қаңтар, шілде | 2009 жыл - 31,5  2010 жыл - 34,4  2011 жыл - 37,5 | | Жергілікті бюджет |
| 5. | Жұмыссыз әйелдер мен оралмандарды кәсіптік даярлау мен қайта даярлауды жүргізуді ұйымдастыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | Жыл сайын, қаңтар, шілде | 2009 жыл - 2,4  2010 жыл - 2,6  2011 жыл - 2,8 | | Жергілікті бюджет |
| 6. | Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау жөнінде қосымша шаралар қабылдау | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | Жыл сайын, қаңтар, шілде | 2009 жыл - 24,9  2010 жыл - 27,1  2011 жыл - 29,6 | | Жергілікті бюджет |
| 7. | Қала әкімдігімен тиісті Келісімге қол қойып, Жаңаөзен қаласында 100 әлеуметтік жұмыс орнын құруды (жыл сайын) қамтамасыз ету | ЭБЖМ-ге ақпарат | "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ | Жыл сайын, қаңтар | 2009 жыл - 30,0  2010 жыл - 30,0  2011 жыл - 30,0 | | "ҚазМұнайГаз" БӨ"АҚ |
| 8. | Жол картасы шеңберінде жұмыссыз тұрғындарды жұмыспен қамту | ЭБЖМ-ге ақпарат | Еңбекмині, Маңғыстау облысының әкімі | Жыл сайын, қаңтар, шілде | 2009 жыл - 829,3  2010 жыл - 276,3 | | Республикалық бюджет |
| 2009 жыл - 145,8  2010 жыл - 68,8 | | Жергілікті бюджет |
| 3. Кәсіпкерлік қызметті қолдау, шағын және орта бизнесті дамыту | | | | | | | |
| 9. | "Жаңаөзен қаласының бизнес-инкубаторы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнында еңбек нарығында талап етілетін жұмысшы мамандықтарды даярлау жөнінде жаңадан бастаушы кәсіпкерлерге арналған қосымша курстар ашу | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | Жыл сайын, қаңтар, шілде | 2009 жыл - 11,2  2010 жыл - 12,3  2011 жыл - 13,1 | | Жергілікті бюджет |
| 10. | Мемлекет қатысатын шағын кредит ұйымдары арқылы халыққа шағын кредит беруді ұйымдастыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | Жыл сайын, қаңтар, шілде | 2009 жыл - 50,0  2010 жыл - 50,0  2011 жыл -  50,0 | | Жергілікті бюджет |
| 11. | "Төңірекшін" елді мекеніндегі қосалқы шаруашылықты 500 гектарға дейін кеңейту және ауыл шаруашылығы тауарларын өндіруші оралмандар үшін 1500 жаңа жұмыс орындарын ашу | Іске қосу актісі | "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ | 2011 жылғы желтоқсан | 2009 жыл - 70,0  2010 жыл - 40,0  2011 жыл - 40,0 | | "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ қаражаты |
| 12. | Өңірдің мұнай-газ саласы кәсіпорындарының қызметкерлері үшін арнайы киім тіктіруге сатып алуды ұйымдастыруда Жаңаөзен қаласы тігін фабрикасының мүмкіндігін ескеру | Арнайы киім тігуге шарт жасасу | "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ | Жыл сайын, қаңтар | Талап етілмейді | |  |
| 13. | "Даму" қоры" акционерлік қоғамы арқылы Жаңаөзен қаласының шағын кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беруді ұйымдастыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі, "Даму" қоры" АҚ | Жыл сайын, қаңтар, шілде | Жергілікті бюджет:  2009 жыл - 300,0  2010 жыл - 300,0  2011 жыл - 300,0  Қордың қаражаты:  2009 жыл - 300,0  2010 жыл - 300,0  2011 жыл - 300,0 | | Жергілікті бюджет, "Даму" қоры" АҚ қаражаты |
| 14. | Сүт өндіретін ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге қызмет көрсететін "Жаңаөзен" сервистік-дайындау орталығын құру | ЭБЖМ-ге ақпарат | "Каспий" ӘКК" АҚ | 2010 жылғы 4-тоқсан | 2009 жыл - 88,7 | | Республикалық бюджет |
| 4. Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен көлік инфрақұрылымы объектілерін салу | | | | | | | |
| 15. | Мұнай-газ кәсіпорындары үшін сервистік қызмет көрсету жөніндегі техникалық орталықтар желісін ұйымдастыру мүмкіндігін қарастыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | "Қазақстан инжиниринг" ҰК" АҚ | 2011 жылғы қаңтар | Инвестициалық жобаларға сәйкес | | Кәсіпорындар қаржысы |
| 16. | Жаңаөзен қаласында жаңа өндірістер ашу және жаңа жұмыс орындарын құру жөнінде шаралар кешенін қабылдау | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі, "Каспий" ӘКК" АҚ | Жыл айын, шілде | Қажет етілмейді | |  |
| 17. | "Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара" темір жол желісін салу сатысында 2010 жылы 980 дейін, 2011 жылы 1600 дейін, пайдалану сатысында 800 дейін адамды тарта отырып, оның ішінде Өзен станциясында 100 жолаушыға арналған темір жол вокзалын салуды бастау, сондай-ақ аумағын абаттандыру және көгалдандыру | Іске қосу актісі | "Қазақстан Темір Жолы" ҰК" АҚ | 2011 жылғы желтоқсан | ЖСҚ-ға сәйкес | | "Қазақстан Темір Жолы" ҰК" АҚ меншікті қаражаты |
| 2. Инфрақұрылымдық проблемаларды шешу | | | | | | | |
| 1. Жеке тұрғын үй құрылысы аудандарын инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету | | | | | | | |
| 18. | Қала аумағын функционалдық аймақтарға бөлу жоспарын әзірлеуді қамтамасыз ету | Мәслихат шешімі | Маңғыстау облысының әкімі | 2009 жылғы қыркүйек | - | | Жергілікті бюджет қаражатының шегінде |
| 19. | "Рахат" ПС-110/6 кв кіші станциясы мен ВЛ-110 кв. электр беру желілерін салу | Іске қосу актісі | Маңғыстау облысының әкімі, ЭМРМ | 2011 жылғы қаңтар | 2009 жыл - 500,0  2010 жыл - 500,0 | | Республикалық бюджет |
| 20. | "Жұлдыз", "Мерей" жаңа шағын аудандарында электрмен жабдықтау жүйесін салу | Іске қосу актісі | Маңғыстау облысының әкімі, ЭМРМ | 2011 жылғы желтоқсан | 2010 жыл - 450,0  2011 жыл - 450,0 | | Республикалық бюджет |
| 21. | "Жұлдыз", "Мерей" жаңа шағын аудандарында газбен жабдықтау жүйесін салу | Іске косу актісі | Маңғыстау облысының әкімі | 2011 жылғы желтоқсан | 2010 жыл - 200,0  2011 жыл - 1654,0\* | | Республикалық бюджет |
| 22. | Жергілікті маңызы бар қала жолдарын салу және күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | 2011 жылғы желтоқсан | 2009 жыл - 200,0  2010 жыл - 500,0  2011 жыл - 800,0 | | Жергілікті бюджет |
| 2. Жұмыс істеп тұрған инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қайта жаңарту | | | | | | | |
| 23. | Жұмыс істеп тұрған электрмен жабдықтау желілерін қайта жаңарту мен кеңейтуді жүргізу | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | 2011 жылғы желтоқсан | 2009 жыл- 100,0  2010 жыл - 200,0  2011 жыл - 264,9 | | Жергілікті бюджет |
| 24. | Жұмыс істеп тұрған газбен жабдықтау желілерін қайта жаңарту мен кеңейтуді жүргізу | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | 2011 жылғы шілде | 2009 жыл - 100,0  2010 жыл - 200,0  2011 жыл - 276,3 | | Жергілікті бюджет |
| 25. | Орталық қазандықты шағын ЖЭО-ға ауыстырып, қайта жаңарту мен кеңейтуді жүргізу | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі,ЭМРМ | Жыл сайын, қаңтар, шілде | 2010 жыл - 1500,0  2011 жыл - 1500,0  2012 жыл - 1505,0 | | Республикалық бюджет |
| 26. | Жылыту желілерін қайта жаңарту мен кеңейтуді жүргізу | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі,ЭМРМ | Жыл сайын, қаңтар, шілде | 2009 жыл - 2500,0  2010 жыл - 2250,0  2011 жыл - 2000,0  2012 жыл - 1544,0 | | Республикалық бюджет |
| 3. "Кендірлі" вахталық кентіне инфрақұрылым салу | | | | | | | |
| 27. | Кендірлі кентінің инфрақұрылымын салу мәселелерін пысықтау | ЭМРМ-ге ұсыныстар | Маңғыстау облысының әкімі | 2009 жылғы 20 шілде | Талап етілмейді | |  |
| 28. | "Кендірлі" демалыс аймағынан "Кендірлі" вахталық кентіне дейін құмды-қиыршық тасты жабындысы бар жол салу - 20 км | Іске қосу актісі | Маңғыстау облысының әкімі | 2011 жылғы  шілде | 2010 жыл - 250,0  2011 жыл - 250,0 | | Жергілікті бюджет |
| 3. Экологиялық проблемалар мен сумен жабдықтау тапшылығы проблемаларын шешу | | | | | | | |
| 1. Экологиялық ахуалды жақсарту | | | | | | | |
| 29. | Жұмыс істеп тұрған өнімділігі 21500 м3/тәул. кәріздік тазарту құрылыстарын қайта жаңарту мен жаңғыртуды жүргізу | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі, Қоршағанортамині | Жыл сайын, қаңтар, шілде | 2009 жыл - 128,7  2010 жыл - 400,0  2011 жыл - 1050,0  2012 жыл - 50,7 | | Республикалық бюджет |
| 30. | Қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату, қайта өңдеу және көму комбинатын салу | Іске қосу актісі | Маңғыстау облысының әкімі | 2011 жылғы  қаңтар | 2010 жыл - 250,0  2011 жыл - 250,0 | | Жергілікті бюджет |
| 31. | Жасыл қорғау аймағын коса алғанда, суару су тартқышын қайта жаңарту мен кеңейтуді жүргізу | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | 2011 жылғы  шілде | 2009 жыл - 66,1  2010 жыл - 100,0  2011 жыл - 100,0 | | Жергілікті бюджет |
| 32. | Қамбаны рекультивациялау жөніндегі бекітілген жобаға сәйкес жұмыстарды жалғастыру үшін мұнайды дайындайтын және қайта айдайтын технологиялық цехты жою жобасын әзірлеу бойынша ізденіс жұмыстарын аяқтау | ЭБЖМ-ге ақпарат | "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ | 2009 жылғы қаңтар | Инвестициялық жобаларға сәйкес | | Кәсіпорындар қаржысы |
| 33. | Автомобиль жолдарының бөлінген жолақтарында қорғаныш жасыл желек аймағын құру | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | Жыл сайын, қаңтар | 2009 жыл - 3,8  2010 жыл - 4,1  2011 жыл - 5,0 | | Жергілікті бюджет |
| 34. | Қала аумағын көгалдандыру, гүлбақтар мен саябақтар салу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | Жыл сайын, қаңтар | 2009 жыл - 95,3  2010 жыл - 103,8  2011 жыл - 114,0 | | Жергілікті бюджет |
| 35. | Мал көму орындарын салу | Іске қосу актісі | Маңғыстау облысының әкімі | 2010 жылғы қаңтар | 2009 жыл - 7,5 | | Жергілікті бюджет |
| 2. Тұрақты сумен жабдықтауды қамтамасыз ету | | | | | | | |
| 36. | Жұмыс істеп тұрған сумей жабдықтау желілерін қайта жаңарту мен кеңейтуді жүргізу | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | 2011 жылғы желтоқсан | 2009 жыл - 100,1  2010 жыл - 300,0  2011 жыл - 312,0 | | Жергілікті бюджет |
| 37. | Жаңаөзен қаласының Теңге кентін сумен жабдықтау жүйесін салу | Іске қосу актісі | АШМ, Маңғыстау облысының, әкімі | 2012 жылғы желтоқсан | 2010 жыл - 70,0  2011 жыл - 100,0  2012 жыл - 297,3 | | Республикалық бюджет |
| 38. | Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының Рахат-3 шағын ауданың сумен жабдықтау жүйесінің 1-кезегін салу | Іске қосу актісі | АШМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2011 жылғы желтоқсан | 2010 жыл - 50,0  2011 жыл - 158,6 | | Республикалық бюджет |
| 39. | Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының Рахат-3 шағын ауданын сумен жабдықтау жүйесінің 2-кезегін салу | Іске қосу актісі | АШМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2011 жылғы желтоқсан | 2010 жыл - 50,0  2011 жыл - 138,7 | | Республикалық бюджет |
| 40. | Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер үшін Еділдің суын беруге "ҚазТрансОйл" акционерлік қоғамының тарифін ағымдағы деңгейде сақтап қалу | ЭБЖМ-ге ақпарат | "ҚазТрансОйл" АҚ | Жыл сайын, қаңтар | 2009 жыл - 33,0  2010 жыл - 33,0  2011 жыл - 33,0 | | Кәсіпорын қаражаты |
| 41. | Еділ суын ауыз су сапасына дейін дайындау үшін қуаты тәулігіне 30 мың текше м дейін су тазалау қондырғысын салу және Еділ суын беру көлемін тәулігіне 50 мың текше м дейін ұлғайту | Пайдалануға беру актісі | "ҚазТрансОйл" АҚ | 2012 жылғы қаңтар | 2010 жыл - 700,0  2011 жыл - 500,0 | | Кәсіпорын қаражаты |
| 4. Әлеуметтік саланы дамыту | | | | | | | |
| 1. Жұмысшы кадрларды даярлау | | | | | | | |
| 42. | Өңір экономикасы салаларының техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарға қажеттілігін анықтау | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | 2009 жылғы шілде | | Жергілікті бюджет қаражатының шегінде | Жергілікті бюджет |
| 43. | Қала колледждерінде халықаралық стандарттарға сай сапа менеджменті жүйесін кезең-кезеңмен енгізуді қамтамасыз ету | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | Жыл сайын, қаңтар, шілде | | Жергілікті бюджет қаражатының шегінде | Жергілікті бюджет |
| 44. | Колледждерде, әсіресе, мұнай-газ және жеңіл өнеркәсіп мамандықтары бойынша мамандықтар тізбесін кеңейту және мемлекеттік білім тапсырысын көбейту | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | Жыл сайын, шілде | | Жергілікті бюджет қаражатының шегінде | Жергілікті бюджет |
| 45. | Қалалық колледждердің материалдық-техникалық базаларын нығайту жөнінде шаралар қабылдау | ЭБЖМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі | Жыл сайын, шілде | | 2009 жыл - 31,0  2010 жыл - 35,0  2011 жыл - 40,0 | Жергілікті бюджет |
| 46. | Қалалық колледждер түлектерін "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ еншілес тәуелді ұйымдарында жыл сайын бекітілетін квота шегінде және Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының талаптарын ескере отырып, жұмысқа орналастыру мүмкіндігін қарастыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | "ҚазМұнайГаз"БӨ" АҚ Маңғыстау облысының әкімі | 2009 жылғы 1-тоқсан | | Талап етілмейді |  |
| 47. | Жаңаөзен қаласы колледждерінің окушыларын Атырау облысының мұнай-газ саласы кәсіпорындарында вахталық әдіспен жұмыс істеу үшін оларды "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ "ӨзенМұнайГаз" өндірістік филиалының оқу орталығында қайта даярлай отырып, жұмысқа орналастыру мәселесін зерделеу | ЭБЖМ-ге ақпарат | "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ, БҒМ | 2009 жылғы 1-тоқсан | | Талап етілмейді |  |
| 48. | О. Тұрмағамбетов атындағы мұнай және газ колледжі және политехникалық колледж оқушыларының ынтымақтастық туралы шартқа сәйкес бейінді мамандықтар бойынша"ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ-ның "Өзенмұнайгаз" өндірістік филиалында өндірістік және дипломалды практикадан өтуін қамтамасыз ету | ЭБЖМ-ге ақпарат | "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ, | Жыл сайын, шілде | | Жергілікті кадрларды қайта даярлау мен оқытуға арналған келісім-шарт бойынша әлеуметтік міндеттемелер шеңберінде Жергілікті кадрларды қайта даярлау мен оқытуға арналған келісім-шарт бойынша әлеуметтік міндеттемелер шеңберінде | Кәсіпорын қаражаты |
| 49. | Жер қойнауын пайдаланушылардың қазақстандық мамандарды даярлау жөніндегі міндеттемелері шеңберінде жоғары және орта кәсіптік оку орындарының материалдық-техникалық базасын нығайту жөніндегі міндеттемелерді көздейтін жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесін қарау | ЭБЖМ-ге ақпарат | ЭМРМ | 2009 жылғы 2-тоқсан | | Талап етілмейді |  |
| 50. | О. Тұрмағанбетов атындағы мұнай және газ колледжінің 960 орындық үлгі ғимаратын салуды қамтамасыз ету | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2012 жылғы желтоқсан | | 2012 жыл - 200,0 | Республикалық бюджет |
| 2. Мектепке дейінгі оқыту және жалпы орта білім беру жүйесін дамыту | | | | | | | |
| 51. | "Бостандық" (Арай-3) жаңа шағын ауданында 624 оқушыға арналған орта мектеп салу | Іске қосу актісі | БҒМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2012 жылғы желтоқсан | | 2012 жыл - 661,8 | Республикалық бюджет |
| 52. | "Жұлдыз" (Рахат-3) жаңа шағын ауданында 1200 орындық орта мектеп салу | Іске қосу актісі | БҒМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2011 жылғы желтоқсан | | 2009 жыл - 250,0  2010 жыл - 779,3  2011 жыл - 749,8 | Республикалық бюджет |
| 53. | "Ақсу" (Рахат-2) жаңа шағын ауданында 280 орындық балабақша салу | Іске қосу актісі | БҒМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2010 жылғы желтоқсан | | 2009 жыл - 100,0  2010 жыл - 273,7 | Республикалық бюджет |
| 54. | Ақыл-есі кем балаларға арналған 280 орындық мамандандырылған кешен салу | Іске қосу актісі | БҒМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2010 жылғы желтоқсан | | 2009 жыл - 100,0  2010 жыл - 285,4 | Республикалық бюджет |
| 55. | "Жұлдыз" (Рахат-3) жаңа шағын ауданында 320 орындық балабақша салу | Іске қосу актісі | БҒМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2012 жылғы желтоқсан | | 2011 жыл - 239,4  2012 жыл - 270,6 | Республикалық бюджет |
| 56. | "Бостандық" (Арай-3) жаңа шағын ауданында 320 орындық балабақша салу мәселесін пысықтау | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2012 жылғы желтоқсан | | 2012 жыл - 424,0\* | Республикалық бюджет |
| 57. | "Шұғыла" шағын ауданында туберкулез ауруына шалдықкан балаларға арналған 280 орындық санаторийлік үлгідегі балабақша салу | Іске қосу актісі | БҒМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2011 жылғы қаңтар | | 2009 жыл - 100,0  2010 жыл - 285,4 | Республикалық бюджет |
| 58. | Теңге кентінде 280 орындық балабақша салу | Іске қосу актісі | БҒМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2010 жылғы 4-тоқсан | | 2009 жыл - 210,7 | Республикалық бюджет |
| 3. Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | |
| 59. | 100 төсектік туберкулезге қарсы аурухана салу | Іске қосу актісі | ДСМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2010 жылғы желтоқсан | 2009 жыл - 200,0  2010 жыл - 1000,0 | | Республикалық бюджет |
| 60. | 100 төсектік перзентхана салу | Іске қосу актісі | ДСМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2011 жылғы желтоқсан | 2009 жыл - 200,0  2010 жыл - 1000,0  2011 жыл - 1100,0 | | Республикалық бюджет |
| 61. | "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ-ның қатысуымен "Кендірлі" демалыс аймағын дамыту шеңберінде емдеу-сауықтыру бейініндегі объектілер салуды қамтамасыз ету | Іске қосу актісі | "ҚазМұнайГаз" ҰК"АҚ | 2011 жылғы қаңтар | Сметалық Құжаттама қаражатының шегінде | | Республикалық бюджет |
| 62. | Терапиялық корпустың ғимаратын салу мәселені пысықтау | Іске қосу актісі | ДСМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2012 жылғы қаңтар, шілде | 2011 жыл - 395,5\* | | Республикалық бюджет |
| 63. | "Рахат" шағын ауданында ауысымда 250 адам қабылдауға арналған қалалық емхана салу мәселесін пысықтау | Іске қосу актісі | ДСМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2012 жылғы қаңтар, шілде | 2012 жыл - 470,0\* | | Республикалық бюджет |
| 64. | Теңге ауылында дәрігерлік амбулатория салу мәселені пысықтау | Іске қосу актісі | ДСМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2012 жылғы желтоқсан | 2012 жыл - 82,0\* | | Республикалық бюджет |
| 65. | Қызылсай ауылында дәрігерлік амбулатория салу мәселесін пысықтау | Іске қосу актісі | ДСМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2012 жылғы желтоқсан | 2012 жыл - 82,0\* | | Республикалық бюджет |
| 4.Тұрғын үй құрылысын саласын дамыту | | | | | | | |
| 66. | Бюджеттік ұйымдар қызметкерлеріне және жас отбасыларға арналған 200 пәтерлі екі тұрғын үй салу | Мемлекеттік комиссияның актісі | КжТҮКШІА, Маңғыстау облысының әкімі, ЭБЖМ | 2011 жылғы желтоқсан | 2009 жыл - 700,0  2010 жыл - 500,0  2011 жыл - 792,3 | | Республикалық бюджет |
| 67. | "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ-ның "Өзенмұнайгаз" өндірістік филиалының аса мұқтаж қызметкерлері үшін 10 пайыз тұрғын үй бере отырып, Жаңаөзен қаласында 200 пәтерлі коммуналдық тұрғын үй құрылысын қаржыландыруды қамтамасыз ету | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ | 2011 жылғы қаңтар | 2009 жыл - 500,0  2010 жыл - 800,0 | | Кәсіпорын қаражаты |
| 5. Мәдениет және бос уақыт саласын дамыту | | | | | | | |
| 68. | Жаңаөзен қаласының Теңге, Қызылсай ауылдарында 300 орындық мәдениет үйлерін салу мәселесін пысықтау | ЭБЖМ-ге ақпарат | МАМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2012 жылғы қаңтар, шілде | 2012 жыл - 170,6\* | | Республикалық бюджет |
| 6. Қоғамдық тәртіпті қорғау жүйесін дамыту | | | | | | | |
| 69. | Қажетті жабдықпен жарақтай отырып, Жедел басқару орталығын құру мәселесін пысықтау | ЭБЖМ-ге ақпарат | ІІМ Маңғыстау облысының әкімі | Жыл сайын, қаңтар, шілде | 2010 жыл - 196,0\*  2011 жыл - 570,0\* | | Жергілікті бюджет |
|  | Бюджеттік ресурстарға деген қажеттілік: |  |  |  |  | |  |
|  | Республикалық бюджет |  |  |  | 2009 жыл - 5 907,4  2010 жыл - 9 870,1  2011 жыл - 9 932,8  2012 жыл - 6 153,5 | |  |
|  | Жиыны: |  |  |  | 31 863,8 | |  |
|  | Жергілікті бюджет |  |  |  | 2009 жыл -1 269,6  2010 жыл - 2 634,1  2011 жыл - 3 415,2 | |  |
|  | Жиыны: |  |  |  | 7 318,9 | |  |
|  | Өзге де көздер |  |  |  | 2009 жыл - 933,0  2010 жыл - 1 903,0  2011 жыл - 903,0 | |  |
|  | Жиыны: |  |  |  | 3 739,0 | |  |
|  | Барлығы: |  |  |  | 2009 жыл - 8 110,0  2010 жыл - 14 407,2  2011 жыл - 14 251,0  2012 жыл - 6 153,5 | |  |
|  | Жиыны: |  |  |  | 42 921,7 | |  |

**Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:**

ЭБЖМ                          - Қазақстан Республикасы Экономика және  
                                бюджеттік жоспарлау министрлігі  
Еңбекмині                     - Қазақстан Республикасы Еңбек және  
                                халықты әлеуметтік қорғау министрлігі  
БҒМ                           - Қазақстан Республикасы Білім және  
                                ғылым министрлігі  
ЭМРМ                          - Қазақстан Республикасы Энергетика  
                                және минералдық ресурстар министрлігі  
ДСМ                           - Қазақстан Республикасы Денсаулық  
                                сақтау министрлігі  
IIМ                           - Қазақстан Республикасы Ішкі істер  
                                министірлігі  
Қоршағанортамині              - Қазақстан Республикасы Қоршаған  
                                ортаны қорғау министрлігі  
АШМ                           - Қазақстан Республикасы Ауыл  
                                шаруашылығы министрлігі  
ИСМ                           - Қазақстан Республикасы Индустрия және  
                                сауда министрлігі  
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ          - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы"  
                                акционерлік қоғамы  
"ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ          - "ҚазМұнайГаз" барлау-өндіру"  
                                акционерлік қоғамы  
"Даму" қоры" АҚ               - "Даму" қоры" акционерлік қоғамы  
"ҚазТрансОйл" АҚ              - "ҚазТрансОйл" акционерлік қоғамы  
"Қазақстанинжиниринг" ҰҚ" АҚ  - "Қазақстанинжиниринг" ұлттық  
                                компаниясы" акционерлік қоғамы  
"Каспий" ӘКК" ҰК" АҚ          - "Каспий" әлеуметтік-кәсіпкерлік  
                                корпорациясы" ұлттық компаниясы"  
                                акционерлік қоғамы  
"Қазақстан Темір Жолы" ҰК" АҚ - "Қазақстан Темір Жолы" ұлттық  
                                компаниясы" акционерлік қоғамы

      \* 2010 - 2012 жылдарға арналған республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі "Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес нақтыланатын болады.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК