

**"2010 - 2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 қыркүйектегі № 924 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 4 тамыздағы № 912 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      1. "2010 – 2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 қыркүйектегі № 924 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:  
      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:  
      "2. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі мүдделі орталық және жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, Бағдарламада көзделген іс-шаралардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.  
      3. Жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар, ұлттық, компаниялар (келісім бойынша) "Салалық бағдарламаларды әзірлеу және мониторингілеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 18 наурыздағы № 218 қаулысымен бекітілген Салалық бағдарламаларды әзірлеу және мониторингілеу ережесіне сәйкес Бағдарламаның іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.  
      4-тармақ алынып тасталсын;  
      5-тармақ "Қосымшаға" деген сөз "1-қосымшаға" деген сөзбен ауыстырылсын;  
      көрсетілген қаулымен бекітілген "2010 – 2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламасында:  
      "Бағдарламаның паспорты" деген 1-бөлімде:  
      "Нысаналы индикаторлар" деген жолда:  
      "Парниктік газдардың шығарындылары көлемінің өзгеру серпіні бойынша 2014 жылға 1992 жылға қарағанда төмендеуі 1%-ды құрайды" деген жол мынадай редакцияда жазылсын: "2014 жылға қарай 1992 жылмен салыстырғанда парниктік газдардың шығарындылары көлемінің асырылмауы 96%-ды құрайды";  
      "метеорологиялық станция – 262; агрометеорологиялық пункттер – 195; гидрологиялық бекеттер – 328; атмосфера ауасының жай-күйін – 67;" деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын: "метеорологиялық станциялар – 261; агрометеорологиялық бекеттер – 79; гидрологиялық бекеттер – 305; автоматты режимде жұмыс істейтін атмосфера ауасының жай-күйін – 67;";  
      "Қаржыландыру көздері мен көлемі" деген жолда:  
      "161714,06", "93759,21", "21650,4", "26280,6\*", "25857,5\*", "19970,71\*", "46351,6", "9129,6\*\*", "405,5", "171,5\*", "92,0\*", "74,0\*", "3850,75", "1237,8", "2040,7\*", "385,9\*", "186,35\*" деген сандар тиісінше "172267,7", "100310,1", "18837,2", "32528,2\*", "27574,4\*", "21122,0\*", "50657,3", "13435,2\*\*", "484,9", "211,8\*", "124,4\*", "80,7\*" "3468,7", "1010,8", "1822,9\*", "401,0\*", "234,0\*" деген сандармен ауыстырылсын;  
      "2013 жылы – 19970,71\* млн. теңге" деген жолдан кейін келесі мазмұндағы жолмен толықтырылсын:  
      "2014 жылы – 248,3\* млн. теңге";   
      "Ағымдағы жағдайды талдау" деген 3-бөлімде:  
      "Халық денсаулығының жай-күйіне қоршаған ортаның әсері" деген 3.3.9-кіші бөлім мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:  
      "Халықтың денсаулығын қолайсыз экологиялық факторлардан қорғау мыналардың:  
      экологиялық тәуекелді бағалау және оны азайту жөніндегі бағдарламаларды қалыптастыру;  
      елді мекендердің аумақтарында қоршаған орта сапасының нормативтерімен сөзсіз қамтамасыз ету;  
      өнеркәсіп объектілерін қоныстану аймақтарынан тыс жерлерге шығара отырып, қала құрылысы шешімдеріне жаңа тәсілдерді енгізу;  
      су құбыры және шөлмекке құйылған ауыз судың сапасына қойылатын талаптарды күшейту;  
      тұрғын үйлер ортасының жай-күйіне, әсіресе радиоактивті параметрлердің ерекшелігі бойынша бақылау есебінен қол жеткізіледі.»;  
      "Бағдарламаның мақсаты, міндеттері, нысаналы индикаторлары және оны іске асыру нәтижелерінің көрсеткіштері" деген 4-бөлімде:  
      "Нысаналы индикаторлар" деген 4.3-кіші бөлімде:  
      "Парниктік газдардың шығарындылары көлемінің өзгеру серпіні 2014 жылға 1992 жылға қарағанда төмендеуі 1%-ды құрайды" деген жол мынадай редакцияда жазылсын: "2014 жылы 1992 жылмен салыстырғанда парниктік газдардың шығарындылары көлемінің асырылмауы 96%-ды құрайды";  
      "метеорологиялық станция – 262; агрометеорологиялық пункттер – 195; гидрологиялық бекеттер – 328; атмосфера ауасының жай-күйін – 67;" деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын: "метеорологиялық станциялар – 261; агрометеорологиялық бекеттер – 79; гидрологиялық бекеттер – 305; автоматты режимде жұмыс істейтін атмосфера ауасының жай-күйін – 67;";  
      "Әрбір міндет бойынша жоспарланған мәнге қол жеткізу болжанып отырған нақты (орта мерзімді немесе ұзақ мерзімді) кезеңді көрсете отырып, Бағдарлама міндеттерінің шешілу дәрежесін сипаттайтын, сандық және сапалық жағынан өлшенетін мәндер ретінде белгіленетін нәтижелер көрсеткіштері" деген 4.4-бөлімшеде:  
      "Су бұру жүйесін және кәріздік тазалау құрылыстарын салу, қайта жаңарту және жаңғырту жөніндегі іске асырылатын жобалар" деген жолда:  
      "28", "38", "21", "3" деген сандар тиісінше "11", "4", "2", "2" деген сандармен ауыстырылсын;  
      "Іске асырылатын жобалар бойынша "тарихи" ластанулардан тазартылған аумақтардың пайызы" деген жолда:  
      "0", "20", "80", "90" деген сандар тиісінше "13,8", "13,8", "27,6", "0" деген сандармен ауыстырылсын;  
      мына  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Іске асырылатын жобалар бойынша қалдық сақтау қоймаларының аумақтарын рекультивациялау пайызы | % |  |  | 20 | 40 | 40 |  |

                                                               "  
      деген жол алынып тасталсын;  
      мына  
"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парниктік газдардың шығарындылары көлемінің өзгеру серпіні | 1992 жылғ а %-бе н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

                                                                 "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:  
"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парниктік газдардың шығарындылары көлемінің асырмауы 1992 жылмен салыстырғанда | % | 74 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |

                                                                ";  
      "Табиғи экожүйені сақтау және қалпына келтіру" деген 3-міндетте  
      мына  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бақылау пункттерінің санын:  метеорологиялық станциялардың; | Бірлік | 259 | 259 | 259 | 260 | 260 | 262 |
| агрометеорологиялық пункттердің; | 185 | 185 | 185 | 189 | 193 | 195 |
| гидрометеорологиялық  пункттердің атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау пункттерін көбейту | 291     13 | 292     22 | 299     22 | 313     49 | 327     67 | 328     67 |

                                                              "   
      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бақылау пункттерінің санын:  метеорологиялық станциялар; | Бірлік | 259 | 259 | 260 | 260 | 260 | 261 |
| агрометеорологиялық бекеттер; | 65 | 70 | 71 | 71 | 71 | 79 |
| гидрологиялық бекеттер; | 291 | 291 | 291 | 298 | 300 | 305 |
| атмосфералық ауаның жай-күйін автоматты режимде жұмыс істейтін пункттерді көбейту | 13 | 22 | 22 | 32 | 43 | 67 |

                                                              ";

      "Қоршаған орта сапасын басқару жүйесін дамыту және жетілдіру" деген 4-міндетте:  
      мына  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екіжақты және көпжақты қол қойылған келісімдер | дана |  |  |  | 2 | 1 | 1 |

                                                            "  
      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екіжақты және көпжақты қол қойылған келісімдер | дана | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |

                                                            ";  
      мына  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халықаралық экологиялық конвенцияларды іске асыру шеңберіндегі ұлттық баяндамалар | дана |  | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |

                                                           "  
      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халықаралық экологиялық конвенцияларды іске асыру шеңберіндегі ұлттық баяндамалар | дана | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |

                                                             ";  
      "Бағдарламаны іске асыру кезеңдері" деген 5-бөлімде:  
      "Табиғи экожүйелерді сақтау және қалпына келтіру" деген 5.3-кіші бөлімде:  
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:  
      "2014 жылға 1992 жылмен салыстырғанда қарай парниктік газдардың шығарындылары көлемінің асырылмауы 96%-ды құрайды";  
      2-кесте мынадай редакцияда жазылсын:  
                                                      
"                                                       2-кесте   
                                                         мың га

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облыс | Орманды молықтыру | | | | | |
|  | 2010 ж. | 2011 ж | 2012 ж. | 2013 ж. | 2014 ж. |
| Ақмола | барлығы | 1,03 | 1,08 | 2,757 | 1,21 | 1,305 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,55 | 0,6 | 2,277 | 0,73 | 0,825 |
| Ақтөбе | барлығы | 0,61 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,61 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,812 |
| Алматы | барлығы | 3,5 | 3,647 | 4,011 | 4,09 | 4,17 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,82 | 0,916 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Атырау | барлығы | 0,06 | 0,27 | 0,27 | 0,275 | 0,275 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,065 | 0,065 |
| Шығыс Қазақстан | барлығы | 1,3 | 1,4 | 1,442 | 1,507 | 1,567 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,50 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 |
| Жамбыл | барлығы | 7,95 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 7,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Батыс Қазақстан | барлығы | 0,19 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,507 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,16 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,507 |
| Қарағанды | барлығы | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Қостанай | барлығы | 1,3 | 1,63 | 1,9 | 2 | 2,5 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 1,25 | 1,33 | 1,38 | 1,45 | 1,55 |
| Қызылорда | барлығы | 15,55 | 20,768 | 23,16 | 24,071 | 13,06 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 15,55 | 18,960 | 21,16 | 21,871 | 10,66 |
| оның ішінде: Арал теңізінің құрғап қалған түбіндегі жобалық аумақ | барлығы | 8,5 | 14,288 | 14,5 | 13,211 | - |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 8,5 | 14,28 | 14,5 | 13,211 | - |
| Маңғыстау | барлығы | 0,30 | 0,304 | 0,28 | 0,304 | 0,305 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,30 | 0,3 | 0,276 | 0,3 | 0,3 |
| Павлодар | барлығы | 0,12 | 0,518 | 0,123 | 0,122 | 0,124 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,12 | 0,018 | 0,023 | 0,022 | 0,024 |
| Солтүстік Қазақстан | барлығы | 0,60 | 0,785 | 0,845 | 0,885 | 0,925 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,30 | 0,3 | 0,36 | 0,4 | 0,44 |
| Оңтүстік Қазақстан | барлығы | 7,67 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 8 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 7,1 | 3,87 | 4,5 | 5,2 | 6 |
| Барлығы: | барлығы | 40,28 | 45,414 | 50,4 | 50,176 | 40,25 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 35,12 | 34,825 | 39,798 | 39,81 | 29,653 |

";

      3-кесте мынадай редакцияда жазылсын:  
      "                                                 3-кесте  
                                                         мың га

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | Орманды молықтыру және ағаш өсіру | | | | | |
|  | 2010 ж. | 2011 ж | 2012 ж. | 2013 ж. | 2014 ж. |
| Баянауыл МҰТП | барлығы | 0,06 | 0,099 | 0,128 | 0,139 | 0,149 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,06 | 0,099 | 0,128 | 0,139 | 0,149 |
| Іле Алатауы МҰТП | барлығы | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 |
| Қатон Қарағай МҰТП | барлығы | 0,02 | 0,25 | 0,245 | 0,255 | 0,275 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| Қарқаралы МҰТП | барлығы | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| "Көкшетау" МҰТП | барлығы | 0,12 | 0,248 | 0,248 | 0,268 | 0,268 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,12 | 0,178 | 0,178 | 0,198 | 0,198 |
| "Семей орманы" МТОР | барлығы | 2,3 | 2,601 | 3,11 | 4,134 | 5,1 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 2,3 | 2,601 | 3,11 | 4,134 | 3,6 |
| оның ішінде Жоба шеңберінде | барлығы | 0,05 | 0,001 | 0,31 | 1,334 | - |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,05 | 0,001 | 0,31 | 1,334 | - |
| "Epтic орманы" МТОР | барлығы | 2,22 | 2,138 | 2,638 | 3,062 | 2,928 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 2,22 | 2,138 | 2,338 | 2,562 | 2,228 |
| оның ішінде Жоба шеңберінде | барлығы | 0,05 | 0,011 | 0,11 | 0,334 | 0 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,05 | 0,011 | 0,11 | 0,334 | 0 |
| "Көлсай көлдері" МҰТП | барлығы | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Сайрам-Ұғам МҰТП | барлығы | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Жоңғар-Алатау МҰТП | барлығы | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| "Бурабай" МҰТП | барлығы | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Сандықтау ОӨОШ | барлығы | 0,02 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 0,02 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| "Жасыл аймақ" РМК | барлығы | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Барлығы: | барлығы | 10,08 | 10,592 | 11,625 | 13,154 | 14,016 |
|  | оның ішінде себу және отырғызу арқылы | 9,94 | 10,352 | 11,09 | 12,419 | 11,581 |

      Облыстар бөлінісінде мемлекеттік орман қорының аумағындағы орманды қорғауға, сақтауға және молықтыруға, елді мекендерді көгалдандыруға, жасыл аймақтар, саябақтар, скверлер және қорғау желектерін құруға бөлінген жергілікті бюджеттердің қаражаты 4-кестеде көрсетілген.";  
      4-кестеде:  
      "2011 ж." деген баған мынадай редакцияда жазылсын:  
      "466,3", "58,7", "308,0", "28,0", "865,6", "9,0", "58,3", "0,7", "923,6", "46,6", "460,3", "42,3", "313,9", "18,6", "514,3", "23,1", "819,7", "32,6", "1265,8", "32,4", "949,7", "3,5", "201,5", "4,7", "427,4", "17,6", "701,7", "49,5", "8276,1", "367,3", "3603,5", "618", "12568,4", "985,3";  
      "Облыс" бөтен бағандағы "Қала бюджеті" деген сөздер "Астана қаласының бюджеті" деген сөздермен ауыстырылсын;  
      "Қала бюджеті" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:  
      "

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы қаласының бюджеті | барлығы |  | 688,8 |  |  |  |
|  | оның ішінде, орманды қалпына келтіруге арналған |  | 0 |  |  |  |

                                                                ";  
      5-кестеде:  
      "2011 ж." деген баған мынадай редакцияда жазылсын:  
      "466,3", "373,0", "202,0", "158,5", "742,1", "683,9", "58,3", "57,3", "864,2", "802,4", "421,2", "339,1", "301,7", "234,8", "186,8", "150,0", "753,0", "591,3", "771,6", "688,6", "267,3", "43,6", "137,7", "91,4", "421,9", "329,5", "540,1", "362,2", "6134,2", "4905,6", "618", "6752,2", "4905,6" деген сандармен тиісінше ауыстырылсын;  
      6-кестеде:  
      "Барлығы" деген баған мынадай редакцияда жазылсын:  
      "2489,8", "124,6", "120,2", "214,4", "0", "13,4", "284,4", "134,1", "53,6", "43,0", "618,2", "35,6", "50,0", "80,3", "528,0", "190";   
      "2011 ж." деген бағаны мынадай редакцияда жазылсын:  
      "867,0", "40,5", "14,7", "77,8", "0", "13,4", "62,4", "0", "53,6", "43,0", "205,6", "0", "50,0", "80,0", "196,0", "30";  
      "Қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесін дамыту және жетілдіру" деген 5.4-кіші бөлімде:  
      төртінші бөліктегі "метеорологиялық станция – 262; агрометеорологиялық пункттер – 195; гидрологиялық бекеттер – 328; атмосфера ауасының жай-күйін – 67." деген сөздер "метеорологиялық станциялар – 261; агрометеорологиялық бекеттер – 79; гидрологиялық бекеттер – 305; автоматты режимде жұмыс істейтін атмосфера ауасының жай-күйін – 67." деген сөздермен ауыстырылсын;  
      мынадай мазмұндағы бесінші және алтыншы бөліктермен толықтырылсын:  
      "Қоршаған ортаны қорғауды ғылыми қамтамасыз ету бойынша ғылыми-зерттеулер мынадай бағыттарда:  
      қоршаған ортаны қорғау саласы;  
      бассейн аймақтарын зерделеу бойынша;  
      Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуі бойынша;  
      энергияны және жаңартылатын ресурстарды тиімді пайдалану бойынша жүргізілетін болады.  
      Бұл бағдарлама шеңберінде іске асырылуы жоспарланған ғылыми-зерттеу жұмыстарының тізбесі осы Бағдарламаға 2-қосымшада келтірілген.";  
      "Қажетті ресурстар" деген 6-тарауда:  
      "161714,06", "93759,21", "21650,4", "26280,6\*", "25857,5\*", "19970,71\*", "46351,6", "9129,6\*\*", "405,5", "171,5\*", "92,0\*", "74,0\*", "3850,75", "1237,8", "2040,7\*", "385,9\*", "186,35\*", деген сандар тиісінше "172267,7", "100310,1", "18837,2", "32528,2\*", "27574,4\*", "21122,0\*", "50657,3", "13435,2\*\*", "484,9", "211,8\*", "124,4\*", "80,7\*" "3468,7", "1010,8", "1822,9\*", "401,0\*", "234,0\*" деген сандармен ауыстырылсын;  
      "2013 жылы – 19970,71\* млн. теңге" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:  
      "2014 жылы – 248,3\* млн. теңге";  
      "2010-2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары" деген 7-бөлім осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.  
      2010 – 2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламаға 2-қосымша осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.  
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                               К.Мәсімов*

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің     
2011 жылғы 4 тамыздағы  
№ 912 қаулысына    
1-қосымша

**7. 2010 - 2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шаралар | Аяқтау нысаны | Орындауға жауаптылар | Орындалу мерзімі | Болжамды шығыстар (млн. теңге) | Қаржылан дыру көздері | Бюдже ттік бағда рлама ның № |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. "Жасыл экономиканы" дамыту | | | | | | | |
| 1.1. Таза технологияларды енгізу және ресурс үнемдеу жүйесін құру | | | | | | | |
| 1. | Қазақстанның төмен көміртекті дамуы жөніндегі шаралар кешенін, сондай-ақ оны қамтамасыз ету үшін негізгі қағидаттар мен тетіктерін әзірлеу | ЭДСМ-ге ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ,  МГМ | 2011 жылғы 1 ақпан | 2010 ж. - 40,0 | Республикалық бюджет | 001 |
| 2 | Қоршаған ортаны ластаушы анағұрлым ірі өнеркәсіп кәсіпорындары үшін ең жақсы қол жетімді технологиялар негізінде  нормалауға көшу бойынша шаралар кешенін әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау),  ИЖТМ, МГМ | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 3 | Көміртегі бірліктері тізілімін жүргізу жөнінде бағдарламалық кешенді сатып  алуды қамтамасыз ету және оны қолдау | ЭДСМ-ге ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, МГМ | 2011 жылғы 1 ақпан | 2010 ж. - 45,0 | Республикалық бюджет | 001 |
| 4 | Қазақстан Республикасының стратегиялық жоспарлауына "жасыл даму" тетіктерін әзірлеуде және енгізуде  әлеуетті арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 5 | Жаңартылатын энергия көздері саласындағы кадрларды даярлау жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | БҒМ | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 6 | Шығарындыларды қысқарту үшін экономикалық ынталандыруда  әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Қаржымині , ЭДСМ, облыстардың Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2013 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмей ді |  |  |
| 7 | Экологиялық талаптар бойынша бәсекеге қабілетті өнімді шығаруды қамтамасыз ететін ресурс  үнемдейтін және экологиялық таза технологияларды кәсіпорындарға енгізу үшін жағдайлар мен алғышарттар  жасау жөнінде  ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), облыстардың  Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2013 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмей ді |  |  |
| 8 | Жылу электр станцияларының қазандық қондырғыларын да отынның әр  түрін жағу кезінде қоршаған ортаға эмиссияларға қойылатын заңды түрде белгіленген талаптарды сақтауға мемлекеттік бақылауды күшейту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, облыстардың  Астана және Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 9 | Ауылдық жерлерде жаңартылатын энергия көздерін пайдалану жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 10 | "Жасыл дамуды" ілгерлету және "Жасыл көпір" Астана бастамашылығы  іске асыру үшін аймақаралық ынтымақтастықты күшейту бойынша ұсыныс енгізу (Азия-Тынық мұхит өңіріндегі қоршаған орта және даму министрлердің 6-шы министрлік конференциясы шеңберіндегі) | Қазақстан Республик асының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 1.2. Энергия тиімділігі мен энергияны үнемдеу бойынша шаралар қолдану | | | | | | | |
| 11 | Тұрғыны көп елді мекендерде қоғамдық көлікті және көлік ағынын басқарудың тиімді жүйелерін енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ІІМ, ККМ,  облыстардың , Астана мен Алматы қалаларының әкімдері | 2013 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 12 | Қатты тұрмыстық қалдықтарды көмудің қолданыстағы полигондарында қоқысты биогазды ұстап қалу мен жою бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині, мүдделі мемлекеттік органдар | 2013 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 13 | Құрамында сынабы бар энергияны үнемдеуші шамдарды кәдеге жарату бойынша ұйымдастырушылық, материалдық, техникалық, қаржылық шаралар кешенін әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан  Республикас ның Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині  (жинақтау), ИЖТМ, Қаржымині, АШМ, облыстарды ң, Астана мен Алматы қалаларының әкімдері | 2011 жылғы желтоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 2. Қоршаған орта құрамдауыштары мен халық денсаулығына антропогендік әсерді азайту | | | | | | | |
| 2.1. Атмосфералық ауа сапасын арттыру | | | | | | | |
| 14 | Автокөлік құралдарының ластаушы заттар шығарындыларына қойылатын заңды түрде белгіленген талаптардың сақталуына, сондай-ақ бөлшек сауда желісінде сатылатын автомотор отынының сапасына тиімді мемлекеттік бақылау жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау), ІІМ, ИЖТМ, МГМ, ККМ, облыстарды ң, Астана мен Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 15. | Қалалардың негізгі магистралдары нда автокөлік ағынын ("жасыл толқын"; автоматты түрде басқару жүйесін құруды қоса алғанда автокөліктің теріс әсерін төмендету бойынша іс шараларды әзірлеу газбаллонды, биоотынды автомобильдер ді пайдалану аясын кеңейту, бірлесіп енгізу мен арнайы қойылатын жабдықтағы басқаларды орнату жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республик асының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині  (жинақтау), ІІМ, МГМ, ККМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 16 | Ірі өнеркәсіп кәсіпорындарының санитарлық-қорғау аймақтары мен көздерінде эмиссияны автоматты түрде тәулік бойы бақылауды енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республик асының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, МГМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 17 | "АрселорМитта  Темиртау" АҚ-да А.В.Борисенко жүйесінің өнеркәсіптік газдардан тазалау бойынша кешенді салу | Қазақстан Республик асының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау), БҒМ, Қарағанды облысының әкімі | 2013-2014 жылдар | 2013 ж. -  7500,0\*  2014 ж. - 7500,0\* | Кәсіп орын қаражаты |  |
| 18 | Бұрынғы "Қарағандыкөм ір" өндірістік бірлестігі шахталарының, көмір разрездерінің және байыту фабрикалары қызметінің салдарларын жою | Қоршаған ортаминіне ақпарат | ИЖТМ (жинақтау),  Қарағанды облысының әкімі | 2010-2014 жылдар | 2010 ж. - 544,0  2011 ж. - 581,0\*  2012 ж. - 621,7\*  2013 ж. - 621,7\* | Республи калық  бюджет | 035 |
| 19 | Қарашығанақ кен орнының "ЛИРА" объектілерінің техникалық, газ және экологиялық қауіпсіздігін жоғарлату бойынша шаралар кешенін әзірлеу | Қазақстан Республик асының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), МГМ, Батыс  Қазақстан облысының әкімі | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 20 | Шығыс Қазақстан облысында атмосфералық ауа, су қоймасы, топырақ, азық-түлік пен ауыз су жай-күйін жедел бақылаудың бірыңғай ғылыми-өндіріс тік орталығын құру бойынша ұсыныс енгізу | Қоршаған ортаминіне ұсыныс | Шығыс Қазақстан облысының әкімі | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 2.2. Су ресурстарының ластануын төмендету | | | | | | | |
| 21. | Ақтөбе қаласының Елек өзеніндегі тазарту құрылыстары кешенін қайта жаңарту (қысымды кәріз коллекторы мен сыйымдылықты реттейтін торапты) | Орындалған жұмыстарды ң актілері | Қоршаған ортамині (жинақтау), Ақтөбе облысының әкімі | 2010 - 2011 жылдар | 2010 ж. - 1162,0  2011 ж. - 148 8,9\* | Республикалық бюджет | 009 |
| 22. | Ақтөбе қаласының кәріз тазарту құрылыстарын қайта жаңарту (1 кезекті құрылыс) | Орындалған жұмыстардың  актілері | Қоршаған ортамині (жинақтау), Ақтөбе облысының әкімі | 2010-2011 жылдар | 2010 ж. - 663,9  2011 ж. - 656,9\* | Республикалық бюджет | 009 |
| 23. | Атырау қаласының сол жағалауының бөлігі үшін кәріз тазарту құрылыстары кешенін салу | Орыңдалған жұмыстарды ң актілері | Қоршаған ортамині (жинақтау),  Атырау облысының әкімі | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 500,0  2011 ж. - 4043,2\*  2012 ж. - 3246,5\*  2013 ж. - 2333,2\* | Республикалық бюджет | 009 |
| 24. | Авиациялық керосинмен жерасты суларының ластануын жою бойынша ұсыныс енгізу (Семей қаласы) | Қазақстан Республика сының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау),  Шығыс Қазақстан облысының әкімі | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 25. | Жамбыл облысы Тараз қаласындағы сарқынды суларды толық биологиялық тазарту кешенін салу бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республика сының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау),  Жамбыл облысының әкімі | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 26. | Маңғыстау облысы Жаңа өзен қаласындағы өнімділігі тәулігіне 21,5 мың м3 болатын жұмыс істен тұрғы кәріз тазалау құрылыстарын қайта жаңарту және жаңғырту, құрылыстың 1-кезегі | Орындалған жұмыстардың актілері | Қоршаған ортамині  (жинақтау), Маңғыстау облысының әкімі | 2010-2011 жылдар | 2010 ж. - 544,3  2011 ж. - 1100,7\* | Республикалық бюджет | 009 |
| 27 | Ақтау қаласында өндірісі тәулігіне 30000 мЗ № 2 кәріз тазалау құрылыстарын (КТҚ-2) салу (бірінші кезек) | Орындалған жұмыстарды ң актілері | Қоршаған ортамині (жинақтау),  Маңғыстау облысының әкімі | 2010-2011 жылдар | 2010 ж. - 1208,2  2011 ж. - 792,8\* | Республикалық бюджет | 009 |
| 28. | Құрық ауылында ұзақтығы 18 км тазалау құрылғыларына дейінгі кәріздік желілер үшін коллектор салу | ЭДСМ-ге ақпарат | Қоршағанортамині (жинақтау),  Маңғыстау облысының әкімі | 2010 жыл | 2010 ж. - 291,8 | Республикалық бюджет | 009 |
| 29. | Орал қаласының кәріз тазалау құрылғыларын (КТҚ) қайта жаңарту (бірінші кезек) | Орындалған жұмыстарды ң актілері | Қоршаған ортамині (жинақтау),  Батыс Қазақстан облысының әкімі | 2010-2011 жылдар | 2010 ж. - 502,7  2011 ж. - 271,1\* | Республикалық бюджет | 009 |
| 30. | Щучье-Бурабай курорт аймағындағы су қоймаларын (Щучье Бурабай, Қарасу көлдері) тазарту | Орындалған жұмыстарды ң актілері | Қоршаған ортамині (жинақтау),  Ақмола облысының әкімі | 2011-2012 жылдар | 2011 ж. - 2800,0\*  2012 ж. - 5592,5\* | Республикалық бюджет | 004 |
| 31. | Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы Қопа өзенін лай шөгінділерінен тазалау бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республика сының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау),  Ақмола облысының әкімі | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 32. | Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласындағы Комендатка өзенінің түбін тазалай отырып, ағысын қайта жаңарту | Орындалған жұмыстарды ң актілері | Қоршаған ортамині (жинақтау),  Шығыс Қазақстан облысының әкімі | 2011 жыл | 2011 ж. - 518,3\* | Республикалық бюджет | 009 |
| 33 | Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Тұғыл ауылындағы кәріздік желілер мен тазарту құрылыстарын қайта жаңарту | Орындалған жұмыстарды ң актілері | Қоршаған ортамині (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысының әкімі | 2011 жыл | 2011 ж. - 100,4 | Республикалық бюджет | 009 |
| 34 | Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылының кәріздік желілер мен тазарту құрылыстарын салу | Орындалған жұмыстарды ң актілері | Қоршаған ортамині (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысының әкімі | 2012-2013 жылдар | 2012 ж. - 400,9  2013 ж. - 338,5 | Республикалық бюджет | 009 |
| 35. | Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласындағы "Пионерская" ағысы арнасын қайта жаңарту | Орындалған жұмыстарды ң актілері | Қоршаған ортамині (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысының әкімі | 2011 жыл | 2011 ж. - 472,9 | Республикалық бюджет | 009 |
| 36. | Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласының Тәуелсіздік даңғылы жармасындағы жауын суын тазартуға арналған тазарту құрылысы қондырғысы бар көпір астындағы Үлбі өзенінің арнасын қайта жаңарту жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республика сының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысының әкімі | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 37. | Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Тайпақкөл және Қандыарал көлдер жүйесін қайта қалпына келтіру | Орындалған жұмыстарды ң актілері | Қоршаған ортамині (жинақтау), Қызылорда облысының әкімі | 2012-2013 жылдар | 2012 ж. - 500,0  2013 ж. - 381,3 | Республикалық бюджет | 009 |
| 38. | Павлодар облысы Шербақты ауданы Шарбақты ауылының кәріз жүйесін жаңарту | Орындалған жұмыстардың актілері | Қоршаған ортамині (жинақтау), Павлодар облысының әкімі | 2011 жыл | 2011 ж. - 634,3 | Республикалық бюджет | 009 |
| 39. | Павлодар облысындағы Усолка өзенінің арнасын жандандыру жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республика сының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Павлодар облысының әкімі | 2013 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 40. | Маңғыстау облысы Бейнеу ауылындағы кәріздік-тазарту құрылыстарын қайта жаңарту және кеңейту | Орындалған жұмыстарды ң актілері | Қоршаған ортамині (жинақтау), Маңғыстау облысының әкімі | 2011 жыл | 2011 ж. - 748,8 | Респуб ликалық бюджет | 009 |
| 41. | Ақтөбе облысындағы Шалқар көлінің түбін тазарту жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республика сының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Ақтөбе облысының әкімі | 2013 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 42. | Петропавл қаласындағы тазарту құрылыстарының жұмыс істеп тұрған технологиялық схемасын жаңғырту жөнінде ұсыныстар енгізу (II және  ІІІ кезеңдер) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Солтүстік Қазақстан облысының әкімі | 2013 жылы  1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 43. | Астана қаласында "Су және экология" халықаралық технологиялық паркін құру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау),  ИЖТМ, Қаржымині, Астана қаласының әкімі | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 2.3. Өндіріс және тұтыну қалдықтарының жинақталуын азайту және олармен айналысу жүйесін құру | | | | | | | |
| 44. | Астана қаласында "Жасыл даму" АҚ Ұлттық экологиялық орталығын құру бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 45. | Қазақстанда төзімді органикалық ластаушылардың қоры мен қалдықтарын жою және олар ластаған аумақтарды қайта қалпына келтіру жөніндегі Дүниежүзілік Банктің жобасын іске асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысының әкімі | 2010-2013 жылдар | 2011 ж. - 30,0\*  2012 ж. - 10,0\*  2013 ж. - 10,0\* | ЖЭҚ гранты |  |
| 46. | Барлық төзімді органикалық ластаушыларды  түрлерін және ескірген пестицидтерді егжей-тегжейлі түгендеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау),  ДСМ, АШМ, облыстардың, Астана және Алматы қалалары ның әкімдері | 2010- 2013 жылдар | 2010 ж. - 65,0  2011 ж. - 60,0\*  2012 ж. - 25,0\*  2013 ж. - 10,0\* | ЖЭҚ гранты |  |
| 47. | Құрамында полихлордифенилы бар жабдықтарды және төзімді органикалық ластаушыларды  қалдықтарын уақытша сақтау үшін үй-жай құру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау),  облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдігі | 2010-2013 жылдар | 2011 ж.- 50,0\*  2012 ж. - 30,0\*  2013 ж. - 30,0\* | ЖЭҚ гранты |  |
| 48. | Қоймалар мен көмбелерден ескірген пестицидтерді алу және қайта пакеттеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау), ДСМ, облыстард ың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2011-2013 жылдар | 2011 ж. - 30,0\*  2012 ж. - 27,0\*  2013 ж. - 20,0\* | ЖЭҚ гранты |  |
| 49. | Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында құрамында сынап бар аспаптар мен бұйымдарды демеркуризациялау бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау),  Шығыс Қазақстан облысының әкімі | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 50. | Приозерск қаласында тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау полигонын салу бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Қарағанды облысының әкімі | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 51. | Павлодар облысы Баянауыл ауданының Баянауыл ауылында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салу бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Павлодар облысының әкімі | 2013 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 2.4. "Тарихи" ластануларды жою | | | | | | | |
| 52. | Ақтөбе облысы "Елек" өзеніне құятын аймақта жер асты суларын алты валентті хроммен ластануынан тазалау | Орындалған жұмыстардың  актілері | Қоршаған ортамині (жинақтау), Ақтөбе облысының әкімі | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 32,0  2011 ж. - 885,9\*  2012 ж. - 158,5\*  2013 ж. - 1000,0\* | Республикалық бюджет | 012 |
| 53. | Елек өзенінің жерасты суларын бормен ластанудан тазарту бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Ақтөбе облысының әкімі | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 54. | Маңғыстау облысында "Қошқар Ата" қалдық қоймасын қайта жаңарту және рекультивациялау бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Маңғыстау облысының әкімі | 2012 жылғы 1 тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 55. | Алматы облысы Текелі қорғасын мырыш комбинатының пайдаланылған қалдық қоймасын рекультивациялау бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Алматы облысының әкімі | 2013 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 56. | Жағалау аумақтарының мұнай өнімдерімен алаңдық ластануын жою және кейіннен рекультивация лау бойынша (Қарағанды облысының Приозерск қаласының оңтүстігіне қарай тұзды көлдің битуммен ластануы) ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Қарағанды облысының әкімі | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 57. | "Байқоңыр" кешені объектілерін рекультивация лауды, кәдеге жаратуды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау),  Ұлттық ғарыш агенттігі | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 3. Табиғи экожүйені сақтау және қалпына келтіру | | | | | | | |
| 3.1. Тұрақты дамуға көшу үшін жағдай жасау | | | | | | | |
| 58. | Ландшафты әр түрлілікті сақтау және халық тіршілігінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстанның табиғи-шаруаш ылық жүйесін тұрақты дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау),  АШМ, ЖРА | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 3.2. Климаттың өзгеруінің алдын алу және оған бейімделу | | | | | | | |
| 59. | Парниктік газдардың жыл сайынғы түгендеуін жүргізуді жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау),  АШМ, ИЖТМ, МГМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 12,6  2011 ж. -   12,6\*  2012 ж. - 22,4\*  2013 ж. - 22,4\* | Республикалық бюджет | 001 |
| 60. | Парниктік газдардың шығарындыларын  қысқарту жөніндегі жобаларды дайындау және іске асыру бойынша орталық құру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау),  ИЖТМ, МГМ, ЭДСМ | 2010-2013 жылдар | 2011 ж. - 18, 2\*  2012 ж. - 28, 2\*  2013 ж. - 28,2\* | Республикалық бюджет | 001 |
| 61. | Біріккен Ұлттар Ұйымының климаттың өзгеруі жөніндегі негіздемелік конвенциясы жөнінде ұлттық хабарламалар дайындауды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау),  ИЖТМ, МГМ, АШМ | 2010-2013 жылдар | 2011 ж. - 37,3\*  2012 ж. - 32,4\*  2013 ж. - 6,7\* | ЖЭҚ гранты |  |
| 62. | Біріккен Ұлттар Ұйымының климаттың өзгеруі жөніндегі негіздемелік конвенциясы, Киото хаттамасы және пост-Киото жөніндегі келіссөз үдерістерін қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды орындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау), СІМ, ИЖТМ, МГМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 40, 0  2011 ж. - 30,8\*  2012 ж. - 40,0\*  2013 ж. - 40,0\* | Республикалық бюджет | 001 |
| 63. | Киото хаттамасын, пост-Киота келісімі мен ішкі саясат және парниктік газдардың шығарындысын қысқарту жөніндегі шараларды іске асыру жөніндегі нормативтік-құқықтық базаны әзірлеу жөнінде ұсыныстар әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 64. | Шығарындыларды реттеу және парниктік газдарды қысқарту жөніндегі оқыту курстарын жүргізу | ЭДСМ-ге ақпарат | Қоршаған ортамині | 2011 жылғы 1 ақпан | 2010 ж. - 4,0 | Республикалық бюджет | 001 |
| 65. | Қоршаған ортаға парниктік газдардың эмиссиясын қысқартуға квоталар мен міндеттемелер ді саудасы тәртібін бекіту жөніндегі нарықтық тетіктерді әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау),  МГМ, ЭДСМ | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 3.3. Жердің шөлейттенуінің және тозуының алдын алу | | | | | | | |
| 66. | Шөлейттенумен күрестің жаңа технологияларын және экономикалық тетіктерін енгізе отырып, шөлейттену үдерістерін алдын алу және жер тозуының ауқымдарын азайту жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ (жинақтау),  Қоршаған ортамині, ЖРА, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 67. | Халықаралық қорықтар желісін және репрезентативтік ландшафтық резерваттарды  құру мен тұрақты жұмыс істеуі, сондай-ақ геопарктер және геотуризмді дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау),  АШМ | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 68. | Жайылым ресурстарын басқару жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ (жинақтау),  Қоршаған ортамині | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 69. | Жайылым ресурстарын жетілдіру салааралық бағдарламасын әзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ (жинақтау),  Қоршаған ортамині, ЖРА | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 70. | Орман және жайылым ресурстарын басқару бойынша оқыту іс-шараларын өткізу | Қазақстан  Республикасының  Үкіметіне  ақпарат | АШМ (жинақтау), Қоршағанортамині, | 2011 жыл | 2011 ж. - 3,0 | ЖЭҚ гранты |  |
| 3.3.4. Жануарлар дүниесін сақтау және тұрақты пайдалану | | | | | | | |
| Сирек және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлерін және киік санын есепке алу мен оны тұрақтандыру жөнінде шаралар ұйымдастыру | | | | | | | |
| 71. | Сирек және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлар түрлерінің санын жыл сайын есепке алу және мониторинг жүргізу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 66,9  2011 ж. - 68,4\*  2012 ж. - 68,5\*  2013 ж. - 68,6\* | Республикалық бюджет | 070 |
| 72. | Киіктердің санын есепке алу және оның мониторингі | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 18,9  2011 ж. - 23,7\*  2012 ж. - 23,8\*  2013 ж. - 23,9\* | Республикалық бюджет | 070 |
| 73. | Сирек және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлері мен киіктерді қорғауды жүзеге асыру | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013  жылдар | 2010 ж. - 250,1  2011 ж. - 250,0\*  2012 ж. - 250,0\*  2013 ж. - 250,0\* | Республикалық бюджет | 073 |
| 74. | Сирек және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлардың түрлері мен киіктердің (табиғаттағы) кеңістігі шегіндегі жыртқыштар санын реттеу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ (жинақтау), Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан,  Қарағанды,  Қызылорда, және Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері | 2010-2014 жылдар | 2010 ж. - 24,0  2011 ж. - 24,0\*\*  2012 ж. - 24,0\*\*  2013 ж. - 24,0\*\*  2014 ж. - 24,0\*\* | Жергілікті  бюджет |  |
| 75. | Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарларды (құлан, жайран) биологиялық негіздеме негізінде реинтродукция лау | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2011-2013 жылдар | 2011 ж. - 3,0  2012 ж. - 6,5\*  2013 ж. - 7,0\* | Республикалық бюджет | 070 |
| 76. | Жасанды жолмен тоғай бұғысын көбейту бойынша іс-шаралар жүргізу | АШМ-ға ақпарат | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі | 2010-2014 жылдары | 2010 ж. - 4,0  2011 ж. - 4,2\*\*  2012 ж. - 4,3\*\*  2013 ж. - 4,4\*\*  2014 ж. - 4,5\*\* | Жергілікті бюджет |  |
| Жануарлар әлемін қорғау және өсімін молайту | | | | | | | |
| 77. | Аңшылық алқаптардың шаруашылық аралық аңшылық орналастыру және биологиялық-экономикалық зерттеу жүргізу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2011-2013 жылдары | 2011 ж. - 5,0  2012 ж. - 1,6\*  2013 ж. - 1,7\* | Республикалық | 070 |
| 78. | Жануарлар әлемінің объектілерін алу лимитін анықтау үшін жануарлар әлемі объектілерін алуға биологиялық негіздеме дайындау | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010- 2013 жылдар | 2010 ж. - 3,3  2011 ж. - 3,8\*  2012 ж. - 2,8\*  2013 ж. - 2,9\* | Республикалық бюджет | 070 |
| 79. | Киіктер мен жабайы тұяқты жануарлардың сирек және жойылып бара жатқан түрлерінің таралу кеңістігінде авиациялық патрульдеу ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ (жинақтау),  Қоршаған ортамині | 2011 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| Жануарлар әлемінің генофонын сақтау саласында ғылыми зерттеулер | | | | | | | |
| 80. | Ғылыми зерттеулер және  селекциялық реттеу үшін жануарлардың сирек және жойылып бара жатқан түрлерін алу мен пайдалану жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ (жинақтау),  БҒМ | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 81. | Сирек және жойылып бара жатқан жануарлар түрлерін қорғау проблемалары бойынша халықты экологиялық оқыту және тәрбиелеу, биоәртүрлілікті сақтау қажеттілігі туралы қоғамдық пікірді хабарлау жөніндегі іс шараларды жүргізу | АШМ-ға ақпарат | Ақтөбе облысының әкімі | 2010-2014 жылдар | 2010 ж. - 1,5  2011 ж. - 1,5\*\*  2012 ж. - 1,5\*\*  2013 ж. - 1,5\*\*  2014 ж. - 1,5\*\* | Жергілікті бюджет |  |
| Су және биологиялық ресурстардың қорын есепке алуды ұйымдастыру және оларды тұрақтандыру шаралары | | | | | | | |
| 82. | Анағұрлым өнімді балықтарды су қоймаларына жіберу жолымен балық шаруашылығы су айдындарында балық көбейту жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 746,6  2011 ж. - 433,2\*  2012 ж. - 554,4\*  2013 ж. - 554,4\* | Республикалық бюджет | 038 |
| 83. | Балық ресурстарының мемлекеттік есебін жүргізу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 124,3  2011 ж. - 144,5\*  2012 ж. - 157,5\*  2013 ж. - 168,5\* | Республикалық бюджет | 037 |
| 84. | Браконьерлікті және биологиялық ресурстар объектілері мен өнімдерінің заңсыз айналымын анықтау, жолын кесу бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру | Қоршағанор таминіне ақпарат | АШМ (жинақтау), ІІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 3.3.5. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жүйесін дамыту | | | | | | | |
| 85. | Мемлекеттік ұлттық табиғи парктерінің аумақтарын кеңейту жөніндегі ұсыныстар енгізу:  "Алтын Емел";  "Сайрам-Өгем" | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ (жинақтау),  Қоршаған ортамині, ЖРА | 2012 жылғы, 2013 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 86. | Мемлекеттік табиғи қорықтарының аумағын кеңейту жөніндегі ұсыныстар енгізу:  Алакөл;  Барсакелмес | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ (жинақтау), Қоршаған- ортамині, ЖРА | 2010 жылғы, 2013 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 87. | Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерватының аумағын кеңейту жөніндегі ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ (жинактау), Қоршаған ортамині, ЖРА | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 88. | Ұлытау қаумалының аумағын кеңейту жөніңдегі іс-шаралар | Табиғи ғылыми негіздемен ің жобасы | АШМ (жинақтау), ЖРА | 2011 жылғы 4-тоқсан | 2011 ж. - 1,5\* | ЖЭҚ гран ты |  |
| 89. | "Оңтүстік Алтай" мемлекеттік табиғи қаумалын құру жөніндегі іс-шаралар | Табиғи ғылыми негіздеменің және техникалық экономика лық негіздеменің жобасы | АШМ (жинақтау), ЖРА | 2010 жылғы 4-тоқсан | 2010 ж. - 3,0 | ЖЭҚ гранты |  |
| 90. | "Оңтүстік Алтай" мемлекеттік табиғи қаумалын құру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ (жинақтау), Қоршаған ортамині, ЖРА | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 91. | "Алтын дала" мемлекеттік табиғи резерватын құру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ (жинақтау), Қоршаған ортамині, ЖРА | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 92. | Мемлекеттік ұлттық табиғи саябақтарын құру жөнінде ұсыныстар енгізу:  Тарбағатай; "Мерке"; Түркістан | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ (жинақтау), Қоршаған ортамині, ЖРА | 2012 жылғы, 2013 жылғы, 2014 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 93. | Мемлекеттік табиғи қаумалын құру жөнінде ұсыныстар енгізу: "Жайсаң"; "Қызылқұм" | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ (жинақтау), Қоршаған ортамині, ЖРА | 2013 жылғы, 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 94. | "Қызылқұм" мемлекеттік табиғи қаумалын құрудың табиғи-ғылыми негіздемесін және техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу | Табиғи ғылыми негіздеменің және техникалық экономикалық негіздеменің жобасы | АШМ (жинақтау), ЖРА | 2011 жылғы 4-тоқсан | 2011 ж. - 4,5\* | Республикалық бюджет | 070 |
| 95. | Іле өзені сағасында грекше қорғалатын табиғи аумақтар құрудың табиғи-ғылыми негіздемесін және техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу | Табиғи ғылыми негіздеменің және техникалық экономикалық негіздеменің жобасы | АШМ (жинақтау), ЖРА | 2011  жылғы 4-тоқсан | 2011 ж. -  4,5\* | Республикалық бюджет | 070 |
| 96. | Іле өзені жағасында мемлекеттік табиғи резерватын құру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ (жинақтау), Қоршаған ортамині, ЖРА | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 97. | Сырдария өзені сағасында мемлекеттік табиғи резерватын құрудың техникалық экономикалық негіздемесін  әзірлеу | Техникалық экономикалық негіздеменің жобасы | АШМ (жинақтау), Қоршаған ортамині, ЖРА | 2012 жылғы 4-тоқсан | 2012 ж. - 8,7\* | Республикалық бюджет | 070 |
| 98. | Ертіс өзені сағасында мемлекеттік табиғи резерватын құрудың табиғи-ғылыми және техникалық- экономикалық негіздемелерін әзірлеу | Табиғи ғылыми негіздеменің және техникалық экономика лық негіздеменің жобасы | АШМ (жинақтау), Қоршаған ортамині, ЖРА | 2013-2014 жылдар | 2013 ж. - 6,8\*  2014 ж. - 9,8\* | Республикалық бюджет | 070 |
| 99. | Жайық өзені сағасыңда мемлекеттік табиғи резерватын құрудың табиғи-ғылыми және техникалық экономикалық негіздемелерін әзірлеу | Табиғи ғылыми негіздеменің және техникалық экономикалық негіздеменің жобасы | АШМ(жинақ тау), Қоршаған ортамині, ЖРА | 2013-2014 жылдар | 2013 ж. - 6,6\*  2014 ж. - 8,7\* | Республикалық бюджет | 070 |
| 100. | Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорық аумағын кеңейтудің табиғи-ғылыми және техникалық-экономикалық негіздемелерін түзету | Табиғи ғылыми негіздеменің және техникалық экономикалық негіздеменің жобасы | АШМ (жинақтау), Қоршағанор тамині, ЖРА | 2012 жыл | 2012 ж. - 4,7\* | Республикалық бюджет | 070 |
| 101. | Каспий мемлекеттік табиғи қорығын құру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ (жинақтау),  Қоршаған ортамині, ЖРА | 2014 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 102. | Сырдария өзені сағасында мемлекеттік табиғи резерватын құру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ (жинақтау),  Қоршаған ортамині, ЖРА | 2013 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 103. | Маңғыстау облысында мемлекеттік қорық аймағын құрудың табиғи-ғылыми негіздемесін және техникалық- экономикалық негіздемесін әзірлеу | Табиғи ғылыми негіздемесіің және техникалық экономикалық негіздемесінің жобасы | АШМ (жинақтау),  Қоршаған ортамині, ЖРА | 2011 жылғы 4-тоқсан | 2011 ж. - 8,2\* | Республикалық бюджет | 070 |
| 104. | "Бөкейорда- Жайық" мемлекеттік  табиғи резерватын құрудың техникалық- экономикалы  негіздемесінің жобасын әзірлеу | Техникалық экономикалық негіздемес  інің жобасы | АШМ (жинақтау),  Батыс Қазақстан облысының әкімі | 2013 жылғы 4-тоқсан | 2013 ж. - 4,0\* | ЖЭҚ гранты |  |
| Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда экологиялық туризмді дамыту | | | | | | | |
| 105. | Экологиялық туризмді дамыту | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ (жинақтау), ТСМ | жыл сайын 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 3.3.6. Орманды сақтау және өсіру, оларды ұтымды пайдалану, елді мекендерді көгалдандыру | | | | | | | |
| Ормандарды өрттен, заңсыз шабудан және өзге орман заңнамасын бұзудан қорғау, зиянкестер мен аурулардан сақтау | | | | | | | |
| 106. | Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұстауды қамтамасыз ету | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 2730,7  2011 ж. - 3226,5\*  2012 ж. - 3058,7\*  2013 ж. - 3058,7\* | Республикалық бюджет | 040 |
| 107. | Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы  ұстауды қамтамасыз ету | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 32,3  2011 ж. - 34,6\*  2012 ж. - 39,8\*  2013 ж. - 39,8\* | Республикалық бюджет | 068 |
| 108. | Орман шаруашылығының мемлекетті  мекемелерін ұстауды қамтамасыз ету | АШМ-ға ақпарат | Облыстардың әкімдері | 2010-2014 жылдар | 2010 ж.- 3561,8  2011 ж. -  4905,6\*\*  2012 ж. - 4532,4\*\*  2013 ж. - 4759,7\*\*  2014 ж. - 5069,1\*\* | Жергі лікті бюджет |  |
| 109. | Заңды тұлға мәртебесі бар республикалық маңызды ерекше қорғалатын табиғи аумақтар үшін техника және жабдықтар сатып алу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 25,1  2011 ж. - 343,1\*  2012 ж. - 330,0\*  2013 ж. - 340,0\* | Республикалық бюджет | 075 |
| 110. | Орман шаруашылығының мемлекеттік мекемелері үшін техника және жабдықтар сатып алу | АШМ-ға ақпарат | Облыстардың әкімдері | 2010-2014 жылдар | 2010 ж. -  348,7  2011 ж. - 837,0\*\*  2012 ж. - 455,7\*\*  2013 ж. - 470,1\*\*  2014 ж. - 348,6\*\* | Жергі лікті бюджет |  |
| 111. | Орман шаруашылығының мемлекеттік мекемелері және табиғат қорғау мекемелері үшін техника және жабдықтар сатып алу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2012 жылдар | 2010 ж. - 227,8  2011 ж. - 224,5\*  2012 ж. - 14,9\*     2010 ж. - 683,5  2011 ж. - 673,6\*  2012 ж. - 44,7\* | Респу бликалық бюджет                 Ұлтты  банкінің қарызы | 044 |
| 112. | Кордондар, өрт сөндіру мұнараларын басқа да ғимараттар мен құрылыстарды салу және оларды жөндеуді жүзеге асыру | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ (жинақтау),  облыстардың әкімдері | 2010-2014 жылдар | 2010 ж. - 90,4  2011 ж. - 99,2\*   2012 ж. - 77,0\*   2013 ж. - 131,0\*     2010 ж. - 72,5  2011 ж. - 326,8\*\*  2012 ж. - 180,6\*\*  2013 ж. - 208,7\*\*  2014 ж. - 222,4\*\* | Республикалық бюджет              Жергілікті бюджет | 008 |
| 113. | Орман питомниктерін, өрт сөндіру-хим иялық станциялардың, өрт сөндіру мұнараларын, басқа да ғимараттар мен құрылыстарды салу мен жөндеуді жүзеге асыру | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ (жинақтау),  облыстардың әкімдері | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 36,4  2011 ж. - 232,3\*  2012 ж. - 32,4\*  2013 ж. - 1,1\*     2010 ж. - 145,5  2011 ж. - 929,0\*  2012 ж. - 129,6\*  2013 ж. - 4,6\* | Респуб икалық бюджет                    Ұлттық  банкінің қарызы | 044 |
| 114. | Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман қорының аумағында өртке қарсы және орман қорғау іс-шараларын жүргізу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ (жинақтау), Облыстардың  әкімдері | 2010-2014 жылдар | 2010 ж. - 624,9  2011 ж. - 779,1\*  2012 ж. - 699,8\*  2013 ж. - 699,8\*  2010 ж. - 327,6  2011 ж. - 590,4\*\*  2012 ж. - 403,4\*\*  2013 ж. - 460,2\*\*  2014 ж. - 548,8\*\* | Республ икалық бюджет                 Жергілікті бюджет | 040 |
| 115. | Ормандарды авиациялық күзету жөніндегі жұмыстарды жүргізу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 1003,8  2011 ж. - 1582,6\*  2012 ж. - 1140,6\*  2013 ж. - 1140,6\* | Респуб ликалық бюджет | 072 |
| Орманды молықтыру және орман өсіру | | | | | | | |
| 116. | Орман тұқымдарының сапасын сараптауды қамтамасыз етуі орман тұқымы базасының объектілерін есепке алу және аттестациялау, ормандардың санитарлық ахуалын бағалау, Қазақ мемлекеттік республикалық орман тұқымы мекемесін ұстау | Қоршағанортаминіне  ақпарат | АШМ | 2010-2013  жылдар | 2010 ж. - 23,7  2011 ж. - 27,1\*  2012 ж. - 27,1\*  2013 ж. - 27,1\* | Республикалық бюджет | 067 |
| 117. | Жақсартылған мұрагерлік сапасылар отырғызу материалдарының орман дақылдары жұмыстарын қамтамасыз ету және тұрақты орман тұқымды базасын қалыптастыру және ұстау | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 70,1  2011 ж. - 82,5\*  2012 ж. - 82,5\*  2013 ж. - 89,1\* | Республикалық бюджет | 069 |
| 118. | Орман питомниктер қалпына келтіруді қамтамасыз ету | АШМ-ға ақпарат | Облыстардың әкімдері | 2010-2014 жылдар | 2010 ж. - 24,3  2011 ж. - 55,2\*\*  2012 ж. - 34,7\*\*  2013 ж. - 41,4\*\*  2014 ж. - 44,0\*\* | Жергі лікті бюджет |  |
| 119. | Орманның табиғи жаңаруына ықпал ету шараларын жүргізу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ (жинақтау),  облыстардың әкімдері | 2010-2014 жылдар | 2010 ж. - 1,0  2011 ж. - 2,4\*  2012 ж. - 2,0\*  2013 ж. - 2,7\*     2010 ж. - 8,9  2011 ж. - 16,2\*\*  2012 ж. - 9,4\*\*  2013 ж. - 11,9\*\*  2014 ж. - 13,7\*\* | Респуб ликалық бюджет                 Жергіл ікті бюджет | 040 |
| 120. | Себу және отырғызу әдісі бойынша ормаңдарды толықтыру мен орман өсіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ (жинақтау), облыстардың әкімдері | 2010-2014 жылдар | 2010 ж. - 354,3  2011 ж. - 442,2\*  2012 ж. - 396,8\*  2013 ж. - 396,8\*      2010 ж. - 248,5  2011 ж. - 295,9\*\*  2012 ж. - 328,2\*\*  2013 ж. - 352,8\*\*  2014 ж. - 377,6\*\* | Респуб ликалық бюджет                    Жергі лікті бюджет | 040 |
| 121. | Себу және отырғызу әдісі бойынша ормандарды молықтыру мен орман өсіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 121,2  2011 ж. - 146 ,4\*  2012 ж. -  151,1\*  2013 ж. - 152,9\*     2010 ж. - 181,8  2011 ж. - 220,3\*  2012 ж. - 226,7\*  2013 ж. - 229,4\* | Республикалық бюджет                 Ұлттық банкінің қарызы | 044 |
| Темір және автомобиль жолдарының болу белдеулерінде екпе қоғандарын құру | | | | | | | |
| 122. | Темір жол бойында орман екпелерін құру және күтіп ұстау жөнінде іс-шаралар жүргізу | АШМ-ға ақпарат | ККМ (жинақтау), "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2010-2011 жылдар | 2010 ж. - 1284,6  2011 ж. - 1062,4\* | Меншікті қаражат |  |
| 123. | Жалпы пайдаланылатын республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының бойында орман жолақтарын және басқа да екпелер отырғызу және күтіп ұстау жөнінде іс шаралар жүргізу | АШМ-ға ақпарат | ККМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. -  216,7  2011 ж. -  172,0\*  2012 ж. - 89,0\*  2013 ж. - 103,0\* | Республикалық бюджет | 003 |
| 124. | "Шортанды-Щучинск" учаскесіндегі "Астана-Шучинск" автокөлік жолы бойында орман жолақтарын отырғызу жөнінде іс-шаралар жүргізу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2011- 2014 жылдар | 2011 ж. - 481,0\*  2012 ж. - 649,2\*  2013 ж. - 315,3\*  2014 ж. - 229,8\* | Республикалық бюджет | 20 |
| 125. | Батыс Европа-Батыс Қытай халықаралық  транзитті дәлізі бойында көгалдандыруды жүргізу  жөнінде ұсыныстар енгізу | Қаржыминіне ұсыныс | ККМ | 2013 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| Елді мекендердің жасыл аймақтарын құру және оларды көгалдандыру | | | | | | | |
| 126. | Елді мекендердің жасыл аймақтарын (Астана қаласының жасыл аймағынан басқа) құру және күтіп ұстау жөнінде іс-шаралар жүргізу | АШМ-ға ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010-2014 жылдар | 2010 ж. - 1459,8  2011 ж. - 1340,4\*\*  2012 ж. - 1746,9\*\*  2013 ж. - 1816,6\*\*  2014 ж. - 1901,8\*\* | Жергілікті бюджет |  |
| 127. | Облыс орталықтарында, Астана қаласында саябақтар мен скверлер, оның ішінде Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің паркін құру | АШМ-ға ақпарат | Облыстар дың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010-2014 жылдар | 2010 ж. - 62,8  2011 ж. - 381,2\*\*  2012 ж. - 75,7\*\*  2013 ж. - 82,8\*\*  2014 ж. - 107,6\*\* | Жергілікті бюджет |  |
| 128. | Облыстардың елді мекендерінде жасыл желектер отырғызуды жүргізу | АШМ-ға ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010- 2014 жылдар | 2010 ж. - 580,8  2011 ж. - 3804,4\*\*  2012 ж. - 508,3\*\*  2013 ж. - 507,8\*\*  2014 ж. - 522,6\*\* | Жергілікті бюджет |  |
| 129. | Жергілікті маңызы бар жолдар бойында қорған екпелерін құру | АШМ-ға ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010-2014 жылдар | 2010 ж. - 283,3  2011 ж. - 173,2\*\*  2012 ж. - 250,6\*\*  2013 ж. -  263,0\*\*  2014 ж. - 269,5\*\* | Жергілікті бюджет |  |
| 130. | 22 наурыз бен 22 сәуір аралығында қалалар мен басқа да елді  мекендерде жасыл желектерді отырғызу бойынша "Жасыл жапырақ - Зеленый лист" табиғатты қорғау акциясын республика бойынша өрістету | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| Астана қаласының жасыл аймағын құру | | | | | | | |
| 131. | Жасыл аймақтың орман екпелерін отырғызу және оларды күту бойынша жұмыстар жүргізу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ (жинақтау), Астана қаласының әкімі | 2010-2014 жылдар | 2010 ж. - 1763,2  2011 ж. - 1912,6\*  2012 ж. - 1966,1\*  2013 ж. - 2099,1\*  2010  ж. - 565,0  2011 ж. - 618,0\*\*  2012 ж. - 646,2\*\*  2013 ж. - 691,4\*\*  2014 ж. - 739,7\*\* | Республикалық бюджет              Жергілікті бюджет | 071 |
| 132. | Жасыл аймақтың орман екпелерін құру үшін жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 81,4  2011 ж. - 80,8\*  2012 ж. - 81,0\*  2013 ж. - 81,0\* | Республикалық бюджет | 071 |
| 133. | Жасыл аймақта орман Екпелерін егу үшін жер пайдаланушылардан алынған жерлердің залалдарын өтеу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 49,9  2011 ж. - 70,0\*  2012 ж. - 70,0\*  2013 ж. - 70,0\* | Республикалық бюджет | 071 |
| 134. | АШМ-нің Орман және аңшылық шаруашылығы комитетіне қарасты "Жасыл аймақ" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының материалдық техникалық базасын арнайы орман шаруашылығы техникасымен және жабдықтарымен нығайту | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2011 ж. - 62,9\*  2012 ж. - 63,0\*  2013 ж. - 70,0\* | Республикалық бюджет | 071 |
| Жастардың қатысуы | | | | | | | |
| 135. | Республика бойынша "Менің атаулы ағашым" табиғат қорғау акциясын өрістету | АШМ-ға ақпарат | БҒМ | жыл сайын 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 136. | Республикалық және облыстық деңгейлерде  "Жасыл ел" еңбек жасақтарының қызметін дамыту | АШМ-ға ақпарат | БҒМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 20,2  2011 ж. - 20,2\*  2012 ж. - 21,8\*  2013 ж. - 23,5\* | Республикалық бюджет | 040 |
| 137. | "Жасыл ел" жастар еңбек жасақтарының қатысушыларын керек-жарақ пен қамтамасыз ету | АШМ-ға ақпарат | БҒМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 75,0  2011 ж. - 67,2\*  2012 ж. - 72,6\*  2013 ж. - 78,1\* | Республикалық бюджет | 040 |
| 138. | "Жасыл ел" жастар еңбек жасақтарының көгалдандыру жұмыстарына қатысуы | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ (жинақтау), БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010-2014 жылдар | 2010 ж. - 100,6  2011 ж. - 61,3\*\*  2012 ж. - 139,7\*\*  2013 ж. - 151,2\*\*  2014 ж. - 163,4\*\* | Жергілікті бюджет |  |
| 139. | "Жасыл ел" жастар еңбек жасақтарының қызметіне төлем жасауды қамтамасыз ету | АШМ-ға ақпарат | БҒМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 210,0  2011 ж. - 210,0\*  2012 ж. - 226,8\*  2013 ж. - 243,8\* | Республикалық бюджет | 040 |
| 140. | Республика бойынша: "Парктер шеруі", "Жасыл бақ - таза қала" табиғат қорғау акцияларын, сондай-ақ орман мен бақтарда тазалық айлығын өткізу | АШМ-ға ақпарат | БҒМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 141. | Мектеп орманшылары жұмысын қалпына келтіру | АШМ-ға ақпарат | БҒМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| Жеке меншік орман қорын қалыптастыру және дамыту | | | | | | | |
| 142. | Жеке меншік орман өсіруді дамытуды ынталандыру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республика сының Үкіметіне ұсыныс | АШМ | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| Орман-аңшылық ісі мен орман шаруашылығын жобалау | | | | | | | |
| 143. | Орман мекемелерінде (орман орналастыру жобалары), заңды тұлға мәртебесі бар ерекше қорғалатын орман табиғи аумақтарында орман орналастыру шараларын жүргізу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 242,4  2011 ж. - 275,3\*  2012 ж. - 294,7\*  2013 ж. - 310,4\* | Республикалық бюджет | 070 |
| 144. | Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу соның ішінде орман питомниктерін жобалау | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 53,4  2011 ж. - 56,8\*  2012 ж. - 61,7\*  2013 ж. - 65,7\* | Республикалық бюджет | 070 |
| 145. | ЕҚТА мамандарының біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды ұйымдастыру | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 5,5  2011 ж. - 5,9\*  2012 ж. - 6,4\*  2013 ж. - 5,5\* | Республикалық бюджет | 070 |
| 146. | "Жасыл Ел" акциясын өткізу | АШМ-ға ақпарат | БҒМ (жинақтау), БАМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 2,9  2011 ж. - 10,7\*  2012 ж. - 11,6\*  2013 ж. - 12,4\* | Республикалық бюджет | 040 |
| 147. | Жазғы демалыс кезеңінде студенттердің еңбек жасақтары үшін жұмыс көлеміне мониторинг жүргізу | АШМ-ға ақпарат | БҒМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 3.7. Экологиялық апат аймақтарын, радиациялық, химиялық, биологиялық ластануға ұшыраған аумақтарды оңалту | | | | | | | |
| 148. | Алматы облысы Алакөл ауданының экологиялық және радиациялық жағдайын зерттеу жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, Алматы облысының әкімі | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| Бұрынғы Семей сынақ полигонының аумақтарын және объектілерін мемлекеттік басқаруды оңтайландыру | | | | | | | |
| 149. | Бұрынғы Семей сынақ полигонының аумақтарын мемлекеттік басқаруды оңтайландыру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, Шығыс Қазақстан, Қарағаңды және Павлодар облыстарының әкімдері | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 150. | Семей сынақ полигоны объектілерінің мәртебесі туралы мәселелер жөнінде ұсыныстар енгізу (ядролық сынақтар өткізілген жерлер) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Павлодар облыстарының әкімдері | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қалпына келтіру. Жерлерді халық шаруашылығына беру | | | | | | | |
| 151. | Зымыран-ғарыштық қызметтің әсеріне ұшыраған аумақтар учаскелерінің экологиялық жағдайының мониторингі жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 152. | Полигон аумағының экологиялық паспортын жасай отырып,  бұрынғы Семей сынақ полигонының алаңында барлық табиғи ортаның жай-күйіне кешенді зерттеулер (бұрын орындалған жұмыстарды ескере отырып) жүргізу жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 153. | Жер қорының құрамынан халық шаруашылығына берілетін аумақтарға кешенді экологиялық зерттеулер жүргізу жөнінде ұсыныстар. енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинактау), АШМ, ИЖТМ, ЖРА | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 154. | Семей сынақ полигоны жерінің бір бөлігін оларды одан әрі шаруашылық қызметіне пайдалану мақсатында жер қорының құрамынан шығару жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, АШМ, ЖРА, Шығыс Қазақстан облысы | 2011 жылғы 15 шілде | Талап етілмейді |  |  |
| 155. | Жергілікті радиоактивтік ластану учаскелерін түгендеу және неғұрлым қауіпті учаскелерді ремедиациялау/жою жөніндегі іс-шаралар жүргізу, ядролық қызмет қалдықтарын жою және консервациялау жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 156. | Қатаң бақылау аймақтарының аумағына физикалық қол жеткізуді шектеу жөнінде іс-шараларды жүзеге асыру | Қоршаған ортаминіне ақпарат | ИЖТМ (жинақтау), ІІМ, Қоршаған ортамині, Шығыс Қазақстан,  Қарағанды және Павлодар облыстары ның әкімдері | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 34,0  2011 ж. - 32,4\*  2012 ж. - 19,2\*  2013 ж. - 38,6\* | Республикалық бюджет | 038 |
| 157. | Семей сынақ полигонының аумағында шаруашылық қызметті жүргізу мониторингін жүзеге асыру | Қоршаған ортаминіне ақпарат | ИЖТМ (жинақтау), ІІМ, Қоршаған ортамині, Шығыс Қазақстан,  Қарағанды және Павлодар облыстарының әкімдері | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 21,1  2011 ж. - 19,8\*  2012 ж. - 21,3\*  2013 ж. - 22,9\* | Республикалық бюджет | 044 |
| 158. | Шаған өзенінің одан әрі ластануын және Ертіс өзенінің ықтимал ласталуын азайту/жою мақсатында мониторингтік зерттеулер жүргізу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, АШМ | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| Арал өңірінің экологиялық проблемаларын кешенді шешу | | | | | | | |
| 159. | Арал теңізі бассейні жері тозуының алдын алу және қайта қалпына келтіру жөніндегі фитомелиоративтік  жұмыстарды жүргізу жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Қызылорда облысының әкімі | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 160. | Арал теңізі мен Арал маңы Қазақстандық секторының табиғи-ресурстық, әлеуметтік- экономикалық және экологиялық жай-күйі жөніндегі дерекқоры бар "Гео-ақпараттық жүйелер - Арал теңізі" ақпараттық жүйесін құру жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, БҒМ, АШМ | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 161. | Арал теңізінің қазақстандық секторы мен Арал маңындағы орнықты табиғат пайдалану жүйесін құру және енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, БҒМ, АШМ | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 162. | Арал теңізінің Қазақстандық секторы мен Арал маңындағы перспективалы қалалар мен кенттердің азық түлік аймақтарының және әлеуметтік мәдени объектілердің орнықты энергетикалық қамтамасыз етілуін құру және енгізу жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, БҒМ, АШМ, Ақтөбе, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 163. | Суармалы экожүйелерді басқару жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршағанор тамині (жинақтау), АШМ | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| Ластанған аумақтарды медициналық оңалту жөніндегі іс-шаралар | | | | | | | |
| 164. | Кейіннен психологиялық-медициналық-педогогикалық консультацияларға жібере отырып, "тәуекел тобына" жататын балаларды босандыру және амбулаториялық-емхана ұйымдарында скринингті тексеруді жалғастыру бойынша ұсыныс енгізу | ЭДСМ-ге ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ДСМ, БҒМ, Еңбекмині,  Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан,  Қызылорда, Павлодар, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 165. | Аурудың және мүгедектіктің профилактикасына бағытталған шараларды әзірлеу | ЭДСМ-ге ұсыныс | Қоршағанортамині (жинақтау), ДСМ, БҒМ, Еңбекмині, Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Павлодар, Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 166. | Экологиялық арулардың пайда болуына экологиялық факторлардың әсерін кешенді зерттеулерді жүргізу бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ДСМ | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 167. | "Капустин Яр" және "Азғыр" полигондарының аумақтарын төтенше экологиялық жағдай немесе экологиялық апат аймақтары ретінде айқындау жөніндегі іс-шаралар өткізу бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ДСМ, Еңбекмині, ЭДСМ, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарының әкімдері | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 168. | "Капустин Яр" және "Азғыр" ядролық сынақ полигондарының әсерінен зардап шеккен тұрғындарды сауықтыру және оларға әлеуметтік көмек көрсету жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ДСМ, Еңбекмині, ЭДСМ, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарының әкімдері | 2011 жылғы 15 шілде | Талап етілмейді |  |  |
| Каспий теңізі және іргелес аумақтар қайраңы ластануының алдын алу | | | | | | | |
| 169. | Каспий теңізінің қазақстандық секторында төтенше жағдайларға барабар ден қою бойынша бірыңғай мамандандырылған ұйым құру жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ТЖМ (жинақтау), МГМ, ЭДСМ, Қаржымині | 2011 жылғы 3-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 170. | Балық ресурстарын және балық аулауды қорғау жөніндегі өңірлік инспекциясының материалдық- техникалық базасын кеңейту бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | АШМ | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 4. Қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесін дамыту және жетілдіру | | | | | | | |
| Басқарудың заңнамалық тетіктерін жетілдіру және іске асыру | | | | | | | |
| 171. | Табиғат пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың жаңа экономикалық тетіктерін енгізу бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| Халықаралық ынтымақтастықты дамыту | | | | | | | |
| 172. | Киото хаттамасы талаптарының имплементациясы бойынша шаралар қабылдау | ЭДСМ-ге ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, МГМ | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 173. | Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттар мен келісімдерді  (конвенцияларының) орындалуы бойынша талдау жүргізу және олардың практикалық іске асырылуын қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған- ортамині | Жыл сайын 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 174. | Ақпаратқа қол жеткізу шешімдер қабылдауға жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот төрелігіне қол жеткізу туралы Орхус конвенциясын  Шығарындылардың тіркелімі туралы және ластауыштарды көшіру хаттамасына Қазақстан Республикасының қосылуы жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині | 2013 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| Қоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдаланудың экономикалық құралдарын дамыту | | | | | | | |
| 175. | Басым бағыттарға шығыстарды келісіп бөлінетін табиғат қорғау іс-шараларын қаржыландыру тетігін белгілеу бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 176. | Экологиялық қауіпсіз табиғат пайдалануды ынталандырудың экономикалық тетігін әзірлеу және енгізу бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Қаржымині, ЭДСМ | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 177. | Табиғат пайдаланудың қоршаған ортасына экономикалық әсерін қоса алғанда, кешенді бағалауға рұқсат беру жүйесі мен экологиялық төлемдердің мөлшерін белгілеу негізі ретінде тәсілдер әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Қаржымині, ЭДСМ | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 178. | Үкіметтік емес ұйымдар үшін мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы әлеуметтік маңызды жобаларды қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Қаржымині | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| Қоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдалануды ғылыми қамтамасыз ету | | | | | | | |
| 179. | Қоршаған ортаны қорғау саласында ғылыми зерттеулер жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинактау), МГМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 149,3  2011 ж. - 167,4\*  2012 ж. - 224,6\*  2013 ж. - 224,6\* | Республикалық бюджет | 003 |
| 180. | Бассейндік аймақтарды зерделеу бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау),МГМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 2,5  2011 ж. - 22,9\*  2012 ж. - 30,0\*  2013 ж. - 30,0\* | Республикалық бюджет | 003 |
| 181. | Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ететін ғылыми зерттеулер жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау), ИЖТМ, МГМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 32,6  2011 ж. - 30,6\*  2012 ж. - 30,0\*  2013 ж. - 30,0\* | Республикалық бюджет | 003 |
| 182. | Энергия мен жаңғыртылатын ресурстарды тиімді пайдалану бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 26,2  2011 ж. - 12,6\*  2012 ж. - 30,0\*  2013 ж. - 30,0\* | Республикалық бюджет | 003 |
| 183. | Ақтау қаласында Каспий теңізінің проблемалары жөніндегі ғылыми-зерттеу институтын құру жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), МГМ, БҒМ, АШМ, ТЖМ, Маңғыстау облысының әкімі | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 184. | Астана қаласының орнықты даму атласын әзірлеу жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республиксының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Астана қаласының әкімі | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| Қоршаған орта мен табиғат ресурстары мониторингі жүйесін дамыту | | | | | | | |
| 185. | Үздік технологияларды енгізуді ынталандыру және бизнестігін әлеуметтік жауапкершілігін бағалау мақсатында Қазақстанның өнеркәсіп кәсіпорындарына жыл сайын экологиялық рейтинг жүргізу жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині | 2013 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 186. | Қазақстан Республикасында орнықты өндіріс және тұтынуға қол жеткізу жөніндегі бағдарламалар мен жобаларды іске асыру бойынша орындалатын іс-шараларды  тиімділігіне мониторинг жүргізу жөнінде ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині | 2013 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 187. | Қоршаған орта жай-күйіне гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу бойынша бағдарламаларды орындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 2329,3   2011 ж. - 2832,3\*  2012 ж. - 2965,5\*  2013 ж. - 3174,1\* | Республикалық бюджет | 006 |
| 188. | Қоршаған ортаның жай-күйіне қалау жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 475,0  2011 ж. - 598,9\*  2012 ж. - 534,1\*  2013 ж. - 693,9\* | Республикалық бюджет | 008 |
| 189. | Қазақстан Республикасының ұлттық гидрометеорологиялық қызметін жаңғырту мақсатында іс-шараларды орындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 572,0  2011 ж. - 1757,5\*  2012 ж. - 2188,7\*  2013 ж. - 1409,7\* | Республикалық бюджет | 014 |
| 190. | Қарағанды гидрометеорологиялық орталығында өндірістік-зертханалық корпус салу бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 191. | Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық мониторингілеу | Қоршаған ортаминіне ақпарат | АШМ | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 22,5  2011 ж. - 24,0\*  2012 ж. - 24,0\*   2013 ж. - 24,0\* | Республикалық бюджет | 021 |
| 192. | Негізгі автомагистральдар, темір жолдар бойына автоматты метеостанциялар желісін құру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), ККМ | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 193. | Ауылдық елді мекендердің экологиялық паспорттарын жасау мақсатында ауылдық аумақтарды экологиялық- демографиялық зерттеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау), АШМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010-2011 жылдар | 2010 ж. - 141,8  2011 ж. - 151,1\* | Республикалық бюджет | 008 |
| 194. | Ауылдық елді мекендерге радиациялық мониторинг жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау), АШМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2010-2011 жылдар | 2010 ж. - 89,8  2011 ж. - 96,2\* | Республикалық бюджет | 008 |
| 195. | Қазақстан Республикасы аумағының район қауіптілігінің 2012-2017 жылдарға арналған деңгейіне зерттеу жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині | 2012 жылы | 2012 ж. - 120,0\* | Республикалық бюджет | 008 |
| 196. | Қазақстан аумағында ауылдық елді мекендердің шаруашылық-ауыз су көздерінің радиациялық жай-күйіне мониторинг жүргізу бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне Ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау),ДСМ, АШМ | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| 197. | Жұртшылықтың қоршаған ортаның жай-күйі, табиғат пайдалану, шығарындылар тізімі генетикалық өзгерген организмдер мәселелері бойынша ақпаратқа қол жеткізуін, шешімдер қабылдауға жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты сот төрелігіне қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі Орхус конвенциясының іс-шараларын іске асыру (Орхус орталығы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині | 2010-2013 жылдар | 2010 ж. - 32,1  2011 ж. - 28,4\*  2012 ж. - 31,2\*  2013 ж. - 31,1\* | Республикалық бюджет | 001 |
| 198. | Өскемен қаласында Экологиялық болжауды талдау орталығын (Экологиялық қауіпсіздік орталығын) құру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршаған ортамині (жинақтау), Шығыс Қазақстан облысының әкімі | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 199. | Мұнай кен орындарындағы су басу аймағында мұнай қоймаларын жою жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Маңғыстау және Атырау облыстарының әкімдері | 2014 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |  |
| Ақпараттық жүйелерді қалыптастыру, экологиялық білім беру, халықты оқыту және оның хабардар болуын арттыру | | | | | | | |
| 200. | "Қазақстан Республикасы табиғат ресурстарының мемлекеттік кадастрлары" веб-порталын сүйемелдеу және дамыту  Тәжірибелік және өнеркәсіптік пайдалануды енгізу   Жыл сайынғы техникалық сүйемелдеу | ЭДСМ-ге ақпарат | Қоршаған ортамині | 2010 жыл | 2010 ж. - 20,0 | Республикалық бюджет | 001 |
| 201. | Қоршаған ортаны қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін сүйемелдеу және одан әрі дамыту | ЭДСМ-ге ақпарат | Қоршағанортамині | 2010 жыл | 2010 ж. - 35,7 | Республикалық бюджет | 001 |
| 202. | Қоршаған ортаны қорғау органдары жүйесі кадрларын даярлау мен қайта даярлау кешенді жүйесінің жұмыс істеуі жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршағанортамині | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 203. | "Қазақстан Республикасының қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін" құру және енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршағанортамині | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 204. | Арал теңізінің қазақстандық секторымен Арал маңының экологиялық мониторинг жүйесін құру және енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршағанортамині | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 205. | Қазақстан Республикасы аумағының қоршаған ортасы жай-күйінің аэроғарыштық мониторингі жүйесін құру және енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршағанортамині | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 206. | "Гео-ақпараттық жүйелер - Каспий теңізі" ақпараттық жүйесін құру және енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршағанортамині | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 207. | Ақпаратқа қол жеткізу, шешімдер қабылдауға үдерісіне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот төрелігіне қол жеткізу туралы Орхус конвенциясын іске асыру шеңберінде Шығарындылардың тіркелімі туралы және ластауыштарды көшіру жобасын құру және енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршағанортамині | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 208. | Экологиялық ақпараттың мемлекеттік қорының автоматтандырылған жүйесін сүйемелдеуді әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршағанортамині | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |
| 209. | Қоршаған ортаны қорғау кадастрларының бірыңғай жүйесінің ақпараттық жүйесін құру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Қоршағанортамині | 2011 жылғы 1 ақпан | Талап етілмейді |  |  |

      Барлығы бағдарлама бойынша 172267,7 млн. теңге мөлшерінде, оның ішінде республикалық бюджеттен 100310,1 млн. теңге шығыстар жоспарланып отыр, бұл ретте:  
      2010 жылға - 18837,2 млн. теңге;  
      2011 жылға - 32528,2\* млн. теңге;  
      2012 жылға - 27574,4\* млн. теңге;  
      2013 жылға - 21122,0\* млн. теңге;  
      2014 жылға - 248,3\* млн. теңге;  
      50657,3 млн. теңге жергілікті бюджеттен, оның ішінде:  
      2010 жылға - 7674,1 млн. теңге;  
      2011 жылға - 13435,2\*\* млн. теңге;  
      2012 жылға - 9341,6\*\* млн. теңге;  
      2013 жылға - 9847,5\*\* млн. теңге;  
      2014 жылға - 10358,8\*\* млн. теңге;

      3468,7 млн. теңге қарыз қаражаты, оның ішінде:  
      2010 жылға - 1010,8 млн. теңге;  
      2011 жылға - 1822,9\* млн. теңге;  
      2012 жылға - 401,0\* млн. теңге;  
      2013 жылға - 234,0\* млн. теңге;

      17347,0 млн. теңге меншікті қаражаты, оның ішінде:  
      2010 жылға - 1284,6 млн. теңге;  
      2011 жылға - 1062,4\* млн. теңге;  
      2013 жылға - 7500,0\* млн. теңге;  
      2014 жылға - 7500,0\* млн. теңге.

      484,9 млн. теңге халықаралық гранттар, оның ішінде:  
      2010 жылға - 68,0 млн. теңге;  
      2011 жылға - 211,8\* млн. теңге;  
      2012 жылға - 124,4\* млн. теңге;  
      2013 жылға - 80,7\* млн. теңге.

      Ескертпе:  
      \* - республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі тиісті жылға арналған "Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес нақтыланады;  
      \*\* — қаржыландырылу көлемі тиісті жылдың жергілікті бюджетті жасау кезінде нақтыланатын болады;

      аббревиатуралардың толық жазылуы:

Қоршағанортамині -            Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны  
                              қорғау министрлігі  
ЭДСМ                        - Қазақстан Республикасы Экономикалық  
                              даму және сауда министрлігі  
МГМ                         - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ  
                              министрлігі  
Қаржымині                -    Қазақстан Республикасы Қаржы  
                              министрлігі  
ИЖТМ                        - Қазақстан Республикасы Индустрия және  
                              жаңа технологиялар министрлігі  
БҒМ                         - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым  
                              министрлігі  
АШМ                        -  Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы  
                              министрлігі  
ТСМ                         - Қазақстан Республикасы Туризм және  
                              спорт министрлігі  
СІМ                         - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер  
                              министрлігі  
ДСМ                         - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау  
                              министрлігі  
Еңбекмині                   - Қазақстан Республикасы Еңбек және  
                              халықты әлеуметтік қорғау министрлігі  
ККМ                         - Қазақстан Республикасы Көлік және  
                              коммуникация министрлігі  
ТЖМ                         - Қазақстан Республикасы Төтенше  
                              жағдайлар министрлігі  
ІІМ                         - Қазақстан Республикасы Ішкі істер  
                              министрлігі  
БАМ                         - Қазақстан Республикасы Байланыс және  
                              ақпарат министрлігі  
ЖРА                         - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын  
                              басқару агенттігі

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің       
2011 жылғы 4 тамыздағы  
№ 912 қаулысына    
2-қосымша

2010-2014 жылдарға арналған  
"Жасыл даму" салалық     
бағдарламасына       
2-қосымша

**"2010 - 2014 жылдарға арналған "Жасыл даму" салалық бағдарламасы шеңберінде жүзеге асыру жоспарланған ғылыми-зерттеу жұмыстарының тізбесі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р/с  № | Атауы | Сомасы   (мың теңге) |
| 1 | 2 | 3 |
| Жалпы сомасы | | 2010 жыл - 210 660  2011 жыл - 233 561,8 |
| Қоршаған ортаны қорғауды ғылыми қамтамасыз ету | | 2010 жыл - 149 348  2011 жыл - 167 365,5 |
| 1. | Қазақстан қалаларының экологиялық атласы | 2010 жыл - 2 000 |
| 2. | Қазақстан Республикасын экологиялық аймаққа бөлу | 2010 жыл - 13 500 |
| 3. | Экологиялық дағдарыс ошақтарында шөлейттену үдерістеріне қарсы күресті бағалау әдістерін және шараларын әзірлеу | 2010 жыл - 6 700 |
| 4. | Арал маңындағы экологиялық апат аймағында тұратын халықтың әлеуметтік маңызды ауруларының себеп-салдарлық байланыстарын анықтау | 2010 жыл - 11 200 |
| 5. | Іле Алатауының таулы-тау маңы аймағында сел және лай көшкіні құбылыстарының пайда болуының алдын алу жөніндегі инженерлік-техникалық іс-шараларды әзірлеу | 2010 жыл - 9 000 |
| 6. | Балқаш өзенінің экожүйесінің технологиялық ластануын төмендету | 2010 жыл - 3 200 |
| 7. | Өңірлік атмосфералық үдерістерді және ауаның ластануын алыс қашықтыққа трансшекаралық ауыстыруды моделдеу | 2010 жыл - 7 700 |
| 8. | Шаған өзенінің әлеуеттік әсер ету аймағындағы радиациялық жағдайды зерттеу | 2010 жыл - 9 000 |
| 9. | Қазақстан Республикасының барлық өңірлері (салалары) үшін орнықты даму индикаторлары (нысаналы көрсеткіштері) жүйесінің ғылыми негіздемесі | 2010 жыл - 70 000 |
| 10. | Ақтөбе облысындағы шөлейттену үдерістерінің қоршаған ортаның сапасы мен халық денсаулығының жағдайына әсер ету қауіпінің нысаналы көрсеткіштерін және бағалау өлшемдерін әзірлеу | 2010 жыл - 560 |
| 11. | Республика кәсіпорындары өткізетін табиғат қорғау шараларының нәтижелілігін ғылыми бағалау | 2010 жыл - 1 268  2011 жыл - 8 826,6 |
| 12. | Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында антропогендік сипаттағы ішкі және сыртқы әлеуетті қауіптерді зерттеу | 2010 жыл - 1 268  2011 жыл - 10 394,8 |
| 13. | Қоршаған ортаға келеңсіз әсерінің алдын алу үшін Қазақстан қалаларының су бұру жүйелерінің жағдайын зерделеу және пайдалану жөніндегі ғылыми зерттеулер | 2010 жыл - 1 269  2011 жыл - 23 961,9 |
| 14. | Үй-жайлардағы ауаның құрамымен өзара топырақтық радон шоғырының байланысын зерттеу және радондық қауіптілік дәрежесі бойынша аумақтарды бағалау өлшемдерін әзірлеу | 2010 жыл - 1 268  2011 жыл - 13 152 |
| 15. | Сорбұлақ көлінің ағынды сулары жинаушының қазіргі жағдайын оның бұзылу қаупін төмендету және қалыптасқан қолайсыз экологиялық ахуалын бағалау мақсатында кешенді зерттеу | 2010 жыл - 1 268  2011 жыл - 14 461,5 |
| 16. | Қазақстан Республикасы аумағының радиоэкологиялық жағдайын, оның ішінде уран өндіретін және мұнай өндіретін аумақтарын зерттеу | 2010 жыл - 1 269  2011 жыл - 10 506,1 |
| 17. | Пестицидтердің құрамын және қоршаған орта объектілерінде олардың метаболиттерін бақылау тиімділігін жетілдіруді және арттыруды ғылыми негіздеу | 2010 жыл - 1 268  2011 жыл - 9 430,5 |
| 18. | Қазақстан Республикасында қоршаған орта индикаторларын айқындауды ғылыми негіздеу | 2010 жыл - 1 268  2011 жыл - 9 149,2 |
| 19. | Қазақстан Республикасында экологиялық-талдау бақылауының тиімділігін ғылыми бағалау және оның оңтайландыру жолдары | 2010 жыл - 1 268  2011 жыл - 15 479,3 |
| 20. | Су экожүйелерінің тепе-теңдігін қамтамасыз ету үшін Қазақстан өзендерінің экологиялық ағынын ғылыми негіздеу | 2010 жыл - 1 269  2011 жыл - 10 350 |
| 21. | Трансшекаралық сипаттағы проблемаларды шешу үшін ҚХР-мен және Орталық Азия елдерімен Қазақстанның шекара маңы аудандарының экологиялық жай-күйін зерттеу | 2010 жыл - 1 269  2011 жыл - 20 479,7 |
| 22. | Атмосфералық ауаның жедел экологиялық мониторинг жүйесін құруды зерттеу және оның ғылыми-әдістемелік негіздемесін әзірлеу (Теміртау қаласы және Өскемен қаласы бойынша) | 2010 жыл - 1 268  2011 жыл - 11 588 |
| 23. | Каспий теңізінің қазақстандық секторында мұз жағдайын бағалау | 2010 жыл - 1 268  2011 жыл - 9 585,8 |
| Бассейн аймақтарын зерттеу бойынша ғылыми зерттеулерді жүргізу | | 2010 жыл - 2 538  2011 жыл - 22 979,8 |
| 24. | Жайық өзені бассейнінің экологиялық жағдайын кешенді зерттеу | 2010 жыл - 1 269  2011 жыл - 12 473,5 |
| 25. | Тобыл-Торғай су бассейнінің гидроэкологиялық проблемаларын кешенді бағалау | 2010 жыл - 1 269  2011 жыл - 10 506,3 |
| Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуі бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу | | 2010 жыл - 32 606  2011 жыл- 30 604,1 |
| 26. | Трансшекаралық сипаттағы проблемаларды шешу үшін Қазақстанның шекара маңы аудандарының экологиялық жай-күйін зерттеу | 2010 жыл - 5 000 |
| 27. | Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынушылар секторының қазіргі заманғы дамуын бағалау және олардың озон қабаты мен климаттың өзгеруіне әсері. Озон қабатын бұзатын заттарды қысқарту жөніндегі шаралардың тиімділігін экологиялық-экономикалық бағалауын әзірлей отырып секторлардың Монреаль хаттамасы бойынша міндеттемелерді орындау үшін қолданылатын шараларға бейімделу мүмкіндіктері | 2010 жыл - 10 600 |
| 28. | Қазақстан Республикасының халықаралық стандарттарға көшу мүмкіндігін бағалау отырып автомобиль көлігінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ғылыми зерттеулер | 2010 жыл - 9 000 |
| 29. | Қазақстандағы экологиялық ахуалды бағалау жөнінде ғылыми зерттеулер, табиғи ресурстарды пайдалану деңгейі, қоршаған ортаға шаруашылық қызметтің әсері және оған теріс әсерді төмендету үшін қолданылатын шаралар және өзгелер | 2010 жыл - 4 200 |
| 30. | Қазақстандық Алтай аумағының қорықтық аймағын Дүниежүзілік мұра тізіміне кіргізуді ғылыми негіздеу | 2010 жыл - 1 268  2011 жыл - 6 559,2 |
| 31. | Қалдықтардың пайда болуы және кәдеге жарату проблемаларын шешу жолдарын ғылыми негіздеу | 2010 жыл - 1 269  2011 жыл - 9 484,9 |
| 32. | Каспий теңізі және жағалау бөлігі (қазақстандық сектор) жай-күйінің кіріктірілген мониторинг жүйесін құруды ғылыми негіздеу | 2010 жыл - 1 269  2011 жыл - 14 560 |
| Энергияны және жаңартылатын ресурстарды тиімді пайдалану бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу | | 2010 жыл - 26 168  2011 жыл - 12 612,5 |
| 33. | Щучье-Бурабай курортты аймағы аумағында оның орнықты даму жолдарын анықтау үшін кешенді экологиялық зерттеулер | 2010 жыл - 5 000 |
| 34. | Қазақстан Республикасының Каспий маңы өңірін экологиялық аймаққа бөлу | 2010 жыл - 2 000 |
| 35. | Экожүйеге биологиялық толыққанды суды қайтара отырып, өнеркәсіптік және тұрмыстық сарқынды суларды тазарту үшін цеолитті фоторезонанстық биобелсендіру қондырғысын әзірлеу және құру | 2010 жыл - 6 700 |
| 36. | Қазақстанда су-жер ресурстарын пайдалану деңгейін экологиялық нормалау жүйелерін әзірлеу | 2010 жыл - 4 500 |
| 37. | Қазақстандағы құрғақшылықты зерттеу және болжау | 2010 жыл - 6 700 |
| 38. | Щучье-Бурабай көлдер жүйесінің гидрографиялық атласын жасау | 2010 жыл - 1 268  2011 жыл - 12 612,5 |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК