

**Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2019 – 2022 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 қарашадағы № 1283 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 4 қарашадағы № 871 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.11.2022 № 871 қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 13.06.2019 № 400 қаулысымен.

      Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтпаев қалалары мен Ұлытау ауданының әлеуметтік-экономикалық даму проблемаларын шешу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2019 – 2022 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 13.06.2019 № 400 қаулысымен.

      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, Қарағанды облысының жергілікті атқарушы органдары және ұйымдар (келісу бойынша) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және жылдың қорытындысы бойынша 15 қаңтардан кешіктірмей олардың іске асырылу барысы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне берсін.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 13.06.2019 № 400 қаулысымен.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі жылдың қорытындысы бойынша Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпаратты 1 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне берсін.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 13.06.2019 № 400 қаулысымен.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 13.06.2019 № 400 қаулысымен.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| Қазақстан Республикасының |  |
| Премьер-Министрі | К. Мәсімов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 қарашадағы № 1283 қаулысымен бекітілген |

**Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2019 – 2022 жылдарға арналған кешенді жоспары**

      Ескерту. Кешенді жоспар жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 13.06.2019 № 400 қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Iс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Орындауға жауаптылар | Іске асыру мерзiмi | Болжанатын шығыстар (млн. теңге) | Қаржыландыру көздерi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Минералдық-шикізаттық базаны кеңейту | | | | | | |
| 1. | Жезқазған ойпатының шегінде Солтүстік Тобылды, Сарыдала, Бөрісеңгір, Үңгірлісай, Кеңгір учаскелерінде іздестіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру | геологиялық есеп | ИИДМ | 2019 жыл | 2019 жылы – 233,6 | РБ |
| 2. | Күлен, Жезқазған ойпатының Оңтүстік-Шығыс бөлігі, Жанай, Оңтүстік Жезді, Оңтүстік Ащыкөл учаскелерінде іздестіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру | геологиялық есеп | ИИДМ | 2019 – 2022 жылдар | 2019 жылы – 300 2020 жылы – 987,8\*  2021 жылы – 230,9\*  2022 жылы – 446,4\* | РБ |
| 3. | Техногенді минералды түзілімдерді:  1) Жезқазған мыс қорыту зауытының – 1000 мың тонна көлеміндегі үйінді қоқысын;  2) геологиялық-барлау жұмыстары бойынша қосымша іс-шараларды жүргізу және Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясында сараптама жүргізу арқылы № 1 және № 2 Жезқазған кен байыту фабрикасының 62371,9 мың тонна көлеміндегі № 3 қалдық қоймасын екінші мәрте өңдеуге тарту | Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссиясы отырысының хаттамасы | Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ, ЭМ, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС  (келісу бойынша) | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жылы – 74,4 2020 жылы – 50,0 | "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС қаражаты |
| 4. | Пайдалы қазбалар кен орындарын өңдеу мақсатында Жезқазған кентінің және іргелес Весовая, Крестовский, Перевалка және Геологиялық барлау ауылы елді мекендерінің жер учаскелерін мемлекет мұқтаждары үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару бойынша іс-шараларды жүргізу: |  | Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ, АШМ, Қаржымині | 2019 – 2022 жылдар |  |  |
| 1 ) мыналарды:  жер учаскелерін және тұрғын үйді; | заңды және жеке тұлғалардың өтемақы алуы | 2019 жылы – 1036,2 | ЖБ |
| шаруашылық құрылыстарды, гараждарды; | 2019 жылы – 123,8 |
| кәсіпкерлік объектілерін алып қойғаны үшін өтемақы төлеу; | 2019 жылы – 2552,0 |
| 2) тұрғын үй құрылысы; | пайдалануға беру актісі | 2019 жылы – 1575,0  2020 жылы – 1575,0\* | РБ |
| 2019 жылы – 175,0  2020 жылы – 175,0\* | ЖБ |
| 3) Сәтбаев қаласы № 8 шағын ауданынан шаруашылық-нәжістік тазарту құрылыстарына дейін кәріз коллекторын салу; | 2021 жылы – 300,0\*  2022 жылы – 1245,1\* | РБ |
| 2020 жылы – 100,0\*  2021 жылы – 183,5\*  2022 жылы – 183,5\* | ЖБ |
| 4) Сәтбаев қаласында 320 орындық балабақша салу | 2019 жылы – 351,4 2020 жылы – 351,4\* | ЖБ |
| 5. | Жезқазған кентіндегі және іргелес Весовая, Крестовский, Перевалка және Геологиялық барлау ауылы елді мекендерін қорғау кентірегінің мысқұрамды кендерінің қорларын өңдеудің басталуы | құрамында мыс бар руданы өндіру | Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС (келісу бойынша) | 2020 жыл | көзделген қаражат шегінде | "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС жеке қаражаты |
| 2. Индустриялық-инновациялық даму | | | | | | |
| 6. | Жезқазған қаласында өндірістік реагент өндіретін химиялық зауыттың құрылысы | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, "Каз Хим Синтез" ЖШС (келісу бойынша) | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жылы – 300,0 2020 жылы – 580,0 | ЖИ |
| 7. | Құрылыс материалдарын өндіретін Жезқазған зауытының құрылысы | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, "С және Жест" ЖШС (келісу бойынша) | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жылы – 161,0 2020 жылы – 161,0 | ЖИ |
| 8. | Кейін өндіріс құра отырып, жұтаң сульфидті рудалар үшін гидрометаллургияға арналған технологиялар әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу | ИИДМ-ге ұсыныс | Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС (келісу бойынша) | 2019 жыл | - | талап етілмейді |
| 9. | Ұлытау ауданындағы Қияқты кен орнынан қоңыр көмір өндіруді ұйымдастыру | қоңыр көмір өндіру | Қарағанды облысының әкімдігі, "Сарыарқа" ӘКК" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жылы – 125,0 2020 жылы – 1000,0 | ЖИ |
| 10. | Сәтбаев қаласында қорғасын табақшалары өндірісін ұйымдастыру | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, "Сарыарқа" ЖШС  (келісу бойынша) | 2019 жыл | 2019 жылы – 228,0 | ЖИ |
| 11. | Сәтбаев қаласында аумағы 12 га индустриялық парк құру | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі,  "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС (келісу бойынша) | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жылы – 645,0 2020 жылы – 645,3\* | ЖБ |
| 3. Кәсіпкерлікті дамыту | | | | | | |
| 12. | Кеңгір кентінде супермаркет салу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС (келісу бойынша), "ПИК Ютария ltd" ЖШС  (келісу бойынша) | 2019 жыл | 2019 жылы – 1044,4 | ЖИ |
| 13. | Жезқазған қаласында "Самади" гипермаркетін салу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, "Исина А.Б." ЖК (келісу бойынша) | 2019 жыл | 2019 жылы – 400,0 | ЖИ |
| 14. | "Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы және Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы (2-бағыт) шеңберінде Жезқазған, Сәтбаев қалаларындағы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қаржылық қолдау шараларын көрсету | ҰЭМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі,  "Даму"  КДҚ" АҚ (келісу бойынша) | 2019 – 2020 жылдар | көзделген қаражат шегінде | ЖБ |
| 4. Агроөнеркәсіптік кешен | | | | | | |
| 15. | Сәтбаев қаласында сүт-тауарлық ферма мен бордақылау алаңын салуды ұйымдастыру | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, "Айтбек И." ЖК (келісу бойынша) | 2019 жыл | 2019 жылы – 25,0 | ЖИ |
| 16. | Сәтбаев қаласында суармалы егіншілікті ұйымдастыру үшін Жартас су қоймасынан ұзындығы 7 км сутартқыш салу мәселесін пысықтау | АШМ-ға ұсыныс | Қарағанды облысының әкімдігі | 2019 жыл | - | талап етілмейді |
| 17. | Ұлытау ауылында мал шаруашылығын дамыту үшін жем-азық базасын құру (жылқы басын көбейту, жем-шөп дақылдарының, көпжылдық шөптердің егіс алқаптарын ұлғайту):  1) лизингке ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу (жыл сайын 15 бірлік трактор, 5 бірлік комбайн, 60 бірлік ауыл шаруашылығы машинасы);  2) көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарына кредит беру | АШМ-ға ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жылы – 160,0 2020 жылы – 178,0 | АШТӨ қаражаты, "Қазагро" АҚ қарыз қаражаты, ЕДБ |
| 18. | Ұлытау ауданында жемшөп өндіру бойынша сервистік-дайындау орталығын құру, ірі қара малды бордақылауды және ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізуді ұйымдастыру | АШМ-ға ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 500,0 | АШТӨ қаражаты, "Қазагро" АҚ қарыз қаражаты, ЕДБ, "Сарыарқа" ӘКК" ҰК" АҚ |
| 5. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | | | | | | |
| Жылумен жабдықтау | | | | | | |
| 19. | Жезқазған қаласының жылу желілерін реконструкциялау: | пайдалануға беру актісі |  | 2019 – 2021 жылдар |  |  |
| 1) 1-кезек; | Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ | 2019 жылы – 1107,2 2020 год – 1651,2\* | РБ |
| 2) 2-кезек | Қарағанды облысының әкімдігі, ҰЭМ | 2019 жылы – 400,0 2020 жылы – 1200,0\*  2021 жылы – 1200,0\*  2022 жылы – 474,0\* | РБ |
| 2021 жылы – 474\* | ЖБ |
| 20. | Сәтбаев қаласының инженерлік желілерін және № 1 жылу станциясын жөндеу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс Дистрибьюшн" ЖШС (келісу бойынша) | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жылы – 249,6 2020 жылы – 249,6 | ЖИ |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | |
| 21. | Жезқазған қаласын сумен жабдықтауды ескере отырып, Эскулин су жеткізгішінің құрылысын аяқтау | пайдалануға беру актісі | АШМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 500,0 | РБ |
| 22. | Үйтас-Айдос кен орнынан Қожамсейіт кен орнына дейін кеңейту арқылы су құбырын реконструкциялаудың жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | мемлекеттік сараптама қорытындысы | Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС (келісу бойынша), АШМ | 2019 жыл | 2019 жылы – 182,6 | "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС |
| 23. | Жезқазған қаласының қалаішілік су құбырлары желісін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ | 2019 – 2021 жыл  дар |  |  |
| 1) 1-кезек; | 2019 жылы – 317,3 2020 жылы – 820,0\*  2021 жылы – 1754,7\* | РБ |
| 2019 жылы – 361,5 2020 жылы – 361,5\* | ЖБ |
| 2) 2-кезек; | 2019 жылы – 429,2 2020 жылы – 923,8\* | РБ |
| 2019 жылы – 233,3 2020 жылы – 233,3\* | ЖБ |
| 3) 3-кезек | 2019 жылы – 251,0 2020 жылы – 831,1\* | РБ |
| 2019 жылы – 196,0 2020 жылы – 196,0\* | ЖБ |
| 24. | Жезқазған қаласының шаруашылық-тұрмыстық су тазарту құрылысын реконструкциялау: | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ | 2019 – 2022 жылдар |  |  |
| 2-кезек; | 2020 жылы – 1500,0\*  2021 жылы – 3439,4\*  2022 жылы – 3439,4\* | РБ |
| 2019 жылы – 523,7  2020 жылы – 523,7\*  2021 жылы – 523,7\*  2022 жылы – 523,7\* | ЖБ |
| 3-кезек | 2019 жылы – 500,0  2020 жылы – 1005,4\*  2021 жылы – 2000,0\* | РБ |
| 2019 жылы – 219,1  2020 жылы – 219,1\*  2021 жылы – 219,1\*  2022 жылы – 219,1\* | ЖБ |
| 25. | Сәтбаев қаласындағы шаруашылық-нәжістік тазарту құрылыстарын реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ | 2020 – 2022 жылдар | 2020 жылы – 1000,0\*  2021 жылы – 2300,0\*  2022 жылы – 2700,0\* | РБ |
| 2020 жылы – 700,0\*  2021 жылы – 500,0\*  2022 жылы – 300,0\* | ЖБ |
| 26. | Ұлытау ауылында орталық кәріз жүйесін салу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ | 2019 жыл | 2019 жылы – 960,7 | РБ |
| 2019 жылы – 128,0 | ЖБ |
| 27. | Сәтбаев қаласының 66, 74 тұрғын үй орамында кәріз желісін салу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі | 2021 жыл | 2021 жылы – 107,6\* | ЖБ |
| 28. | Ұзындығы 15,8 км, аумағы 3,6 га болатын Талап суару жүйесінің магистральды арнасы бар Жезді су қоймасына реконструкция жүргізу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, АШМ | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жылы – 373,1 2020 жылы – 870,6 | Азия даму банкінің қарыз қаражаты |
| 29. | Жезқазған қаласында кәріздік тазарту құрылыстарын реконструкциялау және жаңғырту | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ | 2019 – 2022 жылдар | 2020 жылы – 285,0\*  2021 жылы – 3428,0\*  2022 жылы – 3428,0\* | РБ |
| 2022 жылы – 921,7\* | ЖБ |
| 30. | Жезқазған қаласында су бұру жүйесін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі | 2021 жыл | 2021 жылы – 802,5\* | ЖБ |
| Абаттандыруды және коммуналдық шаруашылықты дамыту | | | | | | |
| 31. | Жезқазған қаласында аумағы 7 га болатын қалалық саябақты және скверлерді реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 94,0 | ЖБ |
| 6. Тұрғын үй құрылысы | | | | | | |
| 32. | Жезқазған қаласында "Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында жалға берілетін тұрғын үйлер салу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жылы – 141,1 2020 жылы – 209,1\* | РБ |
| 2019 жылы – 14,1 2020 жылы – 24,8\* | ЖБ |
| 33. | Сәтбаев қаласында "Нұрлы жер" тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында жалға берілетін көппәтерлі тұрғын үйлер салу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жылы – 108,7 2020 жылы – 280,4\* | РБ |
| 2019 жылы – 10,8 2020 жылы – 32,4\* | ЖБ |
| 34. | Жезқазған қаласында көппәтерлі тұрғын үйлерді күрделі жөндеуден өткізу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, ИИДМ, "Қарағанды облысының тұрғын үй қорын жаңғырту орталығы" ЖШС (келісу бойынша) | 2020 жыл | көзделген қаражат шегінде | ЖИ |
| 7. Көлік инфрақұрылымы | | | | | | |
| 35. | Жезқазған қаласындағы № 4 жол өткелін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 551,0 | ЖБ |
| 36. | Жезқазған қаласындағы № 1 жол өткелін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі | 2020 жыл | 2020 жылы – 839,9\* | ЖБ |
| 37. | Жезқазған қаласындағы № 2 жол өткелін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі | 2020 жыл | 2020 жылы – 583,3\* | ЖБ |
| 8. Әлеуметтік инфрақұрылым | | | | | | |
| Білім беру | | | | | | |
| 38. | Кеңгір ауылында (Жезқазған қаласы) 140 орындық балабақша салу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 484,1 | МЖӘ шеңберінде ЖИ |
| 39. | Жезқазған қаласында 900 оқушыға арналған жалпы білім беретін орта мектеп салу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, БҒМ | 2019 жыл | 2019 жылы – 1246,1 | РБ |
| 2019 жылы – 138,4 | ЖБ |
| 40. | Сәтбаев қаласында Оқушылар сарайын салу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жылы – 273,0 2020 жылы – 273,0\* | ЖБ |
| Денсаулық сақтау | | | | | | |
| 41. | Жезқазған қаласындағы аурухана қалашығын қалпына келтіру | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 270,0 | ЖБ |
| Спорт | | | | | | |
| 42. | Жезқазған қаласында бассейні бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі | 2020 жыл | 2020 жылы – 920,0\* | ЖБ |
| 43. | Жезқазған қаласында спорттың есу түрлеріне арналған спорт кешенін салу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 150,0 | ЖБ |
| Мәдениет | | | | | | |
| 44. | Жезқазған тарихи-археологиялық музейі ғимаратына жапсарлас құрылыс салу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 160,9 | ЖБ |
| 45. | "Ұлытау" ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық-музейі аумағында қабылдау орталығын салу | пайдалануға беру актісі | МСМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2019 жыл | 2019 жылы – 461,9 | РБ |
| 46. | Жезқазған қаласында мәдени-ойын сауық орталығын салу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, "Шайжанова" ЖК (келісу бойынша) | 2019 жыл | 2019 жылы – 90,0 | ЖИ |
| 9. Экология және табиғатты пайдалану | | | | | | |
| 47. | Жезқазған, Сәтбаев қалаларында қатты-тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту | ЭМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жылы – 50,0 2020 жылы – 120,0 | МЖӘ шеңберінде ЖИ |
| 48. | Жезқазған қаласындағы Кеңгір су қоймасының айналасындағы 104 га аумаққа жасыл екпелер егу | орындалған жұмыстарды қабылдау актісі | Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС  (келісу бойынша) | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жылы – 110,0 2020 жылы – 110,0 | ЖИ |
| 10. Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі іс-шаралар | | | | | | |
| 49. | Жезқазған қаласында құтқару станциясын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2020 – 2021 жылдар | 2021 жылы – 101,0\* | РБ |
| 2020 жылы – 4,0\* | ЖБ |
| 50. | Жезқазған қаласында 4 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2020 – 2022 жылдар | 2020 жылы – 20,6\*  2021 жылы – 271,9\*  2022 жылы – 271,9\* | РБ |
| 51. | Сәтбаев қаласында 4 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2020 – 2022 жылдар | 2020 жылы – 15,9\*  2021 жылы – 237,2\*  2022 жылы – 237,2\* | РБ |
| 11. Құқықтық тәртіпті, қоғамдық қауіпсіздікті нығайту бойынша іс-шаралар | | | | | | |
| 52. | Сәтбаев қаласында жедел басқару орталығы ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | Қарағанды облысының әкімдігі | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жылы – 18,3 2020 жылы – 415,7\* | ЖБ |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК