

**Ақмола облысы Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамытудың 2012 – 2013 жылдарға арналған жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 шілдедегі № 919 Қаулысы

      Мемлекет басшысының 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру, шетелдік және отандық инвесторлар үшін тартымды инвестициялық ахуал жасау, Ақмола облысына туристер ағынын қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      1. Қоса беріліп отырған Ақмола облысы Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамытудың 2012 – 2013 жылдарға арналған жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.  
      2. Жоспарды орындауға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ мүдделі ұйымдар:  
      1) Жоспарды іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын;  
      2) жыл сайын, жарты жылдықтың қорытындысы бойынша 1 қаңтарға және 1 шілдеге Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.  
      3. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі жыл сайын, 20 қаңтарға және 20 шілдеге Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.  
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне жүктелсін.  
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                           К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің        
2012 жылғы 5 шілдедегі    
№ 919 қаулысымен      
бекітілген

**Ақмола облысы Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамытудың**  
**2012 – 2013 жылдарға арналған жоспары**

      Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.10.22 № 1334 Қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Іс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Шығындар, барлығы (млн. теңге) | соның ішінде жылдар бойынша | | Қаржыландыру көздері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Щучинск-Бурабай курорттық аймағының (бұдан әрі – ЩБКА) туристік әлеуетін дамыту жөніндегі шаралар | | | | | | | | |
| 1 | Халықаралық туристерді тартудың негізгі мүмкіндіктерін анықтау мақсатында әлеуетті нарықты зерттеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ | 2012 жылғы III тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 2 | ЩБКА одан әрі дамыту үшін мейлінше тартымды туристік өнімдерді анықтау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ | 2012 жылғы III тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 3 | ЩБКА дамытудың Бас жоспарын түзету жөнінде ұсыныстар әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ | 2012 жылғы III тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 4 | ЩБКА брендингтеу және алға жылжытудың стратегиясын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ | 2012 жылғы III тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 5 | Инвесторлар үшін ақпараттық пакеттер және инвесторлармен жұмыс жоспарын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ | 2012 жылғы III тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 6 | Бурабай курорттық аймағын дамытудың жүйелік жоспарын бекіту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ | 2012 жылғы IV тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 7 | Тау шаңғысы кешенінің құрылысы үшін "Бурабай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі (бұдан әрі – МҰТП) ерекше қорғалатын аймағының 35 га жерін запастағы жерге өткізудің орындылығын қарау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | АШМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі, ПІБ, СДШІА | 2012 жылғы  III тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 8 | ЩБКА көрсеткіштерін қоса алғанда, туризм статистикасы бойынша зерттеу нысандарын жетілдіру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ (жинақтау), СА, Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жылғы IV тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 9 | "Бурабай" МҰТП барғанға дейiн (тиiстi бақылау тегінің қоса алғанда) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем сомасын төлеуді қамтамасыз ету мәселесін пысықтау:  1)банк арқылы немесе банктiк операциялардың жекелеген түрлерін ұйымдар жүзеге асыратын оның ішінде арнайы жабдықталған орындарда ұйымдастыратын, ЕҚТА аумағына кіру алдында жоғарыда көрсетілген банктер мен ұйымдардың ЕКК;  2) ТЖ мен автовокзалдарда арнайы жабдықталған жерлерде орнатылатын, ЕҚТА аумағына кіру алдында орнатылатын төлеу терминалдары, банкоматтар арқылы;  3) сауықтыру мекемелерiнің өздерiмен | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ПІБ, (жинақтау), Қаржымині, АШМ, ҰБ | 2012 жылғы IІІ тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 10 | Бизнестің жол картасы-2020 бағдарламасы шеңберінде туризм индустриясы жобаларына жеңілдетілген кредит беру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭДСМ (жинақтау), ИЖТМ, "Даму" КДҚ АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы IV тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 11 | ЩБКА емдеу-сауықтыру туризмін ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жинақтау), ПІБ, Ақмола облысының әкімдігі, ұлттық холдингтер мен компаниялар (келісім бойынша) | 2012 жылғы IV тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 12 | ЩБКА экологиялық туризмді дамыту жөнінде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ (жинақтау), АШМ, ПІБ, Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жылғы   IV тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 13 | Ақмола облысы Туризм басқармасын және Бурабай ауданы туризм бөлімін штат санының лимиті шегінде құру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭДСМ (жинақтау), ИЖТМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жылғы III тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 14 | Жазғы кезеңде Ресей Федерациясымен мемлекеттiк шекарадағы (Жаңажол авто, Бидайық авто, Булаево темір жолы) шекара бекеттерінің өткiзу қабiлеттерін арттыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ҰҚК | 2012 жылғы III тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 15 | Қазақстан Республикасын үдемелі индустриалық–инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына ЩБКА аумағында гольф-клуб салу жобасын енгізу, сондай-ақ гольф-клубтың құрылысы және оны орналастыру үшін «Бурабай » АЭА шекарасын жалпы көлемі 103,04 га құрайтын жер учаскелерін қосу арқылы кеңейту | Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы | ИЖТМ (жинақтау), ПІБ, ЖРБА, Ақмола облысының әкімі, «ҚазМұнайГаз ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы IV тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 16 | Гольф-клубтың құрылысы мен оны орналастыру үшін «ҚазТрансОйл-Сервис» АҚ-қа ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерінен ұзақ мерзімге жерді пайдалануға ұсынылған 33,0 га жер көлемін қордағы жерге ауыстыру үшін мемлекеттік экологиялық сараптаудың оңтайлы қорытындысын ала отырып техникалық экономикалық негіздемені әзірлеу | Техникалық-экономикалық негіздеме,мемлекеттік экологиялық сараптаудың оңтайлы қорытындысы | «ҚазМұнайГаз ҰК» АҚ (келісім бойынша),Қоршағанортамині | 2012 жылғы  III-IV тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 17 | Гольф-клубтың құрылысы мен оны орналастыру үшін «ҚазТрансОйл-Сервис» АҚ-қа ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерінен ұзақ мерзімге жерді пайдалануға ұсынылған 33,0 га жер көлемін қордағы жерге ауыстыру | Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасы | АШМ (жинақтау), ПІБ, ЖРБА, Ақмола облысының әкімдігі, «ҚазМұнайГаз ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы IV тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 18 | ЩБКА-да жер учаскелерін және жылжымайтын мүлікті алып қою мақсатында өтемақыға қаржы бөлу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қаржымині (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жылғы IV тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 19 | Щучье көлінің жағалауын абаттандыру (прокатқа беру және қоғамдық тамақтандыру объектілері бар велосипед, жаяу жүргіншілер және шаңғы жолдары) | Мемлекеттік сараптаманың (бұдан әрі – МС) оң қорытындысы, мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ПІБ | 2012–2013 жылдар | 1 972,0 | 272,0 | 1 700,0 | РБ |
| 20 | Бурабай көлі курорттық аймағының инженерлік инфрақұрылымын салу | МС оң қорытындысы, мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ПІБ | 2012–2015 жылдар | 123,1 | 20,8 | 102,3 | РБ |
| 21 | Бурабай көлі ауданындағы туристік маршруттарды жайғастыру (прокатқа беру және қоғамдық тамақтандыру объектілері бар велосипед, жаяу жүргіншілер және шаңғы жолдары) | МС оң қорытындысы, мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ПІБ | 2012–2014 жылдар | 370,0 | 70,0 | 300,0 | РБ |
| 22 | Бурабай кентіндегі демалу саябағын салу (жабық аквапарк және белсенді демалыс аймағымен) | МС оң қорытындысы, мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ПІБ | 2012–2014 жылдар | 1 087,1 | 87,1 | 1 000,0 | РБ |
| 23 | Мұздан ертегі қалашығын салу | МС оң қорытындысы, мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ПІБ | 2012–2013 жылдар | 444,0 | 364,0 | 80,0 | РБ |
| 24 | «Оқжетпес» шипажайының қосымша емдеу бөлімшесі бар 100 нөмірлік тынығу корпусын салу | МС оң қорытындысы, мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ПІБ | 2012–2014 жылдар | 125,0 |  | 125,0 | РБ |
|  | Жиыны  (24 іс-шара) |  |  |  | 4121,2 | 813,9 | 3307,3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ЩБКА экологиялық проблемаларын шешу жөніндегі шаралар | | | | | | | | |
| 25 | «Щучье-Бурабай курорттық аймағындағы су көздерін (Щучье, Бурабай, Қарасу көлдері) тазарту және санациялаудың» жобалық-сметалық құжаттамасын (бұдан әрі - ЖСҚ) әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині | 2013 жылғы III тоқсан | 687,6 | 200,0 | 487,6 | РБ |
| 26 | Щучье-Бурабай курорттық аймағындағы көлдердің су көлемін және сапасын жоғарылату мәселесін кешенді түрде шешуге арналған ғылыми зерттеу өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині | 2013 жылғы II тоқсан | 150,0 | 50,0 | 100,0 | РБ |
| 27 | Бурабай метеорологиялық станциясын кеңейту үшін 0,65 га жер учаскесін бөлу - Үлкен Шабақты көлінің солтүстік далалы жағалауы | Жер учаскесін бөлу туралы әкімдіктің шешімі | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жылғы I тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 28 | Бурабай метеорологиялық станциясы ауданында - Үлкен Шабақты көлінің солтүстік далалы жағалауында бөлінген 0,65 га жер учаскесінде салынатын қызметтік ғимараттың құрылысына ақша қаражатын бөлу және техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині | 2012 жылғы IV тоқсан | 12,0 | 12,0 | 0,0 | РБ |
| 29 | Бурабай метеорологиялық станциясы ауданында - Үлкен Шабақты көлінің солтүстік далалы жағалауында бөлінген 0,65 га жер учаскесінде салынатын қызметтік ғимараттың құрылысына ақша қаражатын бөлу және жобалық-іздестіру жұмыстарын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині | 2012 жылғы IV тоқсан | 20,0 | 20,0 | 0,0 | РБ |
| 30 | Бурабай метеорологиялық станциясы ауданында - Үлкен Шабақты көлінің солтүстік далалы жағалауында бөлінген 0,65 га жер учаскесінде қызметтік ғимарат салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині | 2013 жылғы IV тоқсан | 400,0 | 0,0 | 400,0 | РБ |
| 31 | Зертхананы реагентсіз технология қолдана отырып құралдармен жарақтандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині | 2013 жылғы III тоқсан | 200,0 | 0,0 | 200,0 | РБ |
| 32 | Ауа атмосферасының ластануын бақылайтын автоматты газ талдағышы бар 4 қосымша стационарлық бекет сатып алу | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 33 | Ұтқыр экозертхана сатып алу | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 34 | Гидрологиялық түсірілімдер үшін пилотсыз ұшу аппаратын сатып алу | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| 35 | Зертхананы спутниктік GPS-пен жабдықтау | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 36 | Жұмыс істеп тұрған 4 бақылау бекетін жаңғырту (оларды қазіргі заманғы газ талдағышымен жабдықтау) |  |  |  | 180,0 | 0,0 | 180,0 |  |
| 37 | Зертхананы электр қозғалтқышы және су сынамасын тұрақты сұрыптауға арналған тіркемесі бар моторлы қайықпен жарақтандыру |  |  |  | 6,0 | 0,0 | 6,0 |  |
| 38 | ЩБКА гидрогеологиялық карта жасау және жерасты су көздерінің қорын бағалау жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ | 2012 жылғы IV тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 39 | ЩБКА елді мекендерінің газ тарату жүйесін жобалау және салу мерзімдерін «Тобыл-Көкшетау-Астана» газ құбыры магистралды газ құбырларын жобалау және салу мерзімдерімен үйлестіру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МГМ (жинақтау), «Самұрық-Қазына ҰӘҚ» АҚ | 2012 жылғы IV тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 40 | Шучье қаласының 4-ші кезектегі орамішілік су құбырлары желілерін салудың (93,08 км) МС бар жобалық-сметалық құжаттарын (бұдан әрі – ЖСҚ) әзірлеу | МС оң қорытындысы | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жыл | 42,2 | 42,2 | 0,0 | РБ |
| 41 | Щучье қаласының 4-ші кезектегі су құбыры магистралы желілерін (96,4 км) қайта өңдеу мен салудың МС-сы бар ЖСҚ әзірлеу | МС оң қорытындысы | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жыл | 46,9 | 46,9 | 0,0 | РБ |
| 42 | Щучье қаласы-Қотыркөл кенті-14 БСО су құбырын салудың МС-сы бар ЖСҚ әзірлеу | МС оң қорытындысы | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жыл | 42,0 | 42,0 | 0,0 | РБ |
| 43 | Бурабай кентінде кәріздік тазарту құрылыстарын салу | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012-2014 жылдар | 1300,0 | 300,0 | 1 000,0 | РБ |
| 44 | Бурабай кентінде екінші кезектегі су бөлу желілерін қайта жаңарту | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 400,0 | 0,0 | 400,0 | РБ |
| 45 | Бурабай кентінің КСС мен коллекторының үшінші кезектегі су бөлу желісін қайта жаңартудың МС бар ЖСҚ әзірлеу | МС оң қорытындысы | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 30,0 | 0,0 | 30,0 | МБ |
| 46 | Бурабай кентінде жауын суы кәрізі құрылысының ЖСҚ мен МС әзірлеу | МС оң қорытындысы | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жыл | 22,6 | 22,6 | 0,0 | РБ |
| 47 | Щучье қаласында желілерді қайта жаңарту және су бұру объектілерінің (81,9 км) ЖСҚ мен МС әзірлеу | МС оң қорытындысы | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 120,0 | 0,0 | 120,0 | РБ |
| 48 | Щучье өзенінің айналасында орналасқан демалыс орындарын сумен жабықтау және су бұрудың ЖСҚ мен МС әзірлеу | МС оң қорытындысы | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жыл | 61,0 | 61,0 | 0,0 | РБ |
| 49 | Щучье қаласының жауын суы кәрізі (12 км) құрылысын салу а) жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу б) құрылысы | МС оң қорытындысы мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 143,4 | 0,0 | 143,4 | ЖБ |
| 50 | Қотыркөл кәріздік коллекторы құрылысының ЖСҚ мен МС әзірлеу | МС оң қорытындысы | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жыл | 80,0 | 80,0 | 0,0 | РБ |
| 51 | Қотыркөл ауылының су бөлу желілері мен нысандарының ЖСҚ мен МС әзірлеу | МС оң қорытындысы | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жыл | 16,0 | 16,0 | 0,0 | РБ |
| 52 | Щучье қаласында орамішілік кәріздік желі (99 км) құрылысына ЖСҚ мен МС әзірлеу | МС оң қорытындысы | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жыл | 85,0 | 85,0 | 0,0 | РБ |
| 53 | Бурабай кентіндегі қазандық (20 гкал/с) және жылу желісінің (10,5 км) құрылысы | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012-2014 жылдар | 1850,0 | 350,0 | 1 500,0 | РБ |
| 54 | Щучье шипажайы кентінде қазандық салу | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 50,0 | 0,0 | 50,0 | ЖБ |
| 55 | Щучье қаласында үздіксіз жылыту маусымын қамтымасыз ету үшін мазутты сатып алу мүмкіндігін қарастыру |  | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012-2013 жылдар |  |  |  | талап етілмейді |
| 56 | Зеленый бор ауылындағы су құбырын және жылу желілерін күрделі жөндеу | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 104,3 | 0,0 | 104,3 | ЖБ |
| 57 | Щучье қаласында тұрмыстық қатты қалдықтар полигонын және қоқысты кайта өңдеу зауытын салу (ТЭН және ЖСҚ әзірлеу) | МС оң қорытындысы мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012-2013 жылдар | 75,0 | 75,0 | 0,0 | РБ |
| 58 | Щучье қаласында 50 км жылу желісінің құрылысымен қоса 95 гкал/с орталық қазандықтың құрылысына ТЭН әзірлеу | МС оң қорытындысы | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жыл | 49,0 | 49,0 | 0,0 | РБ |
| 59 | Щучье қаласындағы блогтық-модульдік қазандықтар құрылысы (5 жергілікті) | МС оң қорытындысы мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ҚТКШІА (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012-2013 жылдар | 620,0 | 100,0 | 520,0 | РБ |
|  | Жиыны (35 іс-шара) |  |  |  | 7086,0 | 1551,7 | 5534,3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ЩБКА көліктік-логистикалық және телекоммуникациялық инфрақұрылымдарын дамыту шаралары | | | | | | | | |
| 60 | Бурабай кентінде жол жүйелерін жөндеу мен салу (1-ші, 2-ші, 3-ші кезектер) | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ККМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 1 300,0 | 0,0 | 1 300,0 | РБ |
| 61 | Щучье қаласы жолдарын қайта жаңарту 1-ші кезек, МС мен жобалық – іздеу жұмыстары (бұдан әрі – ЖІЖ) әзірлеу | МС оң қорытындысы мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ККМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | РБ |
| 62 | Щучье қаласында Привокзальная, Морозов, Абылай хан, Едомский көшелерін орташа жөндеу | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ККМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жыл | 915,8 | 915,8 | 0,0 | РБ |
| 63 | Щучье қаласының Трудовая-Коммунистическая көшелерін (3,8 км) күрделі жөндеу | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ККМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жыл | 298,0 | 298,0 | 0,0 | РБ |
| 64 | Щучье қаласында жол өтпесін қайта жаңарту, МС мен ЖІЖ әзірлеу | МС оң қорытындысы, Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2012-2013 жылдар | 115,4 | 6,4 | 109,0 | ЖБ |
| 65 | Зеленый бор ауылында кентішілік (10 км) жолдарды қайта жаңарту, МС мен ЖІЖ әзірлеу | МС оң қорытындысы, мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 37,0 | 0,0 | 37,0 | ЖБ |
| 66 | Қотыркөл ауылында кентішілік жолдарды (12 км) қайта жаңарту, МС мен ЖІЖ әзірлеу | МС оң қорытындысы, мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 44,0 | 0,0 | 44,0 | ЖБ |
| 67 | Бурабай-Қараөткел жолын (20 км) ағымдағы жөндеу | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 8,5 | 0,0 | 8,5 | ЖБ |
| 68 | Щучье – Степняк – Уәлиханов жолын (25 км) орташа жөндеу | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ККМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 550,0 | 0,0 | 550,0 | РБ |
| 69 | Ақылбай – Қызылағаш жолын (11 км) орташа жөндеу | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ККМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 200,0 | 0,0 | 200,0 | РБ |
| 70 | Зеренді – Шучье – Веденовка жолын орташа жөндеу | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ККМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 317,0 | 0,0 | 317,0 | РБ |
| 71 | Зеленый бор-Мәдениет жолын (27 км) орташа жөндеу | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ККМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 350,0 | 0,0 | 350,0 | РБ |
| 72 | Көкшетау – Омбы жолын (280 км) толықтай жөндеуге ЖІЖ әзірлеу | МС оң қорытындысы | ККМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 540,0 | 0,0 | 540,0 | РБ |
| 73 | Щучье – Зеренді жолын (80 км) қайта жаңартуға ЖІЖ әзірлеу | МС оң қорытындысы | ККМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жыл | 240,0 | 240,0 | 0,0 | РБ |
| 74 | Көкшетау қаласының әуежайын жабдықпен жасақтау | Қабылдау актісі | ККМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жыл | 600,0 | 600,0 | 0,0 | РБ |
| 75 | Көкшетау – Шымкент, Көкшетау – Атырау/Ақтау, Көкшетау - Ақтөбе әуежолдарын РБ субсидиялау мүмкіндігін жасау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ | 2013 жылғы I тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 76 | Жазғы уақытта Астана-Бурабай бағытындағы жүрдек жолаушылар электр пойызының рейстер санын көбейту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ | 2012 жылғы шілде |  |  |  | талап етілмейді |
| 77 | Омбы-Қарағанды темір жол бағытын ашу мүмкіндігін қарастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ | 2013 жылғы II тоқсан |  |  |  | РБ |
| 78 | Астана-ЩБҚА-Көкшетау әуежайы бағытының ұтқыр байланыспен 100 пайыз қамтылуын қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ | 2013 жылғы II тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 79 | ЩБҚА аумағында 3G стандартты ұялы байланыс қызметін ұсынуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ | 2013 жылғы II тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 80 | ЩБҚА аумағында сандық эфирлік хабар таратуды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ККМ | 2013 жылғы II тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
|  | Жиыны (21 іс-шара) |  |  |  | 6 515,7 | 2 060,2 | 4 455,5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ЩБКА қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары | | | | | | | | |
| 81 | 2012 жылғы ішкі резервтер есебінен ІІМ жеке құрамын көбейту және материалдық-техникалық жарақтандыруды жақсарту жөнінде шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ІІМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жылғы III тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 82 | Бурабай аудандық ІІБ құрылысы (үлгілік жоба) | ЖСҚ мен МС | ІІМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 25,7 | 0,0 | 25,7 | РБ нысаналы трансферттер |
| 83 | Бурабай аудандық ІІБ-ның Бурабай кенті полиция бөлімінің құрылысы (үлгілік жоба) | ЖСҚ мен МС | ІІМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 11,3 | 0,0 | 11,3 | РБ нысаналы трансферттер |
| 84 | Бурабай аудандық ІІБ кавалерлік взводына арналған ғимарат құрылысы | ЖСҚ мен МС | ІІМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 4,1 | 0,0 | 4,1 | РБ нысаналы трансферттер |
| 85 | Бурабай аудандық ІІБ полициясының жеке құрамы үшін тұрғын үй салу (100 пәтерлі, үлгілік жоба) | ЖСҚ мен МС | ІІМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жыл | 11,2 | 0,0 | 11,2 | РБ нысаналы трансферттер |
| 86 | Бурабай аудандық ІІБ полициялардың учаскелік бекеттер үшін пәтерлер сатып алу (7 пәтер) | Шарттар | ІІМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жылғы II тоқсан | 42,0 | 0,0 | 42,0 | РБ нысаналы трансферттер |
| 87 | Жедел басқару орталығын салып болған соң Бурабай АІІБ жедел басқару орталығын бейнебақылау жүйесімен жабдықтау жөніңде ұсыныстар еңгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ІІМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2013 жылғы II тоқсан |  |  |  | талап етілмейді |
| 88 | Ақмола облысы бойынша ТЖД қызметін таулы жерлердегі орман өрттерін сөндіруге арналған техникамен жарақтандыру жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ТЖМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жылғы III тоқсан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | талап етілмейді |
| 89 | Бурабай кентіндегі (Бурабай, Үлкен және Кіші Шабақты, Текекөл көлдері) су-құтқару станциясы ғимаратын салу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ТЖМ (жинақтау), Ақмола облысының әкімдігі | 2012 жылғы III тоқсан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | талап етілмейді |
|  | Жиыны (9 іс-шара) |  |  |  | 94,3 | 0,0 | 94,3 |  |
|  | БАРЛЫҒЫ |  |  |  | 17817,2 | 4425,8 | 13391,4 |  |

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:  
      ИЖТМ – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі  
      АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі  
      ЭДСМ –  Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі  
      ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі  
      Қоршағанортамині – Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі  
      Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  
      МГМ – Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі  
      ККМ – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі  
      ІІМ – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі  
      ТЖМ – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі  
      ЖРБА – Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі  
      СДША – Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі  
      ҚТКША – Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі  
      СА – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі  
      ПІБ – Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы  
      ҰҚК – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті  
      ҰБ – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК