

**"Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 қарашадағы № 1321 қаулысына өзгеріс енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 16 қазандағы № 1314 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 қарашадағы № 784 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.11.2021 № 784 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. "Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 қарашадағы № 1321 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| Қазақстан Республикасының |  |
| Премьер-Министрі | С. Ахметов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2012 жылғы 16 қазандағы № 1314 қаулысына қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2011 жылғы 11 қарашадағы № 1321 қаулысымен бекітілген |

**Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтiк-экономикалық**  
**дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған кешендi жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Iс-шаралар | Аяқталу нысаны | Орындауға (iске асыруға) жауапты | Орындау (iске асыру) мерзiмi | Ұсынылатын шығыстар (мың теңге) | Қаржыландыру көздерi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Жаңаөзен қаласы халқының шамадан тыс қоныстану проблемасын шешу | | | | | | |
| 1) | Жаңаөзен қаласы тұрғындарының санын 2011 жылғы деңгейде тұрақтандыру бойынша кешенді шаралар қабылдау | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, IIМ | 2012 - 2020 жылдар | Талап етiлмейдi | - |
| 2) | Кейiннен тұрғындар санын оңтайландыруды ескере отырып, Жаңаөзен қаласының Бас жоспарын әзiрлеу | Қазақстан Республикасы Үкiметінің қаулысы | ҚТКША, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012 жылғы IV тоқсан | Бюджеттiк өтiнiмге сәйкес | Жергiлiктi бюджет |
| 2. Жаңаөзен қаласын жұмыспен қамтудың оңтайлы құрылымын қамтамасыз ету | | | | | | |
| 1. Мұнайгаз саласы кәсiпорындарының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету | | | | | | |
| 1) | Жұмыс орындарын сақтау мақсатында "Өзенмұнайгаз" АҚ-ның кен орындарында мұнай өндiру деңгейiн жылына 5,8 млн. тоннадан кемiтпей ұстап тұруды қамтамасыз ету | ЭДСМ-ге ақпарат | "Өзенмұнайгаз" АҚ (келiсiм бойынша) | 2012-2020 жылдар | Талап етiлмейдi | - |
| 2) | Геологиялық барлау және одан кейiнгi мұнай өндіруді ұлғайту мақсаттарында "Өзенмұнайгаз" АҚ-ның Өзен кен орнының операторына жаңа аумақтар бөлу және беру мәселелерiн пысықтау | Барлауға, пайдалануға арналған келiсiмшарттар | МГМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісім бойынша), "Өзенмұнайгаз" АҚ(келісім бойынша), "Қазгеология" ҰГБК АҚ (келiсiм бойынша) | 2012-2013 жылдар | Талап етiлмейдi | - |
| 3) | Жаңаөзен қаласындағы жерасты жабдығының диагностикасы және оны жөндеу бойынша цехтың, арнайы техникаға қызмет көрсету үшін арналған сервистік орталықтың құрылысы және ұңғымалардың шуылын басу үшін сұйықтық дайындау жөніндегі тораптардың құрылысы | Пайдалануға беру актісі | "Өзенмұнайгаз" АҚ (келісім бойынша) | 2012-2013 жылдар | ТЭН-ге сәйкес | "Өзенмұнайгаз" АҚ қаражаты |
| 4) | Ақтау қаласындағы "КРІ" АҚ базасында шағын МӨЗ кішігірім құрылысын салу мәселесін пысықтау ("КРІ" АҚ әзірлейтін "АПМЗ өндірістік қызметінің стратегиялық дамуы мен әртараптандыруы және инвестициялардың негізделу" ТЭН-інің нәтижелері алынғаннан кейін) | ЭДСМ-ге ақпарат | "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келiсiм бойынша), Маңғыстау облысының әкімдігі | 2012 жылғы IІІ тоқсан | Талап етiлмейдi | - |
| 5) | Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына "Өзенмұнайгаз" АҚ-ның мұқтаждықтары үшін материалдық-техникалық ресурстарды сатып алу кезінде, Жаңаөзен қаласымен шектелместен "Өзенмұнайгаз" АҚ-ның орналасқан жері бойынша өңір кәсіпорындарының өнімдерін, жұмыстарын және көрсетілетін қызметтерін сатып алудың басым құқықтары көзделген өзгерістер енгізу | Директорлар кеңесінің шешімі | "Самұрық–Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келiсiм бойынша) | 2012 жыл | Талап етiлмейдi | - |
| 2. Қалада кәсіпкерлік белсенділікті арттыру және бизнес климатты жақсарту | | | | | | |
| 1) | Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлік белсенділікті және бизнес климатты жақсарту бойынша "Бизнестiң жол картасы – 2020", "Өнiмдiлiк – 2020" және басқа ұқсас бағдарламаларды iске асыру аясында шаралар кешенiн қабылдау | Қазақстан Республикасы Үкiметіне ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ИЖТМ, ЭДСМ, "Даму" КДҚ" АҚ (келiсiм бойынша) | 2012-2020 жылдар | Талап етілмейді | - |
| 2) | Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы аясында өз iсiн құруға және кеңейтуге Жаңаөзен қаласының өздiгiнен жұмыспен қамтылған, жұмыссыз және табысы аз тұрғындарына микрокредиттер беру | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012-2020 жылдар | 570 000,  оның ішінде: |  |
| 2012 ж. - 30 000\*  2013 ж. - 120 000\*  2014 ж. – 120 000\* | Республикалық бюджет |
| 2015 жылдан 2020 жылға дейін жыл сайын 50 000\*\* -нан | Жергілікті бюджет |
| 3) | Жаңаөзен қаласында өңiрдiң мұнайгаз саласы кәсiпорындарының қызметкерлерiн жергілікті өндірушілер - Жаңаөзен қаласындағы тігін фабрикасы мен Ақтау қаласындағы аяқ киім фабрикасы арқылы арнаулы киiмдер және аяқ киімдермен қамтамасыз ету | Арнаулы киiм тiгуге шарт жасасу | "Өзенмұнайгаз" АҚ (келісім бойынша), "Ембімұнайгаз" АҚ (келісім бойынша), өңiрдiң мұнайгаз компаниялары (келiсiм бойынша) | Қаңтар, жыл сайын | Талап етiлмейдi | - |
| 4) | "Өзен – Түрікменстанның мемлекеттiк шекарасы" темiржол желiсiнiң бойында (мал шаруашылығы, көкөнiс-бақша дақылдарын өсiру салаларына артықшылық бере отырып) тіршілік етуді қамтамасыз ету мақсатында дамып келе жатқан елдi мекендердегі өздігінен жұмыспен қамтылған халыққа жағдайлар жасау жөнiндегi мәселенi пысықтау | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012-2014 жылдар | Талап етiлмейдi | - |
| 3. Халықты жұмыспен қамту, экономикалық белсенділігін арттыру, экономикалық өсу нүктелерінде жаңа өндіріс орындарын және жұмыс орындарын құруға жәрдем беру | | | | | | |
| 1. Жаңаөзен қаласында халықты жұмыспен қамтудың белсенді шаралары | | | | | | |
| 1) | Жаңаөзен қаласының еңбекке қабілетті тұрғындарының сапалық, сандық, жас шамасы құрылымының мониторингі | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, Еңбекмині | Жыл сайын, наурыз | Талап етiлмейдi | - |
| 2) | Еңбек нарығындағы сұраным және ұсынысты анықтау:  - Маңғыстау облысы бойынша  - Жаңаөзен қаласы бойынша | Еңбекмині-не ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | Жыл сайын, наурыз | Талап етiлмейдi | - |
| 3) | - Мемлекеттік үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы аясында іске асырылатын жобалар;  - ұлттық компаниялар іске асыратын жобалар;  - аймақтық инвестициялық жобалар бойынша құрылыс салу және пайдалану кезінде мамандықтар (кәсіптер) бөлінісінде кадрлар қажеттілігін анықтау | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ИЖТМ, МГМ,АШМ, ұлттық компаниялар (келісім бойынша) | Жыл сайын, наурыз | Талап етiлмейдi | - |
| 4) | Мемлекеттік үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы және өңірлік инвестициялық жобалар аясында іске асырылатын жобалар үшін Жұмыспен қамту – 2020, мемлекеттік тапсырыс беру, аумақтарды дамыту бағдарламалары бойынша Жаңаөзен қаласының еңбекке қабілетті тұрғындарын кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды, біліктілігін арттыруды ұйымдастыру | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, Еңбекмині, БҒМ, ұлттық компаниялар (келісім бойынша) | 2012-2020 жылдар | Бағдарламалар мен мемлекеттік тапсырысты іске асыруға бөлінген қаражаттар шегінде | Республикалық бюджет, жергілікті бюджет, жұмыс берушілердің қаражаты |
| 5) | Ірі өндіріс кәсіпорындарының оқыту орталықтары, Атырау қаласындағы аймақаралық мамандар даярлау орталығы, жеке меншік тренингтік-оқыту орталықтары базасында ұлттық компаниялардың іске асыратын жобалары үшін Жаңаөзен қаласының еңбекке қабілетті тұрғындарын кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды, біліктілігін арттыруды ұйымдастыру | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ұлттық компаниялар (келісім бойынша) | 2012-2020 жылдар | Қарастырылған қаражаттар шегінде | Жұмыс берушілердің қаражаты |
| 6) | Даярланған кадрларды Жұмыспен қамту – 2020 бағдарламасы шеңберінде, оның ішінде жұмыстың вахталық әдісін және жұмыс орындарына квота беруді қолдана отырып, тұрақты жұмысқа орналастыруды ұйымдастыру | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, Еңбекмині, жұмыс беруші компаниялар (келісім бойынша) | 2012 - 2020 жылдар | Талап етілмейді | - |
| 7) | Даярланған мамандарды ұлттық компаниялардың іске асыратын жобаларына тұрақты жұмысқа орналастыруды, соның ішінде вахталық әдіспен жұмыс жасауды ұйымдастыру | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ұлттық компаниялар (келісім бойынша) | 2012 - 2020 жылдар | Талап етілмейді | - |
| 8) | Жаңаөзен қаласы тұрғындарының республиканың басқа өңірлеріне өз еріктерімен көшуін ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу | ЭДСМ-ге ақпарат | Еңбекмині | 2012 жыл | Талап етілмейді | - |
| 9) | Жаңаөзен қаласы халқының жұмыспен қамтылуына ықпал ету мақсатында жыл сайын кемінде 1000 қоғамдық жұмыс орнын ұйымдастыруды қамтамасыз ету | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, "Өзенмұнайгаз" АҚ (келісім бойынша) | 2012 - 2020 жылдар | Бюджеттік өтінімге сәйкес 1 800 000 жыл сайын 200 000 -нан | Жергілікті бюджет, келісімшарт міндеттемелерін орындау шеңберіндегі "Өзенмұнайгаз" АҚ қаражаты |
| 10) | Жоғарғы және орта арнайы оқу орындарының түлектеріне жыл сайын кәсіпорындар мен ұйымдарда 160 адамнан кем емес жастар практикасын өткізуді ұйымдастыру (Жаңаөзен қаласының тұрғындар санынан) | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, жұмыс беруші компаниялар (келісім бойынша) | 2012 - 2020 жылдар | 225 000\*\* жыл сайын 25 000\*\*-нан | Жергілікті бюджет |
| 11) | Ақтау тренинг орталығы - халықаралық стандарттарға сәйкес оқу бағдарламалары бойынша кәсіптік оқыту орталығында жыл сайын Жаңаөзен қаласының жастарының ішінен 50 адамнан кем емес оқыту үшін қаражат бөлу | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012 - 2020 жылдар | Бюджеттік өтінімге сәйкес | Жергілікті бюджет |
| 12) | Атырау қаласындағы аймақаралық мамандар даярлау орталығында Жаңаөзен қаласы тұрғындарының ішінен жастарды оқыту үшін квотаны бөлу | Оқытуға арналған квота | БҒМ | Жыл сайын, қаңтар | Талап етілмейді | - |
| 13) | Жаңаөзен қаласында 960 орынға арналған мұнай және газ колледжі ғимаратын салу | Пайдалануға беру актiсi | БҒМ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2014 жыл | 1 560 000,  оның iшiнде: |  |
| 2014 ж. – 1 404 000\* | Республикалық бюджет |
| 2014 ж. – 156 000\*\* | Жергілікті бюджет |
| 14) | Жаңаөзен қаласындағы "Ө. Тұрмағанбетұлы атындағы мұнай және газ колледжi" МКК-ның материалдық-техникалық базасын қайта жарақтандыру | ЭДСМ-ге ақпарат | БҒМ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012 - 2013 жылдар | 50 000\*,  оның iшiнде: |  |
| 2012 ж. - 25 000\*  2013 ж. - 25 000\* | Республикалық бюджет |
| 15) | Аумақтарды дамыту бағдарламасы шеңберінде жұмыспен қамтылуға ықпал етудің белсенді шараларын қолдану есебінен Жаңаөзен қаласының жұмыссыз тұрғындарын жұмысқа орналастыру бойынша жұмысты жандандыру | Еңбекминіне ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | Жыл сайын, қаңтар | Аумақтарды дамыту бағдарламасын іске асыруға бөлінген қаражат шегінде | Жергілікті бюджет |
| 2. Облыстың экономикалық өсу нүктелерінде жаңа өндіріс орындарын және жұмыс орындарын құру | | | | | | |
| 1) | Жаңадан құрылатын жұмыс орындарының жалпы санынан Жаңаөзен қаласы тұрғындары үшін 10 % кем емес квотаны белгілеу, оның iшiнде мына жобалар бойынша жаңа мамандықтар бойынша кадрларды даярлау және қайта даярлауды ұйымдастыру: | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, жұмыс берушi компаниялар (келiсiм бойынша) | 2012 - 2020 жылдар | Бюджеттік өтінімге сәйкес | Республикалық бюджет, жергiлiктi бюджет, жұмыс берушілердің қаражаты |
|  | Құрық ауылындағы шығарушы жағадағы құрылғыларымен мұнай құю терминалы | ЭДСМ-ге ақпарат | "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келiсiм бойынша) | Iске асыру мерзiмi Қашаған кен орнының II кезеңi аясында мұнай өндiрудiң басталуымен байланысты | Талап етілмейді | - |
|  | Құрық ауылы маңындағы кеме жөндеу/кеме жасау зауыты | ЭДСМ-ге ақпарат | "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келiсiм бойынша) | 2013 - 2017 жылдар | Талап етілмейді | - |
|  | Құрық ауылындағы "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" ЖШС-iнiң өндiрiстiк қуатын кеңейту мәселесін пысықтау | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" ЖШС-i (келiсiм бойынша) | Iске асыру мерзiмi КТҚС-ның оңтүстiк секторында мұнай өндiрудiң басталуына байланысты | Талап етілмейді | - |
|  | Құрық ауылындағы теңiз мұнай операцияларын қолдау базасы, оның iшiнде су түбiн тереңдететiн флотқа қызмет көрсететiн базаны құру, флотқа техникалық қызмет көрсету аймағын, кемелер тұратын аймақты құру | ЭДСМ-ге ақпарат | "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келiсiм бойынша) | Iске асыру мерзiмi Қашаған кен орнының II кезеңi аясында мұнай өндiрудiң басталуымен байланысты | Талап етілмейді | - |
|  | Құрық ауылындағы қалдықтарды орналастыратын және көметiн полигон | ЭДСМ-ге ақпарат | "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келiсiм бойынша) | Iске асыру мерзiмi КТҚС-ның оңтүстiк секторында мұнай өндiрудiң басталуына байланысты | Талап етілмейді | - |
|  | Ақтау қаласындағы "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймақтың аумағындағы металконструкция зауытын салу мәселесін пысықтау | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, "Дос Марин" ЖШС-і (келiсiм бойынша) | Iске асыру мерзiмi КТҚС-ның оңтүстiк секторында мұнай өндiрудiң басталуына байланысты | Талап етiлмейдi | - |
|  | Түпқараған ауданындағы "Сарытас" шығанағындағы теңiз операцияларын қолдайтын жағадағы база | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2014 жыл | Талап етiлмейдi | - |
|  | Ақтау қаласындағы "Caspi Bitum" БК" ЖШС-і Ақтау пластиқалық масса зауытында жол битумдарын өндіру | ЭДСМ-ге ақпарат | "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келiсiм бойынша) | 2012 жыл | Талап етілмейді | - |
|  | Ақтау қаласында "Медикал Фарм "Ча-Кур" ЖШС-і сұйық дәрілер түрі мен медициналық мәні бар бұйымдар шығаратын фармацевтикалық кешен | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012 жыл | Талап етiлмейдi | - |
|  | Ақтау қаласында "Ақтау құйма зауыты" ЖШС-і электрлік болат қорыту кешенін салу | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012-2013 жылдар | Талап етiлмейдi | - |
|  | Тауарлық-бекіре фермаларын салу және пайдалануға беру | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, "Осетр – Аралды" қызмет көрсету ауылшаруашылық серіктестігі | 2012 жыл | Талап етілмейді | - |
| 2) | Жаңадан құрылатын жұмыс орындары жалпы санының кемінде 50% жұмыспен қамту квотасын Жаңаөзен қаласының тұрғындары үшін белгілеу, оның ішінде "Кендірлі" курортты демалыс аймағын құру және дамыту және "Жезқазған-Бейнеу" жаңа темір жол желісін салу жөніндегі инвестициялық жобалар шеңберінде жаңа мамандықтар бойынша кадрларды даярлау мен қайта даярлауды ұйымдастыру | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, жұмыс беруші компаниялар (келісім бойынша) | 2012-2020 жылдар | Бюджеттік өтінімге сәйкес | Республикалық бюджет, жергілікті бюджет, жұмыс берушілердің қаражаты |
| 3) | Кендiрлi курортты аймағын құру және дамыту | Қазақстан Республикасы Үкiметіне ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ИЖТМ, "Каспий" ӘКК" АҚ (келiсiм бойынша) | 2012-2020 жылдар | ТЭН-ге сәйкес | Жеке меншік инвестициялар |
| 4) | "Кендiрлi" курортты демалыс аймағының және халықаралық "Кендiрлi" әуежайының сыртқы инженерлiк инфрақұрылымының 9 объектiсiнiң құрылысы, оның iшiнде: | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША, ККМ, ИЖТМ, МГМ, "Каспий" ӘКК" АҚ (келiсiм бойынша) | 2013-2015 жылдар | 9 294 724,  оның iшiнде: |  |
| 2013 ж. - 4 006 636\*  2014 ж. - 3 328 673\*  2015 ж. – 960 609\* | Республикалық бюджет |
| 2013 ж. - 515 553\*\*  2014 ж. - 374 297\*\*  2015 ж. - 108 956\*\* | Жергiлiктi бюджет |
|  | "Кендiрлi" курортты демалыс аймағының 26 000 текше метрлiк кәрiздiк-тазарту құрылысын салу | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША | 2013-2015 жылдар | 3 289 565,  оның iшiнде: |  |
| 2013 ж. - 1 000 000\*  2014 ж - 1 000 000\*  2015 ж. - 960 609\* | Республикалық бюджет |
| 2013 ж. - 110 000\*\*  2014 ж - 110 000\*\*  2015 ж. - 108 956\*\* | Жергiлiктi бюджет |
|  | халықаралық "Кендiрлi" әуежайының кәрiздiк-тазарту құрылысын салу | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША | 2013-2014 жылдар | 1 005 762,  оның iшiнде: |  |
| 2013 ж. - 450 000\*  2014 ж. - 455 186\* | Республикалық бюджет |
| 2013 ж. - 50 000\*\*  2014 ж - 50 576\*\* | Жергiлiктi бюджет |
|  | "Кендiрлi" курортты демалыс аймағының "Окарем-Бейнеу" магистралды газ құбырынан газ құбырын тарту және автоматтандырылған газ бөлу жүйесiн салу | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, МГМ | 2013-2014 жылдар | 883 559,  оның iшiнде: |  |
| 2013 ж. - 397 602\*  2014 ж. - 397 601\* | Республикалық бюджет |
| 2013 ж. - 44 178\*\*  2014 ж. - 44 178\*\* | Жергiлiктi бюджет |
|  | халықаралық "Кендiрлi" әуежайын газдандыру | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, МГМ | 2014 жыл | 343 452,  оның iшiнде: |  |
| 2014 ж.- 309 107\* | Республикалық бюджет |
| 2014 ж. - 34 345\*\* | Жергiлiктi бюджет |
|  | халықаралық "Кендiрлi" әуежайын сумен қамтамасыз ету | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША | 2013 жыл | 346 672,  оның iшiнде: |  |
| 2013 ж. - 242 671\* | Республикалық бюджет |
| 2013 ж - 104 001\*\* | Жергiлiктi бюджет |
|  | Халықаралық "Кендiрлi" әуежайының қашықтығы 6,4 км автомобиль жолдары | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ККМ | 2013 жыл | 686 307,  оның iшiнде: |  |
| 2013 ж. – 617 676\* | Республикалық бюджет |
| 2013 ж. – 68 631\*\* | Жергiлiктi бюджет |
|  | "Кендiрлi" курортты демалыс аймағының қашықтығы 2,2 км автомобиль жолдары | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ККМ | 2013 жыл | 282 257,  оның iшiнде: |  |
| 2013 ж. – 254 031\* | Республикалық бюджет |
| 2013 ж. – 28 226\*\* | Жергiлiктi бюджет |
|  | 110-4Н схемасы бойынша қуаты 40 МВА, ОРУ – 110 кВ екi күш беретiн трансформаторлы 110/6 кВ жаңа қосалқы станцияның құрылысын, жұмыс істеп тұрған жоғары вольттi кВ Л-Фетисово желiсiн сымдарын толық және тiреулерiн iшiнара ауыстыра отырып қайта жаңғырту және "Кендiрлi" курортты демалыс аймағының жаңа электр беру желiсiнiң құрылысын салу | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ИЖТМ | 2013-2014 жылдар | 1 851 977,  оның iшiнде: |  |
| 2013 ж.- 500 000\*  2014 ж.- 1 166 779\* | Республикалық бюджет |
| 2013 ж. - 50 000\*\*  2014 ж. - 135 198\*\* | Жергiлiктi бюджет |
|  | халықаралық "Кендiрлi" әуежайының 110/10 кВ қосалқы станциясының құрылысы | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ИЖТМ | 2013 жыл | 605 173,  оның iшiнде: |  |
| 2013 ж. – 544 656\* | Республикалық бюджет |
| 2013 ж. – 60 517\*\* | Жергiлiктi бюджет |
| 5) | "Өзен – Түркіменстанның мемлекеттiк шекарасы" темiржол желiсiнiң инфрақұрылымында, оның iшiнде Болашақ, Бопай станцияларында, Бастау, Бестөрткөл, Ақбөбек, Тайғыр, Құрмаш разъездері елді мекендер аумағын дамытумен Жаңаөзен қаласының тұрғын халқы үшiн жұмыс орындарын құруды қамтамасыз ету | ЭДСМ-ге ақпарат | "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ | 2012 жыл | Талап етiлмейдi | - |
| 6) | "Кендірлі" курорттық демалыс аймағының аумағында қонақүйлер мен отельдер салу мәселесін пысықтау | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша) | 2012 жыл | Талап етілмейді | - |
| 7) | Жаңаөзен қаласында сауда және ойын-сауық орталығының құрылысын салу | Пайдалануға беру актісі | Жаңаөзен қаласының әкімдігі | 2013-2014 жылдар | Өтінімге сәйкес | Жеке инвестициялар |
| 8) | Жаңаөзен қаласында "Ақтау теңіз порты" АЭА-ның жаңа шағын аймағын құру мәселесін пысықтау | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, ИЖТМ | 2012 жыл | Талап етілмейді | - |
| 3. Жаңа елді мекендер мен жоғары әлеуетті дамуы бар елді мекендерді дамыту | | | | | | |
| 1) | Әлеуметтiк, инженерлiк және көлiк инфрақұрылымы объектiлерi құрылысын қаржыландыру қажеттiлiгiн анықтау мақсатында жаңадан салынатын елдi мекендерінiң және жоғары әлеуетті дамуы бар елді мекендердің тұрғындар санын болжамдау және мониторингі | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША, ЭДСМ | Жыл сайын | Талап етiлмейдi | - |
| 2) | "Өзен – Түркіменстанның мемлекеттiк шекарасы" темiржол желiсiнiң бойындағы Өзен, Болашақ, Бопай станцияларында әлеуметтік және мәдени - тұрмыстық маңыздағы объектілер құрылысын салу | Пайдалануға беру актісі | "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ (келісім бойынша) | 2012 жыл | 4 195 748 | "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ қаражаты |
| 3) | Өзен станциясы - Болашақ станциясы бағыты бойынша пойыздың жүруін ұйымдастыру мәселесін пысықтау | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), Маңғыстау облысының әкімдігі | 2012 жыл | Талап етілмейді | – |
| 4. Жаңаөзен қаласының әлеуметтiк және инженерлiк инфрақұрылымын қолдау | | | | | | |
| 1. Денсаулық сақтау | | | | | | |
| 1) | Жаңаөзен қаласының Теңге және Қызылсай ауылдарында дәрiгерлiк амбулаториялар құрылысын аяқтау | Пайдалануға беру актiсi | ДСМ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012 жыл | 152 037,  оның iшiнде: |  |
| 2012 ж. – 126 833\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 25 204\*\* | Жергiлiктi бюджет |
| 2) | Жаңаөзен қаласының "Рахат" шағын ауданында емхана салу | Пайдалануға беру актiсi | ДСМ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012 жыл | 611 431,  оның iшiнде: |  |
| 2012 ж. – 550 288\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 61 143\*\* | Жергiлiктi бюджет |
| 3) | Жаңаөзен қаласында қалалық аурухананың терапевтiк корпус ғимаратын салу | Пайдалануға беру актiсi | ДСМ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012-2013 жылдар | 525 000,  оның iшiнде: |  |
| 2012 ж. – 180 000\*  2013 ж. – 292 500\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 52 500\*\* | Жергiлiктi бюджет |
| 4) | Жаңаөзен қаласында 50 төсек-орындық медициналық емдеу орталығын (емхана) салу | Пайдалануға беру актiсi | "Өзенмұнайгаз" АҚ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2013-2014 жылдар | 3 000 000,  оның ішінде:  2013 ж. – 1 300 000  2014 ж. – 1 700 000 | "Өзенмұнайгаз" АҚ қаражаты |
| 2. Білім беру | | | | | | |
| 1) | Жаңаөзен қаласындағы "Жұлдыз" шағын ауданында 320 орындық балалар бақшасының құрылысын аяқтау | Пайдалануға беру актiсi | БҒМ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012 жыл | 165 181\* | Республикалық бюджет |
| 2) | Жаңаөзен қаласында "Бостандық" (Арай-3) шағын ауданында 320 орындық балалар бақшасының құрылысын аяқтау | Пайдалануға беру актiсi | БҒМ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012 жыл | 324 510,  оның iшiнде: |  |
| 2012 ж. – 282 059\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 42 451\*\* | Жергiлiктi бюджет |
| 3) | Жаңаөзен қаласында мектепке дейiнгi 8 балалар мекемесiн (әрқайсысы 320 орыннан кем емес балалар бақшаларын) салу мәселесiн пысықтау | БҒМ-не бюджеттік өтінім | БҒМ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2015-2017 жылдар | \* 2015-2017 жылдар кезеңiнде қаржыландыру бюджеттiк өтiнiмге сәйкес | Республикалық бюджет |
| 4) | Жаңаөзен қаласында "Бостандық" (Арай-3) шағын ауданында 624 орындық орта мектеп салу | Пайдалануға беру актiсi | БҒМ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012 жыл | 805 187,  оның iшiнде: |  |
| 2012 ж. – 708 318\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 96 869\*\* | Жергiлiктi бюджет |
| 5) | Жаңаөзен қаласында Теңге ауылында 900 орындық орта мектеп салу | Пайдалануға беру актiсi | БҒМ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012-2013 жылдар | 1 350 000,  оның iшiнде: |  |
| 2012 ж. – 100 000\*  2013 ж.– 1 115 000\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. - 35 000\*\*  2013 ж. - 100 000\*\* | Жергiлiктi бюджет |
| 6) | Жаңаөзен қаласында "Мерей" шағын ауданында 1200 орындық мектеп салу | Пайдалануға беру актiсi | БҒМ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012-2013 жылдар | 1 500 000,  оның iшiнде: |  |
| 2012 ж. – 200 000\*  2013 ж. – 1 150 000\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 22 000\*\*  2013 ж. – 128 000\*\* | Жергiлiктi бюджет |
| 7) | Жаңаөзен қаласында 11-12 сыныптағы балалар үшiн 1200 орындық бейiндiк мектеп салу | Пайдалануға беру актiсi | БҒМ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2014 жыл | 1 000 000\* | Республикалық бюджет |
| 3. Мәдениет және спорт | | | | | | |
| 1) | Жаңаөзен қаласында 24 спорт құрылысын (спорт алаңдарын) салу | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012-2020 жылдар | 450 000\*\*  жыл сайын 50 000\*\*-нан | Жергiлiктi бюджет |
| 2) | Жаңаөзен қаласының Теңге және Қызылсай ауылдарында ауылдық мәдениет үйлерiн салу | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ (келiсiм бойынша) | 2012 жыл | 297 884 | Келісімшарт міндеттемелерін орындау шеңберіндегі "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ-тың қаражаты (келiсiм бойынша) |
| 3) | Жаңаөзен қаласында қалалық кітапхана салу | Пайдалануға беру актiсi | МАМ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2014 жыл | ЖСҚ-ға сәйкес | Республикалық бюджет |
| 4. Жастардың бос уақыты мен демалысын ұйымдастыру | | | | | | |
| 1) | Жаңаөзен қаласында Оқушылар сарайын салу | Пайдалануға беру актiсi | БҒМ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2014 жыл | ЖСҚ-ға сәйкес | Республикалық бюджет |
| 2) | Жаңаөзен қаласында 20 аулалық алаңқай салу және 12 мектеп ауласын орналастыру | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012-2020 жылдар | 135 000\*\*  жыл сайын 15 000\*\*-нан | Жергілікті бюджет |
| 5. Жаңаөзен қаласының тыныс-тiршiлiгін қамтамасыз ету инфрақұрылымын дамыту | | | | | | |
| 1) | Тұрғындарды электрмен, жылумен, сумен, газбен және кәрiзбен қамтамасыз ету инфрақұрылымын жасау, оның iшiнде: | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ИЖТМ, ҚТКША | 2012-2020 жылдар | 7 371 350,  оның ішінде: |  |
| 2012 ж.– 3 497 844\*  2013 ж. – 1 833 287\*  2014 ж. – 753 290\*  2015 ж. – 964 000\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 97 229\*\*  2013 ж. – 35 000\*\*  2014 ж. – 83 700\*\*  2015 ж. – 107 000\*\* | Жергілікті бюджет |
|  | Жаңаөзен қаласындағы электрмен қамтамасыз ету желiлерiн қайта жаңғырту және кеңейту | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША | 2012-2014 жылдар | 886 990,  оның ішінде: |  |
| 2012 ж. – 270 000\*  2013 ж. – 315 000\*  2014 ж. – 213 290\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 30 000\*\*  2013 ж. – 35 000\*\*  2014 ж. – 23 700\*\* | Жергілікті бюджет |
|  | Жаңаөзен қаласындағы жылу желiлерiн қайта жаңғырту және кеңейтуді аяқтау | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ИЖТМ | 2012 жыл | 1 544 387\* | Республикалық бюджет |
|  | Жаңаөзен қаласындағы Орталық қазандықты кiшi ЖЭО-ға ауыстыра отырып, қайта жаңғырту және кеңейтуді аяқтау | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ИЖТМ | 2012-2013 жылдар | 2 005 000  оның ішінде: |  |
| 2012 ж.- 1 005 000\*  2013 ж. – 1 000 000\* | Республикалық бюджет |
|  | Жаңаөзен қаласының "Рахат-2" шағын ауданының сумен жабдықтау жүйесiнiң құрылысын аяқтау (2-кезегi) | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША | 2012 жыл | 92 445,  оның ішінде: |  |
| 2012 ж. – 75 950\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 16 495\*\* | Жергілікті бюджет |
|  | Жаңаөзен қаласының "Рахат-2" шағын ауданының сумен жабдықтау жүйесiнiң құрылысын аяқтау (3-кезегi) | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША | 2012 жыл | 26 833,  оның ішінде: |  |
| 2012 ж. – 16 900\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 9 933\*\* | Жергілікті бюджет |
|  | Жаңаөзен қаласының "Жұлдыз" және "Мерей" шағын аудандарын сумен жабдықтаудың бөлу желiлерiнiң құрылысы | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША | 2014-2015 жылдар | 1 671 000,  оның ішінде: |  |
| 2014 ж. – 540 000\*  2015 ж. – 964 000\* | Республикалық бюджет |
| 2014 ж. – 60 000\*\*  2015 ж. – 107 000\*\* | Жергілікті бюджет |
|  | Жаңаөзен қаласының "Рахат-3" шағын ауданының сумен жабдықтау жүйесiнiң құрылысы (1-кезегi, қосымша) | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША | 2012-2013 жылдар | 222 008,  оның ішінде: |  |
| 2012 ж. – 155 406\*  2013 ж. – 44 401\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 22 201\*\* | Жергілікті бюджет |
|  | Жаңаөзен қаласының "Рахат-3" шағын ауданының сумен жабдықтау жүйесiнiң құрылысы (2-кезегi, қосымша) | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША | 2012-2013 жылдар | 186 001,  оның ішінде: |  |
| 2012 ж. – 130 201\*  2013 ж. – 37 200\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 18 600\*\* | Жергілікті бюджет |
|  | Жаңаөзен қаласының "Жұлдыз" және "Мерей" жаңа шағын аудандарының электрмен жабдықтау жүйесiнiң құрылысын аяқтау | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ИЖТМ | 2012 жыл | 736 686\*,  оның ішінде:  2012 ж. – 300 000\*  2013 ж. – 436 686\* | Республикалық бюджет |
| 2) | Жаңаөзен қаласының iшiндегi жолдарды салу және қайта жаңғырту | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012-2020 жылдар | 900 000\*\*  жыл сайын 100 000\*\*-нан | Жергілікті бюджет |
| 3) | Қалалық және ауылдық елдi мекендерде құдықтарды барлауды және бұрғылауды жүзеге асыру, жергiлiктi су құбырларының су құбыры құрылыстары мен желiлерiн жаңғырту | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012–2018 жылдар | ЖСҚ-ға сәйкес | Жергілікті бюджет |
| 4) | Жаңаөзен қаласында тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеу, кәдеге жарату және көму бойынша комбинат салу (1-3 кезеңдерi) | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША | 2012-2013 жылдар | 1 072 324,  оның ішінде: |  |
| 2012 ж. - 403 500\*  2013 ж. - 541 942\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 60 000\*\*  2013 ж. – 66 882\*\* | Жергілікті бюджет |
| 5) | Жаңаөзен қаласының канализациялық-тазарту ғимаратын құрылысы (1-2 кезеңдері) | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША | 2014-2015 жылдар | 800 000\*,  оның ішінде:  2014 ж. – 500 000\*  2015 ж. – 300 000\* | Республикалық бюджет |
| 6) | Жаңаөзен қаласы Теңге ауылының сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы (қосымша) | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША | 2012 жыл | 81 673,  оның ішінде: |  |
| 2012 ж. – 71 464\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 10 209\*\* | Жергілікті бюджет |
| 7) | Жаңаөзен қаласы "Жұлдыз" (Рахат-3 1-2 кезегі) (қосымша жұмыстар) шағын ауданында салқын суға есептеуіш қондыру және орнату | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША | 2012 жыл | 122 619,  оның ішінде: |  |
| 2012 ж. – 107 292\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 15 327\*\* | Жергілікті бюджет |
| 8) | Жаңаөзен қаласының және Теңге, Қызылсай ауылдарының жұмыс жасап тұрған сумен жабдықтау және газбен жабдықтау желілерін ауыстыру | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012 жыл | 76 869\*\* | Жергілікті бюджет |
| 9) | Жаңаөзен қаласына іргелес жатқан елді мекендердің аяқталмаған учаскелерінің инженерлік желілерінің құрылысы (газбен, сумен жабдықтау) | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012 жыл | 20 513\*\* | Жергілікті бюджет |
| 10) | Жаңаөзен қаласының қалалық суару жүйесіне айдау үшін сорғы станциясынан келген кәріздік тазартылған суды сақтау үшін СЖР-5000м3 құрылысы | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012 жыл | 176 775\*\* | Жергілікті бюджет |
| 11) | Жаңаөзен қаласының "Ақсу" шағын ауданындағы "Адайдың алпыс батыры" аллеясын, "Көктем", "Самал" шағын аудандарындағы Бейбітшілік, Достық, Маңғыстау, Қашаған, Сарбөпеев, 17 маусым көшелерін абаттандыру | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012-2013 жылдар | 847 108\*\*,  оның ішінде  2012 ж. – 634 448\*\*  2013 ж. – 212 660\*\* | Жергілікті бюджет |
| 12) | Жаңаөзен қаласының орталық көшелері бойынша - тұрғын үй-кондоминиум нысандарын қаптау, көркем сырлау | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012-2013 жылдар | ЖСҚ–ға сәйкес | Жергілікті бюджет, 2013 жылға келісімшарт міндеттемелерін орындау шеңберіндегі "Өзенмұнайгаз" АҚ-ның қаражаты (келiсiм бойынша) |
| 13) | Жаңаөзен қаласының Қашаған, Маңғыстау, Қосқұлақов, Бейбітшілік, Достық, Абай, Мұнайшы, Мичурин, 17 маусым орталық көшелерін жарықтандыру желілерін қайта жаңғырту | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2014-2016 жылдар | 750 000\*\*,  оның ішінде:  2014 ж. – 222 990\*\*  2015 ж. – 263 505\*\*  2016 ж. - 263 505\*\* | Жергілікті бюджет |
| 14) | Жаңаөзен қаласының Теңге, Қызылсай ауылдарының және "Мұнайлы", "Бостандық", "Рахат", "Ақсу", "Бәйтерек", "Ақбұлақ", "Мамыр", "Арай", "Астана" шағын аудандарының орталық көшелерін жарықтандыру желілерінің құрылысы | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ҚТКША | 2014-2016 жылдар | ЖСҚ–ға сәйкес | Жергілікті бюджет |
| 15) | Жаңаөзен қаласының 3000 орындық орталық стадионын күрделі жөндеу | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ (келісім бойынша) | 2012 жыл | 100 000 | Келісімшарт міндеттемелерін орындау шеңберіндегі "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ-тың қаражаты (келiсiм бойынша) |
| 16) | Жаңаөзен қаласына берілетін тұщы су көлемін барынша жоғары тұтыну кезеңінде "Астрахань-Маңғышлақ" сутартқышының барлық ұзындығы бойынша тұтынушылардың (оның ішінде, ауылшаруашылық өндірушілердің) ұтымды пайдалануы есебінен арттыру жөніндегі мәселені пысықтау | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, ЭДСМ, АШМ, ҚТКША, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісім бойынша), "ҚазТрансОйл" АҚ (келісім бойынша) | 2012-2013 жылдар | Талап етілмейді | - |
| 17) | "ҚазТрансОйл" АҚ-ның белгіленген тәртіпте Маңғыстау облысының әкімдігіне "Жаңаөзен қаласындағы еділ суын тәулігіне 30 мың текше метрге дейін ауыз су сапасында дайындауы үшін арналған су тазарту ғимараттарының құрылысы" жобасын ЖСҚ-ға арналған мемлекеттік сараптама қорытындысымен бірге беруі | Жұмыс жобасының қабылдау – тапсыру актісі | "ҚазТрансОйл" АҚ (келісім бойынша) | 2012 жыл | Талап етілмейді |  |
| 18) | Жаңаөзен қаласындағы суды тазарту станциясының резервтік желісін қайта жаңарту, резервуарлық су паркін кеңейту | Пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі, ҚТКША | 2014 жыл | Бюджеттік өтінімге сәйкес | Республикалық бюджет |
| 5. Өңiрдi азық-түлiкпен қамтамасыз ету мәселелерi | | | | | | |
| 1) | Қазақстан өңiрлерi мен iргелес мемлекеттерден (Әзiрбайжан, Иран, Ресей және өзге iргелес мемлекеттер) азық-түлiк тауарларын жеткiзудi ұйымдастыру | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, "Каспий" ӘКК" АҚ (келісім бойынша), "ҚТКФ" АҚ (келісім бойынша) | 2012-2020 жылдар | Талап етілмейді | - |
| 2) | Жаңаөзен қаласында ұзақ мерзiмдi кезеңге тамақ өнімдері (жармалар, күнбағыс майы және өзге тамақ өнімдері) қоймаларын салу мәселесiн пысықтау | ЭДСМ-ге ұсыныс | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, "Каспий" ӘКК" АҚ (келісім бойынша) | 2012 жыл | ТЭН-ге сәйкес | Жеке меншік инвестициялар |
| 3) | Жаңаөзен қаласында және iргелес аумақтарында көкөнiс қоймаларын, жылыжайлар құрылысын салу | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, "Каспий" ӘКК" АҚ, "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы II тоқсаны | Талап етілмейді | - |
| 4) | Коммуналдық базарлар салудың орындылығы туралы ұсыныстар әзірлеу | ЭДСМ-ге ұсыныс | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, "Каспий" ӘКК" АҚ (келісім бойынша) | 2012 жыл | Талап етілмейді | - |
| 5) | Жаңаөзен қаласында және іргелес жатқан елді мекендерде қосалқы және жылыжай шаруашылықтарды дамытудың келешекті сызбасын әзірлеу | ЭДСМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012 жыл | Талап етілмейді | - |
| 6. Құқықтық тәртiпті, қоғамдық қауiпсiздiктi нығайту және төтенше жағдайлардың алдын алу жөнiндегi шаралар | | | | | | |
| 1) | Жаңаөзен қаласында үлгiлiк әскери қалашық салу | Пайдалануға беру актiсi | ІІМ | 2012-2014 жылдар | 4 534 251\*,  оның ішінде:  2012 ж. – 1 373 161\*  2013 ж. – 1 371 161\*  2014 ж. – 1 789 929\* | Республикалық бюджет |
| 2) | Iшкi iстер органдарын материалдық-техникалық қамтамасыз ету және Жаңаөзен қаласында есiрткiге қарсы бағытталған iс-шаралар өткiзу | ЭДСМ-ге ақпарат | ІІМ, Маңғыстау облысының ІІД | 2012-2020 жылдар | Тиісті бюджеттiк бағдарламалар бойынша iшкi iстер органдарына жергiлiктi және республикалық бюджеттерде қарастырылған қаражаттар шегiнде | Республикалық бюджет, жергілікті бюджет |
| 3) | Жаңаөзен қаласының "Шаңырақ" шағын ауданындағы жедел басқару орталығының құрылысын аяқтау | Пайдалануға беру актiсi | ІІМ, Маңғыстау облысының ІІД, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012 жыл | 178 297,  оның ішінде: |  |
| 2012 ж. – 150 467\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 27 830\*\* | Жергілікті бюджет |
| 4) | Жаңаөзен қаласында әскери комиссариат ғимаратын салу | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2013-2014 жылдар | 245 500\*\*,  оның ішінде:  2013 ж. – 122 750\*\*  2014 ж. – 122 750\*\* | Жергілікті бюджет |
| 5) | Жаңаөзен қаласының Теңге және Қызылсай ауылдарында тiрек пунктi құрылысын салу | Пайдалануға беру актiсi | Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2013 жыл | 30 000\*\* | Жергілікті бюджет |
| 6) | Жаңаөзен қаласының 6 шығар жолы бар үлгілік өртке қарсы депо құрылысын салу | Пайдалануға беру актiсi | ТЖМ, Маңғыстау облысының әкiмдiгi | 2012-2013 жылдар | 989 000\*,  оның ішінде:  2012 ж. – 150 000\*  2013 ж. – 839 000\* | Республикалық бюджет |
| 7) | Жаңаөзен қаласының "Шаңырақ" шағын ауданындағы жедел басқару орталығын материалдық-техникалық жарақтандыру | ЭДСМ-ге ақпарат | ІІМ, Маңғыстау облысының ІІД | 2013 жыл | 570 000\* | Республикалық бюджет |
| 8) | Жаңаөзен қаласындағы ішкі істер органдарының қызметкерлері үшін 60 және 100 пәтерлік 2 тұрғын үй (пәтерлік үлгідегі жатақхана) құрылысын салу | Пайдалануға беру актісі | ІІМ, Маңғыстау облысының ІІД, Маңғыстау облысының әкімдігі | 2012-2013 жылдар | 1 033 654,  оның ішінде: |  |
| 2012 ж. – 18 934\*  2013 ж. – 911 355\* | Республикалық бюджет |
| 2013 ж. – 103 365\*\* | Жергілікті бюджет |
| 9) | Құжаттаманы әзірлеу (жергілікті жерге байланыстыру) және Жаңаөзен қаласында учаскелік полиция пунктіне арналған орынжайлар салу (10 бірлік) | Пайдалануға беру актісі | ІІМ, Маңғыстау облысының ІІД, Маңғыстау облысының әкімдігі | 2012-2013 жылдар | 92 567,  оның ішінде: |  |
| 2012 ж. – 11 000\*  2013 ж. – 72 310\* | Республикалық бюджет |
| 2013 ж. – 9 257\*\* | Жергілікті бюджет |
| 10) | Құжаттаманы әзірлеу (жергілікті жерге байланыстыру) және Жаңаөзен қаласында "Рубеж" стационарлық бақылау бекетін салу | Пайдалануға беру актісі | ІІМ, Маңғыстау облысының ІІД, Маңғыстау облысының әкімдігі | 2012 жыл | 22 147,  оның ішінде: |  |
| 2012 ж. – 19 932\* | Республикалық бюджет |
| 2012 ж. – 2 215\*\* | Жергілікті бюджет |
| 11) | Құжаттаманы әзірлеу (жергілікті жерге байланыстыру) және Жаңаөзен қаласында стационарлық полиция бекетін салу (2 бірлік) | Пайдалануға беру актісі | ІІМ, Маңғыстау облысының ІІД, Маңғыстау облысының әкімдігі | 2012-2013 жылдар | 21 898,  оның ішінде: |  |
| 2012 ж. – 782\*  2013 ж. – 18 926\* | Республикалық бюджет |
| 2013 ж. – 2 190\*\* | Жергілікті бюджет |
|  | ЖИЫНЫ |  |  |  | 48 048 247 |  |
|  |  |  |  | 2012 ж. | 14 612 269 |  |
|  |  |  |  | 2013 ж. | 15 882 774 |  |
|  |  |  |  | 2014 ж. | 11 945 629 |  |
|  |  |  |  | 2014 жылдан кейін | 5 607 575 |  |
|  | БАРЛЫҒЫ: республикалық бюджет |  |  |  | 32 159 673,  оның ішінде: |  |
|  |  |  |  | 2012 ж. | 8 172 055 |  |
|  |  |  |  | 2013 ж. | 12 867 117 |  |
|  |  |  |  | 2014 ж. | 8 895 892 |  |
|  |  |  |  | 2014 жылдан кейін | 2 224 609 |  |
|  | БАРЛЫҒЫ: жергілікті бюджет |  |  |  | 6 494 942,  оның ішінде: |  |
|  |  |  |  | 2012 ж. | 1 646 582 |  |
|  |  |  |  | 2013 ж. | 1 515 657 |  |
|  |  |  |  | 2014 ж. | 1 149 737 |  |
|  |  |  |  | 2014 жылдан кейін | 2 182 966 |  |
|  | БАРЛЫҒЫ: басқа көздерден |  |  |  | 9 393 632,  оның ішінде: |  |
|  |  |  |  | 2012 ж. | 4 793 632 |  |
|  |  |  |  | 2013 ж. | 1 500 000 |  |
|  |  |  |  | 2014 ж. | 1 900 000 |  |
|  |  |  |  | 2014 жылдан кейін | 1 200 000 |  |

      Ескертпе:

      \* - 2012 жылға арналған республикалық бюджет қаражаты есебiнен қаржыландырылатын iс-шаралар бойынша шығыстар көлемi тиiстi жылға арналған республикалық бюджетті нақтылау кезінде заңнамамен белгіленген тәртіппен қарастырылатын болады; 2013 - 2015 жылдарға арналған шығыс көлемдері 2013 - 2015 жылдарға арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде заңнамамен белгіленген тәртіппен қарастырылатын болады

      \*\* - қаржыландыру көлемдерi тиiстi жылға жергiлiктi бюджеттi қалыптастыру кезiнде нақтыланады.

      аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ҚТКША – Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық агенттiгi

      IIМ – Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

      ИЖТМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

      МГМ - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлiгi

      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

      ККМ - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

      БҒМ – Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

      Еңбекминi - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

      ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

      Қаржыминi – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

      ЭДСМ - Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгi

      МАМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

      ТЖМ- Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

      Маңғыстау облысының IIД – Маңғыстау облысының Iшкi iстер департаментi

      "ҚТҚЖБ" АҚ – "Қазақстанның тұрғын үй-құрылыс жинақ банкi" акционерлiк қоғамы

      "ҚТКФ" АҚ – "Қазтеңiзкөлiкфлоты" ұлттық теңiз кеме қатынасы" акционерлiк қоғамы

      "Қазгеология" ҰГБК АҚ - "Қазгеология" ұлттық геологиялық барлау компаниясы" акционерлiк қоғамы

      "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы

      "ҚТЖ" ҰК" АҚ - "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы

      "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ - "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдинг" акционерлiк қоғамы

      "ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ – "ҚазМұнайГаз" Барлау - Өндiру" акционерлiк қоғамы

      "ҚазТрансОйл" АҚ - "ҚазТрансОйл" акционерлiк қоғамы

      "Каспий" ӘКК" АҚ - "Каспий" әлеуметтiк-кәсiпкерлiк корпорациясы" акционерлiк қоғамы

      "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлiк қоғамы

      "Даму" КДҚ" АҚ – "Даму" кәсiпкерлiктi дамыту қоры" акционерлiк қоғамы

      "Өзенмұнайгаз" АҚ" - "Өзенмұнайгаз" акционерлiк қоғамы

      КТҚС – Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторы

      АПЗМ – Ақтау пластмасса массасы зауыты

      "КРI" АҚ – "Kazakhstan Petrol Industrial" акционерлiк қоғамы

      ЖСҚ – жобалық-сметалық құжаттама

      ТЭН – техникалық-экономикалық негiздеме

      ЖОО – жоғарғы оқу орны

      ОАОО – орта арнайы оқу орны

      МКК – мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын

      ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік

      БК – бірлескен кәсіпорын

      ЖЭО – жылу-электр орталығы

      СЖР – сумен жабдықтау резервуары

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК