

**"Қазақстан Республикасында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 қазандағы № 1385 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 7 ақпандағы № 101 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 07.02.2013 № 101 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:  
      1. «Қазақстан Республикасында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту жөніндегі 2010 — 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қыркүйектегі № 983 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:  
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:  
      «2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі мүдделі министрліктермен, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен бірлесіп, бағдарламада көзделген іс-шаралардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.»;  
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарламада:  
      «Бағдарламаның паспорты» деген бөлімде:  
      «Салалық бағдарламаны әзірлеуге және іске асыруға жауапты мемлекеттік орган» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «  
      Салалық бағдарламаны              Қазақстан Республикасы Көлік  
      әзірлеуге және іске асыруға       және коммуникация министрлігі  
      жауапты мемлекеттік орган  
                                                                   »;  
      «Нысаналы индикаторлар» деген жолда:  
      бірінші бөлікте:  
      төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Интернеттің тіркелген кеңжолақты қолжетімді желісі абоненттерінің тығыздығы - 100 адамға 15»;  
      жетінші, сегізінші және тоғызыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:  
      «халықтың компьютерлік сауаттылығын 52 %-ға дейін арттыру;  
      әлеуметтік мәні бар мемлекеттік қызметтерді 100 % электрондық нысанға көшіруді қамтамасыз ету;  
      Қазақстан халқын эфирлік цифрлық телехабарлармен қамту - 95 %;»;  
      екінші бөліктің үшінші және төртінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:  
      «ақпараттық технологиялар нарығының жалпы көлеміндегі жергілікті қамтудың үлесі - кемінде 32 %;  
      ақпараттық қызметтердегі жергілікті қамтудың үлесі - 80 %.»;  
      «Қаржыландыру көздері мен көлемдері» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Бағдарламаны 2010 - 2013 жылдары іске асыруға республикалық бюджетте көзделген жалпы шығындар мынаны құрайды:  
      2010 жыл - 15 143 461 мың теңге  
      2011 жыл - 20 269 874 мың теңге  
      2012 жыл - 49 698 643 мың теңге  
      2013 жыл — 46 876 580 мың теңге  
      Бағдарламаны іске асыру үшін қажетті республикалық бюджеттен қосымша қаражат:  
      2014 жыл - 58 352 148 мың теңге.  
      Бағдарламаны қаржыландыру көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылдарына арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді бекіткен кезде нақтыланатын болады.»;  
      «Негізгі ұғымдар» деген кіші бөлімде:  
      49) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  
      «49) электрондық цифрлық қолтаңба - электрондық цифрлық қолтаңбаның құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиістілігі мен мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандардың жиынтығы;»;  
      мынадай мазмұндағы 66), 67), 68) және 69) тармақшалармен толықтырылсын:  
      «66) ІТ-аутсорсинг - үшінші адамдарға электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді және ақпараттық-коммуникациялық желілерін дамыту, әзірлеу, енгізу, сүйемелдеу және жүйелік-техникалық қызмет көрсету жөніндегі функцияларды толығымен немесе ішінара беру;  
      67) виртуалдандыру - әртүрлі есептеулерге арналған есептеу ресурстарының жиынтығын немесе олардың логикалық бірігуін ұсыну үдерісі;  
      68) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын ақпараттандырудың аутсорсингтік үлгісі (G-cloud) - IT - аутсорсинг, бұлыңғыр есептеулер мен виртуалдандыруды қолдануға негізделген үлгі;  
      69) мемлекеттік «бұлыңғыр» платформа - виртуалдандыру технологиясын пайдалану арқылы мемлекеттік органдардың есептеу ресурстарын ұсынуға арналған аппараттық-бағдарламалық кешен.»;  
      «Ағымдағы жағдайды талдау» деген 3-бөлімде:  
      «Ақпараттық технологиялар» деген 3.1.3-тарауда  
      бесінші бөліктің үшінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Сарапшылардың бағасы бойынша жергілікті қамтудың үлесі 2 млрд. теңгеден аспайды (2 % - ға жуық).»;  
      сегізінші бөліктің екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Сарапшылардың бағасы бойынша 2009 жылы ІТ-қызметтерін ұсыну секторында жергілікті қамтудың үлесі 30 % - дан артық емес»;  
      «Еліміздің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси дамуына саланың әсер етуі» деген 3.2-кіші бөлімнің төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Осыған байланысты, Қазақстанның алдында АКТ-ны тұтынудың және қолданудың өсу қарқынын елеулі арттыру және елдің бәсекеге қабілеттілігін ұзақ мерзімді қамтамасыз ету мақсатында АКТ-ның жергілікті қамтуын арттыру міндеті тұр.»;  
      «Күшті және әлсіз жақтарды, саланың (сектордың) мүмкіндіктерін және қауіптерін талдау» деген 3.3-кіші бөлімдегі 2-бағанның «БҚ-ны әзірлеу және ІТ-қызметтері саласындағы қазақстандық мазмұнның төмендеуі» деген жолы мынадай редакцияда жазылсын:  
      «БҚ-ны әзірлеу және ІТ-қызметтері саласындағы жергілікті қамтудың төмендеуі»;  
      «Саланың дамуын мемлекеттік реттеудің қолданыстағы саясатын талдау» деген 3.5-кіші бөлімде:  
      мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:  
      «2012 жылғы қаңтарда байланыс, ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды бақылау және халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін үйлестіру саласындағы функциялары мен өкілеттіктерін Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігіне бере отырып, Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі таратылды.»;  
      алтыншы бөлікте:  
      2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  
      «4) еркін қолжетімді теле-, радиоарналар тізбесін бекіту.»;  
      3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  
      «1) электрондық ақшалар мен электрондық коммерция саласында»;  
      4-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  
      «1) мемлекеттік органдар мен ұлттық холдингтердің ІТ-жобаларын жергілікті қамтудың жоғары үлесі және компьютерлік, телекоммуникациялық және отандық өндірістің басқа жоғары технологиялық жабдықтарын айрықша сатып алу бар отандық ІТ-кәсіпорындардың іске асыру әлеуеттілігін қамтамасыз етуі;»;  
      «Бағдарламаның мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары және нәтижелерінің көрсеткіштері» деген 4-бөлімде:  
      «Нысаналы индикаторлар» деген 4.2-кіші бөлімде:  
      бірінші бөлікте:  
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  
      «3) Интернеттің тіркелген кеңжолақты қолжетімді желісі абоненттерінің тығыздығы - 100 адамға 15»;  
      7), 8) және 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:  
      «7) халықтың компьютерлік сауаттылығын 52 %-ға дейін арттыру;  
      8) әлеуметтік мәні бар мемлекеттік қызметтерді 100 % электрондық нысанға көшіруді қамтамасыз ету;  
      9) Қазақстан халқын эфирлік цифрлық телехабарлармен қамту - 95 %;»;  
      екінші бөліктің 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:  
      «2) ІТ-нарығының жалпы көлемінде жергілікті қамтудың үлесі - 32 %-дан кем емес;  
      3) ІТ-қызметтеріндегі жергілікті қамтудың үлесі — 80 %.»;  
      «Бағдарламаның міндеттері» деген 4.3-кіші бөлімде:  
      «Цифрлық телерадиохабарлар таратуды дамыту» деген 4.3.2-тарауда:  
      бірінші бөліктің 1), 2), 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:  
      «1) теле-, радиоарналарды тарату бойынша қызметті лицензиялаудың жаңа шарттарын әзірлеу;  
      2) еркін қолжетімді теле-, радиоарналар пакетінің трансляциясын қамтамасыз ететін телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторының рөлін және мәртебесін айқындау;  
      3) телерадио хабарларын тарату операторлары үшін тарифтік саясаттың кағидаттарын айқындау;  
      4) мемлекет кепілдік беретін, халық үшін тегін таратылатын еркін қолжетімді теле-, радиоарналардың тізбесін айқындау;»;  
      үшінші бөлікте:  
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  
      «2) телерадио хабарларын тарату операторлары өз қызметтерін Қазақстан Республикасының байланыс, телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасының талаптарына және басқа да заңдарына сәйкес іске асыруға тиіс;»;  
      3) тармақша алынып тасталсын;  
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  
      «4) телерадио хабарларын тарату операторлары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін таратушылар өнімін трансляциялауы тиіс.»;  
      төртінші бөлікте:  
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  
      «1) еркін қолжетімді теле-, радиоарналардың тізбесі туралы;»;  
      3) тармақша алынып тасталсын;  
      5) тармақша алынып тасталсын;  
      8) тармақша алынып тасталсын;  
      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  
      «9) телерадио хабарларын тарату операторларының қызметтерін көрсету туралы.»;  
      бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Қазақстан Республикасы ақпараттық кеңістігінің қоғамдық маңызды сегментін қалыптастыру үшін әлеуметтік жауапкершілікті есепке ала отырып, арналық теледидар операторларына лицензиялар берген кезде олардан өздерінің желілері бойынша теледидарлық және радиоарналық міндетті пакеттерді тегін таратуды міндеттеу керек.»;  
      «Қазнетті дамыту» деген 4.3.3-тарауда:  
      алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Электрондық ақшалар мен электрондық коммерция саласындағы заңнама жетілдірілетін болады»;  
      «Коммерциялық электрондық қызметтерді және электрондық коммерцияны дамыту» деген кіші бөлімде:  
      үшінші бөлік мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:  
      «4) Қазақстанда электрондық коммерцияны дамыту және бизнестің осы секторға инвестициялауын ынталандыру үшін электрондық ақшаны пайдаланудың нормативтік құқықтық қорын әзірлеу және қалыптастыру.»;  
      төртінші бөлік алынып тасталсын;  
      «БҚ-ны әзірлеудің және ІТ-қызметтерінің секторын дамыту» деген 4.3.4-тарауда:  
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Бағдарламалық қамтамасыз ету өндірісі, ІТ-қызметтерін көрсету бойынша ішкі нарықты дамыту және ІТ-қызметтеріндегі жергілікті қамтудың үлесін 80 % - ға дейін, жалпы алғанда ІТ-нарығындағы жергілікті қамтудың үлесін 30 % - ға дейін көтеру жолы арқылы экспорттық әлеуетті қалыптастыру.»;  
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Отандық компанияларға жергілікті қамтуды көбейту тетігі негізінде осындай жобаларды іске асыруға қатысудың нақты тетігі ұсынылады.»;  
      бесінші бөліктің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:  
      «жергілікті қамтудың үлесі жоғары және отандық өндірістегі компьютерлік, телекоммуникациялық және басқа жоғары технологиялық жабдықты артық сатып алатын отандық ІТ-кәсіпорындармен мемлекеттік органдардың және ұлттық холдингтердің ІТ-жобаларын іске асыру басымдылығын қамтамасыз ететін нормативтік-құқықтық тетіктерді әзірлеу;»;  
      алтыншы бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:  
      «ІТ-саласын және ІТ-жобаларындағы жергілікті қамтуды дамыту және IT енгізуге бизнесті ынталандыру үшін келесі тетіктер іске асырылады:»;  
      «Жоғары технологиялық жабдықтың отандық өндірісін дамыту» деген 4.3.5-тарауда:  
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Қосымша құны жоғары және еңбек өнімділігінің деңгейі жоғары АКТ-өнімін өндіруді дамыту, дайын өнім импортын ел аумағында төмендету және жергілікті қамтуды 10%-ға дейін жоғарылату арқылы ел экспорты құрылымындағы жоғары технологиялық өнімдер үлесін арттыру.»;  
      алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:  
      ««Алатау» АТП АЭА-ның инвестициялық тартымдылығын жоғарылату мақсатында жабдықтар мен қызметтердің ірі өндірушілерімен мәмілелер жасасқанда офсеттік тетікті іске асыру жолымен жергілікті қамтуды жоғарылатудың мемлекеттік саясаты әзірленетін болады.»;  
      «Электрондық қызметтерді және ЭҮ-ні дамыту» деген 4.3.7-тарауда:  
      мынадай мазмұндағы үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші бөліктермен толықтырылсын:  
      «Бағдарламаның осы бағыты шеңберінде негізгі міндеттерді іске асыруды 3 кезеңде жүзеге асыру жоспарлануда.  
      Бірінші кезең (2009 - 2010 жылдар) барысында мыналарды қамтамасыз ету қажет:  
      1) ведомстволық ақпараттық жүйелер арқылы жалпы функциялар шеңберінде мемлекеттік органдардың және олардың аумақтық бөлімшелерінің қызметтерін автоматтандыруды және ықпалдастыруды жүргізу;  
      2) жұмыстарды және «электрондық үкіметтің» базалық құрамдастарын пайдалануға беруді аяқтау;  
      3) мемлекеттік органдардың ведомстволық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелерін құру, дамыту және сүйемелдеу;  
      4) мемлекеттік қызметтердің тізіліміне кіретін мемлекеттік қызметтерді көрсету стандарттары мен регламенттерін әзірлеу;  
      5) IT қолдану бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін және электрондық форматтағы мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасын бағалауды жүргізу үшін әдіснамалық және құқықтық негіздерді жасау;  
      6) мемлекеттік органдардың және олардың құрылымдық бөлімшелері басшыларының сәулеттік тәсілді және «электрондық үкіметтің» нысаналық құрылымының іске асырылуын қолдауды қамтамасыз ету қажеттілігі туралы хабардарлығын арттыру.  
      Екінші кезеңде (2011 - 2012 жылдар) мыналарды жүзеге асыру қажет:  
      1) мүдделі мемлекеттік органдардың, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың қызметін ведомствоаралық ақпараттық жүйелер арқылы автоматтандыру және ықпалдастыру;  
      2) мемлекеттік органдардың серверлік орталығына мемлекеттік органдардың серверлік жабдықтарын кезең-кезеңмен ауыстыру;  
      3) типтік ақпараттық жүйелердің тізбесін кейіннен іске асыру үшін іріктеу және айқындау;  
      4) мұрағат ісі және құжаттама саласындағы уәкілетті орган бекіткен тізбе мен істер номенклатурасына сәйкес сақтау мерзімі 5 жылға дейінгі құжаттарға қатысты электрондық форматтағы ведомствоаралық құжат айналымына көшу;  
      5) жеке және заңды тұлғалардың арасында электрондық қызметтерді жылжыту;  
      6) «өмірлік ахуалдар» (жеке тұлғаларға арналған) не «бизнес-ахуалдар» (заңды тұлғаларға арналған) қағидаты бойынша ықпалдастырылған жекелеген мемлекеттік органдардың бірнеше қызметтерін көрсету үдерісін ықпалдастыру негізінде композиттік қызметтерді іске асыруға көшу;  
      7) мемлекеттік қызметтерді көрсету үдерісін оңтайландыру және автоматтандыру жөніндегі жоспарларды әзірлеу;  
      8) мемлекеттік органдардың ақпараттық қажеттіліктеріне қарай барлық мемлекеттік ақпараттық жүйелер мен ақпараттық ресурстарды ықпалдастыруға жататын ЭҮ құрауыштарымен кезең-кезеңімен ықпалдастыру;  
      9) «электрондық үкімет» құрылымын қалыптастыру және эталондық үлгілерін толықтыру;  
      10) «электрондық үкімет» құрылымын дамыту саясатын әзірлеу және бекіту;  
      11) мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың бөлігі үшін нысаналық құрылымды әзірлеу және бекіту.  
      Үшінші кезеңде (2013 - 2014 жылдар) мыналарды қамтамасыз ету қажет:  
      1) мемлекетаралық шлюз арқылы мемлекетаралық ақпарат алмасу;  
      2) «электрондық үкіметтің» базалық құрауыштарын одан әрі дамыту;  
      3) мемлекеттік бұлыңғырдың бірінші кезегін жасау және мемлекеттік ақпараттық жүйелер мен ЭҮ базалық құрауыштарын «бұлыңғыр» платформаға ауыстыру;  
      4) оларды бейімдеу және дамыту мүмкіндігімен іске асырылған ІТ-шешімдерді қайта пайдалану үшін жағдайлар жасау және қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізу;  
      5) мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдар деңгейінде типтік шешімдерді әзірлеу және енгізу;  
      6) мемлекеттік жария ақпаратқа қолжетімділікті ұсыну және азаматтардың «электрондық үкімет» құрауыштары арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысуын қамтамасыз ету;  
      7) пайдаланушылардың талаптарына сәйкес «электрондық үкімет» порталы арқылы ұсынылатын электрондық қызметтер мен контентті дербестендіру;  
      8) мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың нысаналық құрылымын әзірлеу жөніндегі жұмыстарды одан әрі жүргізу;  
      9) мемлекеттік органдар ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп жүргізетін, әзірленіп отырған шешімдер мен ІТ-инвестициялардың мемлекеттік органдардың нысаналық құрылымына сәйкестігін бақылау.  
      «Электрондық үкіметті» іске асыру кезеңдері:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бағдарламаны іске асыру жылдары | 2010 | 2011-2012 | 2013-2014 |
| ЭҮ бағытының атауы | Даму кезеңдері | | |
| Ақпараттық өзара іс-қимыл жасау деңгейі | тік ведомстволық | көлденең ведомствоаралық | мемлекетаралық |
| ЭҮ базалық құрауыштары | қалыптастыру | тиімділігін арттыру | инновация |
| ЭҮ инфрақұрылымы | дамыту | оңтайландыру | инновация |
| МО АЖ | дамыту | ықпалдастыру | типтендіру |
| Ведомствоаралық өзара іс-қимыл жасау | қағаз және электрондық тасымалдаушымен паралельді | құжат айналымының электрондық форматына ішінара көшуі | |
| Мемлекеттік қызметтер | стандарттау және регламенттеу | оңтайландыру | ыкпалдастыру және көшіру |
| Құрылымдық тәсілді енгізу деңгейі | құрылымдық шешім ұғымының болмауы | құрылымдық тәсілден хабардар болу және қолдау | құрылымды әзірлеу |
| ЭҮ жетілу деңгейі | транзакциялық | | ықпалдастырылған |

                                                                   »;  
      «Мемлекеттік қызметтерді электрондық түрге ауыстыруды қамтамасыз ету мақсатында ақпараттандыру саласында нормативтік құқықтық базаны дамыту» деген кіші бөлімде:  
      бірінші бөліктегі 4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  
      «4) автоматтандыруға жататын мемлекеттік органдардың үлгілік функцияларының (үдерістерінің) тізбесін қалыптастыру.»;  
      «Жеке және заңды тұлғаларға электрондық қызметтерді ұсыну үшін ведомствоаралық АЖ-ны одан әрі дамыту» деген кіші бөлімде:  
      екінші бөлік мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:  
      «4) «е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқоры рұқсат беру құжаттарын автоматтандыру бөлігінде, нәтижесінде 2014 жылдың соңына қарай барлық рұқсат беру құжаттары электрондық түрде пайдалану үшін қолжетімді болады»;  
      үшінші бөлік алынып тасталсын;  
      мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:  
      «Ақпараттық ресурстар мен жүйелердің үздіксіз қызмет етуін қамтамасыз ету, сондай-ақ бюджеттік қаражаттың жұмсалуын оңтайландыру үшін ақпараттандырудың аутсорсингтік үлгісіне (G-cloud) көшу көзделуде. G-cloud-қа көшу шеңберінде мемлекеттік «бұлыңғыр» платформасының бірінші кезегін жасауға көшу көзделіп отыр, бұл мемлекеттік органдарға өздерінің ақпараттық жүйелеріне арналған есептеу қуаттарын тиімдірек пайдалануға мүмкіндік береді.»;  
      алтыншы бөлікте:  
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  
      «3) мемлекеттік қызметшілердің өзара іс-қимыл деңгейін арттыру үшін әлеуметтік-бағдарланған және ведомствоаралық сервистерді дамыта отырып мемлекеттік органдардың интранет-порталын жаңғырту;»;  
      5) тармақша алынып тасталсын;  
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:  
      «6) «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесін құру.»;  
      «IT қолдану бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін және мемлекеттік қызметтерді электрондық форматта көрсетудің сапасын бағалау» деген кіші бөлім мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі ақпараттық технологияларды қолдану және электрондық форматта мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасы бойынша орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалауды жүргізеді.  
      Ақпараттандыру саласындағы іс-шараларды іске асыру нәтижелерінің мониторингі мен бақылау тетіктері:  
      Іс-шаралардың орындалуын ағымдағы бақылау әдістері:  
      Бағдарламаның тиімділігін бағалауды жүргізу және орындаушылар ұсынған ақпараттың негізінде Бағдарламаны іске асыру барысы туралы есепті дайындау;  
      мемлекеттік ІТ-жобалардың жұмыс істеу нәтижелерін бақылап тексеруді және оның аудитін жүргізу;  
      ақпараттық технологияларды пайдалану және электрондық түрде мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша орталық мемлекеттік және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау. Осының негізінде ішкі әкімшілік қызметті автоматтандыру және электрондық түрдегі мемлекеттік қызметтерді ұсыну үшін ақпараттық технологияларды қолданудың тиімділігін сандық бағалау беріледі.  
      Іс-шаралардың орындалуын бақылау тетіктері:  
      ІТ-жобаларды тәжірибелік және өнеркәсіптік пайдалануға тапсыру кезеңіндегі бақылау;  
      орындалған жұмыстар актілерінің және Бағдарлама іс-шараларын іске асыру шеңберінде міндеттемелерін орындауды растайтын өзге де құжаттардың көшірмелерін талап ету.»;  
      «Әрбір міндет бойынша нәтижелер көрсеткіштері» деген 4.4-кіші бөлімде:  
      «АКТ секторының ЖІӨ-дегі үлесі» деген жолдың 3-бағанындағы «3,3» деген сандар «3,5» деген сандармен ауыстырылсын;  
      «Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды жаңғырту және дамыту» деген 1-міндетте:  
      3-бағанда:  
      «Телекоммуникация секторының ЖІӨ-дегі үлесі» деген жолдағы «2,6» деген сандар «2,2» деген сандармен ауыстырылсын;  
      «Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы» деген жолдағы «95» деген сандар «118,9» деген сандармен ауыстырылсын;  
      «Байланыстың тіркелген желілерінің тығыздығы» деген жолдың 3 және 4-бағандарындағы «24,2», «25,4» деген сандар тиісінше «24,9», «26,8» деген сандармен ауыстырылсын;  
      «Интернет желісіне кеңжолақты қолжетімділік абоненттерінің тығыздығы» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Интернет желісіне тіркелген кеңжолақты қолжетімділікті абоненттерінің тығыздығы | 100 тұрғынға | 5,3 | 15 | Орта мерзімді |

                                                                   »;  
      «Интернет пайдаланушыларының тығыздығы» деген жолдың 3, 4-бағандарындағы «33,9», «44,5» деген сандар тиісінше «31,6», «54,7» деген сандармен ауыстырылсын;  
      «Цифрлық телерадио хабарлар таратуды дамыту» деген 2-міндеттегі «Елді мекендерді эфирлік цифрлық хабар таратумен қамту» деген жолдың 1-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Халықты эфирлік цифрлық телехабарлармен қамту»;  
      «Электрондық қызметтерді және «электрондық үкіметті» дамыту» деген 4-міндет мынадай редакцияда жазылсын:

      «

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Электрондық қызметтерді және ЭҮ-ні дамыту | | | | |
| ҚР-да «электрондық үкімет» құрылымын дамыту | | | | |
| «Электрондық үкімет» құрауыштар бар, ықпалдастыруға жататын барлық ақпараттық жүйелерді ықпалдастыру | % | МО-35; ЖАО-12 | МО-100; ЖАО-100 | Орта мерзімді |
| Мемлекеттік органдардың серверлік орталығында жабдықтарды орналастыратын мемлекеттік органдардың үлесі | % | 7 | 55 | Орта мерзімді |
| Мемлекеттік органдардың серверлік орталығының ресурстарын пайдалану көлемі | % | 20 | 80 | Орта мерзімді |
| Нысаналы құрылымға сәйкес ақпараттандыруды жоспарлайтын және жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың үлесі | % | 0 | 20 | Орта мерзімді |
| Нысаналы құрылымға сәйкес ақпараттандыруды жоспарлайтын және жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың үлесі | % | 0 | 20 | Орта мерзімді |
| «Электрондық үкімет» құрылымының эталондық үлгілерін МО және ЖАО ақпараттандыру қызметі мен жай-күйі туралы ақпаратпен толықтыру көлемі | % | 0 | 100 | Орта мерзімді |
| Ақпараттық ресурстар мен жүйелердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету мен ақпараттық қауіпсіздік талаптарын сақтауды есепке ала отырып, мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру және электрондық мемлекеттік қызметтерді ұсыну үшін ақпараттық жүйелерді (ведомствоаралық, ведомстволық және ЖАО) қалыптастыру және дамыту | | | | |
| ХҚО арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер тізіліміндегі мемлекеттік қызметтердің үлесі | % | 34 | 55 | Орта мерзімді |
| «Электрондық үкімет» порталы арқылы электрондық форматта ұсынылатын әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің үлесі | % | 15 | 100 | Орта мерзімді |
| Автоматтандыруға жататын мемлекеттік органдардың функцияларын автоматтандырудың орташа деңгейі | % | МО-10; ЖАО-5; | МО-80; ЖАО-40 | Орта мерзімді |
| Мұрағат ісі және құжаттама саласындағы уәкілетті орган бекіткен тізбеге және істер номенклатурасына сәйкес сақтау мерзімі 5 жылға дейінгі құжаттарға қатысты қағаз көшірмесінсіз электрондық форматтағы ведомствоаралық құжат айналымының көлемі | % | МО-20; ЖАО-0 | МО-100; ЖАО-100 | Орта мерзімді |
| Электрондық оқыту жүйесі енгізілген орта және орта арнайы білім беру мекемелерінің үлесі | % | 0 | 50 | Орта мерзімді |
| Мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері бойынша бірыңғай call-орталықтарға қосылған МО саны | % | 0 | МО-100; ЖАО-100 | Орта мерзімді |

                                                                   »;  
      «Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және ІТ-қызметтер секторын дамыту» деген 5-міндетте:  
      1-бағанда:  
      «ІТ-нарығындағы жалпы көлемдегі Қазақстандық қамтудың үлесі» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Жергілікті қамтудың ІТ-нарығының жалпы көлеміндегі үлесі»;  
      «ІТ-қызметтеріндегі қазақстандық қамтудың үлесі» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:  
      «ІТ-қызметтеріндегі жергілікті қамтудың үлесі»;  
      «қорабтық (лицензиялық) БҚ-дің көлеміндегі қазақстандық қамтудың үлесі» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Қорабтық (лицензиялық) БҚ-дің көлеміндегі жергілікті қамтудың үлесі»;  
      «Жоғары технологиялық жабдықтың отандық өндірісін дамыту» деген 6-міндетте:  
      «ІТ-жабдықтары секторының көлеміндегі қазақстандық қамтудың үлесі» деген жолдың 1-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:  
      «ІТ-жабдықтары секторының көлеміндегі жергілікті қамтудың үлесі»;  
      «100 адамға арналған дербес компьютерлер» деген жолдың 3-бағанындағы «12,7» деген сандар «20,8» деген сандармен ауыстырылсын;  
      «Ақпараттық коммуникация саласында білім беруді дамыту» деген 7-міндеттегі «Халықтың компьютерлік сауаттылығының деңгейін арттыру» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Халықтың компьютерлік сауаттылығы деңгейін арттыру | % | 43,7 | 52 | Орта мерзімді |

                                                                   »;  
      «Мақсаттарға, нысаналы индикаторларға, міндеттерге, нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін жауапты мемлекеттік және өзге органдар» деген 4.5-кіші бөлім мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Көлік және коммуникация, Әділет, Индустрия және жаңа технологиялар, Экономикалық даму және сауда, Қаржы, Қоршаған ортаны қорғау, Білім және ғылым, Ішкі істер, Қорғаныс, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, Ауыл шаруашылығы министрліктері, Бас прокуратура, Жоғарғы Сот, облыстардың, Алматы, Астана қалаларының әкімдіктері, «Зерде» Ұлттық ақпараттық-коммуникациялық холдингі», «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті», «Қазақтелеком», «Транстелеком», «Қазтелерадио», «Қазпочта» акционерлік қоғамдары, «Мобайл Телеком-Сервис», «КарТел», «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының «GSM Қазақстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері, Ұлттық телекоммуникациялық қауымдастығы, ІТ-компаниялардың қазақстандық қауымдастығы, Қазақстандық интернет қауымдастығы.»;  
      «Бағдарламаны іске асыру кезеңдері» деген 5-бөлімде:  
      бірінші бөліктің он төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:  
      «мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың ІТ-жобаларындағы жергілікті қамтуды арттыру;»;  
      екінші бөліктің тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:  
      «мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың ІТ-жобаларындағы жергілікті қамтуды арттыру;»;  
      «Қажетті ресурстар» деген 6-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Бағдарламаны 2010 - 2013 жылдары іске асыруға республикалық бюджетте көзделген жалпы шығындар мынаны құрайды:  
      2010 жыл - 15 143 461 мың теңге  
      2011 жыл - 20 269 874 мың теңге  
      2012 жыл - 49 698 643 мың теңге  
      2013 жыл - 46 876 580 мың теңге  
      Бағдарламаны іске асыруға республикалық бюджеттен қажетті қосымша қаражат:  
      2014 жыл - 58 352 148 мың теңге.  
      Бағдарламаны қаржыландыру көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылдарына арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді бекіткен кезде нақтыланатын болады.»;  
      «Қазақстан Республикасында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамытудың 2010 — 2014 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары» деген 7-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      «

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шаралардың атауы | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімдері | Қаржыландырудың қажетті көлемдері (мың теңге) | Бюджеттік бағдарламаның коды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | АКТ-саласының нормативтік-құқықтық базасын және техникалық реттеуді жетілдіру | | | | | |
|  | «Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту» бағыты бойынша | | | | | |
| 1. | Қазақстан Республикасы әскери басқарудың орталық атқарушы органының және байланыс саласындағы уәкілетті органның құзыретін бекіту бөлігінде «Байланыс туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шілдедегі Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | Заң жобасының тұжырымдамасын ВАК қарауына шығару | Қорғанысмині, ККМ | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 2. | Байланыс қызметтерін (телефон, ұялы, деректерді беру және Интернет желісіне қол жеткізу) көрсету қағидаларын әзірлеу | ҚРҮҚ | БАМ | 2011 жылғы 4-тоқсан | 912 | 001 |
| 3. | Трафикті өткізу мен өзара есеп айырысу тәртібін қоса алғанда, телекоммуникация желілерін қосу және олардың өзара іс-қимыл қағидаларын әзірлеу | ҚРҮҚ | БАМ | 2011 жылғы 4-тоқсан | 6 087 | 001 |
| 4. | Әлемдік тәжірибені есепке ала отырып, әмбебап қызмет көрсету моделіне талдау жүргізу | ҚРҮ-ге ақпарат | БАМ, БҚА | 2010-2011 жылдар | Талап етілмейді |  |
| 5. | Телекоммуникациялардың әмбебап қызметтерінің тарифтерін қайта теңгерімдеу жоспарын бекіту | ККМ бұйрығы | ККМ | 2010-2013 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
|  | Техникалық реттеу | | | | | |
| 6. | Кедендік одақтың техникалық регламенттерін әзірлеуге қатысу | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ | 2011-2012 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 7. | «Телефон байланысы қызметтерін ұсыну сапасының есептік нормалары» Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандартын әзірлеу | ТРМК бұйрығы | БАМ, ИЖТМ | 2011 жылғы 4-тоқсан | 1 450 | 001 |
| 8. | Салалық стандарттаудың, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту саласындағы жыл сайынғы жоспарды әзірлеу | Бекітілген жоспар | ККМ, ИЖТМ | 2011-2014 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 9. | ҚР СТ ИСО 9001, ҚР СТ ИСО 27001, ҚР СТ ИСО/МЭК 20000-1 Ұлттық стандарттарына сәйкес менеджмент жүйесін енгізуді ынталандыру бойынша іс-шаралар өткізу | ИЖТМ-ге ақпарат | ККМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2011-2014 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 10. | «Мемлекеттік органдардың электрондық ақпараттық ресурстары мен ақпараттық жүйелерін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық желілерін пайдалану және олардың өзара іс-қимыл жасау ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі төрағасының 2009 жылғы 26 тамыздағы № 365 бұйрығына өзгерістер енгізу | ККМ бұйрығы | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 2-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 11. | АКТ, оның ішінде, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарын әзірлеу және бекіту | ИЖТМ, ТРМК бұйрығы | ККМ, ИЖТМ | 2012-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2012 - 48 055  2013 - 36 000\*\*\* | 001 |
|  | «Цифрлық телерадио хабарларын таратуды дамыту» бағыты бойынша | | | | | |
| 12. | «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | Заң жобасы | БАМ | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 13. | «Кейбір заңнамалық актілерге телерадио хабарларын тарату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | Заң жобасы | БАМ | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 14. | Эфирлік хабарлар таратудың цифрлық стандарттарына көшуді есепке ала отырып, телевизиялық және/немесе радио хабарларын таратуды ұйымдастыру жөніндегі қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, МАМ | 2010-2014 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 15. | Қазақстан Республикасында эфирлік цифрлық хабарлар таратудың жер үсті желісінің жиілікті-аумақтық жоспарын әзірлеу | БАМ бұйрығы | БАМ, Қорғанысмині | 2010 жылғы 4-тоқсан | 99 850\* | 001 |
|  | «Интернет желісінің қазақстандық сегментін дамыту» бағыты бойынша | | | | | |
| 16. | Электрондық ақша мен электрондық коммерция саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ақпарат | ЭДСМ, ККМ, ҰБ (келісім бойынша), «ҚИҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2011-2013 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 17. | Интернеттегі зияткерлік меншік және авторлық құқықты қорғау, дербес мәліметтерді, оның ішінде биометриялық дербес мәліметтерді қорғау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу | Әділетминіне ұсыныс | МАМ, ИЖТМ, ККМ, ІІМ, «ҚИҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2011-2012 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 18. | Интернет желісіндегі қоғамдық қатынастар мен БАҚ-тың қызметін реттеудің нормативтік құқықтық базасын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныс | MAM, ККМ, «ҚИҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2011-2012 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 19. | Ақпараттық технологияларды қолдану және мемлекеттік қызметтерді электрондық форматта көрсету сапасы бойынша орталық мемлекеттік және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар әзірлеу | ПӘ-ге ұсыныс | ККМ | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
|  | «Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және IT-қызметтер секторын дамыту» бағыты бойынша | | | | | |
| 20. | Қазақстанның ІТ-саласын дамыту бөлігінде «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | Заң жобасының тұжырымдамасын ВАК қарауына енгізу | ККМ, ИЖТМ, «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша), «ҚИҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 21. | Мемлекеттік сатып алу қатысушысын конкурс тәсілімен іріктеу кезінде сапа және функционалдық толықтылық критерийлеріне қойылатын талаптарды нақтылау бөлігінде мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу | Қаржыминіне ұсыныс | ККМ, «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2011-2012 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 22. | Ауқымды және кешенді ақпараттық жүйелерді құру, пайдалану кезінде көпжылдық келісім шарттарды жасасуды (3 жылдан артық емес) тәжірибеге енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныс | БАМ, ЭДСМ, ИЖТМ, «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 23. | «Алатау» АТП АЭА-да жер пайдалану құқығы үшін жалға алу төлемдерін төлеуді жою бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныс | ИЖТМ, БАМ | 2010 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 24. | Салалық қауымдастықтардың ІТ-жобаларын іске асыруына кепілдік беру тетігін әзірлеу және енгізу | ҚРҮ-ге ұсыныстар | БАМ, ИЖТМ, «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2011 жыл | Талап етілмейді |  |
| 25. | ІТ-жобаларын іске асыру бойынша ТЭН, ТТ, техникалық ерекшеліктерге тәуелсіз сараптаманы жүзеге асыруға ұсынымдар әзірлеу | ЭДСМ-ге ұсыныстар | БАМ, ИЖТМ, Қаржымині, «ҚИҚ» ЗТБ (келісім бойынша), «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 26. | Қазақстандық қамтудың үлесін көрсету қажеттілігі бөлігінде ІТ-жобалары бойынша конкурстық құжаттамаларға ТТ және техникалық ерекшеліктерді дайындауға қойылатын қосымша талаптар жөнінде ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныс | БАМ, Қаржымині, ИЖТМ | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 27. | Мемлекет 100 % қатысатын акционерлік қоғамдар мен ЖШС-нің қызметін бәсекелі нарықта шектеу бойынша тетіктер әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныс | БАМ, БҚА, «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талaп етілмейді |  |
| 28. | Импорт алмастыру шеңберінде отандық ақпараттық өнімдерге кепілді тапсырыс беруді қалыптастыру бойынша тетіктерді әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныс | БАМ, ИЖТМ, ЭДСМ, ҚМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 29. | Ақпараттық жүйелерді құруға, дамытуға және сүйемелдеуге нормативтерді әзірлеу және бекіту | БАМ бұйрығы | БАМ, «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 30. | Мемлекет 100 % қатысатын мемлекеттік органдар мен компаниялардың ІТ-кызметтерін аутсорсингке және коммерциялық нарыққа шығару жөнінде ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныс | ККМ, мемлекет 100% қатысатын кәсіпорындар | 2011-2012 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 31. | Біліктілігі жоғары шетелдік ІТ-мамандардың және микроэлектроника мен жоғары технологиялық жабдықтар саласындағы мамандардың Қазақстанға кіруі және оларды жұмысқа жалдау қағидаларын оңайлату жөнінде ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныс | Еңбекмині, ІІМ, Әділетмині, ИЖТМ, ККМ | 2010-2012 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 32. | Экспортқа жұмыс істейтін отандық ІТ-компанияларды қазақстандық кредиттерді шет мемлекеттерге ұсынғанда тапсырыстарды алу бойынша қолдау жөніндегі шараларды әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныс | ККМ, ИЖТМ, ЭДСМ | 2011-2012 жылдар | Талап етілмейді |  |
| 33. | Шетелдік компанияларға ірі тапсырыстар ұсынған кезде АКТ жобаларға офсетті мәмілелерді іске асыру жөнінде шаралар әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныс | ИЖТМ, ЭДСМ, Қаржымині, БАМ | 2010-2011 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
|  | «Жоғары технологиялық жабдықтың отандық өндірісін дамыту» бағыты бойынша | | | | | |
| 34. | Отандық компьютерлік-коммуникациялық жабдықты сатып алуға кепілді тапсырыстар қалыптастыру бойынша тетіктер әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныс | ККМ | 2011-2012 жылдар | Талап етілмейді |  |
|  | «Ақпараттық коммуникациялар саласында білім беруді дамыту» бағыты бойынша | | | | | |
| 35. | ТжКБ-ның жаңа мамандықтарын енгізу бөлігінде АКТ саласында білім берудің мемлекеттік стандарттарын жетілдіру | БҒМ-ға ұсыныстар | БҒМ, БАМ | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 36. | Ақпараттық коммуникация саласындағы басшылардың, мамандардың және өзге қызметкерлер лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын әзірлеу | ККМ бұйрығы | ККМ, БҒМ, Еңбекмині | 2014 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 37. | Ақпараттық коммуникация мамандықтары бойынша біліктіліктің салалық шеңберін әзірлеу | ККМ бұйрығы | ККМ, Еңбекмині, БҒМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | 12 161\*\*\* | 001 |
| 38. | Жаңа қажетті ақпараттық коммуникация мамандықтары бойынша кәсіби стандарттарды әзірлеу | ККМ бұйрығы | ККМ, Еңбекмині, БҒМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша) «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | 2013 - 7 414\*\*\* | 001 |
| 39. | IT саласында ҒЗТҚЖ-ны дамытуды ынталандыру бөлігінде заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныс | ККМ, БҒМ, ИЖТМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
|  | «Электрондық қызметтер мен «электрондық үкіметті» дамыту» бағыты бойынша | | | | | |
| 40. | «Әскери міндет және әскери қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңы жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | Заң жобасының тұжырымдамасын ВАК қарауына енгізу | Қорғанысмині | 2011 жылғы 3-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 41. | Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу: | ҚРҮҚ |  |  | Талап етілмейді |  |
| «Электрондық ақпараттық ресурстарды мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарына орналастыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 13 шілдедегі № 598 қаулысы | БАМ | 2011 жылғы 4-тоқсан |
| «Қазақстан Республикасында азаматтық хал актілері жазбаларын өзгерту, қалпына келтіру және жою туралы ережені, азаматтық хал актілерін тіркеу кітаптарының нысандарын және осы кітаптардағы жазбалардың негізінде берілетін куәліктердің нысандарын және Қазақстан Республикасында азаматтық хал актілерін тіркеу тәртібі туралы ережелерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 22 мамырдағы № 620 қаулысы | Әділетмині | 2010 жылғы 4-тоқсан |
| «Қазақстан Республикасының халқын құжаттандыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 12 шілдедегі № 1063 қаулысы | ІІМ | 2011 жылғы 4-тоқсан |
| 42. | Мемлекеттік қызметте «электрондық үкіметтің» және электрондық қызметтердің сервисіне міндетті оқу өткізу бөлігінде нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныс | МҚА (келісім бойынша), БҒМ | 2010-2012 жылдардың 4-тоқсаны | Талап етілмейді |  |
| 43. | Мемлекеттік органдардың өздерінің құзыретіне кіретін электрондық мемлекеттік кызметтерін көрсетуін қамтамасыз ету мерзімдерін әзірлеу және бекіту | ҚРҮҚ | БАМ, ЭДСМ (келісім бойынша), МҚА, Халыққа және бизнес секторына қызмет көрсететін МО | 2010 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 44. | Электрондық мемлекеттік қызметтерді ұсыну стандарттарын сипаттауға қойылатын талаптар бөлігінде «Мемлекеттік қызмет көрсетудің типтік стандартына» өзгерістер енгізу | ҚРҮҚ | ЭДСМ, БАМ | 2010 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 45. | Электрондық мемлекеттік қызметтің типтік регламентін әзірлеу және бекіту | ҚРҮҚ | БАМ | 2010 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 46. | Электрондық мемлекеттік қызметтерді көрсету регламенттері | МО бұйрықтары | Мүдделі МО\*\*\*\* | 2011-2014 жылдардың 4-тоқсаны | Талап етілмейді |  |
| 47. | Ақпараттық коммуникация саласындағы терминдердің қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі түсіндірме сөздігін әзірлеу | Сөздік | ККМ, МАМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылдың 4-тоқсаны | 10 013 | 001 |
| 48. | IТ-жобалардың ерекшеліктерін есепке ала отырып, БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптаманы жүргізу талаптарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу (ЭДСМ-нің 2010 жылғы 1 шілдедегі № 102 және ҚТҮКША-ның 2010 жылғы 30 маусымдағы № 276 бірлескен бұйрығымен бекітілген) | ҚРҮ-ге ұсыныс | ККМ, ЭДСМ | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 49. | МО қызметтерін жүзеге асыру кезінде МОИП сервистерін пайдалануды регламенттеу бойынша ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныс | ККМ | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 50. | Автоматтандыруға жататын мемлекеттік органдардың функцияларының (үдерістерінің) тізбесін белгілеу | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша), МО және ЖАО | 2012 жылғы 2-тоқсан | 18 725 | 039 |
| 51. | «е-Қаржымині» ықпалдастырылған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру» жобасын іске асыру барысында алынған мемлекеттік органдардың қаржылық-шаруашылық қызметін автоматтандыру үшін шешімдерді қайта пайдалану мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | Қаржымині, ККМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2012-2013 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 2 | АКТ-саласын дамыту үшін қолайлы жағдай жасау | | | | | |
|  | «Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды жаңғырту және дамыту» бағыты бойынша | | | | | |
| 52. | CDMA технологиясын қолдана отырып, телекоммуникациялар желісін дамыту үшін 450 МГц диапазонындағы радиожиілік спектрін босату жөніндегі іс-шаралар | ККМ-ге ақпарат | ІІМ, ККМ | 2011-2012 жылдарғы 4-тоқсан | 2011 - 2 230 448\*  2011 - 81 000\*  2012 - 1 388 500 | 022 001 |
| 53. | Трафикті қосу және өткізу бойынша қызметтерді табиғи монополиялар саласынан шығару, сондай-ақ трафикті қосу және өткізу құнын реттеудің қазіргі заманғы халықаралық тәжірибесін енгізу мүмкіндігінің мәніне БҚА жасаған талдау қорытындылары жөнінде ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ақпарат | БҚА, ККМ | 2011 жыл - 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 54. | Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі төрағасының 2009 жылғы 2 ақпандағы № 43 бұйрығына өзгерістер енгізу | БАМ бұйрығы | БАМ, ҰҚК (келісім бойынша), БҚА | 2010 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
|  | «Интернет желісінің қазақстандық сегментін дамыту» бағыты бойынша | | | | | |
| 55. | Халықаралық интернет-адрестеуді енгізуді қамтамасыз ету (қаз) | .қаз Ұлттық домені | БАМ, «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 56. | Жергілікті өңірлік компаниялармен іске асырылатын Интернет желісінің қазақстандық сегменті жобаларына қатысуға халықаралық кәсіби ұйымдарды тарту | Меморандумдар | ККМ, «3ерде» АҚ (келісім бойынша), «Қазконтент» АҚ (келісім бойынша), «ҚИҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2010-2014 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 57. | Әлемдік тәжірибені зерттеу және Қазақстанның ерекшелігін есепке ала отырып, электрондық коммерцияны дамыту саласында ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы 4-тоқсан | 10 000\*\*\* |  |
| 58. | В2В, В2С форматында коммерциялық электрондық қызметтер тізілімін әзірлеу жөнінде талдамалық зерттеулер | В2В, В2С қызметтерінің тізілімі | ККМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы 4-тоқсан | 4 000\*\*\* |  |
|  | «Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, ІТ-қызметтері және жоғары технологиялық жабдықтарды өндіру секторын дамыту» бағыттары бойынша | | | | | |
| 59. | Отандық АКТ өнімдерін сыртқы нарыққа шығару жөнінде іс-шараларды іске асыруға арналған бірлескен іс-қимылдар жоспарын әзірлеу | Екі тараппен бекітілген бірлескен іс-қимылдар жоспары | «3ерде» АҚ (келісім бойынша), «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 60. | Ақпараттық коммуникацияны дамыту жөніндегі статистикалық ақпаратты қалыптастыру | Статистикалық ақпарат | СА, ККМ, «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | Жыл сайынғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 61. | Салалық бағдарламаның шешуші көрсеткіштерінің орындалу мониторингі тетіктерін әзірлеу | Салалық бағдарламаны орындауды мониторингілеудің регламенті | ККМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы 4-тоқсан | 5 000\*\*\* |  |
| 62. | АКТ саласындағы іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, ЭДСМ, ИЖТМ | 2014 жылғы 4-тоқсан | 27 533\*\*\* |  |
| 63. | АКТ дамуының әлемдік тәжірибесін талдамалық зерттеулер | Талдамалық есеп | ККМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан | 23 208 | 001 |
| 64. | Бағдарламалық өнімдерді және ақпараттық жүйелерді әзірлеуде ашық кодпен бағдарламалық қамтамасыз етуді кеңінен қолдану жөнінде ұсыныстар әзірлеу | Бірыңғай техникалық саясатқа толықтырулар | ККМ, «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 65. | Қазақстан Республикасында АКТ саласының дамуына арналған, жыл сайын үш тілде талдамалық жинақ шығару | Жинақ | ККМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), мүдделі МО | 2014 жылғы 4-тоқсан | 5 000\*\*\* |  |
| 66. | Отандық АКТ саласын дамыту бойынша инновациялық идеяларды ілгерілету тетіктерін айқындау жөнінде зерттеу жүргізу | Бекітілген есеп | ККМ | 2014 жылғы 4-тоқсан | 3 500\*\*\* |  |
| 67. | «Алатау» АТП АЭА инфрақұрылымды дамытуға ТЭН әзірлеу | ТЭН | ИЖТМ, БАМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2010-2011 жылдар | Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде | 004 |
| 68. | «Алатау» АТП АЭА инфрақұрылымдық дамыту (өндірістік және тұрғын ғимараттар салу, инженерлік коммуникациялармен, электрмен жабдықтау мәселелерін шешу) | Пайдалануға беру актісі | ИЖТМ | 2011-2014 жылдар | ТЭН-ге сәйкес\*\*\* |  |
| 69. | IT саласындағы отандық инновациялық өнімдер тізілімін құру | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 70. | АКТ саласында бизнес жүргізуге сервистік қолдауды ұсыну | ҚРҮ-ге ақпарат | ЭДСМ, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ (келісім бойынша), «Зерде» Холдингі» АҚ (келісім бойынша) | 2012-2014 жылдарғы 4-тоқсан | «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын іске асыру шеңберінде |  |
| 71. | АКТ-жобаларға шетелдік инвестицияларды тарту | ҚРҮ-ге ақпарат | ИЖТМ, «KazNex Invest» АҚ (келісім бойынша), «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2012-2014 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
|  | «Ақпараттық коммуникациялар саласында білім беруді дамыту» бағыты бойынша | | | | | |
| 72. | Кәсіптік қауымдастықты қалыптастыру және дамыту жөніндегі салалық кәсіптік қауымдастықтардың іс-шараларын ұйымдастыру және қолдау | ККМ-ге ақпарат | ККМ, салалық қауымдастықтар | 2010-2014 жылдарғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 73. | 6М051800 және 6D051800 «Жобаларды басқару» мамандықтары бойынша магистрлер мен PhD докторларын даярлауға білім беру гранттарын бөлу | ҚРҮ-ге ақпарат | БҒМ, ККМ, ЖМО, «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2014 жыл | Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде |  |
| 74.. | Ақпараттық технологиялар бойынша мамандандырылған 3 колледжді (ІТ-колледждер) құру және олардың жұмыс істеу тұжырымдамасын әзірлеу | Тұжырымдама | «Зерде» АҚ (келісім бойынша), БҒМ, ЖАО | 2011 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 75. | Қазақстанның ЖОО-да ақпараттық-коммуникациялық мамандықтар бойынша кадрлар даярлауды қамтамасыз ету | ҚРҮ-ге ақпарат | БҒМ, ККМ | 2014 жыл | Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде |  |
| 76. | Қазақстанның ТжКБ-да ақпараттық-коммуникациялық мамандықтар бойынша кадрлар даярлауды қамтамасыз ету | ҚРҮ-ге ақпарат | ЖАО, ККМ, БҒМ | 2014 жыл | Мәслихаттар бекітетін жоспарларға сәйкес | Жергілікті бюджет |
| 77. | Халықаралық сарапшыларды тарту арқылы 2025 жылға дейін басым технологияларды Қазақстанда дамыту үшін айқындауды форсайт зерттеу жүргізу мәселесін қарау | ККМ-ге ақпарат | «Зерде» АҚ (келісім бойынша), «АТҚКҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 78. | Еңбек нарығының АКТ-мамандарға деген қысқа мерзімді (5 жыл) және ұзақ мерзімді (10 және одан көп жыл) қажеттілігін бағалау, жаңа мамандықтарға деген қажеттілікті анықтау және мемлекеттік жіктеушіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу(ҚР МК 01-99) | Еңбекминіне ұсыныс | ККМ, БҒМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | 2013 - 22 132\*\*\* |  |
| 79. | Отандық ІТ-компаниялар мамандарының біліктілігін арттыруға гранттар ұсыну жөнінде іс-шаралар ұйымдастыру | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «АТКҚҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 3 | Жаңа жобаларды іске асыру | | | | | |
|  | «Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды жаңғырту және дамыту» бағыты бойынша | | | | | |
| 80. | «Қазақтелеком» АҚ-ның телекоммуникациялар желісін қуаттылығы 1 млн. абонент Next Generation Network (NGN) технологиясына көшіру | БАМ-ға ақпарат | «Қазақтелеком» АК (келісім бойынша) | 2010 жыл | «Қазақтелеком» АҚ-ның меншікті қаражаты |  |
| 81. | CDMA технологиясын қолданумен ауылдық байланыс телекоммуникацияларының желісін жаңғырту және дамыту | ККМ-ге ақпарат | «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша), «Восток-телеком» ЖШС (келісім бойынша) | 2010-2013 жылдарғы 4-тоқсан | «Қазақтелеком» АҚ-ның меншікті қаражаты |  |
| 82. | DWDM спектрлік тығыздау технологиясының негізінде ұлттық ақпараттық супермагистральді кеңейту | ККМ-ге ақпарат | «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша) | 2010-2014 жылдарғы 4-тоқсан | «Қазақтелеком» АҚ-ның меншікті қаражаты |  |
| 83. | Құрылатын көлік дәліздерінің бойында оптикалық талшықты магистральдар салу | ККМ-ге ақпарат | «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша) | 2010-2014 жылдарғы 4-тоқсан | «Қазақтелеком» АҚ-ның меншікті қаражаты |  |
| 84. | FTTH технологиясы бойынша кеңжолақты қолжетімділікті дамыту | ККМ-ге ақпарат  2012 ж. - 300 000 абонент;  2013 ж. - 500 000 абонент;  2014 ж. - 700 000 абонент;  2015 ж. - 1 000 000 абонент. | «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2012-2015 жылдарғы 4-тоқсан | «Қазақтелеком» АҚ-ның меншікті қаражаты |  |
| 85. | 3G ұялы байланысы стандарттарын дамыту | ККМ-ге ақпарат | «Қазақтелеком» АҚ-ның «GSM Қазақстан» ЖШС (келісім бойынша), «КаР-Тел» ЖШС (келісім бойынша), «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС (келісім бойынша) | 2011-2014 жылдар | Ұялы байланыс операторларының меншікті қаражаты |  |
| 86. | Қазақстан Республикасының аумағында 4G жаңа буын ұялы байланысының стандартын енгізу | ККМ-ге ақпарат | «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша) | 2013-2015 жылдар | Байланыс операторының меншікті қаражаты |  |
| 87. | Ірі коммерциялық дата-орталықтарын құру | Пайдалануға беру актісі | «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша) | 2012-2014 жылдарғы 4-тоқсан | «Қазақтелеком» АҚ-ның меншікті және қарыз қаражаты |  |
| 88. | Ақпараттық ресурстарды және жүйелерді қорғау бөлігінде ақпараттық қауіпсіздікке қойылатын талаптарды есепке ала отырып, серверлік орталықтың 2-ші кезеңін технологиялық жарақтандыру | Пайдалануға беру актісі | «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жыл | 420 400\* | 014 |
| 89. | Мемлекеттік органдарға хостинг қызметтерін көрсету үшін серверлік интернет-платформа құру | Пайдалануға беру актісі | «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2010-2013 жылдар | 2010 - 1 226 000\*  2011 - 440 754\* | 014 |
| 90. | Ақпараттық ресурстарды және жүйелерді қорғау бөлігінде ақпараттық қауіпсіздікке қойылатын талаптарды есепке ала отырып, резервті серверлік орталық құру | Пайдалануға беру актісі | «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2014 жыл | ТЭН-ге сәйкес\*\*\* |  |
|  | «Цифрлық телерадио хабарларын таратуды дамыту» бағыты бойынша | | | | | |
| 91. | DVB цифрлық телевизиялық хабар тарату стандартының техникалық мүмкіндіктерін тестілеу және тәжірибелік пайдаланымды ұйымдастыру және жүргізу | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «Қазтелерадио» АҚ (келісім бойынша) | 2014 жыл | Талап етілмейді |  |
| 92. | Қазақстан Республикасының аумағында спутниктік цифрлық хабарлар таратуды іске қосу | Орындалған жұмыстар актілері | БАМ, «Қазтелерадио» АҚ (келісім бойынша), «Кателко» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жыл | «Қазтелерадио» АҚ-ның, «Кателко» АҚ-ның меншікті қаражаты |  |
| 93. | Қазақстан Республикасының аумағында эфирлі цифрлық хабарлар таратуды енгізу | Орындалған жұмыстар актілері | ККМ, «Қазтелерадио» АҚ (келісім бойынша), «Кателко» АҚ (келісім бойынша) | 2012-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2012 - 2 439 418  2013 - 14 302 272\*\*\*  2014 - 20 314 519\*\*\* |  |
|  | «Интернет желісінің қазақстандық сегментін дамыту» бағыты бойынша | | | | | |
| 94. | Қазақстандық үш порталды дамыту, қолдау, сүйемелдеу және дамыту: kaztube — ойын-сауық-танымдық порталы, bnews — ақпараттық-талдау порталы және қазақстандық әлеуметтік желі | Орындалған жұмыстар актісі | «Қазконтент» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жыл | 39 652 (меншікті қаражат) |  |
| 95. | Зияткерлік іздестіру жүйесін техникалық сүйемелдеу | Орындалған жұмыстар актісі | ККМ | 2011-2013 жылдар | 2011 - 50 000  2012 - 35 000  2013 - 20 000 | 039 |
| 96. | DVB-S2 еркін қолжетімділік арналарын интернет пакеті желісінде тарату үшін «Интернет-таралым» қызметтерін ұйымдастыру | Пайдалануға беру актісі | ККМ, МАМ, «Қазтелерадио» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан | «Қазтелерадио» АҚ меншікті қаражаты есебінен |  |
| 97. | Қазнеттің әлеуметтік маңызы бар кемінде 30 жобасына хостинг ұсыну бойынша (VPS/Dedicated) ic-шараларды ұйымдастыру | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, МАМ, «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша), «Қазконтент» АҚ (келісім бойынша), «Зерде» АҚ (келісім бойынша), «ҚИҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2012-2014 жылдар | «Қазақтелеком» АК меншікті қаражаты есебінен |  |
| 98. | Қазақстандық БАҚ-тың Интернетке көшуі бойынша іс-шараларын ұйымдастыру мәселесін қарау | ҚРҮ және ЭДСМ-ге ақпарат | МАМ, «Қазконтент» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
|  | «Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, IT-қызметтері және жоғары технологиялық жабдықтарды өндіру секторын дамыту» бағыттары бойынша | | | | | |
| 99. | АКТ саласын дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыру үшін коммерциялық емес, мемлекеттік емес ұйым құру (корпоративтік қор) | ККМ-ге ақпарат | «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан | Коммерциялық ұйымдардың капиталын тарту |  |
| 100. | В2В, В2С жобаларының мемлекеттік емес электрондық қызметтерін іске асыруға ықпал ету бойынша іс-шараларды өткізу | Коммерциялық электрондық қызметтер тізілімі, бизнес үрдістерді сипаттау есебі | «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2011-2014 жылдар | Талап етілмейді |  |
| 101. | Заңнамада белгіленген тәртіппен ұсынылатын мемлекеттік қолдау шараларын пайдалану арқылы АКТ саласындағы отандық жобаларды қаржыландыру | ҚРҮ-ге ақпарат | ИЖТМ, «ТДҰА» АҚ (келісім бойынша) | 2012-2014 жылдарғы 4-тоқсан | Гранттық және венчурлік қаржыландыру |  |
| 102. | Ақпараттық технологиялардың ғылыми-зерттеу институтын құру мәселесін қарау | ККМ-ге ақпарат | «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2011-2012 жылдар | Талап етілмейді |  |
| 103. | «Алатау» АТП АЭА аумағында АКТ-кластерінің құрылысы мәселесін қарау | ККМ-ге ақпарат | «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2011-2012 жылдар | Талап етілмейді |  |
| 104. | Ақпараттық технологиялардың ғылыми-зерттеу институтын құру | ККМ-ге ақпарат | «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан | «Зерде» АҚ-ның меншікті қаражаты |  |
| 105. | Алатау АТП АЭА аумағында АКТ-кластердің құрылысына ТЭН және ҚЭН әзірлеу | ТЭН, ҚЭН | «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан | «Зерде» АҚ-ның меншікті қаражаты |  |
|  | «Ақпараттық коммуникациялар саласында білім беруді дамыту» бағыты бойынша | | | | | |
| 106. | ХАТУ-ды дамыту | БАМ-ға ақпарат | «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 4-тоқсан | 2010 - 351 821\* | 014 |
| 107. | АКТ-мамандардың және білім беру ұйымдары оқытушыларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау бойынша екі оқыту орталығын құруға қаржы экономикалық негіздеме әзірлеу | ҚЭН | «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан | 3 500 («Зерде» АҚ-ның меншікті қаражаты есебінен) |  |
| 108. | Ақпараттық коммуникациялардың жобалары бойынша екі өңірде жұмыс істеп тұрған ТжКБ ұйымның қолданыстағы базасында екі оқу орталығын құру | БҒМ-ға ақпарат | ККМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), ЖАО | 2014 жылғы 4-тоқсан | ҚЭН-ге сәйкес\*\*\* |  |
| 109. | Жұмыс істеп тұрған колледждердің базасында ақпараттық коммуникациялар саласында техникалық мамандарды дайындау бойынша өңірлік колледж құру | БҒМ-ға ақпарат | «Зерде» АҚ (келісім бойынша), АТХУ (келісім бойынша) | 2014 жыл | ҚЭН-ге сәйкес\*\*\* |  |
| 110. | Біліктілікті арттыру және кадрларды қайта даярлау орталығының жанындағы ақпараттық коммуникациялар саласындағы біліктілікті арттыру орталығында ІТ-бөлімшесін құру | Пайдалануға беру актісі | ККМ, БҒМ | 2014 жыл | ҚЭН-ге сәйкес\*\*\* |  |
| 111. | Трансұлттық АКТ компаниялармен бірлесіп, АКТ саласында ғылыми-зерттеу зертханаларын ашу | Пайдалануға беру актісі | ККМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), АТХУ (келісім бойынша), БҒМ | 2014 жыл | 10 000\*\*\* |  |
|  | «Электрондық қызметтерді және «электрондық үкіметті» дамыту» бағыты бойынша | | | | | |
|  | Қазақстан Республикасында «электрондық үкімет» құрылымын дамыту | | | | | |
| 112. | Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» құрылымын дамыту саясатын әзірлеу | Орындалған жұмыстар актісі | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша | 2012 жылғы 4-тоқсан | 21 878 | 039 |
| 113. | «Электрондық үкімет» құрылымының (тиімділігінің, қызмет етуінің, деректердің, қосымшалардың және сервистердің, технологиялар мен стандарттардың) эталондық үлгісін әзірлеу | Орындалған жұмыстар актісі | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша), МО, ЖАО | 2011-2013 жылдарғы 4-тоқсан | 2011 - 12 298  2012 - 35 302  2013 - 43 148\*\*\* | 039 |
| 114. | Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың бірыңғай құрылымын әзірлеу | Орындалған жұмыстар актісі | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша), МО, ЖАО | 2012-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2012 - 43 027  2013 - 184 201\*\*\*  2014 - 218 542\*\*\* | 039 |
|  | Электрондық қызметтерді ұсыну мақсатында мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін қалыптастыру және дамыту | | | | | |
|  | Ведомствоаралық ақпараттық жүйелерді одан әрі дамыту | | | | | |
| 115. | Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы кедендік одақ шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзді дамыту | Пайдалануға беру актісі | ККМ | 2012-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2012 - 1 955 792  2013 - 1 446 396\*\*\* | 040 |
| 116. | «Қазақстан Республикасының бірыңғай нормативтік-анықтамалық ақпаратының жіктеуішін өзекті ету және ұсыну жүйесі» ақпараттық жүйесін дамыту | Пайдалануға беру актісі | ИЖТМ | 2014 жыл | ТЭН-ге сәйкес\*\*\* |  |
| 117. | ХҚО-ның ықпалдастырылған ақпараттық жүйесін дамыту | Орындалған жұмыстар актілері | ККМ, МО, ЖАО | 2012-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2010 - 774 955  2011 - 654 437  2012 - 1 300 000  2013 - 559 887\*\*\*  2014 - 259 828\*\*\* | 040 |
| 118. | Ақпараттық ресурстарды және жүйелерді қорғау бөлігінде АҚ-ға қойылатын талаптарды есепке ала отырып, ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету | Орындалған жұмыстар актілері | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2010-2014 жылдар | 2010 - 4 254 043\*  2011 - 4 650 887\*  2012 - 6 258 469\*  2013 - 3 670 319\*  2014 - 3 670 319\*\*\* | 039 |
| 119. | Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының ақпараттық қауіпсіздігі мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 3-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 120. | «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесін құру | Орындалған жұмыстар актісі | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | 330 830\*\*\* |  |
| 121. | «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқорын құру | Пайдалануға беру актісі | БАМ | 2010 жыл | 274 075\* | 011 |
| 122. | «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқорын дамыту | Пайдалануға беру актісі | ККМ | 2012-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2012 - 616 113  2013 - 1 059 849\*\*\*  2014 - 1 055 604 | 043 |
| 123. | «Экспорттық-импорттық операциялар бойынша бірыңғай терезе» ықпалдастырылған ақпараттық жүйесін құру | Орындалған жұмыстар актісі | Қаржымині | 2014 жыл | ТЭН-ге сәйкес\*\*\* |  |
| 124. | Мемлекеттік қызметтерді алу үшін талап етілетін электрондық нысандардың бірыңғай қоймасын құру | Пайдалануға беру актісі | ККМ | 2014 жыл | ТЭН-ге сәйкес\*\*\* |  |
| 125. | «Бұлыңғыр есептеулер» базасында мемлекеттік органдардың бірыңғай пошталық жүйесін құру мәселесін қарау | ҚРҮ-ге аппарат | ККМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 126. | «Электрондық үкімет» веб-порталын және шлюзін дамытуға ТЭН әзірлеу | ТЭН | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша), МО, ЖАО | 2012 жылғы 4-тоқсан | «ҰАТ» АҚ-ның меншікті қаражат есебінен |  |
| 127. | Сәйкестендіруді және электрондық мемлекеттік қызметтерді пайдаланушылар құқықтарын басқарудың бірыңғай жүйесін құру мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 128. | «Бұлыңғыр есептеулер» базасында электрондық құжат алмасу жүйесін құру мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 129. | Бақылау тапсырмаларын орындауды мониторингілеу және бақылау бойынша пайдаланушыларға қызметтерді ұсыну, автоматтандырылмаған/ішінара автоматтандырылған қызметтерді алу үшін қабылдауға алдын ала жазылу бойынша өтініштерді қабылдау, заң жобаларын келісу бөлігінде МОИП сервистерін дамыту | Орындалған жұмыстар актісі | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан | 28 333, 333 | 039 |
| 130. | Тәуекелдерді бағалау жүйесін автоматтандыру мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ЭДСМ | 2012-2014 жылдар | Талап етілмейді |  |
| 131. | Мемлекеттік органдарын ақпараттандырудың аутсорсинг үлгісіне мемлекеттік органның І-ші кезегіне көшу жоспарын әзірлеу | Мемлекеттік органдарын ақпараттандырудың аутсорсинг үлгісіне МО І-ші кезегіне көшу жоспарын әзірлеу | ККМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 3-тоқсан | 30 000\*\*\* |  |
| 132. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің ықпалдастырылған ақпараттық жүйесін құру | Орындалған жұмыстар актісі | ЕК (келісім бойынша) | 2013-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2013 - 257 220\*\*\*  2014 - 141 820\*\*\* | 006 |
| 133. | Мемлекеттік қызметтердің бизнес-үдерістерін реинжирингтеу, талдау, оңтайландыру/автоматтандыру, бизнес-үдерістерді оңтайландыру/автоматтандыру, мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде тұрғындардан талап етілетін құжаттар санын қысқарту бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу | Бекітілген іс-шаралар жоспары | Мүдделі МО, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2012-2013 жылдарғы 4-тоқсан | 2012 - 57 853  2013 - 65 511\*\*\* | 039 |
| 134. | «Қазақстан Республикасының Мобильдік үкіметі» бірыңғай жүйесін құруға ТЭН әзірлеу | ТЭН | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан | «ҰАТ» АҚ-ның меншікті қаражат есебінен |  |
| 135. | Үлгілік ақпараттық жүйелердің тізбесін олардың функционалын сипаттау арқылы анықтау | ҚРҮ-ге аппарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2012 жылғы 3-тоқсан | Талап етілмейді |  |
|  | Ведомстволық ақпараттық жүйелерді қалыптастыру және дамыту | | | | | |
|  | Құқық бұзушылық, қорғаныс және әділет саласында азаматтарға, бизнеске және мемлекеттік органдарға электрондық қызметтерді ұсыну | | | | | |
| 136. | «Бірыңғай ақпараттық-талдамалық жүйе» автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру | Пайдалануға беру актісі | БП (келісім бойынша) | 2010-2014 жылдар | 2010 - 566 634\*  2011 - 686 634\*  2012 - 644 628\*  2013 - 764 628  2014 - 764 628 | 007 |
| 137. | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық веб-порталын жасау | Пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2010 жылғы 4-тоқсан | 146 506\* | 006 |
| 138. | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ДБЖ-сын жаңғырту және дамыту | Орындалған жұмыстар актілері | ІІМ | 2010-2012 жылдар | 2010 - 159 000\*  2011 - 208 353\*  2012 - 330 755\* | 008 |
| 139. | «Бақылау» автоматтандырылған ақпараттық-іздестіру жүйесін дамыту | Орындалған жұмыстар актілері | ІІМ | 2010 жыл | 213 730\* | 006 |
| 140. | Қазақстан Республикасы сот органдарының «Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдамалық жүйесінің» функционалдығын дамыту және кеңейту | Орындалған жұмыстар актілері | ЖС (келісім бойынша) | 2010-2012 жылдарғы 4-тоқсан | 2010 - 244 747\*  2011 - 206 033\*  2012 - 329 392 | 002 |
| 141. | Сот құжаттарының электрондық мұрағатын құру | Пайдалануға беру актісі | ЖС (келісім бойынша) | 2013-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2013 - 343 886\*\*\*  2014 - 406 096\*\*\* | 014 |
| 142. | Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені дамыту | Орындалған жұмыстар актісі | ЭҚСЖ, ҚКА (келісім бойынша) | 2014 жылғы 4-тоқсан | 2013 - 472 237\*\*\*  2014 - 493 219\*\*\* |  |
| 143. | Электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкін құру | Орындалған жұмыстар актісі | Әділетмині | 2013-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2013 - 430 578\*\*  2014 - 185 023\*\*\* | 057 |
| 144. | Орындау өндірісі органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру | Орындалған жұмыстар актісі | Әділетмині | 2013-2014 жылғы 4-тоқсан | 2013 - 281 718\*\*\*  2014 - 178 426\*\*\* | 058 |
| 145. | Бірыңғай нотариаттық-ақпараттық жүйенің (БНАЖ) қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етілуін дамыту, өңдеу және енгізу (е-нотариат) | Орындалған жұмыстар актілері | «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жыл | «ҰАТ» АҚ-ның меншікті қаражаты |  |
|  | Денсаулық сақтау саласында азаматтарға, бизнеске және мемлекеттік органдарға электрондық қызметтерді ұсыну | | | | | |
| 146. | Ауылдық (селолық) жердің денсаулық сақтауында телемедицинаны және ұтқыр медицинаны дамыту | Орындалған жұмыстар актілері | ДСМ | 2010-2012 жылдар | 2010 - 699 366,8\*  2011 - 362 259,4\*  2012 - 49 900 | 023 |
| 147. | Денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін дамыту | Орындалған жұмыстар актілері | ДСМ | 2010-2012 жылдар | 2010 - 521 815,5\*  2011 - 585 203,8\*  2012 - 1 787 002 | 019 |
|  | Білім беру, мәдениет, туризм және спорт саласында азаматтарға, бизнеске және мемлекеттік органдарға электрондық қызметтерді ұсыну | | | | | |
| 148. | Электрондық оқыту жүйесін құру | Пайдалануға беру актісі | БҒМ | 2012-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2011 - 1 450 200  2012 - 15 939 656  2013 - 15 347 930  2014 - 29 298 939 | 052 |
| 149. | «Мәдени мұра» веб-порталын дамыту және сүйемелдеу | Орындалған жұмыстар актілері | МАМ | 2011 жылғы 4-тоқсан, 2013-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2011 - 8 000\*  2013 - 7 658\*\*\*  2014 - 8 194\*\*\* | 001 |
| 150. | «Ата мұра» веб-порталын сүйемелдеу және техникалық қолдау | Орындалған жұмыстар актілері | МАМ | 2012-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2012 - 20 298  2013 - 21 719\*\*\*  2014 - 23 239\*\*\* | 001 |
|  | Еңбекті қорғау және халықты әлеуметтік қорғау саласында азаматтарға, бизнеске және мемлекеттік органдарға электрондық қызметтерді ұсыну | | | | | |
| 151. | Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін құру | Пайдалануға беру актісі | Еңбекмині | 2010-2012 жылдар | 2010 - 596 762\*  2011 - 345 542\* | 011 |
|  | Қоршаған ортаны қорғау және жер қойнауын пайдалану саласында азаматтарға, бизнеске және мемлекеттік органдарға электрондық қызметтерді ұсыну | | | | | |
| 152. | Қоршаған ортаны қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін сүйемелдеу | Орындалған жұмыстар актілері | Қоршаған ортамині | 2010-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2010 - 35 694\*  2012 - 14 337\*  2013 - 14 337\*\*\*  2014 - 14 844\*\*\* | 001 |
| 153. | «Қазақстан Республикасының мемлекеттік кадастрлары» веб-порталын сүйемелдеу | Орындалған жұмыстар актілері | Қоршаған ортамині | 2010-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2010 - 20 000\*  2012 - 14 337\*  2013 - 14 337\*\*\*  2014 - 14 582\*\*\* | 001 |
| 154. | «Электрондық үкімет» шеңберінде қазіргі заманауи ақпараттық технологиялардың базасында Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру | Пайдалануға беру актісі | МГМ | 2010-2013 жылдар | ТЭН-ге\*\*\* сәйкес | 112 |
|  | Қаржы, статистика және сыртқы қатынастар саласында азаматтарға, бизнеске және мемлекеттік органдарға электрондық қызметтерді ұсыну | | | | | |
| 155. | «е-Қаржымині» ықпалдастырылған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру | Пайдалануға беру актісі | Қаржымині | 2010-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2010 - 1 495 406\*  2011 - 2 231 235,8\*  2012 - 3 994 438,5\*  2013 - 1 000 000,0\*\*\*  2014 - 26 440,0\*\*\* | 061 |
| 156. | «Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған ықпалдастырылған ақпараттық жүйесінің функционалдығын дамыту және кеңейту, техникалық жабдықталуының қуатын күшейту | Орындалған жұмыстар актісі | Қаржымині | 2010-2013 жылдарғы 4-тоқсан | 2010 - 70 070\*  2011 - 1 269 238,7\*  2012 - 83 105  2013 - 1 799 825,781\*\*\* | 033 |
| 157. | «Электрондық кеден» кедендік автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту | Орындалған жұмыстар актісі | Қаржымині | 2010-2013 жылдарғы 4-тоқсан | 2010 - 477 886\*  2011 - 732 954\*  2012 - 757 816  2013 - 231 977\*\*\* | 031 |
| 158. | Салық заңнамасының өзгеруіне байланысты салық органдарының ақпараттық жүйесін жаңғырту | Орындалған жұмыстар актісі | Қаржымині | 2010-2013 жылдарғы 4-тоқсан | 2010 - 1 845 161\*  2011 - 3 607 926\*  2012 - 7 189 500\*\*\*  2013 - 1 424 880\*\*\* | 036 |
| 159. | Қазынашылықтың, ықпалдастырылған ақпараттық жүйесін дамыту және қазынашылық-клиент компонентін құру | Пайдалануға беру актісі | Қаржымині | 2010-2014 жылдарғы 4-тоқсан | 2010 - 310 752,8  2011 - 23 637,5  2012 - 1 764 777\*  2013 - 241 529\*\*\*  2014 - 783 510\*\*\* | 073 |
| 160. | «е-Статистика» ықпалдастырылған ақпараттық жүйесін құру және дамыту | Пайдалануға беру актісі | СА | 2010-2013 жылдар | 2010 - 9 850\*  2010 - 34 000  2011 - 820 010  2012 - 895 802  2013 - 559 135 | O11  004 |
|  | Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласында азаматтарға, бизнеске және мемлекеттік органдарға электрондық қызметтерді ұсыну | | | | | |
| 161. | «Қазақстандық қамту» Интернет-порталын дамыту | Орындалған жұмыстар актісі | ИЖТМ | 2010-2011 жылдар | Қазақстандық қамтуды дамытудың 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде |  |
| 162. | «Е-Agriculture» агро-өнеркәсіптік кешен салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған басқару жүйесін құру | Пайдалануға беру актісі | АШМ | 2010-2011 жылдарғы 4-тоқсан | 2010 - 268 946\*  2011 - 66 442\* | 112 |
| 163. | Бірыңғай ақпараттық кеңістікте электрондық ақпараттық ресурстарды, жүйелерді және ақпараттық-коммуникациялық желілерді дамыту | Пайдалануға беру актісі | АШМ | 2012-2013 жылдарғы 4-тоқсан | 2012 - 1 455 508\*\*\*  2013 - 1 604 909\*\*\* | 200 |
|  | Көлік саласында азаматтарға, бизнеске және мемлекеттік органдарға электрондық қызметтерді ұсыну | | | | | |
| 164. | «Деректердің көлік базасының және тасымалдау қауіпсіздігі динамикасы мониторингінің ақпараттық-талдау жүйесін» дамыту | Орындалған жұмыстар актісі | ККМ | 2012-2013 жылдарғы 4-тоқсан | 2012 - ТЭН - 10 000\*, ТТ құрастыру - 4 500\*  2013 - ТЭН-ге сәйкес БҚ дамыту\*\*\* |  |
|  | Электрондық қызметтерді көрсету үшін жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық жүйелерін құру және дамыту (е-әкімдік) | | | | | |
| 165. | Облыстар және Астана мен Алматы қалаларының әкімдіктерін 5 жылға арналған аумақтардың дамыту бағдарламаларын ақпараттандыру жөніндегі бөлімге ұсыныстар әзірлеу | Облыстар және Астана мен Алматы қалалары әкімдіктерінің аумақтарды дамыту бағдарламаларына ұсыныстар | БАМ, ЖАО | 2010 жылғы 4-тоқсан | 31 000\* | 019 |
| 166. | «ЭҮШ-тің кіші жүйесі ретінде өңірлік шлюзі» АЖ-ні 4 облыстық әкімдіктерде әзірлеу және енгізу | Пайдалануға енгізу актісі | БАМ, ЖАО | 2010 жыл | 28 990\* | 019 |
| 167. | Өңірлік шлюздің бағдарламалық қамтамасыз етуін сүйемелдеу | Пайдалануға енгізу актісі | ККМ, ЖАО | 2011-2013 жылдар | 2011 - 49 099  2012 - 73 174  2013 - 25 738\*\*\* | 039 |
| 168. | е-әкімдіктердің ақпараттық жүйелері мен инфрақұрылымын құру, сүйемелдеу және дамыту, олардың «электрондық үкіметтің» базалық құрауыштарымен ықпалдасуы | Орындалған жұмыстар актісі | ЖАО | 2010-2014 жылдар | Мәслихаттар бекітетін жоспарларға сәйкес | Жергілікті бюджет |
| 169. | Жергілікті атқарушы органдардың интернет-ресурстарын дамыту және сүйемелдеу | Орындалған жұмыстар актісі | ЖАО | 2010-2014 жылдар | Мәслихаттар бекітетін жоспарларға сәйкес | Жергілікті бюджет |
| 170. | Интернет ресурстарына қоғамдық қол жетімділік пункттерінің желісін кеңейту | Пайдалануға беру актісі | ЖАО | 2010-2014 жылдар | Мәслихаттар бекітетін жоспарларға сәйкес | Жергілікті бюджет |
|  | Мемлекеттік органдардың қызметі туралы ақпараттың ашықтығын және қолжетімділігін арттыру, мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қоғамның қатысуын қамтамасыз ету және оларды тарту | | | | | |
| 171. | Мемлекеттік жария ақпаратқа қолжетімділікті ұсыну үшін «opendata.gov.kz» порталын әзірлеу мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 172. | Мүмкіндігі шектеулі адамдардың және мобильді тұғырнамалардың талаптарын есепке ала отырып, мемлекеттік және атқарушы органдардың интернет-ресурстарын сәйкестендіру мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
|  | Электрондық қызметтерді және «электрондық үкіметті» ілгерілету | | | | | |
| 173. | Азаматтар, бизнес қоғамдастықтар және мемлекеттік қызметкерлер үшін «Электрондық мемлекеттік қызметтер» оқу бағдарламасын әзірлеу және бекіту | Бекітілген оқу бағдарламасы | ККМ, БҒМ | 2014 жылғы 4-тоқсан | 12 000\*\*\* |  |
| 174. | «Электрондық мемлекеттік қызметтерді көрсету» курсы бойынша азаматтар, бизнес қоғамдастықтар және мемлекеттік қызметкерлер үшін қашықтықта оқыту бағдарламаларын әзірлеу және өзекті ету | Орындалған жұмыстар актісі | ККМ | 2014 жылғы 4-тоқсан | 20 500\* |  |
| 175. | «Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту бойынша қызметтер | Орындалған жұмыстар актісі | ККМ | 2011-2013 жылдарғы 4-тоқсан | 2011 - 386 240\*  2012 - 442 719  2013 - 240 987\*\*\* | 037 |
| 176. | Ақпараттық жүйелерді қауіпсіз пайдалану мәселелері жөнінде мемлекеттік органдарға жәрдем көрсету | ҚРҮ-ге ақпарат | КЕМ | 2011-2014 жылдар | Талап етілмейді |  |
| 177. | Ақпараттық технологияларды енгізу және мемлекеттік органдардың интернет-порталында мемлекеттік органдардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша материалдарды жариялау мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ | 2012 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
|  | Ақпараттық технологияларды қолдану бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін және электрондық форматта мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасын бағалау | | | | | |
| 178. | Мемлекеттік органдардың ақпараттық технологияларын қолдануды бағалау әдістемесін әзірлеу және бекіту | БАМ бұйрығы | БАМ | 2010 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 179. | Мемлекеттік қызметтерді көрсетуді бағалау әдістемесін әзірлеу және бекіту | МҚА мен БАМ бірлескен бұйрығы | МҚА (келісім бойынша), БАМ | 2010 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 180. | Ақпараттық технологияларды қолдану және электрондық форматта мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметінің тиімділігін бағалау | ПӘ-ге ақпарат | ККМ | 2012-2014 жылғы 4-тоқсан | 2012 - 56 397  2013 - 56 250\*\*\*  2014 - 56 250\*\*\* | 042 |

                                                                   »;  
      Ескертпелер:  
      \* - «2010 - 2012 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тиісті қаржы жылына бекітілгендер;  
      \*\* - 2010 жылға арналған республикалық бюджет нақтыланған жағдайда;  
      \*\*\* - тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет жобасын қалыптастыру кезінде;  
      \*\*\*\* - мемлекеттік органдардың тізімі олардың құзыретіне кіретін электрондық мемлекеттік қызметтерді мемлекеттік органдардың көрсетуін қамтамасыз ету мерзімдерін бекіткеннен кейін айқындалады.»;  
      аббревиатуралардың толық жазылуы мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:  
      «ТРМК - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті  
      МАМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі  
      ЭҚСЖҚКА - Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)  
      «ТТСТО» РМК - «Телекоммуникация саласындағы техникалық сүйемелдеу және талдау орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны  
      «Kaznex Invest» АҚ - «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі» акционерлік қоғамы  
      ЕК - Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті».  
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                           С. Ахметов*

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК