

**"Ақпаратты Қазақстан - 2020" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2013 - 2017 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 7 ақпандағы № 101 Қаулысы

      «Ақпаратты Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасы және «Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 8 қаңтардағы № 464 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДI**:

      1. Қоса беріліп отырған «Ақпаратты Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2013 – 2017 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бірінші кезең) (бұдан әрі – Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар, компаниялар мен ұйымдар (келісім бойынша):

      1) Іс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

      2) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығында белгіленген мерзімдерде және тәртіппен Іс-шаралар жоспарының іске асырылуы туралы ақпаратты берсін.

      3. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігіне жүктелсін.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 10.02.2015 № 52 қаулысымен.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі                                     С. Ахметов*

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2013 жылғы 7 ақпандағы

№ 101 қаулысымен

бекітілген

 **«Ақпаратты Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасын іске**
**асыру жөніндегі 2013 – 2017 жылдарға арналған іс-шаралар**
**жоспары (бірінші кезең)**

      Ескерту. Жоспар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 10.02.2015 № 52 қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімдері | қаржыландыру |
| 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | барлығы |
| сомалар, мың теңге | қаржыландыру көзі | сомалар, мың теңге | қаржыландыру көзі | сомалар, мың теңге | қаржыландыру көзі | сомалар, мың теңге | қаржыландыру көзі | сомалар, мың теңге | қаржыландыру көзі |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| *1. Сәулеттік тәсіл негізінде мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін қамтамасыз ету* |
| *Мемлекеттік басқару жүйесін ақпараттандыру арқылы оңтайландыру* |
| Мақсат: мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру үшін сәулеттік тәсілді енгізу |
| Нысаналы индикатор: Дүниежүзілік Банктің Doing Business рейтингінде Қазақстан 2017 жылы – алғашқы 38 елдің тізімінде | Жауапты МО: ҰЭМ |
| 1 | Рұқсат беру құжаттарын қысқарту және рұқсат беру құжаттарын алу рәсімдерін оңайлату бойынша мәселені пысықтау | ЭБЖМ-ге ұсыныстар | ОМО | 2013 жылғы 1-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 2 | Рұқсат беру құжаттарын қысқарту (кемінде 50 %) және рұқсат беру құжаттарын алу рәсімдерін оңайлату | ИДМ-ге ақпарат | ҰЭМ, ОМО | 2015 жылғы 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 3 | Әрбір мемлекеттік органда ақпараттандыруға және АҚ-ға жауапты ұйымдық бірліктер бөлу мүмкіндігі туралы мәселені қарау | ПӘ-ге ұсыныс | ЭБЖМ, ККМ, МҚІА | 2013 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 4 | АКТ және АБ-ні қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай мемлекеттік техникалық саясатты әзірлеу туралы мәселені қарау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ККМ, мүдделі МО | 2013 жылғы 3-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| Нысаналы индикатор: мемлекеттік қызмет көрсетудің ең ұзақ уақыты 2017 жылы – 5 жұмыс күнінен аспайды | Жауапты МО: ОМО, ЖАО |
| 5 | Мемлекеттік қызметтер көрсету стандарттары мен регламенттерін бекіту | НҚА | Мүдделі МО, ҰКП (келісім бойынша)  | жыл сайын 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 6 | Мемлекеттік қызметтер көрсетудің бизнес-процестері мен мерзімдерін қысқарту жөніндегі іс-шаралар жоспарларын бекіту  | МО ИДМ-мен бірлесіп бекіткен іс-шаралар жоспарлары | МО, ҰКП (келісім бойынша)  | жыл сайын 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| Нысаналы индикатор: мемлекеттік органдардың ақпараттық өзара іс-қимылын автоматтандыру 2017 жылы – 80% | Жауапты МО: ИДМ |
| 7 | Пысықталған тәсілді кейіннен басқа ОМО архитектурасын құру кезінде қолдану үшін ККМ мақсатты архитектурасын әзірлеу бойынша мәселені пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 8 | Орталық мемлекеттік органдардың өз архитектурасын әзірлеуі бойынша мәселені пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ОМО, ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 9 | «Электрондық әкімдіктің» үш деңгейлі үлгілік архитектурасын әзірлеу бойынша мәселені қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 10 | Пысықталған тәсілді одан әрі қолдану үшін пилоттық аймақ шеңберінде «электрондық әкімдіктің» үлгі құрылымын енгізу  | хаттама | ЖАО, ИДМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2016 жылғы 4-тоқсан  | жергілікті бюджет |
 |
| 11 | Ақпараттандырудың сервистік үлгісінің шеңберінде АКТ бюджеттерін басқару және АКТ жобаларының көпшілігін республикалық деңгейде іске асыруды басқару процесін орталықтандыру  | есеп | ИДМ, ОМО | 2015 жылғы 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 12 | Ведомствоаралық АЖ және байланыс қызметтерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету  | орындалған жұмыстар актілері | ИДМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша), «Kazsatnet» ҰК» АҚ (келісім бойынша), МО, ЖАО | жыл сайын 4-тоқсан  | 7 607 859 | РБ ББК 024 | 8 506 246 | РБ ББК 024 | 10 062 013 | РБ ББК 024 | 12 976 214 | РБ ББК 024 | 13 702 633 | РБ ББК 024 | 52 854 965 |
| *Мемлекеттік органдардың ашықтығы* |
| Мақсат: азаматтардың, бизнестің және қоғамның ақпаратқа құқықтары мен заңды мүдделерін қанағаттандыру үшін мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығы мен есептілігін арттыру |
| Нысаналы индикатор: бағдарламаны іске асыру кезеңінде Қазақстан Республикасының е-қатысу индексі (БҰҰ әдістемесі бойынша) алдыңғы 5 елдің қатарында болуға тиіс | Жауапты МО: ИДМ |
| 13 | Барлық деңгейдегі әкімдерді және жергілікті өзін-өзі басқару органдарын қоса алғанда, азаматтардың мемлекеттік органдар жұмысының тиімділігін электрондық бағалау тетіктерін әзірлеу бойынша мәселені қарау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ЭБЖМ, МО, ӨДМ, ЖАО | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 14 | Мемлекеттік қызметтер ұсыну сапасын үнемі қоғамдық мониторингтеу процесіне азаматтарды, үкіметтік емес және өзге де мемлекеттік ұйымдарды кеңінен тарту мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ККМ, ЭБЖМ, МҚІА, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 15 | Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын тұрақты қоғамдық мониторингтеу процесіне азаматтарды, үкіметтік емес және өзге де мемлекеттік ұйымдарды кеңінен тарту | ИДМ-ге есеп | МҚІСҚА, ИДМ, мүдделі МО  | жыл сайын 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 16 | Азаматтың бірыңғай жеке кабинетін құру және енгізу  | орындалған жұмыстар актісі | ИДМ | 2014 жылғы 4-тоқсан  |
 |
 | ЭҮП\ЭҮШ дамыту шеңберінде | РБ ББК 028 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Нысаналы индикатор: «ашық деректердің» сервистерінде орналасқан белсенді пайдаланылатын қосымшалардың саны 2017 жылы – кемінде 3 | Жауапты МО: ИДМ |
| 17 | ЭҮП дамыту шеңберінде «ашық деректер» модулін құру және онымен ҚР «электрондық үкіметінің» құрамдауыштары мен мемлекеттік мекемелердің ақпараттық жүйелерінің интеграциялануын қамтамасыз ету | орындалған жұмыстар актісі | ИДМ, МО, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2016 жылғы 4-тоқсан  |
 |
 |
 |
 |
 |
 | ЭҮП/ЭҮШ дамуының ТЭН-не сәйкес | РБ ББК 028 |
 |
 |
 |
| 18 | Қазақстан Республикасының Үкіметі және мемлекеттік органдар «электрондық үкімет» порталы арқылы азаматтарға және бизнеске ұсынатын бұқаралық ақпараттың тізбесін кеңейту жөніндегі мәселені пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 19 | Қазақстан Республикасының заңнамасында бұқаралық жариялаудың не мемлекеттік органдар ұсынудың міндетті сипаты белгіленген электрондық ақпараттық ресурстарды уақтылы ұсыну, оның объективтілігі, толықтығы және дұрыстығы мақсатында заңнамаға өзгерістер енгізу мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 20 | ҚР Парламентінің ашықтығын арттыру бөлігінде жұмыс істеп тұрған инфрақұрылымды және ақпараттық жүйелерді жаңғырту туралы мәселені қарау | ҚРҮ-ге ұсыныс | ҚР Парламентінің Шаруашылық басқармасы (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 21 | «Қазақстан Республикасының электрондық Парламентін қалыптастыру» бірыңғай ақпараттық жүйесін құру | ТЭН, орындалған жұмыстар актісі, пайдалануға беру актісі | ҚР Парламентінің Шаруашылық басқармасы (келісім бойынша), ИДМ  | 2014 жылғы 4-тоқсан, 2015 – 2016 жылғы 4-тоқсан, 2017 жылғы 4-тоқсан |
 |
 | 23 000 | РБ ББК 007 | 304 553 | РБ ББК 007 | 304 553 | РБ ББК 007 | 281 553 | РБ ББК 007 | 913 659 |
| 22 | Ашық деректер тізбесін бекіту | НҚА | ОМО | 2015 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 23 | Электрондық сервистер ұсыну мүмкіндігі бар Сот органдарының интернет-ресурсын жаңғырту | орындалған жұмыстар актісі | ЖС (келісім бойынша) | 2014 – 2015 жылғы 4-тоқсан |
 |
 | 32 862 | РБ ББК 001. 104 | 001 "Сот органдарының азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, еркіндіктерін және заңды мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі" бюджеттік бағдарламасының 104 кіші бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде |
 |
 |
 |
 | 32 862 |
| 24 | Сот отырысы залдарында аудио-, бейне тіркеудің жаңғыртылған жүйесін енгізу  | орындалған жұмыстар актісі | ЖС | 2014 – 2015 жылғы 4-тоқсан |
 |
 | 521 650 | РБ ББК 009 | 348 501 | РБ ББК 009 |
 |
 |
 |
 | 870 151 |
| 25 | Интернет желісі арқылы халықтың ашық медициналық дерекқорларға қол жеткізуін қамтамасыз ету | ИДМ-ге ақпарат | ДСӘДМ, ИДМ, «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан  | 252 116 | РБ ББК 001.104 | 130 452 | РБ ББК 001.104 | 190 588 | РБ ББК 001.104 | 197 351 | РБ ББК 001.104 | 202 578 | РБ ББК 001.104 | 973 084 |
| *«Электрондық үкіметті» дамыту* |
| Мақсат: «электрондық үкіметті» мемлекетті ақпараттандырудың құралы ретінде дамыту |
| Нысаналы индикатор: «Электрондық үкіметтің» индексі (БҰҰ әдістемесі бойынша) 2017 жылы - алғашқы 30 елдің қатарында | Жауапты МО: ИДМ, ОМО, ЖАО |
| Нысаналы индикатор: халықтың мемлекеттік қызметтерді ұсыну сапасына қанағаттану индексі 2017 жылы 5 баллдан 4,5-ті құрауға тиіс | Жауапты МО: МҚІСҚА, ҰЭМ, ИДМ |
| Нысаналы индикатор: мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сөзбұйдалығы индексі 2017 жылы – 3 | Жауапты МО: ОМО, ЖАО |
| 26 | «Электрондық үкіметтің» архитектурасын жаңғырту мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 27 | Сәулеттік портал жасауға арналған ТЭН әзірлеу мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 28 | Мемлекеттік қызметтерді тұрақты негізде көрсету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу  | ИДМ-ге жүргізілген жұмыс туралы есеп  | МҚІСҚА, ОМО, ЖАО | жыл сайын 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| 29 | Көрсетілетін қызметі алушылардың қанағаттанушылық деңгейін айқындау жүйесін құру | орындалған жұмыстар актісі | ИДМ, ОМО, ЖАО | 2017 жылғы 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| 30 | Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының қызметін қамтамасыз ету (кемінде 3,5 млн.) | орындалған жұмыстар актілері | ИДМ  | жыл сайын 1-тоқсан  | 024 бюджеттік бағдарлама бойынша көзделген қаражаттың шегінде |
| Нысаналы индикатор: дәстүрлі түрде алынған қызметтердің жалпы санына арақатынасы бойынша көрсетілген электрондық мемлекеттік қызметтердің үлесі 2017 жылы – 50 % | Жауапты МО: ИДМ |
| 31 | МО бірыңғай ақпараттық-талдамалық ортасын құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, СА, ОМО | 2013 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 32 | «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқорын дамыту  | орындалған жұмыстар актісі | ИДМ, ОМО, ЖАО | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан | 884 691 | РБ ББК 018 | 1 044 294 | РБ ББК 027 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1 928 985 |
| 33 | Квазимемлекеттік сектордың рұқсат беру жүйесін автоматтандыру, «электрондық үкіметтің» құрамдауыштарымен интеграциялау («Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильді офисі» АЖ, «электрондық үкіметтің» порталы, электрондық құжаттардың бірыңғай сақтау орны, «ашық деректер» модулі), «мобильді үкіметпен» интеграциялау бөлігінде «е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқорын дамытуға техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу | ТЭН | ИДМ, ҰЭМ, ҰАТ АҚ (келісім бойынша) | 2015 жылғы 1-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 34 | Электрондық көрсетілетін қызметтерге қоғамдық қол жеткізу пунктерінің желілерін дамыту, сондай-ақ қолданыстағы пункттердің жабдықтарын жаңарту | орындалған жұмыстар актісі | Астана қ. әкімдігі  | 2013 – 2017 жылғы 4-тоқсан | жергілікті бюджет |
 |
| 35 | ХҚО ИАЖ дамыту  | орындалған жұмыстар актісі | ИДМ, МО, ЖАО | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан | 523 835 | РБ ББК 016 | 696 817 | РБ ББК 016 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1 220 652 |
| 36 | Электрондық шот-фактураларды дамыту есебінен салық есептілігін қысқарту  | Қаржымині бұйрығы | Қаржымині, мүдделі МО | 2015 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| Нысаналы индикатор: электрондық қызметтердің жалпы көлеміндегі мобильдік электрондық мемлекеттік қызметтердің үлесі 2017 жылы – кемінде 36 % | Жауапты МО: ИДМ |
| 37 | «Мобильді үкімет» құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 38 | «Мобильді үкімет» құру | пайдалануға беру актісі | ИДМ, «ҰАТ» АҚ (келіім бойынша) | 2014 – 2016 жылғы 4-тоқсан |
 |
 | 907 746 | РБ ББК 030 | 964 037 | РБ ББК 030 | 1 188 884 | РБ ББК 030 |
 |
 | 3 060 667 |
| 39 | «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильді кеңсесі» АЖ дамыту | орындалған жұмыстар актісі | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | 307 743 | РБ ББК 044 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Нысаналы индикатор: әлеуетті автоматтандырылатындар қатарынан мемлекеттік органдардың автоматтандырылған функцияларының үлесі 2017 жылы кемінде 80 %-ды құрауға тиіс | Жауапты МО: ИДМ |
| 40 | ЖАО функцияларын автоматтандыру мақсатында «электрондық әкімдіктің» үлгілік архитектурасын енгізу  | ИДМ-ге ақпарат | ЖАО, ИДМ | 2017 – 2019 жылғы 4-тоқсан | жергілікті бюджет |
| 41 | Мемлекеттік дерекқорларға, мұрағаттар мен ведомстволық ақпараттық жүйелерге арналған тарихи мәліметтерді электрондық түрге аудару және уақтылы толтыру  | орындалған жұмыстар актісі | ОМО, ЖАО | жыл сайын 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 42 | Әкімшілік құжаттарды нөмірлеу мен кодтаудың бірыңғай жүйесін енгізу  | МСМ бұйрығы | МСМ, мүдделі МО | 2015 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 43 | Қазақстан Республикасының электрондық түрдегі нормативтік және құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкін жасау | орындалған жұмыстар актісі | Әділетмині | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан | 430 578 | РБ ББК 057 | 167 023 | РБ ББК 057 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 597 601 |
| 44 | «Е-қызмет» ИАЖ құру | орындалған жұмыстар актісі, пайдалануға беру актісі | МҚІСҚА, ИДМ  | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан, 2015 жылғы 4-тоқсан | 714 938 | РБ ББК 013 | 340 655 | РБ ББК 013 | 797 001 | РБ ББК 013 |
 |
 |
 |
 | 1 852 594 |
| 45 | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің ИАЖ құру  | орындалған жұмыстар актісі | ЕК (келісім бойынша) | 2013 – 2015 жылғы 4-тоқсан | 257 220 | РБ ББК 006 | 141 820 | РБ ББК 006 | 68 528 | РБ ББК 006 |
 |
 |
 |
 | 467 568 |
| 46 | Сот құжаттарының электрондық мұрағатын құру  | пайдалануға беру актісі | ЖС (келісім бойынша) | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан | 298 145 | РБ ББК 014 | 451 837 | РБ ББК 014 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 749 982 |
| 47 | Атқарушы өндіріс органдарының автоматтандырылған АЖ құру  | орындалған жұмыстар актісі | Әділетмині | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан  | 281 718 | РБ ББК 058 | 178 426 | РБ ББК 058 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 460 144 |
| 48 | «Е-Қаржымині» интеграцияланған ААЖ құру  | пайдалануға беру актісі | Қаржымині | 2013 – 2015 жылғы 4-тоқсан | 617 324 |
 | 1 369 992 | РБ ББК 061 | 1 708 675 | РБ ББК 061 |
 |
 |
 |
 | 3 695 991 |
| 49 | «Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған АЖ дамыту  | орындалған жұмыстар актісі | Қаржымині | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан  | 1 752 053 | РБ ББК 033 | 733 438 | РБ ББК 033 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 2 485 491 |
| 50 | «Электрондық кеден» кедендік ААЖ дамыту | орындалған жұмыстар актісі | Қаржымині | 2013 жылғы 4-тоқсан | 225 443 | РБ ББК 031 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 225 443 |
| 51 | Салықтық заңнаманың өзгеруіне байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту | орындалған жұмыстар актісі | Қаржымині | 2013 жылғы 4-тоқсан | 1 291 235 | РБ ББК 036 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1 291 235 |
| 52 | Қазынашылық ААЖ дамыту және қазынашылық-клиент құрамдауышын құру  | пайдалануға беру актісі | Қаржымині | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан  | 25 019 | РБ ББК 073 | 793 847 | РБ ББК 073 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 818 866 |
| 53 | Мемлекеттік органдардың қаржы-шаруашылық қызметін автоматтандыру үшін «е-Қаржымині» ықпалдастырылған ААЖ құру» жобасын іске асыру барысында алынған шешімдерді қайтадан қолдану мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | Қаржымині, ККМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), «АТҚКҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 54 | «Электрондық үкімет» порталын және шлюзін дамыту мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ | 2013 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 55 | «Электрондық үкімет» порталы мен шлюзін дамыту | орындалған жұмыстар актісі | ИДМ, ОМО, Астана қаласының әкімдігі, «ҰАТ» АҚ» (келісім бойынша) | 2014 – 2016 жылғы 4-тоқсан |
 |
 | 907 323 | РБ ББК 019 | 1 500 201 | РБ ББК 019 | 1 379 208 | РБ ББК 019 |
 |
 | 3 786 732 |
| 56 | Ұлттық ГАЖ құруға ТЭН әзірлеу мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, ӨДМ, ҰҒА, мүдделі МО | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 57 | Ұлттық ГАЖ құруға техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу және бекіту | ТЭН | ИДМ, ҰЭМ, АШМ, ІІМ, БҒМ, ДСӘДМ, ЭМ | 2015 жылғы 1-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 58 | Есепке алынуы автоматтандырылған мемлекеттік мүліктің қосымша түрлерімен (санаттарымен) толтыру үшін «Мемлекеттік мүлік тізілімі» АЖ-ны мемлекеттік органдардың АЖ-ымен интеграциялау  | ИДМ-ге ақпарат | Қаржымині, ҰЭМ, «АЕО» АҚ (келісім бойынша) | 2015 – 2017 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 59 | Жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласын жоспарлау, мониторингтеу және бақылау жүйесін құруға техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу | ТЭН | ИДМ, ҰЭМ, ЖАО, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2015 жылғы 1-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 60 | Мемлекеттік мекемелердің интернет-ресурстарын біріздендіру және оларды бірыңғай тұғырнамаға ауыстыру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 61 | «Е-Статистика» ЫАЖ құру және дамыту | пайдалануға беру актісі | СА | 2013 жылғы 4-тоқсан | 551126 | РБ ББК 011 |
 | 551 126 |
| 62 | «Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің (Монополияға қарсы агенттік) функцияларын автоматтандыру» инвестициялық жобасының ТЭН әзірлеу мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | БҚА | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 63 | «ҚР МГМ ақпараттық порталы» ЫАЖ құру (ҚР МГМ функцияларын автоматтандыру) мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | МГМ, ККМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 64 | «Электрондық үкімет» шеңберіндегі заманауи ақпараттық технологиялар базасында Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру | пайдалануға беру актісі | МГМ, ККМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | 321083 | РБ ББК 112 |
 | 321 083 |
| *Мемлекеттік органдарды ақпараттандырудың жаңа моделін енгізу* |
| Мақсат: мемлекетттік органдарда ақпараттық технологияларды қолдануға арналған шығыстарды оңтайландыру |
| Нысаналы индикаторлар: | Жауапты МО: ИДМ, ОМО, ЖАО |
| 1) мемлекеттік органдардың меншікті дата-орталықтары, серверлік бөлмелері, серверлік жабдық саны 2017 жылы 2012 жылмен салыстырғанда 80-ға % қысқаруға тиіс;
2) мемлекеттік органдардың меншікті лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуін, меншікті ақпараттық жүйелерін құру және қызмет көрсету қызметтерін сатып алуға шығындарын қысқарту 2017 жылы 2012 жылмен салыстырғанда 40 %-ды құрауға тиіс  |
| 65 | МО ақпараттандырудың аутсорсингті моделіне өтудің жоспарларын әзірлеу үшін МО АК-инфрақұрылымына талдау мен зерттеу жүргізу туралы мәселені пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ «келісім бойынша) | 2013 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 66 | Ақпараттандырудың жаңа (сервистік) моделіне көшу үшін МО инфрақұрымының АК-ге талдау және зерттеу жүргізу  | МО-ны ақпараттандырудың сервистік үлгісіне көшіру бойынша ОМО жоспары | ИДМ, МО, «ҰАТ» АҚ» (келісім бойынша) | 2014 – 2016 жылғы 4-тоқсан | 024 бюджеттік бағдарлама бойынша көзделген қаражаттың шегінде |
| 67 | «Мемлекеттік «бұлтты» тұғырнама жасау» (G-Cloud) ҚЭН және ТЭН әзірлеу мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, ЭБЖМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 68 | Пилоттық шеңберде ККМ-де және Қаржыминінде мемлекеттік қызметшілердің жұмыс орындарын виртуалдандыру бойынша мәселені пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, Қаржымині,  | 2013 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 69 | Пилоттық шеңберде ККМ-де, Қаржымині мен Әділетминінде серверлік қуаттылықты виртуалдандыру бойынша мәселені пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, Қаржымині, Әділетмині, «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 70 | Ақпараттандырудың жана моделі шеңберінде МО үшін пысықталған тәсілді кейіннен қолдану мақсатында ҚР ИДМ үшін пилотты режимде АЖ мен серверлік жабдықтарды қолдану және/немесе G-Cloud-қа аудару  | хаттамалар | ИДМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2015 жылғы 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| 71 | «Бұлтты есептеулер» базасында мемлекеттік органдардың бірыңғай пошта жүйесі қызметін ұсыну бойынша мәселені қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 72 | Ақпараттандырудың жаңа моделі шеңберінде «бұлтты» есептеулер базасында «Мемлекеттік органдардың бірыңғай электрондық пошта жүйесі» жобасын іске асыру | хаттамалар | ИДМ, МО | 2014 – 2017 жылғы 4-тоқсан | 024 бюджеттік бағдарлама бойынша көзделген қаражаттың шегінде |
| 73 | Аутсорсингті көрсетілетін қызметтердің құнын есептеу әдістемесін әзірлеу | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 74 | Ақпараттық-коммуникациялық көрсетілетін қызметтер құнын есептеу әдістемесін бекіту  | ИДМ бұйрығы | ИДМ | 2015 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 75 | G-Cloud инфрақұрылымын дамытуға және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін G-Cloud көшіруге жауапты ақпараттандыру саласындағы операторды айқындау мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ККМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 76 | МО мен сервистік интегратордың инфокоммуникациялық инфрақұрылымының операторын айқындау | НҚА | ИДМ, мүдделі МО | 2015 жылғы 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| 77 | G-Cloud базасында ЖАО АЖ құруға ТЭН әзірлеу туралы мәселені қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ЖАО, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 78 | G-Cloud базасында ЭҚАБЖ дамытуға және жаңғыртуға ТЭН әзірлеу туралы мәселені қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 79 | G-Cloud базасында мемлекеттік деректер тізілімін құруға ТЭН әзірлеу туралы мәселені қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 80 | G-Cloud базасында мемлекеттік қызметшілердің біріздендірілген автоматтандырылған жұмыс орындарын әзірлеу үшін бірыңғай тұғырнаманы іске асыру бөлігінде мемлекеттік органдардың интранет-порталын дамытуға ТЭН әзірлеу мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 81 | Мемлекеттік органдардың интранет-порталын дамытуға ТЭН әзірлеу | ТЭН | ИДМ, ҰЭМ. ҰАТ АҚ (келісім бойынша) | 2015 жылғы 1-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 82 | Мемлекеттік органдарға АЖ қауіпсіз пайдалану бойынша жәрдемдесу  | ақпарат | ИДМ | 2014 – 2017 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 83 | Мемлекеттік органдарға хостинг қызметтерін көрсету үшін серверлік интернет-тұғырнаманы құруға арналған қосымша қаржыландыру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 84 | Электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді қорғау бөлігінде АҚ талаптарын ескере отырып, Қазақстан Республикасы «электрондық үкіметінің» резервтік алаңын құру  | пайдалануға беру актісі  | ИДМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2015 – 2016 жылғы 4-тоқсан |
 |
 |
 |
 | 1 000 000 | РБ ББК 039 | 1 215 321 | РБ ББК 039 |
 |
 | 2 215 321 |
| 85 | Ақпараттық ресурстар мен жүйелерді қорғау бөлігінде АҚ талаптарын ескере отырып, Қазақстан Республикасы «электрондық үкіметінің» резервтік алаңын құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 86 | Ірі коммерциялық дата-орталықтар құру | пайдалануға беру актісі | «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша) | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан | «Қазақтелеком» АҚ-ның меншікті және қарызға алған қаражаты |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 87 | Мемлекеттік органдардың және ЖАО интернет шешімдерінің бірыңғай тұғырнамасын құруға ТЭН әзірлеу мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша), МО, ЖАО | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| *Құқықтық тәртіпті, қоғамдық қауіпсіздікті, техногенді апаттар мен дүлей апаттар тәуекелдерін төмендетуді қамтамасыз етуге арналған АКТ* |
| Мақсат: АКТ кеңінен енгізу арқылы қоғамдық қауіпсіздік деңгейін және құқықтық тәртіп пен шұғыл қызметтер органдары жұмысының тиімділігі деңгейін арттыру |
| Нысаналы индикатор: ТЖ-ге ден қою уақытын қысқарту – 2017 жылы – 10,75 %-ға | Жауапты МО: ІІМ |
| 88 | ҚР ІІМ интеграцияланған дерекқорын жаңғырту мәселесін пысықтау – талғампаз клиентке өту | ҚРҮ-ге ақпарат | ІІМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 89 | «ҚР ІІМ ақпараттық-талдамалық орталығы» ақпараттық-талдамалық жүйесін құру және енгізу мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ІІМ | 2013 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 90 | «Жедел есеп» ЫАЖ құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ІІМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 91 | «Учаскеліктердің дерекқоры» АЖ құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ІІМ | 2013 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 92 | «Учаскеліктердің дерекқоры» - Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары учаскелік инспекторларының қызметі үшін ақпараттық дерекқорды құруға техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және бекіту | ТЭН | ІІМ | 2015 жылғы 1-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 93 | «Тергеуші» ААЖ құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ІІМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 94 | «Тергеуші» автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құруға техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу және бекіту | ТЭН | ІІМ | 2015 жылғы 1-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 95 | Қылмыстық-атқару жүйесінің орталықтандырылған автоматтандырылған дерекқорын құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ІІМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 96 | Қылмыстық-атқару жүйесінің орталықтандырылған автоматтандырылған дерекқорын құру | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2015 жылғы 4-тоқсан |
 |
 | 289 576 | РБ ББК 051 | 323 248 | РБ ББК 051 |
 |
 |
 |
 | 612 824 |
| 97 | Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының қызметін кешенді басқарудың АЖ құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ІІМ, мүдделі МО | 2013 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 98 | ҚР ІІМ Көші-қон полициясы комитетінің АЖ құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ІІМ, Еңбекмині, ЭБЖМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 99 | ҚР ІІМ көші-қон полициясы үшін АЖ құру | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2016 жылғы 4-тоқсан |
 |
 | 549 642 | РБ ББК 051 | 80 612 | РБ ББК 051 | 18 324 | РБ ББК 051 |
 |
 | 648 578 |
| 100 | ҚР ІІМ деректерді жіберу және телефония ведомстволық желісін жаңғырту мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ІІМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 101 | ҚР ІІМ ведомстволық деректер беру және телефония желісін жаңғырту | пайдалануға беру актісі | ІІМ | 2014 жылғы 4-тоқсан |
 |
 | 1 775 575 | РБ ББК 051 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1 775 575 |
| 102 | Жол қозғалысын бақылаудың зияткерлік жүйелерін енгізу мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ІІМ, ЭБЖМ, Қаржымині | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 103 | Жол қозғалысын бақылаудың зияткерлік жүйелерін енгізу | орындалған жұмыстар актісі | ІІМ, ЖАО | 2014 жылғы 4-тоқсан | 505 125 |
 | 505 125 | РБ ББК 051 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1 010 250 |
| 104 | «Бірыңғай ақпараттық талдамалық жүйе» ААЖ құру  | пайдалануға беру актісі | БП (келісім бойынша) | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан | 764 628 | РБ ББК 007 | 764 480 | РБ ББК 007 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1 529 108 |
| 105 | Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені дамыту  | орындалған жұмыстар актісі | МҚІСҚА (келісім бойынша) | 2013 – 2015 жылғы 4-тоқсан | 472 237 | РБ ББК 008 | 493 219 | РБ ББК 011 | 446 771 | РБ ББК 011 |
 |
 |
 |
 | 1 412 227 |
| 106 | Қазақстан Республикасының шағын қалаларын жедел басқару орталықтарын құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ІІМ, ККМ, облыстардың әкімдіктері | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 107 | Қазақстан Республикасы шағын қалаларының жедел басқару орталықтарын құру: | ІІМ: орындалған жұмыстар актісі; облыстардын әкімдіктері: ЖБО ғимараттарының дайындығын қамтамасыз ету | ІІМ, облыстардың әкімдіктері | 2013 – 2017 жылғы 4-тоқсан | 570 000 | РБ ББК 057 | 2 271 264 | РБ ББК 057 | 2 280 000 | РБ ББК 057 | 2 280 000 | РБ ББК 057 | 2 280 000 | РБ ББК 057 | 9 681 264 |
| 1. 2014 жылы – 4 қала |
| 2. 2015 жылы – 4 қала |
| 3. 2016 жылы – 4 қала |
| 4. 2017 жылы – 4 қала |
| 108 | ҚР ІІМ тылдық қамтамасыз етудің ақпараттық жүйесін құру жөнінде ұсыныстар әзірлеу | ИДМ-ге ақпарат | ІІМ | 2015 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| Нысаналы индикатор: ТЖ туралы халықты жаппай хабарландырудың заманауи жүйесімен жабдықталған елді мекендердің үлесі 2017 жылы – 95 %. | Жауапты МО: ІІМ |
| 109 | Елді мекендерді төтенше жағдайлар туралы халықты жаппай хабардар етудің заманауи жүйесімен жарақтандыру үшін КАКЖ МБОХХ (мемлекеттік басқару органдары мен халықты хабардар ету) кіші жүйесі бар түрлі өндірушілердің жабдықтарын интеграциялау бойынша тестілеу өткізу | ИДМ-ге ақпарат | ІІМ | 2015 жылғы 1-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 110 | Ұлттық ГАЖ-ды пайдалана отырып, Қазақстан Республикасы аумақтарының қауіпсіздігі паспорттарын жасау бойынша ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ақпарат | ТЖМ, ККМ | 2013 жылғы 3-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 111 | Астана және Алматы қалаларының пилотты аймағында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің 112 бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызметін құруға техникалық жоба әзірлеу | ИДМ-ге ақпарат | ІІМ | 2014 жылғы 4-тоқсан |
 |
 | 13 450 | РБ ББК 070 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 13 450 |
| 112 | Ұлттық ГАЖ негізінде «Қазақстан Республикасы аумағының сейсмоқауіпсіздігі» АЖ құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | БҒМ, ТЖМ, ЭБЖМ, Қаржымині, ККМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| Нысаналы индикатор: 2017 жылы төтенше қызмет жұмысшыларының компьютерлік сауаттылық деңгейі - 100 % | Жауапты МО: ІІМ |
| 113 | Ішкі істер органдарының төтенше қызметтері мен жедел басқару орталықтары жұмысшыларының компьютерлік сауаттылығы деңгейін арттыру | ИДМ-ге ақпарат | ІІМ | жыл сайын 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| *2-бөлім. «Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның қолжетімділігін қамтамасыз ету»* |
| *Үй шаруашылықтары ақпараттық инфрақұрылымының қолжетімділігі* |
| Мақсат: Қазақстан Республикасы үй шаруашылықтарындағы ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның қолжетімділігі |
| Нысаналы индикаторлары:
1) 2017 жылы Интернет желісіне қосылған үй шаруашылықтарының үлесі – 65 %;
2) 2017 жылы тіркелген телефон байланысы бар үй шаруашылықтарының үлесі – 80 %;
3) 2017 жылы ұялы телефондары бар үй шаруашылықтарының үлесі – 80 %. | Жауапты МО: ИДМ |
| 114 | CDMA технологиясын қолдану арқылы ауылдық байланыс телекоммуникациясы желілерін жетілдіру және дамыту  | есеп | ИДМ, «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша), «Восток-телеком» ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жылғы 4-тоқсан |
 |
 |
 |
 | «Қазақтелеком» АҚ-ның меншікті қаражаты |
 |
 |
 |
 |
 |
| 115 | FTTH технологиясы бойынша кең жолақты қолжетімділікті дамыту
2013 ж. - 290 000 абонент;
2014 ж. – 417 000 абонент;
2015 ж. – 452 000 абонент | ИДМ-ге ақпарат | «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша) | 2013 – 2015 жылғы 4-тоқсан | «Қазақтелеком» АҚ-ның меншікті қаражаты |
 |
 |
 |
 |
 |
| 116 | 3G желілерін пайдалануға енгізу:
- халық саны 50 000 және одан артық елді мекендерде;
- халық саны 10 000 және одан артық елді мекендерде | ИДМ-ге ақпарат | «Кселл» АҚ (келісім бойынша), «КаР-Тел» ЖШС (келісім бойынша) | 2013 – 2015 жылғы 4-тоқсан | Ұялы байланыс операторларының меншікті қаражаты |
 |
 |
 |
 |
 |
| 117 | 4G желілерін пайдалануға енгізу:
- республиканың барлық облыс орталықтарында;
- халық саны 50 000 және одан артық елді мекендерде;
- Қазақстан Республикасының барлық аудандық орталықтарында | ИДМ-ге ақпарат | «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша) | 2013–2017 жылғы 4-тоқсан  | Байланыс операторларының меншікті қаражаты |
| 118 | «МобильныйPostman» жобасын іске асыру | ИДМ-ге ақпарат | «Қазпочта» АҚ (келісім бойынша) | 2013 –2014 жылғы 4-тоқсан | ЕДБ қарыздары |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 119 | Басым ұялы байланыс трафигіне қосылу және өткізу қызметінің тарифтерін жыл сайын 10 %-ға төмендету | есеп | ИДМ, «Кселл» АҚ (келісім бойынша), «КаР-Тел» ЖШС (келісім бойынша) | 2013 – 2015 жылғы 4-тоқсан | Ұялы байланыс операторларының меншікті қаражаты |
 |
 |
 |
 |
 |
| 120 | Қазақстан Республикасының транзиттік әлеуетін дамытуды ынталандыру: | пайдалануға беру актісі | «KazTransCom» АҚ (келісім бойынша) | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан | «KazTransCom» АҚ меншікті қаражаты |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| «КС-3 Орал қ. – РФ шекарасы (Самара)» БТОЖ магистралінің құрылысы |
| «Алматы-Қорғас» БТОЖ магистралінің құрылысы |
| «Ақтөбе-Жаңажол» БТОЖ магистралінің құрылысы |
| «Орал қ. – РФ шекарасы (Озинки)» БТОЖ магистралінің құрылысы |
| «Ақтау - Таушық» БТОЖ магистралінің құрылысы |
| «Ақсай-Ақтөбе» БТОЖ магистралінің құрылысы |
| Ақтөбе қ. БТОЖ магистралінің құрылысы |
| «Бірлік - Қарабатан» БТОЖ магистралінің құрылысы |
| «Шымкент - Қандыағаш» БТОЖ магистралінің құрылысы | 2016 жылғы 4-тоқсан |
 |
 |
 |
 |
 |
 | «KazTransCom» АҚ меншікті қаражаты |
 |
 |
 |
| *АКТ-нарықты және АТ саланы ынталандыру* |
| Мақсат: Ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық инфрақұрылым мен ғылыми-зерттеу қызметін дамыту арқылы бәсекеге қабілетті отандық АКТ нарығын құру |
| Нысаналы индикатор: АКТ саласындағы инновацияларға жұмсалатын шығындар үлесі 2017 жылы – ЖІӨ-нің 0,5%-ы | Жауапты МО: ИДМ |
| Нысаналы индикатор: Елдегі АКТ секторындағы кәсіпорындардың инновациялық белсенділігі 2017 жылы – 7 % | Жауапты МО: ИДМ |
| 121 | «Ақпараттандыру туралы (жаңа редакция)», «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ақпараттандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы заңдарының жобаларын әзірлеу | ҚР заңдарының жобалары | ККМ, мүдделі МО, «АТҚКҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 3-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 122 | АКТ саласында, оның ішінде инфокоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту саласында Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарын жасау және бекіту | бекітілген стандарттар | ИДМ, ҰКП (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан; 2015 – 2017 жылғы 4-тоқсан | 9 932 | РБ ББК 001 (ККМ) |
 |
 | 061 бюджеттік бағдарлама бойынша көзделген қаражаттың шегінде | 9 932 |
| 123 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бойынша статистикалық ақпаратты қалыптастыру | статистикалық ақпарат | ҰЭМ, ИДМ, «АТККА» ЗТБ (келісім бойынша), «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 124 | Эксаумақ қағидатында тіркелген және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейтін «АТП» АЭА қатысушыларының ортасын кеңейту | ИДМ-ге ақпарат | «АТККА» ЗТБ (келісім бойынша), «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 125 | Акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияларға тиесілі мемлекеттік органдардың, жер қойнауын пайдаланушылардың, концессионерлердің, жүйе түзуші ұйымдардың, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялар мен ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезіндегі АКТ саласындағы жергілікті қамтудың дамуын мониторингтеу мен талдауды тұрақты негізде жүргізу | есеп | ИДМ, Қаржымині, ЭМ, ОМО, ЖАО, ҰКП (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 126 | Отандық бағдарламалық қамтамасыз ету мен есептеуіш техника құралдарының өндірісін дамытуды ынталандыру бойынша ұсыныстар әзірлеу | ККМ-ге ұсыныстар | «АТҚКҚ» ЗТБ (келісім бойынша), «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 127 | Стартап жобаларды инвестициялау | ИДМ-ге ақпарат | «АКТ дамыту қоры» КҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан  | «АКТ дамыту қоры» КҚ-ның меншікті қаражаты |
| 128 | АКТ-жобаларына шетелдік инвестицияларды тарту | ИДМ-ге ақпарат | «KazNexInvest» АҚ (келісім бойынша) «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 129 | «Алатау» АЭА АТП инфрақұрылымдық дамуы (инженерлік инфрақұрылымның құрылысы) | пайдалануға беру актісі | ИДМ | 2013 – 2015 жылғы 4-тоқсан  | 1 728 380 | РБ ББК 055 | 3 515 892 | РБ ББК 055 | 3 948 974 | РБ ББК 055 | 1 297 632 | РБ ББК 055 |
 |
 | 10 490 878 |
| 130 | АКТ саласының отандық кәсіпорындарын әлемдік нарыққа ілгерілетуге қолдау көрсету | есеп | ИДМ | жыл сайын 4-тоқсан | «АКТ дамыту қоры» КҚ-ның меншікті қаражаты |
| 131 | Бизнес инкубациялау тетігі бар шағын инновациялық және стартап компанияларды егістік және венчурлік қаржыландыру құралдарын дамыту мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ККМ, ИЖТМ, «АКТ дамыту қоры» КҚ (келісім бойынша), «ТДҰА» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 132 | Еркін әрі ашық бағдарламалық қамтамасыз етуді кеңінен қолдана отырып, бағдарламалық қамтамасыз ету мен АТ-қызметтер нарығын дамыту | ҚРҮ-ге ақпарат | ККМ, ОМО, ЖАО, ұлттық холдингтер мен компаниялар | 2014 жылғы 1-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 133 | АКТ саласындағы ҒЗТКЖ-ны ынталандыру бөлігінде заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ККМ, БҒМ, ИЖТМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 134 | Заңнаманың жекелеген саласын-ақпараттық құқықты бекіту және дамыту бойынша ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ИДМ, БҒМ, МСМ, мүдделі МО, «ҰАТ» АҚ (келісім бойынша), «АТККА» ЗТБ (келісім бойынша) | 2015 жылғы 1-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| Нысаналы индикатор: МЖӘ схемасы бойынша ортақ (ұжымдық) қолданыстағы талдау зертханаларының саны 2017 жылы – 4 | Жауапты МО: ИДМ |
| 135 | АКТ өнімдерін коммерцияландыру орталықтарын құру бойынша ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ККМ, ИЖТМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), «ТДҰА» АҚ (келісім бойынша) | 2015 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 136 | Робот жасау, мобильдік технологиялар, бұлтты және Grid есептеулер, жасанды интеллект, жоғары өнімді есептеу жүйелері, ақпаратты қорғау және оның қауіпсіздігі, мультимедиа технологиялары және басқа өзекті бағыттар бойынша қажетті инфрақұрылымы бар ортақ пайдаланудағы ғылыми-зерттеу орталықтары мен зертханалар құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ККМ, БҒМ, ИЖТМ, «Зерде» АҚ, «ТДҰА» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 137 | Ақпараттық технология саласында ноу-хаудың технологиялық және зияткерлік трансфертін қамтамасыз ету мақсатында жаһандық мәліметтер банкін қолдану үшін шетелдік зерттеуші және көпұлтты корпорациялармен ынтымақтастық | есеп | ИДМ, БҒМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), «ТДҰА» АҚ (келісім бойынша) | 2015 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 138 | Ақпараттық технологиялардағы өндірістік кәсіпорындардың технологиялық қажеттілігін қанағаттандыру үшін қосымша зерттеу жұмыстарына білім мекемелері мен ғылыми-зерттеу ұйымдарын белсенді түрде жұмылдыру жолымен ғылым-білім индустриясының тығыз қарым-қатынасын орнату  | ИДМ-ге ақпарат | БҒМ, ИДМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), «ТДҰА» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 139 | Меншікті жұмыстарды ілгерілету бойынша университеттер мен ғылыми-зерттеу ұйымдарында меншікті әзірлемелерді дамыту жөнінде маркетингтік және коммерциялық қызмет дағдыларын дамыту бойынша ұсыныстар қалыптастыру | ИДМ-ге ақпарат | БҒМ, ИДМ | 2015 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| *3. Қоғамды әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамытуға арналған ақпараттық ортаны құру* |
| *Адами капиталды дамыту* |
| *АКТ саласындағы мамандардың компьютерлік сауаттылығын және білім деңгейін арттыру* |
| Мақсат: Қазақстанда ақпараттық қоғамды қалыптастырудың басты факторы ретінде адами капиталды дамыту үшін жағдайлар жасау |
| Нысаналы индикатор: Адами капиталды дамыту индексі 2017 жылы – 0,764 | Жауапты МО: БҒМ |
| 140 | Білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметті автоматтандыру жөніндегі ақпараттық жүйені құру мәселелерін қарау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | БҒМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 141 | АКТ саласындағы кәсіптік стандарттардың негізінде әзірленген үлгілік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламаларын жетілдіру | үлгілік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары | БҒМ, ИДМ | 2016 – 2017 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 142 | АКТ саласындағы кәсіптік стандарттарды әзірлеу және бекіту | ИДМ бұйрығы | ИДМ, ДСӘДМ, БҒМ, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), «АТККА» ЗТБ (келісім бойынша) | 2015 – 2017 жылғы 4-тоқсан |
 |
 |
 |
 | 10 500 | РБ ББК 145 (ДСӘДМ) | 5 250 | РБ ББК 145 (ДСӘДМ) | 5 250 | РБ ББК 145 (ДСӘДМ) | 21 000 |
| 143 | Инфокоммуникациялық мамандықтар бойынша техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды даярлауды қамтамасыз ету | ИДМ-ге ақпарат | ЖАО, БҒМ, ҰКП (келісім бойынша) | 2013 – 2017 жылғы 4-тоқсан  | республикалық бюджеттен көзделген қаражат шегінде және мәслихаттар бекіткен жоспарларға сәйкес |
| 144 | Инфокоммуникациялар саласындағы басшылар, мамандар және басқа қызметшілер лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын әзірлеу және бекіту | ИДМ бұйрығы | ИДМ, БҒМ, ДСӘДМ, ҰКП (келісім бойынша) | 2015 жылғы 4-тоқсан | мәслихаттар бекітетін жоспарларға сәйкес |
| Нысаналы индикатор: білім беру ресурстарының үлесі 2017 жылы – 60 %; | Жауапты МО: БҒМ |
| Нысаналы индикатор: жұмыс істейтін 100 адамға шаққанда қашықтан жұмыспен қамтылғандар саны 2017 жылы – 7 адам | Жауапты МО: ДСӘДМ |
| 145 | Қашықтықтан жұмыспен қамту нарығын дамыту мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | Еңбекмині, ОМО, ЖАО, ұлттық холдингтер мен компаниялар (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 146 | Қашықтықтан жұмыспен қамту нарығын дамыту | ИДМ- ге ақпарат | ДСӘДМ, ОМО, ЖАО, ұлттық холдингтер мен компаниялар (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| 147 | Кәсіптік қоғамдастықты қалыптастыру және дамыту бойынша кәсіптік салалық қауымдастықтарды ұйымдастыру және қолдау | есеп | ИДМ, салалық қауымдастықтар (келісім бойынша) | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| Нысаналы индикатор: халықтың компьютерлік сауаттылығының деңгейі 2017 жылы – 65 % | Жауапты МО: ИДМ, ЖАО |
| 148 | Халықтың, оның ішінде жұмыссыздардың және/немесе ішінара жұмыс істейтін жастардың, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдардың және басқа да халықтың әлеуметтік қорғалмаған топтарының компьютерлік сауаттылығы бойынша негізгі дағдыларын жоғарылату курстарын өткізу | ИДМ- ге ақпарат | ЖАО | жыл сайын 4-тоқсан | Жергілікті бюджет |
| 149 | Азаматтарға, бизнес қоғамдастықтарға және мемлекеттік қызметшілерге арналған «Мемлекеттік электрондық көрсетілетін қызметтер» оқу бағдарламасын әзірлеу және бекіту | оқу бағдарламалары | ИДМ, БҒМ | 2014 жылғы 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| 150 | «Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту бойынша қызметтер | орындалған жұмыстар актісі | ККМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | 222544 | РБ ББК 037 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 151 | «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасының шеңберінде шағын және орта бизнес өкілдерін компьютерлік сауаттылықтың базалық дағдыларына оқытуға жағдайлар жасау және ұйымдастыру мәселелерін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ӨДМ, ККМ, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 152 | «Бизнес-кеңесші» жобасының шеңберінде орта және шағын бизнестің кәсіпкерлерін компьютерлік сауаттылықтың базалық дағдыларына оқытуды ұйымдастыру | ИДМ-ге ақпарат | ҰЭМ, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ (келісім бойынша) | 2014 – 2017 жылғы 4-тоқсан | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ қаражаты есебінен |
| 153 | Мемлекеттік органдардың қызметкерлерін бейінді бағыттардың арнайы оқыту бағдарламалары бойынша компьютерлік сауаттылығының деңгейін арттыру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ККМ, ОМО, ЖАО | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| *АКТ білім және ғылым саласында* |
| Мақсат: АКТ енгізу арқылы Қазақстанның білім беру және ғылым салаларының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету |
| Нысаналы индикатор: бірыңғай ұлттық ғылым-білім беру жүйесіне қосылған ғылым-білім беру мекемелерінің үлесі 2017 жылы – 50 %; | Жауапты МО: БҒМ |
| Нысаналы индикатор: мектептер мен ТжКБ үшін ашық қолжетімді электрондық білім беру мазмұнының көлемі 2017 жылы – 60 % | Жауапты МО: БҒМ |
| Нысаналы индикатор: ерекше қажеттіліктері бар балаларға АКТ арқылы сапалы білімнің қол жетімділігін қамтамасыз ету (инклюзивті білім) 2017 жылы - 30% | Жауапты МО: БҒМ |
| 154 | Мультимедиа технологияларды пайдалана отырып, цифрлық ғылыми-білім беру ресурстарын жүйелі дамыту бойынша мәселені пысықтау | ККМ-ге ақпарат | БҒМ, мүдделі МО | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 155 | Электрондық оқыту жүйесін енгізу | орындалған жұмыстар актісі | БҒМ | 2013–2017 жылғы 4-тоқсан | 4 799 320 | РБ ББК 052 | 5 347 930 | РБ ББК 052 | 5 347 930 | РБ ББК 052 | 5 347 930 | РБ ББК 052 | 5 347 930 |
 | 26 191 040 |
| 156 | Электрондық оқыту жүйесінің жұмыс істеуі үшін оқытушылардың және электронды оқыту жүйесі әкімшілерінің біліктілігін арттыру | ИДМ-ге ақпарат | БҒМ | жыл сайынғы 4-тоқсан  | 023 бюджеттік бағдарлама бойынша көзделген қаражаттың шегінде |
| 157 | Қазақстанның жоғары оқу орындарындағы инфокоммуникациялық мамандықтар бойынша жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білімі, сондай-ақ «Жобаларды басқару» мамандығы бойынша жоғарыдан кейінгі білімі бар кадрлар даярлауды қамтамасыз ету | ҚРҮ-ге ақпарат | БҒМ, ИДМ | жыл сайынғы 4-тоқсан  | республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде |
 |
| 158 | Білім беру процестерін электрондық пішімге көшіру: материалдар тарату, жаңалықтар жариялау, студенттер арасындағы қарым-қатынас, барлық оқу орындарында білім алушылар мен оқытушылар арасындағы жеке қарым-қатынас | ИДМ-ге ақпарат | БҒМ, ЖАО | 2015 жылғы 4-тоқсан  | ЖОО-ның қаражаты есебінен |
| *Электрондық денсаулық сақтауды дамыту* |
| Мақсат: АКТ-ны барынша қолдану арқылы халыққа медициналық қызметтерді көрсетудің қолжетімділігі мен сапасын арттыру |
| Нысаналы индикатор: денсаулық сақтаудың бірыңғай желісіне қосылған денсаулық сақтау ұйымдарының үлесі 2017 жылы – 60 % | Жауапты МО: ДСӘДМ |
| Нысаналы индикатор: 100 медициналық қызметкерге шаққандағы компьютерлер саны 2017 жылы – 60%. | Жауапты МО: ДСӘДМ |
| 159 | Қажет болған жағдайларда саланың жетекші мамандарымен телекөпірлер, консилиумдар және консультациялар ұйымдастыруға мүмкіндік беретін денсаулық сақтаудың қорғалған бірыңғай желісін құру (медициналық мекемелерді 100 % қамту) мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ДСМ, ККМ, ЖАО | 2014 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 160 | Денсаулық сақтаудың бірыңғай ықпалдастыру тұғырнамасын әзірлеу, енгізу және оған медициналық ұйымдар мен денсаулық сақтау ұйымдарының барлық АЖ және дерекқорларын қосу мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ДСМ | 2014 жылғы 1-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 161 | Денсаулық сақтаудың бірыңғай интеграциялық тұғырнамасын енгізу және оған медициналық ұйымдар мен денсаулық сақтау ұйымдарының барлық АЖ және дерекқорларын қосу  | пайдалануға беру актісі | ДСӘДМ | 2017 жылғы 4-тоқсан  |
 |
 |
 |
 | 4 293 942 | РБ ББК 020 | қаржыландыру талап етілмейді | 4 293 942 |
| 162 | Мекемелердің қызметі, мамандар, емделушілерді қабылдау кестесі туралы барлық қажетті ақпаратты сақтайтын медициналық ұйымдар мен денсаулық сақтау ұйымдарының дерекқорларын құру мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ДСМ | 2014 жылғы 3-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| Нысаналы индикатор: «электрондық медициналық карталармен» қамтамасыз етілген халықтың бөлігі 2017 жылы - 60% | Жауапты МО: ДСӘДМ |
| 163 | Барлық бастапқы қағаз медициналық құжаттамасын электрондық нысанға көшіру туралы мәселені пысықтау (медициналық құжаттаманың бірыңғай форматын қамтамасыз ету арқылы) | ҚРҮ-ге ақпарат | ДСМ | 2013 жылғы 3-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 164 | ДСӘДМ бекіткен тізбеге сәйкес бастапқы медициналық қағаз құжаттамасын электрондық нысанға көшіру (медициналық құжаттаманың бірыңғай пішімін қамтамасыз ете отырып) | ИДМ-ге ақпарат | ДСӘДМ | жыл сайын 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| Нысаналы индикатор: Денсаулық сақтау ұйымының бірыңғай интеграциялық тұғырнамасымен ақпараттық жүйесінің интеграциясы 2017 жылы - 40 % | Жауапты МО: ДСӘДМ |
| 165 | Дәрілік препараттардың және олардың шынайы уақыт режимінде халықтың қолжетімділігі үшін дәріханалық желілерде болуының бірыңғай дерекқорын құру | орындалған жұмыстар актісі | ДСӘДМ, ИДМ, «Фармация» СҚ  | 2015 жылғы 4-тоқсан  | 14 644 | РБ ББК 019 | 12 320 | РБ ББК 019 | 14 644 | РБ ББК 019 |
 |
 |
 | 41 608 |
| 166 | Жедел жәрдем қызметтерін автоматтандыру мәселелерін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ДСМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 167 | Дәрілік препараттардың және олардың шынайы уақыт режимінде халықтың қолжетімділігі үшін дәріханалық желілерде болуының бірыңғай дерекқорын құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ДСМ, ККМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| Нысаналы индикатор: Медицина қызметкерлерінің компьютерлік сауаттылығы деңгейі 2017 жылы – 60% | Жауапты МО: ДСӘДМ |
| 168 | АКТ және АҚ мәселелері бойынша денсаулық сақтау қызметкерлерін даярлау және біліктілігін жоғарылату жүйесін құру мәселелерін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ДСМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 169 | АКТ және АҚ мәселелері бойынша денсаулық сақтау қызметкерлерін даярлау және біліктілігін жоғарылату жүйесін құру | ИДМ-ге ақпарат | ДСӘДМ | 2015 жылғы 4-тоқсан | 020 бюджеттік бағдарлама бойынша көзделген қаражат шегінде |
 |
| *Электрондық коммерцияны дамыту* |
| Мақсат: электрондық коммерцияның отандық нарығының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету |
| Нысаналы индикатор: тауарлар мен қызметтердің жалпы нарығындағы электрондық коммерцияның үлесі 2017 жылы – 7 % | Жауапты МО: ОМО |
| 170 | «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне электрондық сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | Заң жобасы | ҰЭМ, мүдделі МО | 2014 жылғы 3-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 171 | Кеден одағы шеңберінде Қазақстан, Ресей, Беларусь арасында ақпарат алмасу үшін мемлекетаралық шлюзді дамыту | пайдалануға беру актісі | ККМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | 1058182 | РБ ББК 040 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Нысаналы индикатор: электрондық түрде төленетін тауарлар мен қызметтердің жалпы айналымындағы қазақстандық интернет-дүкендеріндегі айналым үлесі 2017 жылы – 30 % | Жауапты МО: ОМО |
| 172 | Салалық сауда алаңдарын құру бойынша ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ҰЭМ, МО, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), «Қазпочта» АҚ (келісім бойынша), ҰКП (келісім бойынша) | 2015 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 173 | Интернет-дүкендерде жасалатын транзакциялар (саны, көлемі) бойынша есептілікті қалыптастыру туралы мәселені қарау | ИДМ-ге ұсыныстар | ҰЭМ, Қаржымині, ҰБ, ҚР ҰКП, АҚ «Зерде» (келісім бойынша), АҚ «Қазпочта» (келісім бойынша), ҰКП (келісім бойынша) | 2015 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 174 | ASTEX шеңберінде интернет-ортаны және интернет-бизнесті дамыту бойынша конференциялар\семинарлар\дөңгелек үстелдер өткізу | конференциялар\ семинарлар\ дөңгелек үстелдер | ИДМ, «АКТ дамыту қоры» КҚ (келісім бойынша), «Қазконтент» АҚ (келісім бойынша), «Қазпочта» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | «АКТ даму қоры» КҚ меншікті қаражаты |
| *Электрондық экономиканы қалыптастыру* |
| *АКТ өнеркәсіпте* |
| Мақсат: қосылған құны жоғары бәсекеге қабілетті өнім шығаруды қамтамасыз ететін өнеркәсіп кәсіпорындарында заманауи жоғары технологиялық өндірістерді құру үшін жағдайлар қамтамасыз ету |
| Нысаналы индикатор: компьютерлік сауаттылық деңгейін арттыру бойынша оқудан өткен өнеркәсіп кәсіпорындары жұмыскерлерінің үлесі 2017 жылы – 70%; | Жауапты МО: ИДМ |
| 175 | Өнеркәсіп кәсіпорындары жұмыскерлерінің компьютерлік сауаттылығы деңгейін арттыру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ИЖТМ, ЖАО, өнеркәсіп кәсіпорындары (келісім бойынша) | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 176 | Өнеркәсіп кәсіпорындары жұмыскерлерінің компьютерлік сауаттылығы деңгейін арттыру | есеп | ИДМ, ЖАО, өнеркәсіп кәсіпорындары (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| Нысаналы индикатор: өнеркәсіп кәсіпорындары өндірген өнім көлемінде АКТ-ға жұмсалатын шығындарды арттыру 2017 жылы – 30 %-ға (2012 жылға қатысты) | Жауапты МО: ИДМ |
| 177 | Өнеркәсіп кәсіпорындарының АКТ инфрақұрылымын дамыту | есеп | ИДМ, салалық қауымдастықтар, өнеркәсіп кәсіпорындары (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | өнеркәсіп кәсіпорындарының меншікті қаражаты |
| Нысаналы индикатор: кәсіпорындардың үлестік АКТ-бюджетін 2017 жылы 30 %-ға арттыру (2012 жылға қатысты) | Жауапты МО: ИДМ |
| Нысаналы индикатор: инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі 2017 жылы – 5% | Жауапты МО: ИДМ |
| 178 | Қазақстандағы АКТ саласындағы инновациялар бойынша анағұрлым автоматтандырылған және инновациялық өнеркәсіп кәсіпорындарының рейтингтерін жасау және жариялау  | талдамалық есеп | ИДМ, «ТДҰА» АҚ, ҚР ҰКП, салалық қауымдастықтар, өнеркәсіп кәсіпорындары (келісім бойынша) | 2016 – 2017 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 179 | Өнеркәсіп кәсіпорындары объектілерінің агрегаттары мен тораптарының жай-күйін мониторингтеу үшін телеметрикалық датчиктер мен геоақпараттық жүйелерді пайдалану | есеп | ИДМ, мүдделі МО, ЖАО, өнеркәсіп кәсіпорындары (келісім бойынша), ҰКП (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | өнеркәсіп кәсіпорындарының меншікті қаражаты |
| 180 | Адам денсаулығына және өміріне қауіптілігі жоғары деңгейдегі барлық өнеркәсіптік процестерді роботтандыру | есеп | ИДМ, салалық қауымдастықтар, өнеркәсіп кәсіпорындары (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | өнеркәсіп кәсіпорындарының меншікті қаражаты |
| 181 | Өнеркәсіп кәсіпорындарының технологиялық және ішкі процестерін басқарудың автоматтандырылған жүйелерін енгізу | есеп | ИДМ, салалық қауымдастықтар, өнеркәсіп кәсіпорындары (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | өнеркәсіп кәсіпорындарының меншікті қаражаты |
| 182 | Отандық ғылыми-зерттеу ұйымдарымен және жоғары оқу орындарымен тығыз өзара іс-қимыл жасау арқылы өнеркәсіп кәсіпорындарының инновациялық қызметін дамыту | есеп | ИДМ, БҒМ, салалық қауымдастықтар, өнеркәсіп кәсіпорындары (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 183 | Өнеркәсіп кәсіпорындарын өндірістік процесте энергияны, ресурстарды үнемдейтін, «жасыл» және АКТ-ны енгізуге ынталандыру | есеп | ИДМ, салалық қауымдастықтар, өнеркәсіп кәсіпорындары (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| Нысаналы индикатор: өнеркәсіп кәсіпорындары жөнелткен өнім көлеміндегі инновациялық өнімнің үлесі 2017 жылы – 10% | Жауапты МО: ИДМ |
| 184 | Өнеркәсіп кәсіпорындары өндірген өнімдерді Интернет арқылы сатудың жаңа схемаларын дамыту және енгізу | есеп | ИДМ, ҰЭМ, өнеркәсіп кәсіпорындары (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 185 | Радиожиілікті сәйкестендіруді (RFID), геоақпараттық жүйелерді және ERP жүйелерді пайдалана отырып, қойма қорларын есепке алу, жүктердің орын ауыстыруын бақылау процесін оңтайландыру үшін өнеркәсіп кәсіпорындарының меншікті логистикалық және қойма инфрақұрылымын дамыту | есеп | ИДМ, ОМО, ЖАО, өнеркәсіп кәсіпорындары (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | Өнеркәсіп кәсіпорындарының меншікті қаражаты |
| *АКТ көлік жүйесінде* |
| Мақсат: АКТ енгізу арқылы көлік қызметтерінің қолжетімділігі, қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін дамыған көлік инфрақұрылымын құру |
| Нысаналы индикатор: көлік инфрақұрылымы кәсіпорындарында Интернетке КЖҚ қамту деңгейі 2017 жылы – 30 % | Жауапты МО: ИДМ |
| Нысаналы индикатор: НБЖ-мен жабдықталған автомобильдік жолаушылар және жүк көлігінің үлесі, 2017 жылы - 30% | Жауапты МО: ИДМ |
| Нысаналы индикатор: билеттерін сату электронды форматта жүзеге асырылатын бағдарлардың (рейстердің, бағыттардың) үлесі, 2017 жылы - 40% | Жауапты МО: ИДМ |
| 186 | Көлік инфрақұрылымының кәсіпорындарын (автовокзалдарды, порттарды, теміржол вокзалдарын, әуежайларды) кеңжолақты Интернетпен қамтамасыз ету | есеп | ИДМ, ЖАО | жыл сайын 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 187 | Жоғары жылдамдықты және жүрдек поездарды кеңжолақты Интернетпен, оның ішінде спутниктік технологиялардың негізінде қамтамасыз ету мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ККМ, мүдделі МО, «Транстелеком» АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 188 | Көлік инфрақұрылымының кәсіпорындарын (автовокзалдарды, порттарды, теміржол вокзалдарын, әуежайларды) кеңжолақты Интернетпен қамтамасыз ету мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ККМ, ұялы байланыс операторлары | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 189 | Зияткерлік көлік жүйесін (ЗКЖ) құруға ТЭН әзірлеу | ТЭН | ККМ, ІІМ, Қаржымині, ЭБЖМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| *АКТ агроөнеркәсіп кешенінде* |
| Мақсат: агроөнеркәсіп кешенін дамыту үшін қазіргі заманғы, ықпалдастырылған және тиімділігі жоғары ақпараттық ортаны ұйымдастыру |
| Нысаналы индикатор: Интернет желісіне қолжетімділігі бар АӨК кәсіпорындарының үлесі 2017 жылы – 80 % | Жауапты МО: АШМ |
| Нысаналы индикатор: АӨК қызметкерлерінің компьютерлік сауаттылығы деңгейі 2017 жылы – 70 % | Жауапты МО: АШМ |
| 190 | Ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік басқарудың бизнес-процестерін автоматтандыру мәселесін пысықтау | ККМ-ге ұсыныстар | АШМ, ӨДМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 191 | Бірыңғай ақпараттық кеңістікте электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелер мен телекоммуникациялық желілерді дамыту | пайдалануға беру актісі | АШМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | 1 604 909 | РБ ББК 200 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 1 604 909 |
| 192 | Ұлттық ГАЖ базасында жер қоры туралы кешенді ақпараттың бірыңғай АЖ құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ӨДМ, АШМ, ККМ, Қаржымині, ЖАО | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 193 | Бірыңғай топография объектілерінің сыныптамасын құру және бірыңғай мемлекеттік координаталар жүйесін енгізу мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ӨДМ, АШМ, ЖАО | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 194 | Ұлттық ГАЖ базасында агроөнеркәсіп кешенінің бірыңғай цифрлық картасын құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | АШМ, ӨДМ, ККМ, Қаржымині, ЖАО | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 195 | Ұлттық ГАЖ базасында ауылшаруашылық ресурстарды алдын ала қашықтықтан зондтау жүйелерін енгізу мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | АШМ, ҰҒА, ККМ | 2014 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 196 | Ақпаратты алудың және пайдаланудың бірыңғай ұжымдық жүйесі ретінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі және оның аумақтық комитеттері тұтынушыларының барлық нысаналы топтарының ақпараттық ресурстарын біріктіру | ҚРҮ-ге ақпарат | АШМ | 2013 – 2017 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 197 | АӨК АЖ пайдаланушылардың компьютерлік сауаттылығы деңгейін арттыру | ИДМ-ге ақпарат | АШМ, ЖАО | жыл сайын 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| *Энергия үнемдеу және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық үшін зияткерлік жүйелер* |
| Мақсат: ТКШ саласында қызметтер көрсету сапасы мен АКТ енгізу есебінен энергия үнемдеу тиімділігін арттыру |
| Нысаналы индикатор: технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесін енгізген табиғи мополиялар субъектілерінің үлесі:
- сумен жабдықтау және су бұру саласында 2017 жылы – 30 %;
- жылумен жабдықтау саласында 2017 жылы – 20 %;
- газбен жабдықтау саласында 2017 жылы – 30 % | Жауапты МО: ҰЭМ |
| Нысаналы индикатор: электр қуатын коммерциялық есепке алуды басқарудың автоматтандырылған жүйесін енгізген электрмен жабдықтау саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің үлесі 2017 жылы – 30 % |
| 198 | «Ақылды желілер» жобасын іске асыру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | МГМ, ИЖТМ, ККМ, мүдделі МО | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 199 | Электр қуатын, газды, суды, жылуды коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін енгізу мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ӨДМ, ТМРА, ИЖТМ, ЖАО | 2013 жылғы 4-тоқсан | Табиғи монополиялар субъектілерінің меншікті қаражаты |
 |
| 200 | Су бұру және жылумен жабдықтау жүйелерінде технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін енгізу мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ұсыныс | ӨДМ, ТМРА, ЖАО, ККМ, ИЖТМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | Табиғи монополиялар субъектілерінің меншікті қаражаты |
 |
| 201 | Ғимараттарды, құрылыстарды салу, инженерлік желілерді тарту кезінде энергия және ресурс үнемдеуші технологияларды пайдалануды көздейтін нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу (өзектілендіру) | ҰЭМ-нің бұйрығы | ҰЭМ, ИДМ | 2013 – 2015 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 202 | Қазақстан Республикасының барлық қалаларында сыртқы жарықтандыруды басқарудың автоматтандырылған жүйесін құру мәселесін қарау | ҚРҮ-ге ақпарат | ӨДМ, ЖАО | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 203 | Пысықталған тәсілді кейіннен басқа қалаларда қолдану үшін Астана қаласында «Ақылды қала» жобасын құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | Астана қаласының әкімдігі, ӨДМ, Қоршағанортамині, БҒМ, Алматы қаласының және облыстардың әкімдіктері, Еңбекмині, ККМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 204 | Пысықталған тәсілді кейіннен басқа қалаларда қолдану үшін Астана қаласында «ақылды қала» жобасын жасау | ИДМ-ге ақпарат | Астана қаласының әкімдігі, ҰЭМ, ЭМ, БҒМ, Алматы қаласының және облыстардың әкімдіктері, ДСӘДМ | жыл сайын 4-тоқсан | «Ақылды қала» жобасын жобалау шеңберінде |
| Нысаналы индикатор: ТКШ саласы қызметкерлерінің компьютерлік сауаттылығы деңгейі 2017 жылы – 70% | Жауапты МО: ҰЭМ |
| 205 | ТКШ қызметкерлерінің компьютерлік сауаттылығы деңгейін арттыру мәселелерін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ӨДМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 206 | ТКШ қызметкерлерінің компьютерлік сауаттылығы деңгейін арттыру | ИДМ-ге ақпарат | ҰЭМ, ЖАО | жыл сайын 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| *АКТ экологияда және гидрометеорологияда* |
| *Мақсат: Қазақстан Республикасының гидрометеорологиялық және экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ жаңашыл АКТ енгізу есебінен қоршаған ортаны тұрақтандыру және сапасын жақсарту* |
| Нысаналы индикатор: зиянды заттарды, радиоактивті қалдықтарды көмудің және сарқынды суларды және өндіріс пен тұтыну қалдықтарын жер қойнауына ағызудың мемлекеттік кадастрларын толтыру деңгейі 2017 жылы – 50 % | Жауапты МО: ЭМ |
| 207 | «Қазақстан Республикасы табиғи ресурстарының мемлекеттік кадастрлары» АЖ сүйемелдеу | орындалған жұмыстар актісі | ЭМ | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан | 20 761 | РБ ББК 001 | 92 035 | РБ ББК 001 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 112 796 |
| Нысаналы индикатор: болжамдардың ақталуын арттыру:
- агрометеорологиялық болжамдар 2017 жылы – 83 %;
- ұзақ мерзімді гидрологиялық болжамдар 2017 жылы – 83 %;
- ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдар 2017 жылы – 91 % | Жауапты МО: ЭМ |
| 208 | Ұлттық ГАЖ базасында Қазақстан Республикасының экологиялық және гидрометеорологиялық мониторингтеудің кешенді жүйесін құруға ҚЭН әзірлеу | ҚЭН | Қоршағанортамині, «Қазгидромет» РМК (келісім бойынша), ККМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | «Қазгидромет» РМК-ның меншікті қаражаты |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 209 | Ұлттық ГАЖ базасында Қазақстан Республикасының экологиялық және гидрометеорологиялық мониторингтеудің кешенді жүйесін құру | ИДМ-ге ақпарат | ЭМ, «Қазгидромет» РМК (келісім бойынша) | 2016 – 2022 жылғы 1-тоқсан |
 |
 |
 |
 |
 |
 | ҚЭН-ге сәйкес |
| Нысаналы индикатор: шынайы уақыт режимінде (он-лайн) өндірістік экологиялық мониторинг туралы деректерді қашықтықтан беру орнатылған І санатты өнеркәсіп кәсіпорындарының үлесі 2017 жылы - 50 % | Жауапты МО: ЭМ |
| Нысаналы индикатор: атмосфераға зиянды шөгінділерді қысқарту 2017 жылы - 3% | Жауапты МО: ЭМ |
| Нысаналы индикатор: республика аумағын 2017 жылы Бірыңғай мемлекеттік мониторингтеу жүйесімен қамту – 50 % | Жауапты МО: ЭМ |
| 210 | Табиғи ресурстар мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы ақпараттық қамтамасыз ету | орындалған жұмыстар актісі | ЭМ, ИДМ | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан | 5 412 | РБ ББК 001 | 23 377 | РБ ББК 001 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 28 789 |
| 211 | Қоршаған ортаны қорғаудың бірыңғай АЖ сүйемелдеу | орындалған жұмыстар актісі | ЭМ | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан | 12 032 | РБ ББК 001 | 14 400 | РБ ББК 001 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 26 432 |
| 212 | Ұлттық ГАЖ базасында «Қоршаған ортаны қорғау кадастрларының бірыңғай жүйесі» АЖ құру бойынша ТЭН әзірлеу мәселесін пысықтау, оның ішінде «Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарының мемлекеттік кадастрлары» АЖ дамыту | ҚРҮ-ге ақпарат | Қоршағанортамині, ККМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 213 | Қалдықтармен жұмыс саласындағы ұлттық стандарттарды әзірлеу | ТРМК бұйрығы | Қоршағанортамині, ТРМК | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 214 | «Online» шынайы уақыт режимінде қоршаған ортаның жай-күйіне байқауды жүзеге асыратын қашықтықтағы датчиктерді қолдану мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | Қоршағанортамині, ЖАО | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| Нысаналы индикатор: экология және гидрометеорология саласындағы қызметкерлердің компьютерлік сауаттылығы деңгейі 2017 жылы – 70 %. | Жауапты МО: ЭМ |
| 215 | Экология және гидрометрология саласы қызметкерлерінің компьютерлік сауаттылығы деңгейін арттыру мәселесін | ҚРҮ-ге ұсыныстар | Қоршағанортамині | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 216 | Экология және гидрометрология саласы қызметкерлерінің компьютерлік сауаттылығы деңгейін арттыру | ИДМ-ге ақпарат | ЭМ | жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 1 наурызына дейін (ҚР СА 2013 жылғы 12 тамыздағы № 188 бұйрығына 5-қосымша) | қаржыландыру талап етілмейді |
| *АКТ дене тәрбиесі және спорт саласында* |
| Мақсат: жаттықтырушы құрамды, спортшыларды және мамандарды даярлау жүйесінде оқу-жаттықтыру процестеріне АКТ енгізу арқылы дене тәрбиесі және спорт саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру |
| Нысаналы индикатор: дене тәрбиесі және спорт саласындағы объектілердің оқу-жаттықтыру процестерін автоматтандыру және ақпараттандыру деңгейі 2017 жылы – 75 % | Жауапты МО: МСМ |
| 217 | Спортшылардың оқу-жаттықтыру процесіне қолданыстағы компьютерлік бағдарламаларды енгізу | ИДМ-ге ақпарат | МСМ, ЖАО | 2014 жылғы 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| Нысаналы индикатор: Интернет желісіне қосылған дене тәрбиесі және спорт саласындағы объектілердің үлесі 2017 жылы – 100 % | Жауапты МО: МСМ |
| 218 | Барлық дене тәрбиесі және спорт объектілерінің Интернет желісіне кеңжолақты қолжетімділігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жүргізу | ИДМ-ге ақпарат | МСМ, ЖАО | 2014 жылғы 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| 219 | Интернет, телерадиохабарларын тарату және спорттық сипаттағы компьютерлік ойындар арқылы халық арасында салауатты өмір салтын ілгерілету және насихаттау | ИДМ-ге ақпарат | МСМ, ЖАО | жыл сайын 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| Нысаналы индикатор: Жаттықтырушы құрам мен спортшылардың компьютерлік сауаттылығы деңгейін арттыру 2017 жылы – 70 % | Жауапты МО: МСМ |
| 220 | Жаттықтырушы құрам мен спортшылар арасында компьютерлік сауаттылық деңгейін арттыру  | ИДМ-ге ақпарат | МСМ, ЖАО | 2014 жылғы 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| *АКТ туризмде* |
| Мақсат: АКТ енгізу арқылы туризм индустриясының бәсекеге қабілеттілігі мен Қазақстанның туристік бағыттағы тартымдылығын арттыру |
| Нысаналы индикатор: Интернет желісіне қосылған туристік инфрақұрылым объектілерінің (қонақүйлер, демалыс орындары және туристік фирмалар) үлесі 2017 жылы – 100 % | Жауапты МО: ИДМ |
| 221 | Туристік инфрақұрылым объектілерін Интернетке жоғары жылдамдықты қол жеткізумен қамтамасыз ету | есеп | ИДМ, ЖАО | жыл сайын 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| Нысаналы индикатор: интернет-брондаудың халықаралық жүйесіне интеграцияланған туристік инфрақұрылым объектілерінің (қонақүйлер, демалыс орындары және туристік фирмалар) үлесі 2017 жылы – 65% | Жауапты МО: ИДМ |
| 222 | Отандық туристік инфрақұрылым объектілерінің интернет-брондаудың танымал халықаралық жүйелерімен интеграциялауы | есеп | ИДМ, ЖАО, туризм индустриясының кәсіпорындары (келісім бойынша) | 2013 – 2016 жылғы 4-тоқсан  | туризм индустриясы кәсіпорындарының меншікті қаражаты |
 |
 |
 |
| Нысаналы индикатор: меншікті интернет-порталы бар туристік инфрақұрылым объектілерінің үлесі 2017 жылы – 100 % | Жауапты МО: ИДМ |
| Нысаналы индикатор: ішкі бизнес-процестерін автоматтандырған туристік инфрақұрылым объектілерінің үлесі 2017 жылы – 100 %. | Жауапты МО: ИДМ |
| 223 | Ұлттық ГАЖ базасында туризм объектілерінің, тарихи және ескерткіш жерлердің, санаторийлердің, курортты аймақтар мен өзге де көрікті жерлердің орналасқан жерлерін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бірыңғай цифрлық картасын жасау мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ИЖТМ, МАМ, Қаржымині, ЭБЖМ, ККМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 224 | Ұлттық ГАЖ базасында Қазақстан Республикасындағы туризм объектілерінің тізілімін жасау және өзектілендіру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ИЖТМ, Қаржымині, ЭБЖМ, ККМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 225 | Туризм индустриясының объектілерін салу және жабдықтау кезінде «жасыл», энергия және ресурс үнемдеуші технологияларды енгізу үшін АКТ қолдану бойынша мәселені пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ИЖТМ, Қаржымині, ЭБЖМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| 226 | Туризм индустриясының объектілерін салу және жабдықтау кезінде «жасыл», энергия және ресурс үнемдеуші технологияларды енгізу үшін АКТ қолдану | есеп | ИДМ, ЭМ, ЖАО | жыл сайын 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| 227 | Интернет-ресурстарды қоса алғанда, БАҚ-та өңірлердегі туризм объектілері туралы кеңінен жария ету | ИДМ-ге ақпарат | ЖАО | жыл сайын 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| 228 | Туризм объектілерін басқарудың, есепке алудың ішкі процестерін және әкімшілік-шаруашылық қызметін автоматтандыру  | есеп | ИДМ, ЖАО, ҰЭМ | жыл сайын 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| 229 | Мемлекеттік-жекешілік әріптестік шеңберінде туризм саласындағы сервистер мен көрсетілген қызметтерге қол жеткізу деңгейін арттыру үшін мобильді қосымшалар әзірлеу  | есеп | ИДМ | жыл сайын 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| *4. Отандық ақпараттық кеңістікті дамыту* |
| *Мәдениет саласындағы АКТ-ны дамыту*  |
| Мақсат: Азаматтардың мәдениет мекемелерінің объектілері мен материалдарына қолжетімділігін кеңейту |
| Нысаналы индикатор: «Мәдени мұра» жобалары туралы халықтың хабардар болу деңгейі 2017 жылы – 82 %-ды құрайды | Жауапты МО: МСМ |
| 230 | Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы туралы ақпараттық-танымдық веб-порталдарды контентпен толтыру | орындалған жұмыстар актісі | МСМ | жыл сайын 4-тоқсан  | 7 895 | РБ ББК 001.104 | 7 543 | РБ ББК 001.104 | 8 071 | РБ ББК 001.104 | 8 636 | РБ ББК 001.104 | 9 240 | РБ ББК 001.104 | 41 385 |
| Нысаналы индикатор: «Қазақстан кітапханасы» электрондық мемлекеттік кітапхана қоры» ақпараттық жүйесіне кіру 2017 жылы – 55 мың бірлікті құрайды | Жауапты МО: МСМ |
| 231 | «Қазақстан кітапханасы» электрондық мемлекеттік кітапхана қорын контентпен толтыру | орындалған жұмыстар актісі | МСМ | жыл сайын 4-тоқсан  | 135 552 | РБ ББК 015 | 91 800 | РБ ББК 015 | 91 402 | РБ ББК 015 | 91 402 | РБ ББК 015 | 91 402 | РБ ББК 015 | 501 558 |
| 232 | Кітапханаларда тарихи-мәдени мұра объектілері туралы 3d форматтағы суреттер жиынтығын қалыптастыру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | МАМ, Қаржымині, ЭБЖМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 233 | Ұлттық мәдени жетістік объектілерiнiң электрондық мемлекеттiк тiзiлiмін жүргiзу мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | МАМ, Қаржымині, ЭБЖМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 234 | Құжаттарды ақпараттық іздеу функционалы бар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мұрағатының құжаттарын автоматты түрде есепке алудың бірыңғай жүйесін құру мәселесін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | МАМ, Қаржымині, ЭБЖМ | 2013 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 235 | Бірыңғай электрондық мұрағат жүйесін құру бойынша мәселені пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | МАМ | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 236 | «Ұлттық электрондық құжаттар орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру бойынша ұсыныстар әзірлеу  | ҚРҮ-ге ұсыныстар | МСМ | 2017 жылғы 4-тоқсан  | қаржыландыру талап етілмейді |
| 237 | «Электрондық құжаттар мұрағатының бірыңғай жүйесі» ақпараттық жүйесін жасау, оның ішінде құжаттарды ақпараттық іздеу функционалы бар Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағаты қорының құжаттарын автоматтандырылған есепке алудың бірыңғай жүйесін жасау | өнеркәсіптік пайдалануға беру актісі | МСМ | 2015 – 2017 жылғы 4-тоқсан |
 |
 |
 |
 | 620 108 | РБ | 949 449 | РБ | 988 781 | РБ | 2 558 338 |
| *Отандық БАҚ-ты жаңғырту* |
| Мақсат: отандық бұқаралық ақпарат құралдары жұмысының сапасын арттыру |
| Нысаналы индикатор: ұлттық спутниктік желі абоненттерінің саны – 2020 жылы 500 мың абонент | Жауапты МО: ИДМ |
| Нысаналы индикатор: ел аумағында қолжетімді отандық телеарналар – 2017 жылы 45 | Жауапты МО: ИДМ |
| 238 | Спутниктік ресурсты жалға алу және аналогтік, цифрлық эфирлік және спутниктік телерадио хабарларын тарату желілерінде мемлекеттік және мемлекеттік емес теле-, радиоарналарды тарату | орындалған жұмыстар актісі | ИДМ, «Қазтелерадио» АҚ (келісім бойынша) | 2013 – 2017 жылғы 4-тоқсан | 2 540 681 | РБ ББК 023 | 4 611 870 | РБ ББК 023 | 4 683 110 | РБ ББК 023 | 4 875 507 | РБ ББК 023 | 4 872 182 | РБ ББК 023 | 21 583 350 |
| 239 | Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік хабар таратуды енгізу | ИДМ-ге ақпарат | «Қазтелерадио» АҚ (келісім бойынша) | 2013 – 2017 жылғы 4-тоқсан | 12 902 272 | РБ ББК 009 | 12 875 247 | РБ ББК 009 | 8 372 045 | РБ ББК 009 | 9 297 072 | РБ ББК 009 | 5 074 731 | РБ ББК 009 | 48 521 367 |
| Нысаналы индикатор: қазақстандық телевизия арналарын тарату географиясын 2017 жылы 100 шет елге дейін кеңейту | Жауапты МО: ИДМ |
| 240 | Қазақстанның медиа қоғамдастығы өкілдерінің халықаралық көрмелерге, форумдарға, конференциялар мен сыйлықтар алуға, конкурстарға белсенді қатысуын қамтамасыз ету | есеп | ИДМ, «Хабар» агенттігі» АҚ (келісім бойынша), «Қазақстан» РТРК» АҚ (келісім бойынша), «Казахстанская правда» РГ» АҚ (келісім бойынша), «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| Нысаналы индикатор: Интернетте баспа және электрондық БАҚ-тың ұсынылғандығы 2017 жылы – 70 % | Жауапты МО: ИДМ |
| 241 | Интернет желісінде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізуді жетілдіру үшін қолданыстағы штат шегінде мамандандырылған интернет-редакцияларды бөлу мақсатында мемлекеттік БАҚ-тың құрылымы мен штат кестесін қайта қарау | есеп | ИДМ, «Хабар» агенттігі» АҚ (келісім бойынша), «Қазақстан» РТРК» АҚ (келісім бойынша), «Казахстанская правда» РГ» АҚ (келісім бойынша), «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ (келісім бойынша) | 2015 жылғы 1-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 242 | Баспа БАҚ-ты Интернетке көшіру | Интернет-ресурстар | ИДМ, «Қазконтент» АҚ (келісім бойынша) | 2013 – 2017 жылғы 4-тоқсан | 58 931 | РБ ББК 023 | 58 038 | РБ ББК 023 | 58 301 | РБ ББК 023 | 58 639 | РБ ББК 023 | 59 000 | РБ ББК 023 | 292 909 |
| Нысаналы индикатор: ұтқыр қосымшалар арқылы қолжетімді БАҚ 2017 жылы – 50% | Жауапты МО: ИДМ |
| 243 | Мемлекеттік БАҚ интернет-ресурстарының тартымдылығын және қолжетімділігін, Интернетке шығатын ноутбуктердегі, смртфондардағы, планшеттік компьютерлердегі, теледидарлардағы, автокөліктердің мультимедиалық құрылғыларындағы экрандарда қолайлы көруді арттыру үшін олардың жұмыс істеуінің жаңа тұжырымдамасын әзірлеу | ҚРҮ-ге тұжырымдама | ИДМ, «Хабар» агенттігі» АҚ (келісім бойынша), «Қазақстан» РТРК» АҚ (келісім бойынша), «Казахстанская правда» РГ» АҚ (келісім бойынша), «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ (келісім бойынша) | 2015 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| Нысаналы индикатор: негізгі ақпараттық қажеттіліктерін отандық БАҚ есебінен қанағаттандыратын халық үлесі (әлеуметтік зерттеулер деректері бойынша) 2017 жылы – 64 % | Жауапты МО: ИДМ |
| Нысаналы индикатор: мемлекеттік БАҚ тартатын жарнамалық құралдардың көлемін арттыру 2017 жылы – 35 % (2012 жылмен салыстырғанда) | Жауапты МО: ИДМ |
| 244 | Мемлекеттік тапсырыс құрылымын қайта қарау бойынша мәселені пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | МАМ, «Қазақстан» РТРК» АҚ (келісім бойынша), «Хабар» агенттігі» АҚ (келісім бойынша), «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ (келісім бойынша), «Казахстанская правда» РГ» АҚ (келісім бойынша), «Қазконтент» АҚ (келісім бойынша), «ТАО» РМК АҚ (келісім бойынша) | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
 |
| *Отандық ақпараттық кеңістіктің өндірісін ынталандыру* |
| Мақсат: отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету |
| Нысаналы индикатор: Интернет-трафиктің ішкі және сыртқы көлемінің арақатынасы – 2017 жылы 0,7:1 | Жауапты МО: ИДМ |
| Нысаналы индикатор: «.kz» және «.қаз» домендеріндегі Интернет-ресурстар санының 2017 жылы 35 %-ға артуы | Жауапты МО: ИДМ |
| Нысаналы индикатор: қазақстандық сайттарға орташа кіруді 2017 жылы 40 %-ға арттыру | Жауапты МО: ИДМ |
| 245 | Интернеттің әлеуметтік-саяси ықпалын талдау бойынша талдамалық зерттеулер жүргізу | есеп | ИДМ | 2013 – 2017 жылғы 4-тоқсан | 92 712 | РБ ББК 023 | 90 416 | РБ ББК 023 | 67 395 | РБ ББК 023 | 67 395 | РБ ББК 023 | 67 395 | РБ ББК 023 | 385 313 |
| Нысаналы индикатор: 2017 жылы жылына кемінде 10 отандық телесериал түсіру | Жауапты МО: ИДМ |
| Нысаналы индикатор: қоса қаржыландыру шартының негізінде жеке меншік телеарналар арасында тапсырыс беру тәсілімен телевизиялық өнімнің өндіріс көлемі 2017 жылы – кемінде 10 жоба | Жауапты МО: ИДМ |
| Нысаналы индикатор: отандық өндірістегі телеөнімдер көлемі 2017 жылы – эфирлік уақыттың 53 %-ы | Жауапты МО: ИДМ |
| 246 | Ақпараттық қауіпсіздік нормаларының сақталуын ескере отырып, мемлекеттік телевизиялық студияларды жеке контент өндірушілерге жалға беру | есеп | ИДМ, «Қазмедиа орталығы» ЖШС, «Қазақстан» РТРК» АҚ (келісім бойынша), «Хабар» агенттігі» АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 247 | БАҚ саласындағы заңнаманы жетілдіру, оның ішінде отандық ақпараттық контентті дамыту үшін салықтық және басқа да жеңілдіктер бөлігінде | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ИДМ, Әділетмині, БАҚ (келісім бойынша), «ТАО» РММ» (келісім бойынша), журналистік ҮЕҰ (келісім бойынша) | 2013 – 2014 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| Нысаналы индикатор: мемлекеттік телеарналардың контент өндірісін аутсорсингке беруі 2017 жылы 50 %  | Жауапты МО: ИДМ |
| 248 | «Қазмедиа орталығы» негізінде мемлекеттік арналардың алтын қорының цифрлық мұрағатын құру | цифрлық мұрағат | ИДМ, «Қазмедиа орталығы» ЖШС (келісім бойынша), «Қазақстан» РТРК» АҚ (келісім бойынша), «Хабар» агенттігі» АҚ (келісім бойынша) | 2015 жылғы 1-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 249 | «Қазмедиа орталығы» телерадиокешенінің айналасында өндірістік инфақұрылымды дамыту, оның ішінде мультимедиалық өнімді әзірлеу орталығын құру мәселесін пысықтау | есеп | ИДМ, «Қазмедиа орталығы» ЖШС (келісім бойынша) | 2013 – 2016 жылғы 4-тоқсан | «Қазмедиа орталығы» ЖШС-ның меншікті қаражаты есебінен |
 |
 |
 |
| Нысаналы индикатор: қазақстандық блог саласының көлемі – 2017 жылы 100 Интернет пайдаланушыға шаққанда 1 дербес интернет-блог | Жауапты МО: ИДМ |
| Нысаналы индикатор: прокаттағы отандық көркем фильмдердің саны – 2017 жылы 8 % | Жауапты МО: ИДМ |
| 250 | Отандық сериалдарды, деректі драмаларды, ток-шоу, ақпараттық және ойын-сауық бағдарламаларын, соның ішінде ортақ қаржыландыру немесе мемлекеттік тапсырыс арқылы жеке меншік телеарналар және продакшн студиялармен бірлесіп өндіру | есеп | ИДМ, «Хабар» агенттігі» АҚ (келісім бойынша), «Қазақстан» РТРК» АҚ (келісім бойынша) | 2013 – 2017 жылғы 4-тоқсан | 031 бюджеттік бағдарлама бойынша көзделген қаражат шегінде |
| *Мемлекеттің қызметін ақпараттық сүйемелдеу* |
| Мақсат: мемлекеттің қызметін жария ету және ілгерілету бойынша мемлекеттік органдардың үйлестіру жүйесін және жауапкершілігін жетілдіру |
| Нысаналы индикатор: мемлекет қызметінің түйінді және әлеуметтік маңызы бар бағыттары туралы халықтың хабардар болу деңгейі (әлеуметтанушылық сауалнама нәтижелері бойынша) 2017 жылы - 65 % | Жауапты МО: ИДМ |
| Нысаналы индикатор: мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың тиісті кәсіптік білімі бар баспасөз қызметі қызметкерлерінің үлесі – 2017 жылы - 100 %. | Жауапты МО: ИДМ |
| 251 | Ұлттық ақпараттық кеңістікті мониторингтеудің автоматтандырылған мемлекеттік жүйесін құру бойынша ТЭН әзірлеу  | ҰЭМ-мен келісілген ТЭН | ИДМ | 2015 жылғы 1-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 252 | Телекөрермендер мен радиотыңдаушылардың қалауын анықтау мақсатында әлеуметтік медиа-өлшемдер жүргізу | есеп | ИДМ, «ТАО» РМК (келісім бойынша) | 2013 – 2015 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 253 | Интернет желісінде ресми түпнұсқа ақпарат көлемін арттыру | есеп | ИДМ, «Қазақстан» РТРК» АҚ (келісім бойынша), «Хабар» агенттігі» АҚ (келісім бойынша), «Егемен Қазақстан» РГ» АҚ (келісім бойынша), «Казахстанская правда» РГ» АҚ (келісім бойынша), «Казконтент» АҚ (келісім бойынша), «ТАО» РМК (келісім бойынша) | 2014 – 2017 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 254 | Еркін қолжетімді теле-, радиоарналардың және міндетті теле-, радиоарналардың тізбелерін қалыптастыруды және таратуды қамтамасыз ету | есеп | ИДМ, «Қазтелерадио» АҚ (келісім бойынша), телерадио хабар тарату операторлары | жыл сайын 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| 255 | Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу мәселелерін әдістемелік қамтамасыз ету | әдістемелік материалдар | ИДМ, «ТАО» РМК (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | 031 бюджеттік бағдарлама бойынша көзделген қаражат шегінде |
| 256 | Мемлекеттік бағдарламаларды және жалпы ұлттық маңызы бар жобаларды сүйемелдеу бойынша бірыңғай ақпараттық жұмыс жөніндегі жоба әзірлеу | ҚРҮ-ге жоба | ИДМ, МО | 2015 жылғы 2-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |
| *5. Бағдарламаны іске асыруды басқару схемасы мен құралдары* |
| 257 | «Ақпаратты Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасының нысаналы индикаторларына қол жеткізуді мониторингтеу мәселелерін пысықтау | ҚРҮ-ге ұсыныстар | ККМ, ОМО | 2013 жылғы 4-тоқсан | қаржыландыру талап етілмейді |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

АӨК – агроөнеркәсіптік кешен

АЖ – ақпараттық жүйе

АКТ – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

АҚ – акционерлік қоғам

АҚ – ақпараттық қауіпсіздік

«Алатау» АТП» АЭА – «Алатау» ақпараттық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағы

«АТҚКА» ЗТБ – «Қазақстандық АТ-компаниялардың қауымдастығы» заңды тұлғалардың бірлестігі

АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

Әділетмині – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары

ББК – бюджеттiк бағдарлама коды

БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

БП – Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы

ГАЖ – геоақпараттық жүйе

ДСӘДМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

Еңбекмині – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

ЖАО – жергілікті атқарушы органдар

ЖМО – «Қазақстан Республикасы Жобалау менеджерлерінің одағы» қауымдастығы

ЖС – Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты

ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік

«Зерде» АҚ – «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы

ИАЖ – интеграцияланған ақпараттық жүйе

ИДМ – Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

ІІМ – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

ККМ – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

«ҚИҚ» ЗТБ – «Қазақстанның интернет қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі

Қорғанысмині – Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

Қоршағанортамині – Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

ҚР ҰКП – Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы

ҚРҮ – Қазақстан Республикасының Үкіметі

ҚЭН – қаржылық-экономикалық негіздеме

МҚІСҚА – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

МО – мемлекеттік органдар

МОИП – мемлекеттік органдардың интранет-порталы

МСМ – Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

ОМО – орталық мемлекеттік органдар

ПМК – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

РБ – республикалық бюджет

СІМ – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

«ТАО» РМК – «Талдау және ақпарат орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны

«ТДҰА» АҚ– «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» акционерлік қоғамы

ТжКҰ – техникалық және кәсіптік ұйымдар

ТРМК – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Технологиялық реттеу және метрология комитеті

ТЭН – техникалық-экономикалық негіздеме

«ҰАТ» АҚ – «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы

ҰБ – Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі

ҰҚК – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

ҰЭМ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

«ХАТУ» АҚ – «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» акционерлік қоғамы

ХҚО – халыққа қызмет көрсету орталығы

ЭМ – Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

\* – сома тиісті жылға арналған республикалық бюджетті қалыптатыру не нақтылау кезінде нақтылануы мүмкін

Қазақстан Республикасы

Үкiметiнiң

2013 жылғы 7 ақпандағы

№ 101 қаулысына

қосымша

 **Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң күшi жойылған кейбiр шешiмдерiнiң тiзбесi**

      1. «Қазақстан Республикасында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қыркүйектегі № 983 қаулысы.

      2. «Қазақстан Республикасында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 20 шілдедегі № 834 қаулысы.

      3. «Қазақстан Республикасында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қыркүйектегі № 983 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 1644 қаулысы.

      4. «Қазақстан Республикасында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 қазандағы № 1385 қаулысы.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК