

**Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 шілдедегі № 750 қаулысы.

      "Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдама туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі 2013 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ жоспардың орындалуына жауапты мүдделі ұйымдар:

      1) жоспарды іске асыру жөніндегі шараларды қабылдасын;

      2) жылдың қорытындысы бойынша 1 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Ресцубликасы Энергетика министрлігіне жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 04.09.2014 № 969 қаулысымен.

       3. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі жылдың қорытындысы бойынша 20 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.09.2014 № 969 қаулысымен.

       4. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі жылдың қорытындысы бойынша 20 наурыздан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жүктелсін.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| Қазақстан Республикасының |  |
| Премьер-Министрі | С. Ахметов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 шілдедегі № 750 қаулысымен бекітілген |

**Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі**  
**тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі 2013 – 2020 жылдарға**  
**арналған іс-шаралар жоспары**

      Ескерту. Іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 04.09.2014 № 969; 23.04.2015 № 273; 15.09.2015 № 780; 03.07.2017 № 413 қаулыларымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Орындауға жауаптылар | Орындау мерзімі | Қажетті қаржыландыру көлемі  (млн. теңге)\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативтік-құқықтық, институционалдық және кадрлық қамтамасыз ету | | | | | |
| "Жасыл экономиканың" нормативтік-құқықтық базасы (оның ішінде, мемлекеттік және салалық бағдарламалар) | | | | | |
| 1 | "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне | ЭБЖМ (жинақтау), Қоршағанортамині, ИЖТМ, АШМ, Қаржымині, Әділетмині | 2014 жылғы наурыз | талап етілмейді |
| 1-1 | "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне парниктік газдарды және озонды бұзатын заттарды реттеу саласындағы экологиялық мәселелер бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңы жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ВАК хаттамасы | ЭМ, Әділетмині, ҰЭМ Қаржымині | 2017 жылғы қыркүйек | талап етілмейді |
| 2 | Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары мен аумақтарды дамыту бағдарламаларын Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманың ережелеріне сәйкес келтіру | ЭМ-ге ақпарат | ҰЭМ (жинақтау), ЭМ, АШМ, ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | тұрақты | талап етілмейді |
| 3 | Салалық бағдарламаларды Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдама ережелеріне сәйкес келтіру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭБЖМ (жинақтау), МГМ, ИЖТМ, АШМ, Қоршағанортамині | 2014 жылғы сәуір | талап етілмейді |
| 4 | Аумақтарды дамытудың өңірлік бағдарламаларына Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдама ережелеріне сәйкес "жасыл экономикаға" көшу жөніндегі іс-шараларды енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институционалдық қамтамасыз ету | | | | | |
| 5 | Қазақстан Республикасы Президентінің жанынан "Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі кеңесті құру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ұсыныстар | Қоршағанортамині (жинақтау), ЭБЖМ | 2013 жылғы тамыз | талап етілмейді |
| 5-1 | "Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі ұлттық баяндаманы әзірлеу | Ұлттық баяндама | ЭМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар | 3 жылда 1 рет | талап етілмейді |
| 6 | Энергия аудиттері нәтижелерін, ірі кәсіпорындар шығарындыларының деңгейі мен құрамын, су ресурстары жай-күйінің көрсеткіштерін, ауыл шаруашылығының өнімділігін, ҚТҚ және өнеркәсіп қалдықтары қоқыстарының жай-күйін және басқаларын қоса алғанда, "Жасыл экономиканың" барлық индикаторлары бойынша жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық ақпаратты, сондай-ақ әкімшілік деректерді жедел жинауды және оның ашықтығын жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу | СА бұйрығы | СА (жинақтау), Қоршағанортамині | 2014 жылғы 3-тоқсан | талап етілмейді |
| 7 | Статистикалық жұмыстар жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының "Жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыруды бағалау және бақылау үшін қажетті статистикалық деректерді жинауды тұрақты негізде қамтамасыз ету | ЭМ-ге ақпарат | ҰЭМ СК | үнемі | талап етілмейді |
| 8 | Экономикалық даму деңгейін, экологиялық жағдайды, халықтың денсаулығын, таза сумен қамтамасыз етуді және басқаларын қамтитын өңірлер үшін халықтың өмір сүру деңгейінің кешенді "жасыл" көрсеткішін әзірлеу | кешенді "жасыл" көрсеткіштің моделі | ЭМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2017 жылғы желтоқсан | БҰҰДБ |
| 9 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Жасыл экономикаға" көшуді кадрлық қамтамасыз ету | | | | | |
| 10 | "Жасыл экономика" үшін кадрларды дайындау бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын бөлу | БҒМ бұйрығы | БҒМ | жыл сайын маусым | 020 "Жоғары білімді мамандарды дайындау және білім алушыларға әлеуметтік көмек көрсету" бағдарламасы бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде |
| 11 | 2020 жылға дейін өңірлер мен мамандықтар бөлінісінде өнеркәсіптік кластерлерде еңбек ресурстарына қажеттілікті бес өндірістік кластерде айқындау | ДСӘДМ-ге ақпарат | ЭМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2013 - 2020 жылдар | талап етілмейді |
| 12 | "Электр энергетикасы", "Жылу энергетикасы", "Ауыл шаруашылығын электрмен қамтамасыз ету" мамандықтарының білім беру бағдарламаларына қоршаған ортаны қорғау және ресурстардың өнімділігі мәселелері бойынша элективті курстарды қосу мәселесін пысықтау | Қоршағанортаминіне ұсыныстар | БҒМ | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 13 | "Жасыл экономикаға" көшу шеңберінде ЖОО-ларда "Экология және орнықты даму" пәнінің мазмұнын жетілдіру мәселесін пысықтау | Қоршағанортаминіне ақпарат | БҒМ | 2013 жылғы қазан | талап етілмейді |
| 14 | Жергілікті атқарушы органдардың мамандары үшін "жасыл экономика" бойынша оқыту семинарларын ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | БҒМ | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 15 | Шетелдік мамандарды шақыра отырып, "жасыл экономика" мәселелері бойынша ғылыми конференциялар мен семинарлар, "дөңгелек үстелдер" ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | БҒМ (жинақтау), Қоршағанортамині, МҚІА (келісім бойынша) | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 16 | Мемлекеттік қызметшілер үшін "жасыл экономикаға" мәселелері бойынша біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізу | ЭМ-ге ақпарат | МҚІСҚА | жыл сайын | талап етілмейді |
| 17 | "Жасыл экономика" салалары бойынша ғылыми жобаларға одан әрі коммерцияландыру үшін неғұрлым тиімді жобаларды айқындаумен мониторинг жүргізу | ЭМ-ге ақпарат | БҒМ | тұрақты | талап етілмейді |
| 18 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ақпараттық қолдау | | | | | |
| 19 | Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыруды бағалау және бақылау, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға байланысты экономикадағы өзгерістерді болжау үшін экономикалық модельді әзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ЭБЖМ (жинақтау), Қоршағанортамині | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 20 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 21 | Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру барысын ақпараттық қамтамасыз ету | бірыңғай республикалық медиа-жоспар | АКМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | тұрақты | талап етілмейді |
| 21-1 | "Жасыл көпір" әріптестік бағдарламасын және Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы ақпараттық қолдау үшін "Жасыл көпір" интернет-ресурсын дамыту және сүйемелдеу | атқарылған жұмыстар актісі | ЭМ | тұрақты | РБ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Су ресурстарын орнықты пайдалану шаралары | | | | | |
| Суды пайдаланудың тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар | | | | | |
| 22 | Мыналарды:  - пайдаланылатын ауыл шаруашылығы дақылдарын суғару тиімділігін арттыруға, су сыйымдылығын төмендетуге, суару арналарындағы ысырапты азайтуға бағытталған шараларды;  - өнеркәсіпте суды пайдалану тиімділігін арттыру бойынша шараларды;  - сумен жабдықтау және суды бұрудың муниципалды кәсіпорындарының суды пайдалану тиімділігін арттыру бойынша шараларды;  - 2015, 2020, 2025 жылдарға және қорытынды 2040 жылға белгіленген аралық мақсаттармен салыстыру арқылы көрсетілген секторларда суды пайдалану тиімділігін арттыру бойынша шараларды іске асыру тиімділігін үнемі қадағалау тетігін;  - сутехникалық құрылыстарды салу мен жаңғыртуға арналған операциялық шығындарды және күрделі шығыстарды толық өтеуге, сондай-ақ суды пайдалану тиімділігін арттыруға бағытталған ынталандыру шаралары бойынша ұсыныстар әзірлеуді;  - сумен жабдықтауды жақсартуға (мысалы, дамбалар салу, оның ішінде мемлекеттік – жеке меншік әріптестік негізінде) бағытталған неғұрлым қолайлы инфрақұрылымдық жобаларды инвестициялық бағалауды, басымдық беруді және олардың қысқа тізімін құруды қамтитын суды пайдаланудың тиімділігін арттыруға бағытталған 2014 - 2040 жылдарға арналған Су ресурстарын басқарудың мемлекеттік бағдарламасын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығының жобасы  Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне | Қоршағанортамині (жинақтау), ӨДМ, АШМ, ТМРА, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2013 жылғы қазан | талап етілмейді |
| 23 | Табиғи монополиялар субъектілерінің тұтынушыларға жеке және жалпыүйлік су тұтынуды есептеу аспаптарын орнатуды қамтамасыз ету жөнінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шаралар қабылдау | Қоршағанортаминіне ақпарат | ӨДМ (жинақтау), ТМРА, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Су ресурстарын басқаруды оңтайландыру және су құнын қайта қарау жөніндегі іс-шаралар | | | | | |
| 24 | Қолданыстағы барлық субсидияларға талдау жасау және  - суды пайдаланушылардың су үнемдеу технологияларына жылдам көшуін ынталандыру мақсатында субсидияларды қайта қарауға;  - су үнемдеу технологияларына көшуді ескере отырып, суды тұтынуға лимиттерді белгілеу бойынша есептеулер мен тетіктердің негізділігі мен ашықтығын қамтамасыз етуге;  - коммуналдық кәсіпорындарға және өзге де пайдаланушы ұйымдарға су инфрақұрылымын салуға және жаңғыртуға арналған шығындарын өтеу бойынша мүмкіндіктер беруге;  - су пайдаланудың тиімді технологияларын, оның ішінде суды реттеуді автоматтандыру, суды есептеуді ретке келтіру және гидромелиоративтік жүйелердің техникалық жай-күйін жақсартуды мемлекеттік қолдау түрлерін кеңейтуге бағытталған субсидиялаудың жақсартылған моделі бойынша ұсыныстар әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қоршағанортамині (жинақтау), АШМ, ИЖТМ, ӨДМ | 2014 жылғы маусым | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумен жабдықтау саласындағы іс-шаралар | | | | | |
| 25 | Қазақстанның жерасты суларының картасын жасау бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ИЖТМ (жинақтау), Қоршағанортамині | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 26 | Трансшекаралық өзендерді қорғау және пайдалану саласындағы бірлескен комиссиялар мен жұмыс топтарының құқықтық негіздерін нығайту | ЭМ-ге ақпарат | ЭМ, АШМ, СІМ | тұрақты | талап етілмейді |
| Су ресурстары саласында қауіпсіздікті арттыру жөніндегі шаралар | | | | | |
| 27 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Орнықты және өнімділігі жоғары ауыл шаруашылығын дамыту жөніндегі шаралар | | | | | |
| Ауыл шаруашылығында су ресурстарын үнемдеу жөніндегі шаралар | | | | | |
| 28 | 2013 - 2040 жылдарға арналған Су ресурстарын басқарудың мемлекеттік бағдарламасында (қабылданған жағдайда) мына индикаторлар мен шараларды ескеру:  - ауыл шаруашылығындағы суды пайдалану мөлшерін 8 млрд. м3 дейін қысқарту және ауыл шаруашылығы өнімінің су сыйымдылығын 300 м3 тоннасына дейін төмендету бойынша 2030 жылға қарай түпкілікті мақсатқа қол жеткізу үшін 2015, 2020, 2025 жылдарға арналған аралық мақсаттарды алға қою;  - суару технологияларын жетілдіру есебінен су ресурстарын үнемдеу әлеуетін бағалау, сондай-ақ неғұрлым жетілдірілген технологияларға көшу әдістерін әзірлеу (мысалы, су ағызып суарудан немесе жаңбырлатып суландырудан тамшылатып суаруға және т.б. көшу);  - ауыл шаруашылығы дақылдары мен суару технологияларын, сондай-ақ су тұтынудың нақты үлесті мөлшерін көрсетіп, барлық қазіргі және жоспарланған суармалы жерлердің картасын жасау;  - су ресурстарын үнемдеу әлеуетін бағалау және күріш пен мақтаны суды аздау тұтынатын дақылдарға ауыстыру орындылығын талдау, оның ішінде баламалы ауыл шаруашылығы дақылдарын өндіруге көшу үшін инфрақұрылымға қажет инвестицияларды бағалап, оларды өсіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу | Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының жобасы | Қоршағанортамині (жинақтау), АШМ, тиісті облыстардың әкімдері | 2013 жылғы қазан | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Қазақстан үшін аса тартымды қолжетімді жылыжай технологиялары және басымдық шешімдерді анықтау бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | АШМ | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 30 | Жылыжай өндірісі нарығының нақтыланған көлемі бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | АШМ (жинақтау), облыстардың әкімдері | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 31 | Жергілікті фермерлер мен халықаралық инвесторлар арасында жылыжай бизнесінің инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін ынталандыру тетіктері бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | АШМ | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 32 | Шалғайдағы мал шаруашылығын дамыту мақсатында жайылымдық жерлерді суландыру әлеуетін бағалау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | АШМ (жинақтау), облыстардың әкімдері | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қаржыландыру көздеріне қолжетімділікті оңтайландыру жөніндегі шаралар | | | | | |
| 33 | Ауыл шаруашылығы жобаларын ұзақ мерзімді қаржыландырудың нақты құралдары бойынша, оның ішінде орнықты ауыл шаруашылығы қағидалары мен практикасын ынталандыру және енгізу үшін қарыздар бойынша кепілдіктер, пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау немесе мемлекеттік қолдаудың өзге шаралары нысанында ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | АШМ | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 34 | Фермерлер мен экономиканың ауыл шаруашылығы секторына кредит берумен айналысатын жеке меншік қаржылық ұйымдар қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | АШМ | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 35 | Жер ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру мақсатында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді субсидиялау тетігін қайта қарау (оның ішінде өнімділікті арттыру, жердің тозуын азайту және топырақ құнарлылығын қалпына келтіру) мысалы, жерді нөлдік өңдеуге арналған техниканы, тамшылатып суаруға арналған жабдықтар мен инфрақұрылымды пайдалану, энергия үнемдейтін көлік құралдары мен жабдықтарды қолдану, фермерлердің көлік шығындарын қысқарту үшін, тауарлы балық өсіру үшін жол инфрақұрылымын жаңарту | ЭМ-ге ақпарат | АШМ (жинақтау), облыстардың әкімдері | 2018 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |

|  |  |
| --- | --- |
| Шарттық негізде шаруашылық жүргізетін фермалар құру үшін инвесторлар тарту жөніндегі іс-шаралар | |
| 36 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен |

|  |  |
| --- | --- |
| "Жасыл" ауыл шаруашылығы қағидаттарын енгізу | |
| 37 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен |
| 38 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар | | | | | |
| Тұрғын және коммерциялық ғимараттарда энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар | | | | | |
| Тарифтер белгілеу және қаржылай қолдау көрсету арқылы ынталандыру жасау | | | | | |
| 39 | Электр және жылу энергиясына баға белгілеудің шығынды тетіктерінен оларды өндіру және беру тиімділігін ынталандыратын тетіктерге көшу бойынша ұсыныстар енгізу және "жол картасын" жасау, тарифтерді айқындау үшін операциялық және инвестициялық көрсеткіштердің салыстырмалы талдауларын пайдалану бойынша ұсыныстар әзірлеу, сондай-ақ тұтынушылардың жылу және электр энергиясын ұқыпты пайдалануын ынталандыру мақсатында тұтынушылар топтары бойынша әртараптандырылған тарифтерді пайдалану практикасын жалғастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ИЖТМ (жинақтау), ТМРА | 2014 жылғы шілде | талап етілмейді |
| 40 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 41 | Ғимараттарда энергия тиімділігін арттыруды ынталандыру үшін қолданыстағы мемлекеттік қолдау тетіктерін гранттар, пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау және т.б. сияқты шаралармен толықтыру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ИЖТМ (жинақтау), ЭБЖМ, ӨДМ | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 42 | Ғимараттарда энергия тиімділігін іске асыру жөніндегі шараларды ынталандыру үшін Қазақстан Республикасының облыстары деңгейінде ТКШ жаңғырту бағдарламасы шеңберінде қаражатты қайта бөлу бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ӨДМ (жинақтау), ЭБЖМ, ИЖТМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Басқару құрылымы | | | | | |
| 43 | Мемлекеттік энергетикалық бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның штаттық санын арттыру арқылы мониторинг және стандарттар мен тетіктердің энергия тиімділігін арттыру үшін жеткілікті мөлшерде ресурстар санын бөлу бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ИЖТМ (жинақтау), Қоршағанортамині, ЭБЖМ | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалдар мен жабдықтардың жергілікті өндірісін ұйымдастыру | | | | | |
| 44 | Жылу өткізбейтін материалдар, терезелер және оқшауланған тұрбалар өндіретін ұлттық салаларды, сондай-ақ энергия тиімді жабдықтар мен материалдар өндіретін басқа да кәсіпорындарды мемлекеттік қолдау бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ИЖТМ (жинақтау), Қоршағанортамині, ЭБЖМ, ӨДМ | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техникалық іс-шаралар | | | | | |
| 45 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 46 | Энергия тиімділігі жөнінде барлық ғимараттарды міндетті таңбалау бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ИЖТМ (жинақтау), ӨДМ | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 47 | Энергия тиімділігі класы бойынша энергия пайдаланушы техниканың таңбалануын жеткілікті бақылауды қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ИЖТМ (жинақтау), Қаржымині | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 48 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 48-1 | Қазақстан Республикасының мектептерінде жарықтандыру құралдарын диодты жарық беретін құралдарға ауыстыру | МЖӘ шарты | БҒМ (жинақтау), ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2018 жылғы желтоқсан | МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің лимиті шеңберінде |
| 49 | Энергия үнемдеу бөлігінде (тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың электр жабдықтары, жылу желілері, азаматтық ғимараттардың энергияны пайдалануы және жылуды сақтауы) нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру жөніндегі ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ӨДМ (жинақтау), ИЖТМ | 2014 жылғы маусым | талап етілмейді |
| 50 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өнеркәсіпте энергия тиімділігін жоғарылату жөніндегі іс-шаралар | | | | | |
| 51 | Экспортқа бағытталған энергияны көп қажет ететін салаларда қызметін жүзеге асыратын кәсіпорындарға электр және жылу энергиясына тарифтердің нарықтық деңгейіне ауысуға байланысты шығындарды уақытша өтеу жөніндегі ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ИЖТМ (жинақтау), ТМРА, ЭБЖМ, ӨДМ, БҚА | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 52 | Энергия тиімділігі стандарттарын әзірлеу және барлық өндірістік жабдықтарды сертификациялау бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көлік секторында энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар | | | | | |
| 53 | Жанармайға (соның ішінде СКГ – сұйытылған көмірсутегі газы және КТГ – компримирленген табиғи газ) және энергияның перспективалы түрлеріне (соның ішінде электромобильдер мен гибридті автомобильдер, тиісті инфрақұрылымды дамыту) деген қолжетімділік тұрғысынан өңірлік ерекшелікті ескере отырып, 2014 - 2015 жылдары автокөлік паркінің оңтайлы құрылымы және үлес шығарындыларын кеміту және энергия тиімділігін арттыру үшін әр өңір бойынша автокөлік паркінің оңтайлы құрылымына көшу жөніндегі "жол картасы" бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ККМ (жинақтау), ИЖТМ, МГМ, ІІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 54 | Тұрғындардың үнемді автомобильдерді сатып алуын арттыру мақсатында қаржылық ынталандыру жасау бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ИЖТМ (жинақтау), ККМ, ЭБЖМ, Қоршағанортамині | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 55 | Автомобиль паркін жаңартуды ынталандыру және көлік секторындағы энергия тиімділігін арттыру үшін көлік құралдарын кәдеге жарату жөніндегі бағдарламаны әзірлеу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | ИЖТМ | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 56 | Халықаралық тәжірибені ескере отырып, жанармай сапасы стандарттарын өзекті ету бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | МГМ (жинақтау), ИЖТМ, Қоршағанортамині | 2014 жылғы наурыз | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Электр энергетикасын дамыту жөніндегі шаралар | | | | | |
| Қолданыстағы электр станцияларының қоршаған ортаға әсерін азайта отырып, барынша жұмыс істеу мерзімін ұзарту жөніндегі іс-шаралар | | | | | |
| Барлық қолданыстағы электр станцияларының қалған жұмыс істеу мерзімі мен жаңғырту кестесін айқындау үшін техникалық жай-күйіне аудит пен энергия аудитін жүргізу | | | | | |
| 57 | Қазақстан Республикасының "жасыл" экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдамада көзделген секторды дамытудың қағидаттары мен индикаторларын ескере отырып, 2050 жылға дейінгі перспективамен 2030 жылға дейінгі электр энергиясы мен қуаттылықтың болжамдық балансын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ (жинақтау), ЭБЖМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 58 | Қазақстан Республикасының "жасыл" экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдамада көзделген секторды дамытудың қағидаттары мен индикаторларын ескере отырып, 2050 жылға дейінгі перспективамен 2030 жылға дейінгі жылу энергиясының болжамдық балансын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ (жинақтау), ЭБЖМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 59 | Энергетикалық блоктар бойынша барлық қолданыстағы электр станцияларының қалған жұмыс істеу мерзімін айқындау (пайдалану сағаттары мен есептеу жылдарда) және техникалық жай-күйіне жүргізілген аудит пен энергия аудитін талдау нәтижелері бойынша жаңғырту кестесін жасау | электр станцияларының негізгі қондырғыларының техникалық жағдайына мониторинг | ЭМ | 2014 жылғы желтоқсан (нәтижелерді жыл сайын талдай отырып | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зиянды заттардың шығарындылары бойынша заманауи стандарттарға қол жеткізу мақсатында 2020 жылдан кейін пайдаланылатын қолданыстағы жұмыс істейтін электр станцияларын, ең алдымен, шаң, күкірт қостотығы мен азот тотығы шығарындыларын ұстап қалу үшін шаң-газ тазартқыш жабдықтарды орната отырып жаңғырту | | | | | |
| 60 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 61 | Электр станцияларының энергия аудитінің нәтижелерімен жаңғырту жоспарларын жыл сайын жаңғыртуды қамтамасыз ету | жаңғырту кестесі | ЭМ | жыл сайын | талап етілмейді |
| 62 | Отын тиімділігі мен экологиялық шығарындылар тұрғысынан жылу және электр энергиясын өндіру бойынша озық халықаралық технологиялар тізілімін жасау | ИЖТМ бұйрығы | ИЖТМ | 2013 жылғы қыркүйек (бұдан әрі жыл сайын) | талап етілмейді |
| 63 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ірі қалаларда көмірмен жұмыс істейтін қолданыстағы электр станцияларын газға ауыстыру | | | | | |
| 64 | Астана және Алматы қалаларында қолданыста көмірмен жұмыс істейтін станциялар мен ЖЭС-ті газға ауыстыру арқылы жаңғырту жоспарларын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ (жинақтау), Қоршағанортамині, МГМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 65 | Халқы 300 000-нан асатын қалаларда қолданыстағы көмірмен жұмыс істейтін станциялар мен ЖЭС-ті газға ауыстыру арқылы жаңғырту жоспарларын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ (жинақтау), Қоршағанортамині, МГМ | 2014 жылғы шілде | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жаңартылатын энергия көздерін дамыту | | | | | |
| 66 | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 23.04.2015* № 273 *қаулысымен* | | | | |
| 67 | Қазақстанда күн энергетикасын жоспарлау үшін күн ресурстары атласын әзірлеу | күн атласы | ЭМ | 2018 жылғы маусым | талап етілмейді |
| 68 | Нақты жобаларды, орындау мерзімдерін көрсете отырып, "2013 – 2020 жылдарға арналған Қазақстандағы баламалы және жаңартылатын энергия көздерін дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 43 қаулысында көзделген ЖЭК орналастыру жоспарын жаңарту | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | Қоршағанортамині (жинақтау), ИЖТМ, ЭБЖМ | 2014 жылғы наурыз | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атом энергетикасын дамыту есебінен электр энергетикасын болашақта әртараптандыру кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шаралар қолдану | | | | | |
| 69 | Атом энергетикасындағы қауіпсіздікті бақылау және қауіпсіздік стандарттарының сақталуын қадағалау бойынша ИЖТМ Атом энергетикасы комитетінің жауапкершілігін арттыру үшін өкілеттіктерді қайта қарау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 70 | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 23.04.2015* № 273 *қаулысымен* | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Еліміздің солтүстік, шығыс және оңтүстік облыстарында газ инфрақұрылымын дамыту | | | | | |
| 71 | Қазақстан Республикасын газдандырудың бас схемасын әзірлеу және барлық облыстар мен Астана және Алматы қалаларын 2030 жылға дейін газдандырудың өңірлік схемаларын іске асыру шеңберінде жаңа газ және жаңғыртылатын көмірмен жұмыс істейтін электр станцияларын, сондай-ақ ірі елді мекендердегі қазандықтарды отынмен қамтамасыз ету үшін қажетті газ инфрақұрылымын салу жөніндегі жоспарларды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының газ саласын дамытудың ұзақ мерзімді бағдарламасын әзірлеудің орындылығына бірлескен талдау жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МГМ (жинақтау), ИЖТМ, ЭБЖМ, Қоршағанортамині, ӨДМ | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру шаралары | | | | | |
| 72 | Мыналарды қамтитын тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бағдарламасын әзірлеу:  - инвестицияларды тарту тетіктерінің сипаттамасы, мысалы, үлкен қалаларда мемлекеттік-жеке меншік әріптестік арқылы және шағын елді мекендерде муниципалдық құрылымдар деңгейінде бюджеттік ресурстар есебінен, сондай-ақ ТҚҚ басқару бойынша қызметтер ақысының баға белгілеуге қойылатын тәсілдерді жаңарту және бір ізге салу;  - ТҚҚ мәселелері бойынша түрлі министрліктер мен ведомстволар арасындағы өзара іс-қимыл тетіктерін сипаттау және ұлттық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде өзара қарым-қатынас жүйесі;  - тұтынушылардан тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинау жөніндегі іс-шаралардың сипаттамасы;  - санитариялық талаптарға сәйкес келетін көлік инфрақұрылымын дамыту, полигондар, анаэробтық биореаторларды салу жоспарларының сипаттамасы, оның ішінде техникалық және экономикалық тұрғыдан орынды болған жағдайда кәріздік тазарту құрылыстары және сұрыптайтын зауыттар/қондырғылар тұнбасын пайдалану мүмкіндігімен | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | Қоршағанортамині | 2013 жылғы тамыз | талап етілмейді |
| 73 | Мына салаларды қамтитын өнеркәсіптік қалдықтарды басқару бағдарламасын әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу:  - қалдықтардың нақты санын және полигондарды орналастыру орындарының жай-күйін көрсету үшін Қалдықтарды жіктеу қағидаларын пысықтау және оларды еуропалық стандарттарға сәйкес келтіру;  - өнеркәсіптік қалдықтардың негізгі қоқыс төгу орындарына аудит жүргізу жоспары;  - өнеркәсіптік қалдықтарды қайта өңдеу инфрақұрылымдары мен кәсіпорындарын құру жөніндегі жоспарлар (оның ішінде олардың орнықты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ынталандыруды енгізу);  - тұрақты органикалық ластаушыларды және өзге де қауіпті қалдықтарды кәдеге жарату технологияларын қоса алғанда, экологиялық технологиялар мен процестерді енгізу жөніндегі жоспарлар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині (жинақтау), ИЖТМ | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 74 | Республикалық, облыстық, аудандық маңызы бар қалалар деңгейінде өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастырудың, қалдықтарды көму аумақтарының, тұрмыстық қоқыстарды төгу жерлерінің, тұрмыстық қоқысты желдетуге ұшыраған аумақтардың өңірлік картасын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 75 | Мыналар:  оларды сақтау жөніндегі шарттардың ілеспе стандарттарға сәйкестігі, сондай-ақ стандарттарға сәйкес келтіру үшін шығындарды бағалау;  қайта пайдалану/өңдеу және қайта пайдаланудың және/немесе өңдеудің экономикалық және экологиялық орындылығы үшін құрамында жарамды заттардың болуы тұрғысынан барлық ірі өнеркәсіптік қалдықтар полигондарына мұқият аудит жүргізу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині (жинақтау), ИЖТМ | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 76 | Іс-шараларды іске асыру мерзімдерін көрсете отырып, өнеркәсіптік қалдықтары бар қоқыс орындарындағы жерлерді рекультивациялау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині (жинақтау), ИЖТМ | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 77 | Мал шаруашылығы және құс шаруашылығы қалдықтарын кәдеге жарату мәселесі бойынша проблемаларға талдау жүргізу және ұсыныстар әзірлеу | ЭМ-ге ұсыныстар | АШМ (жинақтау), облыстардың әкімдері | жыл сайын | талап етілмейді |
| 78 | Химиялық заттардың денсаулыққа тигізетін қауіпті залалы туралы алдын ала хабарлау жүйесін және сақтандыру шараларын қоса алғанда, жұмыс орындарында химиялық заттарды өндірумен және пайдаланумен және қоршаған ортаға химиялық заттардың таралуымен байланысты тәуекелдерді бағалауды жүргізу бойынша ұсыныстар енгізу; ластанған аумақтар мен жұмыс орындарында тұрып жатқан тұрғындар үшін тәуекелді төмендетуге арналған алдын алу және оңалту шараларын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қоршағанортамині (жинақтау), ДСМ | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 79 | Тазарту мен қалпына келтіруді қажет ететін аумақтарды анықтау мақсатында қалдықтар үйінділерінен ластанған жер телімдеріне оңалту және алдын алу шараларын қабылдау, сәйкестендіру және зерттеу мақсатында жер үсті және жер асты суларының, топырақтың және атмосфералық ауаның ластануы туралы дұрыс жедел деректерді алу үшін аумақтық талдау зертханаларының техникалық әлеуетін нығайтуды қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қоршағанортамині (жинақтау), ДСМ | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 80 | Мемлекеттік қызметшілердің, оның ішінде кеден қызметі қызметкерлерінің, өнеркәсіп және жұртшылық өкілдерінің қауіпті химиялық заттардың қоршаған орта мен тұрғындар денсаулығына зиянды әсері туралы, химиялық заттарды әкелуді және әкетуді негізделген реттеудің (оқу курстары, тренингтер, семинарлар, дөңгелек үстелдер, жұмыс орнында оқыту ұйымдастыру) маңыздылығы туралы хабардар болуын арттыру жөніндегі іс-шаралар әзірлеу және енгізу бойынша ұсыныс енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қоршағанортамині (жинақтау), ДСМ, ИЖТМ, Қаржымині, ТЖМ | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Ауаның ластануын төмендету жөніндегі шаралар | | | | | |
| Өнеркәсіпте ауаның ластануын төмендету жөніндегі іс-шаралар | | | | | |
| 81 | Электр энергиясын, жылу энергиясын өндірушілермен және өзге де ірі индустриялық компаниялармен бірлесіп, еуропалық стандарттарға жақындатылған шығарындылар жөніндегі (озот оксиді, күкірт оксиді, қатты бөліктер және басқа) стандарттарды жаңарту бойынша ұсыныстар әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині (жинақтау), ИЖТМ | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 82 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 83 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 84 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 85 | Жобаларды верификациялау, валидациялау (детерминациялау) және парниктік газдарды түгендеу туралы есепті растауды жүзеге асыратын аккредиттелген тәуелсіз ұйымдарды тексеру жүйесін әзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қоршағанортамині | 2014 жылғы маусым | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көлік секторында ауа ластануын төмендету жөніндегі іс-шаралар | | | | | |
| 86 | Автомобиль көліктерінен атмосфераға тасталатын газдар бойынша стандарттарды олардың еуропалық нормативтерге сәйкестігі мәніне қайта қарау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМ (жинақтау), ИДМ | 2016 жылғы шілде (МӨЗ жетілдіру кестесін есепке ала отырып) | талап етілмейді |
| 87 | Шығарынды газдардың сапасына автомобиль көлігіне жыл сайынғы инспекциялар жүргізу бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қоршағанортамині (жинақтау), ККМ | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 88 | Алматы және Астана қалаларында, ірі қалаларда қоғамдық көлікті газ отынына көшіруге мониторинг жүргізу | ЭМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | жыл сайын | талап етілмейді |

|  |  |
| --- | --- |
| 8. Биологиялық ресурстарды дамыту, сақтау және орнықты пайдалану жөніндегі іс-шаралар | |
| 89 | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 15.09.2015* № 780 *қаулысымен.* |
| 90 | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 15.09.2015* № 780 *қаулысымен.* |
| 91 | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 15.09.2015* № 780 *қаулысымен.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Гидрометеорологиялық қызметті дамыту жөніндегі шаралар | | | | | |
| 92 | Қазақстан Республикасының Ұлттық гидрометеорологиялық қызметін дамытудың 2014 – 2018 жылдарға арналған салалық бағдарламасын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | Қоршағанортамині | 2013 жылғы 4-тоқсан | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру барысын жариялауға бағытталған сыртқы саяси іс-шаралар | | | | | |
| 93 | ОА, ЕЭК және АТМЭӘК елдерінің, БҰҰ, АДБ, донор-мемлекеттердің және басқа халықаралық және өңірлік ұйымдардың қатысуымен, жасыл және орнықты өсу мәселелерінің қамтылуымен Орталық Азия елдерінің интеграциясына арналған ОАЭБҰҰАБ экономикалық форумын ұйымдастыру және өткізу бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | СІМ (жинақтау), Қоршағанортамині | 2013 жылғы қараша | талап етілмейді |
| 94 | "Жасыл көпір" әріптестік бағдарламасы бойынша жыл сайынғы Халықаралық көрме-конференциясын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қоршағанортамині (жинақтау), "Астана ЭКСПО-2017" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Пилоттық жобалар | | | | | |
| Электр энергетикасы және энергия тиімділігі саласында пилоттық "жасыл" аудандарды құру | | | | | |
| 95 | "Жандану" экокешені" пилоттық жобасын іске асыру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Алматы облысының әкімі | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 96 | Астана қаласында ЭКСПО-2017 көрмесінің ауданын "үшінші индустриялық революцияның" (жаңартылатын энергия көздерін пайдаланумен энергетикалық тұғырнама, энергия жинақтаудың инновациялық әдістерін қолдану, энергияны "ақылды желілер" арқылы бөлу, "энергия үнемдейтін" үйлер салу, электр және будан двигательдерін пайдаланып көлік инфрақұрылымдарын салу, энергия тиімділігінің ең жаңа стандарттарын сақтау, қалдықтарды басқару және материалдарды пайдаланудың тұйықталған циклы және басқа) қағидаттарына сәйкес жобалау бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қоршағанортамині (жинақтау), "Астана ЭКСПО-2017" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы маусым | талап етілмейді |
| 97 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 98 | Астана және Алматы қалаларында, сондай-ақ басқа да ірі қалаларда энергия тиімділігінің ең жаңа стандарттары мен технологияларын, энергия айналымы жөніндегі технологияларды (жылыту және желдету) қолданып және жаңартылатын энергия көздерін (ғимараттардың шатырына күн панельдерін орнату) интеграциялау арқылы "энергия үнемдейтін" үйлерді жобалау және салу бойынша ұсыныстар енгізу | ЭМ-ге ақпарат | Астана және Алматы қалаларының және басқа тиісті облыстардың әкімдері | жыл сайын | талап етілмейді |
| 99 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 100 | Энергетика саласында (ЖЭС/ЖЭО) ауаның ластану деңгейін азайту | озық қолжетімді технологияларды пайдалана отырып, шаңды-газды тазалау жабдықтарын орнату | ЭМ, энергия өндіретін компаниялар (келісім бойынша) | 2019 жылғы желтоқсан | жабдықтарды орнату ЖЭС/ЖЭО есебінен жүзеге асырылады |
| 101 | Климатты өзгертуге бейімделу бойынша тәжірибені қоса алғанда, ауылдық елді мекендерді орнықты дамыту бойынша шараларды іске асыру | ЭМ-ге ақпарат | тиісті облыстардың әкімдері, БҰҰДБ (келісім бойынша), | 2020 жылғы желтоқсан | халықаралық гранттар шеңберінде |
| 102 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 103 | Астана және Алматы қалаларында көшені жарықтандыруды энергияны үнемдеу шамдарына ауыстыру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ауыл шаруашылығындағы және су ресурстарын басқарудағы пилоттық жобалар | | | | | |
| 104 | Қарыздар бойынша кепілдіктер, кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау немесе басқа да шаралар түрінде, сондай-ақ мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетігі арқылы ауыл шаруашылығында жобаларды ұзақ мерзімді қаржыландыру құралдарын ұсыну бойынша пилоттық жобаларды әзірлеу және іске қосу бойынша ұсыныстар енгізу (мысалы, жылыжай шаруашылықтарын салу кезінде күрделі шығындарды жабу, био-, эко-, органикалық өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы құрылымдарын сертификаттау бойынша) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қоршағанортамині (жинақтау), АШМ, тиісті облыстардың әкімдері | 2014 жылғы шілде | талап етілмейді |
| 105 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 106 | Тұйық циклді технологияны пайдалана отырып, әр 1 га алаңға мақта өсіру үшін пайдаланылатын қолданыстағы ауыл шаруашылығы жерлерінің орнына 3-5 пилоттық жылыжай шаруашылықтарын салу мәселесі жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қоршағанортамині (жинақтау), АШМ, Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі | 2014 жылғы шілде | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | Айқындалған пилоттық облыстардың әрқайсысында 50-100 га-ға тамшылатып суару пайдаланылатын ауыл шаруашылығы жерлері алаңын кеңейту жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қоршағанортамині (жинақтау), АШМ, тиісті облыстардың әкімдері | 2014 жылғы шілде | талап етілмейді |
| 108 | *Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 15.09.2015* № 780 *қаулысымен.* | | | | |
| 109 | Қоршағанортаминінің Су ресурстары комитеті мен нақты бассейндер деңгейінде инспекциялар арасында су ресурстарының жай-күйі туралы ақпаратпен алмасу үшін онлайн-алаңдарды құру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қоршағанортамині | 2014 жылғы шілде | талап етілмейді |
| 110 | Астана және Алматы қалаларында, жасыл қорды тамшылатып және нақты суару жүйелерін енгізу | ЭМ-ге ақпарат | Астана және Алматы қалаларының әкімдері | тұрақты | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қалдықтарды басқару және ауаның ластануын төмендету саласындағы пилоттық жобалар | | | | | |
| 111 | Өнеркәсіптік ластануды жою бойынша пилоттық жобаны іске асыруға арналған пилоттық алаңдарды таңдау (тау-кен өндіру немесе өнеркәсіп кәсіпорындары), өнеркәсіптік ластану салдарын жоюға және болашақта ластанудың пайда болуына жол бермеуге бағытталған іс-шараларды жоспарлау және іске асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 112 | Астана және Алматы қалаларының пилоттық аудандарында қатты тұрмыстық қалдықтарды жеке жинауды және кейіннен қайта өңдеуді ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Қоршағанортамині (жинақтау), Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2013 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 113 | Ақтау қаласында қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару секторын жаңғырту жобасын іске асыруды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Маңғыстау облысының әкімі (жинақтау), ЭМ | 2016 жылғы желтоқсан | 6120 млн. теңге, халықаралық қаржылық институттарының гранттары, қарыздары |
| 114 | МЖӘ жобасын іске асырудың мысалы ретінде Қарағанды облысының қатты тұрмыстық қалдықтарын басқару секторын жаңғырту жобасын іске асыруды қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қарағанды облысының әкімі (жинақтау), ЭМ | 2016 жылғы желтоқсан | 50 млн. евро, жеке инвестициялар |
| 115 | Алматы қаласында автомобиль көлігінің қозғалысы шектелген аймақты енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Алматы қаласының әкімі | 2015 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экожүйелерді тиімді басқару саласындағы пилоттық жобалар | | | | | |
| 116 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 117 | Алматы қаласының орман және қалалық жасыл қорын молайту үшін көшет материалымен қамтамасыз ету жүйесін (оның ішінде МЖӘ қағидаттары негізінде питомниктерді) дамыту | ЭМ-ге ақпарат | Алматы қаласының әкімі | 2020 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 118 | Астана қаласында саябақ аймағы бар ботаникалық бақ салу | Ботаникалық бақ | Астана қаласының әкімі | 2017 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 119 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Көлік құралдарын отынның экологиялық таза түрлеріне көшіру, оның ішінде электромобильдерді енгізу және тиісті инфрақұрылым құру жөніндегі шаралар | | | | | |
| 120 | Автокөлікті газға көшіру үшін бос ресурстарды айқындау мақсатында жылдар мен өңірлер бойынша тауарлық және сұйытылған газдың орта мерзімді болжамдық теңгерімін жасау | Энергетикаминіне баланс | ҰЭМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "ҚазТрансГаз" АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 121 | Өңірлер мен жылдар бойынша Қазақстан Республикасының өңірлеріндегі газ құю станцияларына деген қажеттіліктерді айқындау | ЭМ-ге ақпарат | ЭМ, ІІМ, ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | жыл сайын | талап етілмейді |
| 122 | Газмоторлық отынмен жүретін көлік құралдарын, оның ішінде қайта жабдықталған көлік құралдарын есепке алуды жүргізу | Энергетикаминіне ақпарат | ІІМ | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 123 | Газды мотор отыны ретінде пайдаланатын көлік құралдарының өндірісіне қажетті құрауыштарға, сондай- ақ көлік құралдарына газ құю үшін пайдаланылатын жабдықтар мен тетіктерге кедендік әкелу баж салығының мөлшерлемесін төмендету бойынша ұсыныстар енгізу | Энергетиками ніне ақпарат | ҰЭМ, Қаржымині, ИДМ | 2014 жылғы қараша | талап етілмейді |
| 124 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 125 | Веложолдар жүйесін және тиісті инфрақұрылымды, оның ішінде велосипедтерді автоматтандырылған жалға беру пунктерін дамытуға талдау жүргізу | ЭМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | тұрақты | талап етілмейді |
| 126 | Қалаларда жаяу жүргіншілерге арналған тиісті инфрақұрылымды дамыту жоспарын әзірлеу | Энергетикаминіне ақпарат | ҰЭМ, ИДМ, ІІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2017 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 127 | Қоғамдық көліктің сапасын арттыру (жеке белдеулер, ақылды аялдамалар, электрондық төлем) және тағы басқалар жөнінде ұсыныстар әзірлеу | ЭМ-ге ақпарат | ИДМ (жинақтау) облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | тұрақты | талап етілмейді |
| 128 | 2014 жылғы 12 наурыздағы Газды мотор отыны ретінде пайдалану бойынша ынтымақтастық саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумды іске асыру | Энергетикаминіне ақпарат | "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісім бойынша), "Гелиос" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 129 | Жұмыс істеп тұрған жанармай құю станцияларында (ЖҚС) газ құюға арналған моноблоктарды орналастыру мүмкіндігін қарастыру | Энергетикаминіне ақпарат | ІІМ, ИДМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 130 | Қазақстан Республикасының авто құрастыру кешені кәсіпорындарында газ баллонды құрылғысы бар жеңіл автомобильдер өндіру мүмкіндіктері туралы мәселені қарастыру | Энергетикаминіне ақпарат | ИДМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар | 2014 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 131 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 132 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| 13. ЖЭС шығарындыларын тазартуды енгізу және өндіріс пен тұрмыстағы жаңа технологиялар негізінде электр энергиясын жаппай үнемдеу жөніндегі шаралар | | | | | |
| 133 | Көмір ЖЭО үшін екінші буынды эмульгаторларды ауыстыру арқылы күлтұтқыш қондырғыларды енгізу | ЭМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Самұрық-Энерго" АҚ (келісім бойынша), электр станциялары (келісім бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 134 | Станциялардың техникалық мүмкіндіктеріне негізделе отырып, жаңа буынды электр сүзгіштерін орнату арқылы күлтұтқыш құрылғыларды қолдану (Екібастұз МАЭС-1,2-те күлтұтқыш құрылғыларына жүргізілетін реконструкциялау үлгісі бойынша) | ЭМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Самұрық-Энерго" АҚ (келісім бойынша), электр станциялары, (келісім бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 135 | Жаңадан салынып жатқан ЖЭС үшін тозаңды ұстауға арналған түтіктік сүзгіштерді қолдана отырып, түтінді газдарды тазарту бойынша инновациялық технологияларды, ұстау дәрежесін 99%-ға дейін арттыру үшін күкірт тотықтарын төмендетудің озон-аммиакты әдісін пайдалану арқылы азот тотығының түзілуін 90%-ға азайтатын селективті катализдік қалпына келтіру әдісін енгізу | ЭМ-ге ақпарат | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2017-2018 жылдар | талап етілмейді |
| 136 | Қазақстанның ЖЭС шығарындыларын азайту жөніндегі іс-шараларды кезең-кезеңімен ұзақ мерзімді енгізу жоспарын әзірлеу | жоспар | ЭМ | 2017-2018 жылдар | талап етілмейді |
| 14. Жаңартылатын табиғи ресурстар саласында отандық ғылымды дамытуға мемлекеттік қолдау көрсету жөніндегі шаралар | | | | | |
| Ғылыми кадрларды даярлау | | | | | |
| 137 | Қазакстандық ғылыми ұйымдар мен ЖОО-ның халықаралық ғылыми жобалардың, оның ішінде жаңартылатын табиғи ресурстар саласындағы жобалардың конкурсына қатысуы | АШМ-ге ұсыныстар | БҒМ, ИДМ | Жыл сайын 2015 жылдан  бастап | талап етілмейді |
| Ғылыми зерттеулердің тақырыбы және оларды қаржылай қамтамасыз ету | | | | | |
| 138 | Конкурс негізінде "Қазақстанның жаңартылатын табиғи ресурстары: бағалау, мониторинг, жобалау, басқару" кешенді ғылыми-техникалық бағдарламасын әзірлеу туралы ұсыныстар енгізу | ЭМ-ге ақпарат | БҒМ, ЭМ | 2018 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 139 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |
| Заңнаманы жетілдіру | | | | | |
| 140 | Жерді ұтымды пайдалану мен қорғауды қамтамасыз ету мақсатында жер қатынастарын жетілдіру және дамыту жөніндегі жұмыстарды жүргізу | ЭМ ақпарат | АШМ | тұрақты | талап етілмейді |
| 141 | Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 03.07.2017 № 413 қаулысымен | | | | |

      Ескертпе:

      - Іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі тиісті кезеңге арналған республикалық бюджетті бекіту және нақтылау кезінде нақтыланатын болады

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

      ӨДМ – Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

      Еңбекмині – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

      ККМ – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

      СІМ – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

      ИЖТМ – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

      МАМ – Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

      БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

      МГМ – Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

      Қоршағанортамині – Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

      АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ІІМ – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

      ТЖМ – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

      ЭБЖМ – Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

      ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

      СА – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

      ТМРА – Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

      МҚІА – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

      БҚА – Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі

      "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ – "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы

      "Астана ЭКСПО – 2017" ҰК" АҚ – "Астана ЭКСПО – 2017" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

      ҚТҚ – қатты тұрмыстық қалдықтар

      ГТА – гендік түрлендірілген ағза

      ГТӨ – гендік түрлендірілген өнім

      ТКШ – тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

      ҚНжҚ – құрылыс нормалары және қағидалары

      ЖЭО – жылу электр орталығы

      ЖЭС – жылу электр станциясы

      ЖЭК – жаңартылатын энергия көздері

      АЭС – атом электр станциясы

      ОАЭБҰҰАБ – Орталық Азия экономикаларына арналған Біріккен Ұлттар Ұйымының арнайы бағдарламасы

      ОА – Орталық Азия

      ЕЭК – Еуропалық экономикалық комиссия

      ЭСКАТО – Азия және Тынық мұхитына арналған экономикалық және әлеуметтік комиссия

      АДБ – Азия даму банкі

      БҰҰ – Біріккен Ұлттар Ұйымы

      ЖСҚ – жобалау-сметалық құжаттама

      МЖӘ – мемлекеттік-жеке меншік әріптестік

      МВт – мегаватт

      NOx – азот оксиді

      SOx – күкірт оксиді

      ҚБ – қатты бөліктер

      ҒЗИ – ғылыми-зерттеу институты

      КО – Кеден одағы

      Энергетикамині - Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

      ҰЭМ - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

      ИДМ - Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ДСӘДМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

      ҰЭМ СК - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК