

**"Астана қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2011 - 2014 жылдарға арналған кешендi жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қарашадағы № 1294 қаулысына өзгеріс енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 24 қыркүйектегі № 999 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. «Астана қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2011 – 2014 жылдарға арналған кешендi жоспарын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қарашадағы № 1294 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Астана қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2011 – 2014 жылдарға арналған кешендi жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі                                     С. Ахметов*

Қазақстан Республикасы

Үкiметiнiң

2013 жылғы 24 қыркүйектегі

№ 999 қаулысына

қосымша

Қазақстан Республикасы

Үкiметiнiң

2010 жылғы 30 қарашадағы

№ 1294 қаулысымен

бекітілген

 **Астана қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық**
**дамытудың 2011 – 2014 жылдарға арналған**
**КЕШЕНДI ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с
№ | Iс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Орындауға
(iске асыруға)
жауаптылар | Орындау
(iске асыру)
мерзімдері | Болжамды шығыстар
(млн. теңге) | Қаржыландыру көздерi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Астана қаласының қала маңы аймағындағы елдi мекендердiң бас жоспарларын әзiрлеу |
| 1. | 8 елдi мекеннiң (Ақмола облысы Целиноград ауданындағы Ақмол, Қаражар, Қараөткел, Қоянды, Софиевка, Талапкер, Аршалы ауданындағы Жалтыркөл, Қостомар) бас жоспарларына және (немесе) егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларына өзгерістер енгiзу | мәслихат шешiмi, әкiмдiк қаулысы | Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы
2-тоқсан | 2011 жыл – 20,0 | жергiлiктi бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қабанбай батыр селосының бас жоспарын әзiрлеу және бекiту | мәслихат шешiмi | Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы
3-тоқсан | 2011 жыл – 19,0 | жергiлiктi бюджет |
| 3. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Максимовка селосының бас жоспарын әзiрлеу және бекiту | мәслихат шешiмi | Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы
3-тоқсан | 2011 жыл – 15,2 | жергiлiктi бюджет |
| 4. | Ақмола облысы Целиноград ауданы 96-разъезд селосының бас жоспарын әзiрлеу және бекiту | мәслихат шешiмi | Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы
3-тоқсан | 2011 жыл – 4,8 | жергiлiктi бюджет |
| Инфрақұрылымдық проблемаларды шешу |
| 2. Сумен жабдықтау және су бұру |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданындағы Қаражар, Қараөткел, Қоянды, 96-разъезд, Тайтөбе, Талапкер, Қажымұқан, Қызылсуат, Аршалы ауданындағы Жiбек жолы ауылдарының жерасты су қорын растау жөніндегі iздеу-барлау жұмыстарын жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2012 жыл – 98,3
2013 жыл – 15,7 | республикалық бюджет |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол ауылын сумен жабдықтау және кәрiз жүйелерiне күрделi жөндеу жүргiзу | ЭДСМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2012 жылғы шiлде | 2011 жыл – 301,2 | жергiлiктi бюджет |
| 3. | Целиноград ауданы Оразақ селосынан Ақмол ауылының 3-көтерiлу станциясына дейiнгi магистральдық сутартқы желілерін қайта жаңарту | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 70,0
2013 жыл – 4,5
2012 жыл – 668,2 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 4. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол ауылының (1, 2, 3, 4-шағын аудандары) жаңа құрылыс ауданындағы сумен жабдықтау және кәріз жүйесін қайта жаңарту  | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 135,0
2013 жыл – 461,7
2014 жыл – 148,9\*
2012 жыл – 297,0
2013 жыл – 76,8 | республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 5. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қабанбай батыр селосындағы сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасына түзету жүргізу
б) сумен жабдықтау желiсiн қайта жаңарту | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 2,5
2012 жыл – 108,0
2013 жыл – 646,8\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 6. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел селосының сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу
б) сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту  | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 8,0
2014 жыл – 76,6\*
2014 жыл – 400,0
2014 жылдан кейін – 289,8\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 7. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қоянды селосының сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу
б) сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 13,0
2013 жыл – 150,0
2014 жыл – 719,8\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 8. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Талапкер селосының сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын түзету
б) сумен жабдықтау желiлерін жабдықтау желiлерін қайта жаңарту | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2014 жылғы қаңтар – шілде | 2013 жыл – 20,0
2014 жылдан кейін – 400,0\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| II кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Тайтөбе, 2. 96-разъезд, 3. Қаражар, 4. Қызылжар, 5. Қажымұқан) |
| 9. | Ақмола облысы Целиноград ауданы 96-разъезд селосының сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу
б) сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2014 жылғы қаңтар – шілде | 2013 жыл – 9,0\*
2014 жылдан кейін – 45,0\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 10. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Тайтөбе селосының сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту
б) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
в) сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2014 жылғы қаңтар – шілде | 2013 жыл – 2,6
2014 жылдан кейін – 300,0\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| III кiшi топ
(селолар: 1. Шортанды ауданы Бозайғыр, Целиноград ауданы 2. Малотимофеевка, 3. Софиевка, 4. Максимовка, 5. Шұбар)  |
| 11. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Максимовка селосының сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасына түзету жүргiзу
б) сумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 2,5
2012 жыл – 90,0
2013 жыл – 365,6 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 3. Электрмен қамтамасыз ету |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол селосында (жаңа құрылыстар, 1, 2, 3, 4-шағын аудандар) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 265,5
2014 жыл – 29,5\* | республикалық бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Аршалы ауданы Жiбек жолы селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 40,0
2014 жылдан кейін – 870,5\*
2014 жылдан кейін – 96,7\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 3. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қабанбай батыр селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 7,0
2014 жылдан кейін – 250,0\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 4. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 21,0
2014 жыл – 732,2\*
2014 жылдан кейін – 400,0
2014 жыл – 123,7\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 5. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қоянды селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 1859,5
2014 жыл – 1254,2 | республикалық бюджет |
| 6. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Талапкер селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 18,0
2014 жыл – 800,0
2014 жылдан кейін – 1947,0\*
2014 жыл – 303,4\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| II кiшi топ
(Целиноград ауданы 1. Тайтөбе, 2. 96-разъезд, 3. Қаражар, 4. Қызылжар, 5. Қажымұқан) |
| 7. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қажымұқан селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде  | 2012 жыл – 8,2
2014 жыл – 364,8
2014 жыл – 39,7\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 8. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Тайтөбе селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 6,7
2014 жыл – 150,8
2014 жыл – 16,1\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 9. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылжар селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 7,9
2014 жылдан кейін – 219,5\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 10. | Ақмола облысы Целиноград ауданы 96-разъезд селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 6,4
2013 жыл – 501,1 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| III кiшi топ
(Шортанды ауданы 1. Бозайғыр, Целиноград ауданы 2. Малотимофеевка, 3. Софиевка, 4. Максимовка, 5. Шұбар) |
| 11. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Максимовка селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 41,4
2014 жылдан кейін – 811,3
2014 жылдан кейін – 86,0\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 12. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Софиевка селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 11,5
2014 жылдан кейін – 321,6\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 13. | Ақмола облысы Шортанды ауданы Бозайғыр селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 7,0
2014 жылдан кейін – 614,7\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 14. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Малотимофеевка селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 4,5
2014 жылдан кейін – 93,6\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 15. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Шұбар селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 0,8
2013 жыл – 31,3
2014 жыл – 2,7\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 16. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылсуат селосында электрмен жабдықтау желiлерін салу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) электрмен жабдықтау желiлерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 12,9
2014 жылдан кейін – 302,7 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 4. Жылумен жабдықтау |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол а. жылумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту.
Бу қазандығы | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 540,0
2012 жыл – 600,0
2013 жыл – 190,8
2014 жыл – 148,6\* | республикалық бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол а. жылумен жабдықтау желiлерін қайта жаңарту (2-кезең).
Жылу желілері | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 100,0
2013 жыл – 121,4
2014 жыл – 13,4\* | республикалық бюджет |
| 5. Көлiк коммуникациялары |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол ауылының ұзындығы 25 км көше-жол желiсiне орташа жөндеу жүргiзу (кент iшiндегi қолданыстағы жолдар) | ӨДМ-ге ақпарат | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2012 жыл – 223,4
2013 жыл – 25,7 | республикалық бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол ауылының көше-жол желiсiн салу (жаңа құрылыс)
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiн салу | ӨДМ-ге ақпарат | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 15,0
2014 жыл – 500,0
2014 жылдан кейін – 2149,2\*
2014 жыл – 294,3\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 3. | Ақмола облысы Аршалы ауданы Жiбек жолы ауылының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 2,0
2012 жыл – 300,0
2013 жыл – 105,5 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 4. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қабанбай батыр селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 2,0
2014 жыл – 100,0
2014 жылдан кейін – 1344,3 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 5. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 3,0
2014 жыл – 100,0
2014 жылдан кейін – 410,7  | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 6. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 3,0
2014 жыл – 150,0
2014 жылдан кейін – 475,1 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 7. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қоянды селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2012 жыл – 2,0
2013 жыл – 178,5
2013 жыл – 95,7 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 8. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Талапкер селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 4,0
2014 жыл – 100,0
2014 жылдан кейін – 137,7 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| II кiшi топ
(Целиноград ауданы 1. Тайтөбе, 2. 96-разъезд, 3. Қаражар, 4. Қызылжар, 5. Қажымұқан) |
| 9. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қажымұқан селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 1,3
2012 жыл – 40,0
2014 жылдан кейін – 1 232,0\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 10. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қаражар селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 1,8
2014 жыл – 130,6 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 11. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылжар селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 0,9
2014 жыл – 74,9 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 12. | Ақмола облысы Целиноград ауданы 96-разъезд селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2012 жыл – 1,8
2013 жыл – 241,6 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 13. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Тайтөбе селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 3,2
2014 жыл – 150,0
2014 жылдан кейін – 212,9 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| III кiшi топ
(Шортанды ауданы 1. Бозайғыр, Целиноград ауданы 2. Малотимофеевка, 3. Софиевка, 4. Максимовка, 5. Шұбар) |
| 14. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Максимовка селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 2,0
2014 жыл – 150,0
2014 жылдан кейін – 198,8 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 15. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Малотимофеевка селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 0,9
2014 жылдан кейін – 210,0\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 16. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Софиевка селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 2,0
2014 жыл – 100,0
2014 жылдан кейін – 275,1 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 17. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Шұбар селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 2,2
2012 жыл – 70,0
2014 жыл – 594,8 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 18. | Ақмола облысы Шортанды ауданы Бозайғыр селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 1,7
2012 жыл – 50,0
2013 жыл – 61,8
2014 жыл – 89,3\* | жергiлiктi бюджет |
| IV кiшi топ
(Целиноград ауданы 1. Қызылсуат, Аршалы ауданы 2. Қостомар, 3. Жалтыркөл) |
| 19. | Ақмола облысы Аршалы ауданы Жалтыркөл селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 2,0
2012 жыл – 70,0
2013 жыл – 65,0
2014 жыл – 56,6\* | жергiлiктi бюджет |
| 20. | Ақмола облысы Аршалы ауданы Қостомар селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2011 жыл – 1,0
2012 жыл – 40,0
2013 жыл – 45,2
2014 жыл – 59,3\* | жергiлiктi бюджет |
| 21. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылсуат селосының көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу
а) жобаның жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу
б) көше-жол желiсiне жөндеу жүргiзу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, ККМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 1,9
2014 жыл – 100,0
2014 жылдан кейін –
107,2\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 6. Тұрғын үй құрылысы |
| I кiшi топ (селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол ауылында 36 пәтерлiк екі тұрғын үй салу | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы шілде – 2013 жылғы қаңтар | 2011 жыл – 131,3
2012 жыл – 212,3 | республикалық бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы селосының инженерлiк-коммуникациялық инфрақұрылымын салу | ӨДМ-ге ақпарат | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар –2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 3800,0
2012 жыл – 2 213,2
2013 жыл – 2 425,0 | республикалық бюджет |
| Әлеуметтiк саланы дамыту |
| 7. Мектепке дейiнгi оқыту жүйесiн дамыту |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр, ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Аршалы ауданы Жiбек жолы ауылында 140 орындық балабақша салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) балабақша салу | ЭДСМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2012 жылғы шiлде | 2011 жыл – 4,5
2012 жыл – 280,0 | жергiлiктi бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қабанбай батыр селосында 320 орындық балабақша құрылысын аяқтау | ЭДСМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы шілде – 2012 жылғы қаңтар | 2011 жыл – 370,0 | республикалық бюджет |
| 3. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы селосында 280 орындық балабақша салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) балабақша салу | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 8,0
2012 жыл – 279,9
2013 жыл – 211,1 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 4. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қоянды селосында 280 орындық балабақша салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) балабақша салу | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 8,0
2012 жыл – 281,4
2013 жыл – 279,8 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 5. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Талапкер селосында 280 орындық балабақша салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) балабақша салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 8,0
2011 жыл – 281,4
2013 жыл – 223,9 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| II кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Тайтөбе, 2. 96-разъезд, 3. Қаражар, 4. Қызылжар, 5. Қажымұқан) |
| 6. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қажымұқан селосында 140 орындық балабақша салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) балабақша салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 4,5
2013 жыл – 227,0
2014 жыл – 141,9\* | жергiлiктi бюджет |
| 7. | Ақмола облысы Целиноград ауданының 96-разъезд селосында 140 орындық балабақша салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) балабақша салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 4,5
2012 жыл – 167,1
2014 жыл – 80,0\* | жергiлiктi бюджет |
| 8. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Тайтөбе селосында 140 орындық балабақша салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) балабақша салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi, БҒМ | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 4,5
2013 жыл – 227,0
2014 жыл – 117,9\* | жергiлiктi бюджет |
| 8. Орта бiлiм беру жүйесiн дамыту |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3.Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел селосында 1200 оқушы орындық орта мектеп салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) орта мектеп салу | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 18,0
2011 жыл – 200,0
2012 жыл – 665,4
2013 жыл – 798,4 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы селосында 1200 оқушы орындық орта мектеп салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) орта мектеп салу | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 18,0
2011 жыл – 200,0
2012 жыл – 665,2
2013 жыл – 548,7 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 3. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қоянды селосында 900 оқушы орындық орта мектеп салу | ЭДСМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2012 жылғы шiлде | 2011 жыл – 637,4
2012 жыл – 328,2 | республикалық бюджет |
| 4. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Талапкер селосында 900 оқушы орындық орта мектеп салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) орта мектеп салу | ЭДСМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2012 жылғы шiлде | 2011 жыл – 8,1
2011 жыл – 200,0
2012 жыл – 886,3 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| II кiшi топ
(Целиноград ауданы 1. Тайтөбе, 2. 96-разъезд, 3. Қаражар, 4. Қызылжар, 5. Қажымұқан) |
| 5. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Тайтөбе селосында 300 оқушы орындық орта мектеп салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) орта мектеп салу | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 4,2
2013 жыл – 102,7
2014 жыл – 167,2
2014 жылдан кейін – 489,6\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 6. | Ақмола облысы Целиноград ауданының 96-разъезд селосында 300 оқушы орындық орта мектеп салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) орта мектеп салу | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 7,4
2012 жыл – 248,8
2013 жыл – 299,4 | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 7. | Ақмола облысы Целиноград ауданының Максимовка селосында 300 оқушы орындық орта мектеп салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) орта мектеп салу | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 7,4
2014 жылдан кейін – 843,9\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 9. Денсаулық сақтау жүйесiн дамыту |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол ауылында ауысымда 250 адам қабылдайтын аудандық емхана салу
а) жобалау-сметалық құжаттаманы әзiрлеу
б) емхана салу | ӨДМ-ге ақпарат | ДСМ, Ақмола облысының әкiмi | 2011 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2011 жыл – 17,5
2012 жыл – 200,0
2013 жыл – 1085,7\* | республикалық бюджет |
| 2. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қабанбай батыр селосында дәрiгерлiк амбулатория салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) дәрiгерлiк амбулатория салу | ӨДМ-ге ақпарат | ДСМ, Ақмола облысының әкiмi | 2014 жылғы
қаңтар – шілде | 2013 жыл – 3,0
2013 жыл – 33,7\*
2014 жыл – 88,3\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 3. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қосшы селосында дәрiгерлiк амбулатория салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) дәрiгерлiк амбулатория салу | ӨДМ-ге ақпарат | ДСМ, Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 3,8
2013 жыл – 33,7\*
2014 жыл – 87,5\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| 4. | Ақмола облысы Целиноград ауданының Қоянды селосында фельдшерлiк-акушерлiк пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) фельдшерлiк-акушерлiк пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 1,0
2014 жыл – 70,0\* | жергiлiктi бюджет |
| 5. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Талапкер селосында дәрiгерлiк амбулатория салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) дәрiгерлiк амбулатория салу | ӨДМ-ге ақпарат | ДСМ,
Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 3,0
2013 жыл – 33,7\*
2014 жыл – 88,3\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет |
| II кiшi топ
(Целиноград ауданы 1. Тайтөбе, 2. 96-разъезд, 3. Қаражар, 4. Қызылжар, 5. Қажымұқан) |
| 6. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қажымұқан селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2012 жыл – 1,0
2012 жыл – 6,0
2013 жыл – 34,7 | жергiлiктi бюджет |
| 7. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қаражар селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2012 жыл – 1,0
2013 жыл – 53,6 | жергiлiктi бюджет |
| 8. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Тайтөбе селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 0,8
2014 жыл – 50,2\* | жергiлiктi бюджет |
| 9. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылжар селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2012 жылғы қаңтар – 2013 жылғы шiлде | 2012 жыл – 1,0
2013 жыл – 49,9 | жергiлiктi бюджет |
| 10. | Ақмола облысы Целиноград ауданы 96-разъезд селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 0,7
2014 жыл – 48,8\* | жергiлiктi бюджет |
| III кiшi топ
(Шортанды ауданы 1. Бозайғыр, Целиноград ауданы 2. Малотимофеевка, 3. Софиевка, 4. Максимовка, 5. Шұбар) |
| 11. | Ақмола облысы Шортанды ауданы Бозайғыр селосында дәрiгерлiк амбулатория салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) дәрiгерлiк амбулатория салу | ӨДМ-ге ақпарат | ДСМ,
Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2012 жыл – 1,0
2013 жыл – 0,4
2014 жыл – 67,5
2014 жыл – 7,5\* | жергiлiктi бюджет
республикалық бюджет
жергiлiктi бюджет |
| 12. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Малотимофеевка селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 0,7
2014 жыл – 50,3\* | жергiлiктi бюджет |
| 13. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Шұбар селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | ДСМ,
Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 0,7
2014 жыл – 50,3\* | жергiлiктi бюджет |
| IV кiшi топ
(1. Целиноград ауданы, Қызылсуат, Аршалы ауданы 2. Қостомар, 3. Жалтыркөл) |
| 14. | Ақмола облысы Аршалы ауданы Қостомар селосында фельдшерлiк-акушерлiк бөлiмше салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) фельдшерлiк-акушерлiк пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2014 жылғы
қаңтар – шілде | 2013 жыл – 2,6
2014 жыл – 70,0\* | жергiлiктi бюджет |
| 15. | Ақмола облысы Аршалы ауданы Жалтыркөл селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 0,6
2014 жыл – 48,9 | жергiлiктi бюджет |
| 16. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Қызылсуат селосында медициналық пункт салу
а) қайта қолдану жобасын жергiлiктi жерге байланыстыру
б) медициналық пункт салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2014 жылғы
қаңтар – шілде | 2013 жыл – 0,8
2014 жыл – 50,2\* | жергiлiктi бюджет |
| 10. Басқалар |
| I кiшi топ
(селолар: Целиноград ауданы 1. Қосшы, 2. Қараөткел, 3. Қоянды, 4. Талапкер, 5. Қабанбай батыр; ауылдар: 1. Целиноград ауданы, Ақмол, 2. Аршалы ауданы, Жiбек жолы) |
| 1. | Ақмола облысы Целиноград ауданы Ақмол ауылында жергiлiктi атқарушы органдардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету үшiн әкiмшiлiк ғимарат салу | ӨДМ-ге ақпарат | Ақмола облысының әкiмi | 2013 жылғы қаңтар – 2014 жылғы шiлде | 2013 жыл – 100,0
2014 жыл – 300,0\* | жергiлiктi бюджет |

|  |
| --- |
| Бюджеттiк ресурстарға қажеттiлiк: |
| 1 | республикалық бюджет | 2011 жылы | 6 096,2 |
| 2012 жылы | 8 585,0 |
| 2013 жылы | 11 153,7 |
| 2014 жылы | 7 514,0 |
| 2014 жылдан кейін | 14 952,2 |
| Жиыны: |
 | 48 301,1 |
| 2 | жергiлiктi бюджет | 2011 жылы | 596,4 |
| 2012 жылы | 1 177,8 |
| 2013 жылы | 1 311,9 |
| 2014 жылы | 2 065,0 |
|
 |
 | 2014 жылдан кейін | 182,7 |
|
 | Жиыны: |
 | 5 333,8 |
|
 | Бюджеттiк қаражат, барлығы | 2011 жылы | 6 692,6 |
| 2012 жылы | 9 762,8 |
| 2013 жылы | 12 465,6 |
| 2014 жылы | 9 579,0 |
|
 |
 | 2014 жылдан кейін | 15 134,9 |
|
 | Жиыны: |
 | 53 634,9 |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      БҒМ - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

      ИЖТМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

      ККМ - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

      ӨДМ - Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлiгi

      ЭДСМ - Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгi

      \*республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен қаржыландырылатын iс-шаралар бойынша шығыстар көлемi бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес тиiстi жоспарлы кезеңге арналған республикалық және жергiлiктi бюджеттердi қалыптастыру және нақтылау кезiнде нақтыланатын болады.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК