

**"Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтпаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 - 2017 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 қарашадағы № 1283 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1505 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 4 қарашадағы № 871 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.11.2022 № 871 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. "Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтпаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 – 2017 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 қарашадағы № 1283 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) 2, 3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары мен Қарағанды облысының жергілікті атқарушы органдары Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және жарты жылдықтың қорытындылары бойынша 20 қаңтардан және 20 шілдеден кешіктірмей олардың іске асырылу барысы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігіне берсін.

      3. Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі жарты жылдықтың қорытындылары бойынша Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпаратты 1 ақпаннан және 1 тамыздан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне берсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігіне жүктелсін.";

      2) көрсетілген қаулымен бекітілген Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтпаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 – 2017 жылдарға арналған кешенді жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| Қазақстан Республикасының |  |
| Премьер-Министрі | С. Ахметов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1505 қаулысына қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 қарашадағы № 1283 қаулысымен бекітілген |

**Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтпаев қалалары мен Ұлытау**  
**ауданын әлеуметтік-экономикалық дамытудың**  
**2012 – 2020 жылдарға арналған**  
**КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Орындауға (іске асыруға) жауаптылар | Ақпаратты ұсыну мерзімі | Болжамды шығыстар  (млн. теңге) | Қаржыландыру көздері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Минералдық-шикізаттық базаны кеңейту | | | | | | |
| 1 | Жезқазған кен орнының (Анненский, Северный, Восточный, Южный, Степной, Западный кеніштері) теңгерімді және теңгерімнен тыс қорларын, қорғалатын кентіректер мен қуаты аз кен шоғырлары қорларының бас есебін қайта жүргізу, кен қорын өңдеудің ТЭН-ін жасау және оларды қайта өңдеуге тарту | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша) | 2012 – 2014 жылдардың шілдесі, 2015 жылғы қаңтар | 2012 жылы – 98,0  2013 жылы – 98,0  2014 жылы – 98,0 | "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС меншікті қаражаты |
| 2 | Жезқазған кен орнының тау-кендік бөлу аумағында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу бойынша іс-шараларды қосымша қаржыландыруды жүргізу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша) | 2012 – 2015 жылдардың шілдесі, 2016 жылғы қаңтар | 2012 жылы – 3343,5  2013 жылы – 2913,2  2014 жылы – 2914,1  2015 жылы – 2407,7 | "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС меншікті қаражаты |
| 3 | Жезқазған ойпатының шегінде пайдалы қазбалардың барлық түрлері бойынша перспективасын айқындау және геологиялық барлау жұмыстарына бағыттау мақсатында қордың геологиялық-геофизикалық материалдарына кешенді талдау жүргізу | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, "Қазгеология" ҰГК" АҚ, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС | 2014 – 2016 жылдар | 2014 жылы – 162,0  2015 жылы – 500,0  2016 жылы – 1338,0\* | Республикалық бюджет |
| 4 | "Сарыарқа" ӘКК" ҰК" АҚ-ға:  1) екінші қайта өңдеу өндірісін  ұйымдастыру үшін техногендік минералдық түзілімдерде;  2) қатты пайдалы қазбалар кен орындарында (Жезді, Қияқты, Жақсы-Қотыр, Ақшоқы, Сарыөзен және т.б.);  3) кең таралған пайдалы қазбалар кен орындарында (Маман, Алтыбай, Никольское, Қаракеңгір және т.б.) жер қойнауын пайдалану құқығын беру мәселесін пысықтау | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ, "Сарыарқа" "ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2012 – 2014 жылдардың шілдесі | Талап етілмейді |  |
| 5 | Жезқазған синклиналиының Батыс борты, Жезқазған синклиналиының Батыс бортының бөлігі учаскелерінде іздестіру жұмыстарын ұйымдастыру | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жылы – 460,0\*  2016 жылы – 460,0\*  2017 жылы – 460,0\* | Республикалық бюджет |
| 6 | Жартас-Сорқұдық және Батыс Сары-Оба кен орнының Оңтүстік ұнғымасында іздестіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жылы – 340,0\*  2016 жылы – 340,0\*  2017 жылы – 340,0\* | Республикалық бюджет |
| 7 | Солтүстік Тобылды, Сарыдала, Бөрісеңгір, Үңгірлісай, Кеңгір учаскелерінде іздестіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жылы – 1300,0  2017 жылы – 1300,0\*  2018 жылы – 1300,0\* | Республикалық бюджет |
| 8 | Күлен, Жезқазған ойпатының Оңтүстік-Шығыс бөлігі учаскелерінде іздестіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ | 2017 – 2019 жылдар | 2017 жылы – 600,0\*  2018 жылы – 600,0\*  2019 жылы – 600,0\* | Республикалық бюджет |
| 9 | Қарақұдық, Үйтас, Жанай, Оңтүстік Жезді және Оңтүстік Ащыкөл учаскелерінде іздестіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру | ӨДМ-ге ақпарат | ИЖТМ | 2018 – 2020 жылдар | 2018 жылы – 5000,0\*  2019 жылы – 5000,0\*  2020 жылы – 5000,0\* | Республикалық бюджет |
| 10 | Мынадай техногенді минералды түзілімдерді екінші мәрте өңдеуге тарту:  1) Жезқазған мыс қорыту зауытының 1000 мың тонна көлеміндегі үйінді қоқысын;  2) геологиялық барлау бойынша қосымша іс-шараларды жүргізу және Қазақстан Республикасының қорлар жөніндегі мемлекеттік комиссиясында сараптама жүргізе отырып, № 1 және № 2 Жезқазған кен байыту фабрикасының № 3 қалдық қоймасы – 62371,9 мың тонна көлемінде | ӨДМ-ге ақпарат | ҚОСРМ, ИЖТМ, ККМ, ЭБЖМ, Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша) | 2012 – 2015 жылдардың шілдесі, 2016 жылғы қаңтар | 2012 жылы – 142,0  2013 жылы – 142,0  2014 жылы - 142,0  2015 жылы – 142,0 | "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС меншікті қаражаты |
| 11 | Пайдалы қазбалар кенін өңдеу мақсатында Жезқазған кентінің және іргелес Весовая, Крестовский, Перевалка және ГРП елді мекендерінің жер учаскелерін мемлекеттің мұқтажы:  1) тұрғын үй құрылысы;  2) инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару бойынша іс-шаралар жүргізу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жылы – 9 290\*  2016 жылы – 9 290\*  2015 жылы - 8 408,5\*  2016 жылы - 8 408,5\* | Республикалық бюджет  Республикалық бюджет |
| 12 | Кен орындарын рентабельдігі төмен санатқа, сондай-ақ кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, кен орнын (кен орындары тобын, кен орындары бөлігін) қоюлығы жоғары, сулы, дебиті аз немесе игерілгендер санатына жатқызу жөнінде ұсынымдар әзірлеу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысына белгіленген тәртіппен "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС кен орындарының Жезқазған тобының арналған мәселелерін 2014 – 2017 жылдары шығару | ӨДМ-ге ақпарат | ЭБЖМ, ИЖТМ, Қаржымині, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша) | 2014 – 2017 жылдар | Талап етілмейді |  |
| 13 | Жезқазған кентіндегі және іргелес Весовая, Крестовский, Перевалка және ГРП елді мекендерін қорғау кентірегінің мыс құрамды кендерін қорларын өңдеуді бастау | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 – 2016 жылдардың шілдесі |  |  |
| 2. Индустриялық-инновациялық даму | | | | | | |
| 14 | Жезқазған кен орнынан тыс орналасқан тау-кен өндіру кәсіпорындарының құрылысын, соның ішінде Жыланды кен орындары тобын (Шығыс Сарыоба, Итауыз, Батыс Сарыоба, Қыпшақпай және Қарашошақ) қорлары базасындағы жалғастыру | ЭДСМ-ге, ИЖТМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша) | 2012 жылғы шілде | 2012 жылы – 965,5 | "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС меншікті қаражаты |
| 15 | Балбырауын және Керегетас темір кен орындарын барлауға және одан әрі өңдеуге қосымша қаржыландыруды қамтамасыз ете отырып, тиімді инвестор іздеу бойынша мәселені пысықтау | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ИЖТМ, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша) | 2012 – 2014 жылдардың шілдесі | Талап етілмейді |  |
| 16 | "Самға" ЖШС-ның әр түрлі диаметрдегі құдық дөңгелектерін, қабырға және іргетас блоктарын, аражабындардың қуыстық плиталарын өндіруін ұйымдастыру | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 – 2015 жылдар | 2014 жылы – 17,5  2015 жылы – 17,5 | "Самға" ЖШС меншікті қаражаты  Қарыз қаражаты |
| 17 | Жергілікті халықты және Жезқазған ЖОО бітірген жас мамандарды тарта отырып және жұмысқа орналастыра отырып, Қазақстан Республикасы бойынша және одан тыс жерлерде тау-кен кәсіпорындары үшін қосалқы бөлшектердің өндірісін ұйымдастыру | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жылы – 200,0  2017 жылы – 237,5  2018 жылы – 237,5 | "Mustang servise 2030" ЖШС меншікті қаражаты  Қарыз қаражаты |
| 18 | Мынадай жобаларға жетіспейтін инфрақұрылымды тартуды ұйымдастыру:  1) "Өнеркәсіптік құс өндірісінің тұқымдық орталығын құру" 10 кВт ауа желісін қосу;  2) "Көкөністерді сақтау қоймасы бар жылыжай шаруашылығын құру" | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 жыл | 2014 жылы – 41,0  2014 жылы – 21,0 | "Capital Projects Ltd" ЖШС меншікті қаражаты  "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ |
| 19 | Сәтпаев қаласында сауда-ойын сауық кешенін салуды ұйымдастыру:  1) бизнес жоспар әзірлеу  2) сауда-ойын сауық кешенін салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 жылғы қаңтар, шілде, 2015 жылғы қаңтар | 2014 жылы – 150  2014 жылы – 150 | "Инсебаев" ЖК меншікті қаражаты  Қарыз қаражаты |
| 20 | Сәтпаев қаласында ірі қара малды бордақылау алаңын құруды ұйымдастыру:  1) бизнес жоспар әзірлеу  2) ірі қара малды бордақылау алаңын салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 жылғы қаңтар, шілде, 2015 жылғы қаңтар | 2014 жылы – 55  2014 жылы – 45 | "Шиндин" ЖК меншікті қаражаты  Қарыз қаражаты |
| 21 | Сәтпаев қаласында жұмыртқа өндірісі жөніндегі құс фабрикасын жаңғырту және кеңейту | ӨДМ-ге, ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 жылғы қаңтар, шілде, 2015 жылғы қаңтар | 2014 жылы - 80,0  2014 жылы – 50,0 | "Ахтямов" ЖК меншікті қаражаты  Қарыз қаражаты |
| 22 | Кейін өндірісті құра отырып, жұтаң сульфид кендеріне арналған гидрометаллургия үшін технологияларды әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу | ӨДМ-ге, ИЖТМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "Минералдық шикізатты кешенді өңдеу жөніндегі ұлттық орталық" РМК, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша) | 2012 – 2014 жылдардың шілдесі, 2017 жылғы қаңтар | Талап етілмейді |  |
| 23 | Қарағанды облысының Жезқазған, Сәтпаев қалаларының және Ұлытау ауданының шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС қатысуымен екінші деңгейдегі банктер арқылы қаражатты шартты орналастыру жолымен "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ арқылы кредит беруді ұйымдастыру;  1) Жезқазған қаласында шағын және орта бизнес үшін кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау;  2) корпустық сүзгілерді өндіру жөніндегі кәсіпорынның ІІ кезегін салу, "Қазтехфильтр" ЖШС;  3) көкөніс сақтайтын қоймасы бар жылыжай шаруашылығын құру, "Ұлытау Флора" ӘКК;  4) мәдени-ойын-сауық орталығын ашу, Жайлаубаев" ЖК | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "Даму" КДҚ" АҚ (келісім бойынша), "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша) | 2014 – 2017 жылдар | 2014 жылы – 50,0  2015 жылы – 50,0  2016 жылы – 50,0  2017 жылы – 50,0  2014 жылы – 100,0  2015 жылы – 200,0  2016 жылы – 200,0  2014 жылы – 36,4  2015 жылы – 14,5  2014 жылы – 70,0  2015 жылы – 140,0  2016 жылы – 140,0 | "Даму" қорының, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС меншікті қаражаты  "Қазтехфильтр" ЖШС меншікті қаражаты  "Ұлытау Флора" ӘКК меншікті қаражаты  "Жайлаубаев" ЖК меншікті қаражаты |
| 24 | Ұлытау ауданының Жезді кен орнындағы марганец кенін өндіруді ұйымдастыру | ӨДМ-ге, ИЖТМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "Сарыарқа" ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша) "ATRIO ltd" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жылы – 300,0  2016 жылы – 1000,0 | "ATRIO ltd" ЖШС меншікті қаражаты |
| 25 | Ұлытау ауданының Никольское кен орнында атқылағаннан кейінгі жыныстарды (құрылыс тасын) өндіруді ұйымдастыру | ӨДМ-ге, ИЖТМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "Сарыарқа" ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша) "Самға" ЖШС (келісім бойынша) | 2013 – 2014 жылдар | 2013 жылы – 60,0  2014 жылы – 60,0 | "Самға" ЖШС меншікті қаражаты |
| 26 | Ұлытау ауданының Қарсақпай мыс қорыту зауытының техногенді минералдық түзілімдерінен мыс өндіруін ұйымдастыру | ӨДМ-ге, ИЖТМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "Сарыарқа" ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша), "Varda Minerals" ЖШС (келісім бойынша) | 2014 – 2015 жылдар | 2014 жылы – 450,0 | "Varda Minerals" ЖШС меншікті қаражаты |
| 27 | Ұлытау ауданының Қияқты кен орнында қоңыр көмір өндіруді ұйымдастыру | ӨДМ-ге, ИЖТМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "Сарыарқа" ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша), "BUILD SKILL" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 – 2017 жылдар | 2017 жылы – 1125,0 | "BUILD SKILL" ЖШС меншікті қаражаты |
| 28 | Өнеркәсіптік құс өндірісі тұқымдық орталығын құру, "Capital Projects Ltd" ЖШС | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "Capital Projects Ltd" ЖШС (келісім бойынша) | 2013 жылғы желтоқсан | 2013 жылы – 1200,0 | Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің меншікті қаражаты |
| 29 | Жезқазған қаласында тігін өндірісін жаңғыртуды және кеңейтуді жүргізу | ЭДСМ-ге, ИЖТМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "Ютария Ltd" ЖШС (келісім бойынша) | 2012 жылғы шілде | 2012 жылы – 9,0 | "Ютария Ltd", ЖШС меншікті қаражаты |
| 30 | 3,6 га алаңы бар ұзақтығы 15,8 км Талап суландыру жүйесінің магистральдық каналымен Жезді су қоймасын реконструкциялауды жүргізу:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) жобаны іске асыру | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ҚОСРМ, ЭБЖМ, | 2015 – 2019 жылдар | 2015-2016 жылдары 37,5\*  2017-2019 жылдары – 1250,0\* | Республикалық бюджет |
| 31 | Сәтпаев қаласында алаңы 12 га индустриялық паркін құру:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2014 – 2015 жылдар | 2014 жылы – 10,0\*  2015 жылы – 20,0\*  2015 жылы – 180,0\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 32 | Сәтпаев қаласында суармалы егін шаруашылығын ұйымдастыру үшін Жартас карьерінен ұзақтығы 7 км инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ҚОСРМ, ЭБЖМ | 2014 – 2016 жылдардың қаңтары, шілдесі, 2017 жылғы қаңтар | 2014 жылы – 35,0  2015 жылы – 35,0\*  2016 жылы – 35,0\*  2015 жылы – 315,0\*  2016 жылы – 315,0\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 33 | "Оразбаева" ЖК монша-кір жуу кешенін реконструкциялау және ұйымдастыру | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 – 2015 жылдар | 2014 жылы – 150,0  2015 жылы – 150,0 | "Оразбаева" ЖК меншікті қаражаты |
| 3. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | | | | | | |
| Жылумен жабдықтау | | | | | | |
| 34 | Сәтпаев қаласын ескере отырып, Жезқазған қаласында жылу электр орталығын (ЖЭО-2) салу:  1) техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу  2) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  3) жылу электр - орталығын салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2016 – 2020 жылдар | 2016 жылы – 200,0  2017 жылы – 500,0  2018 жылы – 500,0  2019 жылы – 29700,0  2020 жылы – 89100 | Жеке инвестициялар |
| 35 | Жезқазған ЖЭО реконструкциялау және жаңғырту жөніндегі жұмыстар және техникалық іс-шаралар кешені | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша) | 2013 – 2015 жылдардың қаңтары, шілдесі, 2016 жылғы қаңтар | 2012 жылы – 1740,2  2013 жылы – 6084,2  2014 жылы – 2320,4  2015 жылы – 83,9 | "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС меншікті қаражаты |
| 36 | Жезқазған қаласының жылу желілерін реконструкциялау:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) жылу желілерін реконструкциялау және жаңғырту | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2012 – 2020 жылдар | 2012 жылы – 295,3  2015 жылы – 47,5\*  2016 жылы – 277,8\*  2017 жылы – 277,8\*  2018 жылы – 277,8\*  2019 жылы - 277,8\*  2020 жылы – 490,3\*  2015 жылы – 427,6\*  2016 жылы – 3540,3\*  2017 жылы – 2500,0\*  2018 жылы – 2500,0\*  2019 жылы - 2500,0\*  2020 жылы – 4412,1\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 37 | Сәтпаев қаласының инженерлік желілерінің тозуын төмендету және № 1 жылу станциясында жөндеу жұмыстарын жүргізу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша) | 2014 – 2020 жылдар | Талап етілмейді | "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС меншікті қаражаты |
| Сумен жабдықтау | | | | | | |
| 38 | Жезқазған қаласын сумен жабдықтауды ескере отырып, Эскулинск су таратқышының құрылысын аяқтау | ӨДМ-ге ақпарат | ҚОСРМ, ЭБЖМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 жыл | 2014 жылы – 700,0\* | Республикалық бюджет |
| 39 | Ұзақтығы 13 км Үйтас-Айдос су таратқышының тегеурін бөлігін реконструкциялау жүргізу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша) | 2014 жыл | 2014 жылы – 2062,0 | "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС меншікті қаражаты |
| 40 | Жезқазған қаласын сумен жабдықтау үшін Қожамсейіт жерасты сулары кен орнында су жинау бөгетін салу:  1) кен орнының жерасты сулары қорларын қайта бағалау;  2) Жезқазған қаласын сумен жабдықтау үшін жинау бөгетін салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ИЖТМ, ЭБЖМ | 2012 – 2018 жылдар | 2012 жылы – 2,3  2013 жылы – 7,0  2016 жылы – 500,0\*  2017 жылы – 500,0\*  2018 жылы – 575,9\*  2016 жылы – 2000,0\*  2017 жылы – 2000,0\*  2018 жылы – 2303,9\* | Республикалық бюджет  Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 41 | Талап ауылының магистральдық су таратқышын реконструкциялау:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) су таратқышты реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2013 – 2015 жылдар | 2013 жылы – 2,4  2015 жылы – 69,4\*  2015 жылы – 277,5\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 42 | Жезқазған қаласының қалаішілік су құбыры желілерін реконструкциялау:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) Жезқазған қаласының сумен жабдықтау жүйесін реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2012 – 2018 жылдар | 2012 жылы – 109,8  2013 жылы – 86,2  2015 жылы – 125,0\*  2016 жылы – 375,0\*  2017 жылы – 500,0\*  2018 жылы – 1120,7\*  2015 жылы – 499,9\*  2016 жылы – 1500,0\*  2017 жылы – 2000,0\*  2018 жылы – 4483,0\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 43 | Жезқазған қаласының шаруашылық-ауыз су тазарту құрылыстарын реконструкциялау:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) Жезқазған қаласының сумен жабдықтау жүйесін реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2012 – 2018 жылдар | 2012 жылы – 45,6  2013 жылы – 106,4  2015 жылы – 200,0\*  2016 жылы – 500,0\*  2017 жылы – 500,0\*  2018 жылы – 996,9\*  2015 жылы – 800,0\*  2016 жылы – 2000,0\*  2017 жылы – 2000,0\*  2018 жылы – 3987,9\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 44 | Сәтпаев қаласында Кеңгір су қоймасынан келетін ауыз суды тазарту үшін тазарту құрылыстарын салу:  1) техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу;  2) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  3) Сәтпаев қаласында су тазарту құрылыстарын салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2014 – 2018 жылдар | 2014 жылы – 10,0  2015 жылы – 52,0\*  2017 жылы – 50,0\*  2018 жылы – 60,0\*  2017 жылы – 450,0\*  2018 жылы – 540,0\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 45 | Ұлытау ауылының орталық кәрізін салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жылы – 100,0\*  2016 жылы – 76,8\*  2015 жылы – 400,0\*  2016 жылы – 307,4\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| Абаттандыруды және коммуналдық шаруашылықты дамыту | | | | | | |
| 46 | Жезқазған қаласының ауданы 21 га қалалық саябағын реконструкциялау;  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) саябақты реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2014 – 2015 жылдар | 2014 жылы – 22,2  2015 жылы – 500,0\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 47 | Жезқазған қаласына қызмет көрсету үшін арнайы техника сатып алу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 – 2018 жылдар | 2014 жылы – 88,0  2015 жылы – 40,0\*  2016 жылы – 56,0\*  2017 жылы – 86,3\*  2018 жылы – 163,6\* | Жергілікті бюджет |
| 48 | Жезқазған қаласында жұмыс істеп тұрған қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына сыртқы инфрақұрылым салу (сумен, электрмен жабдықтау):  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) инфрақұрылым салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 – 2015 жылдар | 2014 жылы – 9,9  2015 жылы – 150,0\* | Жергілікті бюджет |
| 4. Тұрғын үй құрылысы | | | | | | |
| 49 | "Қолжетімді тұрғын үй – 2020" бағдарламасы шеңберінде Жезқазған қаласында жалға берілетін тұрғын үй салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ | 2014 – 2020 жылдар | 2014 жылы – 19,4  2015 жылы – 27,8\*  2016 жылы – 27,8\*  2017 жылы – 27,8\*  2018 жылы – 27,8\*  2019 жылы – 27,8\*  2020 жылы – 29,5\*  2014 жылы – 234,4  2015 жылы – 36,6\*  2017 жылы – 250,0\*  2018 жылы – 250,0\*  2019 жылы – 250,0\*  2020 жылы – 265,3\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 50 | "Қолжетімді тұрғын үй – 2020" бағдарламасы шеңберінде Сәтпаев қаласында жалға берілетін көп пәтерлі тұрғын үй салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ | 2014 – 2020 жылдар | 2014 жылы – 12,5  2015 жылы – 12,5\*  2016 жылы – 15,0\*  2017 жылы – 17,5\*  2018 жылы – 17,5\*  2019 жылы – 17,5\*  2020 жылы – 17,5\*  2014 жылы – 200,0  2015 жылы – 173,0\*  2016 жылы – 135,0\*  2017 жылы – 157,5\*  2018 жылы – 157,5\*  2019 жылы – 157,5\*  2020 жылы – 157,5\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 51 | "Қолжетімді тұрғын үй – 2020" бағдарламасы шеңберінде Ұлытау ауылында жалға берілетін тұрғын үй салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2013 – 2017 жылдар | 2013 жылы - 42,8  2014 жылы – 42,8  2015 жылы – 45,0\*  2016 жылы – 45,0\*  2017 жылы – 47,0\* | Жергілікті бюджет |
| 52 | Сәтпаев қаласында Шығыс тұрғын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту және жайластыру | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2014 – 2016 жылдар | 2014 жылы – 18,4  2015 жылы – 18,4\*  2016 жылы – 18,4\*  2014 жылы – 496,0 | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 53 | "Қолжетімді тұрғын үй – 2020" бағдарламасы шеңберінде Жезқазған қаласында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ | 2014 – 2018 жылдар | 2014 жылы – 27,0  2015 жылы – 27,0\*  2016 жылы – 27,0\*  2017 жылы – 27,0\*  2018 жылы – 27,0\*  2014 жылы – 540,3  2015 жылы – 358,2\*  2017 жылы – 243,0\*  2018 жылы – 243,0\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 54 | Сәтпаев қаласында көппәтерлі тұрғын үйлерді күрделі жөндеу, оның ішінде:  1) 1 үй – 2015 жылы;  2) 1 үй – 2016 жылы | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жылы – 15,5\*  2016 жылы – 22,7\* | Республикалық бюджет |
| 55 | Жезқазған қаласында көппәтерлі тұрғын үйлерді күрделі жөндеу, оның ішінде:  1) 5 үй – 2014 жылы;  2) 6 үй – 2015 жылы;  3) 10 үй – 2016 жылы | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2014 – 2016 жылдар | 2014 жылы – 78,7  2015 жылы – 92,3\*  2016 жылы – 120,0\* | Республикалық бюджет |
| 5. Көлік инфрақұрылымы | | | | | | |
| 56 | Экономикалық тиімділік аспектілерін, сондай-ақ маршруттардың бағыттарын ескере отырып, "Қызылорда-Павлодар-Успенка-РФ шекарасы" автомобиль жолын реконструкциялау, Қызылорда-Жезқазған учаскесі, 216 – 314 км (98 км):  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) "Қызылорда-Павлодар-Успенка-РФ шекарасы" автомобиль жолын реконструкциялау, Қызылорда-Жезқазған учаскесі, 216 – 314 км (98 км) | ӨДМ-ге ақпарат | ККМ, ЭБЖМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2012 – 2017 жылдар | 2012 жылы – 76,7  2013 жылы – 36,9  2014 жылы – 500,0  2015 жылы – 3000,0  2016 жылы – 7000,0  2017 жылы – 15000,0\* | Республикалық бюджет |
| 57 | Ұзақтығы 14,8 км "Есіл-Петропавл" республикалық автожолының 24,7 – 39,55 км учаскесін көшіру | ӨДМ-ге ақпарат | ККМ, ЭБЖМ, ӨДМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 – 2015 жылдар | 2014 жылы – 978,0  2015 жылы – 979,1\* | Республикалық бюджет |
| 58 | Жобаның экономикалық тиімділік аспектілерін, сондай-ақ маршруттардың бағыттарын ескере отырып, "Жезқазған-Есіл-Петропавл" автомобиль жолын реконструкциялауға, Жезқазған-Арқалық учаскесі, 137-252 км (115 км) | ӨДМ-ге ақпарат | ККМ, ЭБЖМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2017 жыл | 2017 жылы – 158,6\* | Республикалық бюджет |
| 6. Әлеуметтік инфрақұрылым | | | | | | |
| Білім беру | | | | | | |
| 59 | Жезқазған қаласындағы Кеңгір ауылында қуаты 100 орындық балабақша салу:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) Кеңгір ауылында қуаты 100 орындық балабақша салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 – 2015 жылдар | 2014 жылы – 6,0  2015 жылы – 300,0\* | Жергілікті бюджет |
| Денсаулық сақтау | | | | | | |
| 60 | Жезқазған қаласында мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде 500 адам қабылдайтын емхана салу:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы түзету;  2) техника-экономикалық негіздемені әзірлеу;  3) емхана салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2012 – 2016 жылдар | 2012 жылы – 41,0  2014 жылы – 25,0  2015 жылы – 300,0\*  2016 жылы – 624,0\* | Жергілікті бюджет  Мемлекеттік- жеке меншік әріптестігі шеңберінде |
| 61 | Жезқазған қаласының медициналық жедел жәрдем станциясының ғимаратын күрделі жөндеу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2015 жылғы желтоқсан | 2015 жылы – 50,0\* | Жергілікті бюджет |
| 62 | Жезқазған қаласының мамандандырылған емдеу-профилактикалық кәсіпорнының ғимаратын күрделі жөндеу және медициналық жабдықтардың ең аз жинағымен жарақтандыру | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 жылғы желтоқсан  2015 жылғы желтоқсан | 2014 жылы – 70,0  2015 жылы – 93,4\* | Жергілікті бюджет |
| 63 | Қарағанды облысы әкімдігінің "Жезқазған қаласының орталық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнын медициналық жабдықтармен жарақтандыру | ӨДМ-ге ақпарат | ДСМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 жылғы желтоқсан | 2014 жылы – 11,9 | Республикалық бюджет |
| 64 | Жезқазған қаласы әкімдігінің "Қарлығаш санаторийі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын технологиялық жабдықтармен жарақтандыру | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 жылғы желтоқсан | 2014 жылы – 7,2 | Жергілікті бюджет |
| 65 | Жезқазған қаласының қалалық емханасын ұйымдастыру үшін тері-венерологиялық диспансердің ғимаратына күрделі жөндеу жүргізу және медициналық жабдықтардың ең аз жинағымен жарақтандыру | ЭДСМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2013 жылғы қаңтар | 2012 жылы – 130,0 | Жергілікті бюджет |
| 66 | Сәтпаев қаласы әкімдігінің "Сәтпаев қаласының емханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнын медициналық жабдықтармен жарақтандыру | ӨДМ-ге ақпарат | ДСМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 жылғы желтоқсан | 2014 жылы – 11,5 | Республикалық бюджет |
| 67 | Қарағанды облысы әкімдігінің Ұлытау ауылындағы аудандық орталық ауруханасына күрделі жөндеу жүргізу | ЭДСМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2013 жылғы қаңтар | 2012 жылы – 48,0 | Жергілікті бюджет |
| Спорт | | | | | | |
| 68 | Ұлытау ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу | ӨДМ-ге ақпарат | СДШІА, Қарағанды облысының әкімдігі | 2017 жыл | 2017 жылы – 260,0 | Бюджеттен тыс қаражат |
| Мәдениет | | | | | | |
| 69 | Жезқазған қаласындағы Достық және халықтар мәдениеті үйін күрделі жөндеу:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) Достық және халықтар мәдениеті үйін күрделі жөндеу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 – 2015 жылдар | 2014 жылы – 4,9  2015 жылы – 100,0\* | Жергілікті бюджет |
| 70 | Жезқазған тарихи-археологиялық мұражай ғимаратына жапсарлас құрылыс салу:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) Жезқазған тарихи-археологиялық мұражай ғимаратына жапсарлас құрылыс салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 – 2015 жылдар | 2014 жылы – 10,0  2015 жылы – 70,0\* | Жергілікті бюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Экология және табиғатты пайдалану | | | | | | |
| 71 | Жезқазған, Сәтпаев қалалары бойынша қатты тұрмыстық қалдықтар басқару жүйесін жаңғырту:  1) Жезқазған, Сәтпаев қалалары бойынша қатты тұрмыстық қалдықтар басқару жүйесін жаңғырту жобаларына инвестициялардың негіздемесін әзірлеу;  2) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  3) жобаны іске асыру | ӨДМ-ге ақпарат | ҚОСРМ, ЭБЖМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жылы – 60,4\*  2015-2016 жылдары – 2100,0  2017 жылы – 1500,0\* | Республикалық бюджет  Мемлекеттік- жекешелік әріптестік шеңберінде |
| 72 | Жезқазған қаласының кәріздік тазарту құрылыстарын реконструкциялау және жаңғырту:  1) техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу;  2) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  3) кәріздік тазарту құрылыстарын реконструкциялау және жаңғырту | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2012 – 2019 жылдар | 2012-2013 жылдары – 13,2  2014-2015 жылдары – 67,2\*  2016 жылы – 500,0\*  2017 жылы – 761,67\*  2018 жылы – 761,67\*  2019 жылы – 761,67\*  2016 жылы – 2000,0\*  2017 жылы – 2285,0\*  2018 жылы – 2285,0\*  2019 жылы – 2285,0\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 73 | Жезқазған қаласының су бұру жүйесін реконструкциялау:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) су бұру жүйесін реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2013 – 2019 жылдар | 2013 жылы – 106,2  2014 жылы – 159,3  2015 жылы – 200,0\*  2016 жылы – 550,835  2017 жылы – 925,83\*  2018 жылы – 925,83\*  2019 жылы – 925,83\*  2015 жылы – 800,0\*  2016 жылы – 2203,34\*  2017 жылы – 2777,48\*  2018 жылы – 2777,48\*  2019 жылы – 2777,48\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 74 | Жезқазған қаласының Кеңгір ауылындағы су бұру жүйесін реконструкциялау:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) су бұру жүйесін реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2012 – 2014 жылдар | 2012 жылы – 41,0  2013 жылы – 166,7 | Жергілікті бюджет |
| 75 | Жезқазған қаласындағы Кеңгір су қоймасының айналасына жасыл желектерді отырғызу:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) отырғызу жұмыстарын жүргізу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 – 2015 жылдар | 2014 жылы – 6,0  2015 жылы – 250,0\* | Жергілікті бюджет |
| 76 | Сәтпаев қаласының 66, 74-тұрғын орамдарындағы кәріз желілерін салу:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы түзету;  2) кәріз желілерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ | 2013 – 2015 жылдар | 2013 жылы – 8,6  2014 жылы – 183,0  2015 жылы – 183,0\* | Жергілікті бюджет |
| 77 | Жезқазған қаласында нөсерлік кәріз жүйесін және коллекторлық-дренаждық жүйені салу:  1) техника-экономикалық негіздеме әзірлеу;  2) жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу;  3) нөсерлік кәріз жүйесін және коллекторлық-дренаждық жүйені салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ, ЭБЖМ | 2012 – 2018 жылдар | 2012-2013 жылдары – 19,7  2014-2015 жылы – 62,2\*  2016 жылы – 508,2\*  2017 жылы – 635,25\*  2018 жылы – 635,25\*  2016 жылы – 2032,8  2017 жылы – 1905,75\*  2018 жылы – 1905,75\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 78 | Сәтпаев қаласында нөсерлік кәріз жүйесін және коллекторлық-дренаждық жүйені салу:  1) техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу;  2) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  3) нөсерлік кәріз жүйесін және коллекторлық-дренаждық жүйені салу | ӨДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі, ӨДМ | 2012 – 2017 жылдар | 2012 жылы – 19,7  2013-2014 жылдары – 103,3\*  2015 жылы – 206,625\*  2016 жылы – 327,787\*  2017 жылы – 271,001\*  2015 жылы – 826,498\*  2016 жылы – 1311,147\*  2017 жылы – 813,004\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі іс-шаралар | | | | | | |
| 79 | Жезқазған қаласында 6 автокөлікке өрт депосын салу:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) өрт депосын салу | ӨДМ-ге ақпарат | ТЖМ, ЭБЖМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жылы – 32,7\*  2016 жылы – 476,2\*  2017 жылы – 476,2\* | Республикалық бюджет |
| 80 | Жезқазған қаласында 2-разрядты су-құтқару станциясын салу:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) су-құтқару станциясын салу | ӨДМ-ге ақпарат | ТЖМ, ЭБЖМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жылы – 19,8\*  2016 жылы – 236,0\* | Республикалық бюджет |
| 81 | Сәтпаев қаласының өрт депосын салу:  1) жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу;  2) өрт депосын салу | ӨДМ-ге ақпарат | ТЖМ, ЭБЖМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жылы – 32,7\*  2017 жылы – 497,3\*  2018 жылы – 497,3\* | Республикалық бюджет |
| 82 | Сәтпаев қаласында 2-разрядты су-құтқару станциясын салу:  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;  2) су-құтқару станциясын салу | ӨДМ-ге ақпарат | ТЖМ, ЭБЖМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2017 – 2018 жылдар | 2017 жылы – 19,8\*  2018 жылы – 236,0\* | Республикалық бюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Ауылдық аумақтарды дамыту | | | | | | |
| 83 | Ұлытау ауылында қолданыстағы шаруашылықтарды кеңейту және жаңа өндірістерді құру жолымен мал басын көбейту:  1) жыл сайын ірі қара мал (бұдан әрі – ІҚМ) сатып алу - 300 бас, жылқы - 200 бас;  2) 500 басқа ІҚМ асыл тұқымдық репродуктор құру;  3) "Ахан" шаруа қожалығының 500 басқа бордақылау алаңын салу | ӨДМ-ге ақпарат | АШМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 – 2020 жылдар | 2014 жылы – 100,0  2015 жылы – 110,0  2016 жылы – 120,0  2017 жылы – 130,0\*  2018 жылы – 140,0\*  2019 жылы – 150,0\*  2020 жылы – 150,0\*  2014 жылы – 70,0  2015 жылы – 80,0  2014 жылы – 158,0  2014 жылы – 52,0 | "АШТӨ" меншікті қаражаты, "Қаз Агро" АҚ, ЕДБ қарыз қаражаты |
| 84 | Ұлытау ауылында мал шаруашылығын дамыту үшін жем-шөп базасын құру (жылқы басын, жемдік дақылдар, көп жылдық шөптер егістігі алаңдарын көбейту):  1) лизингке ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу (жыл сайын трактор – 15 бірлік, комбайн – 5 бірлік, ауыл шаруашылығы машиналары – 60 бірлік);  2) көктемгі-егіс және жиын-терім жұмыстарына кредит беру | ӨДМ-ге ақпарат | АШМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 – 2020 жылдар | 2014 жылы – 100,0  2015 жылы – 110,0  2016 жылы – 120,0  2017 жылы – 130,0\*  2018 жылы – 140,0\*  2019 жылы – 160,0\*  2020 жылы – 178,0\* | "АШТӨ" меншікті қаражаты, "Қаз Агро" АҚ қарыз қаражаты, ЕДБ |
| 85 | Ұлытау ауылында сүт қабылдау пункттерінің желісін құру | ӨДМ-ге ақпарат | АШМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2015 жыл | 2015 жылы – 45,0 | "АШТӨ" меншікті қаражаты, "Қаз Агро" АҚ қарыз қаражаты, ЕДБ, "Сарыарқа" ӘКК" ҰК" АҚ |
| 86 | Жезқазған қаласында қуаты 50 бас ІҚМ және Жезқазған қаласында ауысымына 300 бас қой шұжық цехын салу | ӨДМ-ге ақпарат | АШМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2018 жыл | 2018 жылы – 45,0\*  2018 жылы – 135,0\* | "АТӨ" меншікті қаражаты, "Қаз Агро" АҚ қарыз қаражаты, ЕДБ |
| 87 | Ұлытау ауылында жүн өңдеу өндірісін ұйымдастыру | ӨДМ-ге ақпарат | АШМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2015 – 2018 жылдар | 2015 жылы – 142,0  2018 жылы – 48,0\* | "АТӨ" меншікті қаражаты, "Қаз Агро" АҚ қарыз қаражаты, ЕДБ |
| 88 | Ұлытау ауылында жем - шөп өндіру жөніндегі сервистік-дайындау орталығын құру, ІҚМ бордақылауды ұйымдастыру және ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу | ӨДМ-ге ақпарат | АШМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2015 жыл | 2015 жылы – 500,0 | "АТӨ" меншікті қаражаты, "Қаз Агро" АҚ қарыз қаражаты, ЕДБ, "Сарыарқа" ӘКК" ҰК" АҚ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурстарға қажеттілік: | | | |
|  | Республикалық бюджет | - | 169 189,1 |
|  | 2012 жыл |  | 79,0 |
|  | 2013 жыл |  | 43,9 |
|  | 2014 жыл |  | 3912,1 |
|  | 2015 жыл |  | 28769,6 |
|  | 2016 жыл |  | 46429,5 |
|  | 2017 жыл |  | 37483,5 |
|  | 2018 жыл |  | 29 066,8 |
|  | 2019 жыл |  | 13 570,1 |
|  | 2020 жыл |  | 9 834,9 |
|  | Жергілікті бюджет | - | 21 400,6 |
|  | 2012 жыл |  | 763,3 |
|  | 2013 жыл |  | 622,6 |
|  | 2014 жыл |  | 871,0 |
|  | 2015 жыл |  | 2 422,6 |
|  | 2016 жыл |  | 3 956,1 |
|  | 2017 жыл |  | 4 627,0 |
|  | 2018 жыл |  | 5 589,9 |
|  | 2019 жыл |  | 2 010,8 |
|  | 2020 жыл |  | 537,3 |
|  | Бюджеттен тыс қаражаттар | - | 160 936,6 |
|  | 2012 жыл |  | 6 709,2 |
|  | 2013 жыл |  | 10 497,4 |
|  | 2014 жыл |  | 9 567,4 |
|  | 2015 жыл |  | 4 792,6 |
|  | 2016 жыл |  | 4 754,0 |
|  | 2017 жыл |  | 3 932,5 |
|  | 2018 жыл |  | 1 245,5 |
|  | 2019 жыл |  | 30 010,0 |
|  | 2020 жыл |  | 89 428,0 |
|  | Барлығы: | - | 351 526,3 |

      Ескертпе:

      \* 2015-2020 жылдарға арналған республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаттары есебінен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі, сәйкес жоспарлы кезеңге республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру барысында бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес нақтыланатын болады.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ӨДМ – Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

      АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

      БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

      ҚОСРМ – Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі

      ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

      ИЖТМ – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

      ККМ – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

      ЭБЖМ – Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

      Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

      ТЖМ – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

      СДШІА – Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі

      "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ – "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы

      "Сарыарқа" ӘКК" ҰК АҚ"– "Сарыарқа" әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

      "Даму" КДҚ" АҚ – "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы

      РМК – республикалық мемлекеттік кәсіпорын

      ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

      АШТӨ – ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші

      ЕДБ – екінші деңгейдегі банктер

      ЖОО – жоғары оқу орны

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК