

**Қазақстан Республикасы көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 12 ақпандағы № 81 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 7 сәуірдегі № 180 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 07.04.2017 № 180 қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасы көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы және "Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 13 қаңтардағы № 725 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар мен ұйымдар (келісім бойынша):

      1) Іс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

      2) "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығында белгіленген мерзімдерде және тәртіппен Іс-шаралар жоспарының іске асырылуы туралы ақпарат берсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігіне жүктелсін.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| Қазақстан Республикасының |  |
| Премьер-Министрі | С. Ахметов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 12 ақпандағы № 81 қаулысымен бекітілген |

**Қазақстан Республикасы көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың**  
**және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік**  
**бағдарламасын іске асыру жөніндегі**  
**іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шара атауы | Өлшем бірлігі | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімдері | Қаржыландыру | | | | | | | | | | | | | | | Бюджеттік бағдарламаның коды |
| Болжамды шығыстар (млн. теңге) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017\* | | 2018\* | | 2019\* | | 2020\* | | Барлығы |
| Сомасы | Қаржыландыру көздері | Сомасы | Қаржыландыру көздері | Сомасы | Қаржыландыру көздері | Сомасы | Қаржыландыру көздері | Сомасы | Қаржыландыру көздері | Сомасы | Қаржыландыру көздері | Сомасы | Қаржыландыру көздері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Мақсаты: Экономика мен халықтың сапалы және қауіпсіз автомобиль жолдарына қажеттілігін қанағаттандыруға қабілетті автожол инфрақұрылымын құру. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нысаналы индикаторлар:  1) 2020 жылдың соңына қарай жақсы және қанағаттанарлық техникалық күйдегі республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі 89 %;  2) 2020 жылдың соңына қарай жақсы және қанағаттанарлық техникалық күйдегі облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі 78 %;  3) 2020 жылдың соңына қарай I және ІІ техникалық санаттағы республикалық маңызы бар жолдардың жалпы ұзындығынан ақылы автомобиль жолдарының үлесі 55 %;  4) 2020 жылы Қазақстан Республикасының автомобиль жолдары арқылы өтетін транзиттік жүк көлемі 3,5 млн. тонн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нәтижелер көрсеткіштері: 1) 2020 жылдың соңына қарай 5 703 км республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау;  2) 2020 жылдың соңына қарай 1 124 км облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау;  3) 2020 жылдың соңына қарай республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығынан I және ІІ техникалық санаттағы автомобиль жолдарының үлесі 48 %;  4) 2020 жылдың соңына қарай 10 195 км республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу;  5) 2020 жылдың соңына қарай 12 601 км облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу;  6) 2020 жылдың соңына қарай республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын ақаусыз күтіп-ұстаудың кешенді көрсеткіш деңгейі 90 %;  7) 2020 жылдың соңына қарай ақаусыз күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстардың өзін-өзі өтеу қағидатында жұмыс істейтін автомобиль жолдарының ұзындығы 6 186 км;  8) 2020 жылдың соңына қарай өзектілендірілген нормативтік-техникалық құжаттардың үлесі 78 %;  9) Жол активтерін басқару процестерін автоматтандыруды қамту деңгейі 23 485 км автомобиль жолдары;  10) 2020 жылдың соңына қарай жол бойындағы сервис объектілеріндегі республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының қамтамасыз етілуі 76 %;  11) 2020 жылдың соңына қарай қатты жамылғысы бар жалпы пайдаланымдағы жолдардың жай-күйіне халықтың қанағаттануы 70 %;  12) 2020 жылдың соңына қарай инженер-техникалық мамандығы бар білікті кадрлардың үлесі 40 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | "Батыс Еуропа – Батыс Қытай" халықаралық транзиттік дәлізді реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ, ККМ | 2014 - 2016 ж.ж. | 120 386 | - | 122 250 | - | 5 967 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 248 603 |  |
| 97 228 | ХҚИ қарызы | 97 112 | ХҚИ қарызы | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 194 340 | 002 |
| 23 158 | РБ | 25 138 | РБ | 5 967 | РБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 54 263 | 002 |
| 2 | "Орталық-Оңтүстік" жобасын іске асыру |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ, ККМ | 2014 - 2019 ж.ж. | 40 000 | - | 25 000 | - | 149 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 214 400 |  |
|  |  |  |  | 15 000 | РБ  (қарыздарды қоса қаржыландыру) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | - | 0 | - | 85 000 | ХҚИ қарызы | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 85 000 | 002 |
| 40 000 | Ұлттық қор | 0 | Ұлттық қор | 0 | Ұлттық қор | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 40 000 | 002 |
| 0 | - | 25 000 | РБ | 49 400 | РБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 74 400 | 002 |
| 3 | "Орталық-Шығыс" жобасын іске асыру |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ, ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | 30 000 | - | 29 340 | - | 51 010 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 110 350 |  |
| 30 000 | Ұлттық қор | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 30 000 | 002 |
| 0 | - | 29 340 | РБ | 51 010 | РБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 80 350 | 002 |
| 4 | "Орталық-Батыс" жобасын іске асыру |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ, ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | 32 282 | - | 31 995 | - | 5 120 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 69 397 |  |
| 11 863 | РБ (қарыздарды қоса қаржыландыру) | 9 899 | РБ (қарыздарды қоса қаржыландыру) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 21 762 | 002 |
| 20 419 | ХҚИ қарызы | 22 096 | ХҚИ қарызы | 5 120 | ХҚИ қарызы | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 47 635 | 002 |
| 5 | "Үлкен Алматы айналма автомобиль жолы" (ҮАААЖ) |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2015 - 2017 ж.ж. | 0 | Концессия | 15 000 | Концессия | 32 000 | Концессия | 32 000 | Концессия | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 79 000 | 004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 6 | Республикалық маңызы бар "Алматы – Өскемен" автомобиль жолының учаскесін салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | 7 289 | РБ | 5 174 | РБ | 2 000 | РБ | 13 498 | РБ | 12 500 | РБ | 13 500 | РБ | 14 302 | РБ | 68 263 | 002 |
| 7 | Республикалық маңызы бар "Көкшетау қ. арқылы Астана-Петропавл" автомобиль жолының учаскесін салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2018 ж.ж. | 6 765 | РБ | 3 000 | РБ | 3 949 | РБ | 3 597 | РБ | 5 250 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 22 561 | 002 |
| 8 | Республикалық маңызы бар "Орал – Ақтөбе" автомобиль жолының учаскесін салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 ж. | 4 905 | РБ | 2 000 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 6 905 | 002 |
| 9 | Республикалық маңызы бар "Омбы – Павлодар – Майқапшағай" автомобиль жолының учаскесін салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | 4 551 | РБ | 5 479 | РБ | 10 000 | РБ | 14 713 | РБ | 14 632 | РБ | 15 744 | РБ | 16 122 | РБ | 81 241 | 002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 10 | Республикалық маңызы бар "Астана – Қостанай – Челябі" автомобиль жолының учаскесін салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2018 ж.ж. | 2 978 | РБ | 2 000 | РБ | 1 000 | РБ | 2 000 | РБ | 2 000 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 9 978 | 002 |
| 11 | Республикалық маңызы бар "Таскескен – Бақты" автомобиль жолының учаскесін салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2017 ж.ж. | 3 843 | РБ | 955 | РБ | 0 | РБ | 2 513 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 7 311 | 002 |
| 12 | Республикалық маңызы бар "Өскемен – Зырян – Рахман қайнарлары (Осинов өткелі)" автомобиль жолының учаскесін салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2016 ж.ж. | 2 000 | РБ | 3 500 | РБ | 3 414 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 8 914 | 002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | "Жетібай-Жаңаөзен-Фетисово-ТуркіМенстан шекарасы (Түркіменбасшыда)" автожолын реконструкциялау және жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2016 ж.ж. | 1 000 | РБ | 5 000 | РБ | 10 000 | РБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16 000 | 002 |
| 14 | Республикалық маңызы бар "Астана қ. Оңтүстік-Батыс айналымы" автомобиль жолының учаскесін салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2016 ж.ж. | 0 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 002 |
| 15 | Республикалық маңызы бар "Үшарал – Достық" автомобиль жолының учаскесін салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | 0 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 6 000 | РБ | 6 640 | РБ | 6 640 | РБ | 9 755 | РБ | 29 035 | 002 |
| 16 | Республикалық маңызы бар "Бейнеу – Ақжігіт" автомобиль жолының учаскесін салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2018 ж.ж. | 0 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 7 000 | РБ | 6 500 | РБ | 0 | - | 0 | - | 13 500 | 002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | Республикалық маңызы бар "РФ шекарасы (Астраханьға) – Атырау – Түркіменстан шекарасы" автомобиль жолының учаскесін салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | 0 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 25 230 | РБ | 26 980 | РБ | 21 180 | РБ | 24 680 | РБ | 98 070 | 002 |
| 18 | Республикалық маңызы бар "Ақтөбе – Атырау" автомобиль жолының учаскесін салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | 0 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 20 000 | РБ | 20 000 | РБ | 20 048 | РБ | 25 500 | РБ | 85 548 | 002 |
| 19 | Ақмола облысының облыстық және аудандық маңызы бар 79 км автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 1 672 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 658 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 439 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 907 | РБ-дан НТ, ЖБ | 2 174 | РБ-дан НТ, ЖБ | 891 | РБ-дан НТ, ЖБ | 996 | РБ-дан НТ, ЖБ | 10 737 |  |
| 1 180 | РБ-дан НТ | 1 318 | РБ-дан НТ | 1 163 | РБ-дан НТ | 1 567 | РБ-дан НТ | 1 800 | РБ-дан НТ | 570 | РБ-дан НТ | 743 | РБ-дан НТ | 8 341 | 028 |
| 492 | ЖБ | 340 | ЖБ | 276 | ЖБ | 340 | ЖБ | 374 | ЖБ | 321 | ЖБ | 253 | ЖБ | 2 396 |  |
| 20 | Ақтөбе облысының облыстық және аудандық маңызы бар 112 км автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Ақтөбе облысының әкімдігі | 2017 - 2019 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 674 | РБ-дан НТ, ЖБ | 2 834 | РБ-дан НТ, ЖБ | 2 933 | РБ-дан НТ, ЖБ | 2 635 | РБ-дан НТ, ЖБ | 11 076 |  |
| 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 114 | РБ-дан НТ | 2 114 | РБ-дан НТ | 2 114 | РБ-дан НТ | 1 915 | РБ-дан НТ | 8 257 | 028 |
| 0 | - | 0 | - | 0 | - | 560 | ЖБ | 720 | ЖБ | 819 | ЖБ | 720 | ЖБ | 2 819 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | Алматы облысының облыстық және аудандық маңызы бар 56 км автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Алматы облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 1 800 | РБ-дан НТ, ЖБ | 2 000 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 254 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 200 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 200 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 200 | РБ-дан НТ, ЖБ | 614 | РБ-дан НТ, ЖБ | 9 268 |  |
| 1 000 | РБ-дан НТ | 1 100 | РБ-дан НТ | 854 | РБ-дан НТ | 800 | РБ-дан НТ | 800 | РБ-дан НТ | 800 | РБ-дан НТ | 514 | РБ-дан НТ | 5 868 | 028 |
| 800 | ЖБ | 900 | ЖБ | 400 | ЖБ | 400 | ЖБ | 400 | ЖБ | 400 | ЖБ | 100 | ЖБ | 3 400 |  |
| 22 | Атырау облысының облыстық және аудандық маңызы бар 45 км автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Атырау облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 2 767 | РБ-дан НТ, ЖБ | 4 498 | РБ-дан НТ, ЖБ | 5 630 | РБ-дан НТ, ЖБ | 905 | РБ-дан НТ, ЖБ | 855 | РБ-дан НТ, ЖБ | 855 | РБ-дан НТ, ЖБ | 155 | РБ-дан НТ, ЖБ | 15 665 |  |
| 2 500 | РБ-дан НТ | 4 000 | РБ-дан НТ | 5 000 | РБ-дан НТ | 750 | РБ-дан НТ | 700 | РБ-дан НТ | 700 | РБ-дан НТ | 0 | - | 13 650 | 028 |
| 267 | ЖБ | 498 | ЖБ | 630 | ЖБ | 155 | ЖБ | 155 | ЖБ | 155 | ЖБ | 155 | ЖБ | 2 015 |  |
| 23 | Шығыс Қазақстан облысының облыстық және аудандық маңызы бар 112 км автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | ШҚО әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 221 | РБ-дан НТ, ЖБ | 93 | РБ-дан НТ, ЖБ | 100 | РБ-дан НТ, ЖБ | 3 410 | РБ-дан НТ, ЖБ | 3 577 | РБ-дан НТ, ЖБ | 3 117 | РБ-дан НТ, ЖБ | 2 066 | РБ-дан НТ, ЖБ | 12 584 |  |
| 128 | РБ-дан НТ | 0 | - | 0 | - | 2 765 | РБ-дан НТ | 2 872 | РБ-дан НТ | 2 407 | РБ-дан НТ | 1 195 | РБ-дан НТ | 9 367 | 028 |
| 93 | ЖБ | 93 | ЖБ | 100 | ЖБ | 645 | ЖБ | 705 | ЖБ | 710 | ЖБ | 871 | ЖБ | 3 217 |  |
| 24 | Жамбыл облысының облыстық және аудандық маңызы бар 58 км автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Жамбыл облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 166 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 166 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 598 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 797 | РБ-дан НТ, ЖБ | 5 727 |  |
| 0 | - | 0 | - | 0 | - | 966 | РБ-дан НТ | 966 | РБ-дан НТ | 1 000 | РБ-дан НТ | 1 200 | РБ-дан НТ | 4 132 | 028 |
| 0 | - | 0 | - | 0 | - | 200 | ЖБ | 200 | ЖБ | 598 | ЖБ | 597 | ЖБ | 1 595 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | Батыс Қазақстан облысының облыстық және аудандық маңызы бар 146 км автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 638 | РБ-дан НТ, ЖБ | 0 | - | 0 | - | 3 600 | РБ-дан НТ, ЖБ | 3 715 | РБ-дан НТ, ЖБ | 3 547 | РБ-дан НТ, ЖБ | 3 862 | РБ-дан НТ, ЖБ | 15 362 |  |
| 538 | РБ-дан НТ | 0 | - | 0 | - | 2 500 | РБ-дан НТ | 2 500 | РБ-дан НТ | 2 432 | РБ-дан НТ | 2 690 | РБ-дан НТ | 10 660 | 028 |
| 100 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 1 100 | ЖБ | 1 215 | ЖБ | 1 115 | ЖБ | 1 172 | ЖБ | 4 702 |  |
| 26 | Қарағанды облысының облыстық және аудандық маңызы бар 55 км автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 1 250 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 250 | РБ-дан НТ, ЖБ | 908 | РБ-дан НТ, ЖБ | 925 | РБ-дан НТ, ЖБ | 925 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 084 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 207 | РБ-дан НТ, ЖБ | 7 549 |  |
| 1 000 | РБ-дан НТ | 1 000 | РБ-дан НТ | 708 | РБ-дан НТ | 750 | РБ-дан НТ | 750 | РБ-дан НТ | 800 | РБ-дан НТ | 857 | РБ-дан НТ | 5 865 | 028 |
| 250 | ЖБ | 250 | ЖБ | 200 | ЖБ | 175 | ЖБ | 175 | ЖБ | 284 | ЖБ | 350 | ЖБ | 1 684 |  |
| 27 | Қостанай облысының облыстық және аудандық маңызы бар 135 км автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Қостанай облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 3 933 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 980 | РБ-дан НТ, ЖБ | 0 | - | 2 016 | РБ-дан НТ, ЖБ | 2 000 | РБ-дан НТ, ЖБ | 2 300 | РБ-дан НТ, ЖБ | 2 801 | РБ-дан НТ, ЖБ | 15 030 |  |
| 3 332 | РБ-дан НТ | 1 242 | РБ-дан НТ | 0 | - | 1 175 | РБ-дан НТ | 1 500 | РБ-дан НТ | 1 500 | РБ-дан НТ | 1 800 | РБ-дан НТ | 10 549 | 028 |
| 601 | ЖБ | 738 | ЖБ | 0 | - | 841 | ЖБ | 500 | ЖБ | 800 | ЖБ | 1 001 | ЖБ | 4 481 |  |
| 28 | Қызылорда облысының облыстық және аудандық маңызы бар 55 км автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Қызылорда облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 864 | РБ-дан НТ, ЖБ | 0 | - | 0 | - | 1 923 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 750 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 850 | РБ-дан НТ, ЖБ | 2 345 | РБ-дан НТ, ЖБ | 8 732 |  |
| 761 | РБ-дан НТ | 0 | - | 0 | - | 1 523 | РБ-дан НТ | 1 500 | РБ-дан НТ | 1 600 | РБ-дан НТ | 1 600 | РБ-дан НТ | 6 984 | 028 |
| 103 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 400 | ЖБ | 250 | ЖБ | 250 | ЖБ | 745 | ЖБ | 1 748 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 29 | Маңғыстау облысының облыстық және аудандық маңызы бар 34 км автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 1 005 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 105 | РБ-дан НТ, ЖБ | 0 | - | 849 | РБ-дан НТ, ЖБ | 713 | РБ-дан НТ, ЖБ | 562 | РБ-дан НТ, ЖБ | 550 | РБ-дан НТ, ЖБ | 4 784 |  |
| 775 | РБ-дан НТ | 850 | РБ-дан НТ | 0 | - | 599 | РБ-дан НТ | 588 | РБ-дан НТ | 450 | РБ-дан НТ | 450 | РБ-дан НТ | 3 712 | 028 |
| 230 | ЖБ | 255 | ЖБ | 0 | - | 250 | ЖБ | 125 | ЖБ | 112 | ЖБ | 100 | ЖБ | 1 072 |  |
| 30 | Павлодар облысының облыстық және аудандық маңызы бар 90 км автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Павлодар облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 2 097 | РБ-дан НТ, ЖБ | 804 | РБ-дан НТ, ЖБ | 0 | - | 1 601 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 668 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 778 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 760 | РБ-дан НТ, ЖБ | 9 709 |  |
| 1 767 | РБ-дан НТ | 651 | РБ-дан НТ | 0 | - | 1 200 | РБ-дан НТ | 1 200 | РБ-дан НТ | 1 300 | РБ-дан НТ | 1 300 | РБ-дан НТ | 7 419 | 028 |
| 330 | ЖБ | 153 | ЖБ | 0 | - | 401 | ЖБ | 468 | ЖБ | 478 | ЖБ | 460 | ЖБ | 2 290 |  |
| 31 | Солтүстік Қазақстан облысының облыстық және аудандық маңызы бар 80 км автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 1 130 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 683 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 529 | РБ-дан НТ, ЖБ | 2 936 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 650 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 440 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 186 | РБ-дан НТ, ЖБ | 11 554 |  |
| 1 000 | РБ-дан НТ | 1 433 | РБ-дан НТ | 1 399 | РБ-дан НТ | 2 393 | РБ-дан НТ | 1 450 | РБ-дан НТ | 1 240 | РБ-дан НТ | 1 058 | РБ-дан НТ | 9 973 | 028 |
| 130 | ЖБ | 250 | ЖБ | 130 | ЖБ | 543 | ЖБ | 200 | ЖБ | 200 | ЖБ | 128 | ЖБ | 1 581 |  |
| 32 | Оңтүстік Қазақстан облысының облыстық және аудандық маңызы бар 67 км автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 2 534 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 094 | РБ-дан НТ, ЖБ | 0 | - | 1 260 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 571 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 741 | РБ-дан НТ, ЖБ | 1 512 | РБ-дан НТ, ЖБ | 9 712 |  |
| 2 185 | РБ-дан НТ | 744 | РБ-дан НТ | 0 | - | 900 | РБ-дан НТ | 1 271 | РБ-дан НТ | 1 212 | РБ-дан НТ | 1 200 | РБ-дан НТ | 7 512 | 028 |
| 349 | ЖБ | 350 | ЖБ | 0 | - | 360 | ЖБ | 300 | ЖБ | 529 | ЖБ | 312 | ЖБ | 2 200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 33 | Республикалық маңызы бар 10 195 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | 21 880 | РБ | 22 170 | РБ | 22 970 | РБ | 30 428 | РБ | 32 528 | РБ | 34 428 | РБ | 36 728 | РБ | 201 132 | 003 |
| 34 | Ақмола облысының облыстық және аудандық маңызы бар 750 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 1 643 | ЖСТ, ЖБ | 1 733 | ЖСТ, ЖБ | 1 993 | ЖСТ, ЖБ | 5 120 | ЖСТ, ЖБ | 5 248 | ЖСТ, ЖБ | 4 831 | ЖСТ, ЖБ | 5 080 | ЖСТ, ЖБ | 25 648 |  |
| 1 043 | ЖСТ | 1 113 | ЖСТ | 1 193 | ЖСТ | 3 620 | ЖСТ | 3 648 | ЖСТ | 3 431 | ЖСТ | 3 552 | ЖСТ | 17 600 |  |
| 600 | ЖБ | 620 | ЖБ | 800 | ЖБ | 1 500 | ЖБ | 1 600 | ЖБ | 1 400 | ЖБ | 1 528 | ЖБ | 8 048 |  |
| 35 | Ақтөбе облысының облыстық және аудандық маңызы бар 1 045 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Ақтөбе облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 2 243 | ЖСТ, ЖБ | 2 394 | ЖСТ, ЖБ | 2 708 | ЖСТ, ЖБ | 4 620 | ЖСТ, ЖБ | 6 084 | ЖСТ, ЖБ | 5 550 | ЖСТ, ЖБ | 5 500 | ЖСТ, ЖБ | 29 099 |  |
| 1 493 | ЖСТ | 1 594 | ЖСТ | 1 708 | ЖСТ | 2 458 | ЖСТ | 3 584 | ЖСТ | 3 550 | ЖСТ | 3 500 | ЖСТ | 17 887 |  |
| 750 | ЖБ | 800 | ЖБ | 1 000 | ЖБ | 2 162 | ЖБ | 2 500 | ЖБ | 2 000 | ЖБ | 2 000 | ЖБ | 11 212 |  |
| 36 | Алматы облысының облыстық және аудандық маңызы бар 1 071 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Алматы облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 3 538 | ЖСТ, ЖБ | 3 474 | ЖСТ, ЖБ | 3 902 | ЖСТ, ЖБ | 4 830 | ЖСТ, ЖБ | 5 096 | ЖСТ, ЖБ | 5 384 | ЖСТ, ЖБ | 4 836 | ЖСТ, ЖБ | 31 059 |  |
| 2 015 | ЖСТ | 2 151 | ЖСТ | 2 304 | ЖСТ | 3 130 | ЖСТ | 3 200 | ЖСТ | 3 528 | ЖСТ | 3 240 | ЖСТ | 19 567 |  |
| 1 523 | ЖБ | 1 323 | ЖБ | 1 598 | ЖБ | 1 700 | ЖБ | 1 896 | ЖБ | 1 856 | ЖБ | 1 596 | ЖБ | 11 492 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 37 | Атырау облысының облыстық және аудандық маңызы бар 780 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Атырау облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 2 580 | ЖСТ, ЖБ | 2 732 | ЖСТ, ЖБ | 3 023 | ЖСТ, ЖБ | 3 600 | ЖСТ, ЖБ | 3 872 | ЖСТ, ЖБ | 3 964 | ЖСТ, ЖБ | 2 850 | ЖСТ, ЖБ | 22 620 |  |
| 1 636 | ЖСТ | 1 746 | ЖСТ | 1 870 | ЖСТ | 2 300 | ЖСТ | 2 450 | ЖСТ | 2 400 | ЖСТ | 1 850 | ЖСТ | 14 251 |  |
| 944 | ЖБ | 986 | ЖБ | 1 153 | ЖБ | 1 300 | ЖБ | 1 422 | ЖБ | 1 564 | ЖБ | 1 000 | ЖБ | 8 369 |  |
| 38 | Шығыс Қазақстан облысының облыстық және аудандық маңызы бар 1 117 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж | 3 681 | ЖСТ, ЖБ | 3 825 | ЖСТ, ЖБ | 4 039 | ЖСТ, ЖБ | 5 450 | ЖСТ, ЖБ | 5 789 | ЖСТ, ЖБ | 3 736 | ЖСТ, ЖБ | 5 578 | ЖСТ, ЖБ | 32 099 |  |
| 2 133 | ЖСТ | 2 277 | ЖСТ | 2 439 | ЖСТ | 3 553 | ЖСТ | 3 789 | ЖСТ | 2 300 | ЖСТ | 3 622 | ЖСТ | 20 114 |  |
| 1 548 | ЖБ | 1 548 | ЖБ | 1 600 | ЖБ | 1 897 | ЖБ | 2 000 | ЖБ | 1 436 | ЖБ | 1 956 | ЖБ | 11 985 |  |
| 39 | Жамбыл облысының облыстық және аудандық маңызы бар 633 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Жамбыл облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж | 2 309 | ЖСТ, ЖБ | 2 670 | ЖСТ, ЖБ | 3 124 | ЖСТ, ЖБ | 2 501 | ЖСТ, ЖБ | 2 500 | ЖСТ, ЖБ | 2 892 | ЖСТ, ЖБ | 2 360 | ЖСТ, ЖБ | 18 356 |  |
| 1 683 | ЖСТ | 1 796 | ЖСТ | 1 924 | ЖСТ | 1 601 | ЖСТ | 1 500 | ЖСТ | 1 660 | ЖСТ | 1 400 | ЖСТ | 11 565 |  |
| 626 | ЖБ | 874 | ЖБ | 1 200 | ЖБ | 900 | ЖБ | 1 000 | ЖБ | 1 232 | ЖБ | 960 | ЖБ | 6 792 |  |
| 40 | Батыс Қазақстан облысының облыстық және аудандық маңызы бар 1 104 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Батыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 1 843 | ЖСТ, ЖБ | 2 013 | ЖСТ, ЖБ | 2 093 | ЖСТ, ЖБ | 6 276 | ЖСТ, ЖБ | 6 168 | ЖСТ, ЖБ | 6 441 | ЖСТ, ЖБ | 5 785 | ЖСТ, ЖБ | 30 619 |  |
| 1 043 | ЖСТ | 1 113 | ЖСТ | 1 193 | ЖСТ | 4 876 | ЖСТ | 4 509 | ЖСТ | 4 841 | ЖСТ | 4 400 | ЖСТ | 21 975 |  |
| 800 | ЖБ | 900 | ЖБ | 900 | ЖБ | 1 400 | ЖБ | 1 659 | ЖБ | 1 600 | ЖБ | 1 385 | ЖБ | 8 644 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 41 | Қарағанды облысының облыстық және аудандық маңызы бар 1 094 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 3 213 | ЖСТ, ЖБ | 3 698 | ЖСТ, ЖБ | 4 521 | ЖСТ, ЖБ | 5 454 | ЖСТ, ЖБ | 5 500 | ЖСТ, ЖБ | 5 256 | ЖСТ, ЖБ | 4 085 | ЖСТ, ЖБ | 31 726 |  |
| 2 205 | ЖСТ | 2 353 | ЖСТ | 2 521 | ЖСТ | 3 654 | ЖСТ | 3 600 | ЖСТ | 3 456 | ЖСТ | 2 200 | ЖСТ | 19 988 |  |
| 1 008 | ЖБ | 1 345 | ЖБ | 2 000 | ЖБ | 1 800 | ЖБ | 1 900 | ЖБ | 1 800 | ЖБ | 1 885 | ЖБ | 11 738 |  |
| 42 | Қостанай облысының облыстық және аудандық маңызы бар 1 148 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Қостанай облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 2 683 | ЖСТ, ЖБ | 3 042 | ЖСТ, ЖБ | 3 302 | ЖСТ, ЖБ | 5 203 | ЖСТ, ЖБ | 6 907 | ЖСТ, ЖБ | 6 009 | ЖСТ, ЖБ | 5 145 | ЖСТ, ЖБ | 32 292 |  |
| 1 683 | ЖСТ | 1 796 | ЖСТ | 1 924 | ЖСТ | 3 200 | ЖСТ | 4 328 | ЖСТ | 3 842 | ЖСТ | 3 200 | ЖСТ | 19 974 |  |
| 1 000 | ЖБ | 1 246 | ЖБ | 1 378 | ЖБ | 2 003 | ЖБ | 2 579 | ЖБ | 2 167 | ЖБ | 1 945 | ЖБ | 12 318 |  |
| 43 | Қызылорда облысының облыстық және аудандық маңызы бар 654 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Қызылорда облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 2 654 | ЖСТ, ЖБ | 2 830 | ЖСТ, ЖБ | 3 006 | ЖСТ, ЖБ | 2 400 | ЖСТ, ЖБ | 2 813 | ЖСТ, ЖБ | 2 850 | ЖСТ, ЖБ | 2 413 | ЖСТ, ЖБ | 18 966 |  |
| 1 754 | ЖСТ | 1 872 | ЖСТ | 2 006 | ЖСТ | 1 500 | ЖСТ | 1 712 | ЖСТ | 1 805 | ЖСТ | 1 300 | ЖСТ | 11 949 |  |
| 900 | ЖБ | 958 | ЖБ | 1 000 | ЖБ | 900 | ЖБ | 1 101 | ЖБ | 1 045 | ЖБ | 1 113 | ЖБ | 7 017 |  |
| 44 | Маңғыстау облысының облыстық және аудандық маңызы бар 520 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 2 594 | ЖСТ, ЖБ | 2 722 | ЖСТ, ЖБ | 2 851 | ЖСТ, ЖБ | 1 683 | ЖСТ, ЖБ | 1 755 | ЖСТ, ЖБ | 1 755 | ЖСТ, ЖБ | 1 720 | ЖСТ, ЖБ | 15 080 |  |
| 1 707 | ЖСТ | 1 822 | ЖСТ | 1 951 | ЖСТ | 1 000 | ЖСТ | 1 000 | ЖСТ | 1 000 | ЖСТ | 1 020 | ЖСТ | 9 500 |  |
| 887 | ЖБ | 900 | ЖБ | 900 | ЖБ | 683 | ЖБ | 755 | ЖБ | 755 | ЖБ | 700 | ЖБ | 5 580 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 45 | Павлодар облысының облыстық және аудандық маңызы бар 723 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Павлодар облысы әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 2 787 | ЖСТ, ЖБ | 3 168 | ЖСТ, ЖБ | 3 560 | ЖСТ, ЖБ | 3 351 | ЖСТ, ЖБ | 2 700 | ЖСТ, ЖБ | 2 700 | ЖСТ, ЖБ | 2 702 | ЖСТ, ЖБ | 20 967 |  |
| 1 802 | ЖСТ | 1 923 | ЖСТ | 2 060 | ЖСТ | 2 026 | ЖСТ | 1 800 | ЖСТ | 1 800 | ЖСТ | 1 800 | ЖСТ | 13 210 |  |
| 985 | ЖБ | 1 245 | ЖБ | 1 500 | ЖБ | 1 325 | ЖБ | 900 | ЖБ | 900 | ЖБ | 902 | ЖБ | 7 757 |  |
| 46 | Солтүстік Қазақстан облысының облыстық және аудандық маңызы бар 889 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 2 364 | ЖСТ, ЖБ | 2 470 | ЖСТ, ЖБ | 2 989 | ЖСТ, ЖБ | 4 007 | ЖСТ, ЖБ | 4 054 | ЖСТ, ЖБ | 4 074 | ЖСТ, ЖБ | 5 823 | ЖСТ, ЖБ | 25 781 |  |
| 1 564 | ЖСТ | 1 670 | ЖСТ | 1 789 | ЖСТ | 2 600 | ЖСТ | 2 600 | ЖСТ | 2 620 | ЖСТ | 3 400 | ЖСТ | 16 243 |  |
| 800 | ЖБ | 800 | ЖБ | 1 200 | ЖБ | 1 407 | ЖБ | 1 454 | ЖБ | 1 454 | ЖБ | 2 423 | ЖБ | 9 538 |  |
| 47 | Оңтүстік Қазақстан облысының облыстық және аудандық маңызы бар 1 073 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |  | Мемлекеттік комиссияның актісі | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 3 454 | ЖСТ, ЖБ | 3 929 | ЖСТ, ЖБ | 4 208 | ЖСТ, ЖБ | 4 705 | ЖСТ, ЖБ | 5 025 | ЖСТ, ЖБ | 5 330 | ЖСТ, ЖБ | 4 187 | ЖСТ, ЖБ | 30 838 |  |
| 1 944 | ЖСТ | 2 075 | ЖСТ | 2 222 | ЖСТ | 2 480 | ЖСТ | 2 500 | ЖСТ | 2 630 | ЖСТ | 2 312 | ЖСТ | 16 163 |  |
| 1 510 | ЖБ | 1 854 | ЖБ | 1 986 | ЖБ | 2 225 | ЖБ | 2 525 | ЖБ | 2 700 | ЖБ | 1 875 | ЖБ | 14 675 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | Автомобиль жолдарының сапа көрсеткіштерін және пайдаланушылардың қанағаттануын ескере отырып, ұзақ мерзімді келісімшарттар енгізу және іске асыру |  | Келісімшарттар жасасу | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 49 | Республикалық маңызы бар 23 485 км автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп-ұстау |  | Орындалған жұмыстар актісі | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | 14 000 | РБ | 15 710 | РБ | 17 910 | РБ | 25 608 | РБ | 27 225 | РБ | 28 696 | РБ | 30 570 | РБ | 159 719 | 003 |
| 50 | Облыстық және аудандық маңызы бар 73 240 км автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп-ұстау |  | Орындалған жұмыстар актісі | Облыстардың әкімдіктері | 2014 - 2020 ж.ж. | 6 505 | ЖБ | 7 044 | ЖБ | 7 145 | ЖБ | 10 436 | ЖБ | 7 630 | ЖБ | 8 040 | ЖБ | 7 220 | ЖБ | 54 020 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 51 | "Батыс Қытай - Батыс Еуропа" халықаралық транзиттік дәлізі, Астана-Қарағанды, Алматы-Талдықорган, Астана-Жақсы, РФ шекарасы-Орал-Ақтөбе, Бейнеу-Ақтау, Жетібай-Жаңаөзен, Омбы-Павлодар, Павлодар-Қалбатау, РФ шекарасы-Петропавл-Щучье, Астана-Павлодар, Қарағанды-Алматы I және II санаттағы автомобиль жолдары учаскілерінде төлем алу жүйесін енгізу мәселесін қарастыру |  | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асырылуы туралы ақпарат | ККМ, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 52 | Республикалық маңызы бар жол желісінің конструктивті элементтерінің дерекқорын құру бойынша ұсыныстар енгізу және автомобиль жолдарын жоспарлау және басқару жүйесін енгізу |  | ККМ-ге ақпарат | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 53 | Қозғалыстағы АКҚ автоматты өлшеу жүйесін енгізудің нәтижелеріне талдау жасау |  | Талдамалық анықтама | ККМ | 2014 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 54 | Көлік ағындары мен ауа райы жағдайлары мониторингінің зияткерлік көлік жүйелерін енгізу үшін жол учаскелерін айқындау |  | ККМ-ге ақпарат | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 55 | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын диагностикалау, паспорттандыру және жол саласындағы нормативтік-техникалық базаны жетілдіру |  | НТҚ бекіту | ККМ | 2014 - 2015 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 38 |  |
| 56 | Автомобиль жолдары саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін бекіту |  | ККМ бұйрығы | ККМ | 2014 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 57 | Жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарына сервис объектілерін орналастыру бойынша схеманы бекіту |  | ККМ бұйрығы | ККМ, облыс әкімдіктері | 2014 - 2016 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 58 | Автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау жобалары шеңберінде жол бойы сервис объектілерін салу бойынша ұсыныстар әзірлеу |  | ККМ-ге ақпарат | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша), облыс әкімдіктері | 2014 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 59 | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын пайдаланушылардың қанағаттанушылығын бағалауды тұрақты негізде өткізу |  | ККМ-ге ақпарат | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2015 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 60 | Сапалы көрсеткіштерге кезең-кезеңімен ауыса отырып, тұжырымдама әзірлеу және автомобиль жолдарын пайдаланушылардың қанағаттануын бағалау бойынша ақпараттық порталды енгізу |  | ККМ-ге ақпарат | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2015 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 61 | Автомобиль жолдары саласындағы инженерлік-техникалық жұмыскерлер үшін біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру және өткізу |  | ККМ-ге ақпарат | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2015 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 62 | Жол секторының жобаларын іске асыру шеңберінде жас мамандарды жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету |  | ККМ-ге ақпарат | "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2015 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |
| --- |
| **Теміржол көлігі** |
| Мақсаты: Экономика мен халықтың сапалы теміржол қызметтеріне қажеттілігін қамтамасыз ету. |
| Нысаналы индикаторлар:  1) 2020 жылы локомотивтердің тозу деңгейі 40,2 %;  2) 2020 жылы жүк вагондарының тозу деңгейі 42,7 %;  3) 2020 жылы жолаушылар жылжымалы құрамының тозу деңгейі 40 %;  4) 2020 жылы магистральдық теміржол желісінің тозу деңгейі 40 %;  5) 2020 жылы жүк поездары қозғалысының орташа техникалық жылдамдығы кемінде 55 км/сағ;  6) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша теміржол көлігі арқылы транзитті жүктер көлемі 2020 жылы 32,2 млн. тонна;  7) Әрбір оператор үшін нарықтағы үлесі кемінде 7 % жүк және жолаушылар тасымалы саласында 5 немесе одан көп тәуелсіз ірі операторлар қызмет етуі;  8) Теміржол машина жасау өнімінің көлемін 2020 жылға қарай 2012 жылмен салыстырғанда 2 есеге ұлғайту. |
| Нәтижелер көрсеткіштері:  1) 2020 жылдың соңына қарай 1 302 км теміржол учаскелерін салу;  2) 2020 жылдың соңына қарай 522 км теміржол желілерін электрлендіру;  3) 2020 жылдың соңына қарай 6 925 км жолдың жоғары қабатын жаңғырту;  4) 2020 жылдың соңына қарай 125 теміржол вокзалдарын күрделі жөндеу;  5) 2020 жылдың соңына қарай 556 локомотив сатып алу;  6) 2020 жылдың соңына қарай 94 локомотивті күрделі жөндеу;  7) 2020 жылдың соңына қарай 16 179 жүк вагонын сатып алу;  8) 4 300 жүк вагондарын күрделі жөндеу;  9) 2020 жылдың соңына қарай 1 138 жүк вагондарын, оның ішінде Тальго және электрпоездар сатып алу;  10) 2020 жылдың соңына қарай 13 кәсіби стандарт әзірлеу;  11) 2020 жылдың соңына қарай тасымалдау көлеміне (1 млн. тонна/км. брутто) қатысты ақаулар жиілігін 10 % төмендету;  12) 2020 жылдың соңына қарай 51 % локомотивтер өндірісін оқшауландыру;  13) 2020 жылдың соңына қарай 61 % жолаушылар вагондары өндірісін оқшауландыру;  14) 2020 жылдың соңына қарай 92 % жүк вагондары өндірісін оқшауландыру;  15) 2020 жылдың соңына қарай 820 локомотив жасап шығару;  16) 2020 жылдың соңына қарай 1 100 жүрдек жолаушылар вагонын жасап шығару;  17) 2020 жылдың соңына қарай 23 600 жүк вагонын жасап шығару;  18) 2020 жылдың соңына қарай Тальго жүрдек пойыздарының ұқсас бағыттағы стандартты пойыздармен салыстырғандағы жол жүру уақытын 60 % қысқарту;  19) 2020 жылдың соңына қарай 100 % теміржол вокзалдарының Ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес келуі;  20) 2020 жылдың соңына қарай қажетті мамандықтар бойынша 100 % кадрлар даярлауды қамтамасыз ету. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 556 бірлік локомотив сатып алу\*\* |  | ККМ-ге есеп | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2020 ж.ж. | 24 236 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 32 463 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 35 435 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 41 585 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 49 582 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 38 388 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 47 228 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 268 917 |  |
| 22 890 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қарыз қаражаты | 15 194 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қарыз қаражаты | 28 023 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қарыз қаражаты | 28 310 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қарыз қаражаты | 26 064 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қарыз қаражаты | 23 004 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қарыз қаражаты | 22 245 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қарыз қаражаты | 165 730 |  |
| 64 | 94 бірлік локомотивті күрделі жөндеу\*\* |  | ККМ-ге есеп | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2020 ж.ж. | 1 411 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 1 934 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 1 663 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 1 123 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 873 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 1 996 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 875 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 9 875 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 65 | 16 179 жүк вагондарын сатып алу\*\* |  | ККМ-ге есеп | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2020 ж.ж. | 36 667 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 33 436 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 33 436 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 29 120 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 47 559 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 35 154 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 16 508 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 231 880 |  |
| 66 | 4 300 жүк вагондарын күрделі жөндеу\*\* |  | ККМ-ге есеп | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2020 ж.ж. | 3 993 |  | 1 163 |  | 1 172 |  | 1 189 |  | 2 357 |  | 0 |  | 0 |  | 9 874 |  |
| 67 | 974 бірлік Тұлпар-Тальго жолаушылар вагондарын сатып алу\*\* |  | ККМ-ге есеп | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2020 ж.ж. | 6 509 | - | 4 558 | - | 5 519 | - | 5 000 | - | 6 669 | - | 2 723 | - | 35 978 | - | 66 956 |  |
| 6 509 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 4 558 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 5 519 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 5 000 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 6 669 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 2 723 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 35 978 |  | 66 956 |  |
| 68 | Жолаушылар вагондарын және электр пойыздарының вагондарын сатып алу (оның ішінде 64 электр пойыздарының вагондары, 100 жолаушылар вагондары)\*\* |  | ККМ-ге есеп | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2020 ж.ж. | 9 174 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 9 300 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 18 474 |  |
| 7 211 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 496 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 5 496 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 18 203 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 69 | Ұзындығы 988 км Жезқазған-Бейнеу теміржол желісін салу\*\* |  | Мемлекеттiк қабылдау комиссиясының актiсi | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2016 ж. | 4 575 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 15 162 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 16 101 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 8 490 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 44 328 |  |
| 34 500 | РБ-дан капиталдандыру | 90 518 | РБ-дан капиталдандыру | 70 337 | РБ-дан капиталдандыру | 52 891 | РБ-дан капиталдандыру | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 248 246 | 051 |
| 70 | Ұзындығы 214 км Арқалық-Шұбаркөл теміржол желісін салу\*\* |  | Мемлекеттiк қабылдау комиссиясының актiсi | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2015 ж. | 22 585 | - | 22 585 | - | 27 485 | - | 5 811 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 78 466 |  |
| 2 585 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 2 585 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 7 485 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 623 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 13 278 |  |
| 20 000 | РБ-дан капиталдандыру | 20 000 | РБ-дан капиталдандыру | 20 000 | РБ-дан капиталдандыру | 5 188 | РБ-дан капиталдандыру | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 65 188 | 051 |
| 71 | Ұзындығы 14 км Ерәлиев-Құрық теміржол желісін салу |  | Мемлекеттiк қабылдау комиссиясының актiсi | ККМ | 2020 ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 500 | МЖӘ | 4 000 | МЖӘ | 7 500 |  |
| 72 | Ұзындығы 5 691 км жолдың жоғары қабатын жаңғырту\*\* |  | Атқарылған жұмыстар актісі | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2020 ж.ж. | 61 103 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 70 628 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 74 748 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 79 352 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 84 889 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 91 932 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 99 223 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 561 875 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 73 | Ұзындығы 61 км Алматы станциясын айналатын теміржол желісін салу |  | Атқарылған жұмыстар актісі | ККМ, ЭБЖМ, Алматы облысының әкімдігі, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), концессионер | 2014 - 2016 ж.ж. | 14 800 | МЖӘ | 30 000 | МЖӘ | 8 000 | МЖӘ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 52 800 |  |
| 74 | 132 вокзалды күрделі жөндеуден өткізу\*\* | 132 бірлік | Жұмыс комиссиясының актісі | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | 442 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 0 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 853 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 1 334 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 1 260 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 3 251 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 1 479 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 8 619 |  |
| 75 | Ұзындығы 522 км Ақтоғай-Мойынты теміржол учаскесін электрлендіру\*\* |  | Мемлекеттiк қабылдау комиссиясының актiсi | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2020 ж. | 0 | - | 0 | - | 25 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 600 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 39 354 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 35 546 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 35 544 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 111 069 |  |
| 76 | Әлеуметтік маңызы бар облыс аралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалын субсидиялау |  | Атқарылған жұмыстар актісі | ККМ, ЭБЖМ | 2014 - 2020 ж.ж. | 25 500 | РБ | 25 500 | РБ | 25 500 | РБ | 27 500 | РБ | 29 500 | РБ | 31 500 | РБ | 33 500 | РБ | 198 500 | 009 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 77 | 5 жүрдек маршруттар ашу | 5 бірлік | Жолаушылар пойызының қозғалыс кестесіне толықтырулар енгізу | ККМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), "Жолаушылар тасымалы" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 78 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қайта құру арқылы "ҚТЖ - Инфрақұрылым" АҚ құру |  | Құру жөніндегі шешім | ККМ, ТМРА, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ (келісім бойынша), "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2015 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 79 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қайта құру арқылы "ҚТЖ - Жүк тасымалдары" АҚ құру |  | Құру жөніндегі шешім | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ, ТМРА | 2015 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 80 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ қайта құру арқылы "ҚТЖ - Жүк тасымалдары" АҚ құру |  | Құру жөніндегі шешім | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ, ТМРА | 2015 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 81 | Теміржол көлігі саласында 9 кәсіби стандарттар әзірлеу |  | Кәсіби стандарттар | ККМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2015 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 6 | РБ | 0 | - | 0 | - | 0 | РБ | 7 | - | 13 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 82 | Босатылатын қызметкерлерді жұмыспен қамту бойынша ЖАО-мен өзара іс-қимыл жасау бағдарламаларын әзірлеу |  | ККМ-ге есеп | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), облыс әкімдіктері | 2015 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 83 | Теміржол өнімдерін шығаратын жаңа өндірістер құру бойынша ұсыныстар әзірлеу |  | ККМ-ге ақпарат | ИЖТМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), жеке кәсіпорындар | 2014 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 84 | ҚХР-мен бірлесе отырып, Достық-Алашаңқай теміржол өткелінің өткізу қабілетін ұлғайтудың үкіметаралық кешенді бағдарламасын әзірлеу |  | Үкіметаралық келісім | ККМ, Қаржымині (КБК), "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2015 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 85 | Шекара өткелдеріңде ЦИМ/ХЖҚК бірыңғай жүк құжаттарын қолдануға көшуді аяқтау |  | ККМ-ге есеп | Қаржымині (КБК), "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы қараша | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 86 | Қолданыстағы жүйені пысықтау жолымен кеден органдарын алдын ала хабардар ету\* |  | ЖТТО АЖ құру | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы қараша | 482 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 482 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 87 | Магистральді, станциялық жолдарды жөндеу және ағымдағы күтіп-ұстау жұмыстарын есепке алуды автоматтандыру |  | ККМ-ге ақпарат | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2016 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |
| --- |
| Азаматтық авиация |
| Мақсаты: экономика мен халықтың сапалы және қауіпсіз авиация қызметтеріне қажеттілігін қанағаттандыру |
| Нысаналы индикаторлар:  1) 2020 жылы транзиттік авиатасымалдар көлемін 328,8 мың ұшақ/км;  2) 2020 жылы халықаралық әуе қатынастары мен халықаралық маршруттар саны 128;  3) 2020 жылы елдегі аудан орталықтарының жалпы санынан (175) жергілікті әуе қозғалысы бар аудан орталықтарының үлесі 11,4 %;  4) 2020 жылы қазақстандық авиакомпаниялар тасымалданған жолаушылар саны 10,8 млн. адам;  5) 2020 жылы Қазақстан Республикасы әуежайларында қызмет көрсетілген жолаушылар саны 11,9 млн. адам. |
| Нәтижелер көрсеткіштері:  1) 2020 жылдың соңына қарай 10 әуежайлардың аэровокзал кешендерін реконструкциялау;  2) 2020 жылдың соңына қарай 6 әуеайлақтардың ұшу-қону жолақтарын реконструкциялау;  3) 2020 жылдың соңына қарай 5 жасанды ұшу-қону жолағы бар жергілікті әуе кемелері әуеайлақтарын реконструкциялау;  4) 2020 жылдың соңына қарай 11 жергілікті әуе желілерінің топырақты әуеайлақтарын салу;  5) 2020 жылдың соңына қарай 18 ИКАО санаты бар әуежайлардың жалпы саны;  6) 2020 жылдың соңына қарай 14 ИКАО-ның 1-санаты бар әуеайлақтар саны;  7) 2020 жылдың соңына қарай 2 ИКАО-ның 2-санаты бар әуеайлақтар саны;  8) 2020 жылдың соңына қарай 2 ИКАО-ның 3-санаты бар әуеайлақтар саны;  9) 2020 жылдың соңына қарай халықаралық әуежайлар – хабтар саны 4;  10) 2020 жылдың соңына қарай Қазақстан Республикасы 14 әуежайының ISAGO жерүсті қызмет көрсетудің қауіпсіздігі бойынша аудиттен өтуі;  11) 2020 жылдың соңына қарай батыстық үлгідегі 31 әуе кемесін, оның ішінде операциялық лизинг жолымен сатып алу;  12) 2020 жылдың соңына қарай облысішілік маршруттарға қызмет көрсету үшін 30 әуе кемесін сатып алу, сондай-ақ қайта моторлау;  13) 2020 жылдың соңына қарай екі қала арасындағы жиілікті реттеуге ауысу жөніндегі үкіметаралық келісімдер саны 30;  14) 2020 жылдың соңына қарай тағайындалған авиатасымалдаушылар мен рұқсат етілген пункттердің құрамын ұлғайту жөніндегі үкіметаралық келісімдер саны 9;  15) 2020 жылдың соңына қарай кеме экипаждары құрамындағы ұлттық кадрлар үлесін 80%;  16) 2020 жылдың соңына қарай ИКАО стандарттарына сәйкес келетін нормативті құқықтық актілердің үлесі 100%. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | ЖӘЖ дамуы үшін қажетті әуеайлақтарының санын айқындау |  | Талдамалық анықтама | ККМ | 2014 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 89 | ЖӘЖ әуеайлақтары құрылысының үлгілік жобасын әзірлеу мәсесін пысықтау |  | Үлгілік жоба | ККМ | 2014 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 90 | Жасанды ұшу-қону жолағы бар ЖӘЖ 5 әуеайлағын реконструкциялауға ТЭН және ЖСҚ әзірлеу және коммуникациялар құрылысы |  | ЖӘЖ 5 әуеайлағына ТЭН | ККМ, Алматы, Ақтөбе, Қызылорда, Маңғыстау және Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 200 | ЖБ | 200 | ЖБ | 200 | ЖБ | 200 | ЖБ | 800 |  |
| 91 | Коммуникацияларды сала отырып, ЖӘЖ 11 жаңа топырақты әуеайлағының құрылысына ТЭН және ЖСҚ әзірлеу |  | ЖӘЖ 11 әуеайлағына ТЭН және ЖСҚ | ККМ, облыстардың әкімдіктер | 2017 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 74 | ЖБ | 74 | ЖБ | 74 | ЖБ | 74 | ЖБ | 296 |  |
| 92 | Облысішілік маршруттар бойынша әуекомпания-операторларын құру |  | Тіркеу куәлігі | ККМ, жеке әуе компаниялары (келісім бойынша) | 2017 ж. | 87 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 87 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 93 | Жасанды ұшу-қону жолағы бар ЖӘЖ 5 әуеайлағын реконструкциялау және коммуникациялар құрылысы |  | Атқарылған жұмыстар актісі | ККМ, Алматы, Ақтөбе, Қызылорда, Маңғыстау және Оңтүстік Қазақстан облысының әкімктері | 2017 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 500 | РБ, ЖИ | 5 500 | РБ, ЖИ | 5 500 | РБ, ЖИ | 17 500 |  |
| 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 000 | РБ | 3 000 | РБ | 3 000 | РБ | 10 000 | 006 |
| 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 500 | ЖИ | 2 500 | ЖИ | 2 500 | ЖИ | 7 500 |  |
| 94 | 11 ЖӘЖ жаңа топырақты әуеайлақтардың құрылысы және оларға коммуникация жүргізу |  | Пайдалануға беру актісі | ККМ, облыстардың әкімдіктері | 2017 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 490 | - | 490 | РБ | 489 | РБ | 489 | РБ | 1 958 | 006 |
| 95 | Облысішілік әуе тасымалдарын субсидиялау |  | ККМ-ге ақпарат | ККМ, облыстардың әкімдіктері | 2017 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 000 | ЖБ | 1 000 | ЖБ | 1 000 | ЖБ | 1 000 | ЖБ | 4 000 |  |
| 96 | Ішкі және халықаралық тұрақты әуе тасымалдарын субсидиялау |  | Атқарылған жұмыстар актісі | ККМ, ЭБЖМ | 2014 - 2020 ж.ж. | 1 308 | РБ | 1 300 | РБ | 1 300 | РБ | 1 300 |  | 1 300 |  | 1 300 |  | 1 300 |  | 9 108 | 019 |
| 97 | Облысішілік маршруттарға қызмет көрсету үшін 30 әуе кемелерін сатып алу |  | ККМ-ге ақпарат | ККМ | 2017 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 1 800 | ЖИ | 1 800 | ЖИ | 1 800 | ЖИ | 1 800 | ЖИ | 1 800 | ЖИ | 9 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 98 | Өңірлік және халықаралық маршруттарда жолаушыларға қызмет көрсету үшін 49 әуе кемелерін сатып алу |  | ПМК-ге ақпарат | ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | 35 000 | ЖИ | 35 000 | ЖИ | 21 000 | ЖИ | 35 000 | ЖИ | 49 000 | ЖИ | 70 000 | ЖИ | 42 000 | ЖИ | 287 000 |  |
| 99 | Семей қ. әуеайлағының ҰҚЖ және әуежайдың әуевокзалы кешенін реконструкциялау |  | Атқарылған жұмыстар актісі | ККМ, ЭБЖМ | 2015 - 2016 ж.ж. | 0 | - | 0 | РБ | 0 | РБ | 10 113 | РБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10 113 | 006 |
| 100 | Тараз қ. әуежайының әуевокзалы кешенін реконструкциялау |  | Атқарылған жұмыстар актісі | СКАТ авиякомпаниясы (келісім бойынша) | 2014 - 2015 ж.ж. | 1 000 | ЖИ | 1 000 | ЖИ | 1 000 | ЖИ | 1 000 | ЖИ | 1 000 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 5 000 |  |
| 101 | Қостанай қ. әуеайлағының ҰҚЖ және әуежайдың әуевокзалы кешенін реконструкциялау |  | Атқарылған жұмыстар актісі | ККМ, ЭБЖМ | 2018 - 2019 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 500 | РБ | 1 716 | РБ | 0 | - | 4 216 | 006 |
| 102 | Орал қ. әуеайлағының ҰҚЖ және әуежайдың әуевокзалы кешенін реконструкциялау |  | Атқарылған жұмыстар актісі |  |  | 400 | РБ, ЖИ | 150 | РБ, ЖИ | 150 | РБ, ЖИ | 3 900 | РБ, ЖИ | 150 | РБ, ЖИ | 0 | - | 0 | - | 4 750 |  |
| ККМ, ЭБЖМ | 2014 - 2015 ж.ж. | 250 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 3 750 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 000 | 006 |
| "Орал қаласының халықаралық әуежайы" ЖШС (келісім бойынша) | 2014 - 2018 ж.ж. | 150 | ЖИ | 150 | ЖИ | 150 | ЖИ | 150 | ЖИ | 150 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 750 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 103 | Өскемен қ. әуеайлағының ҰҚЖ және әуежайдың әуевокзалы кешенін реконструкциялау |  | Атқарылған жұмыстар актісі |  |  | 0 | - | 1 500 | РБ, ЖИ | 1 500 | РБ, ЖИ | 0 | - | 2 500 | РБ, ЖИ | 1 320 | РБ, ЖИ | 0 | - | 6 820 |  |
| ККМ, ЭБЖМ | 2018 - 2019 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 500 | РБ | 1 320 | РБ | 0 | - | 3 820 | 006 |
| ШҚО әкімдігі | 2015 - 2016 ж.ж. | 0 | - | 1 500 | ЖИ | 1 500 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 000 |  |
| 104 | Петропавл қ. әуежайы әуеайлағының ҰҚЖ реконструкциялау |  | Атқарылған жұмыстар актісі | ККМ, ЭБЖМ | 2014 - 2016 ж.ж. | 250 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | РБ | 2 000 | РБ | 1 456 | РБ | 3 806 | 006 |
| 105 | Қызылорда қ. әуежайының әуевокзалы кешенін реконструкциялау |  | Атқарылған жұмыстар актісі | ККМ, ЭБЖМ | 2015 - 2017 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 800 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 1 800 | 006 |
| 106 | Астана қ. әуежайының әуевокзалы кешенін реконструкциялау |  | Атқарылған жұмыстар актісі | ККМ, ЭБЖМ | 2014 - 2016 ж.ж. | 0 | РБ | 0 | РБ | 0 | РБ | 15 200 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 15 200 | 006 |
| Астана қ. Әуежайы әуеайлағының ҰҚЖ реконструкциялау |  | Атқарылған жұмыстар актісі | ККМ, ЭБЖМ | 2015 ж. | 0 | - | 0 | РБ | 0 | - | 3 200 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 200 | 006 |
| 107 | Алматы қ. әуежайының әуевокзалы кешенін реконструкциялау |  | Атқарылған жұмыстар актісі | Алматы қ. әкімдігі, ККМ | 2015 - 2016 ж.ж. | 0 | - | 7 500 | ЖИ | 7 500 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 15 000 |  |
| 108 | Шымкент қ. әуежайының әуевокзалы кешенін реконструкциялау |  | Атқарылған жұмыстар актісі | ОҚО әкімдігі, "Оңтүстік" ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2015 - 2016 ж.ж. | 0 | - | 2 000 | ЖИ | 2 000 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 109 | Атырау қ. әуежайының әуевокзалы кешенін реконструкциялау |  | Атқарылған жұмыстар актісі | Атырау облысының әкімдігі, ККМ | 2015 - 2016 ж.ж. | 0 | - | 2 500 | ЖИ | 2 500 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 000 |  |
| 110 | PBN VOR/DME және DME/DME технологиялары бойынша жақын навигациялар жүйелерін, сондай-ақ GNSS жаһандық навигациялық спутниктік жүйесін қолдану есебінен енгізілетін Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі PBN сипаттамаларына негізделген навигация жоспарын әзірлеу |  | Навигациялар жоспары | ККМ | 2015 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 111 | ИКАО-ның валидациялық миссиясын жүргізу |  | ИКАО-ның валидациялық миссиясының қорытындысы | ККМ | 2014 - 2015 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 112 | Ұшу қауіпсіздігінің аудитін (IATA Operations Safety Audit – IOSA) өту бойынша ұсыныстар әзірлеу |  | Талдамалық ақпарат | ККМ | 2014 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 113 | Екі қала арасындағы жиіліктерді реттеу бойынша үкіметаралық келісімдерге өзгерістер енгізу арқылы ұшу географиясын кеңейту |  | Меморандуммен немесе Хаттамамен бекітілген шет мемлекеттердің авиациялық билік орындарымен уағдаластыққа қол жеткізу | ККМ | 2014 - 2020 жж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 114 | Тағайындалған тасымалдаушылар мен географиялық пункттердің санына қойылған шектеулерді алып-тастау |  | Меморандуммен немесе Хаттамамен бекітілген шет мемлекеттердің авиациялық билік орындарымен уағдаластыққа қол жеткізу | ККМ | 2019 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 115 | Авиациялық оқу орталықтарының 30 нұсқаушысын тағылымдамадан өткізу және қайта даярлау |  | Сертификаттар, дипломдар | ККМ | 2014 - 2015 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 116 | "Қазаэронавигация" РМК базасында азаматтық авиация саласының мамандарын кәсіптік даярлау орталығын құру |  | ККМ-ге ақпарат | "Қазаэронавигация" РМК | 2014 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль көлігі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мақсаты: автокөлік инфрақұрылымын дамыту және халыққа сапалы көлік қызметтерін ұсыну. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нысаналы индикаторлар:  1) 2020 жылы халықтың автомобиль көлігімен жолаушылар тасымалдаудың сапасына қанағаттану деңгейі 85 %;  2) 2020 жылы белгіленген стандарттарға сәйкес келетін автовокзалдар мен автостанциялардың үлесі 100 %;  3) 2020 жылы тұрғындарының саны 100 адамнан асатын елді мекендерді тұрақты автобус маршруттарымен қамтудың қамтамасыз етілуі 100 %;  4) 2020 жылы халықаралық автокөлік қызметтері нарығындағы қазақстандық тасымалдаушылардың үлесі 50 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нәтижелер көрсеткіштері:  1) 2020 жылдың соңына қарай 34 және автостанциялар саны 138;  2) 2020 жылдың соңына қарай тұрақты халықаралық, облысаралық және облысішілік автобус маршруттарының санын 10 % ұлғайту;  3) 2020 жылдың соңына қарай тұрақты жолаушылар маршруттарындағы ескірген автобустар үлесі 45 %;  4) 2020 жылдың соңына қарай электрондық тәсілмен автобустық тасымалға сатылған билеттердің үлесі 40 %;  5) Тұрақты автобус маршруттарындағы жолаушыларды жеткізу уақытын жыл сайын 2 %-ға қысқарту;  6) 2020 жылдың соңына қарай таксимен тасымалдаушылар санын 70 % ұлғайту;  7) 2020 жылдың соңына қарай шетел мемлекеттеріне берілетін үшінші елдерге/елдерден қазақстандық рұқсат беру бланкілерін 15 % қысқарту;  8) 2020 жылдың соңына қарай халықаралық тасымалдар үшін жүк АКҚ үлесі 60 %;  9) 2016 жылдың соңына қарай республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының аса қарқынды учаскелерінде салмақ-габариттік параметрлерді өлшеу құрылғыларының саны 80 бірлік;  10) 2020 жылдың соңына қарай шұғыл жедел қызметтерді шақыру құрылғыларымен жарақтандырылмаған АКҚ салыстырғанда, осындай құрылғыларымен жарақталған АКҚ қатысуымен болған жол-көлік оқиғаларына шұғыл жедел қызметтердің ден қою уақытын 10 минутқа дейін қысқарту. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Астана қ. 2 автовокзал салу |  | Пайдалануға беру актісі | Астана қ. әкімдігі | 2014 - 2016 ж.ж. | 1000 | МЖӘ | 1000 | МЖӘ | 1000 | МЖӘ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 118 | Астана қ. 35 такси тұрағының құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Астана қ. әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 73 | ЖБ | 73 | ЖБ | 73 | ЖБ | 73 | ЖБ | 73 | ЖБ | 73 | ЖБ | 73 | ЖБ | 510 |  |
| 119 | Алматы қ. 3 автовокзал салу |  | Пайдалануға беру актісі | Алматы қ. әкімдігі | 2017 ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 400 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2400 |  |
| 120 | Алматы қ. 3 автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Алматы қ. әкімдігі | 2017 ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 480 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 480 |  |
| 121 | Алматы қ. 70 такси тұрағының құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Алматы қ. әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 19 | ЖБ | 19 | ЖБ | 19 | ЖБ | 19 | ЖБ | 19 | ЖБ | 19 | ЖБ | 19 | ЖБ | 132,02 |  |
| 122 | Талдықорған қаласында автовокзал салу |  | Пайдалануға беру актісі | Алматы облысының әкімдігі | 2016 - 2019 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 312 | МЖӘ | 312 | МЖӘ | 313 | МЖӘ | 313 | МЖӘ | 0 | - | 1250 |  |
| 123 | Алматы облысының Кеген ауылында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Алматы облысының әкімдігі | 2018 - 2019 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 27 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 0 | - | 51,9 |  |
| 124 | Алматы облысының Бақанас ауылында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Алматы облысының әкімдігі | 2017 - 2018 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 25 | МЖӘ | 27 | МЖӘ | 0 | - | 0 | - | 51,9 |  |
| 125 | Алматы облысында 14 жолаушыларға қызмет көрсету пунктінің құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Алматы облысының әкімдігі | 2016 - 2019 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 6 | ЖБ | 12 | ЖБ | 12 | ЖБ | 12 | ЖБ | 0 | - | 42 |  |
| 126 | Алматы облысында 43 такси тұрағының құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Алматы облысының әкімдігі | 2016 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 5 | ЖБ | 5 | ЖБ | 5 | ЖБ | 5 | ЖБ | 7 | ЖБ | 28,8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 127 | Ақтөбе облысының Комсомол кентінде автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Ақтөбе облысының әкімдігі | 2015 ж. | 0 | - | 10 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10 |  |
| 128 | Ақтөбе облысының Шұбарқұдық кентінде автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Ақтөбе облысының әкімдігі | 2015 ж. | 0 | - | 8 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |  |
| 129 | Ақтөбе облысының Қобда кентінде автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Ақтөбе облысының әкімдігі | 2015 ж. | 0 | - | 7 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |  |
| 130 | Ақтөбе облысында 7 жолаушыларға қызмет көрсету пунктінің құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Ақтөбе облысының әкімдігі | 2016 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | ЖБ | 3 | ЖБ | 3 | ЖБ | 6 | ЖБ | 6 | ЖБ | 3 | ЖБ | 21 |  |
| 131 | Ақтөбе облысында 51 такси тұрағының құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Ақтөбе облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 18 | ЖБ | 18 | ЖБ | 18 | ЖБ | 18 | ЖБ | 18 | ЖБ | 18 | ЖБ | 18 | ЖБ | 126,49 |  |
| 132 | Атырау облысының Құлсары қаласында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Атырау облысының әкімдігі | 2017 - 2018 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 45 | ЖБ | 50 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 95 |  |
| 133 | Атырау облысында 6 жолаушыларға қызмет көрсету пунктінің құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Атырау облысының әкімдігі | 2017 - 2018 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9 | ЖБ | 9 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 18 |  |
| 134 | Атырау облысында 67 такси тұрағының құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Атырау облысының әкімдігі | 2014 - 2019 ж.ж. | 30 | ЖБ | 22 | ЖБ | 26 | ЖБ | 14 | ЖБ | 30 | ЖБ | 12 | ЖБ | 0 | - | 134 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 135 | Ақмола облысының Аршалы кентінде автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2015 ж. | 0 | - | 150 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 |  |
| 136 | Ақмола облысының Жақсы кентінде автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2016 ж. | 0 | - | 0 | - | 150 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 |  |
| 137 | Ақмола облысының Шортанды кентінде автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2017 ж. | 0 | - | 0 | - | 150 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 |  |
| 138 | Ақмола облысының Есіл қаласында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2018 ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 150 |  |
| 139 | Ақмола облысының Балкашино ауылында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2019 ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 | ЖБ | 0 | - | 150 |  |
| 140 | Ақмола облысының Ақмол ауылында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2020 ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 |  |
| 141 | Ақмола облысында 4 жолаушыларға қызмет көрсету пунктінің құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2015 - 2018 ж.ж. | 0 | - | 3 | ЖБ | 3 | ЖБ | 3 | ЖБ | 3 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 12 |  |
| 142 | Ақмола облысында 24 такси тұрағының құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2014 - 2016 ж.ж. | 12 | ЖБ | 7 | ЖБ | 3 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 21 |  |
| 143 | ШҚО Бородулиха ауылында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | ШҚО әкімдігі | 2019 ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 50 | ЖИ | 0 | - | 50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 144 | ШҚО 18 жолаушыларға қызмет көрсету пунктінің құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | ШҚО әкімдігі | 2018 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 18 | ЖИ | 18 | ЖИ | 18 | ЖИ | 54 |  |
| 145 | ШҚО 74 такси тұрағының құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | ШҚО әкімдігі | 2018 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 30,4 | ЖБ | 31,3 | ЖБ | 31,3 | ЖБ | 93 |  |
| 146 | Тараз қаласында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Жамбыл облысының әкімдігі | 2014 ж. | 150 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 |  |
| 147 | Жамбыл облысының Аса ауылында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Жамбыл облысының әкімдігі | 2014 ж. | 150 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 |  |
| 148 | Жамбыл облысының Б.Момышұлы ауылында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Жамбыл облысының әкімдігі | 2015 ж. | 0 | - | 150 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 |  |
| 149 | Жамбыл облысының Қордай ауылында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Жамбыл облысының әкімдігі | 2015 ж. | 0 | - | 188 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 187,5 |  |
| 150 | Жамбыл облысының Мерке ауылында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Жамбыл облысының әкімдігі | 2017 ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 |  |
| 151 | Жамбыл облысының Мойынқұм ауылында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Жамбыл облысының әкімдігі | 2018 ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 150 |  |
| 152 | Жамбыл облысының Жаңатас қаласында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Жамбыл облысының әкімдігі | 2019 ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 187,5 | ЖИ | 0 | - | 187,5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 153 | Жамбыл облысының Құлан ауылында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Жамбыл облысының әкімдігі | 2016 ж. | 0 | - | 0 | - | 150 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 |  |
| 154 | Жамбыл облысының Қаратау қаласында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Жамбыл облысының әкімдігі | 2014 ж. | 0 | - | 187,5 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 187,5 |  |
| 155 | Жамбыл облысының Шу қаласында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Жамбыл облысының әкімдігі | 2016 ж. | 0 | - | 0 | - | 187,5 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 187,5 |  |
| 156 | Жамбыл облысында 10 жолаушыларға қызмет көрсету пунктінің құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Жамбыл облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 3 | ЖИ | 3 | ЖИ | 6 | ЖИ | 6 | ЖИ | 6 | ЖИ | 3 | ЖИ | 3 | ЖИ | 30 |  |
| 157 | Жамбыл облысында 79 такси тұрағының құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Жамбыл облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 8 | ЖБ | 11 | ЖБ | 11 | ЖБ | 11 | ЖБ | 11 | ЖБ | 11 | ЖБ | 9 | ЖБ | 70,7 |  |
| 158 | БҚО Ақсай қаласында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | БҚО әкімдігі | 2016 ж. | 0 | - | 150 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 |  |
| 159 | БҚО Чапаев кентінде автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | БҚО әкімдігі | 2020 ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 | ЖИ | 150 |  |
| 160 | БҚО Тасқала кентінде автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | БҚО әкімдігі | 2014 ж. | 50 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 50 |  |
| 161 | БҚО 7 жолаушыларға қызмет көрсету пунктінің құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | БҚО әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 3 | ЖИ | 3 | ЖИ | 3 | ЖИ | 3 | ЖИ | 3 | ЖИ | 3 | ЖИ | 3 | ЖИ | 21 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 162 | БҚО 15 такси тұрағының құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | БҚО әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 1 | ЖИ | 1 | ЖИ | 1 | ЖИ | 1 | ЖИ | 1 | ЖИ | 1 | ЖИ | 2 | ЖИ | 10,05 |  |
| 163 | Қарағанды облысының Атасу ауылында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | БҚО әкімдігі | 2015 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 150 |  |
| 164 | Қарағанды облысының Ақтоғай кентінде автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | БҚО әкімдігі | 2015 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 150 |  |
| 165 | Қарағанды облысында 3 жолаушыларға қызмет көрсету пунктінің құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | БҚО әкімдігі | 2015 - 2019 ж.ж. | 0 | - | 3 | МЖӘ | 0 | - | 3 | МЖӘ | 0 | - | 3 | - | 0 | - | 9 |  |
| 166 | Қарағанды облысында 15 такси тұрағының құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | БҚО әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 1 | ЖБ | 1 | ЖБ | 1 | ЖБ | 1 | ЖБ | 1 | ЖБ | 1 | ЖБ | 2 | ЖБ | 10,6 |  |
| 167 | Қостанай облысының Федоров ауданында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Қостанай облысының әкімдігі | 2015 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 150 |  |
| 168 | Қостанай облысының Таранов ауданында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Қостанай облысының әкімдігі | 2015 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 25 | МЖӘ | 150 |  |
| 169 | Қостанай облысында 9 жолаушыларға қызмет көрсету пунктінің құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Қостанай облысының әкімдігі | 2015 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 6 | МЖӘ | 6 | МЖӘ | 6 | МЖӘ | 3 | МЖӘ | 3 | МЖӘ | 3 | МЖӘ | 27 |  |
| 170 | Қостанай облысында 16 такси тұрағының құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Қостанай облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 1 | ЖБ | 1 | ЖБ | 1 | ЖБ | 1 | ЖБ | 1 | ЖБ | 2 | ЖБ | 2 | ЖБ | 10,7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 171 | Қызылорда қаласында автовокзал салу |  | Пайдалануға беру актісі | Қызылорда облысының әкімдігі | 2015 - 2017 ж.ж. | 0 | - | 233 | ЖИ | 233 | ЖИ | 234 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 700 |  |
| 172 | Қызылорда облысының Жосалы кентінде автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Қызылорда облысының әкімдігі | 2015 - 2017 ж.ж. | 0 | - | 25 | ЖБ | 25 | ЖБ | 30 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 80 |  |
| 173 | Қызылорда облысының Шиелі кентінде автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Қызылорда облысының әкімдігі | 2016 - 2018 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 25 | ЖИ | 25 | ЖИ | 30 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 80 |  |
| 174 | Қызылорда облысында 34 жолаушыларға қызмет көрсету пунктінің құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Қызылорда облысының әкімдігі | 2015 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 9 | ЖБ | 12 | ЖБ | 15 | ЖБ | 21 | ЖБ | 24 | ЖБ | 21 | ЖБ | 102 |  |
| 175 | Қызылорда облысында 42 такси тұрағының құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Қызылорда облысының әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 1 | ЖБ | 2 | ЖБ | 3 | ЖБ | 1 | ЖБ | 1 | ЖБ | 1 | ЖБ | 2 | ЖБ | 10,5 |  |
| 176 | Ақтау қаласында автовокзал салу |  | Пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2014 - 2015 ж.ж. | 0 | - | 741 | МЖӘ | 741 | МЖӘ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1482 |  |
| 177 | Маңғыстау облысының Бейнеу ауданында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2014 - 2015 ж.ж. | 50 | ЖИ | 55 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 105 |  |
| 178 | Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2014 - 2015 ж.ж. | 51 | ЖИ | 56 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 107 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 179 | Маңғыстау облысының Қарақия ауданында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2015 - 2016 ж.ж. | 0 | - | 50 | ЖИ | 55 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 105 |  |
| 180 | Маңғыстау облысының Түпқараған ауданында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2016 - 2017 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 50 | ЖИ | 55 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 105 |  |
| 181 | Маңғыстау облысында 14 жолаушыларға қызмет көрсету пунктінің құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2015 - 2019 ж.ж. | 0 | - | 11 | ЖБ | 11 | ЖБ | 22 | ЖБ | 22 | ЖБ | 11 | ЖБ | 0 | - | 77 |  |
| 182 | Маңғыстау облысында 22 такси тұрағының құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2014 - 2018 ж.ж. | 12 | ЖБ | 36 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 48 |  |
| 0 | - | 0 | - | 12 | ЖИ | 12 | ЖИ | 16 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 40 |  |
| 183 | Павлодар облысының Ақтоғай ауылында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | Павлодар облысының әкімдігі | 2018 ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 52 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 52 |  |
| 184 | Павлодар облысында 25 жолаушыларға қызмет көрсету пунктінің құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Павлодар облысының әкімдігі | 2014 - 2015 ж.ж. | 45 | ЖБ | 30 | ЖБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 75 |  |
| 185 | СҚО Тайынша қаласында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | СҚО әкімдігі | 2018 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 50 | МЖӘ | 50 | МЖӘ | 50 | МЖӘ | 150 |  |
| 186 | СҚО Новоишим ауылында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | СҚО әкімдігі | 2018 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 50 | МЖӘ | 50 | МЖӘ | 50 | МЖӘ | 150 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 187 | СҚО Саумалкөл ауылында автостанция салу |  | Пайдалануға беру актісі | СҚО әкімдігі | 2018 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 50 | МЖӘ | 50 | МЖӘ | 50 | МЖӘ | 150 |  |
| 188 | СҚО 7 жолаушыларға қызмет көрсету пунктінің құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | СҚО әкімдігі | 2014 - 2017 ж.ж. | 1,5 | ЖИ | 0 | - | 5 | ЖИ | 5 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10,5 |  |
| 189 | СҚО 47 такси тұрағының құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | СҚО әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 9 | ЖБ | 7 | ЖБ | 7 | ЖБ | 2 | ЖБ | 2 | ЖБ | 2 | ЖБ | 2 | - | 31,5 |  |
| 190 | ОҚО 2 жолаушыларға қызмет көрсету пунктінің құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | ОҚО әкімдігі | 2015 - 2016 ж.ж. | 0 | - | 1,5 | МЖӘ | 1,5 | МЖӘ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |  |
| 191 | ОҚО 133 такси тұрағының құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | ОҚО әкімдігі | 2014 - 2020 ж.ж. | 57 | ЖБ | 57 | ЖБ | 57 | ЖБ | 57 | ЖБ | 57 | ЖБ | 57 | ЖБ | 57 | ЖБ | 399 |  |
| 192 | Қолданыстағы автовокзалдар мен автостанцияларды "Автовокзалдар, автостанциялар мен жолаушыларға қызмет көрсету пункттерінің көрсетілетін қызметтері" ұлттық стандартында бекітілген талаптарға сәйкестендіру |  | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асырылуы туралы ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2014 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 193 | Автомобиль көлігі саласындағы "Автовокзалдар, автостанциялар мен жолаушыларға қызмет көрсету пункттерінің көрсетілетін қызметтері", "Тұрақты және тұрақсыз тасымалдар бойынша автокөлік қызметтері" және "Таксимен тасымалдау бойынша автокөлік қызметтері" ұлттық стандарттарын жетілдіру |  | ИЖТМ бұйрығы | ИЖТМ, ККМ | 2015 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы, аудан ішіндегі, аудандар арасындағы тұрақты жолаушылар тасымалына субсидиялар бөлуге талдау жасау |  | ККМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2014 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 195 | Халқы 100 адамнан асатын ауылдық елді мекендерді тұрақты автобус қатынастарымен толық қамтамасыз ететін автостанциялар мен жолаушыларға қызмет көрсету пункттері құрылысының шамасына қарай аудан арасындағы және аудан ішіндегі жаңа тұрақты жолаушылар тасымалдау маршруттарын ашу |  | Автовокзалдар, автостанциялар және жолаушыларға қызмет көрсету пункттерінің тізіліміне енгізу | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2014 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 196 | Такси қызметіне тапсырыстарды өндеу бойынша электрондық диспетчерлеуді дамыту және көрсетілген қызметтере қолма-қолсыз есеп айырысуды енгізу бойынша мәселені қарау |  | ККМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2014 - 2015 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 197 | Отандық тасымалдаушылардың мүдделерін ескере отырып, шетел мемлекеттерінің құзыретті көлік органдарымен халықаралық кездесулер өткізу |  | Кездесулердің хаттамаларына қол қою | ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 198 | Қолданыстағы ақпараттық жүйелер арқылы Қазақстан аумағы бойынша шетелдік АКҚ жүріп өтуін бақылау |  | Талдамалық анықтама | ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 199 | АКҚ қозғалыста салмағын өлшеудің автоматтандырылған жүйесінен келіп түсетін деректерді және қозғалыстың қарқындылығын есептеу мониторингі |  | Мониторинг деректері | ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 8 жылжымалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу |  | Қабылдау актісі | ККМ | 2014 ж. | 158 | РБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 158 | 001 |
| 201 | Электрондық (цифрлық) тахографтар бойынша ұлттық дерекқордың жұмыс істеуін ұйымдастыру |  | Пайдалануға беру актісі | ККМ | 2014 - 2015 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 202 | Авариялар мен зілзала кездерінде GPS/ГЛОНАСС спутниктік навигация жүйелері негізінде Жедел шақыру жүйесін құру және енгізу |  | Пайдалануға беру актісі | ККМ | 2014 - 2015 ж.ж. | 2 495 | РБ | 3 744 | РБ | 5 | РБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 244 | 052 |

|  |
| --- |
| Су көлігі |
| Мақсаты: Қазақстан Республикасы порттарының қуатын және жүктерді су көлігімен тасымалдау көлемін ұлғайту |
| Нысаналы индикаторлар:  1) 2020 жылы Қазақстан теңіз порттарының өткізу қабілеті 20,5 млн. тонна;  2) 2020 жылы Каспий теңізінде жүктерді теңізде тасымалдаудағы Қазақстанның үлесін 70%-ға жеткізу;  3) 2020 жылы жүктерді ішкі су жолдарында тасымалдау көлемі 2,5 млн. тонна;  4) 2020 жылы су көлігімен өткізілетін транзиттік жүктер көлемі 1,5 млн. тонна. |
| Нәтижелер көрсеткіштері:  1) 2020 жылдың соңына қарай теңіз көлігі саласындағы 7 халықаралық шарттарға қосылу;  2) 2020 жылдың соңына қарай теңіз және өзен терминалдарының саны 9;  3) 2020 жылдың соңына қарай 2 паромдық өзен өткелін жаңғырту;  4) 2020 жылдың соңына қарай қазақстандық теңіз кемелерінің саны 5;  5) 2020 жылдың соңына қарай кеме жөндеу-кеме салу зауыттарының саны 1;  6) 2020 жылдың соңына қарай кеме экипаждары құрамындағы ұлттық кадрлар үлесі 65 %;  7) 2020 жылдың соңына қарай техникалық флотты жаңарту деңгейі 78 %;  8) 2020 жылдың соңына қарай жағалау инфрақұрылымының қамтамасыз етілу деңгейі 50 %;  9) 2020 жылдың соңына қарай теңіз және өзен көлігінің 100 кемесіне шаққанда авариялықты 1,2 %-ға төмендету;  10) 2020 жылдың соңына қарай Көліктік бақылау комитетінің арнайы су көлігі кемелерінің жалпы санын 27 бірл. жеткізу. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | Түбін тереңдету жұмыстарын жүргізу\*\* |  | Пайдалануға беру актісі | "АХТСП" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 ж. | 3 525 | "АХТСП" ҰК" АҚ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 525 |  |
| 204 | Құрғақ жүк терминалының құрылысы |  | 3 терминалды пайдалануға беру | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2015 ж.ж. | 11 489 | ЖИ | 11 489 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 22 978 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 205 | Ақтау портындағы 12-айлақты реконструкциялау |  | Пайдалануға беру актісі | "АХТСП" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2016 ж.ж. | 1 000 | Қарыз қаражаттары | 500 | Қарыз қаражаттары | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 500 |  |
| 206 | 3 әмбебап құрғақ жүк кемелерін сатып алу\*\* |  | ККМ-ге, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ есеп | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2015 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 2 625 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 2 625 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 1 312 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 1 312 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты |  |  |  |  | 7 874 |  |
| 207 | 2 әмбебап паромды сатып алу |  | Пайдалануға беру актісі | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), "ҚТКФ" ҰТКҚК" ЖШС (келісім бойынша) | 2014 - 2018 ж.ж. | 12 000 | Қарыз қаражаттары | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 000 |  |
| 208 | Құрық кентіндегі кеме жасау-кеме жөндеу зауытын салу |  | Пайдалануға беру актісі | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2015 - 2019 ж.ж. | 0 | - | 4 229 | Қарыз қаражаттары | 9 009 | Қарыз қаражаттары | 11 888 | Қарыз қаражаттары | 11 888 | Қарыз қаражаттары | 5 620 | Қарыз қаражаттары | 0 | - | 42 634 |  |
| 209 | Навигациялық қауіпсіздікті күшейту бойынша шаралар қабылдау |  | Апаттылықты азайту | ККМ | 2014 - 2015 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | Құрық кентінде және Орал-Каспий каналында КҚБЖ құру |  | Атқарылған жұмыстар актісі | ККМ | 2016 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 412 | РБ | 412 | РБ | 424 | РБ | 0 | - | 1 248 | 054 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 211 | Шүлбі шлюзінің кеме қатынасының гидротехникалық қорғаныштың құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | ККМ | 2014 - 2015 ж.ж. | 593 | РБ | 149 | РБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 742 | 020 |
| 212 | Жүк жинақтайтын және қойма алаңдары бар 5 айлақтың құрылысы |  | Пайдалануға беру актісі | Алматы, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарының әкімдіктері | 2014 - 2020 ж.ж. | 0 | - | 150 | Қарыз қаражаттары | 200 | Қарыз қаражаттары | 200 | Қарыз қаражаттары | 350 | Қарыз қаражаттары | 300 | Қарыз қаражаттары | 0 | - | 1 200 |  |
| 213 | 3 паромдық өткелді жаңғырту |  | Пайдалануға беру актісі | Атырау және Павлодар облыстарының әкімдіктері | 2016 - 2020 ж.ж. | 50 | ЖИ | 50 | ЖИ | 7 | ЖИ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 107 |  |
| 214 | 36 мемлекеттік техникалық флотты жаңарту |  | Кемелерді қабылдау-тапсыру актісі | ККМ | 2014 - 2020 ж.ж. | 724 | РБ | 524 | РБ | 258 | РБ | 1 071 | РБ | 1 419 | РБ | 3 313 | РБ | 2 110 | РБ | 9 419 | 005 |
| 215 | Инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру үшін Ақтау портының тарифтік саясатын жетілдіру |  | ТМРА бұйрығы | ТМРА, ЭБЖМ | 2014 - 2015 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 216 | "Теңіз портының күшімен және қаражатымен орындалатын жүктеу-тиеу жұмыстары" реттеліп көрсетілетін қызметке табиғи монополиялар субъектілері порттар саласы шеңберінде ұсынатын қызметтерді реттелетін қызметтерге жатқызу мәніне талдау жүргізу |  | ЭБЖМ-ге ақпарат | ТМРА | 2014 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 217 | Көліктік бақылау комитетінің 25 арнайы су көлігі кемелерін сатып алу |  | Қабылдау-тапсыру актісі | ККМ | 2015 - 2017 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 075 | РБ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 075 |  |
| 218 | Жақын және алыс шет елдердегі тиісті ұйымдар мен мемлекеттік мекемелерде су көлігінде бақылауды жүзеге асыратын қызметкерлердің тәжірибе алмасуы және біліктілігін арттыру |  | Талдамалық анықтама | ККМ | 2017 - 2018 ж.ж. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | - | 12 | - | 0 | - | 0 | - | 24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көлік-логистикалық жүйесі | | | | | | | |
| Мақсаты: Қазақстанның тиімділігі жоғары көлік-логистика жүйесін құру және оның халықаралық көлік жүйесіне ықпалдасуын қамтамасыз ету | | | | | | | |
| Нысаналы индикаторлар:  1) 2020 жылы Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өтетін транзиттік жүк көлемі 35,5 млн. тонна;  2) 2020 жылы Қазақстанның логистика тиімділігі индексі (LPI) 40;  3) 2020 жылдың соңына қарай транзиттік тасымалдардан түсетін кірісті 2 есе ұлғайту. | | | | | | | |
| Нәтижелер көрсеткіштері:  1) 2020 жылдың соңына қарай Қытай – ЕО бағыты бойынша 15 млн. тонна транзиттік жүкті тарту  2) 2020 жылдың соңына қарай Ресей, ЕО – Орта Азия бағыты бойынша 20 млн. тонна транзиттік жүкті тарту  3) 2020 жылдың соңына қарай 3 сыртқы терминалдық инфрақұрылым құру  4) 2020 жылдың соңына қарай 10 ішкі терминалдық желіні құру  5) 2020 жылдың соңына қарай КОК шешіміне сәйкес өткізу пункттерінің 100 %-ын жаңғырту | | | | | | | |
| 219 | Трансқазақстандық дәліздерді халықаралық интеграцияланған көліктік жүйеге интеграциялау бойынша шаралар кешенін әзірлеу |  | Үкіметаралық келiсiмдер, Меморандумдар, кездесулердiң хаттамалары | ККМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2015 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 220 | ҚР ТЛЖ дамыту жобаларына стратегиялық инвесторлар мен операторларды және, өзара тиімді ынтымақтастық туралы стратегиялық келісімдерге қол қою және іске асыру жолымен транзиттік тасымалдарды тарту, сондай-ақ көліктік-логистикалық бизнестің әлемдік көшбасшыларымен бірлескен логистикалық өнімдерді жасау |  | Кездесулер хаттамалары, ынтымақтастық туралы меморандумдар | ККМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ИЖТМ, "KAZNEX INVEST" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2016 ж.ж. | 71 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 71 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 71 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 213 |  |
| 221 | Контейнерлік пойыздардың жаңа маршруттарын ашу |  | ККМ-ге есеп | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 222 | Еңбек нарығының логистика саласындағы мамандарға қажеттілігіне талдау жүргізудің негізінде ЖОО-да және ТКББ ұйымдарында кадрлар даярлауды ұйымдастыру |  | ККМ-ге ақпарат | БҒМ, Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2014 - 2015 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 223 | Экспорт үшін логистикалық өнімдер әзірлеу (қоймаға жинау, жөнелту, жүктерді тасымалдау және экспорттық өнімдерді әлемдік нарыққа ілгерілету) |  | ККМ-ге есеп | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2016 жылға дейін | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 224 | КЛО-ға, оның ішінде шекара учаскелерінде орналасқан КЛО-ға қойылатын бірыңғай ұлттық стандарттарды бекіту бойынша ұсыныстар әзірлеу |  | Талдамалық анықтама | ККМ, Қаржымині, ҰҚК ШҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы шілде | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 225 | Кеден одағының сыртқы шекарасындағы өткізу пункттеріне шекаралас учаскелерде орналасқан КЛО кедендік рәсімдеу және кедендік бақылауды іске асыру бойынша талаптарды бекіту мақсатында талдау жүргізу |  | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асырылуы туралы ақпарат | Қаржымині, ККМ, ҰҚК ШҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы желтоқсан | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 226 | Қазақстан Республикасының кәсіпорындарында Supply Chain Management жүйесі бойынша жеткізілімдер тізбегін басқару тұжырымдамасын әзірлеу |  | Тұжырымдаманы бекіту | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ККМ | 2014 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 227 | Дүниежүзілік банктің логистикалық жүйелерінің тиімділігі индексінде Қазақстанның рейтингін (LPI) арттыру бойынша жұмыс жүргізу |  | LPI-да Қазақстанның рейтингін арттыру | ККМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2020 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 228 | "Бірыңғай терезе" қағидаты бойынша кедендік қызметтерді қоса алғанда, көліктік қызметтерді көрсетуге жағдай жасау бойынша ұсыныстар әзірлеу |  | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асырылуытуралы ақпарат | ККМ, Қаржымині, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 жылғы желтоқсан | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 229 | Авто, теміржол көлігімен тез бұзылатын жүктерді тасымалдау кезінде қажетті инфрақұрылымды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу |  | ККМ-ге есеп | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ҚазАТО (келісім бойынша) | 2016 жылға дейін тұрақты негізде | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 230 | Ляньюньган (ҚХР) теңіз портындағы логистикалық терминалдың құрылысына ТЭН әзірлеу |  | ККМ-ге есеп | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 - 2015 ж.ж. | 12 628 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 4 620 | "ҚТЖ" ҰК" АҚ компаниялар тобының қаражаты | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 17 248 |  |
| 231 | Бірлескен көлік-логистикалық компанияны (БКЛК) құру |  | БКЛК құру жөніндегі шешім | ККМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2014 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 232 | Кеден одағы шеңберінде Қазақстан Республикасы арқылы транзитті ұлғайту мақсатында кеден органдарының ақпараттық жүйесін жаңғырту бойынша ұсыныстар енгізу1 |  | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асырылуы туралы ақпарат | ККМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), Қаржымині | 2014 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Бір транзиттік декларацияны рәсімдеу үшін бір жөнелтушіден бір қабылдаушыға бір келісімшарт бойынша жөнелтілетін тауарлар партиясына бір ХЖҚК рәсімдеу |  | ҚР және ҚХР ұлттық теміржол тасымалдаушылары арасында меморандум жасасу | ККМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), СІМ | 2014 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 234 | КОК 22.06.2011 жылғы № 688 шешімімен бекітілген өткізу пункттерінің құрал-жабдықтарына қойылатын үлгілік талаптарға сәйкес олардың өткізу қабілетін ұлғайту бойынша өткізу пункттерін жаңғырту (құрылысы мен реконструкциясы) бойынша ұсыныстар енгізу |  | Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығы шеңберінде іске асырылуы туралы ақпарат | Қаржымині, ККМ | 2014 ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 235 | Жүктерді қадағалаудың ақпараттық жүйесін енгізу бойынша мәселені пысықтау |  | Талдамалық анықтама | ККМ, Қаржымині | 2014 - 2015 ж.ж. | Қаржыландыру талап етілмейді | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Мемлекет басшысы 2014 жылғы 17 қаңтардағы "Қазақстан жолы – 2050": бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ" атты Қазақстан халқына Жолдауы шеңберінде берілген тапсырмаларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің тапсырмаларын ескере отыр, Мемлекеттік бағдарламаға өзгерістер енгізу жөніндегі іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

      Ескертпелер:

      № КО елдері арасындағы үш жақты уағдаластыққа сәйкес.

      \* Бағдарлама іс-шараларын іске асырумен байланысты бюджеттік қаражаттың көлемі мемлекет экономикасының макроэкономикалық көрсеткіштерін және республикалық бюджеттің кіріс бөлігінің мүмкіндіктерін, сондай-ақ болжамды көлемді негізге ала отырып, тиісті жылдарға арналған республикалық бюджеттің жобасын қалыптастыру кезінде нақтыланатын болады

      \*\* Мәліметтер болжамды және Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен нақтыланатын болады

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

       "АХТСП" ҰК" АҚ – "Ақтау халықаралық теңіз сауда порты"

       ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

       АКҚ – автокөлік құралдары

       Әділетмині – Қазақстан Республикасы Әділет

       министрлігі

       ӘКК – әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация

       БАӘ – Біріккен Араб Әмірліктері

       БЕО – Басты есептеу орталығы ақпараттық

       жүйесі

       БК – Бірлескен кәсіпорын

       БКЛК – Біріккен көлік-логистика компаниясы

       БҚО – Батыс Қазақстан облысы

       ҒТҚ – Ғылыми-техникалық құжаттама

       ТРАСЕКА – Еуропа-Кавказ-Азия халықаралық көлік

       дәлізі

       ЕО – Еуропалық Одақ

       ЕурАзЭҚ – Еуразиялық экономикалық қоғамдастық

       ЖӘЖ – Жергілікті әуе желілері

       ЖБ – Жергілікті бюджет

       ЖИ – Жеке инвестициялар

       ЖСҚ – Жобалау-сметалық құжаттама

       ЖСТ – Жалпы сипаттағы трансферт

       ЖТЕО АЖ – "Жүк тасымалдарын есептеу орталығы"

       автоматтандырылған жүйесі

       ЖФБ – Жиырма фунттық балама (20 тонн)

       ИКАО – Халықаралық азаматтық авиация ұйымы

       КО – Кеден одағы

       КОК – Кеден одағының комиссиясы

       КДТС – "КеденТрансСервис" АҚ

       КҚК – Көп профильді қайта тиеу кешені

       КЛО – Көлік-логистикалық орталық

       ҚР – Қазақстан Республикасы

       БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және

       ғылым министрлігі

       ИЖТМ – Қазақстан Республикасы Индустрия және

       жаңа технологиялар министрлігі

       ККМ – Қазақстан Республикасы Көлік және

       коммуникация министрлігі

       Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы

       министрлігі

       ҚМ КБК – Қазақстан Республикасы Қаржы

       министрлігінің Кедендік бақылау

       комитеті

       ПМК – Қазақстан Республикасы

       Премьер-Министрінің Кеңсесі

       СІМ – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер

       министрлігі

       ТМРА – Қазақстан Республикасы Табиғи

       монополияларды реттеу агенттігі

       ЭБЖМ – Қазақстан Республикасы Экономика және

       бюджеттік жоспарлау министрлігі

       ҚЖЖТ – Қауіпті жүктерді жолдармен тасымалдау

       "ҚМГ" ҰК" АҚ – "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы"

       акционерлік қоғамы

       "ҚТЖ" ҰК" АҚ – "Қазақстан темір жолы" ұлттық

       компаниясы" акционерлік қоғамы

       "ҚТКФ" ҰТКҚК" ЖШС – "Қазақтеңізкөлікфлоты" ұлттық теңіз

       суда жүру компаниясы" жауапкершілігі

       шектеулі серіктестік

       "Құрғақ порт" – Құрғақ жүк порттары

       ҚХР – Қытай Халық Республикасы

       МТЖ – Магистральдық теміржол желісі

       НТ – Нысаналы трансферттер

       РФ – Ресей Федерациясы

       ОАӨ – Орталық Азия өңірі

       ОҚО – Оңтүстік Қазақстан облысы

       СҚО – Солтүстік Қазақстан облысы

       ТАТМ – Трансазиялық теміржол магистралі

       ТКББ – Техникалық және кәсіптік білім беру

       ТЭН – Техникалық-экономикалық негіздеме

       ҰҚЖ – Ұшып қону жолағы

       ХЖҚК – Халықаралық жүк қатынастары туралы

       келісім

       ҚазАТО – Халықаралық Қазақстан автомобиль

       тасымалдаушыларының одағы

       ХҚИ – Халықаралық қаржы институттары

       ШҚО – Шығыс Қазақстан облысы

       "Kazlogistics" ҚКО – "Kazlogistics" Қазақстан

       тасымалдаушылар одағы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК