

**Қазақстанның су ресурстарын басқару мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2014 - 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 мамырдағы № 457 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 13 наурыздағы № 113 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 13.03.2017 № 113 қаулысымен.

      "Қазақстанның су ресурстарын басқару мемлекеттік бағдарламасы және "Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 4 сәуірдегі № 786 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстанның су ресурстарын басқару мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2014 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар:

      1) Іс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

      2) "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығында белгіленген мерзімде және тәртіппен Іс-шаралар жоспарының іске асырылуы туралы ақпарат берсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігіне жүктелсін.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| Қазақстан Республикасының |  |
| Премьер-Министрі | К. Мәсімов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 мамырдағы № 457 қаулысымен бекітілген |

**Қазақстанның су ресурстарын басқару мемлекеттік бағдарламасын**  
**іске асыру жөніндегі 2014 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар**  
**жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Іс-шаралардың атауы | Аяқталу нысаны | Орын дауға жауаптылар | Орындау мерзімдері | Өлшем бірлігі | Қаржыландыру және нақты көрсеткіштері | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Барлығы, оның ішінде қаржыландыру көздері бойынша |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1-нысаналы индикатор. 2020 жылға қарай су тұтынуды ІЖӨ бірлігіне 2012 жылдың деңгейіне қарағанда нақты мәнде 33%-ға төмендету | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 2020 жылға қарай магистральдық және бөліп тарату каналдарындағы шығындар 20%-дан аспайды | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Республикалық және коммуналдық меншіктегі магистральдық және бөліп тарату каналдарын реконструкциялау және жаңғырту, күрделі жөндеу (шығындарды 2012 жылы 24%-дан 2020 жылы 20%-ға дейін қысқарту) | Объектілер ді қабылдау актілері | ҚОСРМ, облыстар дың әкімдіктері | 2014 -2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге | 8911,5 | 5569,1 | 70884,8 | 88406,5 | 88936,8 | 87231,9 | 44464,9 | Барлығы – 394405,5 |
| шығындарды қысқарту млн. м3 |  | 8 | 17 | 27 | 65 | 156 | 181 | 520 |
| % |  | 0,06 | 0,13 | 0,21 | 0,50 | 1,20 | 1,72 | 4,00 |
| млн. теңге | 8411,5 | 4569,1 | 56318,8 | 73840,5 | 74370,8 | 72665,9 | 29898,9 | РБ – 320102,5 |
| млн. м3 |  | 7 | 14 | 23 | 54 | 130 | 100 | 393 |
| % |  | 0,05 | 0,10 | 0,18 | 0,42 | 1,00 | 1,20 | 3,02 |
| млн. теңге | 500,0 | 1000,0 | 14566,0 | 14566,0 | 14566,0 | 14566,0 | 14566,0 | ЖБ – 74330,0 |
| млн. м3 |  | 1 | 3 | 4 | 11 | 26 | 81 | 127 |
| % |  | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,20 | 0,52 | 0,98 |
| 1.1.2 | Су шаруашылығы объектілерін пайдаланушы ҚОСРМ "Қазсушар" РМК жарғылық капиталын ұлғайту арқылы машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру, технологиялық автокөліктерге қызмет көрсету жөніндегі тірек базаларының құрылысы және қызметтік үй-жайларды сатып алу, оның ішінде: |  | ҚОСРМ, ЭБЖМ, Қаржымині | 2015 -2017 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 7809,6 | 3316,7 |  |  |  |  | РБ – 11126,3 |
| машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру | Техника ны қабылдау актілері |  |  | млн. теңге |  | 7459,6 | 3316,7 |  |  |  |  | 10776,3 |
| бірлік |  | 789 | 342 |  |  |  |  | 1131 |
| технологиялық автокөліктерге қызмет көрсету жөніндегі тірек базаларының құрылысы | Мемлекет тік комиссия ның қабылдау актілері |  |  | млн. теңге |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |
| дана |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| қызметтік үй-жайларды сатып алу | Балансқа қабылдау актісі |  |  | млн. теңге |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| дана |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1.3 | Республикалық және коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы объектілеріне көпфакторлы зерттеу жүргізу | Зерттеу жүргізуді қабылдау актілері | ҚОСРМ, облыстар дың әкімдіктері | 2015 -2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 1247,3 | 1247,3 | 1247,3 | 1247,3 | 1247,3 | 1247,3 | Барлығы – 7483,8 |
| дана |  | 285 | 285 | 282 | 285 | 285 | 282 |  |
| млн. теңге |  | 900,8 | 900,8 | 900,8 | 900,8 | 900,8 | 900,8 | РБ – 5404,8 |
| дана |  | 54 | 54 | 51 | 54 | 54 | 51 |  |
| млн. теңге |  | 346,5 | 346,5 | 346,5 | 346,5 | 346,5 | 346,5 | ЖБ – 2079,0 |
| дана |  | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. 2020 жылға қарай ирригациялық инфрақұрылымдағы шығындар 30%-дан аспайды (магистральдық және бөліп тарату каналдарын қоспағанда) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Гидромелиоративтік жүйелер мен жайылымдарды суландыру жүйелерін түгендеу және оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу | | Түгендеу актісі | Облыстар дың әкімдік тері, АШМ, ҚОСРМ | 2014 -2016 жж. 4-тоқсан | млн. теңге | 425,0 | 715,0 | 570,0 |  |  |  |  | ЖБ - 1710,0 |
| мың га | 320,0 | 550,0 | 430,0 |  |  |  |  | 1300,0 |
| 1.2.2 | Жүйелі және лиманды суару жерлерінің гидромелиоративтік жүйелерін реконструкциялау және жаңғырту | | Мемлекеттік комиссия ның қабылдау актілері | Облыстар дың әкімдік тері, АШМ, ҚОСРМ | 2015 -2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 2671,0 | 9802,0 | 16881,0 | 34070,4 | 50671,1 | 68664,2 | Барлығы – 182759,7 |
| мың га |  |  | 16,0 | 39,0 | 79,0 | 172,0 | 194,0 | 500,0 |
| млн. теңге |  | 2032,0 | 7891,0 | 12550,0 | 29741,4 | 47885,1 | 67383,2 | РБ – 167482,7 |
| мың га |  |  | 13,0 | 29,0 | 69,0 | 163,0 | 190,0 | 464,0 |
| млн. теңге |  | 639,0 | 1911,0 | 4331,0 | 4329,0 | 2786,0 | 1281,0 | ХҚДБ - 15277,0 |
| мың га |  |  | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 36,0 |
| 1.3. 2020 жылға қарай АШТӨ 80%-ы су тарту мен су берудің барлық кезеңдерінде өлшеу аспаптарымен жарақтандыру және басқаруды автоматтандыру | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | АШТӨ су жинаудың барлық кезеңінде суды есептеу құралдарын орнату және су бөлуді автоматтандыру | Мемлекет тік комиссия ның қабылдау актілері | | АШМ, облыстар дың әкімдік тері | 2015 -2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 700,0 | ШС - 4000,0 |
| мың дана |  | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 35,0 | 200,0 |
| 1.4. 2020 жылға қарай топырақты өңдеудің ылғалды үнемдеу әдістері және ықтимал алаңдардың 50%-ын егістіктерді су үнемдеу тұрғысынан қайта құрылымдау | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Мелиоративтік техниканы сатып алу, мелиорацияға күрделі шығындар. Жыл сайынғы мелиориативтік іс-шараларды өткізу (тереңірек қопсыту және суармалы жерлерді жоспарлау) | Мемлекет тік комиссия ның қабылдау актілері | | Облыс тардың әкімдік тері | 2015 -2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 2210,0 | 2210,0 | 2210,0 | 2210,0 | 2210,0 | 2210,0 | Барлығы - 13260,0 |
| мың га |  | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 750,0 |
| млн. теңге |  | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | ЖБ – 6630,0 |
| мың га |  | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 375,0 |
| млн. теңге |  | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | 1105,0 | ШС – 6630,0 |
| мың га |  | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 375,0 |
| 1.4.2 | Суармалы жерлерде өсірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының құрамын қайта қарау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | | АШМ, облыстардың тардың әкімдік тері | 2015 ж. 2-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 1.5. 2020 жылға қарай ықтимал алаңдардың 30%-на суарудың су үнемдеу технологияларын орнату | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Суарудың заманауи әдістерін: тамшылатып, жаңбырлатып және дискреттік және басқа әдістерін енгізу үшін техникалар мен жабдықтар сатып алу | Мемлекет тік комиссия ның қабылдау актісі | | АШМ, ҚОСРМ, облыстар дың әкімдік тері | 2016 -2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  |  | 7329,0 | 10993,5 | 14658,0 | 18322,5 | 21986,9 | РБ – 73289,9 |
| мың га. |  |  | 45,0 | 67,5 | 90,0 | 112,5 | 135,0 | 450,0 |
| 1.5.2 | Су шаруашылығы және гидромелиорация үшін отандық машиналар, жабдықтар, материалдары, өндірісін, құрылыс ұйымдастыру бойынша ұсыныс әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | | ИЖТМ, ҚОСРМ,  АШМ, облыстар дың әкімдік тері | 2015 ж. 3-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 2020 жылы кәсіпорындардың 20%-ына кәсіпорындағы су үнемдеу технологияларын, сондай-ақ 2020 жылға қарай кәсіпорындардың 30%-ына айналма сумен жабдықтау технологиясын орнату | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Өнеркәсіптік кәсіпорындарды қолжетімді су үнемдеу технологиялары және олардың экономикалық тиімділігі туралы ақпараттандыру, кейіннен өндіріске енгізу, оның ішінде: | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ИЖТМ, ҚОСРМ | 2015-2020 жж. 3-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| су үнемдеу технологиялары бар кәсіпорындарды |  |  |  | кәсіпорындар саны | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 |  |
| айналма сумен жабдықтау жүйелері бар кәсіпорындарды |  |  |  | кәсіпорындар саны | 180 | 188 | 196 | 204 | 212 | 220 | 228 |  |
| 1.1 – 1.6 мемлекеттік бағдарламаны іске асыру нәтижелерінің көрсеткіштері бойынша жиыны | | | | | | 9336,5 | 20882,0 | 96019,8 | 120398,3 | 141782,5 | 160342,8 | 139273,3 | Барлығы – 688035,2 |
| 8411,5 | 15311,5 | 75756,3 | 98284,8 | 119671,0 | 139774,3 | 120169,8 | РБ **-** 577406,2 |
| 925,0 | 3166,5 | 16587,5 | 16017,5 | 16017,5 | 16017,5 | 16017,5 | ЖБ **–** 84749,0 |
|  | 639,0 | 1911,0 | 4331,0 | 4329,0 | 2786,0 | 1281,0 | ХҚДБ – 15277,0 |
|  | 1765,0 | 1765,0 | 1765,0 | 1765,0 | 1765,0 | 1805,0 | ШС **-** 10630,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 Өзге де іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Су шаруашылығы саласындағы ұлттық басымдықтарды/ саясатты айқындау үшін ведомствоаралық кеңес құру | Қазақстан Республикасы Үкіметі нің қаулысы | ҚОСРМ | 2014 ж. 1-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 1.7.2 | "Қазақстандағы су жылы" халықаралық конференциясын өткізу | Конференция | ҚОСРМ, СІМ | 2015 ж. 3-тоқсан |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  | РБ - 43,0 |
| 1.7.3 | Су ресурстарын басқаруды, сумен жабдықтауды және су бұруды, жерді мелиорациялауды инновациялық және білікті дамытуды ғылыми және кадрлық қамтамасыз ету, оның ішінде: | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ҚОСРМ, БҒМ, ӨДМ, АШМ | 2015 - 2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 261,5 | 1043,8 | 1418,0 | 1526,8 | 1854,5 | 897,5 | РБ – 7002,1 |
| ғылыми қамтамасыз ету |  |  |  | есептер мен ұсынымдар саны |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| мамандарды шығару |  |  |  | адам |  |  | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 4250 |
| 1.7.4 | Суды үнемдеуді насихаттау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ҚОСРМ, ӨДМ,  АШМ, ИЖТМ, БАА | 2015 - 2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 78,5 | 78,5 | 69,2 | 69,2 | 78,5 | 78,5 | 452,4 |
| БАҚ жариялым саны |  | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 84 |
| 1.7.5 | Әдістемелік құжаттар әзірлеуді ұйымдастыру, зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізу | Орындал ған жұмыстар актілері | ҚОСРМ | 2014 - 2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге | 50,0 | 53,8 | 53,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | РБ - 304,8 |
| құжаттар саны | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 1.7.6 | Су ресурстарын кешенді пайдаланудың және қорғаудың бас және бассейндік схемаларын жаңарту | Орындал ған жұмыстар актілері | ҚОСРМ | 2014 - 2019 жж. 4-тоқсан | млн. теңге | 22,5 | 61,9 | 65,3 | 69,3 | 90,2 | 317,4 |  | РБ - 626,6 |
| дана | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |
| 1.7.7 | Су ресурстары саласындағы тарифтік саясатты жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ҚОСРМ, ТМРА, АШМ, ӨДМ, ИЖТМ | 2015 ж. 2-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 1.7.8 | Су шаруашылығы инфрақұрылымын басқару және пайдалану бойынша ұлттық компания құру туралы ұсыныс әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ҚОСРМ, Қаржы мині, ЭБЖМ, ӨДМ, БҚА, облыс тардың әкімдік тері | 2015 ж. 2-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 1.7.9 | Елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру инфрақұрылымын салу және пайдалану бойынша бірыңғай ұлттық операторды құру туралы ұсыныс әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ӨДМ, ҚОСРМ, Қаржы мині, ЭБЖМ, БҚА, облыс әкімдік тері | 2015 ж. 2-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 1.7.10 | Жоба алды және жобалық құжаттамасы бар су ресурстарын және су шаруашылығы объектілерін басқару жүйесін автоматтандыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ҚОСРМ,  БАА | 2015-2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 631,7 | 2087,0 | 2087,0 | 2087,0 | 2087,0 | 2087,0 | РБ - 11066,7 |
| объект |  |  | 68 | 95 | 95 | 95 | 99 | 452 |
| 1.7.11 | Су ресурстары саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру | Заң жобасы | ҚОСРМ, ӨДМ, АШМ, ИЖТМ, ТЖМ, ЭБЖМ, Әділет мині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдік тері | 2016 ж. 4-тоқсан |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| Өзге де іс-шаралар бойынша жиыны | | | | | | 72,5 | 1087,4 | 3328,4 | 3681,3 | 3810,0 | 4374,2 | 3099,8 | РБ - 19496,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-нысаналы индикатор бойынша жиыны | | | | | | 9409,0 | 21969,4 | 99348,2 | 124078,6 | 145592,5 | 164717,0 | 142373,1 | Барлығы - 707487,8 |
| 8411,5 | 15573,0 | 76800,1 | 99702,8 | 121197,8 | 141628,8 | 121067,3 | РБ - 596902,3 |
| 925,0 | 3166,5 | 16587,5 | 16017,5 | 16017,5 | 16017,5 | 6017,5 | ЖБ – 84749,0 |
|  | 639,0 | 1911,0 | 4331,0 | 4329,0 | 2786,0 | 1281,0 | ХҚДБ – 15277,0 |
|  | 1765,0 | 1765,0 | 1765,0 | 1765,0 | 1765,0 | 1805,0 | ШС - 10630,0 |
| 2-нысаналы индикатор. Қосымша жерүсті су ресурстарын 2020 жылға қарай 0,6 км3-ге ұлғайту | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Қолданыстағы инфрақұрылымды қолдау және жаңғырту шаралары есебінен қосымша жерүсті су ресурстарын 2020 жылға қарай 0,6 км3 ұлғайту | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Республикалық меншіктегі гидротораптар мен су қоймаларын реконструкциялау және күрделі жөндеу | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актілері | ҚОСРМ | 2014 -2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге | 10498,0 | 34567,0 | 79210,0 | 85198,0 | 81024,0 | 77517,0 | 36037,0 | РБ - 404051,0 |
| объект | 3 | 11 | 26 | 28 | 30 | 28 | 13 | 139 |
| 2.1.2 | Жоба алды және жобалық құжаттаманы дайындау, жаңа су шаруашылығы ғимараттарын және объектілерін салу | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актілері | ҚОСРМ | 2015-2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 2892,0 | 11801,0 | 46368,0 | 67473,0 | 72630,0 | 70936,0 | РБ - 272100,0 |
| млн. м3 су |  |  | 7 | 64 | 134 | 190 | 205 | 600 |
| 2.1.3 | Өзендердің 8 бассейні бойынша су сағасының ауданындағы орманның қазіргі жағдайына бағалау жүргізу. Ормандардың су қорғау және суды реттеудегі рөлін арттыру мақсатында орман шаруашылығы жұмыстарын жүргізудің жұмыс жобаларын әзірлеу | Жұмысты қабылдау актілері | ҚОСРМ, облыстардың әкімдіктері | 2015-2018 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 297,0 | 369,3 | 299,8 | 58,3 |  |  | РБ - 1024,4 |
| мың га |  | 2459,6 | 2306,3 | 2182,5 | 751,2 |  |  |  |
| 2.1.4 | Дренаж суларын бұру үшін суармалы жерлердегі коллекторлық желілерді күрделі жөндеу | Жұмысты қабылдау актілері | ҚОСРМ, облыс тардың әкімдіктері | 2015 - 2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 999,0 | 6659,0 | 6659,0 | 6659,0 | 6659,0 | 6659,0 | Барлығы - 34294,0 |
| қума км |  | 160 | 800 | 840 | 840 | 880 | 880 | 4400 |
| млн. теңге |  | 671,0 | 4474,0 | 4474,0 | 4474,0 | 4474,0 | 4474,0 | РБ - 23041,0 |
| қума км |  | 107 | 537 | 564 | 564 | 591 | 591 | 2450 |
| млн. теңге |  | 126,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | ЖБ - 4316,0 |
| қума км |  | 20 | 101 | 106 | 106 | 11 | 11 | 554 |
| млн. теңге |  | 202,0 | 1347,0 | 1347,0 | 1347,0 | 1347,0 | 1347,0 | ШС - 6937,0 |
| қума км |  | 32 | 162 | 170 | 170 | 178 | 178 | 890 |
| 2.2. 2020 жылға қарай мемлекеттік су кадастрының ұйымдық құрылымы мен жүргізу тәртібін жетілдіру негізінде оның қолданыстағы автоматтандырылған ақпараттық жүйесі | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Су ресурстарын басқару жүйесіне ақпараттық технологияларды енгізу | Жұмысты қабылдау актілері | ҚОСРМ | 2015 - 2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 30,2 | 4974,8 | 435,4 | 5253,2 | 700,8 | 15,0 | РБ - 11409,4 |
| объект |  |  | 28 |  | 50 |  |  | 78 |
| 2.3. Басқа іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру | Отырыс хаттамасы | ҚОСРМ, ЭБЖМ, СІМ | 2014 -2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге | 28,0 | 116,8 | 116,8 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | РБ – 865,7 |
| комиссия мен жұмыс тобы отырыстарының саны | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 96 |
| 2.3.2 | Су тапшы жылдары экономика салаларын сумен қамту бойынша ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларды өткізу және ГТҚ құлақтандыру жүйелерімен жарақтандыру арқылы халықты және экономиканы еріген және тасқын сулардан қорғау, оның ішінде: |  | ҚОСРМ, облыс тардың әкімдік тері | 2014-2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге | 8,0 | 814,2 | 925,0 | 785,0 | 735,0 | 735,0 | 735,0 | РБ - 4737,2 |
| су тапшы жылдары су берудің қосымша көлемі | Су беру актісі | млн. м3 |  | 164 | 200 | 256 | 240 | 240 | 240 |  |
| құлақтандыру жүйелерімен жарақтандыру | Балансқа қабылдау актісі | дана |  | 38 | 36 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Орталық Азиядағы гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі саласындағы ынтымақтастық туралы үкіметаралық келісімді жасау | Қазақстан Республикасы Үкіметі нің қаулысы | ҚОСРМ, ЭБЖМ,СІМ, Әділет мині | 2016 ж. 3-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 2.3.4 | Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасында трансшекаралық суларды бөлу туралы үкіметаралық келісім жасасу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | ҚОСРМ, ЭБЖМ, СІМ, Әділет мині | 2016 ж. 3-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| Өзге де іс-шаралар бойынша жиыны | | | | |  | 36,0 | 931,0 | 1041,8 | 936,1 | 886,1 | 886,1 | 886,1 | РБ - 5602,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-нысаналы индикатор бойынша жиыны | | | | |  | 10534,0 | 39389,0 | 98711,8 | 139161,1 | 156042,1 | 157692,1 | 114518,1 | Барлығы – 716048,2 |
|  | 10534,0 | 39061,0 | 96526,8 | 136976,1 | 153857,1 | 155507,1 | 112333,1 | РБ – 704795,2 |
|  |  | 126,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | 838,0 | ЖБ - 4316,0 |
|  |  | 202,0 | 1347,0 | 1347,0 | 1347,0 | 1347,0 | 1347,0 | ШС - 6937,0 |
| 3-нысаналы индикатор. Орталық ауыз сумен қамту жүйесіне тұрақты қолжетімділікке ие су тұтынушылардың үлесі: 2020 жылға дейін қалаларда 100%-дан төмен емес және ауылдық елді мекендерде 80%-дан төмен емес | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ӨДМ, ҚОСРМ | 2014-2020 жж. | Қамтамасыз ету % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| қалалық |  | 86 | 87 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 |  |
| ауылдық |  | 47 | 49 | 61 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-нысаналы индикатор. Су бұру жүйесіне қолжетімділікке ие су тұтынушылардың үлесі: 2020 жылға дейін қалаларда 100%-дан төмен емес; | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 жылға дейін ауылдық елді мекендерде 20%-дан төмен емес | | | | | | | | | | | | | |
| Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру нәтижелерінің көрсеткіштері:  1) 2020 жылға қарай коммуналдық шаруашылықтағы түпкі тұтынушылардың 95%-ында су есептеу аспабы болады;  2) 2020 жылға қарай қалалық желілерде су шығынының деңгейі 15%-дан аспайды;  3) 2020 жылға дейін су мен сарқынды сулар сынамасын үнемі алып тұру жүйесін іске қосу – жылына кемінде 12 сынама, 100 мың адамнан аса халқы бар қалалар үшін – жылына 24 сынама. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 және 4-нысаналы индикаторларға өңірлерді дамыту бойынша көзделген іс-шараларды орындау шеңберінде қол жеткізілетін болады | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Тұрғындарды су есептеу аспабымен қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ӨДМ, ҚОСРМ | 2014-2020 жж. | % | 70,5 | 74,6 | 78,7 | 82,9 | 86,9 | 91 | 95 |  |
| 4.2 | Қалалық желілерде су шығынының деңгейін азайту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ӨДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2014-2020 жж. | % | 25 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |  |
| 4.3 | Қалада сынамасын үнемі алып тұруды ұйымдастыру: | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ТҚҚА, ӨДМ | 2014-2020 жж. | жылдық сынама саны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| халық саны 100 мың адамнан аз | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |  |
| халық саны 100 мың адамнан көп | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  |
| 4.4. Осы іс-шаралар шеңберінде орындалатын 3 және 4 нысаналы индикаторлардың қол жеткізу бойынша басқа іс-шаралар: | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Экологиялық дағдарыс аудандарын, сондай-ақ урбанизацияланған аумақтарды гидрогеоэкологиялық карталау, өнеркәсіптегі ағындар сапасына қойылатын талаптар мен шығындардың нормаларын әзірлеу, зиянды элементтердің (ауыр металдар, нитраттар және т.б.) фондық құрамы бойынша нормативтер | Жұмысты қабылдау актісі | ҚОСРМ | 2015-2018 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  | РБ - 480,0 |
| тақырыбы |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4.2 | Сапа параметрлерімен жалпыға қолжетімді картаны жариялау арқылы су айдындарындағы су сапасына қатысты ақпараттың ашықтығын қамтамасыз ету | ҚОСРМ веб-сайтында қартаны жариялау | ҚОСРМ | жыл сайын 2-тоқсан |  |  |  |  |  |  |  |  | Талап етілмейді |
| 4.4.3 | Ауыл шаруашылығы, халық пен өнеркәсіп қажеттіліктері үшін жерасты суларын пайдалану әлеуетін зерттеу | Жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, БҒМ, АШМ | 2015 - 2018 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 310,0 | 530,0 | 530,0 | 220,0 |  |  | РБ - 1590,0 |
| тақырыбы |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4.4 | Түрлі қажеттіліктер үшін жылу энергиясын пайдаланудың алдыңғы қатарлы технологияларын пысықтау бойынша тәжірибелі өндірістерді құру жөніндегі пилоттық жобаларды іске асыра отырып, Жаркент және Іле ойпатының шегінде геотермалдық суларды зерттеу және пайдалану | Жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, БҒМ | 2015 - 2017 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 65,0 | 65,0 | 70,0 |  |  |  | РБ –200,0 |
| тақырыбы |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.4.5 | Техногендік ластанған жерасты суларының пайдаланылатын полигондары үшін автоматтандырылған тұрақты жұмыс істейтін геомиграциялық модельдерін құру | Жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ,ҚОСРМ, БҒМ | 2015 - 2017 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | РБ - 150,0 |
| компьютерлік модель |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.4.6 | Жер қойнауының жағдайын басқару бойынша іс-шараларды бағалау, болжау және өңдеу мақсатында Қазақстан Республикасы аумағының қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутегін қарқынды өндіру аудандарында геодинамикалық мониторинг жүйесін құру | Жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, БҒМ | 2015 - 2017 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 437,0 | 438,0 | 438,0 |  |  |  | РБ - 1313,0 |
| тақырыбы |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.4.7 | Оnline режимінде бақылау ұңғымаларының мол желісі мен антропогендік жүктемесі жоғарғы дәрежедегі аудандар бойынша жерасты суларының негізгі параметрлерінің жағдайы туралы ақпаратты алуға біртіндеп көшу арқылы жерасты суларының мемлекеттік мониторингі жүйесін жетілдіру | Жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ | 2015 - 2017 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | РБ - 90,0 |
| тақырыбы |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.4.8 | Экологиялық жағдайды тұрақтандыру бойынша іс-шараларды әзірлей отырып, жерасты суларының ластануы мен сарқылу аудандарында гидрогеоэкологиялық жағдайды болжау және бағалау | Жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, БҒМ | 2015 - 2017 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 25,0 | 25,0 | 30,0 |  |  |  | РБ - 80,0 |
| тақырыбы |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.4.9 | Су ресурстарын қайта бөлу аясында ауыз суға өте мұқтаж өңірлерге барланған ірі кен орындарының жерасты суларын бұру бойынша ТЭН әзірлеу | Жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, БҒМ | 2015 - 2016 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 100,0 | 250,0 |  |  |  |  | РБ - 350,0 |
| ТЭН |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 және 4 нысаналы индикаторлардың басқа іс-шаралары бойынша жиыны | | | | | |  | 1 137,0 | 1 508,0 | 1 268,0 | 340,0 |  |  | Барлығы - 4253,0 |
|  | 1137,0 | 1508,0 | 1268,0 | 340,0 |  |  | РБ - 4253,0 |
| 5-нысаналы индикатор. Табиғи суға жыл сайынғы қажеттілігін қанағаттандыру және навигацияны 39 м3 деңгейінде сақтау | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Табиғи объектілердің экологиялық жағдайын сақтау және жақсарту үшін олардың суға қажеттілігін қамтамасыз ету, оның ішінде Балқаш көлін жылына 12,0 км3, Арал көлін – жылына 3,6 км3, Сырдария өзенінің атырауын – жылына 2,7 км3, Іле өзенінің атырауын – жылына 2,0 км3 және халықаралық мәні бар Сулы-батпақты алқаптар тізіміне енгізілген басқа да табиғи объектілерді қамтамасыз ету | | | | | | | | | | | | | |
| Балқаш көлі және Іле өзені | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Іле өзені бойынша табиғат қорғау су жіберуді қамтамасыз ету | Гидробекеттер есебі | ҚОСРМ | 2014-2020 жж. 4-тоқсан | км | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Талап етілмейді |
| Арал көлі және Сырдария өзені | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 | "Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау" жобасын іске асыру (САРАТС-2). 1 кезек | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ҚОСРМ | 2015-2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 909,0 | 3326,0 | 3326,0 | 5544,0 | 4635,0 | 4435,0 | Барлығы - 22175,0 |
| объект |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| млн. теңге |  | 636,0 | 2328,0 | 2328,0 | 3881,0 | 3244,0 | 3105,0 | РБ - 15522,0 |
| млн. теңге |  | 273,0 | 998,0 | 998,0 | 1663,0 | 1390,0 | 1331,0 | ХҚДБ - 6653,0 |
| 5.1.3 | "Көлсай көлдері" МҰТП Қайынды және төменгі Көлсай көлдеріндегі бөгетті реконструкциялау | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ҚОСРМ, ЭБЖМ | 2015-2017 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 8,7 | 182,3 | 182,4 |  |  |  | РБ - 373,4 |
| объект |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Қоршаған ортаға әсер ететін және рекреациялық маңызы бар су объектілерінде табиғат қорғау су жіберуді және басқа да ұйымдастыру-техникалық іс-шараларын өткізуді жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ҚОСРМ | 2014-2020 жж. 3-тоқсан | млн. теңге | 4390,0 | 4390,0 | 4390,0 | 4390,0 | 4390,0 | 4390,0 | 4390,0 | РБ - 30730,0 |
| км | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |  |
| 5.1.5 | Ертіс өзені жайылмасының бүкіл ұзақтығы бойынша негізгі арнаның жекелеген орындарындағы құймалар, ескі арналар кіре берісін, су ағыстарын тазалау | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі | ҚОСРМ | 2015-2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 1103,0 | 1103,0 | 1103,0 | 1103,0 | 1103,0 | 1103,0 | РБ - 6618,0 |
| мың м3 жер |  | 100 | 576,5 | 576,5 | 576,5 | 576,5 | 576,5 | 2982,5 |
| 5.2. Барлық ірі және орта, сондай-ақ республиканың шаруашылық кешені үшін елеулі кіші өзендерді гидрологиялық бақылаумен қамту және 2020 жылға дейін мемлекеттік гидробекеттердің санын 500-ге дейін жеткізу | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | 195 жаңа гидробекетін салу және олардың жұмыс жасауын қамтамасыз ету | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актілері | ҚОСРМ | 2015-2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 59,4 | 682,5 | 741,9 | 919,9 | 1780,5 | 1602,5 | РБ - 5786,7 |
| дана |  | 2 | 23 | 25 | 31 | 60 | 54 |  |
| 5.3. 20 су айдыны үшін судың ластану деңгейін 2020 жылға дейін азайту | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы және басқа су айдындарын тазалау және санациялау | Мемлекеттік комиссияның қабылдау актілері | ҚОСРМ | 2015-2020 жж. 4-тоқсан | млн. теңге |  | 501,5 | 946,2 | 467,2 | 13244,8 | 13244,8 | 13244,8 | РБ - 41649,3 |
|  | су айдыны |  |  |  | 2 | 4 | 8 | 6 |  |
| 5 нысаналы индикатор бойынша жиыны | | | |  |  | 4390,0 | 6971,6 | 10630,0 | 10210,5 | 25201,7 | 25152,3 | 24776,3 | Барлығы - 107332,4 |
|  |  | 4390,0 | 6698,6 | 9632,0 | 9212,5 | 23538,7 | 23762,3 | 23445,3 | РБ - 100679,4 |
|  |  |  | 273,0 | 998,0 | 998,0 | 1663,0 | 1390,0 | 1331,0 | ХҚДБ - 6653,0 |
| Іс-шаралар жоспары бойынша жиыны | | | |  |  | 24333,0 | 69467,0 | 210198,0 | 274718,2 | 327176,3 | 347561,4 | 281667,5 | Барлығы– 1535121,4 |
|  |  | 23408,0 | 63695,5 | 186781,5 | 249421,7 | 301216,8 | 323417,9 | 259048,0 | РБ – 1406559,4 |
|  |  | 925,0 | 3932,5 | 17425,5 | 16855,5 | 16855,5 | 16855,5 | 16855,5 | ЖБ – 89065,0 |
|  |  |  | 912,0 | 2909,9 | 5329,0 | 5992,0 | 14176,0 | 2612,0 | ХҚДБ – 21930,0 |
|  |  |  | 1967,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3112,0 | 3152,0 | ШС - 17567,0 |

      Ескертпе:

      жыл сайын қажетті қаражат заңнамада белгіленген тәртіппен тиісті қаржы жылдарына арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде республикалық бюджеттің мүмкіндігіне және растау құжаттарының ұсынылуына қарай айқындалатын болады

|  |  |
| --- | --- |
| Аббревиатуралардың толық жазылуы: | |
| АШМ | - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| Әділетмині | - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі |
| БҒМ | - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
| ИТЖМ | - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
| Қаржымині | - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі |
| ҚОСРМ | - Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі |
| ӨДМ | - Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі |
| СІМ | - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі |
| ТЖМ | - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі |
| ЭБЖМ | - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
| БАА | - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат агенттігі |
| БҚА | - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі |
| ТҚҚА | - Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі |
| ТМРА | - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі |
| АШТӨ | - ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер |
| ГТҚ | - гидротехникалық құрылыстар |
| ЖБ | - жергілікті бюджет |
| МҰТП | - мемлекеттік ұлттық табиғи парк |
| БАҚ | - бұқаралық ақпарат құралдары |
| РБ | - республикалық бюджет |
| РМК | - республикалық мемлекеттік кәсіпорын |
| ТЭН | - техникалық-экономикалық негіздеме |
| ХҚДБ | - Халықаралық Қайта құру және Даму Банкі |
| ШС | - шаруашылық субъектілері |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК