

**Тау-кен металлургия өнеркәсібін дамыту жөніндегі 2014 - 2018 жылдарға арналған кешенді жоспарды бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 мамырдағы № 568 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:  
      1. Қоса беріліп отырған Тау-кен металлургия өнеркәсібін дамыту жөніндегі 2014 – 2018 жылдарға арналған кешенді жоспар (бұдан әрі – Кешенді жоспар) бекітілсін.  
      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ Кешенді жоспардың орындалуына жауапты мүдделі ұйымдар:  
      1) Кешенді жоспарды іске асыру бойынша шаралар қабылдасын;  
      2) жылдың қорытындысы бойынша, 20 қаңтардан кешіктірмей, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігіне оның іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.  
      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 29.08.2014 № 960 қаулысымен.  
      3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі жылдың қорытындысы бойынша 1 ақпаннан кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Үкіметіне Кешенді жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.  
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.08.2014 № 960 қаулысымен.  
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігіне жүктелсін.  
      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.08.2014 № 960 қаулысымен.  
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің          
2014 жылғы 28 мамырдағы  
№ 568 қаулысымен    
бекітілген

**Тау-кен металлургия өнеркәсібін дамыту жөніндегі 2014 – 2018**  
**жылдарға арналған кешенді жоспар**

      Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 29.08.2014 № 960 қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | | Болжанатын шығыстар, млн. теңге | | | | | | | Қаржыландыру көздері |
| 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| Нормативтік құқықтық базаны және жер қойнауын пайдалану құқығын беру жүйесін жетілдіру | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Учаскенің перспективалығын алдын ала бағалауға сүйене отырып, жер қойнауын пайдалану құқығын беру бойынша конкурстар өткізу | конкурс өткізу | ҚР ИДМ, мүдделі мемлекеттік органдар және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) | 2014 – 2018 жылдар | | - | | - | - | - | - | | талап етілмейді |
| 2 | Жыл сайын 20 жер қойнауын пайдалану объектісін ашық конкурсқа шығаруға дайындау | перспективалы учаскелер тізбесін беру | ҚР ИДМ, ҚР Энергетикамині | 2014 – 2018 жылдар | | 217 000 | | 217 000 | 217 000 | - | - | | республикалық бюджет |
| 3 | «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер қойнауын пайдалану мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы шеңберінде Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер енгізу жолымен жер қойнауын барлауға пайдалану құқығын беру тәртібін жеңілдету | Қазақстан Республикасының Заңын Мемлекет басшысына қол қоюға енгізу | ҚР ИДМ, мүдделі мемлекеттік органдар, ҚР ҰКП  (келісім бойынша) | 2014 – 2015 жылдар | | - | | - | - | - | - | | талап етілмейді |
| 4 | Жер қойнауы туралы кодекс жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | Үкімет жанындағы Заң жобалау қызметі жөніндегі ВАК хаттамасы | ҚР ИДМ, мүдделі мемлекеттік органдар, ҚР ҰКП (келісім бойынша) | 2014 жылғы  1 шілде | | - | | - | - | - | - | | талап етілмейді |
| Тау-кен металлургия өнеркәсібін дамыту | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Талдамалық баяндама дайындау, «шикізатты – технологияға айырбастау» қағидаты бойынша ғылыми көзқарас тұрғысынан ұсынымдар әзірлеу | талдамалық баяндама | ҚР ИДМ, «Kaznex Invest» АҚ (келісім бойынша) және «ҚИДИ» АҚ (келісім бойынша) | 2014 – 2015 жылдар | | 174 757 | | - | - | - | | - | республикалық бюджет |
| Негізгі инвестициялық жобалар | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | «Тау-Кен Самұрық» АҚ-ның «Шалқия» полиметалл кен орнын игеруі, өндірістік қуаты – жылына 4 миллион тонна кен | ҚР ИДМ-ге ақпарат | «Тау-Кен Самұрық» АҚ (келісім бойынша) және Қызылорда облысының әкімдігі | | 2016 жыл | | - | 212 115 | - | - | | - | «Тау-Кен Самұрық» АҚ-ның меншікті қаражаты |
| 7 | «Тау-Кен Самұрық» АҚ-ның «Алайғыр» полиметалл кен орнын игеруі, өндірістік қуаты – жылына 1 миллион тонна кен | ҚР ИДМ-ге ақпарат | «Тау-Кен Самұрық» АҚ (келісім бойынша) және Қарағанды облысының әкімдігі | | 2015 жыл | | - | 25 711,5 | - | - | | - | «Тау-Кен Самұрық» АҚ-ның меншікті қаражаты |
| 8 | «Тау-Кен Самұрық» АҚ-ның «Масальское» темір кен орнын игеруі, өндірістік қуаты – жылына 10 миллион тонна кен | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Тау-Кен Самұрық» АҚ (келісім бойынша) және Ақмола облысының әкімдігі | | 2016 жыл | | - | 97 778,0 | - | - | | - | «Тау-Кен Самұрық»  АҚ-ның меншікті қаражаты |
| 9 | Ақтоғай тау-кен байыту кешенін салу, өндірістік қуаты – жылына орта есеппен 25 миллион тонна кен | ҚР ИДМ-ге ақпарат | ШҚО әкімдігі және «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС (келісім бойынша) | | 2016 жыл | | 225 000 | - | - | - | | - | Қытай даму банкінің қарыз қаражаты |
| 10 | Бозшакөл тау-кен байыту кешенін салу, жылына 100,0 мың тонна мыс концентраты, өндірістік қуаты – жылына 4 миллион тонна кен | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Павлодар облысының әкімдігі және «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС (келісім бойынша) | | 2015 жыл | | 255 000 | - | - | - | | - | Қытай даму банкінің қарыз қаражаты |
| 11 | Жезқазған байыту фабрикасында аралас кендердің флотация қалдықтарын гидрометаллургиялық өңдеу және тотыққан кендерді дайындаудан кейін гидрометаллургиялық өңдеу жөніндегі учаскені салу | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі және «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС (келісім бойынша) | | 2015 – 2018 жылдар | | - | 11 772 | - | - | | - | «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС-ның меншікті қаражаты |
| 12 | Қара мыс концентраты алынатын, Жезқазған байыту фабрикасының жатқан үйінді қалдықтарын өңдеу бойынша өнімділігі жылына 16 миллион тонна жаңа флотациялық байыту фабрикасын салу | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі және «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС (келісім бойынша) | | 2015 – 2018 жылдар | | - | 25 216 | - | - | | - | «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС-ның меншікті қаражаты |
| 13 | Жылына 4 миллион тонна мыс кенін шығару және өңдеу мүмкіндігі үшін «Жомарт-2» күрделі әзірлемелер кешенін (кеніш инфрақұрылымын, байыту бөлінісін және қажетті коммуникацияларды) құру | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі және «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС (келісім бойынша) | | 2014 – 2018 жылдар | | 1 074 | \* | \* | \* | | \* | «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС-ның меншікті қаражаты |
| 14 | «Нұрқазған» кен орнының өнімділігі 14,4 миллион тонна кен болатын Оңтүстік Шығыс Нұрқазған учаскесін жобалау және салу | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Қарағанды обысының әкімдігі және «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС (келісім бойынша) | | 2014 – 2018 жылдар | | \* | \* | \* | \* | | \* | «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС-ның меншікті қаражаты |
| 15 | Тишинск кен орнының төменгі белдеулеріндегі кен қыртыстарын дамыту | ҚР ИДМ-ге ақпарат | ШҚО әкімдігі және «Қазмырыш» ЖШС (келісім бойынша) | | 2014 – 2015 жылдар | | - | - | - | - | | - | «Қазмырыш» ЖШС-ның меншікті қаражаты |
| 16 | «Долинное» кен орнын игеру | ҚР ИДМ-ге ақпарат | ШҚО әкімдігі және «Қазмырыш» ЖШС (келісім бойынша) | | 2014 – 2018 жылдар | | - | 5 180 | 3 563 | 2 115 | | 1 759 | «Қазмырыш» ЖШС-ның меншікті қаражаты |
| 17 | Кен дайындау кешенінің қуатын жылына 60 миллион тонна кенге дейін арттыру. Рудный қаласындағы қуаты жылына 7 миллион тонна ҰБФ-2, ММО-4 болатын жоғарғы сапалы концентрат байыту кешені | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Қостанай облысының әкімдігі және  «ССТӨБ» АҚ (келісім бойынша) | | 2014 – 2018 жылдар | | - | - | - | 21 403 | | 19 581 | «ССТӨБ» АҚ-ның меншікті қаражаты |
| 18 | Рудный қаласында өнімділігі жылына 4 миллион тонна күйдіретін машина салу | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Қостанай облысының әкімдігі,  «ССТӨБ» АҚ (келісім бойынша) | | 2014 – 2018 жылдар | | - | - | - | 21 050 | | 16 641 | «ССТӨБ» АҚ-ның меншікті қаражаты |
| 19 | Екінші байыту фабрикасын салу | ҚР ИДМ-ге ақпарат | ШҚО әкімдігі және «ӨКТМК» АҚ | | 2015 жыл | | - | 1481 | - | - | | - | «ӨКТМК» АҚ-ның меншікті қаражаты |
| 20 | Кобальт-никель кендерінің «Горностаевск» кен орнында «Ванюков» балқыту технологиясын (сұйық ваннада балқыту) пайдалана отырып, тауарлық ферроникель өндіру жөніндегі металлургиялық комбинат салу, өндірістік қуаты – жылына 1,9 миллион тонна кен | ҚР ИДМ-ге ақпарат | ШҚО әкімдігі, «SAT &Nikel» АҚ (келісім бойынша) | | 2017 жыл | | - | - | - | 46 250 | | - | халықаралық даму институттарының қарыз қаражаты |
| 21 | Бақыршық кен орнында өнімділігі жылына 1,5 миллион тонна кен болатын металлургиялық кешен салу және жерасты кенішін әзірлеу | ҚР ИДМ-ге ақпарат | ШҚО әкімдігі және «Бақыршық тау-кен өндіру кәсіпорны» ЖШС (келісім бойынша) | | 2014 – 2018 жылдар | | 62 900 | 62 900 | - | - | | - | халықаралық даму институттарының қарыз қаражаты |
| 22 | «Юбилейное» кен орнында алтын құрамдас кендерді өңдеу жөніндегі байыту фабрикасын және өндіру көлемі жылына 5 миллион тонна кен (6,0 мың тонна катодты алтын) болатын кеніш салу | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысының әкімдігі және «Юбилейное» ЖШС (келісім бойынша) | | 2015 жыл | | 12 300 | 17 100 | - | - | | - | «Юбилейное» ЖШС-ның меншікті қаражаты |
| 23 | Өнімділігі жылына 2,4 тонна катодты алтын болатын алтын өндіру фабрикасын салу | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі және «Алтын алмас» АК» АҚ (келісім бойынша) | | 2014 – 2015 жылдар | | 9 000 | 12 512 | - | - | | - | «Алтын алмас» АК» АҚ-ның меншікті қаражаты |
| 24 | Тасқора алтын өндіру фабрикасын салу | ҚР ИДМ-ге ақпарат | ШҚО әкімдігі және «Тасқара» ЖШС (келісім бойынша) | | 2014 – 2015 жылдар | | 669,0 | - | - | - | | - | Тасқара» ЖШС-ның меншікті қаражаты |
| 25 | Маятас аумағында алтын құрамдас және қорғасын кендерін игеру, бірінші кезеңдегі өндірістік қуаты: алтын құрамдас кен бойынша – жылына 150 мың тонна және қорғасын кені бойынша – жылына 500 мың тонна | ҚР ИДМ-ге ақпарат | « Қостанай облысының әкімдігі және «Маятас» ЖШС (келісім бойынша) | | 2016 жыл | | \* | \* | \* | - | | - | «Маятас» ЖШС-ның меншікті қаражаты |
| 26 | Жітіқара ауданында дайын өнім – Доре қорытпасын ала отырып, кенді 450 мың тоннаға дейін тәжрибелік-өнеркәсіптік өндіру және өңдеу | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Қостанай облысының әкімдігі және «Брендт» ЖШС (келісім бойынша) | | 2014 – 2015 жылдар | | 552 | - | - | - | | - | халықаралық даму институттарының қарыз қаражаты |
| 27 | Қуаты 20,0 мың тонна катодты мыс болатын кен өңдеу және катодты мыс өндіру жөніндегі кешеннің 2-кезегін салу | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысының әкімдігі және «Kaz Copper» ЖШС (келісім бойынша) | | 2016 – 2018 жылдар | | - | - | - | - | | - | халықаралық даму институттарының қарыз қаражаты |
| 28 | «Көктасжал» кен орны базасында тау-кен байыту кешенін салу және пайдалану, 3 миллион тонна кен (18,0 мың тонна катодты мыс) | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі мен «Алтай-Полиметаллы» ЖШС (келісім бойынша) | | 2014 – 2015 жылдар | | 15 865 | - | - | - | | - | «Алтай-Полиметаллы» ЖШС-ның меншікті қаражаты |
| 29 | Мыс құрамдас шлактарды өңдеу жөніндегі байыту фабрикасын және катодты мыс, 3,5 мың тонна концентраттағы мыс шығару жөніндегі гидрометаллургиялық цех салу | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі мен «Profilex» ЖШС (келісім бойынша) | | 2014 – 2015 жылдар | | - | 3 278 | - | - | | - | «Profilex» ЖШС-ның меншікті қаражаты |
| 30 | Қуаты жылына 200 000 тонна барит кендерін және 100 мың тонна концентрат өңдеу жөніндегі өндірістік кешен салу | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі және «Global Chemicals Industries» ЖШС (келісім бойынша) | | 2014 – 2015 жылдар | | 4 500 | - | - | - | | - | халықаралық даму институттарының қарыз қаражаты |
| 31 | 30 000 тонна жоғары сапалы гравитациялық барит концентратын өндіру жөніндегі заманауи кешен салу | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Жамбыл облысының әкімдігі және «ҚазБарит» ЖШС (келісім бойынша) | | 2016 жыл | | - | - | 300 | - | | - | «ҚазБарит» ЖШС-ның меншікті қаражаты |
| 32 | Байыту фабрикасын сала отырып, Велихов темір кен орнын игеру, өндірістік қуаты – жылына 1 миллион тонна кен | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Ақтөбе облысының әкімдігі мен «АқтөбеТемірВС» ЖШС (келісім бойынша) | | 2014 жыл | | 24 150 | - | - | - | | - | Ақтөбе Темір ВС» ЖШС-ның меншікті қаражаты |
| 33 | Инновациялық технология бойынша шекті шойын алынатын темір кенін өндіру және өңдеу, өндірістік қуаты – жылына 3 миллион тонна кен | ҚР ИДМ-ге ақпарат | Алматы облысының әкімдігі және «Bapy Mining» ЖШС (келісім бойынша) | | 2014 – 2015 жылдар | | 10 500 | - | - | - | | - | «BapyMining» ЖШС-ның меншікті қаражаты |
| Халықаралық ынтымақтастық | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | «Майнекс» халықаралық тау-кен конгресін өткізу | БАҚ-қа ақпарат | ҚР ИДМ | жыл сайын | | - | | - | - | - | | - | талап етілмейді |
| 35 | «AstanaMiningandMetallurgy» халықаралық тау-кен металлургия конгресін өткізу | БАҚ-қа ақпарат | ҚР ИДМ | жыл сайын | | - | | - | - | - | | - | талап етілмейді |
| 36 | Дүниежүзілік тау-кен конгресін өткізу | БАҚ-қа ақпарат | ҚР ИДМ, мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың және Астана қаласының әкімдіктері | 2018 жыл | | - | | - | - | - | | - | талап етілмейді |
| Осы көрсетілетін қызметтермен әлемдік нарыққа шығу үшін геологиялық барлауды дамыту | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Геологиялық көрсетілетін қызметтер нарығында бәсекеге қабілеттілікті арттыру үшін геологиялық барлау жұмыстарына озық техниканы және технологияларды енгізу | ҚР ИДМ-ге ақпарат | «Қазгеология» АҚ (келісім бойынша) | 2015 – 2018 жылдар | | - | | \* | \* | \* | | \* | Меншікті қаражат |
| 38 | Тау-кен ісі саласындағы жетекші мектепті қалыптастыру және халықаралық деңгейдегі білікті кадрларды даярлау | ҚР ИДМ-ге ақпарат | «Назарбаев Университеті» ДБҰ (келісім бойынша) | 2018 жыл | | - | | - | - | - | | \* | Меншікті қаражат |
| Қатты пайдалы қазбаларды геологиялық барлауға, өндіруге және қайта өңдеуге инвестициялар мен технологиялар тарту үшін жағдай жасау | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Республикалық геологиялық қорлардағы ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету | Анықтамалық ақпаратқа веб-қолжетімділік | ҚР ИДМ | 2015 жыл | | - | | - | - | - | | - | Талап етілмейді |
| 40 | Геологиялық барлау зерттеулер саласындағы шетелдік және қазақстандық жетекші компаниялармен стратегиялық әріптестікті қалыптастыру (бірлескен кәсіпорындар мен консорциумдар құру, меморандумдарға қол қою) | ҚР ИДМ-ге ақпарат | «Қазгеология» АҚ (келісім бойынша) | 2015 – 2018 жылдар | | - | | \* | \* | \* | | \* | Меншікті қаражат, жеке инвесторлардың қаражаты |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:  
ҚР ИДМ – Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі  
ҚР Энергетикамині – Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі  
ШҚО – Шығыс Қазақстан облысы  
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»  
акционерлік қоғамы  
«Өскемен ТМК» АҚ – «Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлік  
қоғамы  
«Kaznex Invest»АҚ – «KaznexInvest» акционерлік қоғамы  
«ҚИДИ» АҚ – «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» акционерлік  
қоғамы  
«Тау-Кен Самұрық» АҚ – «Тау-Кен Самұрық» акционерлік қоғамы  
«ССТӨБ» АҚ – «Соколов-Сарыбай тау-кен өндірістік бірлестігі»  
акционерлік қоғамы  
ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік  
ҰКП – Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы  
ҰБФ – ұсақтау-байыту фабрикасы  
ВАК – ведомствоаралық комиссия  
БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары  
«Қазгеология» АҚ – «Қазгеология» ұлттық геологиялық барлау компаниясы» акционерлік қоғамы  
«Назарбаев Университеті» ДБҰ – «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы.

Ескертпе: \*қаржыландыру бойынша сома жобалау-сметалық құжаттама (ЖСҚ)  
әзірленгеннен/бекітілгеннен кейін нақтыланатын болады\_

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК