

**Астана қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2020 жылға дейінгі кешендi жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 маусымдағы № 681 қаулысы

      РҚАО-ның ескертпесі!  
      Осы қаулы 01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі.

      Астана қаласына іргелес елді мекендерді әлеуметтік-экономикалық дамыту проблемаларын шешу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      1. Қоса беріліп отырған Астана қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2020 жылға дейінгі кешендi жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекiтілсін.  
      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары мен Ақмола облысының жергілікті атқарушы органдары Жоспарда көзделген  іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және жыл сайын, жылдың қорытындылары бойынша 20 қаңтардан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігіне олардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.  
      3. Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі жыл сайын, жылдың қорытындылары бойынша 1 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.  
      4. Осы қаулы 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                               К.Мәсімов*

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2014 жылғы 19 маусымдағы   
№ 681 қаулысымен       
бекiтiлген

**Астана қаласына iргелес елдi мекендердi әлеуметтiк-экономикалық**  
**дамытудың 2020 жылға дейінгі**  
**КЕШЕНДІ жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Iс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Орындауға  (iске асыруға) жауаптылар | | Орындау  (iске асыру)мерзiмдерi | Болжамды шығыстар  (млн. теңге) | | | Қаржыландыру көздерi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 |
| I топ | | | | | | | | | |
| Ақмол (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 1 | Ақмол ауылының көше-жол желісін салу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жыл – 1000,0 2016 жыл – 1162,6 | | | республикалық бюджет |
| 2 | Ақмол ауылының көше-жол желісін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) көше-жол желісін салу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2020 жылдар | 2018 жыл – 21,8\*  2019 жыл – 44,6\* 2020 жыл – 44,6\*  2019 жыл – 500,4\* 2020 жыл – 500,4\* | | | жергілікті бюджет республикалық бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 3 | Оразақ ауылы – Ақмол ауылы су құбырының магистральдық желілерін реконструкциялау (2-кезек) | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 400,0 2017 жыл – 450,0 | | | республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 4 | Ақмол ауылында 280 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 10,0  2016 жыл – 25,0  2017 жыл – 20,0\*  2016 жыл – 299,0   2017 жыл – 196,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 5 | Ақмол ауылында 280 орындық орта мектеп салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) орта мектеп салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2019 жылдар | 2017 жыл – 15,0\*  2018 жыл – 73,0\*  2019 жыл – 56,0\*  2018 жыл – 900,0\*  2019 жыл – 540,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Жылумен жабдықтау | | | | | | | | | |
| 6 | Ақмол ауылында қазандық салу (3-кезек) | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 450,0 | | | республикалық бюджет |
| Тұрғын үй құрылысы | | | | | | | | | |
| 7 | Ақмол ауылында 45 пәтерлік тұрғын үй салу (1-позиция)  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) тұрғын үй салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 27,9  2015 жыл – 251,6 | | | жергілікті бюджет республикалық бюджет |
| 8 | Ақмол ауылында 45 пәтерлік тұрғын үйге инженерлік желілер салу (1-позиция) | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 1,6  2015 жыл – 14,3 | | | жергілікті бюджет республикалық бюджет |
| 9 | Ақмол ауылында 45 пәтерлік тұрғын үй салу (2-позиция)  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) тұрғын үй салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жыл – 5,0  2016 жыл – 24,0  2016 жыл – 220,0 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 10 | Ақмол ауылында 45 пәтерлік тұрғын үйге (2-позиция) инженерлік желілер салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) инженерлік желілер салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жыл – 2,0  2016 жыл – 16,8 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 11 | Ақмол ауылында 45 пәтерлік тұрғын үй салу (3-позиция)  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) тұрғын үй салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 5,0\*  2019 жыл – 24,5  \* 2019 жыл – 220,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 12 | Ақмол ауылында 45 пәтерлік тұрғын үйге (3-позиция) инженерлік желілер салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) инженерлік желілер салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 4,0 \*  2019 жыл – 18,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 12 | | Жергілікті бюджет  46,5  49,0  35,0  103,8  69,1  44,6  348,0 | | | Республикалық бюджет  1 715,9  2 098,4  646,0  900,0  1 278,4  500,4  7 139,5 | | | |
| Бозайғыр (Шортанды ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 13 | Бозайғыр ауылында су құбыры желілерін реконструкциялауды аяқтау және тұрғын үйлер учаскесін бөлу шекарасына дейін су құбырын тарту | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 142,9 | | | республикалық бюджет |
| 14 | Бозайғыр ауылын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін жобалау-сметалық құжаттаманы жасау және іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 0,8  2016 жыл – 10,5  2017 жыл – 4,5\* | | | республикалық бюджет |
| 15 | Бозайғыр ауылындағы жаңа учаскелерде су құбыры желілерін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) су құбыры желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 6,0\*  2019 жыл – 27,0\*  2019 жыл – 242,9\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | | | |
| 16 | Бозайғыр ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 жыл | 2017 жыл – 61,5\*  2017 жыл – 249,5\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 17 | Бозайғыр ауылының кірме жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарын күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2019 жылдар | 2017 жыл – 26,6\*  2018 жыл – 665,0\* 2019 жыл – 665,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 18 | Бозайғыр ауылында 140 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2019 жылдар | 2017 жыл – 8,0\*  2018 жыл – 29,5\*  2019 жыл – 19,6\*  2018 жыл – 265,7\*  2019 жыл – 177,2\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  Барлығы іс-шаралар: 6 | | Жергілікті бюджет  0  0  96,1  35,5  46,6  178,2 | | | Республикалық бюджет  143,7  10,5  254,0  930,7  1 085,1  2 424,0 | | | |
| Жалтыркөл (Аршалы ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 19 | Жалтыркөл ауылын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін жобалау-сметалық құжаттаманы жасау және іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 0,8  2016 жыл – 10,5  2017 жыл – 4,5\* | | | республикалық бюджет |
| 20 | Жалтыркөл ауылында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) таратушы желілерді реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 8,0\*  2019 жыл – 16,0\*  2019 жыл – 173,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | | | |
| 21 | Жалтыркөл ауылында РП-2 салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) РП-2 салу | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 5,0\*  2019 жыл – 20,5\*  2019 жыл – 230,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 22 | Жалтыркөл ауылының кірме жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2018 жылдар | 2017 жыл – 9,0\*  2018 жыл – 450,0\* | | | жергілікті бюджет республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  Барлығы іс-шаралар: 4 | | Жергілікті бюджет  0  0  9,0  13,0  36,5  58,5 | | | Республикалық бюджет  0,8  10,5  4,5  450,0  403,0  868,8 | | | |
| Жібек жолы (Аршалы ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 23 | Жібек жолы ауылының су құбыры желілерін реконструкциялауды аяқтау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 296,1 | | | республикалық бюджет |
| 24 | Жібек жолы ауылындағы жаңа учаскелерде су құбыры желілерін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) су құбыры желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2020 жылдар | 2017 жыл – 18,0\*  2018 жыл – 60,0\*  2019 жыл – 260,0\*  2020 жыл – 280,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | | | |
| 25 | Жібек жолы ауылының электрмен жабдықтауды желілерін және ПС 110/35/10кВ салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) электрмен жабдықтау желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2019 жылдар | 2017 жыл – 50,0\*  2018 жыл – 45,0\*  2019 жыл – 40,0\*  2018 жыл – 605,0\*  2019 жыл – 610,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 26 | Жібек жолы ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2018 жылдар | 2017 жыл – 50,7\*  2018 жыл – 50,0\*  2017 жыл – 456,5\*  2018 жыл – 450,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 27 | Жібек жолы ауылының көше-жол желісін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) көше-жол желісін салу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2020 жылдар | 2017 жыл – 69,0\*  2018 жыл – 94,3\*  2019 жыл – 94,3 \*  2020 жыл – 94,3\*  2018 жыл – 1055,7\*  2019 жыл – 1055,7\*  2020 жыл – 1055,7\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 28 | Жібек жолы ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 10,0\*  2019 жыл – 500,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 29 | Жібек жолы ауылдық округінің «Саяжай» коттедж кентіне 280 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 10,0  2016 жыл – 30,0 2017 жыл – 21,2\*  2016 жыл – 331,0 2017 жыл – 219,4\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Тұрғын үй құрылысы | | | | | | | | | |
| 30 | Жібек жолы ауылдық округінің әкімшілік шекарасында «Саяжай» коттедж кентінің бас жоспарын әзірлеу және бекіту (сумен жабдықтау, кәріз жүйелері) | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 65,5  2015 жыл – 590,0 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 31 | Жібек жолы ауылдық округінің әкімшілік шекарасында «Саяжай» коттедж кентінің бас жоспарын әзірлеу және бекіту (жол құрылғысы және абаттандыру) | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 127,8  2015 жыл – 1150,2 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 32 | Жібек жолы ауылдық округінің әкімшілік шекарасында «Саяжай» коттедж кентінің бас жоспарын әзірлеу және бекіту (электрмен жабдықтау) | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 44,0  2015 жыл – 395,9 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 10 | | Жергілікті бюджет  247,3  30,0  208,9  259,3  134,3  94,3  974,1 | | | Республикалық бюджет  2 432,2  331,0  675,9  2 110,7  2 425,7  1 335,7  9 311,2 | | | |
| Қабанбай батыр (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 33 | Қабанбай батыр ауылында су жеткізгіштің қосымша желісін және таратушы желісін салу (2-кезек)  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) су жеткізгіштің қосымша желісін және таратушы желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 15,0  2016 жыл – 40,0\*  2016 жыл – 100,0\*  2017 жыл – 70,6\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | | | |
| 34 | Қабанбай батыр ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 70,0  2016 жыл – 250,0 2017 жыл – 430,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 35 | Қабанбай батыр ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 236,2  2016 жыл – 600,0  2017 жыл – 600,0 | | | республикалық бюджет |
| 36 | Қабанбай батыр ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жыл – 7,6\*  2020 жыл – 380,0\* | | | жергілікті бюджет республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 4 | | Жергілікті бюджет  15,0  110,0  0  7,6  0  132,6 | | | Республикалық бюджет  236,2  950,0  1 100,6  0  380,0  2 666,8 | | | |
| Қажымұқан (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 37 | Қажымұқан ауылындағы сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 32,0\*  2016 жыл – 130,0  2017 жыл – 158,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | | | |
| 38 | Қажымұқан ауылындағы электрмен жабдықтау желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 жыл | 2017 жыл – 39,7\*  2017 жыл – 364,8\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 39 | Қажымұқан ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 232,0  2016 жыл – 500,0  2017 жыл – 500,0\* | | | республикалық бюджет |
| 40 | Қажымұқан ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 2,6  2017 жыл – 130,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 41 | Қажымұқан ауылында 140 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жыл – 7,5  2017 жыл – 26,5\*  2018 жыл – 17,7\*  2017 жыл – 239,0\*  2018 жыл – 159,3\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 42 | Қажымұқан ауылында 300 орындық орта мектеп салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) орта мектеп салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жыл – 10,0  2017 жыл – 49,0\*   2018 жыл – 30,0\*  2017 жыл – 479,0\*  2018 жыл – 322,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  Барлығы іс-шаралар: 6 | | Жергілікті бюджет  0  52,1  115,2  47,7  215,0 | | | Республикалық бюджет  232,0  630,0  1 870,8  481,3  3 214,1 | | | |
| Қаражар (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 43 | Қаражар ауылындағы сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 88,0  2016 жыл – 350,0  2017 жыл – 442,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | | | |
| 44 | Қаражар ауылының электрмен жабдықтау желілерін салуды аяқтау | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 жыл | 2017 жыл – 55,5\*  2017 жыл – 499,9\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 45 | Қаражар ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 жыл | 2016 жыл – 130,6 | | | республикалық бюджет |
| 46 | Қаражар ауылының кірме жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2020 жылдар | 2016 жыл – 32,8  2017 жыл – 410,0\*  2018 жыл – 410,0\*  2019 жыл – 410,0\*  2020 жыл – 410,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 47 | Қаражар ауылында 140 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жыл – 7,5  2017 жыл – 26,5\*  2018 жыл – 17,7\*  2017 жыл – 239,0\*  2018 жыл – 159,3\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 5 | | Жергілікті бюджет  128,3  82,0  17,7  0  0  228,0 | | | Республикалық бюджет  480,6  1 590,9  569,3  410,0  410,0  3 460,8 | | | |
| Қараөткел (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 48 | Қараөткел ауылындағы сумен жабдықтау желілерін реконструкциялауды аяқтау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 341,2 | | | республикалық бюджет |
| 49 | Ақмол ауылы - Қараөткел ауылы су құбырын реконструкциялауды аяқтау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 103,2  2015 жыл – 592,9 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | | | |
| 50 | Қараөткел ауылында электрмен жабдықтау жүйесін салуды аяқтау | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 130,0 | | | республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 51 | Қараөткел ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жыл – 210,7  2016 жыл – 300,0 | | | республикалық бюджет |
| 52 | Қараөткел ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2020 жылдар | 2016 жыл – 117,4  2017 жыл – 1467,5\*  2018 жыл – 1467,5\*  2019 жыл – 1467,5\*  2020 жыл – 1467,5\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 53 | Қараөткел ауылында 280 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 10,0  2016 жыл – 30,0   2017 жыл – 21,2\*  2016 жыл – 331,0  2017 жыл – 219,4\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 54 | Қараөткел ауылында 280 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жыл – 12,0   2017 жыл – 30,0\*  2018 жыл – 22,0\*  2017 жыл – 346,8\*  2018 жыл – 229,2\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 55 | Қараөткел ауылында дәрігерлік амбулатория салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) дәрігерлік амбулатория салу | пайдалануға беру актісі | ДСМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 5,0  2017 жыл – 20,0  2017 жыл – 225,0 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Тұрғын үй құрылысы | | | | | | | | | |
| 56 | Қараөткел ауылында 4 пәтерлік екі тұрғын үй салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 8,4  2015 жыл – 75,1 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 57 | Қараөткел ауылындағы 4 пәтерлік екі тұрғын үйге инженерлік желілер салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 0,9  2015 жыл – 7,8 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 10 | | Жергілікті бюджет  122,5  164,4  71,2  22,0  0  0  380,1 | | | Республикалық бюджет  1 357,7  631,0  2 258,7  1 696,7  1 467,5  1 467,5  8 879,1 | | | |
| Қостомар (Аршалы ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 58 | Қостомар ауылында жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 3,9 | | | республикалық бюджет |
| 59 | Қостомар ауылында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 5,6  2017 жыл – 13,0\*  2017 жыл – 117,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 60 | Қостомар ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 4,0\*  2019 жыл – 200,0\* | | | жергілікті бюджет республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  Барлығы іс-шаралар: 3 | | Жергілікті бюджет  0  5,6  13,0  4,0  0  22,6 | | | Республикалық бюджет  3,9  0  117,0  0  200,0  320,9 | | | |
| Қосшы (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 61 | Қосшы ауылының көше-жол желісін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) көше-жол желісін салу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2020 жылдар | 2016 жыл – 69,0  2017 жыл – 56,8\*  2018 жыл – 56,8\*  2019 жыл – 56,8\*  2020 жыл – 56,8\*  2017 жыл – 635,2\*  2018 жыл – 635,2\*  2019 жыл – 635,2\*  2020 жыл – 635,2\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 62 | Қосшы ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) көше-жол желісін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жыл – 225,1  2016 жыл – 400,0 | | | республикалық бюджет |
| 63 | Қосшы ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2020 жылдар | 2017 жыл – 107,4\*  2018 жыл – 1790,0\* 2019 жыл – 1790,0\* 2020 жыл – 1790,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 64 | Қосшы ауылында 280 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 10,0  2016 жыл – 25,0  2017 жыл – 20,0\*  2016 жыл – 299,0  2017 жыл – 196,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 65 | Қосшы ауылының 280 орындық балабақшасын салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жыл – 12,0  2017 жыл – 25,0\*  2018 жыл – 19,0\*  2017 жыл – 303,8\*  2018 жыл – 200,2\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 66 | Қосшы ауылында бір ауысымда 100 адам қабылдайтын емхана салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) емхана салу | пайдалануға беру актісі | ДСМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 20,0  2017 жыл – 118,0\*  2017 жыл – 1062,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Тұрғын үй құрылысы | | | | | | | | | |
| 67 | Қосшы ауылында 45 пәтерлік тұрғын үй салу (1-позиция)  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) тұрғын үй салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 27,1  2015 жыл – 244,2 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 68 | Қосшы ауылында 45 пәтерлік тұрғын үй салу (2-позиция)  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) тұрғын үй салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 5,0  2017 жыл – 23 0\*  2017 жыл – 220,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 69 | Қосшы ауылында 45 пәтерлік тұрғын үй салу (3-позиция)  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) тұрғын үй салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жыл – 5,0\*  2020 жыл – 23,5\*  2020 жыл – 220,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 70 | Астана қаласының серіктес қаласы ретінде Қосшы ауылының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жыл – 250,0  2016 жыл – 310,3  2015 жыл – 2500,0  2016 жыл – 3103,0 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 10 | | Жергілікті бюджет  287,1  441,3  350,2  75,8  61,8  80,3  1 296,5 | | | Республикалық бюджет  2 969,3  3 802,0  2 417,0  2 625,4  2 425,2  2 645,2  16 884,1 | | | |
| Қоянды (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 71 | Қоянды ауылындағы жаңа учаскелерде сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2020 жылдар | 2018 жыл – 18,0\*  2019 жыл – 50,0\*  2020 жыл – 50,0\*  2019 жыл – 420,0\*  2020 жыл – 480,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 72 | Қоянды ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2020 жылдар | 2016 жыл – 150,4  2018 жыл – 1200,0\*  2019 жыл – 1200,0\*  2020 жыл – 1200,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 73 | Қоянды ауылында 280 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2020 жылдар | 2018 жыл – 10,0\*  2019 жыл – 30,0\*  2020 жыл – 21,2\*  2019 жыл – 331,0\*  2020 жыл – 219,4\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 74 | Қоянды ауылында 280 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2020 жылдар | 2018 жыл – 12,0\*  2019 жыл – 30,0\*  2020 жыл – 22,0\*  2019 жыл – 346,8\*  2020 жыл – 229,2\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Тұрғын үй құрылысы | | | | | | | | | |
| 75 | Қоянды ауылында 4 пәтерлік екі тұрғын үй салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 8,0  2015 жыл – 72,2 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 76 | Қоянды ауылында 4 пәтерлік екі тұрғын үйге инженерлік желілер салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 0,9  2015 жыл – 7,9 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 6 | | Жергілікті бюджет  8,9  150,4  40,0  110,0  93,2  402,5 | | | Республикалық бюджет  80,1  0  1 200,0  2 297,8  2 128,6  5 706,5 | | | |
| Қызылжар (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 77 | Қызылжар ауылында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 10,0  2017 жыл – 20,0\*  2016 жыл – 80,0  2017 жыл – 100,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | | | |
| 78 | Қызылжар ауылында электрмен жабдықтау желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 219,5  2017 жыл – 350,0\* | | | республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 79 | Қызылжар ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 74,9 | | | республикалық бюджет |
| 80 | Қызылжар ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2020 жылдар | 2017 жыл – 20,0\*  2018 жыл – 335,0\*  2019 жыл – 335,0\*  2020 жыл – 335,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 81 | Қызылжар ауылында 140 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жыл – 7,5  2017 жыл – 26,5\*  2018 жыл – 17,7\*  2017 жыл – 239,0\*  2018 жыл – 159,3\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 5 | | Жергілікті бюджет  10,0  7,5  66,5  17,7  0  0  101,7 | | | Республикалық бюджет  74,9  299,5  689,0  494,3  335,0  335,0  2 227,7 | | | |
| Қызылсуат (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 82 | Қызылсуат ауылындағы жаңа учаскелерде сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2020 жылдар | 2018 жыл – 12,0\*  2020 жыл – 42,0\*  2019 жыл – 187,0\*  2020 жыл – 200,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | | | |
| 83 | Қызылсуат ауылының электрмен жабдықтау желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 30,3 2015 жыл – 302,7 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 84 | Қызылсуат ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 жыл | 2016 жыл – 207,1 | | | республикалық бюджет |
| 85 | Қызылсуат ауылының кірме жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 12,8 2017 жыл – 640,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 86 | Қызылсуат ауылында 140 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2020 жылдар | 2018 жыл – 7,5\*  2019 жыл – 23,0\*  2020 жыл – 14,5\*  2019 жыл – 242,5\*  2020 жыл – 162,5\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 5 | | Жергілікті бюджет  30,3  12,8  0  19,5  23,0  56,5  142,1 | | | Республикалық бюджет  302,7  207,1  640,0  0  429,5  362,5  1 941,8 | | | |
| Максимовка (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 87 | Максимовка ауылындағы жаңа учаскелерде су құбыры желілерін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) су құбыры желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жыл – 9,6  2018 жыл – 25,0\*  2017 жыл – 100,0\*  2018 жыл – 125,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | | | |
| 88 | Максимовка ауылының электрмен жабдықтау желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 77,0  2015 жыл – 770,0 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 89 | Максимовка ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 148,8  2017 жыл – 200,0\* | | | республикалық бюджет |
| 90 | Максимовка ауылының кірме жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жыл – 21,5 2017 жыл – 537,5\*  2018 жыл – 537,5\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 91 | Максимовка ауылында 300 орындық орта мектеп салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) орта мектеп салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жыл – 23,6  2015 жыл – 300,0  2016 жыл – 400,0 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 92 | Максимовка ауылында 140 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2019 жылдар | 2017 жыл – 8,0\*  2018 жыл – 22,0\*  2019 жыл – 20,0\*  2018 жыл – 273,2\*  2019 жыл – 176,8\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 93 | Максимовка ауылында 25 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) дәрігерлік амбулатория салу | пайдалануға беру актісі | ДСМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 4,0  2017 жыл – 6,0\*  2017 жыл – 90,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  Барлығы іс-шаралар: 7 | | Жергілікті бюджет  100,6  35,1  14,0  47,0  20,0  216,7 | | | Республикалық бюджет  1 070,0  548,8  927,5  935,7  176,8  3 658,8 | | | |
| Малотимофеевка (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 94 | Малотимофеевка ауылын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 3,9 | | | республикалық бюджет |
| 95 | Малотимофеевка ауылында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 8,0  2017 жыл – 13,0\*  2017 жыл – 117,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | | | |
| 96 | Малотимофеевка ауылын электрмен жабдықтау желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 жыл | 2016 жыл – 37,0  2016 жыл – 370,2 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 97 | Малотимофеевка ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 жыл | 2016 – 210,0 | | | республикалық бюджет |
| 98 | Малотимафеевка ауылының кірме жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жыл – 9,2\*  2020 жыл – 345,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 5 | | Жергілікті бюджет  0  45,0  13,0  9,2  0  67,2 | | | Республикалық бюджет  3,9  580,2  117,0  0  345,0  1 046,1 | | | |
| 96 разъезд (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 99 | 96 разъезд ауылында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 31,0  2016 жыл – 120,0  2017 жыл – 159,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 100 | 96 разъезд ауылында кентішілік жолдарды күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2020 жылдар | 2018 жыл – 15,0\* 2019 жыл – 375,0\* 2020 жыл – 375,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 2 | | Жергілікті бюджет  31,0  0  15,0  0  0  46,0 | | | Республикалық бюджет  120,0  159,0  0  375,0  375,0  1 029,0 | | | |
| Софиевка (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 101 | Ақмола кен орнының жерасты су қорларын қайта бағалау мақсатында жобалау-сметалық құжаттаманы жасау және жете барлау | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 2,3  2016 жыл – 13,0  2017 жыл – 12,0\* | | | республикалық бюджет |
| 102 | Софиевка ауылындағы жаңа учаскелерде сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жыл – 12,0  2017 жыл – 75,0\*  2017 жыл – 300,0\*  2018 жыл – 375,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | | | |
| 103 | Софиевка ауылын электрмен жабдықтау желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 33,1  2016 жыл – 321,6  2017 жыл – 140,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 104 | Софиевка ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 175,1  2017 жыл – 200,0 | | | республикалық бюджет |
| 105 | Софиевка ауылының кірме жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2020 жылдар | 2017 жыл – 23,6\* 2018 жыл – 390,0\* 2019 жыл – 390,0\* 2020 жыл – 400,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 106 | Софиевка ауылында 140 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жыл – 8,0  2017 жыл – 22,0\*  2018 жыл – 20,0\*  2017 жыл – 273,2\*  2018 жыл – 176,8\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 107 | Софиевка ауылында 50 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) дәрігерлік амбулатория салу | пайдалануға беру актісі | ДСМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 5,0  2017 жыл – 20,0\*  2017 жыл – 225,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 7 | | Жергілікті бюджет  0  58,1  140,6  20,0  0  0  218,7 | | | Республикалық бюджет  2,3  509,7  1 150,2  941,8  390,0  400,0  3 394,0 | | | |
| Тайтөбе (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 108 | Тайтөбе ауылындағы жаңа учаскелерде су құбыры желілерін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) су құбыры желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 12,0  2017 жыл – 34,0\*  2016 жыл – 120,0  2017 жыл – 186,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 109 | Тайтөбе ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 жыл | 2017 жыл – 362,9\* | | | республикалық бюджет |
| 110 | Тайтөбе ауылының кірме жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2020 жылдар | 2016 жыл – 38,8 2018 жыл – 646,0\* 2019 жыл – 647,0\* 2020 жыл – 647,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 3 | | Жергілікті бюджет  50,8  34,0  0  0  0  84,8 | | | Республикалық бюджет  120,0  548,9  646,0  647,0  647,0  2 608,9 | | | |
| Талапкер (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 111 | Талапкер ауылындағы жаңа учаскелерде су жеткізгіш және сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) су жеткізгіш және сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 50,0  2016 жыл – 200,0  2017 жыл – 250,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 112 | Талапкер ауылының жерасты су қорларына жобалау-сметалық құжаттаманы жасау және жете барлау | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 0,8  2016 жыл – 10,5  2017 жыл – 4,5\* | | | республикалық бюджет |
| 113 | Талапкер ауылының жаңа учаскелерінде су жеткізгіш және сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) су жеткізгіш және сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жыл – 35,0\*  2020 жыл – 46,0\*  2019 жыл – 350,0\*  2020 жыл – 460,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | | | |
| 114 | Талапкер ауылының электрмен жабдықтау желілерін салуды аяқтау | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жыл – 900,0  2016 жыл – 197,0 | | | республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 115 | Талапкер ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 237,7 | | | республикалық бюджет |
| 116 | Талапкер ауылының көше-жол желісін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) көше-жол желісін салу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жыл – 0,1  2016 жыл – 27,9  2016 жыл – 252,2 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 117 | Талапкер ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2020 жылдар | 2016 жыл – 53,0 2017 жыл – 662,5\* 2018 жыл – 662,5\* 2019 жыл – 662,5\* 2020 жыл – 662,5\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 118 | Талапкер ауылында 280 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 10,0  2016 жыл – 30,0  2017 жыл – 21,2\*  2016 жыл – 331,0  2017 жыл – 219,4\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Тұрғын үй құрылысы | | | | | | | | | |
| 119 | Талапкер ауылында 4 пәтерлік екі тұрғын үй салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 8,3  2015 жыл – 75,0 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| 120 | Талапкер ауылында 4 пәтерлік екі тұрғын үйге инженерлік желілерді салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 1,4  2015 жыл – 12,2 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 10 | | Жергілікті бюджет  19,8  160,9  21,2  0  35,0  46,0  282,9 | | | Республикалық бюджет  1 225,7  990,7  1 136,4  662,5  1 012,5  1 122,5  6 150,3 | | | |
| Шұбар (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 121 | Шұбар ауылын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 3,9 | | | республикалық бюджет |
| 122 | Шұбар ауылында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 10,0  2017 жыл – 20,0\*  2017 жыл – 180,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 123 | Шұбар ауылының көше-жол желісін күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 294,8  2017 жыл – 300,0\* | | | республикалық бюджет |
| 124 | Шұбар ауылының кірме жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 5,6\*  2019 жыл – 280,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 125 | Шұбар ауылында 140 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2019 жылдар | 2017 жыл – 10,0\*  2018 жыл – 23,0\*  2019 жыл – 22,0\*  2018 жыл – 301,0\*  2019 жыл – 194,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  Барлығы іс-шаралар: 5 | | Жергілікті бюджет  0  10,0  30,0  28,6  22,0  90,6 | | | Республикалық бюджет  3,9  294,8  480,0  301,0  474,0  1 553,7 | | | |
|  | Барлығы 20 ауылдық елді мекен бойынша | Жергілікті бюджет – 5 542,8 | | | Республикалық бюджет – 84 485,7 | | | Барлығы – 90 028,5 | |
| II топ | | | | | | | | | |
| Воздвиженка (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Бас жоспарды әзірлеуді аяқтау | | | | | | | | | |
| 126 | Воздвиженка ауылын дамыту және оған құрылыс салу схемасын әзірлеу | мәслихат шешімі | Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 7,6 | | | жергілікті бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 127 | Воздвиженка ауылын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін жобалау-сметалық құжаттаманы жасау және іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 0,8  2016 жыл – 10,5  2017 жыл – 4,5\* | | | республикалық бюджет |
| 128 | Воздвиженка ауылында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 9,0\*  2019 жыл – 25,0\*  2019 жыл – 225,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | | | |
| 129 | Воздвиженка ауылын электрмен жабдықтау желілерін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) электрмен жабдықтау желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2018 жылдар | 2017 жыл – 15,0  2018 жыл – 18,7\*  2018 жыл – 302,9\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 130 | Воздвиженка ауылының көше-жол желісін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) көше-жол желісін салу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2019 жылдар | 2017 жыл – 22,0\*  2018 жыл – 45,1\*  2019 жыл – 45,1\*  2018 жыл – 504,9\*  2019 жыл – 504,9\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  Барлығы іс-шаралар: 5 | | Жергілікті бюджет  7,6  0  37,0  72,8  70,1  187,5 | | | Республикалық бюджет  0,8  10,5  4,5  807,8  729,9  1 553,5 | | | |
| Волгодоновка (Аршалы ауданы) | | | | | | | | | |
| Бас жоспарды әзірлеу жұмыстарын аяқтау | | | | | | | | | |
| 131 | Волгодоновка ауылын дамыту және оған құрылыс салу схемасын әзірлеу | мәслихат шешімі | Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 11,5 | | | жергілікті бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 132 | Волгодоновка ауылын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін жобалау-сметалық құжаттаманы жасау және іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 0,8  2016 жыл – 10,5  2017 жыл – 4,5\* | | | республикалық бюджет |
| 133 | Волгодоновка ауылында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 8,5\*  2019 жыл – 26,0\*  2019 жыл – 234,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 134 | Волгодоновка ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2018 жылдар | 2017 жыл – 7,2\*  2018 жыл – 360,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 135 | Волгодоновка ауылында 140 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2019 жылдар | 2017 жыл – 8,0\*  2018 жыл – 22,0\*  2019 жыл – 20,0\*  2018 жыл – 273,2\*  2019 жыл – 176,8\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  Барлығы іс-шаралар: 5 | | Жергілікті бюджет  11,5  0  15,2  30,5  46,0  103,2 | | | Республикалық бюджет  0,8  10,5  4,5  633,2  410,8  1 059,8 | | | |
| Жаңа Жайнақ (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Бас жоспарды әзірлеу жұмыстарын аяқтау | | | | | | | | | |
| 136 | Жаңа Жайнақ ауылын дамыту және оған құрылыс салу схемасын әзірлеу | мәслихат шешімі | Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 5,1 | | | жергілікті бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 137 | Жаңа Жайнақ ауылын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін жобалау-сметалық құжаттаманы жасау және іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 0,8  2016 жыл – 10,5  2017 жыл – 4,5\* | | | республикалық бюджет |
| 138 | Жаңа Жайнақ ауылында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 9,0\*  2019 жыл – 16,0\*  2019 жыл – 144,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 139 | Жаңа Жайнақ ауылында кірме жолымен кентішілік жолдарды күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2019 жылдар | 2017 жыл – 18,0\* 2018 жыл – 459,0\* 2019 жыл – 459,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 140 | Жана Жайнақ ауылында медициналық пункт салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) медициналық пункт салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 3,5  2017 жыл – 81,0\* | | | жергілікті бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  Барлығы іс-шаралар: 5 | | Жергілікті бюджет  5,1  3,5  99,0  9,0  16,0  132,6 | | | Республикалық бюджет  0,8  10,5  4,5  459,0  603,0  1 077,8 | | | |
| Жаңа жол (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Бас жоспарды әзірлеу жұмыстарының аяқталуы | | | | | | | | | |
| 141 | Жаңа жол ауылын дамыту және оған құрылыс салу схемасын әзірлеу | мәслихат шешімі | Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 3,7 | | | жергілікті бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 142 | Жаңа жол ауылында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 6,0  2017 жыл – 10,0\*  2017 жыл – 90,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 143 | Жаңа жол ауылының кірме жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2020 жылдар | 2017 жыл – 30,0\* 2018 жыл – 500,0\* 2019 жыл – 500,0\* 2020 жыл – 500,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 144 | Жана жол ауылында медициналық пункт салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) медициналық пункт салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 3,5\*  2017 жыл – 76,5\* | | | жергілікті бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 4 | | Жергілікті бюджет  3,7  9,5  116,5  0  0  0  129,7 | | | Республикалық бюджет  0  0  90,0  500,0  500,0  500,0  1 590,0 | | | |
| Ключи (Шортанды ауданы) | | | | | | | | | |
| Бас жоспарды әзірлеу жұмыстарын аяқтау | | | | | | | | | |
| 145 | Ключи ауылын дамыту және оған құрылыс салу схемасын әзірлеу | мәслихат шешімі | Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 6,2 | | | жергілікті бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 146 | Ключи ауылын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін жобалау-сметалық құжаттаманы жасау және іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 0,8  2016 жыл – 10,5\*  2017 жыл – 4,5\* | | | республикалық бюджет |
| 147 | Ключи ауылында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 8,0\* 2019 жыл – 14,0\*  2019 жыл – 126,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 148 | Ключи ауылының кірме жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2020 жылдар | 2017 жыл – 23,3\* 2018 жыл – 388,0\* 2019 жыл – 388,0\* 2020 жыл – 389,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 149 | Ключи ауылында медициналық пункт салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) медициналық пункт салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 3,5  2017 жыл – 71,5\* | | | жергілікті бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 5 | | Жергілікті бюджет  6,2  3,5  94,8  8,0  14,0  0  126,5 | | | Республикалық бюджет  0,8  10,5  4,5  388,0  514,0  389,0  1 306,8 | | | |
| Қойгелді (Аршалы ауданы) | | | | | | | | | |
| Бас жоспарды әзірлеу жұмыстарын аяқтау | | | | | | | | | |
| 150 | Қойгелді ауылын дамыту және оған құрылыс салу схемасын әзірлеу | мәслихат шешімі | Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 9,4 | | | жергілікті бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 151 | Қойгелді ауылын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін жобалау-сметалық құжаттаманы жасау және іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 0,8  2016 жыл – 10,5  2017 жыл – 4,5\* | | | республикалық бюджет |
| 152 | Қойгелді ауылын сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 6,0\*  2019 жыл – 8,0\*  2019 жыл – 72,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 153 | Қойгелді ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 3,5\*  2019 жыл – 175,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 154 | Койгелді ауылында медициналық пункт салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) медициналық пункт салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмi | | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жыл – 3,0\*  2020 жыл – 72,0\* | | | жергілікті бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 5 | | Жергілікті бюджет  9,4  0  0  9,5  11,0  72,0  101,9 | | | Республикалық бюджет  0,8  10,5  4,5  0  247,0  0  262,8 | | | |
| Өтеміс (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Бас жоспарды әзірлеу жұмыстарын аяқтау | | | | | | | | | |
| 155 | Өтеміс ауылын дамыту және оған құрылыс салу схемасын әзірлеу | мәслихат шешімі | Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 4,2 | | | жергілікті бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 156 | Өтеміс ауылын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін жобалау-сметалық құжаттаманы жасау және іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 0,8  2016 жыл – 10,5  2017 жыл – 4,5\* | | | республикалық бюджет |
| 157 | Өтеміс ауылында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 7,0\*  2019 жыл – 13,0\*  2019 жыл – 117,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 158 | Өтеміс ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жыл – 5,3\*  2020 жыл – 265,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 159 | Өтеміс ауылында медициналық пункт салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) медициналық пункт салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 3,5\*  2019 жыл – 76,5\* | | | жергілікті бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 5 | | Жергілікті бюджет  4,2  0  0  10,5  94,8  0  109,5 | | | Республикалық бюджет  0,8  10,5  4,5  0  117,0  265,0  397,8 | | | |
| Р.Қошқарбаев (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Бас жоспарды әзірлеу жұмыстарын аяқтау | | | | | | | | | |
| 160 | Р.Қошқарбаев ауылын дамыту және оған құрылыс салу схемасын әзірлеу | мәслихат шешімі | Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 7,9 | | | жергілікті бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 161 | Р.Қошкарбаев ауылындағы жаңа учаскелерде сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жыл – 6,5  2016 жыл – 43,0  2016 жыл – 115,6 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 162 | Р.Қошқарбаев ауылындағы кентішілік жолдарды күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 13,0 2017 жыл – 650,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 163 | Р.Қошқарбаев ауылында 140 орындық балабақша салу  2) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жыл – 7,5  2017 жыл – 26,5\*  2018 жыл – 17,7\*  2017 жыл – 239,0\*  2018 жыл – 159,3\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 164 | Р.Қошқарбаев ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) фельдшерлiк-акушерлiк пункт салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 4,0  2017 жыл – 92,0\* | | | жергілікті бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  Барлығы іс-шаралар: 5 | | Жергілікті бюджет  14,4  67,5  118,5  17,7  218,1 | | | Республикалық бюджет  0  115,6  889,0  159,3  1 163,9 | | | |
| Раздольное (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Бас жоспарды әзірлеу жұмыстарын аяқтау | | | | | | | | | |
| 165 | Раздольное ауылын дамыту және онда құрылыс салу схемасын әзірлеу | мәслихат шешімі | Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 3,7 | | | жергілікті бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 166 | Раздольное ауылын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін жобалау-сметалық құжаттаманы жасау және іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 0,8  2016 жыл – 10,5  2017 жыл – 4,5\* | | | республикалық бюджет |
| 167 | Раздольное ауылындағы жаңа учаскелерде сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 6,0\*  2019 жыл – 9,0\*  2019 жыл – 81,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 168 | Раздольное ауылының кірме жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2019 жылдар | 2017 жыл – 12,5\* 2018 жыл – 313,0\* 2019 жыл – 312,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 169 | Раздольное ауылында медициналық пункт салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) медициналық пункт салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2018 жылдар | 2017 жыл – 3,5\*  2018 жыл – 71,5\* | | | жергілікті бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  Барлығы іс-шаралар: 5 | | Жергілікті бюджет  3,7  0  16,0  77,5  9,0  106,2 | | | Республикалық бюджет  0,8  10,5  4,5  313,0  393,0  721,8 | | | |
| 42 разъезд (Аршалы ауданы) | | | | | | | | | |
| Бас жоспарды әзірлеу жұмыстарын аяқтау | | | | | | | | | |
| 170 | 42 разъезд станциясын дамыту және оған құрылыс салу схемасын әзірлеу | мәслихат шешімі | Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 5,0 | | | жергілікті бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 171 | 42 разъезд станциясында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2016 жылдар | 2015 жыл – 6,0  2016 жыл – 6,0  2016 жыл – 54,0 | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 172 | 42 разъезд станциясында кентішілік жолдарды күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 2,9\*  2019 жыл – 145,0\* | | | жергілікті бюджет республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 173 | 42 разъезд станциясында медициналық пункт салу   1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) медициналық пункт салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2018 жылдар | 2017 жыл – 3,5\*  2018 жыл – 76,5\* | | | жергілікті бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  Барлығы іс-шаралар: 4 | | Жергілікті бюджет  11,0  6,0  3,5  79,4  0  99,9 | | | Республикалық бюджет  0  54,0  0  0  145,0  199,0 | | | |
| Бабатай (Аршалы ауданы) | | | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 174 | Бабатай станциясын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін жобалау-сметалық құжаттаманы жасау және іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 0,8  2016 жыл – 10,5  2017 жыл – 4,5\* | | | республикалық бюджет |
| 175 | Бабатай станциясын сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 6,5\*  2019 жыл – 8,0\*  2019 жыл – 72,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 176 | Бабатай станциясының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 8,0\*  2019 жыл – 400,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 177 | Бабатай станциясында медициналық пункт салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) медициналық пункт салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмi | | 2018 – 2019 жылдар | 2018 жыл – 3,0\*  2019 жыл – 72,0\* | | | жергілікті бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  Барлығы іс-шаралар: 4 | | Жергілікті бюджет  0  0  0  17,5  80,0  97,5 | | | Республикалық бюджет  0,8  10,5  4,5  0  472,0  487,8 | | | |
| Төңкеріс (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Бас жоспарды әзірлеу жұмыстарын аяқтау | | | | | | | | | |
| 178 | Төңкеріс ауылын дамыту және оған құрылыс салу схемасын әзірлеу | мәслихат шешімі | Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 5,4 | | | жергілікті бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 179 | Төңкеріс ауылын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 3,9 | | | республикалық бюджет |
| 180 | Төңкеріс ауылында сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 8,0  2017 жыл – 30,0\*  2017 жыл – 270,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 181 | Төңкеріс ауылының кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2019 – 2020 жылдар | 2019 жыл – 8,6\*  2020 жыл – 430,0\* | | | жергілікті бюджет республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 182 | Төңкеріс ауылында 140 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жыл – 8,0  2017 жыл – 22,0\*  2018 жыл – 20,0\*  2017 жыл – 273,2\*  2018 жыл – 176,8\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 183 | Төңкеріс ауылында фельдшерлiк-акушерлiк пункт салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) фельдшерлiк-акушерлiк пункт салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 5,0  2017 жыл – 95,0\* | | | жергілікті бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  2020 жыл  Барлығы іс-шаралар: 6 | | Жергілікті бюджет  5,4  21,0  147,0  20,0  8,6  0  202,0 | | | Республикалық бюджет  3,9  0  543,2  176,8  0  430,0  1 153,9 | | | |
| Төңкеріс (Шортанды ауданы) | | | | | | | | | |
| Бас жоспарды әзірлеу жұмыстарын аяқтау | | | | | | | | | |
| 184 | Төңкеріс ауылын дамыту және оған құрылыс салу схемасын әзірлеу | мәслихат шешімі | Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 2,8 | | | жергілікті бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 185 | Төңкеріс ауылын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін жобалау-сметалық құжаттаманы жасау және іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 – 2017 жылдар | 2015 жыл – 0,8  2016 жыл – 10,5  2017 жыл – 4,5\* | | | республикалық бюджет |
| 186 | Төңкеріс ауылын сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2018 жылдар | 2017 жыл – 6,5\*  2018 жыл – 17,0\*  2018 жыл – 153,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 187 | Төңкеріс ауылындағы кірме жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2019 жылдар | 2017 жыл – 12,6\* 2018 жыл – 315,0\* 2019 жыл – 315,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Білім беруді дамыту | | | | | | | | | |
| 188 | Төңкеріс ауылында 140 орындық балабақша салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) балабақша салу | пайдалануға беру актісі | БҒМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2018 жылдар | 2016 жыл – 8,0  2017 жыл – 29,5\*  2018 жыл – 19,6\*  2017 жыл – 265,7\*  2018 жыл – 177,2\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 189 | Төңкеріс ауылында медициналық пункт салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) медициналық пункт салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 3,5  2017 жыл – 71,5\* | | | жергілікті бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  2019 жыл  Барлығы іс-шаралар: 6 | | Жергілікті бюджет  2,8  11,5  120,1  36,6  0  171,0 | | | Республикалық бюджет  0,8  10,5  270,2  645,2  315,0  1 241,7 | | | |
| Фарфоровый (Целиноград ауданы) | | | | | | | | | |
| Бас жоспарды әзірлеу жұмыстарының аяқталуы | | | | | | | | | |
| 190 | Фарфоровый ауылын дамыту және оған құрылыс салу схемасын әзірлеу | мәслихат шешімі | Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 5,3 | | | жергілікті бюджет |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | | | |
| 191 | Фарфоровый ауылын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу | жұмысты қабылдау актісі | ИЖТМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2015 жыл | 2015 жыл – 3,9 | | | республикалық бюджет |
| 192 | Фарфоровый ауылын сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) сумен жабдықтаудың таратушы желілерін реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ӨДМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2016 – 2017 жылдар | 2016 жыл – 8,0  2017 жыл – 24,0\*  2017 жыл – 216,0\* | | | жергілікті бюджет  республикалық бюджет |
| Көлік және коммуникация | | | | | | | | | |
| 193 | Фарфоровый ауылының кірме жолымен қоса кентішілік жолдарын күрделі жөндеу  1) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу  2) кентішілік жолдарды күрделі жөндеу | пайдалануға беру актісі | ККМ, Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2018 жылдар | 2017 жыл – 12,8\* 2018 жыл – 640,0\* | | | жергілікті бюджет республикалық бюджет |
| Денсаулық сақтау жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| 194 | Фарфоровый ауылында медициналық пункт салу  1) үлгілік жобаны жергілікті жерге байланыстыру  2) медициналық пункт салу | пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкiмi | | 2017 – 2018 жылдар | 2017 жыл – 3,5\*  2017 жыл – 76,5\* | | | жергілікті бюджет |
|  | 2015 жыл  2016 жыл  2017 жыл  2018 жыл  Барлығы іс-шаралар: 5 | | Жергілікті бюджет  5,3  8,0  40,3  76,5  130,1 | | | Республикалық бюджет  3,9  0  216,0  640,0  859,9 | | | |
|  | Барлығы 14 ауылдық елді мекен бойынша | Жергілікті бюджет – 1 915,7 | | Республикалық бюджет – 13 076,5 | | | Жиыны – 14 992,2 | | |
|  | Барлығы 34 ауылдық елді мекен бойынша | Жергілікті бюджет – 7 458,5 | | Республикалық бюджет – 97 562,2 | | | Жиыны – 105 020,7 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік ресурстарға қажеттілік: | | | |
| 1 | Республикалық бюджет | 2015 жыл | 11 870,2 |
| 2016 жыл | 12 878,9 |
| 2017 жыл | 18 827,8 |
| 2018 жыл | 19 667,7 |
| 2019 жыл | 20 279,2 |
| 2020 жыл | 14 038,4 |
| Жиыны: |  | 97 562,2 |
| 2 | Жергілікті бюджет | 2015 жыл | 978,3 |
| 2016 жыл | 1 672,8 |
| 2017 жыл | 2 107,8 |
| 2018 жыл | 1 232,1 |
| 2019 жыл | 980,6 |
| 2020 жыл | 486,9 |
|  | Жиыны: |  | 7 458,5 |
|  | Бюджеттік қаражат,  барлығы | 2015 жыл | 12 848,5 |
| 2016 жыл | 14 551,7 |
| 2017 жыл | 20 935,6 |
| 2018 жыл | 20 899,8 |
| 2019 жыл | 21 259,8 |
| 2020 жыл | 14 525,3 |
|  | Жиыны: |  | 105 020,7 |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:  
БҒМ   – Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi  
ДСМ   – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi  
ИЖТМ  – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар  
        министрлiгi  
ККМ   – Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi  
ӨДМ   – Қазақстан Республикасы Өңiрлiк даму министрлiгi  
      \* республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен қаржыландырылатын iс-шаралар бойынша шығыстар көлемi бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес тиiстi жоспарлы кезеңге арналған республикалық және жергiлiктi бюджеттердi қалыптастыру және нақтылау кезiнде нақтыланатын болады.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК