

**"Қазақстанда баламалы және жаңартылатын энергетиканы дамыту жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 43 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 шілдедегі № 835 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 11 сәуірдегі № 191 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 11.04.2017 № 191 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. "Қазақстанда баламалы және жаңартылатын энергетиканы дамыту жөніндегі 2013 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 43 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жасылсын:

      "2) жыл сайын 20 шілдеге және 20 қаңтарға қарай Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлiгiне Жоспардың iске асырылу барысы туралы ақпарат берсiн.";

      3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлiгi жыл сайын 1 тамызға және 1 ақпанға қарай Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың орындалуы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлiгiне жүктелсiн.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстанда баламалы және жаңартылатын энергетиканы дамыту жөніндегі 2013 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарында:

      "Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдауға бағытталған шараларды қабылдау" деген 1-бөлімде:

      реттік нөмірлері 1, 2, 3, 5-жолдардағы "Аяқтау нысаны" деген 3-бағандағы "ИЖТМ-ге ақпарат" деген сөздер "ҚОСРМ-ге ақпарат" деген сөздермен ауыстырылсын;

      реттік нөмірі 6-жолдағы "Орындауға жауаптылар" деген 4-бағандағы "ИЖТМ" деген аббревиатура "ҚОСРМ, ИЖТМ" деген аббревиатуралармен ауыстырылсын;

      "Жаңартылатын энергия көздері саласындағы зерттеулер мен мамандарды дамыту" деген 2-бөлімде:

      реттік нөмірі 9-жолдағы "Орындауға жауаптылар" деген 4-бағандағы "ИЖТМ, Қоршағанортамині, "Қазгидромет" РМК (келісім бойынша), "Парасат" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ (келісім бойынша)" деген сөздер "ҚОСРМ, ИЖТМ, "Қазгидромет" РМК (келісім бойынша), "Парасат" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ (келісім бойынша)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Жергілікті қамтуды дамыту" деген 3-бөлімде:

      реттік нөмірлері 13, 14, 15-жолдардағы "Орындауға жауаптылар" деген 4-бағандағы "Қоршағанортамині, ИЖТМ, "ҚазЭКҒЗИ" РМК (келісім бойынша)" деген сөздер "ҚОСРМ, ИЖТМ, "Жасыл Даму" АҚ (келісім бойынша)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Жаңартылатын энергия көздері саласын ақпараттық дамыту" деген 4-бөлімде:

      "Орындауға жауаптылар" деген 4-бағанда:

      реттік нөмірі 16-жолдағы "ИЖТМ, Қоршағанортамині, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "KEGOC" АҚ (келісім бойынша)" деген сөздер "ҚОСРМ, ИЖТМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "KEGOC" АҚ (келісім бойынша)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      реттік нөмірі 17-жолдағы "ИЖТМ, МАМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері" деген сөздер "ҚОСРМ, БАА, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      реттік нөмірі 19-жолдағы "ИЖТМ" деген аббревиатура "ҚОСРМ, ИЖТМ" деген аббревиатуралармен ауыстырылсын;

      реттік нөмірі 20-жолда "БҒМ, ИЖТМ" деген аббревиатуралар "БҒМ, ҚОСРМ, ИЖТМ" деген аббревиатуралармен ауыстырылсын;

      реттік нөмірлері 21 және 22-жолдардағы "Қоршағанортамині" деген аббревиатура "ҚОСРМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

      "Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану саласындағы жобаларды іске асыру" деген 5-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      ескертпеде: аббревиатуралардың толық жазылуында:

      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "ҚОСРМ – Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі;";

      бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "БАА – Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат агенттігі;".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| Қазақстан Республикасының |  |
| Премьер-Министрі | К. Мәсімов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 шілдедегі № 835 қаулысына қосымша |

      5. Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану саласындағы жобаларды іске асыру

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 жылға дейін:  1787 МВт – 34 ЖЭС;  539 МВт – 41 СЭС;  713,5 МВт – 28 КЭС;  15,05 МВт – 3 биоэлектр станциясын қоса алғанда, белгіленген жиынтық қуаты 3054,55 МВт болатын шамамен 106 ЖЭК объектісін пайдалануға беру жоспарланып отыр. | | | | | | |
| 23. | Ақмола облысы Ерейментау ауданы Ерейментау қаласының маңында қуаты 45 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Ақмола облысының әкімі, "Самұрық Энерго" АҚ (келісім бойынша) | 2014 жыл | 17 709 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 24. | Ақмола облысы Ерейментау ауданы Ерейментау қаласының маңында қуаты 50 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Ақмола облысының әкімі, "Samruk Green Energy" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 19 700 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 25. | Ақмола облысы Ерейментау ауданы Ерейментау қаласының маңында қуаты 50 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Ақмола облысының әкімі, "Шеврон Мұнайгаз Инк." (келісім бойынша) | 2017 жыл | 30 000 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 26. | Ақтөбе облысы Қарғалы ауданының Бадамша ауылында қуаты 48 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Ақтөбе облысының әкімі, "Arm Wind" ЖШС (келісім бойынша) | 2018 жыл | 16 000 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 27. | Ақтөбе облысы Қарғалы ауданында қуаты 100 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Ақтөбе облысының әкімі, "SB Capital" ЖШС (келісім бойынша) | 2018 жыл | 36 400 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 28. | Алматы облысының Шелек дәлізінде қуаты 51 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Green Energy Almaty" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | 12 881 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 29. | Алматы облысының Шелек ауданында қуаты 60 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Samruk Green Energy" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | 27 000 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 30. | Алматы облысының Жоңғар қақпасында қуаты 72 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Ақ қуат" ЖШС (келісім бойынша) | 2018 жыл | 15 000 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 31. | Алматы облысының Алакөл ауданының Жоңғар қақпасында қуаты 19,5 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "ВЭС-Сайкан" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | 4 804 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 32. | Атырау облысында қуаты 30 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Атырау облысының әкімі, "ANTARES PLATINUM" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 17 290 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 33. | Атырау облысының Қарабатан кентінде қуаты 50 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Атырау облысының әкімі, Greenfortis GmbH (келісім бойынша) | 2016 жыл | 24 035 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 34. | Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының Тайынты ауылындағы Ұмыш асуында қуаты 24 МВт жел энергетикалық қондырғылар паркін салу | пайдалануға беру | Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "Spain Consalting" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 8 084 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 35. | Жамбыл облысында қуаты 21 МВт Қордай ЖЭС-ін салу | пайдалануға беру | Жамбыл облысының әкімі, "Vista International" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 5 451 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 36. | Жамбыл облысының Сарысу ауданында қуаты 100 МВт Жаңатас ЖЭС-ін салу | пайдалануға беру | Жамбыл облысының әкімі, "Central Asia Green Power" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | 28 500 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 37. | Жамбыл облысының Қордай ауданындағы қолданыстағы қуаты 1,5 МВт "К-1" ЖЭС-ін 18 МВт-қа дейін ұлғайту | пайдалануға беру | Жамбыл облысының әкімі, "Изен-Су" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | 4 912 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 38. | Жамбыл облысында қуаты 250 МВт Шоқпар 2 ЖЭС-ін салу | пайдалануға беру | Жамбыл облысының әкімі, "Windhan" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | 56 056 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 39. | Жамбыл облысында қуаты 210 МВт "Бәйдібек-1" ЖЭС-ін салу | пайдалануға беру | Жамбыл облысының әкімі, "НАР" Өнер-өндірістік фирмасы" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | 68 765 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 40. | Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындағы Гүлшат аулында қуаты 50 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Қарағанды облысының әкімі | 2016 жыл | 20 000 | жеке инвестиция |
| 41. | Қостанай облысы Арқалық қаласының маңындағы алаңда қуаты 48 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Қостанай облысының әкімі, "KazWind Energy" ЖШС (келісім бойынша) | 2018 жыл | 15 800 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 42. | Қостанай облысы Мендіқара ауданының Боровской кентінде қуаты 30 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Қостанай облысының әкімі, "EcoWind Ltd" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 16 088 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 43. | Қызылорда облысы Арал ауданында қуаты 10 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Қызылорда облысының әкімі, "Global Energy Company" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 44. | Маңғыстау облысының Форт-Шевченко қаласында қуаты 19,5 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Маңғыстау облысының әкімі, "Каспий" ҰК ӘКК" АҚ (келісім бойынша), "ДМК-Ко" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 5 625 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 45. | Маңғыстау облысының Форт-Шевченко қаласында қуаты 42 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Маңғыстау облысының әкімі, "South Wind Power" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | 15 000 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 46. | Маңғыстау облысының Форт-Шевченко қаласында қуаты 50 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Маңғыстау облысының әкімі, "Богарт" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | 18 000 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 47. | Маңғыстау облысының Қарақия ауданының Құрық ауылында қуаты 50 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Маңғыстау облысының әкімі, "Инвест Грин" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 48. | Маңғыстау облысының Түпқараған ауданында қуаты 42 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Маңғыстау облысының әкімі, "КТ Сирек металды Компаниясы" БК" ЖШС (келісім бойынша) | 2018 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 49. | Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданының Новоникольский ауылында қуаты 1,5 МВт ЖЭС орнату | пайдалануға беру | Солтүстік Қазақстан облысының әкімі, КТ "Зенченко және Компания" (келісім бойынша) | 2013 жыл | 185 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 50 | Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданындағы Новоникольский ауылының маңында қуаты 2 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Солтүстік Қазақстан облысының әкімі, КТ "Зенченко және Компания" (келісім бойынша) | 2014 жыл | 402,9 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 51. | Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданында қуаты 50 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Солтүстік Қазақстан облысының әкімі, "КГЦМ сервис" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | 16 000 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 52. | Солтүстік Қазақстан облысы Тайыншы ауданында қуаты 35 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Солтүстік Қазақстан облысының әкімі, "МГП-УК" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | 11 950 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 53. | Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданында қуаты 40 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Қазақстан коммуналдық жүйелері" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 54. | Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданында қуаты 50 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "СОВИТЕК Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 55. | Оңтүстік Қазақстан облысы Кентау қаласында қуаты 60 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Южшахтострой" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 56. | Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданында қуаты 100 МВт ЖЭС салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "SB Capital" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | 36 400 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 57. | Алматы облысы Жамбыл ауданындағы Ұзын өзенінде жиынтық қуаты 9 МВт СЭС-1, 2 салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Ақсугидро" ЖШС (келісім бойынша) | 2014-2015 жылдар | 4 554 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 58. | Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы Көксу өзенінде жиынтық қуаты 42 МВт СЭС-1, 2 салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Датанг-ТТ-Энерджи" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 11 324 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 59. | Алматы облысы Ақсу ауданындағы Ақсу өзенінде қуаты 3,6 МВт СЭС салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Ақсугидро" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 2 214 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 60. | Алматы облысы Ескелді ауданындағы Қаратал өзенінде қуаты 5 МВт СЭС-5 салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "АСПМК-519" ЖШС (келісім бойынша) | 2014 жыл | 4 650 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 61. | Алматы облысы Сарқант ауданында қуаты 4,35 МВт Жоғарғы Басқан СЭС-ін салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Alakol Power" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | 1 410 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 62. | Алматы облысы Сарқант ауданында қуаты 15 МВт Төменгі Басқан СЭС-1-3 салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Alt Energy" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | 5 589 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 63. | Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Есік өзенінде жиынтық қуаты 4,8 МВт СЭС салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Энергия Әлемі" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | 876 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 64. | Алматы облысының Сарқант ауданындағы Лепсі өзенінде қуаты 4,8 МВт СЭС-2 салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Аманат-А" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | 1 029 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 65. | Алматы облысының Үлкен Алматы каналында жиынтық қуаты 12 МВт СЭС-1, 2 салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Қазгидротехэнерго" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 66. | Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы Шелек өзенінде жиынтық қуаты 60,8 МВт СЭС 19-22 салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Қазгидротехэнерго" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 67. | Алматы облысы Райымбек ауданындағы Текес өзенінде қуаты 3,3 МВт Текес СЭС-2 салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "ҚазГидроКаскад" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | 1 193,5 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 68. | Алматы облысы Сарқант ауданындағы Басқан өзенінде қуаты 4,35 МВт Жоғарғы Басқан СЭС-2 салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Baskan Power" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 1 317,5 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 69. | Алматы облысы Іле ауданындағы Іле өзенінде қуаты 33 МВт Кербұлақ СЭС-ін салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Samruk Green Energy" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 10 850 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 70. | Алматы облысы Райымбек ауданындағы Текес өзенінде жиынтық қуаты 10,2 МВт Текес СЭС-1, 3 және 4 салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "ҚазГидроКаскад" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 3 394,5 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 71. | Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Шелек өзенінде жиынтық қуаты 33,1 МВт Бартоғай СЭС-27 және 28 салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Жарық Су ЛТД" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 11 036 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 72. | Алматы облысы Қаскелең су торабында жиынтық қуаты 25 МВт СЭС-1-5 каскадтарын салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Казэлектросетьстрой" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 9 720 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 73. | Алматы облысы Сарқант ауданындағы Басқан өзенінде қуаты 5,2 МВт Жоғарғы Басқан СЭС-3 салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Baskan Power" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | 1 317,5 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 74. | Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Шелек өзенінде жиынтық қуаты 34,8 МВт Шелек СЭС-29 салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Қазгидротехэнерго" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | 10 865,5 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 75. | Алматы облысы Райымбек ауданындағы Текес өзенінде жиынтық қуаты 11,3 МВт Текес СЭС-5, 6, және 7 салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "ҚазГидроКаскад" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | 3 766,5 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 76. | Алматы облысы Панфилов ауданындағы Өсек өзенінде қуаты 25,6 МВт Панфилов СЭС-1-4 салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Жарык Энерго" ұлттық энергетикалық компаниясы" ЖШС (келісім бойынша) | 2018 жыл | 7 750 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 77. | Шығыс Қазақстан облысы Зырян ауданындағы Тұрғысын өзенінде қуаты 24,9 МВт Тұрғысын СЭС-ін салу | пайдалануға беру | Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "Тұрғысын-1" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 7 719 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 78. | Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай және Зырян аудандарында қуаты 27,1 МВт СЭС салу | пайдалануға беру | Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "EcoEnergy" ЖШС (келісім бойынша) | 2018 жыл | 10 119 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 79. | Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданындағы Қалжыр өзенінде қуаты 19 МВт СЭС салу | пайдалануға беру | Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "Қалжыргидро" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 16 380 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 80. | Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласындағы Кедровка өзенінде қуаты 24,8 МВт СЭС салу | пайдалануға беру | Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "ЛИК" компания тобы" АҚ (келісім бойынша) | 2018 жыл | 3 570 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 81. | Шығыс Қазақстан облысы Зырян ауданында қуаты 25,4 МВт СЭС салу | пайдалануға беру | Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "EcoEnergy" ЖШС (келісім бойынша) | 2019 жыл | 10 628 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 82. | Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданындағы Аблакет өзенінде қуаты 3 МВт СЭС салу | пайдалануға беру | Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "АлтайЭнергоСтрой" ЖШС (келісім бойынша) | 2018 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 83. | Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданындағы Күршім өзенінде қуаты 3 МВт СЭС салу | пайдалануға беру | Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "АлтайЭнергоСтрой" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 84. | Жамбыл облысының Т. Рысқұлов ауданында қуаты 2,1 МВт Қарақыстақ СЭС-ін салу | пайдалануға беру | Жамбыл облысының әкімі, "ЭнергоСтрой Проект" ЖШС (келісім бойынша) | 2013 жыл | 1 018 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 85. | Жамбыл облысының Шу ауданында қуаты 9,2 МВт Тасөткел СЭС-ін салу | пайдалануға беру | Жамбыл облысының әкімі, "A&T-Энерго" ЖШС (келісім бойынша) | 2013 жыл | 1 050 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 86. | Жамбыл облысының Мерке ауданында қуаты 18 МВт Мерке СЭС-ін каскадын салу | пайдалануға беру | Жамбыл облысының әкімі, "Тараз грипауэр дженко" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 7 391 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 87. | Оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданында қуаты 10 МВт "Ақсу" СЭС-ін салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Discovery-Energy" ЖШС (келісім бойынша) | 2014 жыл | 6 820 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 88. | Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданында қуаты 2,5 МВт "Манкент" СЭС-ін салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Аксу-Энерго" ЖШС (келісім бойынша) | 2014 жыл | 745 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 89. | Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданында қуаты 0,5 МВт СЭС салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Әділхан" шаруа қожалығы (келісім бойынша) | 2014 жыл | 100 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 90. | Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданындағы Келес өзенінде қуаты 2 МВт "Рысжан" СЭС-ін салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Келесгидрострой" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | 193 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 91. | Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданындағы Келес өзенінде қуаты 3 МВт "Азамат" СЭС-ін салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Келесгидрострой" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 315 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 92. | Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданындағы Келес өзенінде қуаты 2 МВт "Дархан" СЭС-ін салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Келесгидрострой" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | 200 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 93. | Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданындағы Келес өзенінде қуаты 3 МВт "Шанышқалы" СЭС-ін салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Келесгидрострой" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 94. | Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданындағы Келес өзенінде қуаты 1,8 МВт "Мамыт" СЭС-ін салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Келесгидрострой" ЖШС (келісім бойынша) | 2018 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 95. | Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданындағы Келес өзенінде қуаты 1,5 МВт "Қият" СЭС-ін салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Келесгидрострой" ЖШС (келісім бойынша) | 2019 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 96. | Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас ауданында қуаты 3 МВт "Келте-Машат" СЭС-ін салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Seikhun" ЖШС (келісім бойынша) | 2019 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 97. | Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас ауданында қуаты 6 МВт "Сайрам-су" СЭС-ін салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Seikhun" ЖШС (келісім бойынша) | 2019 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 98. | Алматы облысының Қапшағай қаласында қуаты 2 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Samruk Green Energy" ЖШС (келісім бойынша) | 2014 жыл | 1 700 | инвестордың меншікті қаражаты |
| 99. | Алматы облысының Қапшағай ауданында қуаты 5 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "КҮН ҚУАТЫ" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті қаражаты |
| 100 | Алматы облысының Қапшағай қаласында қуаты 80 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "SE WS SOLAR KAZAKHSTAN" ЖШС (келісім бойынша) | 2018 жыл | 33 000 | инвестордың меншікті қаражаты |
| 101 | Алматы облысы Жамбыл ауданындағы Қазыбек ауылында қуаты 25 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Промондис Казахстан" ЖШС (келісім бойынша), "Жетісу" ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2015 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 102 | Алматы облысы Талғар ауданындағы Қайрат ауылында қуаты 5 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Zhetisu Solar Power" ЖШС, "Жетысу" ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2015 жыл | 4 620 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 103 | Алматы облысы Ұйғыр ауданында қуаты 5 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Энергия Әлемі" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 4 320 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 104 | Атырау облысында қуаты 35 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Атырау облысының әкімі, "Solar Құрылыс" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | 12 950 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 105 | Атырау облысында қуаты 10 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Атырау облысының әкімі, "Экопротек- Кульсары" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 106 | Жамбыл облысы Жамбыл ауданында қуаты 24 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Жамбыл облысының әкімі, "Aquila Solar" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 9 250 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 107 | Жамбыл облысы Қордай ауданындағы қуаты 0,5 МВт қолданыстағы "Отар" КЭС-ін 7 МВт-қа дейін жаңғырту және салу | пайдалануға беру | Жамбыл облысының әкімі, "ҚазЭкоВатт" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | 2 002 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 108 | Жамбыл облысы Шу ауданында қуаты 10 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Жамбыл облысының әкімі, "A&T-энерго" Компаниясы" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 109 | Жамбыл облысы Шу ауданында қуаты 50 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Жамбыл облысының әкімі, "Sun Solutions Kazakhstan" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | 18 000 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 110 | Жамбыл облысында қуаты 100 МВт Тараз КЭС-ін салу | пайдалануға беру | Жамбыл облысының әкімі, "Cogenhan" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | 20 000 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 111 | Жамбыл облысы Жуалы ауданында қуаты 50 МВт "Бурное" КЭС-ін салу | пайдалануға беру | Жамбыл облысының әкімі, "Самұрық-Қазына Инвест" ЖШС (келісім бойынша), United Green компаниясы (келісім бойынша), "Тараз" ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 2015 жыл | 23 650 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 112 | Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындағы Гүлшат ауылында қуаты 40 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Қарағанды облысының әкімі, "КПМ-Дельта" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 15 000 | жеке инвестиция |
| 113 | Қызылорда облысында қуаты 50 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Қызылорда облысының әкімі, "Самұрық-Қазына Инвест" ЖШС (келісім бойынша), "Қызылорда" ӘКК (келісім бойынша) | 2016 жыл | 20 905 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 114 | Қызылорда облысы Жалағаш ауданында қуаты 30 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Қызылорда облысының әкімі, "Номад Солар" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 115 | Маңғыстау облысы Ақтау қаласында қуаты 5 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Маңғыстау облысының әкімі, "Бест-Групп НС" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 4 620 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 116 | Маңғыстау облысы Ақтау қаласында қуаты 2 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Маңғыстау облысының әкімі, "Group Independent" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 117 | Маңғыстау облысы Түпқараған ауданында қуаты 50 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Маңғыстау облысының әкімі, "Каспий" ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша), "Pataki-Cahill Group" (келісім бойынша) | 2018 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 118 | Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында қуаты 1 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Аксу-Энерго" ЖШС (келісім бойынша) | 2014 жыл | 1 200 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 119 | Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Бадам ауылы маңында қуаты 15 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Arman-engineering" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 9 000 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 120 | Оңтүстік Қазақстан облысы Жұлдыз ауылының маңында қуаты 28 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Arman-engineering" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 11 000 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 121 | Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданында қуаты 10 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Промондис-Казахстан" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | 4 500 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 122 | Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданында қуаты 30 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Промондис-Казахстан" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 14 000 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 123 | Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданында қуаты 20 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Промондис-Казахстан" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 9 000 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 124 | Оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданында қуаты 10 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "ДСТО Солар" ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | 4 500 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 125 | Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданында қуаты 15 МВт КЭС салу | пайдалануға беру | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Промондис-Казахстан" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | 7 250 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 126 | Ақмола облысы Көкшетау қаласында биомасса негізінде қуаты 10 МВт комбинирленген электр және жылу энергиясын өндіретін станция салу | пайдалануға беру | Ақмола облысының әкімі, "Samruk Green Energy" ЖШС (келісім бойынша) | 2017 жыл | әзірлеу және талдау процесінде | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 127 | Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданында қуаты 50 кВт биоэлектр станциясын салу | пайдалануға беру | Алматы облысының әкімі, "Энергия Әлемі" ЖШС (келісім бойынша) | 2014 жыл | 3, 85 | инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
| 128 | Жамбыл облысында қуаты 5 МВт ТҚҚ-дан шығатын газды кәдеге жарату жобасы | пайдалануға беру | Жамбыл облысының әкімі, "Recowaste" ЖШС (келісім бойынша) | 2016 жыл | 4 163 | жеке инвестиция |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК