

**"Қазақстанда баламалы және жаңартылатын энергетиканы дамыту жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 43 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 шілдедегі № 835 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 11 сәуірдегі № 191 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 11.04.2017 № 191 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. "Қазақстанда баламалы және жаңартылатын энергетиканы дамыту жөніндегі 2013 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 43 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жасылсын:

      "2) жыл сайын 20 шілдеге және 20 қаңтарға қарай Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлiгiне Жоспардың iске асырылу барысы туралы ақпарат берсiн.";

      3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлiгi жыл сайын 1 тамызға және 1 ақпанға қарай Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың орындалуы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлiгiне жүктелсiн.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстанда баламалы және жаңартылатын энергетиканы дамыту жөніндегі 2013 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарында:

      "Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдауға бағытталған шараларды қабылдау" деген 1-бөлімде:

      реттік нөмірлері 1, 2, 3, 5-жолдардағы "Аяқтау нысаны" деген 3-бағандағы "ИЖТМ-ге ақпарат" деген сөздер "ҚОСРМ-ге ақпарат" деген сөздермен ауыстырылсын;

      реттік нөмірі 6-жолдағы "Орындауға жауаптылар" деген 4-бағандағы "ИЖТМ" деген аббревиатура "ҚОСРМ, ИЖТМ" деген аббревиатуралармен ауыстырылсын;

      "Жаңартылатын энергия көздері саласындағы зерттеулер мен мамандарды дамыту" деген 2-бөлімде:

      реттік нөмірі 9-жолдағы "Орындауға жауаптылар" деген 4-бағандағы "ИЖТМ, Қоршағанортамині, "Қазгидромет" РМК (келісім бойынша), "Парасат" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ (келісім бойынша)" деген сөздер "ҚОСРМ, ИЖТМ, "Қазгидромет" РМК (келісім бойынша), "Парасат" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ (келісім бойынша)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Жергілікті қамтуды дамыту" деген 3-бөлімде:

      реттік нөмірлері 13, 14, 15-жолдардағы "Орындауға жауаптылар" деген 4-бағандағы "Қоршағанортамині, ИЖТМ, "ҚазЭКҒЗИ" РМК (келісім бойынша)" деген сөздер "ҚОСРМ, ИЖТМ, "Жасыл Даму" АҚ (келісім бойынша)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Жаңартылатын энергия көздері саласын ақпараттық дамыту" деген 4-бөлімде:

      "Орындауға жауаптылар" деген 4-бағанда:

      реттік нөмірі 16-жолдағы "ИЖТМ, Қоршағанортамині, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "KEGOC" АҚ (келісім бойынша)" деген сөздер "ҚОСРМ, ИЖТМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "KEGOC" АҚ (келісім бойынша)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      реттік нөмірі 17-жолдағы "ИЖТМ, МАМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері" деген сөздер "ҚОСРМ, БАА, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      реттік нөмірі 19-жолдағы "ИЖТМ" деген аббревиатура "ҚОСРМ, ИЖТМ" деген аббревиатуралармен ауыстырылсын;

      реттік нөмірі 20-жолда "БҒМ, ИЖТМ" деген аббревиатуралар "БҒМ, ҚОСРМ, ИЖТМ" деген аббревиатуралармен ауыстырылсын;

      реттік нөмірлері 21 және 22-жолдардағы "Қоршағанортамині" деген аббревиатура "ҚОСРМ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

      "Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану саласындағы жобаларды іске асыру" деген 5-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      ескертпеде: аббревиатуралардың толық жазылуында:

      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "ҚОСРМ – Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі;";

      бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "БАА – Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат агенттігі;".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
Қазақстан Республикасының |
 |
|
Премьер-Министрі |
К. Мәсімов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2014 жылғы 28 шілдедегі№ 835 қаулысынақосымша |

      5. Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану саласындағы жобаларды іске асыру

|  |
| --- |
|
2020 жылға дейін:
1787 МВт – 34 ЖЭС;
539 МВт – 41 СЭС;
713,5 МВт – 28 КЭС;
15,05 МВт – 3 биоэлектр станциясын қоса алғанда, белгіленген жиынтық қуаты 3054,55 МВт болатын шамамен 106 ЖЭК объектісін пайдалануға беру жоспарланып отыр. |
|
23. |
Ақмола облысы Ерейментау ауданы Ерейментау қаласының маңында қуаты 45 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Ақмола облысының әкімі, "Самұрық Энерго" АҚ (келісім бойынша) |
2014 жыл |
17 709 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
24. |
Ақмола облысы Ерейментау ауданы Ерейментау қаласының маңында қуаты 50 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Ақмола облысының әкімі, "Samruk Green Energy" ЖШС (келісім бойынша)  |
2016 жыл |
19 700 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
25. |
Ақмола облысы Ерейментау ауданы Ерейментау қаласының маңында қуаты 50 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Ақмола облысының әкімі, "Шеврон Мұнайгаз Инк." (келісім бойынша) |
2017 жыл |
30 000 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
26. |
Ақтөбе облысы Қарғалы ауданының Бадамша ауылында қуаты 48 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Ақтөбе облысының әкімі, "Arm Wind" ЖШС (келісім бойынша) |
2018 жыл |
16 000 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
27. |
Ақтөбе облысы Қарғалы ауданында қуаты 100 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Ақтөбе облысының әкімі, "SB Capital" ЖШС (келісім бойынша)  |
2018 жыл |
36 400 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
28. |
Алматы облысының Шелек дәлізінде қуаты 51 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Green Energy Almaty" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
12 881 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
29. |
Алматы облысының Шелек ауданында қуаты 60 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Samruk Green Energy" ЖШС (келісім бойынша)  |
2017 жыл |
27 000 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
30. |
Алматы облысының Жоңғар қақпасында қуаты 72 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Ақ қуат" ЖШС (келісім бойынша) |
2018 жыл |
15 000 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
31. |
Алматы облысының Алакөл ауданының Жоңғар қақпасында қуаты 19,5 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "ВЭС-Сайкан" ЖШС (келісім бойынша)  |
2015 жыл |
4 804 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
32. |
Атырау облысында қуаты 30 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Атырау облысының әкімі, "ANTARES PLATINUM" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
17 290 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
33. |
Атырау облысының Қарабатан кентінде қуаты 50 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Атырау облысының әкімі, Greenfortis GmbH (келісім бойынша) |
2016 жыл |
24 035 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
34. |
Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының Тайынты ауылындағы Ұмыш асуында қуаты 24 МВт жел энергетикалық қондырғылар паркін салу |
пайдалануға беру |
Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "Spain Consalting" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
8 084 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
35. |
Жамбыл облысында қуаты 21 МВт Қордай ЖЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Жамбыл облысының әкімі, "Vista International" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
5 451 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
36. |
Жамбыл облысының Сарысу ауданында қуаты 100 МВт Жаңатас ЖЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Жамбыл облысының әкімі, "Central Asia Green Power" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
28 500 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
37. |
Жамбыл облысының Қордай ауданындағы қолданыстағы қуаты 1,5 МВт "К-1" ЖЭС-ін 18 МВт-қа дейін ұлғайту |
пайдалануға беру |
Жамбыл облысының әкімі, "Изен-Су" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
4 912 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
38. |
Жамбыл облысында қуаты 250 МВт Шоқпар 2 ЖЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Жамбыл облысының әкімі, "Windhan" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
56 056 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
39. |
Жамбыл облысында қуаты 210 МВт "Бәйдібек-1" ЖЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Жамбыл облысының әкімі, "НАР" Өнер-өндірістік фирмасы" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
68 765 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
40. |
Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындағы Гүлшат аулында қуаты 50 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Қарағанды облысының әкімі |
2016 жыл |
20 000 |
жеке инвестиция |
|
41. |
Қостанай облысы Арқалық қаласының маңындағы алаңда қуаты 48 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Қостанай облысының әкімі, "KazWind Energy" ЖШС (келісім бойынша) |
2018 жыл |
15 800 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
42. |
Қостанай облысы Мендіқара ауданының Боровской кентінде қуаты 30 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Қостанай облысының әкімі, "EcoWind Ltd" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
16 088 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
43. |
Қызылорда облысы Арал ауданында қуаты 10 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Қызылорда облысының әкімі, "Global Energy Company" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
44. |
Маңғыстау облысының Форт-Шевченко қаласында қуаты 19,5 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Маңғыстау облысының әкімі, "Каспий" ҰК ӘКК" АҚ (келісім бойынша), "ДМК-Ко" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
5 625 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
45. |
Маңғыстау облысының Форт-Шевченко қаласында қуаты 42 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Маңғыстау облысының әкімі, "South Wind Power" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
15 000 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
46. |
Маңғыстау облысының Форт-Шевченко қаласында қуаты 50 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Маңғыстау облысының әкімі, "Богарт" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
18 000 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
47. |
Маңғыстау облысының Қарақия ауданының Құрық ауылында қуаты 50 МВт ЖЭС салу  |
пайдалануға беру |
Маңғыстау облысының әкімі, "Инвест Грин" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
48. |
Маңғыстау облысының Түпқараған ауданында қуаты 42 МВт ЖЭС салу  |
пайдалануға беру |
Маңғыстау облысының әкімі, "КТ Сирек металды Компаниясы" БК" ЖШС (келісім бойынша) |
2018 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
49. |
Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданының Новоникольский ауылында қуаты 1,5 МВт ЖЭС орнату |
пайдалануға беру |
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі, КТ "Зенченко және Компания" (келісім бойынша) |
2013 жыл |
185 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
50 |
Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданындағы Новоникольский ауылының маңында қуаты 2 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі, КТ "Зенченко және Компания" (келісім бойынша) |
2014 жыл |
402,9 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
51. |
Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданында қуаты 50 МВт ЖЭС салу  |
пайдалануға беру |
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі, "КГЦМ сервис" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
16 000 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
52. |
Солтүстік Қазақстан облысы Тайыншы ауданында қуаты 35 МВт ЖЭС салу  |
пайдалануға беру |
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі, "МГП-УК" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
11 950 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
53. |
Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданында қуаты 40 МВт ЖЭС салу  |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Қазақстан коммуналдық жүйелері" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
54. |
Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданында қуаты 50 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "СОВИТЕК Қазақстан" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
55. |
Оңтүстік Қазақстан облысы Кентау қаласында қуаты 60 МВт ЖЭС салу  |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Южшахтострой" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
56. |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданында қуаты 100 МВт ЖЭС салу |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "SB Capital" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
36 400 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
57. |
Алматы облысы Жамбыл ауданындағы Ұзын өзенінде жиынтық қуаты 9 МВт СЭС-1, 2 салу  |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Ақсугидро" ЖШС (келісім бойынша) |
2014-2015 жылдар |
4 554 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
58. |
Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы Көксу өзенінде жиынтық қуаты 42 МВт СЭС-1, 2 салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Датанг-ТТ-Энерджи" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
11 324 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
59. |
Алматы облысы Ақсу ауданындағы Ақсу өзенінде қуаты 3,6 МВт СЭС салу  |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Ақсугидро" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
2 214 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
60. |
Алматы облысы Ескелді ауданындағы Қаратал өзенінде қуаты 5 МВт СЭС-5 салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "АСПМК-519" ЖШС (келісім бойынша) |
2014 жыл |
4 650 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
61. |
Алматы облысы Сарқант ауданында қуаты 4,35 МВт Жоғарғы Басқан СЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Alakol Power" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
1 410 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
62. |
Алматы облысы Сарқант ауданында қуаты 15 МВт Төменгі Басқан СЭС-1-3 салу  |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Alt Energy" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
5 589 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
63. |
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Есік өзенінде жиынтық қуаты 4,8 МВт СЭС салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Энергия Әлемі" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
876 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
64. |
Алматы облысының Сарқант ауданындағы Лепсі өзенінде қуаты 4,8 МВт СЭС-2 салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Аманат-А" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
1 029 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
65. |
Алматы облысының Үлкен Алматы каналында жиынтық қуаты 12 МВт СЭС-1, 2 салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Қазгидротехэнерго" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
66. |
Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы Шелек өзенінде жиынтық қуаты 60,8 МВт СЭС 19-22 салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Қазгидротехэнерго" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
67. |
Алматы облысы Райымбек ауданындағы Текес өзенінде қуаты 3,3 МВт Текес СЭС-2 салу  |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "ҚазГидроКаскад" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
1 193,5 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
68. |
Алматы облысы Сарқант ауданындағы Басқан өзенінде қуаты 4,35 МВт Жоғарғы Басқан СЭС-2 салу  |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Baskan Power" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
1 317,5 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
69. |
Алматы облысы Іле ауданындағы Іле өзенінде қуаты 33 МВт Кербұлақ СЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Samruk Green Energy" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
10 850 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
70. |
Алматы облысы Райымбек ауданындағы Текес өзенінде жиынтық қуаты 10,2 МВт Текес СЭС-1, 3 және 4 салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "ҚазГидроКаскад" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
3 394,5 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
71. |
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Шелек өзенінде жиынтық қуаты 33,1 МВт Бартоғай СЭС-27 және 28 салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Жарық Су ЛТД" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
11 036 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
72. |
Алматы облысы Қаскелең су торабында жиынтық қуаты 25 МВт СЭС-1-5 каскадтарын салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Казэлектросетьстрой" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
9 720 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
73. |
Алматы облысы Сарқант ауданындағы Басқан өзенінде қуаты 5,2 МВт Жоғарғы Басқан СЭС-3 салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Baskan Power" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
1 317,5 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
74. |
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Шелек өзенінде жиынтық қуаты 34,8 МВт Шелек СЭС-29 салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Қазгидротехэнерго" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
10 865,5 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
75. |
Алматы облысы Райымбек ауданындағы Текес өзенінде жиынтық қуаты 11,3 МВт Текес СЭС-5, 6, және 7 салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "ҚазГидроКаскад" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
3 766,5 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
76. |
Алматы облысы Панфилов ауданындағы Өсек өзенінде қуаты 25,6 МВт Панфилов СЭС-1-4 салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Жарык Энерго" ұлттық энергетикалық компаниясы" ЖШС (келісім бойынша) |
2018 жыл |
7 750 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
77. |
Шығыс Қазақстан облысы Зырян ауданындағы Тұрғысын өзенінде қуаты 24,9 МВт Тұрғысын СЭС-ін салу  |
пайдалануға беру |
Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "Тұрғысын-1" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
7 719 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
78. |
Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай және Зырян аудандарында қуаты 27,1 МВт СЭС салу |
пайдалануға беру |
Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "EcoEnergy" ЖШС (келісім бойынша) |
2018 жыл |
10 119 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
79. |
Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданындағы Қалжыр өзенінде қуаты 19 МВт СЭС салу |
пайдалануға беру |
Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "Қалжыргидро" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
16 380 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
80. |
Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласындағы Кедровка өзенінде қуаты 24,8 МВт СЭС салу |
пайдалануға беру |
Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "ЛИК" компания тобы" АҚ (келісім бойынша) |
2018 жыл |
3 570 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
81. |
Шығыс Қазақстан облысы Зырян ауданында қуаты 25,4 МВт СЭС салу |
пайдалануға беру |
Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "EcoEnergy" ЖШС (келісім бойынша) |
2019 жыл |
10 628 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
82. |
Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданындағы Аблакет өзенінде қуаты 3 МВт СЭС салу |
пайдалануға беру |
Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "АлтайЭнергоСтрой" ЖШС (келісім бойынша) |
2018 жыл  |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
83. |
Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданындағы Күршім өзенінде қуаты 3 МВт СЭС салу |
пайдалануға беру |
Шығыс Қазақстан облысының әкімі, "АлтайЭнергоСтрой" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
84. |
Жамбыл облысының Т. Рысқұлов ауданында қуаты 2,1 МВт Қарақыстақ СЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Жамбыл облысының әкімі, "ЭнергоСтрой Проект" ЖШС (келісім бойынша) |
2013 жыл |
1 018 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
85. |
Жамбыл облысының Шу ауданында қуаты 9,2 МВт Тасөткел СЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Жамбыл облысының әкімі, "A&T-Энерго" ЖШС (келісім бойынша) |
2013 жыл |
1 050 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
86. |
Жамбыл облысының Мерке ауданында қуаты 18 МВт Мерке СЭС-ін каскадын салу |
пайдалануға беру |
Жамбыл облысының әкімі, "Тараз грипауэр дженко" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
7 391 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
87. |
Оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданында қуаты 10 МВт "Ақсу" СЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Discovery-Energy" ЖШС (келісім бойынша) |
2014 жыл |
6 820 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
88. |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданында қуаты 2,5 МВт "Манкент" СЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Аксу-Энерго" ЖШС (келісім бойынша) |
2014 жыл |
745 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
89. |
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданында қуаты 0,5 МВт СЭС салу |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Әділхан" шаруа қожалығы (келісім бойынша) |
2014 жыл |
100 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
90. |
Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданындағы Келес өзенінде қуаты 2 МВт "Рысжан" СЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Келесгидрострой" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
193 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
91. |
Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданындағы Келес өзенінде қуаты 3 МВт "Азамат" СЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Келесгидрострой" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
315 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
92. |
Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданындағы Келес өзенінде қуаты 2 МВт "Дархан" СЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Келесгидрострой" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
200 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
93. |
Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданындағы Келес өзенінде қуаты 3 МВт "Шанышқалы" СЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Келесгидрострой" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
94. |
Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданындағы Келес өзенінде қуаты 1,8 МВт "Мамыт" СЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Келесгидрострой" ЖШС (келісім бойынша) |
2018 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
95. |
Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданындағы Келес өзенінде қуаты 1,5 МВт "Қият" СЭС-ін салу |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Келесгидрострой" ЖШС (келісім бойынша) |
2019 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
96. |
Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас ауданында қуаты 3 МВт "Келте-Машат" СЭС-ін салу  |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Seikhun" ЖШС (келісім бойынша) |
2019 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
97. |
Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас ауданында қуаты 6 МВт "Сайрам-су" СЭС-ін салу  |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Seikhun" ЖШС (келісім бойынша) |
2019 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
98. |
Алматы облысының Қапшағай қаласында қуаты 2 МВт КЭС салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Samruk Green Energy" ЖШС (келісім бойынша) |
2014 жыл |
1 700 |
инвестордың меншікті қаражаты |
|
99. |
Алматы облысының Қапшағай ауданында қуаты 5 МВт КЭС салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "КҮН ҚУАТЫ" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті қаражаты |
|
100 |
Алматы облысының Қапшағай қаласында қуаты 80 МВт КЭС салу |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "SE WS SOLAR KAZAKHSTAN" ЖШС (келісім бойынша) |
2018 жыл |
33 000 |
инвестордың меншікті қаражаты |
|
101 |
Алматы облысы Жамбыл ауданындағы Қазыбек ауылында қуаты 25 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Промондис Казахстан" ЖШС (келісім бойынша), "Жетісу" ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша) |
2015 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
102 |
Алматы облысы Талғар ауданындағы Қайрат ауылында қуаты 5 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Zhetisu Solar Power" ЖШС, "Жетысу" ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша) |
2015 жыл |
4 620 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
103 |
Алматы облысы Ұйғыр ауданында қуаты 5 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Энергия Әлемі" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
4 320 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
104 |
Атырау облысында қуаты 35 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Атырау облысының әкімі, "Solar Құрылыс" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
12 950 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
105 |
Атырау облысында қуаты 10 МВт КЭС салу |
пайдалануға беру |
Атырау облысының әкімі, "Экопротек- Кульсары" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
106 |
Жамбыл облысы Жамбыл ауданында қуаты 24 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Жамбыл облысының әкімі, "Aquila Solar" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
9 250 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
107 |
Жамбыл облысы Қордай ауданындағы қуаты 0,5 МВт қолданыстағы "Отар" КЭС-ін 7 МВт-қа дейін жаңғырту және салу  |
пайдалануға беру |
Жамбыл облысының әкімі, "ҚазЭкоВатт" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
2 002 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
108 |
Жамбыл облысы Шу ауданында қуаты 10 МВт КЭС салу |
пайдалануға беру |
Жамбыл облысының әкімі, "A&T-энерго" Компаниясы" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
109 |
Жамбыл облысы Шу ауданында қуаты 50 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Жамбыл облысының әкімі, "Sun Solutions Kazakhstan" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
18 000 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
110 |
Жамбыл облысында қуаты 100 МВт Тараз КЭС-ін салу  |
пайдалануға беру |
Жамбыл облысының әкімі, "Cogenhan" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
20 000 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
111 |
Жамбыл облысы Жуалы ауданында қуаты 50 МВт "Бурное" КЭС-ін салу  |
пайдалануға беру |
Жамбыл облысының әкімі, "Самұрық-Қазына Инвест" ЖШС (келісім бойынша), United Green компаниясы (келісім бойынша), "Тараз" ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша) |
2015 жыл |
23 650 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
112 |
Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындағы Гүлшат ауылында қуаты 40 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Қарағанды облысының әкімі, "КПМ-Дельта" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
15 000 |
жеке инвестиция  |
|
113 |
Қызылорда облысында қуаты 50 МВт КЭС салу |
пайдалануға беру |
Қызылорда облысының әкімі, "Самұрық-Қазына Инвест" ЖШС (келісім бойынша), "Қызылорда" ӘКК (келісім бойынша) |
2016 жыл |
20 905 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
114 |
Қызылорда облысы Жалағаш ауданында қуаты 30 МВт КЭС салу |
пайдалануға беру |
Қызылорда облысының әкімі, "Номад Солар" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
115 |
Маңғыстау облысы Ақтау қаласында қуаты 5 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Маңғыстау облысының әкімі, "Бест-Групп НС" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
4 620 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
116 |
Маңғыстау облысы Ақтау қаласында қуаты 2 МВт КЭС салу |
пайдалануға беру |
Маңғыстау облысының әкімі, "Group Independent" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
117 |
Маңғыстау облысы Түпқараған ауданында қуаты 50 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Маңғыстау облысының әкімі, "Каспий" ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша), "Pataki-Cahill Group" (келісім бойынша) |
2018 жыл |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
118 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында қуаты 1 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Аксу-Энерго" ЖШС (келісім бойынша) |
2014 жыл |
1 200 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
119 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Бадам ауылы маңында қуаты 15 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Arman-engineering" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
9 000 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
120 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Жұлдыз ауылының маңында қуаты 28 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Arman-engineering" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
11 000 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
121 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданында қуаты 10 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Промондис-Казахстан" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
4 500 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
122 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданында қуаты 30 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Промондис-Казахстан" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
14 000 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
123 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданында қуаты 20 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Промондис-Казахстан" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
9 000 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
124 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданында қуаты 10 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "ДСТО Солар" ЖШС (келісім бойынша) |
2015 жыл |
4 500 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
125 |
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданында қуаты 15 МВт КЭС салу  |
пайдалануға беру |
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі, "Промондис-Казахстан" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл |
7 250 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
126 |
Ақмола облысы Көкшетау қаласында биомасса негізінде қуаты 10 МВт комбинирленген электр және жылу энергиясын өндіретін станция салу  |
пайдалануға беру |
Ақмола облысының әкімі, "Samruk Green Energy" ЖШС (келісім бойынша) |
2017 жыл  |
әзірлеу және талдау процесінде |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
127 |
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданында қуаты 50 кВт биоэлектр станциясын салу  |
пайдалануға беру |
Алматы облысының әкімі, "Энергия Әлемі" ЖШС (келісім бойынша) |
2014 жыл |
3, 85 |
инвестордың меншікті және қарыз қаражаты |
|
128 |
Жамбыл облысында қуаты 5 МВт ТҚҚ-дан шығатын газды кәдеге жарату жобасы  |
пайдалануға беру |
Жамбыл облысының әкімі, "Recowaste" ЖШС (келісім бойынша) |
2016 жыл |
4 163 |
жеке инвестиция  |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК