

**"Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2013 - 2015 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 18 қыркүйектегі № 1212 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 шілдедегі № 847 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:  
      1. «Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2013 – 2015 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 18 қыркүйектегі № 1212 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:  
      тақырыбы жаңа редакцияда жазылсын:  
      «Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2013 – 2017 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы»;  
      1, 2, 3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:  
      «1. Қоса беріліп отырған Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2013 – 2017 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.  
      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары және Шығыс Қазақстан облысының әкiмi Жоспарда көзделген iс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн және жартыжылдықтың қорытындылары бойынша, 20 қаңтардан және 20 шiлдеден кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлiгiне олардың iске асырылу барысы туралы ақпарат берсiн.  
      3. Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлiгi жартыжылдықтың қорытындылары бойынша 1 ақпаннан және 1 тамыздан кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың iске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсiн.  
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлiгiне жүктелсiн.»;  
      көрсетілген қаулымен бекітілген Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2013 – 2015 жылдарға арналған кешенді жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.  
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                           К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің          
2014 жылғы 31 шілдедегі  
№ 847 қаулысына     
қосымша

Қазақстан Республикасы      
Үкіметінің             
2012 жылғы 18 қыркүйектегі  
№ 1212 қаулысымен       
бекітілген

**Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласын әлеуметтік-экономикалық**  
**дамытудың 2013 – 2017 жылдарға арналған**  
**КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | | Жобаның атауы | Аяқталу нысаны | Орындауға (іске асыруға) жауаптылар | Орындау мерзімдері | Болжамды шығыстар  (млн. теңге) | Қаржыландыру көздері  (млн. теңге) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Семей қаласының жұмыспен қамтудың оңтайлы құрылымын қамтамасыз ету | | | | | | | |
| 1 | | «Ақтөбе Ертіс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құс фабрикасын реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IV тоқсан | 2013 жылы – 457 | «Ертіс» ӘКК қарыз қаражаты 202 (40,2 %), кәсіпорынның меншікті қаражаты 300 (59,8 %) |
| 2 | | «Мұздыбай – 1» шаруа қожалығының сыйымдылығы 6000 тонналық жерасты көкөніс қоймасын салу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IV тоқсан | 2013 жылы – 248 | «Қазагро-қаржы» АҚ қарыз қаражаты 100 (17,6 %), кәсіпорынның меншікті қаражаты 468,7 (82,4 % ) |
| 3 | | «Ромат» фармацевтикалық компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Семей медициналық препараттар зауытын реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ИЖТМ | 2013 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 5430 | қарыз қаражаты – 3380 (74,6%), меншікті қаражат – 1150 (25,4%) |
| 4 | | «Жаңа Семей шпал зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің базасында полиэтилен және алдын ала оқшауланған құбырлар өндірісін ұйымдастыру | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2014 жылы – 300 | кәсіпорынның меншікті қаражаты 130 (43,3 %), қарыз қаражаты 170 (56,7 %) |
| 5 | | «Семей жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің базасында құрылыс материалдары өндірісін кеңейту | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 жылғы  IV тоқсан | 2014 жылы – 534,9 | кәсіпорынның меншікті қаражаты 354,9 (66,3 %), қарыз қаражаты 180 (33,7 %) |
| 6 | | «Kondiz» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кондитерлік фабрикасында крекер өндіру бойынша 2 желі орнату | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 жылғы  II тоқсан | 2014 жылы – 2500 | кәсіпорынның меншікті қаражаты |
| 2. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | | | | | | | |
| Сумен жабдықтау және су бұру | | | | | | | |
| 7 | | Семей қаласы Озерки аулының су құбыры желілерін реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2013 жылғы  IV тоқсан | 2013 жылы – 246,6 | республикалық бюджет |
| 2013 жылы – 27,4 | жергілікті бюджет |
| 8 | | Семей қаласы Бұлақ аулының су құбыры желілерін реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2013 жылғы  IV тоқсан | 2013 жылы – 198,6 | республикалық бюджет |
| 2013 жылы – 22,1 | жергілікті бюджет |
| 9 | | Семей қаласы Холодный ключ кентінің су құбыры желілерін реконструкциялауды және кеңейтуді» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 10 | | «Гидростроитель» шағын ауданындағы қолданыстағы су құбыры желілерін реконструкциялаумен Новобаженово ауылының су құбыры желілерін салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2016 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 11 | | «Қайнар ауылының су құбыры желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2016 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 12 | | «Мұқыр ауылының су құбыры желілерін салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 13 | | «Абыралы ауылының су құбыры желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 14 | | «Комсомол кентінің су құбыры желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 15 | | «Большой аралында Ертіс өзенінен су тартқышты реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 16 | | «Контрольный кентіндегі су құбыры желілерін салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 17 | | «Су құбыры желілерін реконструкциялай отырып, Затон аралындағы су тартқышты реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2016 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 18 | | «Ағын суларды биологиялық тазарту арқылы тазарту құрылыстарын реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2017 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 19 | | Холодный ключ кентінен Селевин көшесіне дейін кәріз желілерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2014 жылғы  IV тоқсан | 2013 жылы – 250,0\*  2014 жылы – 199,3\* | республикалық бюджет |
| 2013 жылы – 27,8\*\*  2014 жылы – 73,6\*\* | жергілікті бюджет |
| 20 | | «Шульбинск кентінің кәріз жүйесін реконструкциялау. Тазарту құрылыстары» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2016 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 21 | | «ЖЭО-1 аумағынан кәріз коллекторын және су құбырын шығару» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| Жылумен жабдықтау | | | | | | | |
| 22 | | Қолданыстағы жылумен жабдықтау жүйесін жаңғырту және реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ИЖТМ | 2013 – 2015 жылдардағы  IV тоқсан | 2013 жылы – 6950,  2014 жылы – 8000,  2015 жылы – 8000 | республикалық бюджет |
| 23 | | 342 квартал орталық жылыту пунктін реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2013 жылғы  IV тоқсан | 2013 жылы – 38,0 | республикалық бюджет |
| 2013 жылы – 3,4 | жергілікті бюджет |
| 24 | | Семей қаласы Энергетик шағын ауданындағы тұрғын үйлер үшін «5 интернат» қазандығын реконструкциялау. Объект: «5 интернат» қазандығы | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысы-ның әкімдігі, ӨДМ | 2013 – 2014 жылдардағы  IV тоқсан | 2013 жылы – 154,5  2014 жылы – 473,1 | республикалық бюджет |
| 2013 жылы – 17,2 | жергілікті бюджет |
| 25 | | «Қуаты 31,6 Гкал/сағ дейін болатын «35 квартал» қазандығын реконструкциялау,  2-кезек» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 26 | | «Семей қаласының қуаты 31,6 Гкал/сағ дейін болатын «35 квартал» қазандығын реконструкциялау, 3-кезек» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 27 | | «Қосалқы жабдықтары және суды дайындайтын қондырғысы бар екі қазандықты ауыстыра отырып, «МЭН» қазандығын реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 28 | | «Зооветинститут» қазандығын және жылу желілерін қазандығын реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 29 | | «506 орталық жылу пунктінің кварталішілік желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 30 | | «501 орталық жылу пунктінің кварталішілік желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 31 | | «410 орталық жылу пунктінің кварталішілік желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 32 | | «Дорожник» қазандығын реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 33 | | «14 ықшам ауданың қазандығын және жылу желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 34 | | Қаланың жылумен жабдықтау схемасын әзірлеу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 2\*\* | жергілікті бюджет |
| 35 | | Тихий переулок, 8 көшесіндегі тұрғын үйге жылу желісін салу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 жылғы  IV тоқсан | 2014 жылы – 15,1\*\* | жергілікті бюджет |
| Электрмен жабдықтау | | | | | | | |
| 36 | Ақсай кентінде жеке құрылыс үйлерінің электр желілерін салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | 2014 жылы – 33,9  2015 жылы – 405\*  2016 жылы – 431,3\* | республикалық бюджет |
| 2015 жылы – 29\*\*  2016 жылы – 67,7\* | жергілікті бюджет |
| Тұрғын үй шаруашылығы | | | | | | | |
| 37 | 72 пәтерлік 9 қабатты жалға берілетін алты тұрғын үй салу бойынша ұсыныс енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2017 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 38 | 72 пәтерлік 9 қабатты кредиттік үш тұрғын үй салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2014 – 2015 жылдардағы  IV тоқсан | 2015 жылы – 495\*  2016 жылы – 300\* | республикалық бюджет |
| 39 | 72 пәтерлік 9 қабатты жалға берілетін 6 тұрғын үйдің үшеуіне инженерлік желілер салу бойынша ұсыныс енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2017 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 40 | 72 пәтерлік 9 қабатты 3 кредиттік тұрғын үйдің инженерлік желілерін салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 148,5 | республикалық бюджет |
| 41 | Холодный ключ кентіндегі жаңадан салынған тұрғын үйлерге электр желілерін салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы  I тоқсан | 2013 жылы – 69,8  2014 жылы – 758,5\* | республикалық бюджет |
| 2014 жылы – 92\*\* | жергілікті бюджет |
| 42 | Холодный ключ кентіндегі жаңадан салынған тұрғын үйлерге жылу желілерін салуды бастау | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | 2015 жылы – 18\*, | республикалық бюджет |
| 2015 – 1,8\*\* | облыстық бюджет |
| 43 | Холодный ключ кентіндегі жаңадан салынған тұрғын үйлерге су құбыры желілерін салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | 2015 жылы – 18,0\* | республикалық бюджет |
| 2015 жылы – 1,8\*\* | жергілікті бюджет |
| 44 | Холодный ключ кентіндегі жаңадан салынған тұрғын үйлерге кәріз желілері құрылысын бастау | | ӨДМ-ге ақпарат | ҚР ӨДМ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | 2015 жылы – 18\* | республикалық бюджет |
| 2015 жылы – 1,8\*\* | жергілікті бюджет |
| Жылу энергетикасы | | | | | | | |
| 45 | ЖЭО-3 құрылысына техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу | | ӨДМ-ге ақпарат | «Самұрық-Энерго» АҚ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | көзделген қаражат шегінде | «Самұрық-Энерго» АҚ қаржыландыру |
| Әлеуметтік инфрақұрылым | | | | | | | |
| Білім беру | | | | | | | |
| 46 | Чехов көшесі, 123/а бойындағы балабақшаны республикалық меншіктен коммуналдық меншікке беру | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 47 | Чехов көшесі, 123/а бойындағы бұрынғы 140 орындық балабақшаны реконструкциялауға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  II тоқсан | 2014 жылы – 8,6\*\* | жергілікті бюджет |
| 48 | Чехов көшесі, 123/а бойындағы балабақшаны реконструкциялау | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 286,0\*\* | жергілікті бюджет |
| 49 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін қолданып, концессия схемасы бойынша 5 балабақша салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 2651,0 | инвесторлардың қаржысы |
| 50 | «Холодный ключ кентінде 230 орындық балабақша салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 51 | № 34 орта мектебіне 100 орындық шағын орталықтың қосалқы құрылысын салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 220,3\*\* | жергілікті бюджет |
| 52 | Бобровка кентінде 600 орындық орта мектеп салуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  I тоқсан | 2014 жылы – 10,8\*\* | жергілікті бюджет |
| 53 | Бобровка кентінде 600 орындық орта мектеп құрылысын салу | | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы  IV тоқсан | 2016 жылы -  422\* | республикалық бюджет |
| 54 | Шақаман ауылындағы орта мектепке қазандық салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 46,5\*\* | жергілікті бюджет |
| 55 | Қайнар ауылындағы Бегалин атындағы орта мектептің жанындағы 40 орындық интернатты реконструкциялау | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 98,3\*\* | жергілікті бюджет |
| 56 | Қайнар ауылындағы Бегалин атындағы орта мектептің қазандығын реконструкциялау | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | 2015 жылы – 37\*\* | жергілікті бюджет |
| Денсаулық сақтау | | | | | | | |
| 57 | Жедел медициналық жәрдем станциясын салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ДСМ | 2014 – 2015 жылғы  ІV тоқсан | 2013 жылы – 489,0  2014 жылы – 500\*  2015 жылы – 369,1\* | республикалық бюджет |
| 2013 жылы – 31,9  2014 жылы – 50,0\*\*  2015 жылы – 43,1\*\* | жергілікті бюджет |
| Мәдениет | | | | | | | |
| 58 | «Полковничий аралында көрме залының (Бейбітшілік мұражайы) салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, Мәдениетмині | 2015 жылғы  І тоқсан | талап етілмейді |  |
| Спорт | | | | | | | |
| 59 | Хоккей модулін салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 – 2016 жылдардағы  IV тоқсан | 2015 жылы – 212\*\*,  2016 жылы – 397\*\* | жергілікті бюджет |
| 60 | «Ұшақтар кентінде 3000 орындық жабық футбол манежінің салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | СДШІА, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 5. Көлік кешені | | | | | | | |
| 61 | Семей қаласы көшелерінің жүргінші бөлігін, тротуарларды орташа және ағымдағы жөндеу және жолдарды реконструкциялау | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 – 2015 жылдардағы  IV тоқсан | 2013 жылы – 757,0  2014 жылы – 1023,7  2015 жылы – 515,3 | жергілікті бюджет |
| 62 | 2 жерүсті жаяу жүргінші өтпелерін салу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2015 жылдардағы  IV тоқсан | 2014 жылы – 40,0\*\*  2015 жылы – 40\*\* | жергілікті бюджет |
| 6. Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі іс-шаралар | | | | | | | |
| 63 | «Семей қаласының Полковничий, Смычка аралдарында Ертіс өзені жағалауын бекіту» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | ТЖМ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 7. Өзгелер | | | | | | | |
| 64 | Семей қаласының елді мекендерін егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын әзірлеу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 – 2015 жылдардағы  IV тоқсан | 2013 жылы – 170,0\*\*  2014 жылы – 25,4\*\*  2015 жылы – 25,1\*\* | жергілікті бюджет |
| 65 | «Ертіс өзенінің жағалауын абаттандыру» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 66 | Семей қаласының коммуналдық кәсіпорындарында электр энергиясын есепке алудың автоматты жүйесін енгізу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 жылғы  IV тоқсан |  | кәсіпорынның меншікті қаражаты |
| 67 | Семей қаласының 2020 жылға дейінгі даму келешегі бойынша зерттеулер (брендинг) жүргізу | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2015 жылдардағы  IV тоқсан | \*\* | жергілікті бюджет |
| 68 | Бекітілген республикалық бағдарламалардың шеңберінде Семей қаласының микрокредит және шағын және орта бизнесті субсидиялауды алушыларын көбейту | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2017 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 69 | Бекітілген республикалық бағдарламалардың шеңберінде өз ісін құру және кеңейту үшін Семей қаласының ауылдық елді мекендерінің өзін-өзі жұмыспен қамтыған жұмыссыз және табысы аз тұрғындарына микрокредиттер беру | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2017 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 70 | Бекітілген республикалық бағдарламалардың шеңберінде Семей қаласында кәсіпкерлік белсенділікті және бизнес климатты жақсарту бойынша шаралар кешенiн қабылдау | | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2017 жылдардағы  IV тоқсан | талап етілмейді |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурстарға қажеттілік | | | | | | |
|  | Республикалық бюджет |  |  |  |  | 28991,9 |
|  | 2013 жыл |  |  |  |  | 8391,4 |
|  | 2014 жыл |  |  |  |  | 9975,6 |
|  | 2015 жыл |  |  |  |  | 9471,6 |
|  | 2016 жыл |  |  |  |  | 1553,3 |
|  | Жергілікті бюджет |  |  |  |  | 4424,5 |
|  | 2013 жыл |  |  |  |  | 1045,5 |
|  | 2014 жыл |  |  |  |  | 1368,4 |
|  | 2015 жыл |  |  |  |  | 1546,0 |
|  | 2016 жыл |  |  |  |  | 464,6 |
|  | Бюджеттен тыс қаражаттар |  |  |  |  | 11586,6 |
|  | 2013 жыл |  |  |  |  | 750,3 |
|  | 2014 жыл |  |  |  |  | 3554,9 |
|  | 2015 жыл |  |  |  |  | 7281,4 |
|  | Жиыны |  |  |  |  | 45003,0 |

      Ескертпе:  
      \* - республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын шығыстар көлемі тиісті жоспарлы кезеңге республикалық бюджетті қалыптастырған кезде нақтыланатын болады  
      \*\* - жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын шығыстар көлемі тиісті жоспарлы кезеңге арналған жергілікті бюджетті қалыптастырған кезде нақтыланатын болады

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ӨДМ | – | Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі |
| БҒМ | – | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
| ИЖТМ | – | Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
| ТЖМ | – | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі |
| Мәдениетмині | – | Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
| ДСМ | – | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
| СДШІА | – | Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі |
| ЖЭО | – | жылу-энергия орталығы |
| «Ертіс» ӘКК | – | «Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы |
| «Қазагро-қаржы» АҚ | – | «Қазагро-қаржы» акционерлік қоғамы |
| «Самұрық-Энерго» АҚ | – | «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК