

**Қазақстан Республикасында сирек және жерде сирек кездесетін металдарды игеруді дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 26 қарашадағы № 1237 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:  
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында сирек және жерде сирек кездесетін металдарды игеруді дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.  
      2. Жоспардың орындалуына жауапты орталық мемлекеттік органдар, мүдделі ұйымдар (келісім бойынша):  
      1) Жоспарды іске асыру жөніндегі шараларды қабылдасын;  
      2) жылдың қорытындысы бойынша 20 қаңтардан кешіктірмей, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігіне оның іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.  
      3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі жылдың қорытындысы бойынша 1 ақпаннан кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.  
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігіне жүктелсін.  
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің           
2014 жылғы 26 қарашадағы  
№ 1237 қаулысымен     
бекітілген

**Қазақстан Республикасында сирек және жерде сирек кездесетін**  
**металдарды игеруді дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған**  
**жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Іс-шара атауы | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Болжанатын шығыстар, млн. теңге | | | | | Қаржыландыру көздері |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Саланы заңнамалық-нормативтік қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 1 | Пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру кезінде СМ және ЖСМ-ны ілеспелі бөліп алуды ынталандыру шараларының жүйесін әзірлеу | ИДМ-ге ақпарат | ИДМ | 2015 – 2019 жылдар | - | - | - | - | - | талап етілмейді |
| 2 | Техногенді минералды түзілімдерді өңдеуге жер қойнауын пайдалану құқығын беру бөлігінде жер қойнауын пайдалану саласындағы заңнаманы талдау | ИДМ-ге ақпарат | ИДМ | 2015 – 2019 жылдар | - | - | - | - | - | талап етілмейді |
| 2. Саланы мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру | | | | | | | | | | |
| 3 | Құрамында концентраттар, өндірістік шикізат, металдар мен қосылыстар бар стратегиялық СМ және ЖСМ мемлекеттік резервін (қойма, қор) құру мәселесін пысықтау | ИДМ-ге ақпарат | ИДМ | 2015 жыл | - | - | - | - | - | талап етілмейді |
| 4 | Саланы дамыту жөніндегі тұрақты жұмыс істейтін жұмыс тобын құру | ИДМ бұйрығы | ИДМ | 2015 жыл | - | - | - | - | - | талап етілмейді |
| 3. Минералды-шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 5 | Перспективалы кен орындарын анықтау үшін СМ және ЖСМ бойынша отандық минералды-шикізат базасын талдау | перспективалы кен орындарының тізбесі | ИДМ | 2015 – 2016 жылдар | - | - | - | - | - | талап етілмейді |
| 6 | Литий бойынша отандық минералды-шикізат базасын талдау, Қазақстан Республикасында литий кен орындарын барлау мен өнеркәсіптік игерудің орындылығын бағалау | ИДМ-ге ақпарат | «ЖТИ» ЖШС (келісім бойынша), «ҮМЗ» АҚ (келісім бойынша) | 2015 – 2016 жылдар | 5 | 15 | - | - | - | «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, «ЖТИ» ЖШС, «ҮМЗ» АҚ меншікті және қарыз қаражаты |
| 7 | «ҮМЗ» АҚ үшін құрамында тантал және ниобий бар шикізаттың тұрақты көздерін іздеу | ИДМ-ге ақпарат | «ҮМЗ» АҚ (келісім бойынша) | 2015 – 2018 жылдар | - | 5000 | - | - | - | «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, «ҮМЗ» АҚ меншікті және қарыз қаражаты |
| 4. Қазақстан Республикасының саласын құру мен дамытуды ғылыми-технологиялық қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| 8 | Құрамында СМ және СЖМ бар шикізатты кешенді өңдеу технологияларын әзірлеу және тәжірибелік өнеркәсіптік сынақтан өткізу мәселелерін пысықтау | техникалық регламенттер, ТЭН, ТЭЕ | ИДМ ИДӨҚК «ҚР МШКҚӨ ҰО» РМК | 2015 – 2019 жылдар | - | - | - | - | - | талап етілмейді |
| 9 | «Жоғары технологиялық өнім және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бизнестерін әртараптандыру» (литий, бериллий, ниобий, тантал, скандий және ЖСМ) жаңа технологиялық тұғырнамасын құру және сүйемелдеу жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстары | есептік ғылыми- техникалық құжаттама | «ЖТИ» ЖШС (келісім бойынша), «ҮМЗ» АҚ (келісім бойынша) | 2015 – 2019 жылдар | 100 | 500 | 550 | 550 | 550 | «ЖТИ» ЖШС, «ҮМЗ» АҚ меншікті және қарыз қаражаты |
| 10 | Скандий (Sc) шикізатының әлеуетті көздерін зерделеу бойынша зерттеулер жүргізу және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ уран ерітінділерінен және шикізаттың басқа да әлеуетті көздерінен (Өскемен титан магний комбинатының қалдықтары, Ақтау қаласындағы техногенді минералды түзілімдер, «Меловое» кенорны) Sc бөліп алудың экономикалық тиімділігін пысықтау және скандия өндірісін ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар дайындау | ТЭЕ | «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ (келісім бойынша) | 2015 – 2019 жылдар | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ меншікті және қарыз қаражаты |
| 11 | Байыту қалдықтарынан магний өнімдерін өндіру технологияларын тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтан өткізу мәселелерін пысықтау | техникалық регламенттер, ТЭН | «Қостанай минералдары» АҚ (келісім бойынша), ИДӨҚК «ҚР МШКҚӨ ҰО» (келісім бойынша) | 2015 – 2019 жылдар | - | - | - | - | - | «Қостанай минералдары» АҚ меншікті және қарыз қаражаты |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Сирек металдар өндірісін құру және кеңейту | | | | | | | | | | |
| Жеңіл сирек металдар өндірісі | | | | | | | | | | |
| 12 | Құрамында литий бар отандық шикізат негізінде литий-ионды аккумуляторлар өндірісін құрудың экономикалық тиімдігін пысықтауды бастау, ТЭН әзірлеуді бастау | ИДМ-ге ақпарат | «ЖТИ» ЖШС (келісім бойынша), «ҮМЗ» АҚ (келісім бойынша) | 2018 жыл | - | - | - | - | - | «ЖТИ» ЖШС, «ҮМЗ» АҚ меншікті және қарыз қаражаты |
| Қиын балқитын сирек металдар (титан, цирконий, ванадий, ниобий, тантал, молибден және вольфрам) өндірісі | | | | | | | | | | |
| 13 | Титан-магний өндірісін дамыту. Кен базасы мен өнім түрлерін кеңейту (құймалар, қорытпалар) | ИДМ-ге ақпарат | «ӨТМК» АҚ (келісім бойынша) | 2015 – 2019 жылдар | - | - | - | - | - | «ӨТМК» АҚ қаражаты |
| 13.1 | Шоқаш титан-цирконий кен орындарының базасында қуаты жылына 750 мың м3 болатын КБК салуды бастау | ИДМ-ге ақпарат | «Экспоинжиниринг» ЖШС (келісім бойынша) | 2015 жыл | 9384 | - | - | - | - | «Қостанай минералдары» АҚ меншікті және қарыз қаражаты |
| 13.2 | Ильменитті концентратты өндіру бойынша қуатты жылына 15000 тоннаға ұлғайта отырып, «Сәтбаев титаниум Майнс ЛТД» екінші кен байыту комбинатын (Сәтбаев (Бектемір) кен орнында) салу | ИДМ-ге ақпарат | «ӨТМК»  АҚ (келісім бойынша) | 2015 – 2016 жылдар | 17304, | 1200,0 | 1253,0 | - | - | «ӨТМК» АҚ қаражаты |
| 13.3 | Өндірістік қуатын жылына 45000 тонна титан қожына дейін жеткізе отырып, титан қожын шығаратын екінші кен қыздыру пешін салу | ИДМ-ге  ақпарат | «ӨТМК»  АҚ (келісім бойынша) | 2015 жыл | 183,5 | - | - | - | - | «ӨТМК»  АҚ қаражаты |
| 13.4 | Кеуекті титанды қабаттап кесетін ПА-1343 қақтау пресін реконструкциялау | ИДМ-ге ақпарат | «ӨТМК» АҚ (келісім бойынша) | 2014 жыл | - | - | - | - | - | «ӨТМК» АҚ қаражаты |
| 13.5 | Жылына 5778 тонна титан қорытпаларын өндіретін зауыт салу | ИДМ-ге ақпарат | «ӨТМК» АҚ (келісім бойынша) | 2014 жыл | - | - | - | - | - | «ӨТМК» АҚ қаражаты |
| 13.6 | Отандық карналлит өндірісін құру | ИДМ-ге ақпарат | «Қостанай минералдары» АҚ (келісім бойынша) | 2018 – 2019 жылдар | - | - | - | - | - | «Қостанай минералдары» АҚ қаражаты |
| 14 | Қуаты жылына 1 млн. тонна болатын Баласауысқандық кен орнының ванадий кендерін өңдейтін зауыт салу | ИДМ-ге ақпарат | «Балауса» Фирмасы» ЖШС (келісім бойынша) | 2016 – 2019 жылдар | - | 10900 | 1500 | 1500 | 1500 | «Балауса» Фирмасы» ЖШС қаражаты |
| 15 | «Обуховское» кен орнының негізінде КБК салу | ИДМ-ге ақпарат | «Тиолайн» ЖШС (келісім бойынша), «Қазатомөнеркәсібі» ҰАК» АҚ (келісім бойынша) | 2016 – 2019 жылдар | - | - | - | - | - | «Тиолайн» ЖШС, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ қаражаты |
| 16 | Цирконий оксихлоридінің өндірісін құрудың экономикалық тиімділігін пысықтау, ТЭН әзірлеу | ИДМ-ге ақпарат | «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ (келісім бойынша), «СП «SARECO» ЖШС (келісім бойынша), «Каустик» АҚ (келісім бойынша) | 2016 – 2018  жылдар | - | - | - | - | - | «Тиолайн» ЖШС, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ  меншікті және қарыз қаражаты |
| 17 | Дрожиловское кен орнының базасында молибден және вольфам концентраттарын алу бойынша КБК салу | ИДМ-ге ақпарат | «ҚРКК» ЖШС (келісім бойынша) | 2015 – 2017 жылдар | 7365,6  17186,4 | - | - | - | - | «ҚРКК» ЖШС қаражаты |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шашыраңқы сирек металдар (галлий, индий, таллий, германий, селен, теллур, рений) өндірісі | | | | | | | | | | |
| 18 | Түсті металлургия өндірістерінде шикізатты (селен, теллур, рений) пайдаланудың кешенділігін жоғарылату | ИДМ-ге ақпарат | «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС (келісім бойынша) | 2017 – 2020 жылдар | 90 | 360 | 360 | 180 | 180 | «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС меншікті қаражаты |
| 19 | Метал сүрмесі мен оның қосылыстарын алу өндірісін құру мәселелерін пысықтау | ИДМ-ге ақпарат | ҚР ИДМ ИДӨҚК «ҚР МШКҚӨ» ҰО» РМК (келісім бойынша) | 2018 – 2019 жылдар | - | - | - | - | - | талап етілмейді |
| Жерде сирек кездесетін металдар (скандий, иттрий және лантаноидтар) өндірісі | | | | | | | | | | |
| 20 | Степногорск қаласында ЖСМ ұжымдық концентраттарының өндірісін жылына 3000 тонна TREO-ға дейін кеңейту | ИДМ-ге ақпарат | «SARECO» БК» ЖШС (келісімбойынша) | 2017 – 2019 жылдар | - | - | - | - | - | «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, «SARECO» БК» ЖШС меншікті және қарыз қаражаты |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:  
      ҚР ИДМ – Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі  
      ИДӨҚК – Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті  
      «МШКҚӨҰО» РМК – «Минералдық шикізатты кешенді қайта өңдеу жөніндегі ұлттық орталық» республикалық мемлекеттік кәсіпорны  
      «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы  
      «ӨТМК» АҚ – «Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлік қоғамы  
      «ҮМЗ» АҚ – «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамы  
      «ЖТИ» ЖШС – «Жоғары технологиялар институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
      «ҚРТКК» ЖШС – «Қазақстан-Ресей тау-кен компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
      ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік  
      КБК – кен байыту комбинаты  
      ПҚӨС – пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық  
      СМ – сирек металдар  
      СЖМ – жерде сирек кездесетін металдар  
      ТЭН – техникалық-экономикалық негіздеме  
      ТЭЕ – техникалық-экономикалық есеп

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК