

**Ақмола облысының Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамытудың 2017 – 2020 жылдарға арналған (ІІІ кезең) жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 4 қарашадағы № 709 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Ақмола облысының Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамытудың 2017 – 2020 жылдарға арналған (ІІІ кезең) жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      2. Жоспарды орындауға жауапты орталық мемлекеттік органдар, Ақмола облысының әкімдігі, сондай-ақ мүдделі ұйымдар (келісім бойынша):

      1) Жоспардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

      2) жыл сайын, жартыжылдықтың қорытындысы бойынша 5 қаңтарға және 5 шілдеге қарай Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі жыл сайын 20 қаңтарға және 20 шілдеге қарай Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасының* *Премьер-Министрі* | *Б. Сағынтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 4 қарашадағы № 709 қаулысымен бекітілген |

**Ақмола облысының Щучинск-Бурабай курорттық аймағын дамытудың 2017 – 2020 жылдарға арналған (ІІІ кезең) жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Жауапты орындау шылар | Орындау мерзімі | Шығыстар | | | | | Қаржылан дыру көзі |
| Шығыс тар, барлығы (млн. теңге) | оның ішінде жылдар бойынша | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. ЩБКА инфрақұрылымдық және экологиялық проблемаларын шешу жөніндегі шаралар | | | | | | | | | | |
| 1 | Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) реконструкциялау және салу (96,4 км) | пайдалануға беру актісі | ИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2018-2019 жылдар | 2 917,1 | 0,0 | 100,0 | 191,7 | 0,0 | ЖБ |
| 0,0 | 1 000,0 | 1 625,4 | 0,0 | РБ\* |
| 2 | Щучинск қаласының кварталішілік су құбыры желілерін салу (4-кезек) (93,08 км) | пайдалануға беру актісі | ИДМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2017-2019 жылдар | 1 087,1 | 0,0 | 54,0 | 54,9 | 0,0 | ЖБ |
| 109,9 | 451,4 | 416,9 | 0,0 | РБ\* |
| 3 | Щучье көлінің айналасында орналасқан сауықтыру орындарын сумен жабдықтау және су бұру желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2018-2020 жылдар | 1 819,7 | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 102,0 | ЖБ |
| 0,0 | 300,0 | 500,0 | 837,7 | РБ\* |
| 4 | Қатаркөл көлінің маңында орналасқан балаларды сауықтыру орталықтарының су құбыры желілерін салу | пайдалануға беру актісі | ИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2018-2020 жылдар | 2 624,4 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 112,5 | ЖБ |
| 0,0 | 500,0 | 1 000,0 | 861,9 | РБ\* |
| 5 | Щучинск қаласындағы кварталішілік кәріз желілерін салу (99 км) | пайдалануға беру актісі | ИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2018-2020 жылдар | 5 130,1 | 0,0 | 80,0 | 180,0 | 253,0 | ЖБ |
| 0,0 | 800,0 | 1 800,0 | 2 017,1 | РБ\* |
| 6 | Щучинск қаласының су бұру желілерін және объектілерін реконструкциялау (81,9 км) | пайдалануға беру актісі | ИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2017-2019 жылдар | 1 752,9 | 0,0 | 87,6 | 87,7 | 0,0 | ЖБ |
| 135,0 | 241,3 | 1201,3 | 0,0 | РБ\* |
| 7 | Қатаркөл кәріз коллекторын салу | пайдалануға беру актісі | ИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2017-2020 жылдар | 2 922,0 | 0,0 | 70,0 | 100,0 | 122,4 | ЖБ |
| 100,0 | 239,3 | 2 290,3 | 0,0 | РБ\* |
| 8 | Щучинск қаласының нөсер кәрізін салу (12 км) | пайдалануға беру актісі | ИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2019 жыл | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | ЖБ |
| 0,0 | 0,0 | 314,0 | 0,0 | РБ\* |
| 9 | Бурабай кентінде су бұру желілерін (3-кезек), коллектор мен кәріздік сорғы станцияларын реконструкциялау | пайдалануға беру актісі | ИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2017-2018 жылдар | 1 019,3 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 917,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ\* |
| 10 | Қатаркөл кентінің су бұру желілері мен объектілерін салу | пайдалануға беру актісі | ИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2017 жыл | 652,4 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 587,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 11 | Бурабай кентінің нөсер кәрізін салу | пайдалануға беру актісі | ИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2017 жыл | 393,1 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 353,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 12 | Щучье көлінен "Ракушка" шолу алаңына дейінгі туристік маршруттарды абаттандыру | орындалған жұмыстардың актісі | ПІБ (келісім бойынша) | 2018 жыл | 1 135,4 | 0,0 | 1 135,4 | 0,0 | 0,0 | РБ\* |
| 13 | Бурабай көлінің айналасындағы инженерлік инфрақұрылымды салу  1) ЖСҚ әзірлеу  2) құрылыс | 1) ЖСҚ әзірлеу 2) пайдалануға беру актісі | ПІБ (келісім бойынша) | 2018-2020 жылдар | 4 621,3 | 0,0 | 109,4 | 2 000,0 | 2 511,9 | РБ\* |
| 14 | Үлкен Шабақты және Текекөл көлдерінің маңындағы (233 гектар) аумақты жоспарлаудың егжей-тегжейлі жоспарын әзірлеу және оны абаттандыру бойынша ұсыныстар енгізу (жолдар салу, жарықтандыру, тұрақ алаңдары және басқа да жалпы пайдалану учаскелері) | ЖЕЖ | ПІБ (келісім бойынша) | 2017 жыл | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ\*\* |
| 15 | Бурабай кентінен Үлкен Шабақты және Текекөл көлдеріне дейін инженерлік желілерді (сумен жабдықтау, кәріз, электрмен жабдықтау, телефондандыру) салу, 233 гектар | пайдалануға беру актісі | ПІБ (келісім бойынша) | 2018-2019 жылдар | 2 313,0 | 0,0 | 1 500,0 | 813,0 | 0,0 | РБ\* |
| 16 | Үлкен Шабақты және Текекөл көлдері курорттық аймағын көгалдандыру, 233 гектар | орындалған жұмыстардың актісі | ПІБ (келісім бойынша) | 2017-2020 жылдар | 1 225,0 | 0,0 | 25,0 | 600,0 | 600,0 | РБ\* |
| 17 | ЩБКА-ның (Щучье, Бурабай, Қарасу) су қоймаларын тазалау және санация | орындалған жұмыстардың актісі | ЭМ | 2017-2020 жылдар | 15 738,0 | 2 600,0 | 2 900,0 | 5 500,0 | 4 738,0 | РБ\* |
|  | ЖИЫНЫ: (17 іс-шара) |  |  |  | 45 722,8 | 4 934,7 | 9 435,4 | 19 196,2 | 12 156,5 |  |
| ІІ. ЩБКА көлік-логистикалық инфрақұрылымын дамыту жөніндегі шаралар | | | | | | | | | | |
| 18 | Бурабай кентінің жол желісін реконструкциялау және салу (3-кезек) 1) ЖСҚ түзету  2) реконструкциялау және салу | 1) ЖСҚ түзету 2) пайдалануға беру актісі | ИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2018-2020 жылдар | 2 518,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | РБ\* |
| 19 | "Зеленый Бор-Мәдениет" автожолын орташа жөндеу (27 км) 1) ЖСҚ түзету  2) жөндеу | 1) ЖСҚ түзету 2) пайдалануға беру актісі | Ақмола облысының әкімдігі | 2018-2020 жылдар | 590,4 | 0,0 | 10,0 | 300,0 | 280,4 | ЖБ |
| 20 | "Щучинск-Николаевка" автожолын орташа жөндеу 0-62,8 км, 28,7-62,8 км учаскесі | орындалған жұмыстардың актісі | ИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2018-2019 жылдар | 747,2 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 347,2 | РБ\* |
| 21 | "Бурабай-Қатаркөл" автожолын күрделі жөндеу,   0-20 км | орындалған жұмыстардың актісі | ИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2018-2020 жылдар | 1 416,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | РБ\* |
| 22 | Текекөл көлінен "Шабақты көлін солтүстік жағынан айналып өту" жолына дейінгі автожолды салу  1) ЖСҚ әзірлеу  2) құрылыс | 1) ЖСҚ әзірлеу 2) пайдалануға беру актісі | ИДМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2018-2020 жылдар | 969,4 | 0,0 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 0,0 | 0,0 | 465,6 | 465,6 | РБ\* |
|  | ЖИЫНЫ: (5 іс-шара) |  |  |  | 6 241,0 | 0,0 | 482,2 | 3 062,8 | 2 696,0 |  |
| ІІІ. ЩБКА қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары | | | | | | | | | | |
| 23 | Бурабай көлінің жағасында суда құтқару станциясын салу  1) ЖСҚ әзірлеу  2) құрылыс | 1) ЖСҚ әзірлеу  2) пайдалануға беру актісі | ІІМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2019-2020 жылдар | 491,5 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | ЖБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,4 | РБ\* |
| 24 | Үлкен Шабақты көлінің жағасында суда құтқару станциясын салу  1) ЖСҚ әзірлеу  2) құрылыс | 1) ЖСҚ әзірлеу 2) пайдалануға беру актісі | ІІМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2019-2020 жылдар | 491,5 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | ЖБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,4 | РБ\* |
| 25 | Ақмола облысы ІІД Бурабай ауданы ІІБ Бурабай кенттік полиция бөлімінің ғимаратын салу  1) ЖСҚ түзету  2) құрылыс | 1) ЖСҚ түзету 2) пайдалануға беру актісі | ІІМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2017-2019 жылдар | 710,7 | 8,9 | 21,1 | 50,1 | 0,0 | ЖБ |
| 0,0 | 0,0 | 630,6 | 0,0 | РБ\* |
| 26 | Щучинск қаласында Бурабай ауданының ІІБ ғимаратын салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ,  Ақмола облысының әкімдігі | 2017-2018 жылдар | 1 453,3 | 138,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 700,0 | 614,9 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 27 | Бурабай ауданының ІІБ полициясының жеке құрамына арналған тұрғын үй салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2017 жыл | 761,8 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 722,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 28 | Бурабай ауданының ІІБ кавалериялық взводы үшін ғимарат салу | пайдалануға беру актісі | ІІМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2017 жыл | 252,0 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ЖБ |
| 228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
|  | ЖИЫНЫ: (6 іс-шара) |  |  |  | 4 160,8 | 1 861,1 | 636,0 | 752,9 | 910,8 |  |
| ІV. ЩБКА туристік әлеуетін дамыту бойынша іс-шаралар | | | | | | | | | | |
| 29 | Бурабай кентінде Абылай хан саябағын салу  1) ЖСҚ әзірлеу  2) құрылыс | 1) ЖСҚ әзірлеу 2) пайдалануға беру актісі | ПІБ (келісім бойынша) | 2018-2019 жылдар | 2 106,3 | 0,0 | 64,2 | 2 042,1 | 0,0 | РБ\* |
| 30 | Бурабай кентінде демалыс саябағын салу  1) ЖСҚ әзірлеу 2) құрылыс | 1) ЖСҚ әзірлеу 2) пайдалануға беру актісі | ПІБ (келісім бойынша) | 2018-2019 жылдар | 3 100,0 | 0,0 | 21,0 | 3 079,0 | 0,0 | РБ\* |
| 31 | Үлкен Шабақты және Текекөл көлдері курорттық аймағын дамыту үшін инвесторларды тарту, 233 гектар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ, ИДМ, ПІБ (келісім бойынша), Ақмола облысының әкімдігі | 2017-2020 жылдар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | талап етілмейді  \*\*\* |
| 32 | ЩБКА-ның туристік әлеуетін өңірлік, облыстық, республикалық іс-шараларда ілгерілету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2017-2020 жылдар | 15,0 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | ЖБ |
| 33 | Қазақстандық және ресейлік туроператорлар үшін ЩБКА бойынша ауқымды ақпараттық-жарнамалық турлар өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МСМ, Ақмола облысының әкімдігі | 2017-2020 жылдар | 4,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 2,1 | ЖБ |
| 34 | ЩБКА-да тау шаңғысы курортын салу бойынша ұсыныс енгізу | Мәдениет және спорт министрлігіне ақпарат | Ақмола облысының әкімдігі | 2018 жылғы  қаңтар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | талап етілмейді  \*\*\* |
|  | ЖИЫНЫ: (6 іс-шара) |  |  |  | 5 226,2 | 4,3 | 89,8 | 5 125,9 | 6,2 |  |
| БАРЛЫҒЫ: (34 іс-шара) | |  |  |  | 61 350,8 | 6 800,1 | 10 983,4 | 27 797,8 | 15 769,5 |  |
|  | РБ |  |  |  | 58 223,7 | 6 453,4 | 10 301,9 | 26 575,4 | 14 893,0 |  |
|  | ЖБ |  |  |  | 3 100,1 | 319,7 | 681,5 | 1 222,4 | 876,5 |  |
|  | Бюджеттен тыс қаражат |  |  |  | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

      \* Қаражат көлемі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылдарына бюджетті бекіту кезінде бөлінген қаражат шеңберінде нақтыланатын болады.

      \*\* 029 "ЩБКА-да имиджді қалыптастыру" бюджеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде.

      \*\*\* Бұл іс-шараларды іске асыру мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде де қаралатын болады.

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      ИДМ – Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі

      ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

      МСМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

      ЭМ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

      ПІБ – Қазақстан Республикасы Президентінің іс басқармасы

      ІІД – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің Ішкі істер департаменті

      ІІБ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің Ішкі істер басқармасы

      ЩБКА – Щучинск-Бурабай курорттық аймағы

      ЖСҚ – жобалау-сметалық құжаттама

      РБ – республикалық бюджет

      ЖБ – жергілікті бюджет

      ЖЕЖ – жобалық егжей-тегжейлі жоспарлау

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК