

**"Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 қарашадағы № 1321 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 6 желтоқсандағы № 806 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 қарашадағы № 784 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.11.2021 № 784 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 қарашадағы № 1321 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары мен Маңғыстау облысының жергілікті атқарушы органдары Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етіп, жылдың қорытындылары бойынша 20 қаңтардан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне олардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі жылдың қорытындылары бойынша 1 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.";

      5 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының  Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.".

      көрсетілген қаулымен бекітілген Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |
| --- |
| *Қазақстан Республикасының* |
| *Премьер-Министрі* | *Б. Сағынтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 6 желтоқсандағы № 806 қаулысына қосымша |
|  |  |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 қарашадағы № 1321 қаулысымен бекітілген |

**Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с №** | **Iс-шаралар атауы** | **Аяқталу нысаны** | **Орындауға** **(iске асыруға) жауаптылар** | **Орындау (iске асыру) мерзiмi** | **Ұсынылатын шығыстар (млн.**  **теңге)** | **Қаржыландыру көздерi** |

      кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жаңаөзен қаласы халқының шамадан тыс қоныстану проблемасын шешу | | | | | | | |
| 1. | Жаңаөзен қаласы тұрғындарының санын Жаңаөзен қаласының Бас жоспарына сәйкес тұрақтандыру бойынша шаралар кешенін қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі,  ІІМ | 2012 – 2020 жылдар | талап етiлмейдi | - |
| Мұнайгаз саласы кәсiпорындарының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету | | | | | | | |
| 2. | Жұмыс орындарын сақтау мақсатында "Өзенмұнайгаз" АҚ-ның кен орындарында мұнай өндiру деңгейiн жылына 5,5 млн. тоннадан кемiтпей ұстап тұруды қамтамасыз ету | | ҰЭМ-ге ақпарат | "Өзенмұнайгаз" АҚ (келісім бойынша), ЭМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2012 – 2020 жылдар | талап етiлмейдi | - |
| 3. | Арнайы техникаға қызмет көрсетуге арналған сервистік орталық салу | | пайдалануға беру актісі | "Өзенмұнайгаз" АҚ (келісім бойынша) | 2020 жыл | көзделген  қаражат шегінде | "Өзенмұнайгаз" АҚ қаражаты |
| Ағымдағы өндірістік қуатты кеңейту және жаңғырту | | | | | | | |
| 4. | Қолданыстағы шикізат көлемін ескере отырып, жаңа газ өңдеу зауытын салуды қоса алғанда, операциялық шығындарды төмендету мақсатында "Қазақ газ өңдеу комбинаты" ЖШС зауытын жаңғырту жөнінде ТЭЗ дайындау | | ТЭЗ | "ҚМГ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ЭМ, Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 335,0 | "ҚМГ" ҰК" АҚ қаражаты |
| 5. | Кеспекшелер, жиектер, суағарлар, резеңке жабындар өндіретін цех ашу жолымен Жаңаөзен қаласындағы қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу комбинатының өндірісін кеңейту бойынша шаралар қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | - | МЖӘ шеңберіндегі жеке инвестициялар |
| ШОБ-ты дамыту арқылы жаңа жұмыс орындарын құру | | | | | | | |
| 6. | "Бизнестің жол картасы - 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын және Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлік белсенділікті арттыру және бизнес-ахуалды жақсарту бойынша шаралар кешенін қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі,  АШМ, "Атамекен" ҰКП (келiсiм бойынша),  "Даму" КДҚ" АҚ (келiсiм бойынша) | 2012 – 2020 жылдар | көзделген қаражат шегінде | Республикалық бюджет    Жергілікті бюджет |
| 7. | Өңiрдiң мұнайгаз саласы кәсiпорындарының қызметкерлерiн жергілікті өндірушілер тігін және аяқ киім фабрикалары арқылы арнаулы киiмдер және аяқ киімдермен қамтамасыз ету | | арнаулы киiм тiгуге шарт жасасу | "Өзенмұнайгаз" АҚ (келісім бойынша), "Ембімұнайгаз" АҚ (келісім бойынша), өңірдің мұнайгаз компаниялары (келісім бойынша) | 2018 – 2020 жылдар | талап етiлмейдi | - |
| 8. | Технопарктің өндірістік алаңын шағын және орта бизнес жобаларымен толтыруды қамтамасыз ету | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | талап етiлмейдi | - |
| Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, экономикалық белсенділікті ынталандыру, экономикалық өсу нүктелерінде жаңа өндірістер мен жұмыс орындарын құруға жәрдемдесу | | | | | | | |
| Жаңаөзен қаласының тұрғындарын жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары | | | | | | | |
| 9. | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасы бойынша Жаңаөзен қаласының еңбекке қабілетті тұрғындарын кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды, біліктілігін арттыруды ұйымдастыру | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, Еңбекмині, БҒМ, ұлттық компаниялар (келісім бойынша) | 2012 – 2020 жылдар | 809,4,  оның ішінде:  2018 жыл – 269,8\*\*,  2019 жыл – 269,8\*\*,  2020 жыл – 269,8\*\* | Жергілікті бюджет |
| 10. | Өңірде іске асырылатын жобалар үшін Жаңаөзен қаласының еңбекке қабілетті тұрғындарын ірі өндіріс кәсіпорындарының оқыту орталықтары, жеке меншік тренингтік оқыту орталықтары базасында кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды, біліктілігін арттыруды ұйымдастыру | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі,  Еңбекмині, БҒМ, ұлттық компаниялар (келісім бойынша) | 2012 – 2020 жылдар | көзделген  қаражат шегінде | Жұмыс берушілер қаражаты |
| 11. | Қоныстандыру өңірлерінде сұранысқа ие мамандықтарға кадрларды оқыту және қайта даярлау бойынша әлеуметтік бейімдеуді ұйымдастыру | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, Еңбекмині,  БҒМ | 2018 – 2020 жылдар | талап етiлмейдi | - |
| 12. | Жаңаөзен қаласы халқының жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу мақсатында жыл сайын кемінде 1000 қоғамдық жұмыс орнын ұйымдастыруды қамтамасыз ету | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, "Өзенмұнайгаз" АҚ (келісім бойынша) | 2012 – 2020 жылдар | \*\*        жыл сайын 200,0 | Жергілікті бюджет  Облыстың жергілікті атқарушы органымен жылдық келісімде міндеттемелер болған жағдайда  "Өзенмұнайгаз" АҚ  келісімшарт міндеттемелерін орындау шеңберін дегі қаражаты |
| 13. | ЖОО және ОАОО-ның түлектеріне жыл сайын кәсіпорындар мен ұйымдарда кемінде 160 адамның жастар практикасынан өтуін ұйымдастыру (Жаңаөзен қаласының тұрғындары қатарынан) | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, жұмыс беруші компаниялар  (келісім бойынша) | 2012 – 2020 жылдар | жыл сайын  25 000\*\* | Жергілікті бюджет |
| 14. | Жаңаөзен қаласында "Жаңа серпін" өңірлік бағдарламасы шеңберінде өңірішілік еңбек көші-қонын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды іске асыру | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2012 – 2020 жылдар | талап етілмейді | - |
| Облыстың экономикалық өсу нүктелерінде жаңа өндіріс орындарын және жұмыс орындарын құру | | | | | | | |
| 15. | Ақтау қаласы Қарақия ауданы Құрық ауылының өңірдің өсу нүктелерінде іске асырылып жатқан жобаларда Жаңаөзен қаласының жұмыссыздарын жұмысқа орналастыруға кемінде 20 % квотаны қамтамасыз ету | | меморандум жасасу | Маңғыстау облысының әкімдігі, "ҚМГ" ҰК" АҚ, жұмыс беруші компаниялар (келісім бойынша) | 2012 – 2020 жылдар | талап етiлмейдi | - |
| 16. | Жаңаөзен қаласының жұмыссыз тұрғындарын Қарақия ауданы Құрық ауылындағы "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" ЖШС-ның металл конструкциялар зауытына жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" ЖШС | 2018 – 2020 жылдар | талап етiлмейдi | - |
| 17. | Қарақия ауданының Құрық ауылында қуаты тәулігіне 50 мың текше метр су тұщыту зауытын салу | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 37 000,0 | МЖӘ шеңберінде жеке инвестициялар |
| 18. | "Кендірлі" курорттық демалыс аймағын дамыту, оның ішінде инвесторларды тарту арқылы мейманханалар, демалыс базаларын, балаларды сауықтыру лагерьлерін және өзге де туризм индустриясы объектілерін салу | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, МСМ | 2012 – 2020 жылдар | құны инвесторлармен келіссөздер жүргізудің қорытындысы бойынша анықталады | Жеке инвестициялар |
| 19. | "Кендiрлi" курорттық демалыс аймағының сыртқы инфрақұрылымын салу шеңберінде кәріздік-тазарту құрылысын салу үшін шаралар қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ИДМ | 2020 жыл | талап етiлмейдi | - |
| 20. | "Кендiрлi" курорттық демалыс аймағының сыртқы инженерлiк инфрақұрылымын салу шеңберінде газ тарату құбырларын салу үшін шаралар қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ЭМ | 2020 жыл | талап етiлмейдi | - |
| 21. | "Кендірлі" курорттық демалыс аймағының сыртқы инфрақұрылы-мын салу шеңберінде электр берудің қоректендіру желілерін және жаңа қосалқы станция салу үшін шаралар қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкiмдiгi, ЭМ | 2020 жыл | талап етiлмейдi | - |
| 22. | Кендірлі демалыс аймағының аумағын ойын мекемелерін орналастыру жерлерінің тізіміне қосу мәселесін пысықтау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, МСМ, Қаржымині | 2019 жыл | талап етiлмейдi | - |
| 23. | Жаңаөзен қаласында шекара маңы саудасы пунктін құру мәселесін пысықтау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | талап етiлмейдi | - |
| Жаңа елді мекендерді және даму әлеуеті жоғары елді мекендерді дамыту | | | | | | | |
| 24. | "Кендірлі" жерінде жаңа елді мекен құру мәселесін пысықтау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | талап етiлмейдi | - |
| Жаңаөзен қаласының әлеуметтiк және инженерлiк инфрақұрылымын қолдау | | | | | | | |
| Денсаулық сақтау | | | | | | | |
| 25. | Жаңаөзен қалалық орталық ауруханасының терапевтiк корпусының құрылысын аяқтау | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | құны ЖСҚ түзетуден кейін анықталады | Жергілікті бюджет |
| 26. | Жаңаөзен қаласындағы 50 төсектік стационары бар медициналық орталықтың құрылысын аяқтау | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | құны ЖСҚ түзетуден кейін анықталады | Жергілікті бюджет |
| 27. | Жаңаөзен қалалық орталық ауруханасының Қызылсай ауылындағы бөлімінің (құрылымдық бөлімшесінің) құрылысын салу үшін шаралар қабылдау (терапия – жаңа объект) | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | талап етiлмейдi | - |
| 28. | Жаңаөзен қаласының "Мерей" шағын ауданында ауысымына 50 келушіге арналған дәрігерлік амбулатория салу | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 387,9\*\* | Жергілікті бюджет |
| Білім беру | | | | | | | |
| 29. | Жаңаөзен қаласында 1200 орындық мектептің құрылысын салу үшін шаралар қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, БҒМ | 2020 жыл | талап етiлмейдi | - |
| 30. | 300 орындық интернат үлгісіндегі мектеп салу үшін шаралар қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, БҒМ | 2020 жыл | талап етiлмейдi | - |
| Мәдениет және спорт | | | | | | | |
| 31. | Рахат ауылында Мәдениет үйін салу | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 590,4,  оның iшiнде: 2018 жыл – 5,0  2019 жыл – 100,0\*\* 2020 жыл –485,4\*\* | Жергілікті бюджет |
| 32. | Жаңаөзен қаласында облыстық тарихи-өлкетану мұражай филиалының құрылысын салу үшін шаралар қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | талап етiлмейдi | - |
| 33. | Жаңаөзен қаласында мемлекеттік архивтің үлгілік ғимаратын салу үшін шаралар қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | талап етiлмейдi | - |
| Жастардың бос уақыты мен демалысын ұйымдастыру | | | | | | | |
| 34. | Жаңаөзен қаласында қалалық кітапханасы бар Оқушылар сарайының құрылысын салу үшін шаралар қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | талап етiлмейдi | - |
| 35. | Жаңаөзен қаласындағы 10 мектеп (2019 жыл – 5, 2020 жыл – 5) ауласын жайластыру | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2012 – 2020 жылдар | жыл сайын  15,0\*\* | Жергілікті  бюджет |
| Жаңаөзен қаласының тыныс-тiршiлiгін қамтамасыз ету инфрақұрылымын дамыту | | | | | | | |
| 36. | Жаңаөзен қаласының қазіргі сумен жабдықтау, кәріз желілерін қайта құрылымдау және кеңейту | | пайдалануға беру актісі | ИДМ, Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 2019 жыл – 1 396,9 | Республикалық бюджет |
| 37. | "Теңге ауылының шығыс бөлігі 6 - тарату пунктінен (ТП) Теңге ауылының батыс бөлігі тарату пунктіне (ТП) дейін және өндірістік аймақ 11-қосалқы бекетінен (ҚБ) "Арай" ықшам ауданы тарату пунктіне дейін 6 кВ - ӘЖ электр мен жеткізу желісінің (ЭЖЖ) құрылысын" салу үшін шаралар қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, ҰЭМ | 2020 жыл | талап етiлмейдi | - |
| 38. | Жаңаөзен қаласының су тазарту құрылысынан "Мерей" шағын ауданына дейін су құбырын салу | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі, ИДМ | 2019 жыл | 805,7,  оның ішінде:  2018 жыл – 100,0  2019 жыл –  439,9\*    265,8\*\* | Республикалық бюджет      Жергілікті бюджет |
| 39. | Жаңаөзен қаласының су тазарту құрылысынан Теңге ауылына дейін су құбырын салу | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі, ИДМ | 2020 жыл | 401,3,  оның ішінде:  2019 жыл –  100\*  2020 жыл – 181,0    2019 жыл –  42,8\*\*  2020 жыл – 77,5\*\* | Республикалық бюджет      Жергілікті бюджет |
| 40. | Жаңаөзен қаласының су тазарту құрылысының бұрыннан бар сыртқы инженерлік желілерін реконструкциялау және кеңейту | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі, ИДМ | 2020 жыл | 1172,0,  оның ішінде:  2019 жыл –  100\*  2020 жыл – 720,4\*    2019 жыл –  42,8\*\*  2020 жыл – 308,8\*\* | Республикалық бюджет        Жергілікті бюджет |
| 41. | Жаңаөзен қаласының Өзен станциясындағы және "Рауан" шағын ауданындағы бұрыннан бар кәріздік-сорғы станцияларын реконструкциялау және кеңейту | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі, ИДМ | 2019 жыл | 344,3,  оның ішінде:  2019 жыл –  241,0    2019 жыл –  103,3\*\* | Республикалық бюджет  Жергілікті бюджет |
| 42. | Жаңаөзен қаласының Теңге және Рахат ауылдарында аяқтал маған жер учаскелерінің инженерлік желілерін салу | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі, ИДМ | 2020 жыл | 279,4,  оның ішінде:  2019 жыл –  100\*  2020 жыл – 151,5\*    2019 жыл –  11\*\*  2020 жыл – 16,9\*\* | Республикалық бюджет    Жергілікті бюджет |
| 43. | Жаңаөзен қаласының қалаiшiлік автомобиль жолдарын салу | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 248,9,  оның ішінде 2019 жыл –  100\*\*    2020 жыл –  148,9\*\* | Жергілікті бюджет |
| 44. | Жаңаөзен қаласының Мерей шағын ауданында қалаiшiлік автомобиль жолдарын салу | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі,  ҰЭМ | 2020 жыл | 164,2,  оның ішінде 2020 жыл – 16,4\*\*    2020 жыл –  147,8\* | Жергілікті бюджет    Республикалық бюджет |
| 45. | Жаңаөзен қаласының Бостандық, Мұнайлы шағын аудандарында қалаiшiлік автомобиль жолдарын салу | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі,  ҰЭМ | 2020 жыл | 188,2,  оның ішінде 2020 жыл – 18,8\*\*    2020 жыл – 169,4\* | Жергілікті бюджет        Республикалық бюджет |
| 46. | Жаңаөзен қаласының Рахат, Ақсу шағын аудандарында қалаiшiлік автомобиль жолдарын салу | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі,  ҰЭМ | 2020 жыл | 298,4,  оның ішінде 2020 жыл – 29,8\*\*    2020 жыл –  268,6\* | Жергілікті бюджет  Республикалық бюджет |
| 47. | Жаңаөзен қаласының Ақсу, Жұлдыз шағын ауданында қалаiшiлік автомобиль жолдарын салу | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі,  ҰЭМ | 2020 жыл | 328,7,  оның ішінде 2020 жыл – 32,9\*\*    2020 жыл –  295,8\* | Жергілікті бюджет    Республикалық бюджет |
| 48. | Жаңаөзен қаласының кәрізін тазарту ғимаратын қайта құру (2-кезек) үшін шаралар қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, ҰЭМ | 2020 жыл | талап етiлмейдi | - |
| 49. | Жаңаөзен қаласында еділ суын тәулігіне 30 мың текше метрге дейін ауыз су сапасында дайындауға арналған су тазарту құрылысын салуды аяқтау | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | 791,9\*\* | Жергілікті бюджет |
| 50. | Жаңаөзен қаласының Бостандық шағын ауданындағы және Рахат, Ақсу, Мерей, Жұлдыз ауылдарын дағы дренаждық жүйе және нөсер кәрізін салу | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі, ҰЭМ | 2019 жыл | 581,6,  онын ішінде  2018 жыл –  95,0\*\*    2019 жыл –  486,6\* | Жергілікті бюджет    Республикалық бюджет |
| 51. | Жаңаөзен қаласында көшелерді жарық тандыру желілерін салу үшін шаралар қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | талап етiлмейдi | - |
| Тұрғын үй | | | | | | | |
| 52. | Бюджеттік ұйымдардың жұмыскерлері үшін Жаңаөзен қаласында жатақхана (180 орындық) салу үшін шаралар қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | талап етiлмейдi | - |
| 53. | Жаңаөзен қаласының 1 шағын ауданындағы  № 59 және 43 авариялық тұрғын үйлерді бұзу және жаңа үй салу мәселесін пысықтау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | талап етілмейді | - |
| Су тапшылығы мәселелерін шешу | | | | | | | |
| 54. | "Астрахань – Маңғыш-лақ" сутартқышының өткізу қабілетін 35 мың текше метрге арттыру" жобасын аяқтау | | пайдалануға беру актісі | "Қазтрансойл" АҚ (келісім бойынша) | 2019 жыл | ЖСҚ-ға сәйкес | "Қазтрансойл" АҚ-ның қаражаты |
| 55. | Кендірлі демалыс аймағы ауданында магистральды құбыржолы бар, қуаты тәулігіне 45 мың м³ теңіз суын тұщыту зауытын салу мәселесін пысықтау | | ҰЭМ-ге ақпарат | ИДМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | талап етілмейді | - |
| Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту | | | | | | | |
| 56. | Төңірекшың жеріне (Жаңаөзен) ауыл шаруашылығы мақсатындағы су жеткізуді арттыруды қамтамасыз ету | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2018 – 2020 жылдар | талап етiлмейдi | - |
| 57. | Жаңаөзен қаласының аумағында мал шаруашылығының және өсімдік шаруашылығының шаруа қожалықтарын, етті, сүт өнімін өңдеу кәсіпорындарын дамыту және құру | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі, АШМ | 2018 – 2020 жылдар | талап етiлмейдi | - |
| 58. | Жаңаөзен қаласындағы Индустриялық аймақты алдағы уақытта кеңейту үшін инженерлік коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету мәселесін пысықтау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | талап етiлмейдi | - |
| 59. | Жаңаөзен қаласындағы (Төңірекшың жерінде, "Жаңаөзен-Кендірлі", "Жаңаөзен-Болашақ станциясы" жолының бойында) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді (мал өсіру және жеміс-көкөніс өнімін өсіру үшін) инженерлік инфрақұрылыммен (ауызсумен, электр энергиясымен және табиғи газбен) қамтамасыз ету мәселесін пысықтау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2019 жыл | талап етiлмейдi | - |
| 60. | "Жаңаөзен – Кендірлі", "Жаңаөзен – Болашақ станциясы" бағыттары бойынша мал шаруашылығын дамыту | | ҰЭМ-ге ақпарат | АШМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2018 – 2020 жылдар | талап етiлмейдi | - |
| 61. | Жаңаөзен қаласында ветеринариялық-санитариялық зертхана салу үшін шаралар қабылдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | талап етiлмейдi | - |
| Құқықтық тәртiпті, қоғамдық қауiпсiздiктi нығайту және төтенше жағдайлардың алдын алу жөнiндегi шаралар | | | | | | | |
| 62. | Iшкi iстер органдарын материалдық-техникалық қамтамасыз ету және Жаңаөзен қаласында есiрткiге қарсы бағытталған iс-шаралар өткiзу | | ҰЭМ-ге ақпарат | ІІМ,  Маңғыстау облысының әкімдігі | 2012 – 2020 жылдар | көзделген қаражат шегінде | Республикалық бюджет, жергілікті бюджет |
| 63. | Жаңаөзен қаласының көшелерінде 68 бұрыл малы бейнебақылау камерасын орнату | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | МЖӘ жобасының тұжырымдамасына сәйкес | МЖӘ шеңберін дегі  жеке инвести  циялар |
| 64. | Жаңаөзен қаласында жаңа арнайы қабылдау орындарының құрылысын салу | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | 190,0\*\* | Жергілікті бюджет |
| 65. | Жаңаөзен қаласының аулаларында бейнеба қылау жүйесін енгізу | | пайдалануға беру актісі | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2020 жыл | МЖӘ жобасының тұжырымдамасына сәйкес | Жекеше инвестициялар МЖӘ шеңберінде |
| 66. | Жергілікті полиция қызметінің жеке құрамын бұқаралық психология, коммуникациялар, жанжалтану саласындағы мамандардың кешенді оқытуы және даярлауы | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2018 – 2020 жылдар | көзделген қаражат шегінде | Жергілікті бюджет |
| Идеологиялық жұмысты күшейту, халықтың әлеуметтік көңіл-күйін жақсарту, жастармен жұмысты күшейту, мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну және жобаларды басқару сапасын жақсарту жөніндегі шаралар | | | | | | | |
| 67. | Мемлекеттік қызметшілерді, әлеуметтік сала қызметкерлерін, жастармен жұмыс жасайтын мамандарды және әлеуметтік бейімдеу жөніндегі мамандарды кешенді оқыту | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2018 – 2020 жылдар | көзделген қаражат шегінде | Жергілікті бюджет |
| 68. | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс жүйесі арқылы Жаңаөзен қаласының әлеуметтік бағдарланған үкіметтік емес ұйымдарын қолдау | | ҰЭМ-ге ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2018 – 2020 жылдар | көзделген қаражат шегінде | Жергілікті бюджет |
| Ресурстық қажеттілік: | | | | | | | |
|  | ЖИЫНЫ : | |  |  |  |  | 47 034,2 |
|  |  | |  |  |  | 2018 | 709,8 |
|  |  | |  |  |  | 2019 | 42 166,8 |
|  |  | |  |  |  | 2020 | 4 157,6 |
|  | Республикалық бюджет | |  |  |  |  | 4 898,9  оның ішінде: |
|  |  | |  |  |  | 2018 | 100,0 |
|  |  | |  |  |  | 2019 | 2 864,4 |
|  |  | |  |  |  | оның ішінде қарасты-рылғаны | *439,9* |
|  |  | |  |  |  | 2020 | 1 934,5 |
|  | Жергілікті бюджет | |  |  |  |  | 4 200,3  оның ішінде: |
|  |  | |  |  |  | 2018 | 409,8 |
|  |  | |  |  |  | 2019 | 1 767,4 |
|  |  | |  |  |  | 2020 | 2 023,1 |
|  | Басқа көздер | |  |  |  |  | 37 935,0 |

      Ескертпе:

      \* - Шығыстардың көлемі тиісті қаржы жылдарына арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде заңнамада белгіленген тәртіппен қаралатын болады;

      \*\* - қаржыландыру көлемдерi тиiстi жылдың жергiлiктi бюджетін қалыптастыру кезiнде нақтыланады.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ҰЭМ | – | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі | | |
| АШМ | – | Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі | | |
| БҒМ | – | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі | | |
| Еңбекмині | – | Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі | | |
| ИДМ | – | Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі | | |
| Қаржымині | – | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі | | |
| IIМ | – | Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі | | |
| ЭМ | – | Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі | | |
| МСМ | – | Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі | | |
| "ҚМГ" ҰК" АҚ | | | – | "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| "Даму" КДҚ" АҚ | | | – | "Даму" кәсіпкерлікті қолдау қоры" акционерлік қоғамының өңірлік филиалы |
| Маңғыстау облысының "МЖӘ" ӨО" АҚ | | | – | Маңғыстау облысының "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік" өңірлік орталығы" акционерлік қоғамы |
| АҚ | | | – | акционерлік қоғам |
| "Атамекен" ҰКП | | | – | "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
| ЖСҚ | | | – | жобалық сметалық құжаттама |
| ТЭН | | | – | техникалық экономикалық негіздеме |
| ТЭЗ | | | – | техникалық экономикалық зерттеу |
| ЖОО | | | – | жоғары оқу орны |
| ОАОО | | | – | орта арнайы оқу орны |
| МКК | | | – | мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын |
| МЖӘ | | | – | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік |
| ЖҚБ | | | – | жеке қаржылық бастамалар |
| ЖИ | | | – | жеке инвестициялар |
| ЖШС | | | – | жауапкершілігі шектеулі серіктестік |
| ӨКП | | | – | өңірлік кәсіпкерлер палатасы |
| ШОБ | | | – | шағын-орта бизнес |
| ИКИ | | | – | инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК