

**Суармалы жерлерді дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 904 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Суармалы жерлерді дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Іс-шаралар жоспарының орындалуына жауапты Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдары:

      1) оны іске асыру бойынша шаралар қабылдасын;

      2) жылына бір рет, есептік жылдан кейінгі 15 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі жылдың қорытындысы бойынша есептік жылдан кейінгі 1 наурыздан кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Осы Іс-шаралар жоспарының орындалуын бақылау және үйлестіру Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ауыл шаруашылығы министрі Ө.Е. Шөкеевке жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Премьер-Министрі*
 |
*Б. Сағынтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2018 жылғы 28 желтоқсандағы№ 904 қаулысыменбекітілген |

 **Суармалы жерлерді дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с
№ |
Іс-шаралар |
Аяқталу нысаны |
Орындауға жауаптылар |
Орындау мерзімі |
Болжамды шығыстар, млн. теңге |
Қаржыландыру көздері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Жаңа суармалы жерлерді игеру (1 667 мың га) |
|
1.  |
Жаңа суармалы жерлердің жобалық алаңдарын айқындау |
жобалық алаңдардың тізбесі |
облыстардың әкімдіктері, АШМ |
2019 жылғы
наурыз |
талап етілмейді |
 |
|
2.  |
Ирригациялық желілер салу үшін әлеуетті инвесторларды анықтау |
инвесторлардың тізбесі |
облыстардың әкімдіктері, АШМ |
2019 жылғы
сәуір |
талап етілмейді |
 |
|
3.  |
Жаңа суармалы жерлерде әлеуетті ірі жер пайдаланушылардың (бұдан әрі – зәкірлі кәсіпорындар) тізбесін пысықтау |
облыстар бойынша жер пайдаланушылардың тізбесі |
облыстардың әкімдіктері, АШМ |
2019 жылғы
сәуір |
талап етілмейді |
 |
|
4.  |
Облыстар бөлінісінде өңделетін ауыл шаруашылығы дақылдарын орналастыру және оның құрылымы бойынша ұсыныс әзірлеу |
облыстар бөліндісіндегі тізбесі |
АШМ, облыстардың әкімдіктері |
2019 жылғы
наурыз |
талап етілмейді |
 |
|
5.  |
МЖӘ механизмі арқылы жеке инвестордың қатысуымен жаңа суармалы жерлерді дамыту жөніндегі жобаларды іске асыру мәселесін пысықтау |
ҰЭМ-ге, Қаржыминіне ұсыныс |
АШМ, облыстардың әкімдіктері |
2019 жылғы
ақпан |
талап етілмейді |
 |
|
6. |
Суармалы жерлерді дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруды БАҚ-та кеңінен жария ету |
БАҚ-қа ақпарат
(интернет сайттар, порталдар) |
АКМ, АШМ, облыстардың әкімдіктері |
тұрақты |
талап етілмейді |
 |
|
7. |
Жаңа суармалы жерлерде іске асырылатын жобалар бойынша мемлекет кепілдігін беру мәселесін пысықтау |
ҚР Үкіметіне ұсыныс |
АШМ, Қаржымині, ҰЭМ |
зәкірлі кәсіпорын айқындалған соң
2 ай ішінде |
талап етілмейді |
 |
|
8. |
10 жыл ішінде АШТӨ шығындары үлесінде суаруға су беру бойынша тарифті біртіндеп 4 % деңгейіне дейін жеткізуді ескере отырып, АШТӨ су беру бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау қағидасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесін пысықтау |
Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығы |
АШМ, ҰЭМ, Қаржымині |
2019 жылғы
мамыр |
талап етілмейді |
 |
|
9. |
АШТӨ-ге суаруға су беру бойынша тарифті субсидиялау үшін қаржылай қаражат бөлу мәселесін пысықтау |
ҚР Үкіметіне ұсыныс |
АШМ, ҰЭМ, Қаржымині |
жоспарды
іске асырудың бүкіл кезеңінде |
талап етіледі\* |
 |
|
10. |
Инвестициялардың қайтарымдылығын қамтамасыз ету үшін АШТӨ-ге су беру бойынша тарифті бекіту мүмкіндігі мәселесін пысықтау |
ҚР Үкіметіне ұсыныс
беру |
АШМ, Қаржымині, ҰЭМ |
2019 жылғы
наурыз |
талап етілмейді |
 |
|
2. Суармалы жерлерді қалпына келтіру (256 мың га) |
|
11. |
51,0 мың га алаңда суармалы жерлерді қалпына келтіру бойынша қажетті шараларды қабылдау |
орындалған жұмыстардың актілері |
облыстардың әкімдіктері, АШМ |
2020 жылғы
желтоқсан |
талап етіледі\* |
ЖБ/шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаражаты |
|
12. |
Мемлекеттік кепілдікпен мемлекеттік емес қарыздар есебінен қаржыландыру ұсынылатын инвестициялық жобалар тізбесіне АДБ және ЕҚДБ жобаларын енгізу мәселесін пысықтау |
ҚР Үкіметіне ұсыныс |
АШМ, ҰЭМ, Қаржымині |
2019 жылғы
сәуір |
талап етілмейді |
 |
|
13. |
АДБ және ЕҚДБ мемлекеттік кепілдік беру мәселесін пысықтау |
ҚР Үкіметіне ұсыныс |
АШМ, Қаржымині, ҰЭМ |
2019 жылғы
сәуір |
талап етілмейді |
 |
|
14. |
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қалпына келтірілетін суармалы жерлердегі су шаруашылығы объектілерін коммуналдық меншіктен республикалық меншікке беру |
қабылдау-беру актісі
  |
облыстардың әкімдіктері, АШМ |
2019 жылғы
сәуір |
талап етілмейді |
 |

      *\* Іс-шаралар бойынша шығыстар көлемі тиісті кезеңге арналған республикалық және жергілікті бюджетті бекіту / нақтылау кезінде нақтыланатын болады.*

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
**АДБ** |
**–** |
**Азия Даму Банкі** |
|
АКМ |
– |
Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі |
|
АШМ |
– |
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
|
АШТӨ  |
– |
ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері |
|
БАҚ  |
– |
бұқаралық ақпарат құралдары |
|
ЕҚҚДБ |
– |
Еуропалық Қайта құру және Даму банкі |
|
Қаржымині |
– |
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
|
МЖӘ |
– |
мемлекеттік-жекешелік әріптестік |
|
ҰЭМ  |
– |
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК